|  | Приложение 2. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от __________№____________. |
| --- | --- |

|  | «Приложение 4 к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2025 - 2027 годы |
| --- | --- |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства

и озеленения города Северска», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы | Срок реа-лиза-ции, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федера-льного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска (до 31.12.2025), в т. ч.: | Всего | 38 408,37 | 0,00 | 0,00 | 38 408,37 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управлениеимуществен-ных отношений Админи-страции ЗАТО Северск, МБЭУ | X | X |
|  |  | 2025 | 38 408,37 | 0,00 | 0,00 | 38 408,37 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных деревьев, ед | 493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади выстрижен-ных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
| 1.1.1 | Содержание древесно- кустарниковых насаждений | Всего | 11 368,23 | 0,00 | 0,00 | 11 368,23 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ | Х | Х |
|  |  | 2025 | 11 368,23 | 0,00 | 0,00 | 11 368,23 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных деревьев, ед | 493 |
| 1.1.2 | Содержание газонов | Всего | 11 617,17 | 0,00 | 0,00 | 11 617,17 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление имуществен-ных отношений Администра-ции ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 11 617,17 | 0,00 | 0,00 | 11 617,17 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстрижен-ных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
| ### 1.1.3 | Содержание цветников | Всего | 15 422,97 | 0,00 | 0,00 | 15 422,97 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ | Х | Х |
|  |  | 2025 | 15 422,97 | 0,00 | 0,00 | 15 422,97 | 0,00 |  | 1. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
| 1. | Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» (с 01.01.2026) | Всего | 102 969,23 | 0,00 | 0,00 | 102 969,23 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управлениеимуществен-ных отношений Админи-страции ЗАТО Северск, МБЭУ | X | X |
|  |  | 2026 | 50 475,11 | 0,00 | 0,00 | 50 475,11 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади выстрижен-ных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 52 494,12 | 0,00 | 0,00 | 52 494,12 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади выстрижен-ных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прог-ноз-ный пери-од) | 54 593,89 | 0,00 | 0,00 | 54 593,89 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади выстрижен-ных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  | 2029 (прог-ноз-ный пери-од) | 56 777,65 | 0,00 | 0,00 | 56 777,65 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади выстрижен-ных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Восстановле-ние зеленого фонда города Северска» | Всего | 4 534,05 | 0,00 | 0,00 | 4 534,05 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ | X | X |
|  |  | 2025 | 607,82 | 0,00 | 0,00 | 607,82 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарнико-вых насаждений, ед | 380 |
|  |  | 2026 | 1 924,62 | 0,00 | 0,00 | 1 924,62 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарнико-вых насаждений, ед | 1000 |
|  |  | 2027 | 2 001,61 | 0,00 | 0,00 | 2 001,61 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарнико-вых насаждений, ед | 1000 |
|  |  | 2028 (прог-ноз-ный пери-од) | 2 081,67 | 0,00 | 0,00 | 2 081,67 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарнико-вых насаждений, ед | 1000 |
|  |  | 2029 (прог-ноз-ный пери-од) | 2 164,94 | 0,00 | 0,00 | 2 164,94 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарнико-вых насаждений, ед | 1000 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 145 911,65 | 0,00 | 0,00 | 145 911,65 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 39 016,19 | 0,00 | 0,00 | 39 016,19 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозраст-ных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 11,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановлен-ных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 77,08 |
|  |  | 2026 | 52 399,73 | 0,00 | 0,00 | 52 399,73 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозраст-ных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 10,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановлен-ных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 100 |
|  |  | 2027 | 54 495,73 | 0,00 | 0,00 | 54 495,73 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозраст-ных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 11,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановлен-ных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 100 |
|  |  | 2028 (прог-ноз-ный пери-од) | 56 675,56 | 0,00 | 0,00 | 56 675,56 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозраст-ных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 11,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановлен-ных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 100 |
|  |  | 2029 (прог-ноз-ный пери-од) | 56 675,56 | 0,00 | 0,00 | 56 675,56 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозраст-ных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 11,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановлен-ных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 100 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» | Всего | 355 886,72 | 0,00 | 10 087,80 | 345 798,92 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ | X | X |
|  |  | 2025 | 139 218,99 | 0,00 | 10 087,80 | 129 131,19 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 9205 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед | 3 |
|  |  | 2026 | 106 226,22 | 0,00 | 0,00 | 106 226,22 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 9203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед | 3 |
|  |  | 2027 | 110 441,51 | 0,00 | 0,00 | 110 441,51 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед | 3 |
|  |  | 2028 (прог-ноз-ный пери-од) | 114 142,22 | 0,00 | 0,00 | 114 142,22 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед | 3 |
|  |  | 2029 (прог-ноз-ный пери-од) | 119 518,49 | 0,00 | 0,00 | 119 518,49 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед | 3 |
| 2. | Задача 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» | Всего | 25 041,32 | 0,00 | 13 251,06 | 11 790,26 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 6 043,43 | 0,00 | 3 052,10 | 2 991,33 | 0,00 |  | 1. Площадь противокле-щевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 137,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн | 365 |
|  |  | 2026 | 9 459,75 | 0,00 | 4 999,49 | 4 460,26 | 0,00 |  | 1. Площадь противокле-щевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн | 365 |
|  |  | 2027 | 9 538,14 | 0,00 | 5 199,47 | 4 338,67 | 0,00 |  | 1. Площадь противокле-щевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн | 365 |
|  |  | 2028 (прогноз-ный пери-од) | 7 572,87 | 0,00 | 5 022,73 | 2 550,14 | 0,00 |  | 1. Площадь противокле-щевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн | 365 |
|  |  | 2029 (прогноз-ный пери-од) | 10 316,46 | 0,00 | 5 022,73 | 5 293,73 | 0,00 |  | 1. Площадь противокле-щевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн | 365 |
| 3. | Задача 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
| 3.1.1 | Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
| 3. | Задача 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2028 (прогноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2029 (прогноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 380 928,04 | 0,00 | 23 338,86 | 357 589,18 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 145 262,42 | 0,00 | 13 139,90 | 132 122,52 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 20460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонти-рованного асфальтового покрытия внутриквар-тальных проездов, м2 | 2 100 |
|  |  | 2026 | 115 685,97 | 0,00 | 4 999,49 | 110 686,48 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 19206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонти-рованного асфальтового покрытия внутриквар-тальных проездов, м2 | 2 500 |
|  |  | 2027 | 119 979,65 | 0,00 | 5 199,47 | 114 780,18 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонти-рованного асфальтового покрытия внутриквар-тальных проездов, м2 | 2500 |
|  |  | 2028 (прог-нозныый пери-од) | 121 715,09 | 0,00 | 5 022,73 | 116 692,36 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонти-рованного асфальтового покрытия внутриквар-тальных проездов, м2 | 2500 |
|  |  | 2029 (прог-нозныый пери-од) | 129 834,95 |  | 5 022,73 | 124812,226 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонти-рованного асфальтового покрытия внутриквар-тальных проездов, м2 | 2500 |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429,30 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм, ед | 0 |
| 1.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм, ед | 0 |
| 1.1.2 | Приобретение и монтаж садово-парковых диванов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
| 1. | Задача 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» (с 01.01.2026) | Всего | 5 124,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | Х |
|  |  | 2026 | 2 526,47 | 0,00 | 0,00 | 2 526,47 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных садово-парковых скамеек, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм, ед | 3 |
|  |  | 2027 | 2 627,53 | 0,00 | 0,00 | 2 627,53 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных садово-парковых скамеек, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм, ед | 3 |
|  |  | 2028 (прог-ноз-ный пери-од) | 2 732,63 | 0,00 | 0,00 | 2 732,63 |  |  | 1. Количество установлен-ных садово-парковых скамеек, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм, ед | 3 |
|  |  | 2029 (прог-ноз-ный пери-од) | 2 873,14 | 0,00 | 0,00 | 2 873,14 |  |  | 1. Количество установлен-ных садово-парковых скамеек, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм, ед | 3 |
| 2. | Задача 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 31 080,06 | 0,00 | 0,00 | 31 080,06 | 0,00 | УКС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 31 080,06 | 0,00 | 0,00 | 31 080,06 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3,3 |
| 2.1.1 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строитель-ства, проц | 0 |
| 2.1.2 | Строительство пешеходного тротуара по ул.Сосновой от дома 16/4 до дома 18/29 в г.Северске | Всего | 4 078,37 | 0,00 | 0,00 | 4 078,37 | 0,00 | УКС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 4 078,37 | 0,00 | 0,00 | 4 078,37 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строитель-ства, проц | 100 |
| 2.1.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего | 27 001,69 | 0,00 | 0,00 | 27 001,69 | 0,00 | УКС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 27 001,69 | 0,00 | 0,00 | 27 001,69 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 57 |
| 2. | Задача 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проект «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустрой-ства» (с 01.01.2026) | Всего | 186 548,25 | 0,00 | 0,00 | 186 548,25 | 0,00 | УКС Администра- ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 6,3 |
|  |  | 2027 | 126 548,25 | 0,00 | 0,00 | 126 548,25 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 9,3 |
|  |  | 2028 (прогноз-ный пери-од) | 44 346,20 | 0,00 | 0,00 | 44 346,20 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 8 |
|  |  | 2029 (прогноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 222 782,31 | 0,00 | 0,00 | 222 782,31 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 31 080,06 | 0,00 | 0,00 | 31 080,06 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм и садово-парковой мебели, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустрой-ства, введен-ных в эксплуа-тацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустрой-ства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед | 2 |
|  |  | 2026 | 62 526,47 | 0,00 | 0,00 | 62 526,47 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм и садово-парковой мебели, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустрой-ства, введен-ных в эксплуа-тацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустрой-ства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед | 2 |
|  |  | 2027 | 129 175,78 | 0,00 | 0,00 | 129 175,78 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм и садово-парковой мебели, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустрой-ства, введен-ных в эксплуа-тацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустрой-ства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед | 1 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный пери-од) | 47 078,83 | 0,00 | 0,00 | 47 078,83 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм и садово-парковой мебели, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустрой-ства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустрой-ства, на которых выполнялись работы по строитель-ству или капитальному ремонту, ед | 1 |
|  |  | 2029 (прогноз- ный пери-од) | 2873,14 | 0,00 | 0,00 | 2873,14 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм и садово-парковой мебели, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустрой-ства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустрой-ства, на которых выполнялись работы по строитель-ству или капитальному ремонту, ед | 0 |
| # Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 145 090,56 | 0,00 | 159,30 | 144 931,26 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 51 740,60 | 0,00 | 58,10 | 51 682,50 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 | 46 674,98 | 0,00 | 50,60 | 46 624,38 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2027 | 46 674,98 | 0,00 | 50,60 | 46 624,38 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2028 (прог-ноз-ный пери-од) | 46 674,98 | 0,00 | 50,60 | 46 624,38 |  |  | Х | Х |
|  |  | 2029 (прог-ноз-ный пери-од) | 49 135,74 | 0,00 | 50,60 | 49 085,14 |  |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 894 712,56 | 0,00 | 23 498,16 | 871 214,40 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 267 099,27 | 0,00 | 13 198,00 | 253 901,27 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафт-ную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 378 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустрой-ства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворен-ных благоустрой-ством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 80 |
|  |  | 2026 | 277 287,15 | 0,00 | 5 050,09 | 272 237,06 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафт-ную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустрой-ства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворен-ных благоустрой-ством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 80 |
|  |  | 2027 | 350 326,14 | 0,00 | 5 250,07 | 345 076,07 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафт-ную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустрой-ства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворен-ных благоустрой-ством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 80» |
|  |  | 2028 (прог-ноз-ный пери-од) | 272 144,46 | 0,00 | 5 022,73 | 267 121,73 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафт-ную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустрой-ства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворен-ных благоустрой-ством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 80 |
|  |  | 2029 (прог-ноз-ный пери-од) | 240 786,42 | 0,00 | 5 022,73 | 235 763,69 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафт-ную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустрой-ства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворен-ных благоустрой-ством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 80» |