Приложение 8

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _14.02.2024__№__487-па__

ПЕРЕЧЕНЬ

комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реа-ли- заци, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участники подпрог-раммы, участники мероприя-тия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-раль- ного бюд-жета (по согла-со- ванию (прог-ноз) | област-ного бюджета (по согла-со- ванию (прог-ноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Содержание | Всего | 31 481,52 | 0,00 | 0,00 | 31 481,52 | 0,00 | УВГТ Админи- | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | 2021 | 12 838,87 | 0,00 | 0,00 | 12 838,87 | 0,00 | страции ЗАТО Северск | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 3656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенст-вованным покрытием, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  | 2022 | 18 642,65 | 0,00 | 0,00 | 18 642,65 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 5968 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенст-вованным покрытием, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
| 2. | Задача 2 «Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск в т.ч.: | Всего | 42 942,21 | 0,00 | 0,00 | 42 942,21 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2023 | 20 596,91 | 0,00 | 0,00 | 20 596,91 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 5371 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенст-вованным покрытием, м2 | 3650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  | 2024 | 22 345,30 | 0,00 | 0,00 | 22 345,30 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 2995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенст-вованным покрытием, м2 | 1455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых | 421 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дорожных знаков, шт |  |
|  |  | 2025 (про-гноз-ный) пери-од) | 16 764,90 | 0,00 | 0,00 | 16 764,90 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 2995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенст-вованным покрытием, м2 | 1455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  | 2026 (про-гноз-ный) пери-од) | 16 062,19 | 0,00 | 0,00 | 16 062,19 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 2995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенст-вованным покрытием, м2 | 1455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, | 421 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |
| 2.1.1 | Содержание улиц, дорог и тротуаров внегородских территорий ЗАТО Северск | Всего | 24 469,18 | 0,00 | 0,00 | 24 469,18 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2023 | 12 176,29 | 0,00 | 0,00 | 12 176,29 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, м2 | 915,56 |
|  |  | 2024 | 12 292,89 | 0,00 | 0,00 | 12 292,89 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, м2 | 915,56 |
|  |  | 2025 (про-гноз-ный) пери-од) | 11 426,06 | 0,00 | 0,00 | 11 426,06 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, м2 | 915,56 |
|  |  | 2026 (про-гноз-ный) пери-од) | 11 426,06 | 0,00 | 0,00 | 11 426,06 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, м2 | 915,56 |
| 2.1.2 | Содержание технических средств организации дорожного движения внегородских территорий | Всего | 1 250,40 | 0,00 | 0,00 | 1 250,40 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2023 | 625,20 | 0,00 | 0,00 | 625,20 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  | 2024 | 625,20 | 0,00 | 0,00 | 625,20 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  | 2025 | 625,20 | 0,00 | 0,00 | 625,20 | 0,00 |  | 1. Количество | 421 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | (про-гноз-ный) пери- од) |  |  |  |  |  |  | обслуживаемых дорожных знаков, шт |  |
|  |  | 2026 (про-гноз-ный) пери- од) | 625,20 | 0,00 | 0,00 | 625,20 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
| 2.1.3 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 17 222,63 | 0,00 | 0,00 | 17 222,63 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2023 | 7 795,42 | 0,00 | 0,00 | 7 795,42 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных дорог, м2 | 5371 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенство-ванным покрытием | 3650 |
|  |  | 2024 | 9 427,21 | 0,00 | 0,00 | 9 427,21 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных дорог, м2 | 2995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенство-ванным покрытием | 1455 |
|  |  | 2025 (про-гноз-ный) пери- од) | 4 713,10 | 0,00 | 0,00 | 4 713,10 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных дорог, м2 | 2995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенство-ванным покрытием | 1455 |
|  |  | 2026 (про- | 4 010,39 | 0,00 | 0,00 | 4 010,39 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных | 2995 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | гноз-ный) пери- од) |  |  |  |  |  |  | дорог, м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенство-ванным покрытием | 1455 |
| 2.1.4 | Ремонт дворовых территорий многокварти-рных домов, проездов к дворовым территориям многокварти-рных домов населенных пунктов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  | 2025 (про-гноз-ный) пери- од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  | 2026 (про-гноз-ный) пери- од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
| 3. | Задача 3 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Благоустрой-ство и повышение внешней привлекатель- ности внегородских | Всего | 14 103,59 | 0,00 | 0,00 | 14 103,59 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 3 912,95 | 0,00 | 0,00 | 3 912,95 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия | 316670 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | территорий ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) |  |  |  |  |  |  |  | внутрикварталь-ных территорий, м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2022 | 4 257,24 | 0,00 | 0,00 | 4 257,24 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутрикварталь- ных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2023 | 5 933,40 | 0,00 | 0,00 | 5 933,40 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутрикварталь- ных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия | 75050 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | территорий мест захоронений, м2 |  |
| 3. | Задача 3 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Благоустрой-ство и повышение внешней привлекатель- ности внегородских территорий ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 10 692,50 | 0,00 | 0,00 | 10 692,50 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 10 692,50 | 0,00 | 0,00 | 10 692,50 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутрикварталь-ных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2025 (про-гноз- ный) пери-од) | 4 274,06 | 0,00 | 0,00 | 4 274,06 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутрикварталь-ных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест | 75050 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | захоронений, м2 |  |
|  |  | 2026 (про-гноз- ный) пери-од) | 4 237,56 | 0,00 | 0,00 | 4 237,56 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутрикварталь-ных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
| 4. | Задача 4 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающи-ми на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Админи- страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | объектов инфраструкту- ры в местах массового посещения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | массового посещения, предложенных населением внегородских территорий, ед |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий, ед | 0 |
|  |  | 2025 (про-гноз-ный) пери-од) | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 |  | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | населением внегородских территорий, ед |  |
|  |  | 2026 (про-гноз- ный) пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий, ед | 0 |
| 4.1.1 | Ремонт мемориала Славы войнам Великой Отечественной войны | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (про-гноз-ный) пери-од) | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 |  | проц |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, проц | 0 |
|  |  | 2026 (про-гноз-ный) пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Выполнены работы по ремонту мест массового посещения, проц | 0 |
| 5. | Задача 5 «Строительство и обновление объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Строи- тельство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустрой-ства на внегородских территориях ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 479,27 | 0,00 | 0,00 | 479,27 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2023 | 479,27 | 0,00 | 0,00 | 479,27 | 0,00 |  | 1.Колличество разработанной ПСД | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Колличество разработанной ПСД | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Колличество разработанной ПСД | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 0 |
|  |  | 2026 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Колличество разработанной ПСД | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 0 |
| 5.1.1 | Расширение территории кладбища в дер.Семиозер-ки | Всего | 479,27 | 0,00 | 0,00 | 479,27 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2023 | 479,27 | 0,00 | 0,00 | 479,27 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз-ный пери- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | од) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 99 699,09 | 0,00 | 0,00 | 99 699,09 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 16 751,82 | 0,00 | 0,00 | 16 751,82 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 22 899,89 | 0,00 | 0,00 | 22 899,89 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 27 009,58 | 0,00 | 0,00 | 27 009,58 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 33 037,80 | 0,00 | 0,00 | 33 037,80 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (про-гноз-ный) пери- од) | 21 106,36 | 0,00 | 0,00 | 21 038,96 | 67,40 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 (про-гноз-ный) пери-од) | 20 299,75 | 0,00 | 0,00 | 20 299,75 | 0,00 |  | Х | Х |