|  | Приложение 10. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__14.02.2024___№__488-па___. |
| --- | --- |

| «1.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: | Всего | 67 789,58 | 49 973,78 | 1 545,58 | 16 270,21 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 49 973,78 | 1 545,58 | 4 470,67 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 23000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 5 147,80 | 0,00 | 0,00 | 5 147,80 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года обществен-ных пространств, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
| 1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 14,96 | 13,78 | 0,43 | 0,75 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 14,96 | 13,78 | 0,43 | 0,75 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 7 939,34 | 1 186,52 | 36,70 | 6 716,12 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1 287,60 | 1 186,52 | 36,70 | 64,38 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  | 2025 | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  | 2026 | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.3 | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске | Всего | 23 928,69 | 22 026,10 | 681,22 | 1 221,37 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 23 928,69 | 22 026,10 | 681,22 | 1 221,37 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 6 000 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.4 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммуни-стическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске | Всего | 2 479,41 | 2 148,50 | 66,45 | 264,46 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 2 479,41 | 2 148,50 | 66,45 | 264,46 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 8000 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.5 | Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммуни-стическому, 119 в г.Северске | Всего | 559,77 | 515,83 | 15,95 | 27,99 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 559,77 | 515,83 | 15,95 | 27,99 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 500 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.6 | Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммуни-стическому, 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске | Всего | 17 015,91 | 15 571,85 | 481,60 | 962,45 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 17 015,91 | 15 571,85 | 481,60 | 962,45 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 2500 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.7 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 9 236,25 | 8 511,20 | 263,23 | 461,81 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 9 236,25 | 8 511,20 | 263,23 | 461,81 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0»; |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0»; |
| «1.1.9 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 3 289,39 | 0,00 | 0,00 | 3 289,39 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1 467,46 | 0,00 | 0,00 | 1 467,46 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 1 821,93 | 0,00 | 0,00 | 1 821,93 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 3 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0»; |
| «1.1.10 | Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфин») | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0»; |
|  | «Итого по подпрограмме 2 | Всего | 67 789,58 | 49 973,78 | 1 545,58 | 16 270,21 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 49 973,78 | 1 545,58 | 4 470,67 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 5 147,80 | 0,00 | 0,00 | 5 147,80 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X» |