Приложение 7

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__19.02.2024__№_531-па__

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»
 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 2 | Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,4 | 0,9 | 0,53 | 0,37 | 0,3 | 0,03 | 0,03 |
|  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 32 | 51 | 54 | 38 | 40 | 19 | 0 |
|  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 16 | 94 | 104 | 104 | 101 | 11 | 11 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | ВЦП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 79 647,84 | 18 672,24 | 20 293,33 | 20 288,42 | 20 393,85 | 3 700,00 | 3 700,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 79 647,84 | 18 672,24 | 20 293,33 | 20 288,42 | 20 393,85 | 3 700,00 | 3 700,00 |