Приложение 11

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _11.03.2024__№_770-па__

ПЕРЕЧЕНЬ

комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное

обслуживание на территории ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
| 1.1.1 | Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактических акций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 12 |
| 1.1.2 | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
| 1.1.3 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 40 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, в т.ч.: | Всего | 1 811,08 | 0,00 | 0,00 | 1 811,08 | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 1 663,42 | 0,00 | 0,00 | 1 663,42 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
| 2.1.1 | Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
| 2.1.2 | Оборудование детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования | Всего | 1 614,20 | 0,00 | 0,00 | 1 614,20 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 1 614,20 | 0,00 | 0,00 | 1 614,20 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед | 0 |
| 2.1.3 | Модернизация детского автогородка при МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
| 2.1.4 | Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на формирование у детей правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения | Всего | 196,88 | 0,00 | 0,00 | 196,88 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
| 2.1.5 | Приобретение, изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
| 2.1.6 | Организация в период летних каникул в детских оздоровительных лагерях профилактических мероприятий (конкурсов, викторин), направленных на предупреждение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
| 2.1.7 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической баз образовательных организаций, организации образовательного процесса по обучению детей Правилам дорожного движения Российской Федерации и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
| 2.1.8 | Приобретение автобусов для осуществления организованных перевозок детей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 0 |
| 2.1.9 | Изготовление полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
| 2.1.10 | Постановка и показ спектакля о правилах поведения на проезжей части дорог, о безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
| 2.1.11 | Создание и показ театрализованной игровой программы по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализованных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализованных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализованных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализованных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализованных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализованных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 67 277,48 | 0,00 | 0,00 | 67 277,48 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 14 559,99 | 0,00 | 0,00 | 14 559,99 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 13 113,45 | 0,00 | 0,00 | 13 113,45 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 8 |
|  |  | 2023 | 15 595,21 | 0,00 | 0,00 | 15 595,21 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт. | 2 |
|  |  | 2024 | 24 008,83 | 0,00 | 0,00 | 24 008,83 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 3 796,37 | 0,00 | 0,00 | 3 796,37 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 3 796,37 | 0,00 | 0,00 | 3 796,37 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 0 |
| 3.1.1 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе сигнальными столбиками | Всего | 498,70 | 0,00 | 0,00 | 498,70 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 498,70 | 0,00 | 0,00 | 498,70 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 279 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 0 |
| 3.1.2 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусственными неровностями | Всего | 2 472,01 | 0,00 | 0,00 | 2 472,01 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 470,18 | 0,00 | 0,00 | 470,18 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 2 001,83 | 0,00 | 0,00 | 2 001,83 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 0 |
| 3.1.3 | Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | Всего | 10 708,73 | 0,00 | 0,00 | 10 708,73 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 6 906,43 | 0,00 | 0,00 | 6 906,43 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 3 258,30 | 0,00 | 0,00 | 3 258,30 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
| 3.1.4 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | Всего | 2 533,48 | 0,00 | 0,00 | 2 533,48 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 2 060,67 | 0,00 | 0,00 | 2 060,67 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 472,81 | 0,00 | 0,00 | 472,81 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 8 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 0 |
| 3.1.5 | Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | Всего | 39 787,61 | 0,00 | 0,00 | 39 787,61 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 7 261,32 | 0,00 | 0,00 | 7 261,32 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  | 2022 | 7 942,94 | 0,00 | 0,00 | 7 942,94 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  | 2023 | 7 619,83 | 0,00 | 0,00 | 7 619,83 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  | 2024 | 16 963,52 | 0,00 | 0,00 | 16 963,52 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 559 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2 743,85 | 0,00 | 0,00 | 2 743,85 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2 743,85 | 0,00 | 0,00 | 2 743,85 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 100 |
| 3.1.6 | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | Всего | 4 813,23 | 0,00 | 0,00 | 4 813,23 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 2 837,16 | 0,00 | 0,00 | 2 837,16 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, замененных дорожных знаков, ед | 391 |
|  |  | 2022 | 541,70 | 0,00 | 0,00 | 541,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, замененных дорожных знаков, ед | 276 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, замененных дорожных знаков, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 1 434,37 | 0,00 | 0,00 | 1 434,37 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, замененных дорожных знаков, ед | 550 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, замененных дорожных знаков, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных замененных дорожных знаков, ед | 0 |
| 3.1.7 | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | Всего | 2 269,83 | 0,00 | 0,00 | 2 269,83 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 469,84 | 0,00 | 0,00 | 469,84 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 599,99 | 0,00 | 0,00 | 599,99 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 14 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
| 3.1.8 | Обустройство или ликвидация пешеходных переходов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
| 3.1.9 | Расчистка придорожных полос от порослей | Всего | 4 193,90 | 0,00 | 0,00 | 4 193,90 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 962,13 | 0,00 | 0,00 | 962,13 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2022 | 1 010,18 | 0,00 | 0,00 | 1 010,18 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2023 | 1 068,95 | 0,00 | 0,00 | 1 068,95 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2024 | 1 152,64 | 0,00 | 0,00 | 1 152,64 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 052,52 | 0,00 | 0,00 | 1 052,52 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 052,52 | 0,00 | 0,00 | 1 052,52 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
| 3.1.10 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск направляющими устройствами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 5 842,67 | 0,00 | 0,00 | 5 842,67 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 837,60 | 0,00 | 0,00 | 1 837,60 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  | 2022 | 1 947,05 | 0,00 | 0,00 | 1 947,05 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2023 | 2 058,02 | 0,00 | 0,00 | 2 058,02 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
| 4. | Задача 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 2 220,67 | 0,00 | 0,00 | 2 220,67 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 2 220,67 | 0,00 | 0,00 | 2 220,67 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2 017,19 | 0,00 | 0,00 | 2 017,19 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2 017,19 | 0,00 | 0,00 | 2 017,19 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 77 151,90 | 0,00 | 0,00 | 77 151,90 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 16 446,81 | 0,00 | 0,00 | 16 446,81 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 15 109,72 | 0,00 | 0,00 | 15 109,72 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 17 702,45 | 0,00 | 0,00 | 17 702,45 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 27 892,92 | 0,00 | 0,00 | 27 892,92 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 5 862,78 | 0,00 | 0,00 | 5 862,78 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 5 862,78 | 0,00 | 0,00 | 5 862,78 | 0,00 |  | X | X |