Приложение 18

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _11.03.2024__№_770-па__

Приложение 5 к муниципальной программе «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
 в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство и ремонт улично-дорожной сети, в т.ч.: | Всего | 238 094,97 | 0,00 | 200 000,00 | 38 094,97 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 1 361,13 | 0,00 | 0,00 | 1 361,13 | 0,00 |  | 1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 2 336,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 336,72 <*> | 0,00 |  | 1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 229 636,16 | 0,00 | 200 000,00 | 29 636,16 | 0,00 |  | 1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 5 587,45 | 0,00 | 0,00 | 5 587,45 | 0,00 |  | 1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 479 106,75 | 0,00 | 377 559,19 | 101 547,56 | 0,00 |  | 1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед | 0 |
| 1.1.1 | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 95 409,42 | 0,00 | 76 327,54 | 19 081,88 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.2 | Строительство улицы Солнечной в г. Северске, участок от ул. Ленина - ул. Ленинградской до Южного проезда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 379 592,24 | 0,00 | 301 231,65 | 78 360,59 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт автодороги ул.Предзаводская, 10а (устройство водоотведения) | Всего | 826,49 | 0,00 | 0,00 | 826,49 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 826,49 | 0,00 | 0,00 | 826,49 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 826,49 <*> | 0,00 | 0,00 | 826,49 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Северск и внутриквартальных проездов | Всего | 534,64 | 0,00 | 0,00 | 534,64 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 534,64 | 0,00 | 0,00 | 534,64 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных проектов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, ед | 0 |
| 1.1.5 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 в г.Северске | Всего | 20 620,07 | 0,00 | 0,00 | 20 620,07 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 510,23 | 0,00 | 0,00 | 1 510,23 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 19 109,84 | 0,00 | 0,00 | 19 109,84 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.6 | Ремонт автомобильной дороги Томск-Самусь (от знака «ЗАТО Северск» до населенного пункта Петропавловка) | Всего | 210 526,32 | 0,00 | 200 000,00 | 10 526,32 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2023 | 210 526,32 | 0,00 | 200 000,00 | 10 526,32 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 10 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 0 |
| 1.1.7 | Строительство пешеходного тротуара по ул.Сосновая, 16/4 до дома 18/29 в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 484,19 | 0,00 | 0,00 | 484,19 | 0,00 |  | 1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 4 105,09 | 0,00 | 0,00 | 4 105,09 | 0,00 |  | 1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт | 0 |
| 1.1.8 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | Всего | 5 103,26 | 0,00 | 0,00 | 5 103,26 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 5 103,26 | 0,00 | 0,00 | 5 103,26 | 0,00 |  | 1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть», в т.ч.: | Всего | 700 172,08 | 80 000,00 | 381 000,00 | 239 172,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 4,2 |
|  |  | 2022 | 180 063,12 | 0,00 | 117 000,00 | 63 063,12 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 4,23 |
|  |  | 2023 | 180 108,96 | 0,00 | 117 000,00 | 63 108,96 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5,44 |
|  |  | 2024 | 180 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 173 345,00 | 0,00 | 110 345,00 | 63 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 173 345,00 | 0,00 | 0,00 | 173 345,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 700 172,08 | 80 000,00 | 381 000,00 | 239 172,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 4,2 |
|  |  | 2022 | 180 063,12 | 0,00 | 117 000,00 | 63 063,12 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 4,23 |
|  |  | 2023 | 180 108,96 | 0,00 | 117 000,00 | 63 108,96 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5,44 |
|  |  | 2024 | 180 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 173 345,00 | 0,00 | 110 345,00 | 63 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 173 345,00 | 0,00 | 0,00 | 173 345,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 938 267,05 | 80 000,00 | 581 000,00 | 277 267,05 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 161 361,13 | 80 000,00 | 30 000,00 | 51 361,13 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м | 13,19 |
|  |  | 2022 | 182 399,84 <*> | 0,00 | 117 000,00 | 65 399,84 <*> | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 69,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м | 17,42 |
|  |  | 2023 | 409 745,12 | 0,00 | 317 000,00 | 92 745,12 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 74,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м | 32,85 |
|  |  | 2024 | 185 587,45 | 0,00 | 117 000,00 | 68 587,45 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 76,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м | 37,85 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 652 451,75 | 0,00 | 487 904,19 | 164 547,56 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м | 1,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 78,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м | 42,85 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 173 345,00 | 0,00 | 0,00 | 173 345,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 80,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км ;тыс м | 47,85 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
| 1.1.1 | Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактических акций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 12 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 12 |
| 1.1.2 | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
| 1.1.3 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 40 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 40 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, в т.ч.: | Всего | 6 158,84 | 0,00 | 0,00 | 6 158,84 | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 6 011,18 | 0,00 | 0,00 | 6 011,18 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 15 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 5 352,76 | 0,00 | 0,00 | 5 352,76 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 16 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 8 351,74 | 0,00 | 0,00 | 8 351,74 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 15 |
| 2.1.1 | Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения | Всего | 599,39 | 0,00 | 0,00 | 599,39 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 599,39 | 0,00 | 0,00 | 599,39 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 15 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 693,88 | 0,00 | 0,00 | 693,88 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 16 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 599,39 | 0,00 | 0,00 | 599,39 | 0,00 |  | 1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед | 15 |
| 2.1.2 | Оборудование детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования | Всего | 1 614,20 | 0,00 | 0,00 | 1 614,20 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 1 614,20 | 0,00 | 0,00 | 1 614,20 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 644,54 | 0,00 | 0,00 | 644,54 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 644,54 | 0,00 | 0,00 | 644,54 | 0,00 |  | 1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед | 2 |
| 2.1.3 | Модернизация детского автогородка при МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогродка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогродка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогродка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогродка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 105,60 | 0,00 | 0,00 | 105,60 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогродка в общей стоимости модернизации, проц | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 6191,57 | 0,00 | 0,00 | 6191,57 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогродка в общей стоимости модернизации, проц | 98 |
| 2.1.4 | Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на формирование у детей правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения | Всего | 785,83 | 0,00 | 0,00 | 785,83 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 638,17 | 0,00 | 0,00 | 638,17 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 622,33 | 0,00 | 0,00 | 622,33 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 622,33 | 0,00 | 0,00 | 622,33 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 3 |
| 2.1.5 | Приобретение, изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях | Всего | 426,98 | 0,00 | 0,00 | 426,98 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 213,49 | 0,00 | 0,00 | 213,49 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 2830 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 213,49 | 0,00 | 0,00 | 213,49 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 2830 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 213,49 | 0,00 | 0,00 | 213,49 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных световозвращающих приспособлений в организациях дошкольного и общего образования, ед | 2830 |
| 2.1.6 | Организация в период летних каникул в детских оздоровительных лагерях профилактических мероприятий (конкурсов, викторин), направленных на предупреждение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 | Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению нарушений правил дорожного движения, ед | 3 |
| 2.1.7 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической баз образовательных организаций, организации образовательного процесса по обучению детей Правилам дорожного движения Российской Федерации и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, ш. | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мониторингов, шт | 1 |
| 2.1.8 | Приобретение автобусов для осуществления организованных перевозок детей | Всего | 2 125,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 2 125,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2 992,50 | 0,00 | 0,00 | 21 992,50 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов для осуществления организованных перевозок детей, ед | 0 |
| 2.1.9 | Изготовление полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах | Всего | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 2078 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 2078 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 2078 |
| 2.1.10 | Постановка и показ спектакля о правилах поведения на проезжей части дорог, о безопасности дорожного движения | Всего | 672,54 | 0,00 | 0,00 | 672,54 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 672,54 | 0,00 | 0,00 | 672,54 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 15 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 15 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показов спектакля, ед | 15 |
| 2.1.11 | Создание и показ театрализованной игровой программы по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Всего | 67,97 | 0,00 | 0,00 | 67,97 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализованных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализованных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализованных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 67,97 | 0,00 | 0,00 | 67,97 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализованных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализованных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 12 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество показанных театрализованных игровых программ по профилактике ДТП, ед | 12 |
| 3. | Задача 3 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: | Всего | 100 386,34 | 0,00 | 0,00 | 100 386,34 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 14 559,99 | 0,00 | 0,00 | 14 559,99 | 0,00 |  | 1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 13 113,45 | 0,00 | 0,00 | 13 113,45 | 0,00 |  | 1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 8 |
|  |  | 2023 | 15 595,21 | 0,00 | 0,00 | 15 595,21 | 0,00 |  | 1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 2 |
|  |  | 2024 | 57 117,69 | 0,00 | 0,00 | 57 117,69 | 0,00 |  | 1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 31 605,35 | 0,00 | 0,00 | 31 605,35 | 0,00 |  | 1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 25 389,15 | 0,00 | 0,00 | 25 389,15 | 0,00 |  | 1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 2 |
| 3.1.1 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе сигнальными столбиками | Всего | 1 166,51 | 0,00 | 0,00 | 1 166,51 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 498,70 | 0,00 | 0,00 | 498,70 | 0,00 |  | 1.Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 279 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 0 |
|  |  | 2024 | 667,81 | 0,00 | 0,00 | 667,81 | 0,00 |  | 1.Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 134 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 728,92 | 0,00 | 0,00 | 728,92 | 0,00 |  | 1.Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 245 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 728,92 | 0,00 | 0,00 | 728,92 | 0,00 |  | 1.Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м | 245 |
| 3.1.2 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусственными неровностями | Всего | 2 472,01 | 0,00 | 0,00 | 2 472,01 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 470,18 | 0,00 | 0,00 | 470,18 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 2 001,83 | 0,00 | 0,00 | 2 001,83 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 0 |
| 3.1.3 | Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | Всего | 24 118,69 | 0,00 | 0,00 | 24 118,69 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 6 906,43 | 0,00 | 0,00 | 6 906,43 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 16 668,26 | 0,00 | 0,00 | 16 668,26 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 11 538,78 | 0,00 | 0,00 | 11 538,78 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 7 692,52 | 0,00 | 0,00 | 7 692,52 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 2 |
| 3.1.4 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | Всего | 14 486,83 | 0,00 | 0,00 | 14 486,83 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 2 060,67 | 0,00 | 0,00 | 2 060,67 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 1 |
|  |  | 2022 | 472,81 | 0,00 | 0,00 | 472,81 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 8 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 11 953,35 | 0,00 | 0,00 | 11 953,35 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 8 |
|  |  | 2025 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 0 |
| 3.1.5 | Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | Всего | 39 787,61 | 0,00 | 0,00 | 39 787,61 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 7 261,32 | 0,00 | 0,00 | 7 261,32 | 0,00 |  | 1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  | 2022 | 7 942,94 | 0,00 | 0,00 | 7 942,94 | 0,00 |  | 1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км ;тыс м | 414 |
|  |  | 2023 | 7 619,83 | 0,00 | 0,00 | 7 619,83 | 0,00 |  | 1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  | 2024 | 16 963,52 | 0,00 | 0,00 | 16 963,52 | 0,00 |  | 1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 559 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 10 833,16 | 0,00 | 0,00 | 10 833,16 | 0,00 |  | 1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 559 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 10 833,16 | 0,00 | 0,00 | 10 833,16 | 0,00 |  | 1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 559 |
| 3.1.6 | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | Всего | 11 235,16 | 0,00 | 0,00 | 11 235,16 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 2 837,16 | 0,00 | 0,00 | 2 837,16 | 0,00 |  | 1. Количество установленных замененных дорожных знаков, ед | 391 |
|  |  | 2022 | 541,70 | 0,00 | 0,00 | 541,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных замененных дорожных знаков, ед | 276 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных/ замененных дорожных знаков, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 7 856,30 | 0,00 | 0,00 | 7 856,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных замененных дорожных знаков, ед | 1078 |
|  |  | 2025 (прогнозный пери-од) | 7 285,89 | 0,00 | 0,00 | 7 285,89 | 0,00 |  | 1. Количество установленных замененных дорожных знаков, ед | 1000 |
|  |  | 2026 (прогнозный пери-од) | 5 034,55 | 0,00 | 0,00 | 5 034,55 | 0,00 |  | 1. Количество установленных замененных дорожных знаков, ед | 691 |
| 3.1.7 | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | Всего | 2 469,93 | 0,00 | 0,00 | 2 469,93 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 469,84 | 0,00 | 0,00 | 469,84 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 599,99 | 0,00 | 0,00 | 599,99 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 6 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 1 400,10 | 0,00 | 0,00 | 1 400,10 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 17 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 0 |
| 3.1.8 | Обустройство или ликвидация пешеходных переходов | Всего | 166,47 | 0,00 | 0,00 | 166,47 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 166,47 | 0,00 | 0,00 | 166,47 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогнозный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
| 3.1.9 | Расчистка придорожных полос от порослей | Всего | 4 193,90 | 0,00 | 0,00 | 4 193,90 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 962,13 | 0,00 | 0,00 | 962,13 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2022 | 1 010,18 | 0,00 | 0,00 | 1 010,18 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2023 | 1 068,95 | 0,00 | 0,00 | 1 068,95 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2024 | 1 152,64 | 0,00 | 0,00 | 1 152,64 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
| 3.1.10 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск направляющими устройствами | Всего | 289,24 | 0,00 | 0,00 | 289,24 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 289,24 | 0,00 | 0,00 | 289,24 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 578 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 118,6 | 0,00 | 0,00 | 118,6 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 237 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных направляющих устройств, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» (до 31.12.2024) | Всего | 5 842,67 | 0,00 | 0,00 | 5 842,67 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 837,60 | 0,00 | 0,00 | 1 837,60 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  | 2022 | 1 947,05 | 0,00 | 0,00 | 1 947,05 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2023 | 2 058,02 | 0,00 | 0,00 | 2 058,02 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
| 4. | Задача 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 3 730,40 | 0,00 | 0,00 | 3 730,40 | 0,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2024 | 3 730,40 | 0,00 | 0,00 | 3 730,40 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 3 882,39 | 0,00 | 0,00 | 3 882,39 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 3 882,39 | 0,00 | 0,00 | 3 882,39 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 116 118,25 | 0,00 | 0,00 | 116 118,25 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 16 446,81 | 0,00 | 0,00 | 16 446,81 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2022 | 15 109,72 | 0,00 | 0,00 | 15 109,72 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2023 | 17 702,45 | 0,00 | 0,00 | 17 702,45 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 66 859,27 | 0,00 | 0,00 | 66 859,27 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 40 840,50 | 0,00 | 0,00 | 40 840,50 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 37 623,28 | 0,00 | 0,00 | 37 623,28 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» (до 31.12.2023) | Всего | 714 225,68 | 0,00 | 0,00 | 714 225,68 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 193 858,82 | 0,00 | 0,00 | 193 858,82 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 240 953,35 | 0,00 | 0,00 | 240 953,35 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 279 413,51 | 0,00 | 0,00 | 279 413,51 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 135,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 6 |
| 1. | Задача 1 «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» (с 01.01.2024) | Всего | 270 285,96 | 0,00 | 0,00 | 270 285,96 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 270 285,96 | 0,00 | 0,00 | 270 285,96 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс. м2 | 8,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 280 324,51 | 0,00 | 0,00 | 280 324,51 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 8,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 280 324,51 | 0,00 | 0,00 | 280 324,51 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 8,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 3 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов, в т.ч.: | Всего | 9 799,37 | 0,00 | 0,00 | 9 799,37 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 3 299,31 | 0,00 | 0,00 | 3 299,31 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 18 055,40 | 0,00 | 0,00 | 18 055,40 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
| 2.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего | 9 799,37 | 0,00 | 0,00 | 9 799,37 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутри-дворовых территориях, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутри-дворовых территориях, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 3 299,31 | 0,00 | 0,00 | 3 299,31 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутри-дворовых территориях, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутри-дворовых территориях, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 18 055,40 | 0,00 | 0,00 | 18 055,40 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутри-дворовых территориях, ед | 5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутри-дворовых территориях, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» (до 31.12.2023) | Всего | 129 575,04 | 0,00 | 0,00 | 129 575,04 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 39 114,52 | 0,00 | 0,00 | 39 114,52 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 18 |
|  |  | 2022 | 43 629,84 | 0,00 | 0,00 | 43 629,84 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2023 | 46 830,68 | 0,00 | 0,00 | 46 830,68 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» (с 01.01.2024) | Всего | 52 193,06 | 0,00 | 0,00 | 52 193,06 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 52 193,06 | 0,00 | 0,00 | 52 193,06 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 51 951,94 | 0,00 | 0,00 | 51 951,94 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 51 951,94 | 0,00 | 0,00 | 51 951,94 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 1 176 079,11 | 0,00 | 0,00 | 1 176 079,11 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 232 973,40 | 0,00 | 0,00 | 232 973,40 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска, проц | 0,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 284 583,19 | 0,00 | 0,00 | 284 583,19 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска, проц | 0,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 329 543,50 | 0,00 | 0,00 | 329 543,50 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска, проц | 0,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 328 979,02 | 0,00 | 0,00 | 328 979,02 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г. Северска, проц | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. м2 | 2,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прог-нозный период) | 350 331,85 | 0,00 | 0,00 | 350 331,85 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. м2 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 332 484,45 | 0,00 | 0,00 | 332 484,45 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс. м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
| Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» (до 31.12.2023) | Всего | 64 762,79 | 0,00 | 0,00 | 64 762,79 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 44 623,28 | 0,00 | 0,00 | 44 623,28 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м | 916744,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 2000 |
|  |  | 2022 | 11 260,69 | 0,00 | 0,00 | 11 260,69 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м | 916744,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 9 778,27 <*> | 0,00 | 0,00 | 9 778,27 <*> | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м | 916744,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
| 1. | Задача 1 «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным и транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» (с 01.01.2024) | Всего | 124 925,85 | 0,00 | 0,00 | 124 925,85 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 124 925,85 | 0,00 | 0,00 | 124 925,85 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м | 3327380 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 124 925,85 | 0,00 | 0,00 | 124 925,85 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м | 3331096,1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 124 925,85 | 0,00 | 0,00 | 124 925,85 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м | 3331096,1 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 247,76 | 0,00 | 0,00 | 2 247,76 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта, в т.ч.: | Всего | 4 501,32 | 0,00 | 0,00 | 4 501,32 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 566,52 | 0,00 | 0,00 | 566,52 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 768,52 | 0,00 | 0,00 | 768,52 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 3 016,28 | 0,00 | 0,00 | 3 016,28 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 27 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2 814,68 | 0,00 | 0,00 | 2 814,68 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 27 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2 814,68 | 0,00 | 0,00 | 2 814,68 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 27 |
| 2.1.1 | Устройство посадочных площадок для остановок общественного транспорта | Всего | 2 247,76 | 0,00 | 0,00 | 2 247,76 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 2 247,76 | 0,00 | 0,00 | 2 247,76 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 24 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2 247,76 | 0,00 | 0,00 | 2 247,76 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 24 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2 247,76 | 0,00 | 0,00 | 2 247,76 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 24 |
| 2.1.2 | Установка (ремонт) павильонов на остановках общественного транспорта | Всего | 2 051,96 | 0,00 | 0,00 | 2 051,96 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 566,52 | 0,00 | 0,00 | 566,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 768,52 | 0,00 | 0,00 | 768,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 768,52 | 0,00 | 0,00 | 768,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 566,52 | 0,00 | 0,00 | 566,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 566,52 | 0,00 | 0,00 | 566,52 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 4 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 194 189,96 | 0,00 | 0,00 | 194 189,96 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 44 773,28 | 0,00 | 0,00 | 44 773,28 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 31,8 |
|  |  | 2022 | 11 827,21 | 0,00 | 0,00 | 11 827,21 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 30 |
|  |  | 2023 | 10 546,79 <*> | 0,00 | 0,00 | 10 546,79 <*> | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 27,5 |
|  |  | 2024 | 127 942,13 | 0,00 | 0,00 | 127 942,13 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 19,2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 127 740,53 | 0,00 | 0,00 | 127 740,53 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 19,2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 127 740,53 | 0,00 | 0,00 | 127 740,53 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 19,2 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 «Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 5 | Всего | 115 181,48 | 246,65 | 0,00 | 115 181,48 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 25 645,95 | 0,00 | 0,00 | 25 645,95 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2022 | 27 493,06 | 0,00 | 0,00 | 27 493,06 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2023 | 31 344,95 | 246,65 | 0,00 | 31 098,30 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2024 | 32 465,89 | 0,00 | 0,00 | 32 465,89 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 32 104,77 | 0,00 | 0,00 | 32 104,77 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 32 104,77 | 0,00 | 0,00 | 32 104,77 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц | 98 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 116 949,85 | 246,65 | 0,00 | 116 703,20 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 25 645,95 | 0,00 | 0,00 | 25 645,95 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 | 27 493,06 | 0,00 | 0,00 | 27 493,06 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 31 344,95 | 246,65 | 0,00 | 31 098,30 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 | 32 465,89 | 0,00 | 0,00 | 32 465,89 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 32 104,77 | 0,00 | 0,00 | 32 104,77 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 32 104,77 | 0,00 | 0,00 | 32 104,77 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 2 541 604,22 | 80 246,65 | 581 000,00 | 1 880 357, 57 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 481 200,57 | 80 000,00 | 30 000,00 | 371 200,57 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 22,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 11400 |
|  |  | 2022 | 521 413,02 <*> | 0,00 | 117 000,00 | 404 413,02 <*> | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 30,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 11400 |
|  |  | 2023 | 798 882,81 <*> | 246,65 | 317 000,00 | 481 636,16 <*> | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 25,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 11400 |
|  |  | 2024 | 741 833,76 | 0,00 | 117 000,00 | 624 833,76 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 23,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 11400 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 203 469,40 | 0,00 | 487 904,19 | 715 565,21 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 21,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 1,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 11400 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 703 297,63 | 0,00 | 110 345,00 | 592 952,63 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 19,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 11400 |

------------------------------------

<*> Потребность включает:

в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 826,49 тыс. руб.;						в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 899,45 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».