|  | Приложение 10. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от_31.07.2024_№_2605-па_. |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реа-лиза-ции, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограм-мы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль-ного бюджета (по согласова-нию (прогноз) | областного бюджета (по согласова-нию (прогноз) | местного бюджета | внебюджет-ных источников (по согласова-нию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустрой-ству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: | Всего | 119 388,13 | 98 238,16 | 3 038,29 | 18 111,68 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 49 973,78 | 1 545,58 | 4 470,67 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 23000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 56 746,36 | 48 264,37 | 1 492,71 | 6 989,27 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 42 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  | 2025 | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 3325,87 | 0,00 | 0,00 | 3325,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
| 1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 14,96 | 13,78 | 0,43 | 0,75 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 14,96 | 13,78 | 0,43 | 0,75 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.2 | Благоустрой-ство прибрежного парка | Всего | 11 250,95 | 3 699,44 | 114,42 | 7 437,09 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1 287,60 | 1 186,52 | 36,70 | 64,38 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 3 311,61 | 2 512,92 | 77,72 | 720,97 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  | 2025 | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  | 2026 | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.3 | Благоустрой-ство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул. Победы № 16 и № 20 в г.Северске | Всего | 24 051,15 | 22 026,10 | 681,22 | 1 343,83 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 23 928,69 | 22 026,10 | 681,22 | 1 221,37 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 6000 |
|  |  | 2024 | 122,46 | 0,00 | 0,00 | 122,46 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.4 | Благоустрой-ство пешеходной зоны по просп. Коммунисти-ческому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске | Всего | 9 140,77 | 8 286,94 | 256,30 | 597,53 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 2 479,41 | 2 148,50 | 66,45 | 264,46 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 8000 |
|  |  | 2024 | 6 661,36 | 6 138,45 | 189,85 | 333,07 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 20000 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.5 | Благоустрой-ство Аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп. Коммунисти-ческому, 119 в г.Северске | Всего | 21 781,44 | 17 529,34 | 542,14 | 3 709,95 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 559,77 | 515,83 | 15,95 | 27,99 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 500 |
|  |  | 2024 | 21 221,66 | 17 013,51 | 526,19 | 3 681,96 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 4500 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.6 | Благоустрой-ство территории между жилым домом по просп. Коммунисти-ческому, 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске | Всего | 27 541,11 | 25 270,83 | 781,57 | 1 488,71 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 17 015,91 | 15 571,85 | 481,60 | 962,45 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 2500 |
|  |  | 2024 | 10 525,21 | 9 698,98 | 299,97 | 526,26 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 2000 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.7 | Благоустрой-ство территории Северского природного парка | Всего | 23 035,72 | 21 227,41 | 656,52 | 1 151,79 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 9 236,25 | 8 511,20 | 263,23 | 461,81 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 13 799,47 | 12 716,21 | 393,28 | 689,97 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 15000 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.8 | Благоустрой-ство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуаль-ным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 1.1.9 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 2 372,04 | 0,00 | 0,00 | 2 372,04 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1 467,46 | 0,00 | 0,00 | 1 467,46 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 904,58 | 0,00 | 0,00 | 904,58 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 3 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
| 1.1.10 | Благоустрой-ство сквера, прилегающего к зданию по просп. Коммунисти-ческому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфин») | Всего | 200,00 | 184,3 | 5,7 | 10,00 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 200,00 | 184,3 | 5,7 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 2. | Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 119 388,13 | 98 238,16 | 3 038,29 | 18 111,68 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 49 973,78 | 1 545,58 | 4 470,67 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 56 746,36 | 48 264,37 | 1 492,71 | 6 989,27 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 3 325,87 | 0,00 | 0,00 | 3 325,87 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |