|  | Приложение 4. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от_31.07.2024_№_2605-па__. |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» |  | Всего | 174 895,57 | 55 507,44 | 119 388,13 |
|  |  | 2023 | 69 372,98 | 13 382,94 | 55 990,04 |
|  |  | 2024 | 98 870,86 | 42 124,50 | 56 746,36 |
|  |  | 2025 | 3 325,87 | 0,00 | 3 325,87 |
|  |  | 2026 | 3 325,87 | 0,00 | 3 325,87 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | 55 507,44 | 55 507,44 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 13 382,94 | 13 382,94 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 42 124,50 | 42 124,50 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Оснащение дворовых территорий игровым и спортивным оборудованием, в т.ч.: | Всего | 55 507,44 | 55 507,44 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 13 382,94 | 13 382,94 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 42 124,50 | 42 124,50 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 55 507,44 | 55 507,44 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 13 382,94 | 13 382,94 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 42 124,50 | 42 124,50 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» | Всего | 119 388,13 | 0,00 | 119 388,13 |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 0,00 | 55 990,04 |
|  |  | 2024 | 56 746,36 | 0,00 | 56 746,36 |
|  |  | 2025 | 3 325,87 | 0,00 | 3 325,87 |
|  |  | 2026 | 3 325,87 | 0,00 | 3 325,87 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: | Всего | 119 388,13 | 0,00 | 119 388,13 |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 0,00 | 55 990,04 |
|  |  | 2024 | 56 746,36 | 0,00 | 56 746,36 |
|  |  | 2025 | 3 325,87 | 0,00 | 3 325,87 |
|  |  | 2026 | 3 325,87 | 0,00 | 3 325,87 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 14,96 | 0,00 | 14,96 |
|  |  | 2023 | 14,96 | 0,00 | 14,96 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 11 250,95 | 0,00 | 11 250,95 |
|  |  | 2023 | 1 287,60 | 0,00 | 1 287,60 |
|  |  | 2024 | 3 311,61 | 0,00 | 3 311,61 |
|  |  | 2025 | 3 325,87 | 0,00 | 3 325,87 |
|  |  | 2026 | 3 325,87 | 0,00 | 3 325,87 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске | Всего | 24 051,15 | 0,00 | 24 051,15 |
|  |  | 2023 | 23 928,69 | 0,00 | 23 928,69 |
|  |  | 2024 | 122,46 | 0,00 | 122,46 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске | Всего | 9 140,77 | 0,00 | 9 140,77 |
|  |  | 2023 | 2 479,41 | 0,00 | 2 479,41 |
|  |  | 2024 | 6 661,36 | 0,00 | 6 661,36 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Благоустройство Аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммунистическому, 119 в г.Северске | Всего | 21 781,44 | 0,00 | 21 781,44 |
|  |  | 2023 | 559,77 | 0,00 | 559,77 |
|  |  | 2024 | 21 221,66 | 0,00 | 21 221,66 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунистическому, 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске | Всего | 27 541,11 | 0,00 | 27 541,11 |
|  |  | 2023 | 17 015,91 | 0,00 | 17 015,91 |
|  |  | 2024 | 10 525,21 | 0,00 | 10 525,21 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 23 035,72 | 0,00 | 23 035,72 |
|  |  | 2023 | 9 236,25 | 0,00 | 9 236,25 |
|  |  | 2024 | 13 799,47 | 0,00 | 13 799,47 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 2 372,04 | 0,00 | 2 372,04 |
|  |  | 2023 | 1 467,46 | 0,00 | 1 467,46 |
|  |  | 2024 | 904,58 | 0,00 | 904,58 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфин») | Всего | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |