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	Приложение 10

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__02.08.2024__№___2622-па__

	

	ПЕРЕЧЕНЬ 
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Создание комфортной среды
в местах массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы
 «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

Таблица 2



	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпро-граммы, участники меро-приятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	феде-рального бюджета (по согласо-ванию (прогноз)
	област-ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источни-ков (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значе-ния по годам реали-зации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3

	1.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	1.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.:
	Всего
	214 383,15
	0,00
	0,00
	214 383,15
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	63 410,09
	0,00
	0,00
	63 410,09
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	
	
	2022
	61 065,94 <*>
	0,00
	0,00
	61 065,94 <*>
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2023
	48 032,58
	0,00
	0,00
	48 032,58
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	
	
	2024
	50 651,70 <*>
	0,00
	0,00
	50 651,70 <*>
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	25 259,50
	0,00
	0,00
	25 259,50
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	23 170,60
	0,00
	0,00
	23 170,60
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	2.1.1
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	Всего
	213 237,51
	0,00
	0,00
	213 237,51
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	63 259,95
	0,00
	0,00
	63 259,95
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	26

	
	
	2022
	60 963,52
	0,00
	0,00
	60 963,52
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	28,31

	
	
	2023
	47 707,08
	0,00
	0,00
	47 707,08
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	45

	
	
	2024
	49 981,70 <*>
	0,00
	0,00
	49 981,70 <*>
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	52,5

	
	
	2025 (прогноз-
ный период
	25 259,50
	0,00
	0,00
	25 259,50
	
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	57

	
	
	2025 (прогноз-
ный период
	23 170,60
	0,00
	0,00
	23 170,60
	
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц

	61

	2.1.2
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства
	Всего
	1 145,64
	0,00
	0,00
	1 145,64
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	150,14
	0,00
	0,00
	150,14
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	
	
	2022
	102,42 <*>
	0,00
	0,00
	102,42 <*>
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2023
	325,50
	0,00
	0,00
	325,50
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	
	
	2024
	670,00
	0,00
	0,00
	670,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед

	1

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	214 383,15
	0,00
	0,00
	214 383,15
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	63 410,09
	0,00
	0,00
	63 410,09
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	61 065,94 <*>
	0,00
	0,00
	61 065,94 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	48 032,58
	0,00
	0,00
	48 032,58
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	50 651,70 <*>
	0,00
	0,00
	50 651,70 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	25 259,50
	0,00
	0,00
	25 259,50
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	23 170,60
	0,00
	0,00
	23 170,60
	0,00
	
	X
	X


------------------------------------
<*> Объем финансирования включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 102,42 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 8674,74 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования подпрограммы в строках «Всего».							
Внутренний номер: 0324172
Внутренний номер: 0324172: 0266810
