| Приложение 10 |  |
| --- | --- |
| к постановлению |  |
| Администрации ЗАТО Северск |  |
| от__02.08.2024__№___2622-па__ |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» Таблица 2 |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпро-граммы, участники меро-приятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-рального бюджета (по согласо-ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источни-ков (по согласо- ванию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
| 1.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.: | Всего | 214 383,15 | 0,00 | 0,00 | 214 383,15 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 63 410,09 | 0,00 | 0,00 | 63 410,09 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 61 065,94 <*> | 0,00 | 0,00 | 61 065,94 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 48 032,58 | 0,00 | 0,00 | 48 032,58 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 50 651,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 50 651,70 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 25 259,50 | 0,00 | 0,00 | 25 259,50 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 23 170,60 | 0,00 | 0,00 | 23 170,60 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
| 2.1.1 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего | 213 237,51 | 0,00 | 0,00 | 213 237,51 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 63 259,95 | 0,00 | 0,00 | 63 259,95 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 26 |
|  |  | 2022 | 60 963,52 | 0,00 | 0,00 | 60 963,52 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 28,31 |
|  |  | 2023 | 47 707,08 | 0,00 | 0,00 | 47 707,08 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 45 |
|  |  | 2024 | 49 981,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 49 981,70 <*> | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 52,5 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период | 25 259,50 | 0,00 | 0,00 | 25 259,50 |  |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 57 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период | 23 170,60 | 0,00 | 0,00 | 23 170,60 |  |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 61 |
| 2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства | Всего | 1 145,64 | 0,00 | 0,00 | 1 145,64 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 150,14 | 0,00 | 0,00 | 150,14 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 102,42 <*> | 0,00 | 0,00 | 102,42 <*> | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 325,50 | 0,00 | 0,00 | 325,50 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 214 383,15 | 0,00 | 0,00 | 214 383,15 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 63 410,09 | 0,00 | 0,00 | 63 410,09 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 61 065,94 <*> | 0,00 | 0,00 | 61 065,94 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 48 032,58 | 0,00 | 0,00 | 48 032,58 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 50 651,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 50 651,70 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогноз- ный период) | 25 259,50 | 0,00 | 0,00 | 25 259,50 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогноз- ный период) | 23 170,60 | 0,00 | 0,00 | 23 170,60 | 0,00 |  | X | X |

------------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 102,42 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 8674,74 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования подпрограммы в строках «Всего».