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	Приложение 8
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от_02.08.2024__№__2622-па___



ПЕРЕЧЕНЬ 
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпро-граммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	феде-раль-
ного бюджета (по согла-сованию (прог-ноз)
	област-ного бюджета (по согла-сованию (прогноз)
	местного бюджета
	вне-бюд-
жет-ных источ-ников (по согла-со-ванию (прог-ноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значе-ния по годам реали-зации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2

	1.1
	ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустрой-ства на территории города Северска»
(до 31.12.2023)
	Всего
	213 604,70
	0,00
	384,20
	213 220,50
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	58 046,06
	0,00
	0,00
	58 046,06
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	1510

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед
	3

	
	
	2022
	74 179,26
	0,00
	0,00
	74 179,26
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	1581,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед
	2

	
	
	2023
	81 739,38 <*>
	0,00
	384,20
	81 355,18 <*>
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	4219

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед
	3

	1.
	Задача 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2

	1.1
	КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустрой-ства на территории города Северска» 
(с 01.01.2024)
	Всего
	78 088,96
	0,00
	0,00
	78 088,96
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	78 998,47 <*>
	0,00
	0,00
	78 998,47 <*>
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед
	1

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный период)
	47 902,41
	0,00
	0,00
	47 902,41
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед
	1

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный период)
	33 906,22
	0,00
	0,00
	33 906,22
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед
	1

	2.
	Задача 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2

	2.1
	ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска»
(до 31.12.2023)
	Всего
	13 379,75
	0,00
	11 645,90
	1 733,85
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	3 723,51
	0,00
	2 946,40
	777,11
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	138,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	251

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн
	365

	
	
	2022
	4 853,87
	0,00
	4 375,50
	478,37
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	149,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн
	365

	
	
	2023
	4 802,37
	0,00
	4 324,00
	478,37
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн
	365

	2.
	Задача 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2

	2.1
	КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» 
(с 01.01.2024)
	Всего
	5 065,60
	0,00
	4 324,00
	741,60
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	5 065,60
	0,00
	4 324,00
	741,60
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	138,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн
	366

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный период)
	5 779,77
	0,00
	4 324,00
	1 455,77
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	650

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн
	365

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный период)
	5 779,77
	0,00
	4 324,00
	1 455,77
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн
	365

	3.
	Задача 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке города
Северска, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед

	4

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	25

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2025 (про-гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	3.1.1
	Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	310 139,01
	0,00
	16 354,10
	293 784,91
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	61 769,57
	0,00
	2 946,40
	58 823,17
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	79 033,13
	0,00
	4 375,50
	74 657,63
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	86 541,75 <*>
	0,00
	4 708,20
	81 833,55 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	84 064,07 <*>
	0,00
	4 324,00
	79 740,07 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный период)
	53 682,18
	0,00
	4 324,00
	49 358,18
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный период)
	39 685,99
	0,00
	4 324,00
	35 361,99
	0,00
	
	X
	X


------------------------------------
<*> Объем финансирования включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 360 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 909,51 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования подпрограммы в строках «Всего».			
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