# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы в 2023 году

I. О результатах реализации муниципальной Программы, подпрограмм, ВЦП за отчетный период.

Мероприятия муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы, предусмотренные в подпрограммах и ведомственных целевых программах, выполнены на 1,00 %.

II. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы (далее - Программа) бюджетом ЗАТО Северск было утверждено 21 436,38 тыс. руб., израсходовано 21 226,20 тыс. руб.

В том числе на выполнение мероприятий подпрограмм:

1.  «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» было утверждено 1 147,96 тыс. руб., израсходовано 1 058,78 тыс. руб.;

2. 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» было утверждено 20 288,42 тыс. руб., израсходовано 20 167,45 тыс. руб.

III. О выполнении основных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы.

Основные мероприятия, предусмотренные Программой в 2023 году, выполнены.

IV. Предложений о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы нет.

V. В муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы 2 раза вносились изменения (постановления Администрации ЗАТО Северск от 07.08.2023 № 1471-па, от 19.02.2024 № 531-па).

Внесения изменений были связаны с корректировками Программы в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на
2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

VI. Оценка эффективности муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы в 2023 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы и Подпрограмм проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707.

По результатам проведенных расчетов получены следующие результаты показателей:

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы

1) Степень достижения Сдп = 1,0 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой эффективностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 0,99 по шкале оценки эффективности использования средств муниципальной программы: программа характеризуется полным освоением средств. Информация о финансировании реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы представлена в приложении.

3) Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка - 5).

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы: подпрограмма характеризуется высокой эффективностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 0,92 по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: подпрограмма характеризуется полным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – эффективная (оценка - 4).

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы: подпрограмма характеризуется высокой эффективностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 0,99 по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: подпрограмма характеризуется полным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка - 5).