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	Приложение 16

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск
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	«1.1
	Основное мероприятие. Строительство и ремонт улично-дорожной сети, в т.ч.: 
	Всего
	450 627,32
	0,00
	400 000,00
	50 627,32
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО 
Северск
	X
	X

	
	
	2021
	1 361,13
	0,00
	0,00
	1 361,13
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2022
	2 336,72 <*>
	0,00
	0,00
	2 336,72 <*>
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2023
	229 636,16
	0,00
	200 000,00
	29 636,16
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2024
	231 782,13 <*>
	0,00
	200 000,00
	31 782,13 <*>
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	509 106,75
	0,00
	377 559,19
	131 547,56
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	2

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	45 000,00
	0,00
	0,00
	45 000,00
	0,00
	
	1. Количество микрорайонов, оснащенных новыми участками улично-дорожной сети, ед
	0»;

	«1.1.5
	Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 в г.Северске
	Всего
	20 707,13
	0,00
	0,00
	20 707,13
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО 
Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	1 510,23
	0,00
	0,00
	1 510,23
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2023
	19 109,84
	0,00
	0,00
	19 109,84
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2024
	13 749,39
<*>
	0,00
	0,00
	13 749,39
<*>
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.6
	Ремонт автомобильной дороги Томск-Самусь (от знака «ЗАТО Северск» до населенного пункта Петропавловка)
	Всего
	421 751,64
	0,00
	400 000,00
	21 751,64
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск


























	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	
	
	2023
	210 526,32
	0,00
	200 000,00
	10 526,32
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	10

	
	
	2024
	211 225,32
	0,00
	200 000,00
	11 225,32
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	12

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	30 000,00
	0,00
	0,00
	30 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	3

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	45 000,00
	0,00
	0,00
	45 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	3»;

	«1.1.9


 
	Капитальный ремонт автодорожного моста через р.Б.Киргизка на автомобильной дороге № 10 в г.Северске
	Всего
	533,50
	0,00
	0,00
	533,50
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	533,50
	0,00
	0,00
	533,50
	0,00
	
	1. Количество актов ввода объектов в эксплуатацию, шт
	1

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	 1.1.10
	Капитальный ремонт моста на автодорожном проезде № 38 по ул.Первомайская в г.Северске
	Всего
	686,47
	0,00
	0,00
	686,47
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	686,47
	0,00
	0,00
	686,47
	0,00
	
	1. Выполнение обследования объектов улично-дорожной сети, ед
	1

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0»;

	«2.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть», в т.ч.: 
	Всего
	700 859,88
	80 000,00
	381 000,00
	239 859,88
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО 
Северск
	X
	X

	
	
	2021
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,2

	
	
	2022
	180 063,12
	0,00
	117 000,00
	63 063,12
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,23

	
	
	2023
	180 108,96
	0,00
	117 000,00
	63 108,96
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5,44

	
	
	2024
	180 687,80
	0,00
	117 000,00
	63 687,80
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	180 000,00
	0,00
	0,00
	180 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	180 000,00
	0,00
	117 000,00
	63 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	2.1.1
	Капитальный ремонт
и ремонт дорог и
сооружений на них
	Всего
	700 859,88
	80 000,00
	381 000,00
	239 859,88
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО 
Северск
	X
	X

	
	
	2021
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,2

	
	
	2022
	180 063,12
	0,00
	117 000,00
	63 063,12
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	4,23

	
	
	2023
	180 108,96
	0,00
	117 000,00
	63 108,96
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5,44

	
	
	2024
	180 687,80
	0,00
	117 000,00
	63 687,80
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	180 000,00
	0,00
	0,00
	180 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	180 000,00
	0,00
	117 000,00
	63 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	5

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	1 151 487,20
	80 000,00
	781 000,00
	290 487,20
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	161 361,13
	80 000,00
	30 000,00
	51 361,13
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	77,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м
	13,19

	
	
	2022
	182 399,84 <*>
	0,00
	117 000,00
	65 399,84 <*>
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	69,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м
	17,42

	
	
	2023
	409 745,12
	0,00
	317 000,00
	92 745,12
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	74,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м
	32,85

	
	
	2024
	412 469,93
<*>
	0,00
	317 000,00
	95 469,93
<*>
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	76,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км;
тыс м
	37,85

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	689 106,75
	0,00
	377 559,19
	311 547,56
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м
	1,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	78,72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м
	42,85

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	225 000,00
	0,00
	117 000,00
	108 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	80,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом), км; тыс м
	47,85»;

	«2.1
	Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, в т.ч.: 
	Всего
	5 546,67
	0,00
	0,00
	5 546,67
	0,00
	Управле-ние образования, УМСП ФКиС Админи-страции ЗАТО 
Северск, Управле-ние культуры 
	X
	X

	
	
	2021
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2022
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	0

	
	
	2023
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	15

	
	
	2024
	5 399,01
	0,00
	0,00
	5 399,01
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	15

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	4 135,11
	0,00
	0,00
	4 135,11
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	16

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	7 134,09
	0,00
	0,00
	7 134,09
	0,00
	
	1. Количество детских учреждений, оснащенных специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, ед
	15»;

	«2.1.2
	Оборудование детских автогородков в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования
	Всего
	1 614,20
	0,00
	0,00
	1 614,20
	0,00
	Управле-ние образования

	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	
	
	2024
	1 614,20
	0,00
	0,00
	1 614,20
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	12

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудованных детских автогородков в школах, детских садах и учреждении дополнительного образования, ед
	0»;

	«2.1.4
	Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на формирование у детей правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения
	Всего
	173,66
	0,00
	0,00
	173,66
	0,00
	Управле-ние образования
	X
	X

	
	
	2021
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2022
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2023
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2024
	26,00
	0,00
	0,00
	26,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	49,22
	0,00
	0,00
	49,22
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1»;

	«3.1
	Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.: 
	Всего
	91 527,86
	0,00
	0,00
	91 527,86
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск, УКС Админи-страции ЗАТО  Северск
	X
	X

	
	
	2021
	14 559,99
	0,00
	0,00
	14 559,99
	0,00
	
	1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	1

	
	
	2022
	13 113,45
	0,00
	0,00
	13 113,45
	0,00
	
	1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	8

	
	
	2023
	15 595,21
	0,00
	0,00
	15 595,21
	0,00
	
	1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	2

	
	
	2024
	48 259,21
	0,00
	0,00
	48 259,21
	0,00
	
	1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	559

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	10

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	31 172,97
	0,00
	0,00
	31 172,97
	0,00
	
	1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	559

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	3

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	25 341,67
	0,00
	0,00
	25 341,67
	0,00
	
	1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км;тыс м
	559

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	2

	3.1.1
	Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе сигнальными столбиками
	Всего
	967,52
	0,00
	0,00
	967,52
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Админи-страции ЗАТО 
Северск
	X
	X

	
	
	2021
	498,70
	0,00
	0,00
	498,70
	0,00
	
	1.Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	279

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	0

	
	
	2024
	468,82
	0,00
	0,00
	468,82
	0,00
	
	1.Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	134

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	728,92
	0,00
	0,00
	728,92
	0,00
	
	1.Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	245

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	728,92
	0,00
	0,00
	728,92
	0,00
	
	1.Протяженность установленных барьерных ограждений, в т.ч. сигнальных столбиков, м
	245»;

	«3.1.3
	Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации
	Всего

	16 822,24
	0,00
	0,00
	16 822,24
	0,00
	УЖКХ ТиС, УКС Админи-страции ЗАТО  Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	0

	
	
	2022
	544,00
	0,00
	0,00
	544,00
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	0

	
	
	2023
	6 906,43
	0,00
	0,00
	6 906,43
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	2

	
	
	2024
	9 371,81
	0,00
	0,00
	9 371,81
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	2

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	11 538,78
	0,00
	0,00
	11 538,78
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	3

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	7 692,52
	0,00
	0,00
	7 692,52
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	2»;

	«3.1.5
	Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки
	Всего
	37 790,89
	0,00
	0,00
	37 790,89
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	7 261,32
	0,00
	0,00
	7 261,32
	0,00
	
	1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км;тыс м
	414

	
	
	2022
	7 942,94
	0,00
	0,00
	7 942,94
	0,00
	
	1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км;тыс м
	414

	
	
	2023
	7 619,83
	0,00
	0,00
	7 619,83
	0,00
	
	1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км;тыс м
	559

	
	
	2024
	14 966,80
	0,00
	0,00
	14 966,80
	0,00
	
	1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км;тыс м
	559

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	10 833,16
	0,00
	0,00
	10 833,16
	0,00
	
	1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км;тыс м
	559

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	10 833,16
	0,00
	0,00
	10 833,16
	0,00
	
	1.Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км;тыс м
	559»;

	«3.1.7
	Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск
	Всего
	1 972,00
	0,00
	0,00
	1 972,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Админи-страции ЗАТО  Северск
	X
	X

	
	
	2021
	469,84
	0,00
	0,00
	469,84
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2022
	599,99
	0,00
	0,00
	599,99
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично- дорожной сети, ед
	6

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2024
	902,17
	0,00
	0,00
	902,17
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	10

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	3.1.8
	Обустройство или ликвидация пешеходных переходов
	Всего
	1298,08
	0,00
	0,00
	1298,08
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00


	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов
	0

	
	
	2024
	1298,08
	0,00
	0,00
	1298,08
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов
	2

	
	
	2025 (прог-нозный период
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов
	0

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных пешеходных переходов
	0

	3.1.9
	Расчистка придорожных полос от порослей
	Всего
	4 193,90
	0,00
	0,00
	4 193,90
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	962,13
	0,00
	0,00
	962,13
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2022
	1 010,18
	0,00
	0,00
	1 010,18
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2023
	1 068,95
	0,00
	0,00
	1 068,95
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2024
	1 152,64
	0,00
	0,00
	1 152,64
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	1 052,52
	0,00
	0,00
	1 052,52
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	1 052,52
	0,00
	0,00
	1 052,52
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640»;

	«4.1
	КПМ «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» (с 01.01.2024)
	Всего
	3 730,40
	0,00
	0,00
	3 730,40
	0,00
	УЖКХ ТиС
	Х
	Х

	
	
	2024
	3 730,40
	0,00
	0,00
	3 730,40
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	278,6

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	3 771,58
	0,00
	0,00
	3 771,58
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	3 771,58
	0,00
	0,00
	3 771,58
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	106 647,60
	0,00
	0,00
	106 647,60
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	16 446,81
	0,00
	0,00
	16 446,81
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	
	
	2022
	15 109,72
	0,00
	0,00
	15 109,72
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	
	
	2023
	17 702,45
	0,00
	0,00
	17 702,45
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	
	
	2024
	57 388,62
	0,00
	0,00
	57 388,62
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	39 464,56
	0,00
	0,00
	39 464,56
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	36 247,34
	0,00
	0,00
	36 247,34
	0,00
	
	1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед
	62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел
	0»;

	«1.1
	КПМ «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» 
(с 01.01.2024)
	Всего
	310 244,72
	0,00
	0,00
	310 244,72
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	310 244,72
	0,00
	0,00
	310 244,72
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	8,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	3

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	280 324,51
	0,00
	0,00
	280 324,51
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	8,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	3

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	280 324,51
	0,00
	0,00
	280 324,51
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	8,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	138

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенной спецтехники, ед
	3»;

	«3.1
	КПМ «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» (с 01.01.2024)
	Всего
	52 193,06
	0,00
	0,00
	52 193,06
	0,00
	УЖКХ ТиС 
	X
	X

	
	
	2024
	52 214,43 <*>
	0,00
	0,00
	52 214,43 <*>
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	51 951,94
	0,00
	0,00
	51 951,94
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	51 951,94
	0,00
	0,00
	51 951,94
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	
	Итого по подпрограмме 3

	Всего
	1 216 037,87
	0,00
	0,00
	1 216 037,87
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	232 973,40
	0,00
	0,00
	232 973,40
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц
	0,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, 
в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	
	
	2022
	284 583,19
	0,00
	0,00
	284 583,19
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц
	0,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, 
в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	
	
	2023
	329 543,50
	0,00
	0,00
	329 543,50
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц
	0,41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, 
в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	
	
	2024
	368 959,15
<*>
	0,00
	0,00
	368 959,15
<*>
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2
	2,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, 
в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	350 331,85
	0,00
	0,00
	350 331,85
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, 
в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	332 484,45
	0,00
	0,00
	332 484,45
	0,00
	
	1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц
	100»;

	«1.1
	КПМ «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным и транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» (с 01.01.2024)
	Всего
	12 107,95
	0,00
	0,00
	12 107,95
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	12 471,80
<*>
	0,00
	0,00
	12 471,80
<*>
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	916744,
3

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	124 925,85
	0,00
	0,00
	124 925,85
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	3331096,1

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	124 925,85
	0,00
	0,00
	124 925,85
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м
	3331096,1»;

	«2.1
	Основное мероприятие. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта, в т.ч.: 
	Всего
	4 430,23
	0,00
	0,00
	4 430,23
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2022
	566,52
	0,00
	0,00
	566,52
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2023
	768,52
	0,00
	0,00
	768,52
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	6

	
	
	2024
	2 945,19
	0,00
	0,00
	2 945,19
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	27

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	2 814,68
	0,00
	0,00
	2 814,68
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	27

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	2 814,28
	0,00
	0,00
	2 814,28
	0,00
	
	1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед
	27»;

	«2.1.2
	Установка (ремонт) павильонов на остановках общественного транспорта
	Всего
	2 182,47
	0,00
	0,00
	2 182,47
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтиро-ванных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2022
	566,52
	0,00
	0,00
	566,52
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтиро-ванных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2023
	768,52
	0,00
	0,00
	768,52
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	6

	
	
	2024
	697,43
	0,00
	0,00
	697,43
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	566,92
	0,00
	0,00
	566,92
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	566,52
	0,00
	0,00
	566,52
	0,00
	
	1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед
	3

	
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	81 300,97
	0,00
	0,00
	81 300,97
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	44 773,28



	0,00



	0,00



	44 773,28



	0,00



	
	1. Регулярность движ ения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц
	97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц
	
31,8

	
	
	2022
	11 827,21
	0,00
	0,00
	11 827,21
	0,00
	
	1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц
	97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц
	30

	
	
	2023
	10 546,79 <*>
	0,00
	0,00
	10 546,79 <*>
	0,00
	
	1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц
	97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц
	27,5

	
	
	2024
	15 416,99 <*>
	0,00
	0,00
	15 416,99 <*>
	0,00
	
	1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц
	97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц
	19,2

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	127 740,53
	0,00
	0,00
	127 740,53
	0,00
	
	1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц
	99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц
	19,2

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	127 740,13
	0,00
	0,00
	127 740,13
	0,00
	
	1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц
	99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц
	19,2»;

	«1.1

	Задача 1 «Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 5

	Всего

	116 538,22
	246,65
	0,00
	116 291,57
	0,00
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	25 645,95
	0,00
	0,00
	25 645,95
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	
	2022
	27 493,06
	0,00
	0,00
	27 493,06
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	
	2023
	31 344,95
	246,65
	0,00
	31 098,30
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	
	2024
	34 054,26
	0,00
	0,00
	34 054,26
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	32 104,77
	0,00
	0,00
	32 104,77
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	32 104,77
	0,00
	0,00
	32 104,77
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоения денежных средств), проц
	98

	 
	Итого по подпрограмме 5
	Всего
	116 538,22
	246,65
	0,00
	116 291,57
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	25 645,95
	0,00
	0,00
	25 645,95
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2022
	27 493,06
	0,00
	0,00
	27 493,06
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2023
	31 344,95
	246,65
	0,00
	31 098,30
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2024
	34 054,26
	0,00
	0,00
	34 054,26
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	32 104,77
	0,00
	0,00
	32 104,77
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	32 104,77
	0,00
	0,00
	32 104,77
	0,00
	
	Х
	Х

	 
	Итого по Программе
	Всего
	2 672  011,86
	80 246,65
	781 000,00
	1 810 765,
21
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2021
	481 200,57
	80 000,00
	30 000,00
	371 200,57
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	22,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	0,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел
	11400

	
	
	2022
	521 413,02 <*>
	0,00
	117 000,00
	404 413,02 <*>
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	30,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	1,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел
	11400

	
	
	2023
	798 882,81 <*>
	246,65
	317 000,00
	481 636,16 <*>
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	25,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	1,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел
	11400

	
	
	2024
	886 288,95
<*>
	0,00
	317 000,00
	569 288,95
<*>
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	23,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	1,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел
	11400

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	1 238 748,46
	0,00
	377 559,19
	861 189,27
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	21,28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	1,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел
	11400

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	753 576,69
	0,00
	117 000,00
	636 576,69
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	19,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед
	0,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел
	11400»
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