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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В муниципальную программу «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» (далее – Программа) включен весь комплекс работ по благоустройству и озеленению на территории г.Северска от капитального строительства и капитального ремонта до текущего содержания. 
Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа – создание комфортной городской среды.
Комфортность города можно охарактеризовать следующими основными факторами:
- благоустройством городской территории;
- здоровой экологической обстановкой;
- наличием достаточного количества общественных пространств;
- комфортными внутриквартальными территориями. 
Программа направлена на повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан.
Основные мероприятия Программы реализовались в 2021 - 2024 годах в рамках муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446 (далее – муниципальная программа). 
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории г.Северска, требуют круглогодичного содержания и своевременного ремонта.
Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью зеленого фонда города 
и основным фактором оздоровления экологической обстановки на его территории. 
Общая площадь зеленых насаждений на территории г.Северска составляет 521 га, из них 72 га –  площадь насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров), 77 га – площадь озеленения автомобильных дорог местного значения, 372 га –  площадь городских лесов. На территории города Северска имеется порядка 160 гектаров газонов, требующих регулярной косьбы, около 70 км живой изгороди.
Таким образом, на 1 жителя г.Северска приходится 13,3 кв. м зеленых насаждений (без учета городских лесов). Данный показатель является одним из важнейших при оценке благоустроенности города, который учитывается при расчете индекса качества городской среды.
Вместе с тем часть зеленых насаждений достигла возраста естественного старения. 
На территории общего пользования г.Северска по информации, включенной в реестр зеленых насаждений, подлежащих сносу и формовочной обрезке, имеется более 9,1 тыс. деревьев, подлежащих сносу, и порядка 10,5 тыс. деревьев, требующих формовочной 
и омолаживающей обрезки. 
Утвержденное бюджетное финансирование действовавшей муниципальной программы не позволяло уменьшить количество таких деревьев. Ежегодный прирост количества деревьев, подлежащих сносу и формовочной обрезке, превышал объем выполненных работ.
Учитывая небольшой объем ежегодных работ по сносу и формовочной обрезке, который выполнялся в рамках муниципальной программы в 2021 - 2024 годах, а также ежегодный прирост количества деревьев, подлежащих сносу и формовочной обрезке, данный показатель не снижается. В 2022 году было снесено 865, отформовано 510 деревьев, в 2023 году данные показатели составили 528 и 440 деревьев соответственно. При этом количество деревьев, подлежащих сносу на конец 2022 года, составляло 6253 дерева, а на конец 2023 года – 6449 деревьев. Количество деревьев, подлежащих сносу и формовочной обрезке по состоянию на 01.07.2024, составило соответственно 9114 и 10558. Для предотвращения ситуаций, опасных для жизни, здоровья и имущества жителей города, для формирования эстетически привлекательных объектов озеленения необходимо увеличение объема работ по сносу и формовочной обрезке зеленых насаждений.
В рамках текущего ухода за зелеными насаждениями в 2022 - 2023 годах выкашивалось порядка 104 га газонов. Данный уровень планируется сохранить в 2025 - 2027 годах. При этом следует отметить, что многие газоны за сезон выкашиваются 2-4 раза, таким образом реальный объем работ по выкашиванию газонов выше на 50-70%. 
Взамен ликвидированных зеленых насаждений в 2025 - 2027 годах планируется высаживать по 1000 саженцев ежегодно. Всего в период действия программы планируется высадить:
- деревьев – 1000 шт.;
- кустарников (в группы и живую изгородь) – 2000 шт.
Санитарное благоустройство территории города также является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. На всех площадях, улицах, парковых зонах, остановках городского транспорта должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Всего на улицах города и в скверах должно быть установлено не менее 400 урн, тогда как в 2024 году их насчитывалось менее 300. Необходимо выполнять мероприятия по санитарной уборке указанных территорий, своевременному вывозу и утилизации мусора, 
в том числе с мест несанкционированного складирования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). 
Ликвидация стихийно создающихся на периферийных участках города несанкционированных свалок является отдельной проблемой. Объем мусора, стихийно образующегося на периферийных территориях, вывозимого ежегодно с несанкционированных свалок на полигон ТКО, составляет 2 - 3 тыс. тонн. 
В 2023 году на полигон ТКО вывезен мусор с несанкционированных свалок в объеме 4,2 тыс. тонн. В 2024 году – более 1,5 тыс. тонн. При этом ликвидация несанкционированных свалок  включает в себя не только их систематический вывоз, но и проведение большой работы 
по предотвращению их возникновения. К таким мероприятиям можно отнести проведение совместных рейдов с представителями УМВД России по ЗАТО Северск, установку аншлагов, запрещающих сброс мусора в неустановленных местах, информирование населения 
о необходимости соблюдения установленных требований утилизации ТКО.
Несмотря на то, что в прошедшие годы вывоз мусора с несанкционированных свалок осуществлялся систематически, ликвидировать несанкционированные свалки 
на периферийных участках г.Северска не удалось. В 2025 - 2027 годах предполагается 
не только вывозить мусор с несанкционированных свалок, но и выполнять мероприятия, 
не допускающие его образования.
Для содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии необходимо своевременно выполнять комплекс работ по текущему содержанию, санитарной очистке объектов благоустройства. 
Для повышения уровня благоустройства, направленного на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение мероприятий по благоустройству общегородских территорий, а также по благоустройству внутриквартальных территорий, прилегающих 
к территориям многоквартирных домов.
На регулярной основе требуется выполнение работ по текущему содержанию внутриквартальных территорий, скверов города, территории городского кладбища, мест отдыха на реке Томи, ликвидация несанкционированных свалок на периферийных территориях города.
Площадь внутриквартальных территорий, которые необходимо содержать в рамках мероприятий, составляет 2783 тыс. кв. м.
Содержание 56 га муниципального кладбища г.Северска должно обеспечить жителям доступ во все кварталы кладбища в зимний период и удовлетворительное санитарное состояние в летний период. 
В обязательном порядке необходимо выполнять праздничное оформления города, обеспечивать бесперебойную работу фонтанов, а также выполнять иные мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и безопасности проживания.
В г.Северске для создания необходимого уровня благоустройства, в том числе                    для организации и проведения массовых и праздничных мероприятий, необходимо:
- организовывать праздничное оформление баннерной продукцией следующих объектов: площади имени В.И.Ленина, театральной площади, просп.Коммунистического, ул.Курчатова, ул.Ленинградской, ул.Калинина;
- устанавливать и украшать новогодние ели;
- поддерживать в надлежащем состоянии памятники;
- обеспечивать в летний период функционирование фонтанов.
С целью праздничного оформления города регулярно изготавливаются флаговые конструкции, отвечающие требованиям современного дизайна оформления городских пространств. По состоянию на 01.06.2024 для праздничного оформления города имеются 
18 флаговых конструкций, 6 из которых морально устарели и требуют обновления.
В г.Северске ежегодно проводится городской конкурс «Северский дворик» для привлечения населения, частных организаций, организаций бюджетной сферы, индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.
Для соблюдения санитарно-гигиенических требований, создания безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска необходима постоянная реализация следующих мероприятий:
- выполнение противоклещевой обработки лесных массивов в черте города;
- обеспечение круглосуточного дежурства бригады по доставке тел умерших в морг;
- организация мероприятий по регулированию численности животных без владельцев.
С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и предупреждения нападения животных на людей осуществляется отлов животных без владельцев, в весенний период проводится противоклещевая обработка лесных массивов в черте города, обеспечивается транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения. 
Ежегодно выполняются мероприятия по отлову животных без владельцев. Количество отловленных животных за последние два года уменьшилось. Так, в 2022 году была отловлена 251 собака, в 2023 году – всего 45, а в 2024 году – 38. В плановом периоде ожидается уменьшение количества животных без владельцев по причине проведения планомерной работы по их отлову и стерилизации. 
Ежегодно проводится противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска, необходимая для минимизации рисков заражения клещевым энцефалитом 
и болезнью Лайма. Площадь территории, требующей ежегодной обработки, составляет порядка 160 га. Фактически обрабатываемая площадь лесных массивов составляет 138 – 150 га, площадь ежегодной противоклещевой обработки предполагается сохранить                             в 2025 - 2027 годах.
Поддержание мест массового отдыха горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов города являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.
Для повышения уровня внешнего благоустройства, направленного на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение мероприятий по благоустройству общегородских территорий, а также внутриквартальных территорий, прилегающих 
к территориям многоквартирных домов.
Скверы, парки, бульвары – традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных                                    и культурных мероприятий. Работы по благоустройству общественных пространств выполняются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2023 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 30.12.2022 № 2475. В рамках данной Программы ведутся работы по техническому содержанию существующих элементов благоустройства, а также строительство отдельных объектов.
Для поддержания уровня благоустройства общественных пространств необходимо проводить комплекс работ по их содержанию. Необходимо постоянное обновление садово-парковой мебели и малых архитектурных форм. 
Оснащение скверов малыми архитектурными формами требуется постоянно, так как садовая мебель приходит в негодность в течение 5 - 7 лет, после чего требуется ее обновление. Кроме того, необходимо изготовление конструкций для праздничного оформления города. 
На территории города в настоящее время установлено более 400 садово-парковых скамеек 
и уличных диванов. В 2022 - 2023 годах садово-парковая мебель на территории города 
в рамках текущего содержания не обновлялась. Около 100 скамеек требуют плановой замены, так как имеют устаревшие проржавевшие основания, сгнившие деревянные сидения. Кроме того, ежегодно поступают обращения жителей о необходимости установки скамеек на новых участках.
На всех площадях, тротуарах, скверах, парковых зонах, остановках городского транспорта должны быть выставлены в достаточном количестве урны, контейнеры для сбора ТКО. Для обеспечения урнами всех мест общего пользования необходимо однократно изготавливать ежегодно не менее 50 урн, такое количество ежегодно приходит в негодность либо утрачивается.
Следующим направлением по созданию благоприятной качественной городской среды является организация содержания мест захоронений и предоставление гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с действующим законодательством. 
На территории города расположено общественное кладбище, в течение года данные территории требуют санитарного обслуживания. Площадь участков для захоронения 
на городском кладбище сокращается, в связи с чем ведется строительство нового городского кладбища. В 2025 - 2027 годах предполагается выполнение работ по завершению строительства данного объекта.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска. 
На достижение поставленной цели направлена реализация следующих задач:
- создание устойчивой системы озеленения города Северска;
- обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания 
и жизнедеятельности населения города Северска;
- повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры                         в местах массового посещения.
Реализация Программы запланирована на 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы. приведены в таблице 1.


СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы 
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-ность сбора 
данных
	Метод
сбора 
инфор-мации
	Ответ-ствен-ный за сбор данных по пока-зателю

	
	
	
	2023
год
	2024 год
	2025
год
	2026
 год
	2027 
год
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

	1.
	Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска
	ед
	1
	3
	3
	3
	3
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС


	2.
	Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска 
	ед
	272
	440
	440
	400
	400
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС

	3.
	Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом)
	проц
	26
	31
	33
	33
	33
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  


	4.
	Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск



	проц
	67
	65
	65
	65
	65
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  


	Показатели задачи 1 «Создание устойчивой системы озеленения города Северска» Программы

	1.1
	Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу 
	проц
	8,44
	6,98
	4,66
	4,41
	4,18
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  


	1.2
	Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа  посаженных саженцев к числу снесенных деревьев)
	проц
	74,24
	100
	100
	100
	100
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  


	Показатели задачи 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска» Программы

	2.1
	Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО 
	м3
	16 876
	2 800
	2 800
	2 800
	2800
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  


	2.2
	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов 
	м2
	4 500
	500
	500
	500
	500
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  

	Показатели задачи 3 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения» Программы

	3.1
	Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели 
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  

	3.2
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск  

	3.3
	Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск  




III. ПОДПРОГРАММЫ

Программа включает 4 подпрограммы, каждая из которых направлена на решение задач Программы:
подпрограмму 1 «Озеленение города Северска» (приложение 1);
подпрограмму 2 «Благоустройство города Северска» (приложение 2); 
подпрограмму 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения                                              на территории города Северска» (приложение 3);
подпрограмму 4 «Обеспечивающая подпрограмма».

IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» включает расходы на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы – Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Сведения о мероприятиях и ресурсном обеспечении реализации подпрограммы                             4 «Обеспечивающая подпрограмма» приведены в таблице 2. 
Помимо финансирования подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»                       из средств местного бюджета предусмотрено финансирование из бюджета Томской области на осуществление управленческих функций при реализации отдельных государственных полномочий. 
Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год                        и плановый период. 
Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы представлена в таблице 3.


ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 

                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 2
	№ п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Ответственный исполнитель - УЖКХ ТиС
	Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.:
	140 376,52
	47 026,56
	46 674,98
	46 674,98

	
	
	местный бюджет
	140 224,72
	46 975,96
	46 624,38
	46 624,38

	
	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	151,80
	50,60
	50,60
	50,60

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств)» задачи 1, проц
	Х
	98
	98
	98

	
	
	Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1, проц
	Х
	100
	100
	100

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб.
	140 376,52
	47 026,56
	46 674,98
	46 674,98
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ИНФОРМАЦИЯ
об основных мерах правового регулирования, в том числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной программы 
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2025 - 2027 годы

Таблица 3
	№ п/п
	Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы
	Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков
	Срок действия меры, налоговой льготы
	Куратор налого-вого расхода
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты 2025 - 2027 годов
	Ежегодно
	-
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы

	2
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы
	Отчеты исполнителей мероприятий Программы
	Ежегодно
	-
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы

	3
	Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования
	Выполнение корректировок Программы
	Ежегодно
	-
	Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований

	4
	Освобождение от уплаты НДФЛ доходов в соответствии с пунктом. 6.4 статьи 217 налогового кодекса Российской Федерации в отношении конкурса по благоустройству территории ЗАТО Северск «Северский дворик»
	Привлечение широкого круга участников проведения мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Северск
	Ежегодно
	УЖКХ ТиС
	Выполнение дополнительных работ по благоустройству без привлечения средств бюджета ЗАТО Северск



V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены на основании целей и задач Программы.
Помимо финансирования Программы из средств местного бюджета Программой предусмотрено финансирование из бюджета Томской области на финансирование отдельных государственных полномочий, переданных городскому округу ЗАТО Северск на основании:
- Закона Томской области от 11 апреля 2013 года № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;
- Закона Томской области от 13 апреля 2006 года № 73-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 
Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение Программы в целом с распределением по подпрограммам представлено в таблице 4.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск представлена в таблице 5.
Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 4 к Программе.























РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

  Таблица 4
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реали-
зации,
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета
(по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников
(по согласо-
ванию (прогноз)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска»
	Всего
	77 610,44
	0,00
	0,00
	77 610,44
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025
	30 345,84
	0,00
	0,00
	30 345,84
	0,00
	

	
	
	2026
	23 632,30
	0,00
	0,00
	23 632,30
	0,00
	

	
	
	2027
	23 632,30
	0,00
	0,00
	23 632,30
	0,00
	

	2. 
	Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска»
	Всего
	202 953,38
	0,00
	12 983,70
	189 969,68
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025
	83 483,98
	0,00
	4 327,90
	79 156,08
	0,00
	

	
	
	2026
	59 734,70
	0,00
	4 327,90
	55 406,80
	0,00
	

	
	
	2027
	59 734,70
	0,00
	4 327,90
	55 406,80
	0,00
	

	3. 
	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»
	Всего
	132 308,59
	0,00
	0,00
	132 308,59
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025
	25 259,50
	0,00
	0,00
	25 259,50
	0,00
	

	
	
	2026
	60 000,00
	0,00
	0,00
	60 000,00
	0,00
	

	
	
	2027
	47 049,09
	0,00
	0,00
	47 049,09
	0,00
	

	4. 
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	140 376,52
	0,00
	151,80
	140 224,72
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025
	47 026,56
	0,00
	50,60
	46 975,96
	0,00
	

	
	
	2026
	46 674,98
	0,00
	50,60
	46 624,38
	0,00
	

	
	
	2027
	46 674,98
	0,00
	50,60
	46 624,38
	0,00
	

	 
	Итого по Программе
	Всего
	553 248,93
	0,00
	13 135,50
	540 113,43
	0,00
	 

	
	
	2025
	186 115,88
	0,00
	4 378,50
	181 737,38
	0,00
	

	
	
	2026
	190 041,98
	0,00
	4 378,50
	185 663,48
	0,00
	

	
	
	2027
	177 091,07
	0,00
	4 378,50
	172 712,57
	0,00
	







РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 
за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств 

                                                                                                                                      Таблица 5
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия
	Срок реали-
зации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	УЖКХ ТиС
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»
	Всего
	553 248,93
	420 940,34
	132 308,59
	0,00

	
	2025
	186 115,88
	160 856,38
	25 259,50
	0,00

	
	2026
	190 041,98
	130 041,98
	60 000,00
	0,00

	
	2027
	177 091,07
	130 041,98
	47 049,09
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска»
	Всего
	77 610,44
	77 610,44
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	30 345,84
	30 345,84
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	23 632,30
	23 632,30
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	23 632,30
	23 632,30
	0,00
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения
	Всего
	75 511,99
	75 511,99
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	29 589,61
	29 589,61
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	22 961,19
	22 961,19
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	22 961,19
	22 961,19
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Содержание древесно- кустарниковых насаждений
	Всего
	14 815,53
	14 815,53
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	6 367,29
	6 367,29
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	4 224,12
	4 224,12
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	4 224,12
	4 224,12
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Содержание газонов
	Всего
	18 626,72
	18 626,72
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	8 073,92
	8 073,92
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	5 276,40
	5 276,40
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	5 276,40
	5 276,40
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Содержание цветников 
	Всего
	42 069,74
	42 069,74
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	15 148,40
	15 148,40
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	13 460,67
	13 460,67
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	13 460,67
	13 460,67
	0,00
	0,00

	1.2
	КПМ «Восстановление зеленого фонда города Северска» 
	Всего
	2 098,45
	2 098,45
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	756,23
	756,23
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	671,11
	671,11
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	671,11
	671,11
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска»
	Всего
	202 953,38
	202 953,38
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	83 483,98
	83 483,98
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	59 734,70
	59 734,70
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	59 734,70
	59 734,70
	0,00
	0,00

	2.1
	КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» 
	Всего
	184 863,10
	184 863,10
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	76 961,04
	76 961,04
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	53 951,03
	53 951,03
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	53 951,03
	53 951,03
	0,00
	0,00

	2.2
	КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска»
	Всего
	18 090,28
	18 090,28
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	6 522,94
	6 522,94
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	5 783,67
	5 783,67
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	5 783,67
	5 783,67
	0,00
	0,00

	2.3
	Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жите-лей к благоустройству и санитарной очистке города Северска, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.1
	Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»
	Всего
	132 308,59
	0,00
	132 308,59
	0,00

	
	
	2025
	25 259,50
	0,00
	25 259,50
	0,00

	
	
	2026
	60 000,00
	0,00
	60 000,00
	0,00

	
	
	2027
	47 049,09
	0,00
	47 049,09
	0,00

	3.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.:
	Всего
	132 308,59
	0,00
	132 308,59
	0,00

	
	
	2025
	25 259,50
	0,00
	25 259,50
	0,00

	
	
	2026
	60 000,00
	0,00
	60 000,00
	0,00

	
	
	2027
	47 049,09
	0,00
	47 049,09
	0,00

	3.2.1
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Строительство пешеходного тротуара по ул.Сосновой от дома 16/4 до дома 18/28 в г.Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	Всего
	132 308,59
	0,00
	132 308,59
	0,00

	
	
	2025
	25 259,50
	0,00
	25 259,50
	0,00

	
	
	2026
	60 000,00
	0,00
	60 000,00
	0,00

	
	
	2027
	47 049,09
	0,00
	47 049,09
	0,00

	4.
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	140 376,52
	140 376,52
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	47 026,56
	47 026,56
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	46 674,98
	46 674,98
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	46 674,98
	46 674,98
	0,00
	0,00




VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы                             и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.
Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель Программы.
Участниками Программы являются:
УЖКХ ТиС;
УКС Администрации ЗАТО Северск;
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.
Участниками мероприятий Программы являются:
УЖКХ ТиС;
УКС Администрации ЗАТО Северск;
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;
Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск.
Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств  на их реализацию.
Факторы риска:
внешние риски реализации Программы:
изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
изменение регионального законодательства в части финансирования Программ;
внутренние риски реализации Программы:
несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.
Предложения по мерам управления рисками реализации Программы:
регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;
усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы                                             и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.


	Приложение 1
к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2025 - 2027 годы



ПОДПРОГРАММА 1
 «Озеленение города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния
 объектов благоустройства и озеленения города Северска»

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния
 объектов благоустройства и озеленения города Северска» 

	Наименование подпрограммы 1
	Озеленение города Северска

	Срок реализации подпрограммы 1
	2025 - 2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Создание устойчивой системы озеленения города Северска

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения

	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027год

	
	1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	6,98
	4,66
	4,41
	4,18

	
	2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц

	100
	100
	100
	100

	Задачи подпрограммы 1
	1. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска

	
	2. Восстановление зеленого фонда города Северска

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	Местный бюджет
	77 610,44
	30 345,84
	23 632,30
	23 632,30

	
	Другие источники:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
( потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	77 610,44
	30 345,84
	23 632,30
	23 632,30




25

33

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью зеленого фонда города                              и основным фактором оздоровления экологической обстановки на его территории. 
Общая площадь зеленых насаждений на территории г.Северска составляет 521 га, из них 72 га –  площадь насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров), 77 га – площадь озеленения автомобильных дорог местного значения, 372 га –  площадь городских лесов. На территории г.Северска имеется порядка 160 гектаров газонов, требующих регулярной косьбы, около 70 км живой изгороди.
Таким образом, на 1 жителя г.Северска приходится 13,3 кв. м зеленых насаждений 
(без учета городских лесов). Данный показатель является одним из важнейших при оценке благоустроенности города.
Учитывая небольшой объем ежегодных работ по сносу и формовочной обрезке, который выполнялся в рамках муниципальной программы в 2021 - 2024 годах, а также ежегодный прирост количества деревьев, подлежащих сносу и формовочной обрезке, данный показатель не снижается. В 2022 году было снесено 865, отформовано 510 деревьев, в 2023 году данные показатели составили 528 и 440 деревьев соответственно. При этом количество деревьев, подлежащих сносу на конец 2022 года, составляло 6253 дерева, а на конец 2023 года – 6449 деревьев. Количество деревьев, подлежащих сносу и формовочной обрезке по состоянию на 01.07.2024, составило соответственно 9114 и 10558. Для предотвращения ситуаций, опасных для жизни, здоровья и имущества жителей города, для формирования эстетически привлекательных объектов озеленения необходимо увеличение объема работ по сносу и формовочной обрезке зеленых насаждений.
В рамках текущего ухода за зелеными насаждениями в 2022 - 2023 годах выкашивалось порядка 104 га газонов. Данный уровень планируется сохранить в 2025 - 2027 годах. При этом следует отметить, что многие газоны за сезон выкашиваются 2 - 4 раза, таким образом реальный объем работ по выкашиванию газонов выше на 50 - 70%. 
Взамен ликвидированных зеленых насаждений в 2025 - 2027 годах планируется высаживать по 1000 саженцев ежегодно. Всего в период действия Программы планируется высадить:
- деревьев – 1000 шт.;
- кустарников (в группы и живую изгородь) – 2000 шт.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основной целью подпрограммы 1 является создание устойчивой системы озеленения г.Северска.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения г.Северска;
восстановление зеленого фонда г.Северска.
Сроки реализации подпрограммы 1 – 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Значения целевых показателей
	Перио-дич-ность сбора 
данных
	Метод
сбора 
инфор-мации
	Ответствен-ный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2023
 год
	2024 
год
	2025
год
	2026
 год
	2027
год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели подпрограммы 1 «Озеленение города Северска»

	1.
	Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества
деревьев, подлежащих сносу
	проц
	8,44
	6,98
	4,66
	4,41
	4,18
	Еже-квар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УЖКХ ТиС

	2.
	Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев)
	проц
	74,24
	100
	100
	100
	100
	Еже-квар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1

	1.1
	Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов 
	проц
	85
	80
	80
	80
	80
	Еже-квар-тально в сезон-ный период
	Ведомст-венная статистика
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	Еже-квар-тально в сезон-ный период
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	1.3
	Количество снесенных деревьев 
	ед
	528
	450
	450
	450
	450
	Еже-квар-тально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1

	2.1
	Количество высаженных  саженцев древесно-кустарниковых насаждений 
	шт
	392
	450
	450
	450
	450
	Еже-квар-тально 
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС



III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для выполнения задач подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» в состав подпрограммы включены:
1) основное мероприятие «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска»;
2) комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ) «Восстановление зеленого фонда города Северска».
Финансирование основного мероприятия и КПМ осуществляется исключительно 
за счет средств местного бюджета. 
В рамках организации мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска необходимо выполнить следующие мероприятия:
- содержание древесно-кустарниковых насаждений;
- содержание газонов;
- содержание цветников.
В рамках КПМ «Восстановление зеленого фонда города Северска» для решения задачи по восстановлению зеленого фонда реализуются мероприятия по планомерной замене снесенных старовозрастных насаждений с использованием в качестве посадочного материала саженцев ценных пород деревьев и декоративных кустарников.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в таблице 2.


ПЕРЕЧЕНЬ
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий  и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 
«Озеленение города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов
 благоустройства и озеленения города Северска»

Таблица 2
	№ п/п
	Наименова-ние подпрограм-мы, задачи подпрограм-мы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципаль-ной программы
	Срок реа-лиза-ции, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограмм, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	област-ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источни-ков (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименова-ние и единица измерения
	значения по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска, 
в т.ч.: 
	Всего
	75 511,99
	0,00
	0,00
	75 511,99
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление имуществен-ных отношений Администра-ции ЗАТО Северск,  МБЭУ
	X
	X

	
	
	2025
	29 589,61
	0,00
	0,00
	29 589,61
	0,00
	
	1. Доля площади выстрижен-ных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	
	
	2026
	22 961,19

	0,00

	0,00

	22 961,19

	0,00
	
	1. Доля площади выстрижен-ных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	
	
	2027
	22 961,19
	0,00
	0,00
	22 961,19
	0,00
	
	1. Доля площади выстрижен-ных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	1.1.1
	Содержание древесно- кустарни-ковых насаждений
	Всего
	14 815,53
	0,00
	0,00
	14 815,53
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	Х
	Х

	
	
	2025
	6 367,29
	0,00
	0,00
	6 367,29
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	
	
	2026
	4 224,12
	0,00
	0,00
	4 224,12
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	
	
	2027
	4 224,12
	0,00
	0,00
	4 224,12
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед.
	450

	1.1.2 
	Содержание газонов
	Всего
	18 626,72
	0,00
	0,00
	18 626,72
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление имуществен-ных отношений Администра-ции ЗАТО Северск
	Х
	Х

	
	
	2025
	8 073,92
	0,00
	0,00
	8 073,92
	0,00
	
	1. Доля площади выстрижен-ных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	2026
	5 276,40
	0,00
	0,00
	5 276,40
	0,00
	
	1. Доля площади выстрижен-ных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	2027
	5 276,40
	0,00
	0,00
	5 276,40
	0,00
	
	1. Доля площади выстрижен-ных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	1.1.3

	Содержание цветников 
	Всего
	42 069,74
	0,00
	0,00
	42 069,74
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	Х
	Х

	
	
	2025
	15 148,40
	0,00
	0,00
	15 148,40
	0,00
	
	1. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	2026
	13 460,67
	0,00
	0,00
	13 460,67
	0,00
	
	1. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	2027
	13 460,67
	0,00
	0,00
	13 460,67
	
	
	1. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100


	2.
	Задача 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1

	2.1
 
	КПМ  «Восстанов-ление зеленого фонда города Северска» 
	Всего
	2 098,45
	0,00
	0,00
	2 098,45
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	X
	X

	
	
	2025
	756,23
	0,00
	0,00
	756,23
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарнико-вых насаждений, шт
	450

	
	
	2026
	671,11
	0,00
	0,00
	671,11
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарнико-вых насаждений, шт
	450

	
	
	2027
	671,11
	0,00
	0,00
	671,11
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарнико-вых насаждений, шт
	450

	 
	Итого по подпрог-рамме 1
	Всего
	77 610,44
	0,00
	0,00
	77 610,44
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2025
	30 345,84
	0,00
	0,00
	30 345,84
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	23 632,30
	0,00
	0,00
	23 632,30
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	23 632,30
	0,00
	0,00
	23 632,30
	0,00
	
	X
	X








	Приложение 2
к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения  города Северска» на 2025 - 2027 годы



ПОДПРОГРАММА 2 
«Благоустройство города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния
 объектов благоустройства и озеленения города Северска» 

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния 
объектов благоустройства и озеленения города Северска» 

	Наименование подпрограммы 2
	Благоустройство  города Северска

	Срок реализации подпрограммы 2
	2025 - 2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель
подпрограммы 2
	Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения 
(по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3
	16 876
	2800
	2800
	2800
	2800

	
	2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия
	4500
	500
	500
	500
	500

	
	внутриквартальных проездов, м2
	
	
	
	
	

	Задачи
подпрограммы 2
	1. Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска

	
	2. Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска

	
	3. Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, 
тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	Местный бюджет
	189 969,68
	79 156,08
	55 406,80
	55 406,80

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	12 983,70
	4 327,90
	4 327,90
	4 327,90

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	202 953,38
	83 483,98
	59 734,70
	59 734,70



25

39

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории г.Северска, требуют круглогодичного содержания и своевременного ремонта.
Санитарное благоустройство территории города также является одной
из приоритетных задач органов местного самоуправления. На всех площадях, улицах, парковой зоне, остановках городского транспорта должны быть установлены в достаточном количестве урны. Всего на улицах города и в скверах должно быть установлено не менее 400 урн, тогда как в 2024 году их насчитывалось менее 300. Необходимо выполнять мероприятия по санитарной уборке указанных территорий, своевременному вывозу и утилизации мусора,
в том числе с мест несанкционированного складирования ТКО. 
Ликвидация стихийно создающихся на периферийных участках города несанкционированных свалок является отдельной проблемой. Объем мусора, стихийно образующегося на периферийных территориях, вывозимого ежегодно с несанкционированных свалок на полигон ТКО, составляет 2-3 тыс. тонн. 
Несмотря на то, что вывоз мусора с несанкционированных свалок осуществлялся систематически, ликвидировать несанкционированные свалки на периферийных участках г.Северска не удалось. В 2025 - 2027 годах предполагается не только вывозить мусор 
с несанкционированных свалок, но и выполнять мероприятия, не допускающие образования свалок.
Для содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии необходимо своевременно выполнять комплекс работ по текущему содержанию, санитарной очистке объектов благоустройства. 
Для повышения уровня благоустройства, направленного на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение мероприятий по благоустройству общегородских территорий, а также по благоустройству внутриквартальных территорий, прилегающих 
к территориям многоквартирных домов.
На регулярной основе необходимо выполнять работы по текущему содержанию внутриквартальных территорий, скверов города, территории городского кладбища, мест отдыха на р.Томи, ликвидации несанкционированных свалок на периферийных территориях города.
Площадь внутриквартальных территорий, которые необходимо содержать в рамках мероприятий, составляет 2783 тыс. м2.
Содержание 56 га муниципального кладбища г.Северска должно обеспечить жителям доступ во все кварталы кладбища в зимний период и удовлетворительное санитарное состояние в летний период. С территории кладбища ежегодно вывозится порядка 1,5 тыс. тонн мусора.
В обязательном порядке необходимо выполнять праздничное оформление города, обеспечивать бесперебойную работу фонтанов, а также выполнять иные мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и безопасности проживания.
В г.Северске для создания необходимого уровня благоустройства, в том числе                    для организации и проведения массовых и праздничных мероприятий, необходимо:
- организовывать праздничное оформление баннерной продукцией следующих объектов: площади имени В.И.Ленина, театральной площади, просп.Коммунистического, ул.Курчатова, ул.Ленинградской, ул.Калинина;
- устанавливать и украшать новогодние ели;
- поддерживать в надлежащем состоянии памятники;
- обеспечивать в летний период функционирование фонтанов.
С целью праздничного оформления города регулярно изготавливаются флаговые конструкции, отвечающие требованиям современного дизайна оформления городских пространств. По состоянию на 01.06.2024 для праздничного оформления города имеются в наличии 18 флаговых конструкций, 6 из которых морально устарели и требуют обновления.
В г.Северске ежегодно проводится городской конкурс «Северский дворик» для привлечения населения, частных организаций и организаций бюджетной сферы, индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.
Для соблюдения санитарно-гигиенических требований, создания безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска необходима постоянная реализация следующих мероприятий:
- выполнение противоклещевой обработки лесных массивов в черте города;
- обеспечение круглосуточного дежурства бригады по доставке тел умерших в морг;
- организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.
С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории г.Северска и предупреждения нападения животных на людей в городе осуществляется отлов животных без владельцев, в весенний период проводится противоклещевая обработка лесных массивов в черте города, обеспечивается транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения. 
Ежегодно выполняются мероприятия по отлову животных без владельцев. Количество отловленных животных в 2022 - 2023 годах уменьшилось. Так, в 2022 году была отловлена 251 собака, в 2023 году – 45, а в 2024 году – 38. В плановом периоде ожидается уменьшение количества животных без владельцев, в результате проведения планомерной работы по их отлову и стерилизации. При этом уменьшение затрат на выполнение мероприятий в целом 
не ожидается, так как в приюте неизбежно увеличивается количество отловленных агрессивных животных, подлежащих пожизненному содержанию.
Ежегодно проводится противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска, необходимая для минимизации рисков заражения клещевым энцефалитом 
и болезнью Лайма. Площадь территории, требующая ежегодной обработки, составляет порядка 160 га. Фактически обрабатываемая площадь лесных массивов составляет 138 - 150 га, эту же площадь предполагается обрабатывать в 2025 - 2027 годах.
Поддержание мест массового отдыха горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов города являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.
Для повышения уровня внешнего благоустройства, направленного на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение мероприятий по благоустройству общегородских территорий, а также внутриквартальных территорий, прилегающих 
к территориям многоквартирных домов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основной целью подпрограммы 2 является обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска;
проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска;
привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска.
Сроки реализации подпрограммы 2 – 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год 
	2027 год 
	
	
	



	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска»

	1.
	Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО
	м3
	16876
	2800
	2800
	2800
	2800
	Ежеквар-тально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов
	м2
	4500
	500
	500
	500
	500
	Ежеквар-тально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2

	1.1
	Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО
	т
	4219
	800
	800
	800
	800
	Ежеквар-тально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год)
	ед
	22
	22
	22
	3
	3
	Ежеквар-тально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.3
	Количество отремонтированных объектов благоустройства
	ед
	3
	1
	1
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2

	2.1
	Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска
	га
	150
	138,1
	130
	0
	0
	Ежеквар-тально в весенне-летний период
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.2
	Количество отловленных животных без владельцев
	ед
	38
	44
	150
	140
	130
	Ежеквар-тально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.3
	Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг
	сут; дн
	365
	366
	365
	365
	365
	Ежеквар-тально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» подпрограммы 2

	3.1
	Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска
	ед
	4
	4
	4
	4
	4
	Ежеквар-тально в весенне-осенний период
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС





III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для выполнения задач подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска»» в состав подпрограммы включены два комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ) и одно основное мероприятие:
- КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска»;
- КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска»;
- основное мероприятие «Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска».
В рамках КПМ «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» необходимо выполнить следующие мероприятия:
содержание  мест общего пользования;
содержание малых архитектурных форм;
содержание городского кладбища;
ликвидация несанкционированных мест хранения отходов;
содержание мест отдыха на р.Томи;
ремонт объектов и элементов благоустройства;
праздничное оформление города Северска;
В рамках КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» реализуются мероприятия 
по противоклещевой обработке лесопарковой зоны на территории г.Северска, 
по регулированию численности животных без владельцев, а также по организации бригады для вывоза тел умерших.
Основное мероприятие «Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» реализуется без привлечения бюджетных средств и направлено на повышение активности населения в реализации мероприятий по благоустройству города.
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета 
с привлечением средств областного бюджета для реализации отдельных государственных полномочий по регулированию численности животных без владельцев.
Перечень КПМ и основных мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлены в таблице 2.

25
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ПЕРЕЧЕНЬ
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

 Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финан-сиро-вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрог-раммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	феде-раль-
ного бюд-жета (по согла-сова-нию (прог-ноз)
	област-ного бюд-жета (по согла-со-
ванию (прог-ноз)
	местного бюджета
	вне-бюд-
жетных источ-ников (по согла-со-
ванию (прог-ноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значе-ния по годам реали-зации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2

	1.1
	КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска»
	Всего
	184 863,10
	0,00
	0,00
	184 863,10
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	76 961,04
	0,00
	0,00
	76 961,04
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед
	1

	
	
	2026
	53 951,03
	0,00
	0,00
	53 951,03
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед
	0

	
	
	2027
	53 951,03
	0,00
	0,00
	53 951,03
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2

	2.1
	КПМ  «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска»
	Всего
	18 090,28
	0,00
	12 983,70
	5 106,58
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	6 522,94
	0,00
	4 327,90
	2 195,04
	0,00
	
	1. Площадь противоклеще-вой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн
	365

	
	
	2026
	5 783,67
	0,00
	4 327,90
	1 455,77
	0,00
	
	1. Площадь противоклеще-вой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	140

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн
	365

	
	
	2027
	5 783,67
	0,00
	4 327,90
	1 455,77
	0,00
	
	1. Площадь противоклеще-вой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн
	365

	3.
	Задача 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска, в т.ч.:




	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организован-ных мероприя-тий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организован-ных мероприя-тий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организован-ных мероприя-тий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	3.1.1
	Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	202 953,38
	0,00
	12 983,70
	189 969,68
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2025
	83 483,98
	0,00
	4 327,90
	79 156,08
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	59 734,70
	0,00
	4 327,90
	55 406,80
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	59 734,70
	0,00
	4 327,90
	55 406,80
	0,00
	
	X
	X




	Приложение 3
к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
города Северска» на 2025 - 2027 годы



ПОДПРОГРАММА 3 
«Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» 
муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 

	Наименование подпрограммы 3
	Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска

	Срок реализации подпрограммы 3
	2025 - 2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 3 
(соисполнитель Программы) 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 3
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 3
	Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения

	Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед
	0
	0
	0
	0

	
	2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	0
	0
	0
	0

	
	3. Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед
	1
	1
	1
	1

	Задачи подпрограммы 3
	1. Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска

	
	2. Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска

	Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	Местный бюджет
	132 308,59
	25 259,50
	60 000,00
	47 049,09

	
	Другие источники:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
(потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	132 308,59
	25 259,50
	60 000,00
	47 049,09






I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Содержание мест массового отдыха горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов г.Северска являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.
Скверы, парки, бульвары – традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных                                    и культурных мероприятий. Работы по благоустройству общественных пространств выполняются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2023 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 30.12.2022 № 2475. В рамках подпрограммы 3 ведутся работы по техническому содержанию существующих элементов благоустройства, а также строительство отдельных объектов.
Оснащать скверы малыми архитектурными формами требуется постоянно, так как садовая мебель приходит в негодность в течение 5 - 7 лет, после чего требуется ее обновление. На территории г.Северска в настоящее время установлено более 400 садово-парковых скамеек и уличных диванов. В 2022 - 2023 годах садово-парковая мебель на территории г.Северска
в рамках текущего содержания не обновлялась. Около 100 скамеек требуют плановой замены.
Для поддержания уровня благоустройства общественных пространств необходимо проводить комплекс работ по их содержанию. Необходимо постоянное обновление садово-парковой мебели и малых архитектурных форм. Обращения жителей о необходимости установки скамеек на новых участках поступают ежегодно.
Кроме того, необходимо изготовление конструкций для праздничного оформления г.Северска.
С целью праздничного оформления г.Северска регулярно изготавливаются флаговые конструкции, отвечающие требованиям современного дизайна оформления городских пространств. 
Действующее городское кладбище может предоставить участки для захоронения 
на ближайшие два года, вследствие чего возникла потребность завершения строительства нового общественного муниципального кладбища.
В рамках муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3541, разработана проектная документация и начаты работы по строительству объекта. Завершение строительства кладбища предполагается выполнить в рамках мероприятий подпрограммы 3. Кроме того, в состав программных мероприятий включаются иные работы по строительству и обновлению объектов благоустройства, потребность в которых возникает ежегодно.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Основной целью подпрограммы 3 является повышение уровня благоустройства                           и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска;
строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска.
Сроки реализации подпрограммы 3 – 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах 
массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-ность сбора 
данных
	Метод
сбора 
инфор-мации
	Ответствен-ный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2023
 год
	2024 
год
	2025
год
	2026
 год
	2027 
год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»

	1.
	Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Количество объектов благоустрой-ства, введен-ных в эксплу-атацию после строительства или капиталь-ного ремонта
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная отчетность
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск

	 3.
	Количество объектов благоустрой-ства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная отчетность
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3

	1.1
	Количество установленных  садово-парковых скамеек
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Количество установленных малых архитектурных форм
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 «Строительство и обновление  объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3

	2.1
	Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту
	га 
	3
	3
	3
	3
	1
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная отчетность
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Задачи подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» решаются в процессе реализации следующих основных мероприятий:
приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства.
Финансирование основных мероприятий осуществляется за счет средств местного                      бюджета. 
Главные распорядители бюджетных средств основных мероприятий – УЖКХ ТиС 
и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлены в таблице 2.


ПЕРЕЧЕНЬ
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финан-сиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	феде-раль-
ного бюд-жета (по согласо-
ванию (прог-ноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источни-ков (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3

	1.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	1.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	1.1.2
	Приобретение и монтаж садово- парковых диванов
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.:
	Всего
	132 308,59
	0,00
	0,00
	132 308,59
	0,00
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	25 259,50
	0,00
	0,00
	25 259,50
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	2026
	60 000,00
	0,00
	0,00
	60 000,00
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	2027
	47 049,09
	0,00
	0,00
	47 049,09
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	1

	2.1.1
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина,88 в г.Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	0

	2.1.2
	Строительство пешеходного тротуара по ул.Сосновой от дома 16/4 до дома 18/29 в г.Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	0

	2.1.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	Всего
	132 308,59
	0,00
	0,00
	132 308,59
	0,00
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	25 259,50
	0,00
	0,00
	25 259,50
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	57

	
	
	2026
	60 000,00
	0,00
	0,00
	60 000,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	68

	
	
	2027
	47 049,09
	0,00
	0,00
	47 049,09
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	77

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	132 308,59
	0,00
	0,00
	132 308,59
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2025
	25 259,50
	0,00
	0,00
	25 259,50
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	60 000,00
	0,00
	0,00
	60 000,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	47 049,09
	0,00
	0,00
	47 049,09
	0,00
	
	X
	X





	

	Приложение 4
к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2025 - 2027 годы



ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы
 «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства 
и озеленения города Северска», включая прогнозную оценку расходов 

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финансиро-вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль- ного бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюд- жетных источ-ников
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» Программы

	1.
	Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. 
Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска, в т. ч.:
	Всего
	151 502,99
	0,00
	0,00
	151 502,99
	0,00
	УЖКХ ТиС,  Управление имуществен-ных отношений Админи-страции ЗАТО Северск, МБЭУ 
 
	X
	X

	
	
	2025 
	48 533,76
	0,00
	0,00
	48 533,76
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	1000

	
	
	2026 
	50 475,11
	0,00
	0,00
	50 475,11
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	1000

	
	
	2027 
	52 494,12
	0,00
	0,00
	52 494,12
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	1000

	1.1.1
	Содержание древесно- кустарниковых насаждений
	Всего
	58 550,23
	0,00
	0,00
	58 550,23
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	Х
	Х

	
	
	2025
	18 756,48
	0,00
	0,00
	18 756,48
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед
	1000

	
	
	2026
	19 506,74
	0,00
	0,00
	19 506,74
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед
	1000

	
	
	2027
	20 287,01
	0,00
	0,00
	20 287,01
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед.
	1000

	1.1.2 
	Содержание газонов
	Всего
	25 412,95
	0,00
	0,00
	25 412,95
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление имуществен-ных отношений Администра-ции ЗАТО Северск
	Х
	Х

	
	
	2025
	8 141,00
	0,00
	0,00
	8 141,00
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	2026
	8 466,64
	0,00
	0,00
	8 466,64
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	2027
	8 805,31
	0,00
	0,00
	8 805,31
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	1.1.3

	Содержание цветников 
	Всего
	67 539,81
	0,00
	0,00
	67 539,81
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ

	Х
	Х

	
	
	2025
	21 636,28
	0,00
	0,00
	21 636,28
	0,00
	
	1. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	2026
	22 501,73
	0,00
	0,00
	22 501,73
	0,00
	
	1. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	2027
	23 401,80
	0,00
	0,00
	23 401,80
	
	
	1. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100


	2.
	Задача 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1

	2.1
	КПМ  «Восстановле-ние зеленого фонда города Северска»
	Всего
	5 776,83
	0,00
	0,00
	5 776,83
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	X
	X

	
	
	2025
	1 850,60
	0,00
	0,00
	1 850,60
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, ед
	1000

	
	
	2026
	1 924,62
	0,00
	0,00
	1 924,62
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, ед
	1000

	
	
	2027
	2 001,61
	0,00
	0,00
	2 001,61
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, ед
	1000

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	157 279,82
	0,00
	0,00
	157 279,82
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2025
	50 384,36
	0,00
	0,00
	50 384,36
	0,00
	
	1. Доля снесенных старовозраст-ных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	10,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Индекс восстановлен-ных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц
	100

	
	
	2026
	52 399,73
	0,00
	0,00
	52 399,73
	0,00
	
	1. Доля снесенных старовозраст-ных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	10,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Индекс восстановлен-ных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц
	100

	
	
	2027
	54 495,73
	0,00
	0,00
	54 495,73
	0,00
	
	1. Доля снесенных старовозраст-ных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	10,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Индекс восстановлен-ных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц
	100

	Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» Программы

	1.
	Задача 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2

	1.1
	КПМ  «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» 
	Всего
	334 280,19
	0,00
	0,00
	334 280,19
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	117 612,46
	0,00
	0,00
	117 612,46
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	1250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед
	3

	
	
	2026
	106 226,22
	0,00
	0,00
	106 226,22
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	1250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед
	3

	
	
	2027
	110 441,51
	0,00
	0,00
	110 441,51
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	1250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед
	3

	2.
	Задача 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2

	2.1
	КПМ  «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» 
	Всего
	27 975,04
	0,00
	15 006,16
	12 968,88
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	8 977,15
	0,00
	4 807,20
	4 169,95
	0,00
	
	1. Площадь противоклеще-вой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	160

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн
	365

	
	
	2026
	9 459,75
	0,00
	4 999,49
	4 460,26
	0,00
	
	1. Площадь противоклеще-вой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	160

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	140

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн
	365

	
	
	2027
	9 538,14
	0,00
	5 199,47
	4 338,67
	0,00
	
	1. Площадь противоклеще-вой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	160

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн
	365

	3.
	Задача 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска, в т.ч.: 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	3.1.1
	Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организован-ных мероприятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед

	4

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	362 255,23
	0,00
	15 006,16
	347 249,07
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2025
	126 589,61
	0,00
	4 807,20
	121 782,41
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонти-рованного асфальтового покрытия внутриквар-тальных проездов, м2
	2 500

	
	
	2026
	115 685,97
	0,00
	4 999,49
	110 686,48
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонти-рованного асфальтового покрытия внутриквар-тальных проездов, м2
	2 500

	
	
	2027
	119 979,65
	0,00
	5 199,47
	114 780,18
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3
	5 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонти-рованного асфальтового покрытия внутриквар-тальных проездов, м2
	2500

	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» Программы

	1.
	Задача 1 Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3

	1.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, в т.ч.: 
	Всего
	7 583,30
	0,00
	0,00
	7 583,30
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	2 429,30
	0,00
	0,00
	2 429,30
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	
	
	2026
	2 526,47
	0,00
	0,00
	2 526,47
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	
	
	2027
	2 627,53
	0,00
	0,00
	2 627,53
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	1.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	Всего
	4 838,48
	0,00
	0,00
	4 838,48
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	1 550,00
	0,00
	0,00
	1 550,00
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	
	
	2026
	1 612,00
	0,00
	0,00
	1 612,00
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	
	
	2027
	1 676,48
	0,00
	0,00
	1 676,48
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	1.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	Всего
	2 744,82
	0,00
	0,00
	2 744,82
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	879,30
	0,00
	0,00
	879,30
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	10

	
	
	2026
	914,47
	0,00
	0,00
	914,47
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	10

	
	
	2027
	951,05
	0,00
	0,00
	951,05
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	10

	2.
	Задача 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.: 
	Всего
	267 873,36
	0,00
	0,00
	267 873,36
	0,00
	УКС Администра-
ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	45 410,56
	0,00
	0,00
	45 410,56
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	6,2

	
	
	2026
	65 914,55
	0,00
	0,00
	65 914,55
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	6,8

	
	
	2027
	156 548,25
	0,00
	0,00
	156 548,25
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	9,3

	2.1.1
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске
	Всего
	5 410,56
	0,00
	0,00
	5 410,56
	0,00
	УКС Администра-
ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	5 410,56
	0,00
	0,00
	5 410,56
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц
	100

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц
	0

	2.1.2
	Строительство пешеходного тротуара по ул.Сосновой от дома 16/4 до дома 18/28 в г.Северске
	Всего
	5 914,55
	0,00
	0,00
	5 914,55
	0,00
	УКС Администра-
ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц
	0

	
	
	2026
	5 914,55
	0,00
	0,00
	5 914,55
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц
	100

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц
	0

	2.1.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	Всего
	256 548,25
	0,00
	0,00
	256 548,25
	0,00
	УКС Администра-
ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	40 000,00
	0,00
	0,00
	40 000,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц
	60

	
	
	2026
	60 000,00
	0,00
	0,00
	60 000,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц
	71

	
	
	2027
	156 548,25
	0,00
	0,00
	156 548,25
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строи-тельства, проц
	100

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	275 456,66
	0,00
	0,00
	275 456,66
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2025
	47 839,86
	0,00
	0,00
	47 839,86
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов благоустрой-ства, введен-ных в эксплуа-тацию после строительства или капитального ремонта, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустрой-ства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед
	2

	
	
	2026
	68 441,02
	0,00
	0,00
	68 441,02
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов благоустрой-ства, введен-ных в эксплуа-тацию после строительства или капитального ремонта, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустрой-ства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед
	2

	
	
	2027
	159 175,78
	0,00
	0,00
	159 175,78
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов благоустрой-ства, введен-ных в эксплуа-тацию после строительства или капитального ремонта, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустрой-ства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед
	1

	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы

	1
	Задача 1 «Обеспечение деятельности УЖКХ ТиС» подпрограммы 4
	Всего
	140 376,22
	0,00
	151,80
	140 224,42
	0,00
	УЖКХ ТиС 
	X
	X

	
	
	2025
	47 026,26
	0,00
	50,60
	46 975,66
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципаль-ного задания подведомст-венными учреждениями, проц
	100

	
	
	2026
	46 674,98
	0,00
	50,60
	46 624,38
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципаль-ного задания подведомст-венными учреждениями, проц
	100

	
	
	2027
	46 674,98
	0,00
	50,60
	46 624,38
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципаль-ного задания подведомст-венными учреждениями, проц
	100

	 
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	140 376,22
	0,00
	151,80
	140 224,42
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2025
	47 026,26
	0,00
	50,60
	46 975,66
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2026
	41 333,50
	0,00 
	56,50
	41 277,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2027
	46 674,98
	0,00
	50,60
	46 624,38
	0,00
	
	Х
	Х

	 
	Итого по Программе
	Всего
	935 367,93
	0,00
	15 157,96
	920 209,97
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2025
	271 840,09
	0,00
	4 857,80
	266 982,29
	0,00
	
	1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обращений жителей города в ландшафт-ную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов с обновленными элементами благоустрой-ства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля жителей, удовлетворен-ных благоустрой-ством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц
	80

	
	
	2026
	283 201,70
	0,00
	5 050,09
	278 151,61
	0,00
	
	1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обращений жителей города в ландшафт-ную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед
	340

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов с обновленными элементами благоустрой-ства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля жителей, удовлетворен-ных благоустрой-ством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц
	80

	
	
	2027
	380 326,14
	0,00
	5 250,07
	375 076,07
	0,00
	
	1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обращений жителей города в ландшафт-ную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед
	330

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов с обновленными элементами благоустрой-ства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля жителей, удовлетворен-ных благоустрой-ством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц
	80






