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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»
на 2025 - 2027 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

	Наименование муниципальной программы (далее – Программа)
	Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск

	Срок реализации Программы
	2025 - 2027 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	Участники Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан, развитие и устойчивое функционирование инженерной инфраструктуры

	Цель Программы
	Повышение эффективности и качества функционирования систем энергоснабжения ЗАТО Северск

	Целевые показатели (индикаторы) результатив-ности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2024 год
	2025 год 
	2026 год
	2027 год 

	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт.ч
	899,8
	899,9
	899,9
	899,9

	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гкал
	0,255
	0,254
	0,253
	0,253

	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	17,58
	18,34
	18,34
	18,34

	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,39
	36,39
	36,39
	36,39

	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт.ч
	96,4
	96,5
	96,6
	96,6

	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв.м общей площади, гкал
	0,217
	0,216
	0,216
	0,216

	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,95
	0,96
	0,96
	0,96

	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,77
	1,76
	1,76
	1,76

	Задачи Программы
	1. Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов 

	
	2. Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами

	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»

	
	Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»

	
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год

	
	Местный бюджет (потребность (прогноз)
	210 382,96
	57 475,12
	94 882,74
	58 025,10

	
	Местный бюджет
	124 237,04
	54 327,24
	34 954,90
	34 954,90

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	

	
	федеральный бюджет (потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (потребность (прогноз)
	138 495,90
	0,00
	138 495,90
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	124 237,04
	54 327,24
	34 954,90
	34 954,90



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) были реализованы муниципальные программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск».
Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»
на 2025 - 2027 годы направлена на снижение потребления энергетических ресурсов путем использования энергосберегающих приборов и технологий, повышение уровня приборного учета, модернизацию сетей энергоснабжения путем строительства новых сетей, поддержание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования ЗАТО Северск.
Состояние объектов муниципальной социальной сферы оценивается
как удовлетворительное, но при этом фактическое потребление коммунальных ресурсов превышает нормируемые объемы потребления. Сверхнормативное потребление обусловлено рядом объективных причин, таких как неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций, высокий износ инженерных систем зданий, отсутствие средств регулирования теплопотребления, низкий уровень подготовки специалистов, отсутствие механизмов экономического стимулирования.
Жилищный фонд характеризуется средним уровнем оснащенности общедомовыми
и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.
Для определения основных направлений по сокращению энергопотребления и повышения энергоэффективности на территории ЗАТО Северск далее представлена краткая характеристика сфер ЗАТО Северск и основные проблемы, решение которых предлагается программным методом в рамках муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы (далее – Программа).
Образовательную сферу на территории ЗАТО Северск представляют 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 18 муниципальных общеобразовательных учреждений и 10 учреждений дополнительного образования художественно-эстетической и спортивной направленности. 
В настоящее время на территории ЗАТО Северск работают 8 муниципальных учреждений культуры.
Данные о потреблении энергетических ресурсов в органах местного самоуправления (далее – ОМСУ) и муниципальных учреждениях (далее – МУ) за последние три года представлены в таблице 1.
Таблица 1
	Общие сведения
	Еди-ница изме-рения
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.



	1
	2
	3
	4
	5

	Площадь помещений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	кв. м
	335936,29
	335936,29
	335936,29

	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	чел.
	5835
	5850
	5970

	Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	квт.ч
	12242840
	11806056
	10738235

	Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	гкал
	84211,80
	70041,83
	72190,83

	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб. м
	201612,76
	198226,76
	197886

	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
	куб. м
	199058
	100156,95
	106879,12



Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе за последние три года представлены
в таблице 2.

Таблица 2
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей по годам

	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	тыс. т.у.т./кв.м
	0,057
	0,057
	0,057

	Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений в т.ч.:
	
	
	
	

	электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади)
	квт.ч/кв.м
	36,4
	35,1
	31,9

	тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади)
	гкал/кв.м
	0,251
	0,208
	0,215

	холодной воды (в расчете на 1 сотрудника)
	куб.м/чел
	34,5
	33,8
	33,1

	горячей воды (в расчете на 1 сотрудника)
	куб.м/чел
	34,1
	17,1
	17,9



С учетом доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и ежегодного роста тарифов необходима реализация мер, направленных на сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений за счет сокращения энергопотребления.
Жилищный фонд характеризуется средним уровнем оснащенности общедомовыми
и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. 
Данные о потреблении многоквартирными домами (далее ‒ МКД) энергоресурсов
за три предшествующих года представлены в таблице 3.




Таблица 3
	Общие сведения
	Единица изме-рения
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Среднегодовая численность населения муниципального образования на конец года
	тыс. чел.
	112,27
	111,19
	111,73

	Общая площадь многоквартирных домов
	кв. м
	2 524 165,40
	2 524 201,20
	2 559 330

	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	квт.ч
	95 925 100,82
	97 795 608,37
	97 780 339

	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	гкал
	690 310
	647 661,95
	641 622,39

	Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	куб. м
	3 958 387
	3 988 857,94
	3 958 983,39

	Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	куб. м
	2 019 441 
	1 958 579,65
	1921514,12 



Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном секторе за последние три года представлены в таблице 4.

Таблица 4
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей по годам

	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Удельный расход энергоресурсов в МКД, в т.ч.:

	электрической
	квт.ч/чел. (в расчете на 1 жителя)
	878
	899,9
	899,8

	тепловой энергии
	гкал/кв. м общей площади
	0,273
	0,257
	0,251

	холодной воды
	м3/чел. (в расчете на 1 жителя)
	36,23
	36,71
	36,43

	горячей воды
	куб. м/чел. (в расчете на 1 жителя)
	18,48
	18,02
	17,68

	1
	2
	3
	4
	5

	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД
	тыс. т.у.т./кв. м
	0,061
	0,06
	0,059


Информация, изложенная в таблицах, свидетельствуют о нестабильном потреблении энергоресурсов по годам, что объясняется недостаточным уровнем оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.
В г.Северске на конец 2023 года из 703 домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячей воды были оснащены 456 домов (65%), не имели технической возможности установки приборов учета 203 дома, из них 182 дома с общей тепловой нагрузкой менее 0,2 гкал/час. Общедомовыми приборами учета холодной воды оснащены 592 дома (84%). Приборами учета электрической энергии оснащены 703 дома. 
На внегородских территориях ЗАТО Северск из 113 многоквартирных домов имеются:
1) 109 домов с холодным водоснабжением:
- 16 домов подлежат оснащению приборами учета потребления холодной воды, и для этого имеется техническая возможность;
- в 93 домах техническая возможность установки приборов учета потребления холодной воды отсутствует;
2) 38 домов с горячим водоснабжением:
- подлежат оснащению приборами учета потребления горячей воды 16 домов, так как есть для того техническая возможность;
- в 22 домах техническая возможность установки указанных приборов отсутствует (требуется реконструкция);
3) 109 домов с центральным отоплением:
- оснащены приборами учета 99 домов;
- подлежат оснащению приборами учета теплоснабжения 9 домов, так как существует для этого техническая возможность;
- в 1 доме максимальная тепловая нагрузка менее 0,2 гкал;
- в 1 доме техническая возможность установки приборов учета отсутствует (требуется реконструкция);
4) 113 домов снабжаются электрической энергией. Во всех 113 домах установлены приборы учета электрической энергии.
Из 49,8 тыс. квартир оснащены индивидуальными приборами учета воды 41,8 тыс. квартир (83%). Оснащению подлежат порядка 8 тыс. квартир. В части муниципальной собственности 226 муниципальных помещений также не оснащены индивидуальными приборами учета, при этом обязанность по их установке возложена
на собственника, т.е. на муниципалитет. В рамках законодательства для начисления оплаты при отсутствии приборов учета применяются повышающие коэффициенты, увеличивающие нормативы потребления коммунальной услуги, что стимулирует собственника муниципальных помещений на установку приборов учета за счет бюджета ЗАТО Северск.
В настоящее время газоснабжение ЗАТО Северск осуществляется от двух газораспределительных сетей, расположенных вблизи г.Северска (ГРС АО «СХК»)
и пос.Самусь (ГРС пос.Самусь).
Газоснабжение основного промышленного потребителя газа – ТЭЦ АО «РИР» на территории ЗАТО Северск осуществляется по газопроводу-отводу, который был введен
в эксплуатацию в IV квартале 2003 г. 
Газоснабжение ЗАТО Северск охватывает жителей пос.Самусь, дер.Кижирово, пос.Орловка, дер.Семиозерки. Газификация частных домовладений в г.Северске согласно утвержденной Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года предполагается в период
с 2025 года по 2030 год.
Кроме частных домовладений к газоснабжению подключены 7 прочих крупных потребителей, а именно:
в г.Северске – ТЭЦ АО «РИР» (Автодорога 14/11);
в пос.Самусь – административно-бытовой корпус ООО «Самусьский ССРЗ», Центральная отопительная котельная МКП «СВК», ООО «Интергласс», ООО «Топлайн», ООО «ЛПУМГ», ИП Варданян А.М.
По предварительным оценкам, указанным в Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года, потенциальными потребителями газа являются 2938 частных домовладений
и 14 прочих потребителей. 
На территории пос.Орловка выработку тепловой энергии обеспечивает модульно-газовая котельная, введенная в эксплуатацию в 2014 году. Видом основного топлива установленных в котельной котлов является газ. С начала эксплуатации котельная работает на резервном дизельном топливе по причине отсутствия газоснабжения. Для перевода котельной на предусмотренное проектом топливо требуется строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка, реализация которого предусматривается в рамках Программы.
Энергетическую эффективность наружного освещения г.Северска по структуре и принципам организации можно характеризовать как световую систему высокой энергетической эффективности. В рамках заключенного энергосервисного контракта
с ПАО «Ростелеком» в г.Северске в 2022 году произведена модернизация всего существующего уличного освещения путем установки светодиодных светильников. В общей сложности были заменены 4057 элементов уличного освещения. В результате был обеспечен нормативный уровень освещения улично-дорожной сети. Все автодороги улиц города освещаются новыми энергоэффективными светодиодными светильниками.
Тем не менее остается проблема безопасности на дорогах города, обусловленная нарушениями норм освещенности пешеходных переходов. 
На территории ЗАТО Северск находятся 292 пешеходных перехода, из них 43 пешеходных перехода с недостаточной освещенностью.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан
на территории муниципального образования необходимо продолжение работы
по обеспечению энергоснабжения и проведение мероприятий по текущему содержанию
и ремонту объектов уличного освещения, светофорных объектов, электронных наружных часов, электрооборудования станции перекачки ливневых вод, светового праздничного оформления здания Детского театра. 
Таким образом, проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы и может быть эффективно решена только программно-целевым методом управления. Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся муниципальные ресурсы для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения и повышения энергетической эффективности. Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в консолидации и целевом использовании финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы,
а также в эффективном планировании и мониторинге результатов реализации Программы.
Необходимо учитывать, что при реализации Программы могут возникнуть следующие риски:
увеличение темпов роста цен на энергоносители;
недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в решении поставленных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий, в том числе за счет бюджетных средств.


II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является повышение эффективности и качества функционирования систем энергоснабжения ЗАТО Северск.
Для достижения цели Программы поставлены 2 задачи:
1) экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов;
2) повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами.
Срок реализации Программы: 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы приведены в таблице 5.
Базовые показатели, используемые для расчета целевых индикаторов Программы, представлены в приложении 4.
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СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Таблица 5
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей
	Периодич-ность сбора данных
	Метод сбора информа-ции
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год 
	2027 год 
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

	1.
	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего
	квт.ч
	899,8
	899,8
	899,9
	899,9
	899,9
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади
	гкал
	0,251
	0,255
	0,254
	0,253
	0,253
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.
	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего
	м3
	17,68
	17,58
	18,34
	18,34
	18,34
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	4.
	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего
	м3
	36,43
	36,39
	36,39
	36,39
	36,39
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	5.
	Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения
	квт.ч
	96,0
	96,4
	96,5
	96,6
	96,6
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	6.
	Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади
	гкал
	0,215
	0,217
	0,216
	0,216
	0,216
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	7.
	Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения
	м3
	0,96
	0,95
	0,96
	0,96
	0,96
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	8.
	Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения
	м3
	1,77
	1,77
	1,76
	1,76
	1,76
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 «Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторах с использованием энергосберегающих приборов и технологий» Программы

	1.1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использо-ванием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используе-мой) на территории муниципального образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используе-мой) на территории муниципального образования
	проц
	74,2
	74,6
	74,7
	74,8
	74,8
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.3
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используе-мой) на территории муниципального образования
	проц
	76,1
	76,3
	76,5
	76,6
	76,6
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.4
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципаль-ного образования
	проц
	44,2
	44,5
	44,8
	45
	45
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.5
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципаль-ного образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.6
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	проц
	84,1
	84,8
	84,9
	85,0
	85,1
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.7
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными прибо-рами учета горячей воды
	проц
	83,9
	84,6
	84,6
	84,8
	84,8
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 «Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами» Программы

	2.1
	Количество объектов благоустройства и дорожного обустройства, обеспеченных энергоснабжением
	ед
	67
	73
	73
	73
	73
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.2
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	квт.ч
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС



III. ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели реализации Программы предусматривается реализация следующих подпрограмм:
подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном
и жилищном секторе» (приложение 1);
подпрограммы 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» (приложение 2);
подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
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Расходы на обеспечение финансовой деятельности ответственного исполнителя Программы в рамках данной Программы не осуществляются.
Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» приводится в таблице 6.


ИНФОРМАЦИЯ
об основных мерах правового регулирования, в том
числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной
программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Таблица 6
	№ п/п
	Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы
	Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков
	Срок дей-ствия меры, налого-вой льготы
	Куратор налого-вого расхода
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	2025 - 2027 годы
	-
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижение ее целей и задач

	2
	Усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствова-ние механизма текущего управления реализацией Программы
	Постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы
	2025 - 2027 годы
	-
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы

	3
	Своевременное изменение мероприятий Программы
	Уточнение объемов финансирования, целевых показателей (индикаторов) результативности Программы
	2025 - 2027 годы
	-
	Исполнение мероприятий Программы



V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках Программы планируется реализация следующих основных мероприятий:
1) реализация организационно-технических мероприятий по повышению эффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ;
2) реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе;
3) организация строительства газораспределительных сетей;
4) модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска.
Для реализации мероприятий Программы кроме средств местного бюджета, учитывая значительную стоимость мероприятий, необходимо привлечение средств областного бюджета. Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3.
Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлены в таблице 7.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы
с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета представлена
в таблице 8.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Таблица 7
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализа-ции, год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федераль-ного бюджета (по согласова-нию (прогноз)
	областного бюджета (по согласова-нию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджет-ных источников (по согласова-нию (прогноз)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»
	Всего
	2 704,53
	0,00
	0,00
	2 704,53
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025 
	2 304,53
	0,00
	0,00
	2 304,53
	0,00
	

	
	
	2026 
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	

	
	
	2027
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»
	Всего
	121 532,51
	0,00
	0,00
	121 532,51
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025
	52 022,71
	0,00
	0,00
	52 022,71
	0,00
	

	
	
	2026 
	34 754,90
	0,00
	0,00
	34 754,90
	0,00
	

	
	
	2027 
	34 754,90
	0,00
	0,00
	34 754,90
	0,00
	

	3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого по Программе
	Всего
	124 237,04
	0,00
	0,00
	124 237,04
	0,00
	

	
	
	2025
	54 327,24
	0,00
	0,00
	54 327,24
	0,00
	

	
	
	2026 
	34 954,90
	0,00
	0,00
	34 954,90
	0,00
	

	
	
	2027 
	34 954,90
	0,00
	0,00
	34 954,90
	0,00
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» за счет
средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 8
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия
	Срок реализации, год
	Объем бюджетных ассигнова-ний, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	Управле-ние культуры
	УЖКХ ТиС
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности
в ЗАТО Северск»
	Всего
	124 237,04
	0,00
	124 237,04
	0,00

	
	2025
	54 327,24
	0,00
	54 327,24
	0,00

	
	2026 
	34 954,90
	0,00
	34 954,90
	0,00

	
	2027 
	34 954,90
	0,00
	34 954,90
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»
	Всего
	2 704,53
	0,00
	2 704,53
	0,00

	
	
	2025
	2 304,53
	0,00
	2 304,53
	0,00

	
	
	2026 
	200,00
	0,00
	200,00
	0,00

	
	
	2027 
	200,00
	0,00
	200,00
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.:
	Всего
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00

	
	
	2025
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00

	
	
	2025
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.:
	Всего
	2 704,52
	0,00
	2 704,52
	0,00

	
	
	2025
	2 304,52
	0,00
	2 304,52
	0,00

	
	
	2026 
	200,00
	0,00
	200,00
	0,00

	
	
	2027 
	200,00
	0,00
	200,00
	0,00

	1.2.1
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего
	657,30
	0,00
	657,30
	0,00

	
	
	2025
	257,30
	0,00
	257,30
	0,00

	
	
	2026 
	200,00
	0,00
	200,00
	0,00

	
	
	2027 
	200,00
	0,00
	200,00
	0,00

	1.2.2
	Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления
	Всего
	2 047,22
	0,00
	2 047,22
	0,00

	
	
	2025
	2 047,22
	0,00
	2 047,22
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»
	Всего
	121 532,51
	0,00
	121 532,51
	0,00

	
	
	2025
	52 022,71
	0,00
	52 022,71
	0,00

	
	
	2026 
	34 754,90
	0,00
	34 754,90
	0,00

	
	
	2027 
	34 754,90
	0,00
	34 754,90
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность – 10,64 км) (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска, в т.ч.:
	Всего
	216,42
	0,00
	216,42
	0,00

	
	
	2025
	216,42
	0,00
	216,42
	0,00

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1
	Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов
	Всего
	216,42
	0,00
	216,42
	0,00

	
	
	2025
	216,42
	0,00
	216,42
	0,00

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	КПМ «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства
и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» 
	Всего
	121 316,09
	0,00
	121 316,09
	0,00

	
	
	2025
	51 806,29
	0,00
	51 806,29
	0,00

	
	
	2026 
	34 754,90
	0,00
	34 754,90
	0,00

	
	
	2027 
	34 754,90
	0,00
	34 754,90
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Ответственным исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Участники Программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий Программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов
и условий, порядка и правил, установленных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.
С учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск уточняет целевые показатели, перечень мероприятий
и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск.
Софинансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета предполагается в виде субсидий в порядке, предусмотренном органами государственной власти Томской области.
Текущий контроль и управление Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск в соответствии со своими полномочиями.
Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии
с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области,
их формирования и реализации».


	Приложение 1
к муниципальной программе
«Повышение энергоэффективности 
в ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы




[bookmark: P2073]ПОДПРОГРАММА 1
«Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Повышение энергетической
эффективности в муниципальном и жилищном секторе»
муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

	Наименование подпрограммы 1
	Повышение энергетической эффективности в муниципальном
и жилищном секторе

	Срок реализации подпрограммы 1
	2025 - 2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов 

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2024 
год
	2025 год
	2026 год 
	2027 
год

	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	74,6
	74,7
	74,8
	74,8

	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,3
	76,5
	76,6
	76,6

	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	44,5
	44,8
	45
	45

	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100
	100
	100
	100

	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	84,8
	84,9
	85,0
	85,1

	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	84,6
	84,6
	84,8
	84,8

	Задачи подпрограммы 1
	1. Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе

	
	2. Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2025 год 
	2026 год 
	2027
 год

	
	Местный бюджет
	2 704,53
	2 304,53
	200,00
	200,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	2 704,53
	2 304,53
	200,00
	200,00
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Состояние объектов муниципальной социальной сферы оценивается
как удовлетворительное, но при этом фактическое потребление коммунальных ресурсов превышает нормируемые объемы потребления. Сверхнормативное потребление обусловлено рядом объективных причин, таких как неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций, высокий износ инженерных систем зданий, отсутствие средств регулирования теплопотребления, низкий уровень подготовки специалистов, отсутствие механизмов экономического стимулирования. В жилищном секторе эффективность потребления коммунальных ресурсов обеспечивается уровнем оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит при сохранении прежней площади зданий и помещений, занимаемой органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, обеспечить снижение потребления тепловой энергии и стабильное потребление электрической энергии, а при росте численности сотрудников снизить потребление горячей и холодной воды.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Цель подпрограммы 1 – экономия потребления энергетических ресурсов
в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач подпрограммы 1:
экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе;
экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе.
Срок реализации подпрограммы 1: 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.



СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1
«Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»
муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей
	Периодич-ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответствен-ный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»

	1.
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	74,2
	74,6
	74,7
	74,8
	74,8
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	76,1
	76,3
	76,5
	76,6
	76,6
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	4.
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	44,2
	44,5
	44,8
	45
	45
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	5.
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	6.
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	проц
	84,1
	84,8
	84,9
	85,0
	85,1
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	7.
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
	проц
	83,9
	84,6
	84,6
	84,8
	84,8
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 «Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе» подпрограммы 1

	1.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м
	тыс т усл. топл.
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 «Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе» подпрограммы 1

	2.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м
	тыс т усл. топл.
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация следующих основных мероприятий:
1) реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ;
2) реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе.
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 проводится за счет бюджета
ЗАТО Северск.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в таблице 2.


[bookmark: P2430]ПЕРЕЧЕНЬ
 комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1
«Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»
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Таблица 2
	№
п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финан-сиро-вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	феде-раль-ного бюд-жета (по согла-со-ванию (прог-ноз)
	област-ного бюд-жета (по согласо-ванию (прог-ноз)
	мест-ного бюдже-та
	внебюд-жетных источ-ников (по согласо-ванию (прог-ноз)
	
	наименование
и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффектив-ности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.:
	Всего
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	1.1.1
	Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	1.1.2
	Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	1.1.3
	Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	1.1.4
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	2.
	Задача 2 «Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе» подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Реализация энергосберегаю-щих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.:
	Всего
	2 704,52
	0,00
	0,00
	2 704,52
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	2 304,52
	0,00
	0,00
	2 304,52
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2026 
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2027 
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	2.1.1
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего
	657,30
	0,00
	0,00
	657,30
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	257,30
	0,00
	0,00
	257,30
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	23

	
	
	2026 
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	18

	
	
	2027 
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	18

	2.1.2
	Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления
	Всего
	2 047,22
	0,00
	0,00
	2 047,22
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	2 047,22
	0,00
	0,00
	2 047,22
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	195

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	177

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	159

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	2 704,53
	0,00
	0,00
	2 704,53
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	2 304,53
	0,00
	0,00
	2 304,53
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027 
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	X
	X



	Приложение 2
к муниципальной программе
«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы
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ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

	Наименование подпрограммы 2
	Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 2
	2025 - 2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Повышение эффективности снабжения организаций и населения
ЗАТО Северск энергетическими ресурсами

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	1. Количество объектов благоустройства и дорожного обустройства, обеспеченных энергоснабжением, ед
	73
	73
	73
	73

	
	2. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч 
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24

	Задачи подпрограммы 2
	1. Повышение уровня газификации на территории ЗАТО Северск

	
	2. Улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска

	
	3. Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	Местный бюджет
	121 532,51
	52 022,71
	34 754,90
	34 754,90

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	121 532,51
	52 022,71
	34 754,90
	34 754,90



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В настоящее время газоснабжение ЗАТО Северск осуществляется от двух ГРС, расположенных вблизи г.Северска (ГРС АО «СХК») и пос.Самусь (ГРС пос.Самусь).
Газоснабжение основного промышленного потребителя газа – ТЭЦ АО «РИР» на территории ЗАТО Северск осуществляется по газопроводу-отводу, который был введен в эксплуатацию в IV квартале 2003 г.
На территории ЗАТО Северск построены и введены в эксплуатацию:
газопроводы высокого давления I и II категории, Р до 1,2 и 0,6 МПа;
газопроводы низкого давления IV категории, Р до 0,003 МПа.
Газоснабжение ЗАТО Северск охватывает жителей пос.Самусь, дер.Кижирово, пос.Орловка, дер.Семиозерки. Газификация частных домовладений в г.Северске согласно утвержденной Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года предполагается в период
с 2025 года по 2030 год.
Кроме частных домовладений, к газоснабжению подключены 7 прочих крупных потребителей, а именно:
в г.Северске – ТЭЦ АО «РИР» (Автодорога 14/11);
в пос.Самусь – административно-бытовой корпус ООО «Самусьский ССРЗ», Центральная отопительная котельная МКП «СВК», ООО «Интергласс», ООО «Топлайн», ООО «ЛПУМГ», ИП Варданян А.М.
По предварительным оценкам, указанным в Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года, потенциальными потребителями газа являются 2938 частных домовладений
и 14 прочих потребителей. 
На территории пос.Орловка выработку тепловой энергии обеспечивает модульно-газовая котельная, введенная в эксплуатацию в 2014 году. Видом основного топлива установленных в котельной котлов является газ. С начала эксплуатации котельная работает на резервном дизельном топливе по причине отсутствия газоснабжения. Для перевода котельной на предусмотренное проектом топливо требуется строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка, реализация которого предусматривается в рамках Программы.
Энергетическую эффективность наружного освещения г.Северска по структуре и принципам организации можно характеризовать как световую систему высокой энергетической эффективности. В рамках заключенного энергосервисного контракта
с ПАО «Ростелеком» в г.Северске в 2022 году произведена модернизация всего существующего уличного освещения путем установки светодиодных светильников. В общей сложности были заменены 4057 элементов уличного освещения. В результате был обеспечен нормативный уровень освещения улично-дорожной сети. Все автодороги улиц города освещаются новыми энергоэффективными светодиодными светильниками.
Тем не менее остается проблема безопасности на дорогах города, обусловленная нарушениями норм освещенности пешеходных переходов. 
На территории ЗАТО Северск насчитывается 292 пешеходных перехода, из них 43 пешеходных перехода имеют недостаточную освещенность.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности снабжения организаций
и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач подпрограммы 2:
1) повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск;
2) улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска;
3) организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск.
Срок реализации подпрограммы 2: 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.


СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодич-ность сбора данных
	Метод сбора информа-ции
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год 
	2027 год 
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели подпрограммы 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»

	1.
	Количество объектов благоустройства и дорожного обустройства, обеспеченных энергоснабжением
	ед
	67
	73
	73
	73
	73
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	квт.ч
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 «Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	1.1
	Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос.Орловка
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 «Улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска» подпрограммы 2

	2.1
	Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом)
	проц
	85,3
	86,3
	87,3
	87,3
	87,3
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	3.1
	Обеспечено функционирование объектов уличного освещения 
	проц
	100
	100
	100
	66,9
	65,5
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.2
	Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства
	проц
	100
	100
	100
	75,3
	72,3
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.3
	Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквар-тально
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС



III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 2 планируется реализация комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ) «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства
ЗАТО Северск» и двух основных мероприятий:
1) организация строительства газораспределительных сетей;
2)  модернизация освещения пешеходных переходов в ЗАТО Северск.
Привлечение средств федерального и областного бюджета для строительства газораспределительных сетей возможно в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в таблице 2.



ПЕРЕЧЕНЬ
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2
«Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий
(далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	феде-раль-ного бюд-жета (по сог-ласо-ванию (прог-ноз)
	об-ласт-ного бюд-жета (по сог-ласо-ванию (прог-ноз)
	местного бюджета
	вне-бюд-жет-ных ис-точ-ни-ков (по сог-ласо-ва-нию (прог-ноз)
	
	наименование
и единица измерения
	значения по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Организация строительства газораспределитель-ных сетей, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос.Орловка, ед
	0

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос.Орловка, ед
	0

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос.Орловка, ед
	0

	1.1.1
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной
пос.Орловка (протяженность – 10,64 км) (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	0

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	0

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска» подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска, в т.ч.:
	Всего
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц
	87,3

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц
	87,3

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц 
	87,3

	2.1.1
	Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов
	Всего
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	0

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	0

	3.
	Задача 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	3.1
	КПМ «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудова-ния объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства
ЗАТО Северск» 
	Всего
	121 316,09
	0,00
	0,00
	121 316,09
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	51 806,29
	0,00
	0,00
	51 806,29
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц 
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	100 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2026 
	34 754,90
	0,00
	0,00
	34 754,90
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц 
	66,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	75,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2027 
	34 754,90
	0,00
	0,00
	34 754,90
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц 
	65,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	72,3 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	121 532,51
	0,00
	0,00
	121 532,51
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	52 022,71 
	0,00
	0,00
	52 022,71 
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 
	34 754,90
	0,00
	0,00
	34 754,90
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027 
	34 754,90
	0,00
	0,00
	34 754,90
	0,00
	
	X
	X
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в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы
«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	фе-де-ра-ль-но-го бюд-же-та
	областного бюджета
	местного бюджета
	вне-бюд-жет-ных ис-точ-ни-ков
	
	наименование
и единица измерения
	значения по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» Программы

	1.
	Задача 1 «Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.:
	Всего
	9 128,30
	0,00
	0,00
	9 128,30
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	2 533,60
	0,00
	0,00
	2 533,60
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл. топл.
	0,057

	
	
	2026 
	4 122,00
	0,00
	0,00
	4 122,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл. топл.
	0,057

	
	
	2027 
	2 472,70
	0,00
	0,00
	2 472,70
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл. топл.
	0,057

	1.1.1
	Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
	Всего
	27,00
	0,00
	0,00
	27,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	9,00
	0,00
	0,00
	9,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	1

	
	
	2026 
	18,00
	0,00
	0,00
	18,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	2

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	1.1.2
	Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях
	Всего
	4 594,10
	0,00
	0,00
	4 594,10
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	749,80
	0,00
	0,00
	749,80
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	8

	
	
	2026 
	2 596,00
	0,00
	0,00
	2 596,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	16

	
	
	2027 
	1 248,30
	0,00
	0,00
	1 248,30
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	26

	1.1.3
	Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях
	Всего
	1 507,20
	0,00
	0,00
	1 507,20
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	774,80
	0,00
	0,00
	774,80
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	306

	
	
	2026 
	508,00
	0,00
	0,00
	508,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	264

	
	
	2027 
	224,40
	0,00
	0,00
	224,40
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	150

	1.1.4
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	3000,00
	0,00
	0,00
	3000,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	1000,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2026 
	1000,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2027 
	1000,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	2.
	Задача 2 «Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе» подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.:
	Всего
	8 355,69
	0,00
	0,00
	8 355,69
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	2 785,23
	0,00
	0,00
	2 785,23
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл. топл.
	0,059

	
	
	2026 
	2 785,23
	0,00
	0,00
	2 785,23
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл. топл.
	0,059

	
	
	2027 
	2 785,23
	0,00
	0,00
	2 785,23
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл. топл.
	0,059

	2.1.1
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего
	2 214,00
	0,00
	0,00
	2 214,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	738,00
	0,00
	0,00
	738,00
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	67

	
	
	2026 
	738,00
	0,00
	0,00
	738,00
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	67

	
	
	2027 
	738,00
	0,00
	0,00
	738,00
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	67

	2.1.2
	Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления
	Всего
	6 141,69
	0,00
	0,00
	6 141,69
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	2 047,23
	0,00
	0,00
	2 047,23
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	151

	
	
	2026 
	2 047,23
	0,00
	0,00
	2 047,23
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	84

	
	
	2027 
	2 047,23
	0,00
	0,00
	2 047,23
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	17

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	17 483,99
	0,00
	0,00
	17 483,99
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	5 318,83
	0,00
	0,00
	5 318,83
	0,00
	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	74,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	44,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	84,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	84,6

	
	
	2026 
	6 907,23
	0,00
	0,00
	6 907,23
	0,00
	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	74,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	85,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	84,8

	
	
	2027 
	5 257,93
	0,00
	0,00
	5 257,93
	0,00
	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	74,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	85,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	84,8

	Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» Программы

	1.
	Задача 1 «Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.:
	Всего
	174 824,41
	0,00
	138 495,90
	36 328,51
	0,00
	УКС Администра-ции ЗАТО Се-верск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос.Орловка, ед
	0

	
	
	2026 
	174 824,41
	0,00
	138 495,90
	36 328,51
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос.Орловка, ед
	1

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос.Орловка, ед
	0

	1.1.1
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной
пос.Орловка (протяженность – 10,64 км) (в т.ч. ПИР)
	Всего
	174 824,41
	0,00
	138 495,90
	36 328,51
	0,00
	УКС Администра-ции ЗАТО Се-верск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	0

	
	
	2026 
	174 824,41
	0,00
	138 495,90
	36 328,51
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	1

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	1

	2.
	Задача 2 «Улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска» подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска, в т.ч.:
	Всего
	1 050,00
	0,00
	0,00
	1 050,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц
	87,3

	
	
	2026
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц
	88,4

	
	
	2027
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц
	89,4

	2.1.1
	Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов
	Всего
	1 050,00
	0,00
	0,00
	1 050,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	
	
	2026
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	
	
	2027
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	3.
	Задача 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	3.1
	КПМ «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» 
	Всего
	155 520,46
	0,00
	0,00
	155 520,46
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	51 806,29
	0,00
	0,00
	51 806,29
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц 
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2026 
	51 297,00
	0,00
	0,00
	51 297,00
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц 
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2027 
	52 417,17
	0,00
	0,00
	52 417,17
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц 
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	331 394,87
	0,00
	138 495,90
	192 898,97
	0,00
	УЖКХ ТиС
	Х
	Х

	
	
	2025
	52 156,29
	0,00
	0,00
	52 156,29
	0,00
	
	1. Количество объектов благоустройства и дорожного обустройства, обеспеченных энергоснабжением, ед
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч
	2,24

	
	
	2026 
	226 471,41
	0,00
	138 495,90
	87 975,51
	0,00
	
	1. Количество объектов благоустройства и дорожного обустройства, обеспеченных энергоснабжением, ед
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч
	2,24

	
	
	2027 
	52 767,17
	0,00
	0,00
	52 767,17
	0,00
	
	1. Количество объектов благоустройства и дорожного обустройства, обеспеченных энергоснабжением, ед
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч
	2,24

	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы

	
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2026 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2027 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	Итого по Программе
	Всего
	348 878,86
	0,00
	138 495,90
	210 382,96
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	57 475,12
	0,00
	0,00
	57 475,12
	0,00
	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт.ч
	899,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гкал
	0,254

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	18,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт.ч
	96,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гкал
	0,216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,76

	
	
	2026 
	233 378,64
	0,00
	138 495,90
	94 882,74
	0,00
	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт.ч
	899,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гкал
	0,253

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	18,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт.ч
	96,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гкал
	0,216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,76

	
	
	2027 
	58 025,10
	0,00
	0,00
	58 025,10
	0,00
	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт.ч
	899,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гкал
	0,253

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	18,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт.ч
	96,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гкал
	0,216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,76



	Приложение 4
к муниципальной программе
«Повышение энергоэффективности
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[bookmark: P5772]БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

	Ин-декс ин-ди-ка-тора
	Общие сведения
	Едини-ца измере-ния
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год
	2027 год
	Ответственные за предоставле-ние сведений
	Примечание по заполнению показателя



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	13

	1
	Общий объем электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	тыс. квт.ч
	278029
	278029
	278029
	278029
	АО «ТЭСК»
	Сумма сведений о потреблении электроэнергии по
ЗАТО Северск (по всем потребителям)

	2
	Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. квт.ч
	278029
	278029
	278029
	278029
	АО «ТЭСК»
	Сумма сведений о потреблении электроэнергии по
ЗАТО Северск по показаниям приборов учета (по всем потребителям)

	3
	Общий объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. гкал
	1174
	1268,10
	1272,10
	1272,10
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск, АО «РИР», ОАО «ТС», ООО «Уют Орловка», МКП «СВК», ООО «Сети Плюс»
	Сумма сведений о потреблении тепловой энергии (на отопление и ГВС)

	
	г.Северск
	тыс. гкал
	1132
	1226
	1230
	1230
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. гкал
	42,1
	42,1
	42,1
	42,1
	
	

	4
	Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:
	тыс. гкал
	875,4
	947,1
	952,1
	952,1
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск, АО «РИР», ОАО «ТС», ООО «Уют Орловка», МКП «СВК», 
	Сумма сведений о потреблении тепловой энергии (на отопление и ГВС)

	
	г.Северск
	тыс. гкал
	856
	927,7
	932,7
	637,5
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. гкал
	19,4
	19,4
	19,4
	6,0
	
	

	5
	Общий объем холодной воды, потребляемой, используемой на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. куб. м
	6163,03
	6163,03
	6163,03
	6163,03
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск, АО «СВК», МКП «СВК»
	Сумма сведений о потреблении холодной воды по ЗАТО Северск

	
	г.Северск
	тыс. куб. м
	5942,02
	5942,02
	5942,02
	5942,02
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. куб. м
	221,01
	221,01
	221,01
	221,01
	
	

	6
	Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:
	тыс. куб. м
	4705,34
	4715,34
	4723,12
	4723,12
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск, АО «СВК», МКП «СВК»
	Сумма сведений о потреблении холодной воды по ЗАТО Северск

	
	г.Северск
	тыс. куб. м
	4582,14
	4592,14
	4599,92
	4599,92
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. куб. м
	123,2
	123,2
	123,2
	123,2
	
	

	7
	Общий объем горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. куб. м
	3607,57
	3673,93
	3670,88
	3670,88
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск, АО «РИР», ОАО «ТС», ООО «Уют Орловка», МКП «СВК»
	Сумма сведений о потреблении горячей воды по ЗАТО Северск

	
	г.Северск
	тыс. куб. м
	3565,17
	3631,53
	3628,48
	3628,48
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. куб. м
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	
	

	8
	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:
	тыс. куб. м
	1605,68
	1645,07
	1653,12
	1653,12
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск, АО «РИР», ОАО «ТС», ООО «Уют Орловка», МКП «СВК»
	Сумма сведений о потреблении горячей воды по ЗАТО Северск

	
	г.Северск
	тыс. куб. м
	1576,48
	1615,87
	1623,92
	1623,92
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. куб. м
	29,2
	29,2
	29,2
	29,2
	
	

	9
	Общий объем природного газа, потребляемого, используемого на территории муниципального образования
	тыс. куб. м
	6536
	6536
	6536
	6536
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск
	Потребление природного газа (для ЦОК пос.Самусь)

	10
	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб. м
	6536
	6536
	6536
	6536
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск
	Потребление природного газа (для ЦОК пос.Самусь – по приборам учета)

	11
	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	тыс. т.у.т.
	342
	344
	346
	346
	УЖКХ ТиС
	Расчет производится по формуле

	12
	Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
	тыс. т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	УЖКХ ТиС
	Отсутствуют

	13
	Площадь помещений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	кв. м
	335936,30
	335936,30
	335936,30
	335936,30
	Управление имуществен-ных отношений Администра-ции ЗАТО Северск
	Сумма площадей зданий, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

	14
	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	чел
	5980
	5985
	5990
	5990
	Комитет по кадрам и муниципаль-ной службе Администра-ции ЗАТО Северск, Управление имуществен-ных отношений Администра-ции ЗАТО Северск, Управление образования, УМСП ФКиС Администра-ции ЗАТО Северск, Управление культуры, УЖКХ ТиС
	Общее количество сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

	15
	Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	квт.ч
	10738235
	10738235
	10738235
	10738235
	АО «ТЭСК»
	Сумма потребления электроэнергии только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей)

	16
	Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе:
	гкал
	72759,65
	72536,13
	72536,13
	72536,13
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск, АО «РИР», ООО «Уют Орловка», МКП «СВК»
	Сумма потребления тепловой энергии (отопление и ГВС) только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей)

	
	г.Северск
	гкал
	68488,14
	68264,62
	68264,62
	68264,62
	
	

	
	внегородские территории
	гкал
	4271,51
	4271,51
	4271,51
	4271,51
	
	

	17
	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе:
	куб. м
	197390,4
	195993,6
	195792,5
	195792,5
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск, АО «СВК», МКП «СВК»
	Сумма потребления холодной воды только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей)

	
	г.Северск
	куб. м
	186627,67
	185230,67
	185029,77
	185029,77
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	10762,73
	10762,73
	10762,73
	10762,73
	
	

	18
	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе:
	куб. м
	106066,56
	106854,32
	106854,32
	106854,32
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск, АО «РИР»
	Сумма потребления горячей воды только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей)

	
	г.Северск
	куб. м
	104703,76
	105491,52
	105491,52
	105491,52
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	1362,80
	1362,80
	1362,80
	1362,80
	
	

	19
	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	куб. м
	0
	0
	0
	0
	УЖКХ ТиС
	Не потребляется

	20
	Общий объем финансовой потребности муниципальной программы
	млн руб.
	359,19
	80,1
	60,8
	60,8
	УЖКХ ТиС
	

	21
	Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	млн руб.
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	УЖКХ ТиС
	

	22
	Среднегодовая численность населения муниципального образования
	тыс. чел.
	111,38
	111,22
	111,15
	111,13
	Комитет экономичес-кого развития Администра-ции ЗАТО Северск
	

	23
	Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов
	кв. м
	2571149
	2584149
	2606819
	2614819
	УЖКХ ТиС
	Общая площадь многоквартирных домов (г.Северска и внегородских территорий), подключенных к централизованному электроснабжению

	24
	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	квт.ч
	97785339
	97790639
	97796606
	97796606
	АО «ТЭСК»
	Суммарный объем потребленной электроэнергии только по многоквартирным домам ЗАТО Северск

	25
	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе:
	гкал
	655642,99
	656373,84
	659525,20
	661549,20
	АО «РИР», УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск
	Суммарный объем потребленной тепловой энергии (на отопление и ГВС) только по многоквартирным домам ЗАТО Северск

	
	г.Северск
	гкал
	613466,37
	631517,32
	631518,32
	631518,32
	
	

	
	внегородские территории
	гкал
	33977
	33977
	33977
	33977
	
	

	26
	Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе:
	куб. м
	3954062
	3954062
	3954062
	3954062
	АО «СВК», МКП «СВК»
	Суммарный объем потребленной холодной воды только по многоквартирным домам ЗАТО Северск

	
	г.Северск
	куб. м
	3847976
	3847976
	3847976
	3847976
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	106086
	106086
	106086
	106086
	
	

	27
	Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе:
	куб. м
	1911168,68
	1993895,01
	1993895,01
	1993895,01
	АО «РИР», УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск
	Суммарный объем потребленной горячей воды только по многоквартирным домам ЗАТО Северск

	
	г.Северск
	куб. м
	1867525,68
	1950252,01
	1950252,01
	1950252,01
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	43643
	43643
	43643
	43643
	
	

	28
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	тыс. куб. м
	0
	0
	0
	0
	УЖКХ ТиС
	Не потребляется

	29
	Общий расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т.у.т.
	8801
	8801
	8801
	8801
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск
	

	30
	Произведено тепловой энергии котельными
	гкал
	55804
	55804
	55804
	55804
	УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск
	Объем произведенной тепловой энергии муниципальными источниками теплоснабжения

	31
	Объем электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, в том числе:
	квт.ч
	1218555
	1218555
	1218555
	1218555
	АО «ТЭСК»
	Электроэнергия только на передачу тепловой энергии (без учета электроэнергии на производство тепловой энергии источниками)

	
	г.Северск
	квт.ч
	1166969
	1166969
	1166969
	1166969
	
	

	
	внегородские территории
	квт.ч
	51586
	51586
	51586
	51586
	
	

	32
	Общий отпуск тепловой энергии, в том числе:
	гкал
	1543215,60
	1708540,49
	1712590,43
	1712590,43
	АО «РИР», УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск
	Отпуск тепловой энергии с учетом потерь и производственных расходов

	
	г.Северск
	гкал
	1488338,60
	1653663,49
	1657713,43
	1657713,43
	
	

	
	внегородские территории
	гкал
	54877
	54877
	54877
	54877
	
	

	33
	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче, в том числе:
	гкал
	369465,90
	423218,78
	423218,78
	423218,78
	АО «РИР», УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск
	Суммарный объем потерь тепловой энергии по ЗАТО Северск

	
	г.Северск
	гкал
	356694,90
	424447,78
	424447,78
	424447,78
	
	

	
	внегородские территории
	гкал
	12771
	12771
	12771
	12771
	
	

	34
	Общий отпуск холодной воды, в том числе:
	куб. м
	8784952,49
	8784952,49
	8784952,49
	8784952,49
	АО «СВК», МКП «СВК»
	Отпуск холодной воды с учетом потерь и производственных расходов

	
	г.Северск
	куб. м
	8365512,49
	8365512,49
	8365512,49
	8365512,49
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	419440
	419440
	419440
	419440
	
	

	35
	Объем потерь холодной воды при ее передаче, в том числе:
	куб. м
	2062001
	2062001
	2062001
	2062001
	АО «СВК», МКП «СВК»
	Суммарный объем потерь воды по ЗАТО Северск

	
	г.Северск
	куб. м
	1883889
	1883889
	1883889
	1883889
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	178112
	178112
	178112
	178112
	
	

	36
	Объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) холодной воды, в том числе:
	квт.ч
	2481145
	2481145
	2481145
	2481145
	
	Электроэнергия только на передачу холодной воды (без учета электроэнергии на производство)

	
	г.Северск
	квт.ч
	1895677
	1895677
	1895677
	1673653
	
	

	
	внегородские территории
	квт.ч
	585468
	585468
	585468
	0
	
	

	37
	Объем электрической энергии, используемой в системах водоотведения, в том числе:
	квт.ч
	2017595
	2017595
	2017595
	2017595
	АО «СВК», МКП «СВК»
	Электроэнергия на транспортировку и очистку канализационных стоков

	
	г.Северск
	квт.ч
	1840022
	1840022
	1840022
	1840022
	
	

	
	внегородские территории
	квт.ч
	177573
	177573
	177573
	177573
	
	

	38
	Общий объем водоотведения, в том числе:
	куб. м
	7722397,04
	7722397,04
	7722397,04
	7722397,04
	АО «СВК», МКП «СВК»
	Отпуск холодной воды с учетом потерь и производственных расходов

	
	г.Северск
	куб. м
	7608387,04
	7608387,04
	7608387,04
	7608387,04
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	164010
	164010
	164010
	164010
	
	

	39
	Объем электрической энергии, используемой для уличного освещения
	квт.ч
	2408970
	2408970
	2408970
	2408970
	УЖКХ ТиС
	

	40
	Объем освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам
	кв. м
	1073271
	1073271
	1073271
	1073271
	УЖКХ ТиС
	

	41
	Общее количество квартир в многоквартирных домах
	шт.
	49 765
	49 963
	50 416
	50 549
	АО «ЕРКЦ»
	

	42
	Количество квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	шт.
	42 210
	42 408
	42 861
	42 994
	АО «ЕРКЦ»
	

	43
	Количество квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
	шт.
	42 086
	42 284
	42 737
	42 870
	АО «ЕРКЦ»
	

	44
	Численность проживающих в многоквартирных жилых домах
	тыс. чел.
	108,67
	108,67
	108,67
	108,67
	АО «ЕРКЦ»
	



