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             Приложение 1
             к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск 
             от__20.12.2024__№__5104-па_




	ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск» 



	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
	Цифровое развитие ЗАТО Северск

	Cрок реализации Программы
	2022 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	Участники Программы
	Администрация ЗАТО Северск

	
	Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск

	
	Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры с высоким уровнем ее доступности, реализация современных технологических решений, соответствующих вызовам цифровой экономики

	Цель Программы
	Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для повышения эффективности муниципального управления ЗАТО Северск и свободного доступа к информации граждан и организаций

	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
(прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Количество аттестованных муниципальных информационных систем ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	6
	7
	7
	7
	7
	7

	
	2. Общий состав выполненных мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	-
	30
	38
	63
	63
	63

	
	3. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных на официальном сайте ЗАТО Северск, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, проц
	7
	12
	13
	13
	10
	10

	Задачи Программы
	1. Формирование эффективной интеллектуальной системы управления городским хозяйством, обеспечивающей создание безопасных и комфортных условий для жизни населения ЗАТО Северск

	
	2. Повышение надежности работоспособности технических средств посредством перехода на использование отечественного программного обеспечения для выполнения требований по информационной безопасности

	
	3. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы муниципального управления и оказания муниципальных услуг, предоставляемых населению и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск

	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»

	
	Подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях»

	
	Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск»

	
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	Отсутствуют

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогноз-
ный период)
	2026 год (прогноз-
ный период)

	
	Местный бюджет 
(потребность (прогноз)
	36 731,58
	4 777,14
	16 867,05
	15 087,39
	23 412,08
	23 412,08

	
	Местный бюджет
	36 731,58
	4 777,14
	16 867,05
	15 087,39
	2 218,09
	2 218,09

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет 
(потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 260,98
	18 260,98

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области 
(потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области 
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	36 731,58
	4 777,14
	16 867,05
	15 087,39
	2 218,09
	2 218,09




















			
	
  
               Приложение 2
              к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск 
от__20.12.2024__№__5104-па_



	СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
«Цифровое развитие ЗАТО Северск»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 2

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогноз-ный период)
	2026 год (прогноз-ный период)
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Показатели муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

	 1.
	Количество аттестованных муниципальных информационных систем ЗАТО Северск (нарастающим итогом)
	ед
	-
	6
	7
	7
	7
	7
	7
	Ежеквар-тально
	Исполнительная документация
	Администрация ЗАТО Северск

	 2.
	Общий состав выполненных мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом)
	проц
	-
	-
	30
	38
	63
	63
	63
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	 3.
	Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных на официальном сайте ЗАТО Северск, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск
	проц
	7
	7
	12
	13
	13
	10
	10
	Раз в полугодие
	Социологи-ческий опрос населения
	Администрация ЗАТО Северск







	Показатели задачи 1 «Формирование эффективной интеллектуальной системы управления городским хозяйством, обеспечивающей создание безопасных и комфортных условий для жизни населения ЗАТО Северск» Программы

	 1.1
	Численность граждан, имеющих доступ к цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития
	чел
	-
	-
	1500
	1830
	2194
	2194
	2194
	Ежеквар-тально
	Отчет специализиро-ванного программного обеспечения
	Администрация ЗАТО Северск

	 1.2
	Количество слоев, доступных для отображения в системе обеспечения градостроительной деятельности
	ед
	-
	-
	256
	260
	265
	265
	265
	Ежеквар-тально
	Исполнительная документация
	Администрация ЗАТО Северск

	 1.3
	Доля многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов, с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн
	проц
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	 1.4
	Количество специализированной техники, подключенной к системе автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники
	ед
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	 1.5
	Количество камер, обеспечивающих видеонаблюдение за объектами благоустройства, в местах скопления людей
	ед
	-
	-
	1
	10
	12
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	 1.6
	Количество контейнерных площадок, оснащенных телеметрией и подключенных к системе управления обращения с твердыми коммунальными отходами
	проц
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Повышение надежности работоспособности технических средств посредством перехода на использование отечественного программного обеспечения для выполнения требований по информационной безопасности» Программы

	 2.1
	Доля отечественного общесистемного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества общесистемного программного обеспечения (нарастающим итогом)
	проц
	-
	-
	0
	38
	63
	63
	63
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	 2.2
	Доля отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества прикладного и специализированного программного обеспечения (нарастающим итогом)
	проц
	-
	-
	17
	38
	63
	63
	63
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	 2.3
	Количество модернизированных автоматизированных мест пользователей и серверного оборудования (нарастающим итогом)
	ед
	-
	-
	9
	11
	11
	11
	11
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск









	Показатели задачи 3 «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы муниципального управления и оказания муниципальных услуг, предоставляемых населению и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» Программы

	 3.1
	Количество муниципальных услуг, оказываемых гражданам в электронном виде
	ед
	-
	-
	34
	60
	64
	64
	64
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	 3.2
	Позиция ЗАТО Северск в рейтинге сайтов муниципальных образований России в АИС «Мониторинг госсайтов», позиция
	усл ед
	1
	1
	2
	2
	2
	Не менее 
5
	Не менее 5
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

























			
	
             Приложение 3
            к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск 
от__20.12.2024__№__5104-па_




	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск» 

	
	
	
	
	
	
	
	
	            Таблица 4

	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации,
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета
(по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников
(по согласо-
ванию (прогноз)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»
	Всего
	3 219,94
	0,00
	0,00
	3 219,94
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2022
	725,60
	0,00
	0,00
	725,60
	0,00
	

	
	
	2023
	978,79
	0,00
	0,00
	978,79
	0,00
	

	
	
	2024
	1 515,55
	0,00
	0,00
	1 515,55
	0,00
	

	
	
	2025 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2026
 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2. 
	Подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях»




	Всего
	26 916,75
	0,00
	0,00
	26 916,75
	0,00
	Отсутствуют











	
	
	2022
	3 258,69
	0,00
	0,00
	3 258,69
	0,00
	

	
	
	2023
	15 095,41
	0,00
	0,00
	15 095,41
	0,00
	

	
	
	2024
	8 562,65
	0,00
	0,00
	8 562,65
	0,00
	

	
	
	2025
 (прогнозный период)
	2 218,09
	0,00
	0,00
	2 218,09
	0,00
	

	
	
	2026
 (прогнозный период)
	2 218,09
	0,00
	0,00
	2 218,09
	0,00
	

	3. 
	Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск»
	Всего
	6 594,89
	0,00
	0,00
	6 594,89
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2022
	792,85
	0,00
	0,00
	792,85
	0,00
	

	
	
	2023
	792,85
	0,00
	0,00
	792,85
	0,00
	

	
	
	2024
	5 009,19
	0,00
	0,00
	5 009,19
	0,00
	

	
	
	2025
 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2026 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4. 
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Итого по Программе
	Всего
	36 731,58
	0,00
	0,00
	36 731,58
	0,00
	 

	
	
	2022
	4 777,14
	0,00
	0,00
	4 777,14
	0,00
	

	
	
	2023
	16 867,05
	0,00
	0,00
	16 867,05
	0,00
	

	
	
	2024
	15 087,39
	0,00
	0,00
	15 087,39
	0,00
	

	
	
	2025 
(прогнозный период)
	2 218,09
	0,00
	0,00
	2 218,09
	0,00
	

	
	
	2026
 (прогнозный период)
	2 218,09
	0,00
	0,00
	2 218,09
	0,00
	





			
	
  
             Приложение 4
            к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск 
от__20.12.2024__№__5104-па_



	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 5

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия
	Срок реали-
зации, год
	Объем бюджет-ных ассигно-ваний, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	Админи-страция ЗАТО 
Северск
	Финан-со-
вое управле-ние Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	Управ-ление культу-ры 
	Управ-ление ЧС
Адми-нистра-ции ЗАТО Сверск
	Управ-ление образо-
вания 
	УМСП ФКиС Адми-нистрации ЗАТО Сверск
	Управле-ние иму-ществен-ных отноше-ний Адми-нистра-ции ЗАТО 
Северск
	УЖКХ ТиС
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	УВГТ Адми-нистра-ции 
ЗАТО 
Северск



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Муниципальная программа «Цифровое развитие ЗАТО Северск»
	Всего
	36 731,58
	24 589,22
	1 404,87
	1 192,50
	340,38
	3 984,55
	754,08
	1 620,85
	1 720,85
	875,13
	249,15

	
	2022
	4 777,14
	4 694,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,07
	0,00
	0,00

	
	2023
	16 867,05
	9 561,29
	1 125,72
	0,00
	238,38
	3 984,55
	0,00
	1 620,85
	336,26
	0,00
	0,00

	
	2024
	15 087,39
	10 333,86
	279,15
	1 192,50
	102,00
	0,00
	754,08
	0,00
	1 301,52
	875,13
	249,15

	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	2 218,09
	2 218,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	2 218,09
	2 218,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






	 1.
	Подпрограмма 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»
	Всего
	3 219,94
	1 927,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	870,22
	422,13
	0,00

	
	
	2022
	725,60
	642,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,07
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	978,79
	642,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	336,26
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	1 515,55
	642,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	450,89
	422,13
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Создание и совершенство-вание цифровой платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный гражданин»), в т.ч.:
	Всего
	1 927,59
	1 927,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	642,53
	642,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	642,53
	642,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	642,53
	642,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Создание и совершенство-вание сервиса для дистанционного обращения граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Создание и совершенство-вание сервиса для публичного размещение планов по градостроите-льным вопросам, приоритетам благоустрой-ства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы граждан с обеспечением беспрепят-ственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Создание и совершенство-вание системы, позволяющей синхронизиро-вать деятельность муниципальных служб, обеспечиваю-щих обслуживание критически важных объектов инфраструкту-ры и жизнеобеспече-ния ЗАТО Северск
	Всего
	1 927,59
	1 927,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	642,53
	642,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	642,53
	642,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	642,53
	642,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Совершенство-вание сервиса для отображения на карте ЗАТО Северск мест проведения ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменения маршрутов транспортного сообщения и отключения предоставления коммунальных услуг
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2
	Основное мероприятие. Создание платформы «Цифровой двойник», в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Поэтапное внедрение муниципальной информацион-ной системы обеспечения градостроите-льной деятельности (при необходимости на базе существующих информацион-ных систем), обеспечива-ющей формирование в электронном виде данных об объектах недвижимости, земельных участках и их характеристи-ках
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Внедрение системы мониторинга маршрутов движения общественного транспорта на территории г.Северска
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.3
	Основное мероприятие. Внедрение системы интеллектуаль-ного учета коммунальных ресурсов, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
(про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1
	Оснащение автоматизиро-ванными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды коллективных (общедомовых) приборов учета
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	(про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





	1.3.2
	Оснащение автоматизиро-ванными системами учета потребления холодной воды коллективных (общедомовых) приборов учета
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3
	Оснащение автоматизиро-ванными системами учета потребления электрической энергии коллективных (общедомовых) приборов учета
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.4
	Основное мероприятие. Создание автоматизиро-ванного контроля за работой дорожной и коммунальной техники, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.1
	Внедрение системы автоматическо-го контроля за передвижением и работой дорожной, специализиро-ванной техники с использова-нием систем навигации и /или фотовидеофик-сации
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.2
	Техническое обслуживание системы автоматиче-ского контроля за передвижением и работой дорожной, специализиро-ванной техники (расчет логистических маршрутов)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






	 1.5
	Основное мероприятие. Создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуаль-ного видеонаблюде-ния в местах массового скопления людей, в т.ч.:
	Всего
	1 292,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	870,22
	422,13
	0,00

	
	
	2022
	83,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,07
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	336,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	336,26
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	873,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	450,89
	422,13
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.1
	Строительство системы видеонаблюде-ния на территории ЗАТО Северск
	Всего
	422,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	422,13
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	422,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	422,13
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.2
	Обеспечение доступа правоохрани-тельным органам в систему видеонаблюде-ния для получения сведений
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






	1.5.3
	Организация видеонаблюде-ния за объектами (элементами) благоустройства
	Всего
	870,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	870,22
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	83,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,07
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	336,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	336,26
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	450,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	450,89
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.6
	Основное мероприятие. Внедрение автоматизации системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гно-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1
	Внедрение информацион-ной системы, анализирующей процесс накопления отходов, выполняющей контроль и анализ, позволяющий оптимизировать маршруты движения специализиро-ванной техники при сборе и вывозе отходов
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2
	Техническое обслуживание системы контроля за передвижением и работой специализиро-ванной техники в онлайн - режиме
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 2.
	Подпрограмма 2 «Импорто-замещение в информацион-ных технологиях»
	Всего
	26 916,75
	16 066,74
	1 404,87
	1 192,50
	340,38
	3 984,55
	754,08
	1 620,85
	850,63
	453,00
	249,15

	
	
	2022
	3 258,69
	3 258,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	15 095,41
	8 125,91
	1 125,72
	0,00
	238,38
	3 984,55
	0,00
	1 620,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	8 562,65
	4 682,14
	279,15
	1 192,50
	102,00
	0,00
	754,08
	0,00
	850,63
	453,00
	249,15

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	2 218,09
	2 218,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	2 218,09
	2 218,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 2.1
	Основное мероприятие. Переход на использование отечественного общесистемного программного обеспечения на автоматизиро-ванных рабочих местах и серверных станциях, в т.ч.:
	Всего
	6 767,15
	980,17
	150,48
	1 010,77
	238,38
	2 154,77
	426,08
	1 133,30
	366,30
	198,00
	108,90

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	3 676,93
	0,00
	150,48
	0,00
	238,38
	2 154,77
	0,00
	1 133,30
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	3 090,22
	980,17
	0,00
	1 010,77
	0,00
	0,00
	426,08
	0,00
	366,30
	198,00
	108,90

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1
	Приобретение и установка отечественного общесистемного программного обеспечения на автоматизиро-ванные рабочие места
	Всего
	6 234,00
	980,17
	137,28
	981,90
	238,38
	2 100,49
	426,08
	696,50
	366,30
	198,00
	108,90

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	3 172,65
	0,00
	137,28
	0,00
	238,38
	2 100,49
	0,00
	696,50
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	3 061,35
	980,17
	0,00
	981,90
	0,00
	0,00
	426,08
	0,00
	366,30
	198,00
	108,90

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Приобретение и установка отечественного общесистемного программного обеспечения на серверные станции
	Всего
	533,15
	0,00
	13,20
	28,87
	0,00
	54,28
	0,00
	436,80
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	504,28
	0,00
	13,20
	0,00
	0,00
	54,28
	0,00
	436,80
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	28,87
	0,00
	0,00
	28,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 2.2
	Основное мероприятие. Переход на использование отечественного прикладного и специализиро-ванного программного обеспечения на автоматизиро-ванных рабочих местах и серверных станциях, в т.ч.:
	Всего
	18 029,61
	13 941,82
	279,15
	181,73
	102,00
	1 829,78
	328,00
	487,55
	484,33
	255,00
	140,25

	
	
	2022
	3 058,69
	3 058,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	9 498,49
	7 181,16
	0,00
	0,00
	0,00
	1 829,78
	0,00
	487,55
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	5 472,43
	3 701,97
	279,15
	181,73
	102,00
	0,00
	328,00
	0,00
	484,33
	255,00
	140,25

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	2 218,09
	2 218,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	2 218,09
	2 218,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1
	Приобретение и установка отечественного прикладного и специализиро-ванного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места
	Всего
	17 918,17
	13 835,78
	279,15
	181,73
	102,00
	1 824,38
	328,00
	487,55
	484,33
	255,00
	140,25

	
	
	2022
	3 058,69
	3 058,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	9 387,05
	7 075,12
	0,00
	0,00
	0,00
	1 824,38
	0,00
	487,55
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	5 472,43
	3 701,97
	279,15
	181,73
	102,00
	0,00
	328,00
	0,00
	484,33
	255,00
	140,25

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	2 218,09
	2 218,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	2 218,09
	2 218,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2
	Приобретение и установка отечественного специализиро-ванного программного обеспечения на серверные станции
	Всего
	111,44
	106,04
	0,00
	0,00
	0,00
	5,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	111,44
	106,04
	0,00
	0,00
	0,00
	5,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 2.3
	Основное мероприятие. Проведение модернизации серверного оборудования и оборудования связи, техники, установленной на рабочих местах работников Администрации ЗАТО Северск, в т.ч.:
	Всего
	2 119,99
	1 144,75
	975,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	1 919,99
	944,75
	975,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.1
	Модернизация автоматизиро-ванных рабочих мест
	Всего
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






	2.3.2
	Модернизация серверного оборудования и оборудования связи
	Всего
	1 919,99
	944,75
	975,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	1 919,99
	944,75
	975,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.
	Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информацион-но-телеком-муникационных технологий в ЗАТО Северск»
	Всего
	6 594,89
	6 594,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	792,85
	792,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	792,85
	792,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	5 009,19
	5 009,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.1
	Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам и субъектам малого и среднего предпринима-тельства ЗАТО Северск муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. предоставля-емых исключительно в цифровом виде, в т.ч.:
	Всего
	5 244,89
	5 244,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	342,85
	342,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	342,85
	342,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	4 559,19
	4 559,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Обеспечение заявителей возможностью обращаться за получением муниципальных услуг без необходимости личного посещения Администрации ЗАТО Северск в электронной форме
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Обеспечение заявителей возможностью обращаться за получением услуг без необходимости личного посещения бюджетных организаций ЗАТО Северск в электронной форме
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Совершенство-вание электронного документообо-рота и межведомствен-ного взаимодействия для эффективной деятельности Администрации ЗАТО Северск
	Всего
	5 244,89
	5 244,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	342,85
	342,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	342,85
	342,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	4 559,19
	4 559,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.2
	Основное мероприятие. Повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО Северск, в т.ч.:
	Всего
	1 350,00
	1 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	450,00
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	450,00
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	450,00
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1
	Развитие электронного взаимодействия для повышения эффективности муниципально-го управления ЗАТО Северск
	Всего
	1 350,00
	1 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	450,00
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	450,00
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	450,00
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Развитие официального интернет-сайта Администрации ЗАТО Северск
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (про-
гноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.
	Подпрограмма 4 «Обеспечиваю-щая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





			
	
  
             Приложение 5
            к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск 
от__20.12.2024__№__5104-па_



	ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»
 муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование подпрограммы 1
	Цифровизация городского хозяйства «Умный город»

	Срок реализации подпрограммы 1
	2022 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) 
	Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Администрация ЗАТО Северск

	
	Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Формирование эффективной интеллектуальной системы управления городским хозяйством, обеспечивающей создание безопасных и комфортных условий для жизни населения ЗАТО Северск

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год 
(прогнозный 
период)

	
	1. Численность граждан, имеющих доступ к цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, чел
	-
	1500
	1830
	2194
	2194
	2194

	
	2. Количество слоев, доступных для отображения в системе обеспечения градостроительной деятельности, ед
	-
	256
	260
	265
	265
	265

	
	3. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4. Количество специализированной техники, подключенной к системе автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники, ед
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5. Количество камер, обеспечивающих видеонаблюдение за объектами благоустройства, в местах скопления людей, ед
	-
	1
	10
	12
	0
	0

	
	6. Количество контейнерных площадок, оснащенных телеметрией и подключенных к системе управления обращения с твердыми коммунальными отходами, проц
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	Задачи подпрограммы 1
	1. Создание и совершенствование сервисов вовлечения граждан ЗАТО Северск в решение вопросов городского хозяйства

	
	2. Создание Интеллектуального центра городского управления

	
	3. Внедрение «Умных технологий» в сфере жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск

	
	4. Внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных на создание благоприятной (комфортной) городской среды

	
	5. Создание сервисов, повышающих уровень общественной безопасности на территории г.Северска

	
	6. Создание сервисов, повышающих уровень экологической безопасности на территории г.Северска

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	Отсутствуют

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год 
(прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	3 219,94
	725,60
	978,79
	1 515,55
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	3 219,94
	725,60
	978,79
	1 515,55
	0,00
	0,00




	
			
	
  
             Приложение 6
            к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск 
от__20.12.2024__№__5104-па_



	СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»
 муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (про-
гнозный период)
	2026 год (про-
гнозный период)
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Показатели подпрограммы 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»

	 1.
	Численность граждан, имеющих доступ к цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития
	чел
	-
	-
	1500
	1830
	2194
	2194
	2194
	Ежеквар-тально
	Отчет специализированного программного обеспечения
	Администрация ЗАТО Северск

	 2.
	Количество слоев, доступных для отображения в системе обеспечения градостроительной деятельности
	ед
	-
	-
	256
	260
	265
	265
	265
	Ежеквар-тально
	Исполнительная документация
	Администрация ЗАТО Северск

	 3.
	Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн
	проц
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	 4.
	Количество специализированной техники, подключенной к системе автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники
	ед
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	 5.
	Количество камер, обеспечивающих видеонаблюдение за объектами благоустройства, в местах скопления людей
	ед
	-
	-
	1
	10
	12
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	 6.
	Количество контейнерных площадок, оснащенных телеметрией и подключенных к системе управления обращения с твердыми коммунальными отходами
	проц
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Создание и совершенствование сервисов вовлечения граждан ЗАТО Северск в решение вопросов городского хозяйства» подпрограммы 1

	 1.1
	Доля жителей ЗАТО Северск в возрасте старше 14 лет, участвующих в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий
	проц
	-
	-
	10
	13
	13
	0
	0
	Раз в полугодие
	Социологический опрос
	Администрация ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Создание Интеллектуального центра городского управления» подпрограммы 1

	 2.1
	Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде
	проц
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск








	Показатели задачи 3 «Внедрение «Умных технологий» в сфере жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	 3.1
	Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн
	проц
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	Показатели задачи 4 «Внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных на создание благоприятной (комфортной) городской среды» подпрограммы 1

	 4.1
	Доля организаций, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации и мониторинга в режиме онлайн
	проц
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	Показатели задачи 5 «Создание сервисов, повышающих уровень общественной безопасности на территории г.Северска» подпрограммы 1

	 5.1
	Доля общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики
	проц
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск














	Показатели задачи 6 «Создание сервисов, повышающих уровень экологической безопасности на территории г.Северска» подпрограммы 1

	 6.1
	Доля контейнерных площадок, охваченных интеллектуальными системами обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами
	проц
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск


	
			
	
  
             Приложение 7
             к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск 
от__20.12.2024__№__5104-па_




	ПЕРЕЧЕНЬ
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» муниципальной программы
 «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 2

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финан-сиро-вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Создание и совершенствование сервисов вовлечения граждан ЗАТО Северск в решение вопросов городского хозяйства» подпрограммы 1

	 1.1
	Основное мероприятие. Создание и совершенствование цифровой платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный гражданин»), в т.ч.:
	Всего
	1 927,59
	0,00
	0,00
	1 927,59
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	642,53
	0,00
	0,00
	642,53
	0,00
	
	1. Доля жителей ЗАТО Северск в возрасте старше 14 лет, участвующих в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проц
	10

	
	
	2023
	642,53
	0,00
	0,00
	642,53
	0,00
	
	1. Доля жителей ЗАТО Северск в возрасте старше 14 лет, участвующих в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проц
	13

	
	
	2024
	642,53
	0,00
	0,00
	642,53
	0,00
	
	1. Доля жителей ЗАТО Северск в возрасте старше 14 лет, участвующих в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проц
	13

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля жителей ЗАТО Северск в возрасте старше 14 лет, участвующих в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля жителей ЗАТО Северск в возрасте старше 14 лет, участвующих в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проц
	0











	1.1.1
	Создание и совершенствование сервиса для дистанционного обращения граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, имеющих доступ к сервисам, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, имеющих доступ к сервисам, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, имеющих доступ к сервисам, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, имеющих доступ к сервисам, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, имеющих доступ к сервисам, ед
	0

	1.1.2
	Создание и совершенствование сервиса для публичного размещение планов по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы граждан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, участвующих в обсуждении вопросов благоустройства, чел
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, участвующих в обсуждении вопросов благоустройства, чел
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, участвующих в обсуждении вопросов благоустройства, чел
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, участвующих в обсуждении вопросов благоустройства, чел
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, участвующих в обсуждении вопросов благоустройства, чел
	0

	1.1.3
	Создание и совершенствование системы, позволяющей синхронизировать деятельность муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения ЗАТО Северск
	Всего
	1 927,59
	0,00
	0,00
	1 927,59
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	642,53
	0,00
	0,00
	642,53
	0,00
	
	1. Количество организаций, подключенных к системе, ед
	2

	
	
	2023
	642,53
	0,00
	0,00
	642,53
	0,00
	
	1. Количество организаций, подключенных к системе, ед
	2

	
	
	2024
	642,53
	0,00
	0,00
	642,53
	0,00
	
	1. Количество организаций, подключенных к системе, ед
	9

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, подключенных к системе, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, подключенных к системе, ед
	0

	1.1.4
	Совершенствование сервиса для отображения на карте ЗАТО Северск мест проведения ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменения маршрутов транспортного сообщения и отключения предоставления коммунальных услуг
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество слоев в ИСОГД, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество слоев в ИСОГД, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество слоев в ИСОГД, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество слоев в ИСОГД, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество слоев в ИСОГД, ед
	0

	 2.
	Задача 2 «Создание Интеллектуального центра городского управления» подпрограммы 1

	 2.1
	Основное мероприятие. Создание платформы «Цифровой двойник», в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде, проц
	0
















	2.1.1
	Поэтапное внедрение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (при необходимости на базе существующих информационных систем), обеспечивающей формирование в электронном виде данных об объектах недвижимости, земельных участках и их характеристиках
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оцифрованных слоев на муниципальной информационной системе градостроительного атласа, ед
	20

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оцифрованных слоев на муниципальной информационной системе градостроительного атласа, ед
	22

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оцифрованных слоев на муниципальной информационной системе градостроительного атласа, ед
	25

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оцифрованных слоев на муниципальной информационной системе градостроительного атласа, ед
	25

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оцифрованных слоев на муниципальной информационной системе градостроительного атласа, ед
	25

	2.1.2
	Внедрение системы мониторинга маршрутов движения общественного транспорта на территории г.Северска
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество маршрутов, подключенных к транспортной системе, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество маршрутов, подключенных к транспортной системе, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество маршрутов, подключенных к транспортной системе, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество маршрутов, подключенных к транспортной системе, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество маршрутов, подключенных к транспортной системе, ед
	0

	 3.
	Задача 3 «Внедрение «Умных технологий» в сфере жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	 3.1
	Основное мероприятие. Внедрение системы интеллектуального учета коммунальных ресурсов, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	0

	3.1.1
	Оснащение автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды коллективных (общедомовых) приборов учета
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды, ед
	0








	3.1.2
	Оснащение автоматизированными системами учета потребления холодной воды коллективных (общедомовых) приборов учета
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления холодной воды, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления холодной воды, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления холодной воды, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления холодной воды, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления холодной воды, ед
	0

	3.1.3
	Оснащение автоматизированными системами учета потребления электрической энергии коллективных (общедомовых) приборов учета
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления электрической энергии, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления электрической энергии, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления электрической энергии, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления электрической энергии, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления электрической энергии, ед
	0









	 4.
	Задача 4 «Внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных на создание благоприятной (комфортной) городской среды» подпрограммы 1

	 4.1
	Основное мероприятие. Создание автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля организаций, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации и мониторинга в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля организаций, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации и мониторинга в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля организаций, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации и мониторинга в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля организаций, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации и мониторинга в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля организаций, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации и мониторинга в режиме онлайн, проц
	0

	4.1.1
	Внедрение системы автоматического контроля за передвижением и работой дорожной, специализированной техники с использованием систем навигации и /или фотовидеофиксации
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество специализированной техники, подключенной к системе, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество специализированной техники, подключенной к системе, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество специализированной техники, подключенной к системе, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество специализированной техники, подключенной к системе, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество специализированной техники, подключенной к системе, ед
	0

	4.1.2
	Техническое обслуживание системы автоматического контроля за передвижением и работой дорожной, специализированной техники (расчет логистических маршрутов)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество доступных алгоритмов для расчета логистических маршрутов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество доступных алгоритмов для расчета логистических маршрутов, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество доступных алгоритмов для расчета логистических маршрутов, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество доступных алгоритмов для расчета логистических маршрутов, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество доступных алгоритмов для расчета логистических маршрутов, ед
	0

	 5.
	Задача 5 «Создание сервисов, повышающих уровень общественной безопасности на территории г.Северска» подпрограммы 1

	 5.1
	Основное мероприятие. Создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей, в т.ч.:
	Всего
	1 292,35
	0,00
	0,00
	1 292,35
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	83,07
	0,00
	0,00
	83,07
	0,00
	
	1. Доля общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики, проц
	0

	
	
	2023
	336,26
	0,00
	0,00
	336,26
	0,00
	
	1. Доля общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики, проц
	0

	
	
	2024
	873,02
	0,00
	0,00
	873,02
	0,00
	
	1. Доля общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики, проц
	0

	5.1.1
	Строительство системы видеонаблюдения на территории ЗАТО Северск
	Всего
	422,13
	0,00
	0,00
	422,13
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанной ПСД, ед
	0

	
	
	2024
	422,13
	0,00
	0,00
	422,13
	0,00
	
	1. Количество разработанной ПСД, ед
	1

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанной ПСД, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанной ПСД, ед
	0

	5.1.2
	Обеспечение доступа правоохранительным органам в систему видеонаблюдения для получения сведений
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подключенных камер, доступных правоохранительным органам, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подключенных камер, доступных правоохранительным органам, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подключенных камер, доступных правоохранительным органам, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подключенных камер, доступных правоохранительным органам, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подключенных камер, доступных правоохранительным органам, ед
	0

	5.1.3
	Организация видеонаблюдения за объектами (элементами) благоустройства
	Всего
	870,22
	0,00
	0,00
	870,22
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	83,07
	0,00
	0,00
	83,07
	0,00
	
	1. Количество арендуемых камер видеонаблюдения, ед
	1

	
	
	2023
	336,26
	0,00
	0,00
	336,26
	0,00
	
	1. Количество арендуемых камер видеонаблюдения, ед
	10

	
	
	2024
	450,89
	0,00
	0,00
	450,89
	0,00
	
	1. Количество арендуемых камер видеонаблюдения, ед
	12

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество арендуемых камер видеонаблюдения, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество арендуемых камер видеонаблюдения, ед
	0







	 6.
	Задача 6 «Создание сервисов, повышающих уровень экологической безопасности на территории г.Северска» подпрограммы 1

	 6.1
	Основное мероприятие. Внедрение автоматизации системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля контейнерных площадок, охваченных интеллектуальными системами обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля контейнерных площадок, охваченных интеллектуальными системами обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля контейнерных площадок, охваченных интеллектуальными системами обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля контейнерных площадок, охваченных интеллектуальными системами обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля контейнерных площадок, охваченных интеллектуальными системами обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, проц
	0

	6.1.1
	Внедрение информационной системы, анализирующей процесс накопления отходов, выполняющей контроль и анализ, позволяющий оптимизировать маршруты движения специализированной техники при сборе и вывозе отходов
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнеров, подключенных к информационной системе, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнеров, подключенных к информационной системе, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнеров, подключенных к информационной системе, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнеров, подключенных к информационной системе, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнеров, подключенных к информационной системе, ед
	0

	6.1.2
	Техническое обслуживание системы контроля за передвижением и работой специализированной техники в онлайн - режиме
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнерных площадок, поставленных на техобслуживание, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнерных площадок, поставленных на техобслуживание, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнерных площадок, поставленных на техобслуживание, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнерных площадок, поставленных на техобслуживание, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнерных площадок, поставленных на техобслуживание, ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	3 219,94
	0,00
	0,00
	3 219,94
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2022
	725,60
	0,00
	0,00
	725,60
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	978,79
	0,00
	0,00
	978,79
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	1 515,55
	0,00
	0,00
	1 515,55
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X















			
	
  
             Приложение 8
            к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск 
от__20.12.2024__№__5104-па_




	ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Импортозамещение в информационных технологиях»
 муниципальной программы»Цифровое развитие ЗАТО Северск»


	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование подпрограммы 2
	Импортозамещение в информационных технологиях

	Срок реализации подпрограммы 2
	2022 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) 
	Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Администрация ЗАТО Северск

	
	Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск

	
	Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Повышение надежности работоспособности технических средств посредством перехода на использование отечественного программного обеспечения для выполнения требований по информационной безопасности

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год
 (прогнозный период)

	
	1. Доля отечественного общесистемного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества общесистемного программного обеспечения (нарастающим итогом), проц
	-
	25
	38
	63
	63
	63

	
	2. Доля отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества прикладного и специализированного программного обеспечения (нарастающим итогом), проц
	-
	17
	38
	63
	63
	63

	
	3. Количество модернизированных автоматизированных мест пользователей и серверного оборудования (нарастающим итогом), ед
	-
	9
	11
	11
	11
	11

	Задачи подпрограммы 2
	1. Повышение надежности работоспособности технических средств

	
	2. Повышение безопасности и надежности при работе с прикладным и специализированным программным обеспечением

	
	3. Повышение надежности при работе с оборудованием, установленным на рабочих местах, в серверных помещениях и узлах связи

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	Отсутствуют

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год 
(прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	26 916,75
	3 258,69
	15 095,41
	8 562,65
	2 218,09
	2 218,09

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	26 916,75
	3 258,69
	15 095,41
	8 562,65
	2 218,09
	2 218,09



















			
	
  
             Приложение 9
            к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск 
от__20.12.2024__№__5104-па_




	СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Импортозамещение в информационных технологиях»
 муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	         Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (про-
гнозный период)
	2026 год (про-
гнозный период)
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Показатели подпрограммы 2 «Импортозамещение в информационных технологиях»

	 1.
	Доля отечественного общесистемного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества общесистемного программного обеспечения (нарастающим итогом)
	проц
	-
	-
	25
	38
	63
	63
	63
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	 2.
	Доля отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества прикладного и специализированного программного обеспечения (нарастающим итогом)
	проц
	-
	-
	17
	38
	63
	63
	63
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	 3.
	Количество модернизированных автоматизированных мест пользователей и серверного оборудования (нарастающим итогом)
	ед
	-
	-
	9
	11
	11
	11
	11
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Повышение надежности работоспособности технических средств» подпрограммы 2

	 1.1
	Доля технических средств, использующих отечественное общесистемное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом)
	проц
	-
	-
	0
	38
	63
	63
	63
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск
















	Показатели задачи 2 «Повышение безопасности и надежности при работе с прикладным и специализированным программным обеспечением» подпрограммы 2

	 2.1
	Доля технических средств, использующих отечественное прикладное и специализированное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом)
	проц
	-
	-
	17
	38
	63
	63
	63
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	Показатели задачи 3 «Повышение надежности при работе с оборудованием, установленным на рабочих местах, в серверных помещениях и узлах связи» подпрограммы 2

	 3.1
	Количество оборудования, модернизированного в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом)
	ед
	-
	-
	9
	11
	11
	11
	11
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск












			
	
  
    Приложение 10
   к постановлению 
    Администрации ЗАТО Северск 
от__20.12.2024__№__5104-па_





	ПЕРЕЧЕНЬ
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Импортозамещение в информационных технологиях» муниципальной программы
 «Цифровое развитие ЗАТО Северск»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 2

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федера-льного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источни-ков (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Повышение надежности работоспособности технических средств» подпрограммы 2

	 1.1
	Основное мероприятие. Переход на использование отечественного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях, в т.ч.:
	Всего
	6 767,15
	0,00
	0,00
	6 767,15
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное общесистемное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	0

	
	
	2023
	3 676,93
	0,00
	0,00
	3 676,93
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное общесистемное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	38

	
	
	2024
	3 090,22
	0,00
	0,00
	3 090,22
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное общесистемное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	63

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное общесистемное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	63

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное общесистемное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	63

	1.1.1
	Приобретение и установка отечественного общесистемного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места
	Всего
	6 234,00
	0,00
	0,00
	6 234,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах (нарастающим итогом), проц
	0

	
	
	2023
	3 172,65
	0,00
	0,00
	3 172,65
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах (нарастающим итогом), проц
	50

	
	
	2024
	3 061,35
	0,00
	0,00
	3 061,35
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах (нарастающим итогом), проц
	95

	1.1.2
	Приобретение и установка отечественного общесистемного программного обеспечения на серверные станции
	Всего
	533,15
	0,00
	0,00
	533,15
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	0

	
	
	2023
	504,28
	0,00
	0,00
	504,28
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	25

	
	
	2024
	28,87
	0,00
	0,00
	28,87
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	30

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	30

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	30

	 2.
	Задача 2 «Повышение безопасности и надежности при работе с прикладным и специализированным программным обеспечением» подпрограммы 2

	 2.1
	Основное мероприятие. Переход на использование отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях, в т.ч.:
	Всего
	18 029,61
	0,00
	0,00
	18 029,61
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	3 058,69
	0,00
	0,00
	3 058,69
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное прикладное и специализированное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	17

	
	
	2023
	9 498,49
	0,00
	0,00
	9 498,49
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное прикладное и специализированное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	38

	
	
	2024
	5 472,43
	0,00
	0,00
	5 472,43
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное прикладное и специализированное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	63

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	2 218,09
	0,00
	0,00
	2 218,09
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное прикладное и специализированное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	63

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	2 218,09
	0,00
	0,00
	2 218,09
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное прикладное и специализированное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	63

	2.1.1
	Приобретение и установка отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места
	Всего
	17 918,17
	0,00
	0,00
	17 918,17
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	3 058,69
	0,00
	0,00
	3 058,69
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места (нарастающим итогом), проц
	17

	
	
	2023
	9 387,05
	0,00
	0,00
	9 387,05
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места (нарастающим итогом), проц
	45

	
	
	2024
	5 472,43
	0,00
	0,00
	5 472,43
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	2 218,09
	0,00
	0,00
	2 218,09
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	2 218,09
	0,00
	0,00
	2 218,09
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места (нарастающим итогом), проц
	95

	2.1.2
	Приобретение и установка отечественного специализированного программного обеспечения на серверные станции
	Всего
	111,44
	0,00
	0,00
	111,44
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	0

	
	
	2023
	111,44
	0,00
	0,00
	111,44
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	30

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	30

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	30

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	30

	 3.
	Задача 3 «Повышение надежности при работе с оборудованием, установленным на рабочих местах, в серверных помещениях и узлах связи» подпрограммы 2

	 3.1
	Основное мероприятие. Проведение модернизации серверного оборудования и оборудования связи, техники, установленной на рабочих местах работников Администрации ЗАТО Северск, в т.ч.:
	Всего
	2 119,99
	0,00
	0,00
	2 119,99
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество оборудования, модернизированного в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	9

	
	
	2023
	1 919,99
	0,00
	0,00
	1 919,99
	0,00
	
	1. Количество оборудования, модернизированного в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	11

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудования, модернизированного в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	11

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудования, модернизированного в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	11

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудования, модернизированного в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	11

	3.1.1
	Модернизация автоматизированных рабочих мест
	Всего
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированных рабочих мест (нарастающим итогом), ед
	9

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированных рабочих мест (нарастающим итогом), ед
	9

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированных рабочих мест (нарастающим итогом), ед
	9

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированных рабочих мест (нарастающим итогом), ед
	9

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированных рабочих мест (нарастающим итогом), ед
	9

	3.1.2
	Модернизация серверного оборудования и оборудования связи
	Всего
	1 919,99
	0,00
	0,00
	1 919,99
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированного серверного оборудования и оборудования связи, приборов учета (нарастающим итогом), ед
	0

	
	
	2023
	1 919,99
	0,00
	0,00
	1 919,99
	0,00
	
	1. Количество модернизированного серверного оборудования и оборудования связи, приборов учета (нарастающим итогом), ед
	2

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированного серверного оборудования и оборудования связи, приборов учета (нарастающим итогом), ед
	2

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированного серверного оборудования и оборудования связи, приборов учета (нарастающим итогом), ед
	2

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированного серверного оборудования и оборудования связи, приборов учета (нарастающим итогом), ед
	2

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	26 916,75
	0,00
	0,00
	26 916,75
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2022
	3 258,69
	0,00
	0,00
	3 258,69
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	15 095,41
	0,00
	0,00
	15 095,41
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	8 562,65
	0,00
	0,00
	8 562,65
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	2 218,09
	0,00
	0,00
	2 218,09
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	2 218,09
	0,00
	0,00
	2 218,09
	0,00
	
	X
	X








			
	
  
             Приложение 11
            к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск 
от__20.12.2024__№__5104-па_




	ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск»
 муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование подпрограммы 3
	Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 3
	2022 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) 
	Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 3
	Администрация ЗАТО Северск

	
	Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 3
	Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы муниципального управления и оказания муниципальных услуг, предоставляемых населению и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск

	Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный 
период)
	2026 год 
(прогнозный
 период)

	
	1. Количество муниципальных услуг, оказываемых гражданам в электронном виде, ед
	-
	34
	60
	64
	64
	64

	
	2. Позиция ЗАТО Северск в рейтинге сайтов муниципальных образований России в АИС «Мониторинг госсайтов», позиция, усл ед
	1
	2
	2
	2
	Не менее 5
	Не менее 5

	Задачи подпрограммы 3


	1. Развитие электронных муниципальных услуг Администрации ЗАТО Северск

	
	2. Повышение доступности информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	Отсутствуют

	Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	6 594,89
	792,85
	792,85
	5 009,19
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	6 594,89
	792,85
	792,85
	5 009,19
	0,00
	0,00














			
	
  
             Приложение 12
            к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск 
от__20.12.2024__№__5104-па_



	СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск»
 муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (про-
гнозный период)
	2026 год (про-
гнозный период)
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Показатели подпрограммы 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск»

	 1.
	Количество муниципальных услуг, оказываемых гражданам в электронном виде
	ед
	-
	-
	34
	60
	64
	64
	64
	Ежеквар-тально
	Информация от органов местного самоуправления ЗАТО Северск (отчет)
	Администрация ЗАТО Северск

	 2.
	Позиция ЗАТО Северск в рейтинге сайтов муниципальных образований России в АИС «Мониторинг госсайтов», позиция
	усл ед
	1
	1
	2
	2
	2
	Не менее 5
	Не менее 5
	Ежеквар-тально
	Информация, полученная из паспорта МИС
	Администрация ЗАТО Северск









	Показатели задачи 1 «Развитие электронных муниципальных услуг Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 3

	 1.1
	Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями
	проц
	10
	15
	15
	25
	25
	25
	25
	Раз в полугодие
	Социологический опрос
	Администрация ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Повышение доступности информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 3

	 2.1
	Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	проц
	20
	25
	28
	32
	32
	28
	28
	Раз в полугодие
	Социологический опрос
	Администрация ЗАТО Северск









			
	
  
   Приложение 13
   к постановлению 
   Администрации ЗАТО Северск 
 от__20.12.2024__№__5104-па_





	ПЕРЕЧЕНЬ
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск» муниципальной программы
 «Цифровое развитие ЗАТО Северск»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 2

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия,, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Развитие электронных муниципальных услуг Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 3

	 1.1
	Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. предоставляемых исключительно в цифровом виде, в т.ч.:
	Всего
	5 244,89
	0,00
	0,00
	5 244,89
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	342,85
	0,00
	0,00
	342,85
	0,00
	
	1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц
	15

	
	
	2023
	342,85
	0,00
	0,00
	342,85
	0,00
	
	1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц
	25

	
	
	2024
	4 559,19
	0,00
	0,00
	4 559,19
	0,00
	
	1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц
	25

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц
	25

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц
	25

	1.1.1
	Обеспечение заявителей возможностью обращаться за получением муниципальных услуг без необходимости личного посещения Администрации ЗАТО Северск в электронной форме
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, ед
	3

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, ед
	3

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, ед
	3

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, ед
	3

	1.1.2
	Обеспечение заявителей возможностью обращаться за получением услуг без необходимости личного посещения бюджетных организаций ЗАТО Северск в электронной форме
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с муниципальными организациями, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с муниципальными организациями, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с муниципальными организациями, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с муниципальными организациями, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с муниципальными организациями, ед
	0

	1.1.3
	Совершенствование электронного документооборота и межведомственного взаимодействия для эффективной деятельности Администрации ЗАТО Северск
	Всего
	5 244,89
	0,00
	0,00
	5 244,89
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	342,85
	0,00
	0,00
	342,85
	0,00
	
	1. Количество дел сводной номенклатуры дел органов местного самоуправления, переведенных в электронный вид, ед
	38

	
	
	2023
	342,85
	0,00
	0,00
	342,85
	0,00
	
	1. Количество дел сводной номенклатуры дел органов местного самоуправления, переведенных в электронный вид, ед
	38

	
	
	2024
	4 559,19
	0,00
	0,00
	4 559,19
	0,00
	
	1. Количество дел сводной номенклатуры дел органов местного самоуправления, переведенных в электронный вид, ед
	200

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дел сводной номенклатуры дел органов местного самоуправления, переведенных в электронный вид, ед
	200







	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дел сводной номенклатуры дел органов местного самоуправления, переведенных в электронный вид, ед
	200









	 2.
	Задача 2 «Повышение доступности информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 3


	 2.1
	Основное мероприятие. Повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО Северск, в т.ч.:
	Всего
	1 350,00
	0,00
	0,00
	1 350,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц
	28

	
	
	2023
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц
	32

	
	
	2024
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц
	32

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц
	28

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц
	28

	2.1.1
	Развитие электронного взаимодействия для повышения эффективности муниципального управления ЗАТО Северск
	Всего
	1 350,00
	0,00
	0,00
	1 350,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в течение года, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц
	56

	
	
	2023
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в течение года, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц
	44

	
	
	2024
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в течение года, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц
	6

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в течение года, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в течение года, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц
	0

	2.1.2
	Развитие официального интернет-сайта Администрации ЗАТО Северск
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест
	2

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест
	2

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест
	2

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест
	5

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест
	5

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	6 594,89
	0,00
	0,00
	6 594,89
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2022
	792,85
	0,00
	0,00
	792,85
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	792,85
	0,00
	0,00
	792,85
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	5 009,19
	0,00
	0,00
	5 009,19
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X























			
	
Приложение 14
к постановлению 
Администрации ЗАТО Северск 
от__20.12.2024__№__5104-па_

Приложение 4 
к муниципальной программе     «Цифровое развитие ЗАТО Северск» 
на 2022 - 2024 годы 



	ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
 в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов



	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федера-льного бюджета
	областного бюджета
	местно-го бюджета

	внебюд- жетных источни-ков
	
	наименование и единица измерения
	значе-ния по годам реали-зации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» Программы

	 1.
	Задача 1 «Создание и совершенствование сервисов вовлечения граждан ЗАТО Северск в решение вопросов городского хозяйства» подпрограммы 1

	 1.1
	Основное мероприятие. Создание и совершенствование цифровой платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный гражданин»), в т.ч.: 
	Всего
	1 927,59
	0,00
	0,00
	1 927,59
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	642,53
	0,00
	0,00
	642,53
	0,00
	
	1. Доля жителей ЗАТО Северск в возрасте старше 14 лет, участвующих в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проц
	10

	
	
	2023
	642,53
	0,00
	0,00
	642,53
	0,00
	
	1. Доля жителей ЗАТО Северск в возрасте старше 14 лет, участвующих в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проц
	13

	
	
	2024
	642,53
	0,00
	0,00
	642,53
	0,00
	
	1. Доля жителей ЗАТО Северск в возрасте старше 14 лет, участвующих в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проц
	13

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	4 625,50
	1 690,00
	0,00
	2 935,50
	0,00
	
	1. Доля жителей ЗАТО Северск в возрасте старше 14 лет, участвующих в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проц
	60

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	4 625,50
	1 690,00
	0,00
	2 935,50
	0,00
	
	1. Доля жителей ЗАТО Северск в возрасте старше 14 лет, участвующих в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, проц
	60








	1.1.1
	Создание и совершенствование сервиса для дистанционного обращения граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, имеющих доступ к сервисам, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, имеющих доступ к сервисам, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, имеющих доступ к сервисам, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	485,00
	0,00
	0,00
	485,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, имеющих доступ к сервисам, ед
	3000

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	485,00
	0,00
	0,00
	485,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, имеющих доступ к сервисам, ед
	3000

	1.1.2
	Создание и совершенствование сервиса для публичного размещение планов по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы граждан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, участвующих в обсуждении вопросов благоустройства, чел
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, участвующих в обсуждении вопросов благоустройства, чел
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, участвующих в обсуждении вопросов благоустройства, чел
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	507,00
	0,00
	0,00
	507,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, участвующих в обсуждении вопросов благоустройства, чел
	10000

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	507,00
	0,00
	0,00
	507,00
	0,00
	
	1. Количество граждан, участвующих в обсуждении вопросов благоустройства, чел
	10000

	1.1.3
	Создание и совершенствование системы, позволяющей синхронизировать деятельность муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения ЗАТО Северск
	Всего
	1 927,59
	0,00
	0,00
	1 927,59
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	642,53
	0,00
	0,00
	642,53
	0,00
	
	1. Количество организаций, подключенных к системе, ед
	2

	
	
	2023
	642,53
	0,00
	0,00
	642,53
	0,00
	
	1. Количество организаций, подключенных к системе, ед
	2

	
	
	2024
	642,53
	0,00
	0,00
	642,53
	0,00
	
	1. Количество организаций, подключенных к системе, ед
	9

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	2 535,00
	1 690,00
	0,00
	845,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, подключенных к системе, ед
	3

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	2 535,00
	1 690,00
	0,00
	845,00
	0,00
	
	1. Количество организаций, подключенных к системе, ед
	3

	1.1.4
	Совершенствование сервиса для отображения на карте ЗАТО Северск мест проведения ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменения маршрутов транспортного сообщения и отключения предоставления коммунальных услуг
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество слоев в ИСОГД, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество слоев в ИСОГД, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество слоев в ИСОГД, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 098,50
	0,00
	0,00
	1 098,50
	0,00
	
	1. Количество слоев в ИСОГД, ед
	4

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 098,50
	0,00
	0,00
	1 098,50
	0,00
	
	1. Количество слоев в ИСОГД, ед
	4

	 2.
	Задача 2  «Создание Интеллектуального центра городского управления» подпрограммы 1

	 2.1
	Основное мероприятие. Создание платформы «Цифровой двойник», в т.ч.: 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	3 894,25
	2 200,00
	0,00
	1 694,25
	0,00
	
	1. Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде, проц
	55

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	3 894,25
	2 200,00
	0,00
	1 694,25
	0,00
	
	1. Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде, проц
	55

	2.1.1
	Поэтапное внедрение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (при необходимости на базе существующих информационных систем), обеспечивающей формирование в электронном виде данных об объектах недвижимости, земельных участках и их характеристиках
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оцифрованных слоев на муниципальной информационной системе градостроительного атласа, ед
	20

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оцифрованных слоев на муниципальной информационной системе градостроительного атласа, ед
	22

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оцифрованных слоев на муниципальной информационной системе градостроительного атласа, ед
	25

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 394,25
	0,00
	0,00
	1 394,25
	0,00
	
	1. Количество оцифрованных слоев на муниципальной информационной системе градостроительного атласа, ед
	25

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 394,25
	0,00
	0,00
	1 394,25
	0,00
	
	1. Количество оцифрованных слоев на муниципальной информационной системе градостроительного атласа, ед
	25

	2.1.2
	Внедрение системы мониторинга маршрутов движения общественного транспорта на территории г.Северска
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество маршрутов, подключенных к транспортной системе, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество маршрутов, подключенных к транспортной системе, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество маршрутов, подключенных к транспортной системе, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	2 500,00
	2 200,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Количество маршрутов, подключенных к транспортной системе, ед
	30

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	2 500,00
	2 200,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Количество маршрутов, подключенных к транспортной системе, ед
	30

	 3.
	Задача 3 «Внедрение «Умных технологий» в сфере жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	 3.1
	Основное мероприятие. Внедрение системы интеллектуального учета коммунальных ресурсов, в т.ч.: 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	5 431,82
	4 232,40
	0,00
	1 199,42
	0,00
	
	1. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	25

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	5 431,82
	4 232,40
	0,00
	1 199,42
	0,00
	
	1. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	25

	3.1.1
	Оснащение автоматизирован-ными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды коллективных (общедомовых) приборов учета
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 987,28
	1 878,32
	0,00
	108,96
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды, ед
	175

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 987,28
	1 878,32
	0,00
	108,96
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды, ед
	157










	3.1.2
	Оснащение автоматизирован-ными системами учета потребления холодной воды коллективных (общедомовых) приборов учета
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления холодной воды, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления холодной воды, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления холодной воды, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	375,55
	338,43
	0,00
	37,12
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления холодной воды, ед
	175

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	375,55
	338,43
	0,00
	37,12
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления холодной воды, ед
	175

	3.1.3
	Оснащение автоматизирован-ными системами учета потребления электрической энергии коллективных (общедомовых) приборов учета
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления электрической энергии, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления электрической энергии, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления электрической энергии, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	3 068,99
	2 015,65
	0,00
	1 053,34
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления электрической энергии, ед
	175

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	3 068,99
	2 015,65
	0,00
	1 053,34
	0,00
	
	1. Количество МКД, оборудованных автоматизированными системами учета потребления электрической энергии, ед
	175

	 4.
	Задача 4 «Внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных на создание благоприятной (комфортной) городской среды» подпрограммы 1

	 4.1
	Основное мероприятие. Создание автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники, в т.ч.: 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля организаций, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации и мониторинга в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля организаций, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации и мониторинга в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля организаций, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации и мониторинга в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	3 702,40
	2 601,90
	0,00
	1 100,50
	0,00
	
	1. Доля организаций, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации и мониторинга в режиме онлайн, проц
	15

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	3 702,40
	2 601,90
	0,00
	1 100,50
	0,00
	
	1. Доля организаций, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации и мониторинга в режиме онлайн, проц
	15

	4.1.1
	Внедрение системы автоматического контроля за передвижением и работой дорожной, специализированной техники с использованием систем навигации и /или фотовидеофиксации
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество специализированной техники, подключенной к системе, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество специализированной техники, подключенной к системе, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество специализированной техники, подключенной к системе, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	3 328,60
	2 601,90
	0,00
	726,70
	0,00
	
	1. Количество специализированной техники, подключенной к системе, ед
	30

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	3 328,60
	2 601,90
	0,00
	726,70
	0,00
	
	1. Количество специализированной техники, подключенной к системе, ед
	30







	4.1.2
	Техническое обслуживание системы автоматического контроля за передвижением и работой дорожной, специализированной техники (расчет логистических маршрутов)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество доступных алгоритмов для расчета логистических маршрутов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество доступных алгоритмов для расчета логистических маршрутов, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество доступных алгоритмов для расчета логистических маршрутов, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	373,80
	0,00
	0,00
	373,80
	0,00
	
	1. Количество доступных алгоритмов для расчета логистических маршрутов, ед
	1

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	373,80
	0,00
	0,00
	373,80
	0,00
	
	1. Количество доступных алгоритмов для расчета логистических маршрутов, ед
	1

	 5.
	Задача 5 «Создание сервисов, повышающих уровень общественной безопасности на территории г.Северска» подпрограммы 1

	 5.1
	Основное мероприятие. Создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей, в т.ч.: 
	Всего
	1 292,35
	0,00
	0,00
	1 292,35
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	83,07
	0,00
	0,00
	83,07
	0,00
	
	1. Доля общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики, проц
	0

	
	
	2023
	336,26
	0,00
	0,00
	336,26
	0,00
	
	1. Доля общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики, проц
	0

	
	
	2024
	873,02
	0,00
	0,00
	873,02
	0,00
	
	1. Доля общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	575,50
	0,00
	0,00
	575,50
	0,00
	
	1. Доля общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики, проц
	10

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	575,50
	0,00
	0,00
	575,50
	0,00
	
	1. Доля общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики, проц
	10

	5.1.1
	Строительство системы видеонаблюдения на территории ЗАТО Северск
	Всего
	422,13
	0,00
	0,00
	422,13
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанной ПСД, ед
	0

	
	
	2024
	422,13
	0,00
	0,00
	422,13
	0,00
	
	1. Количество разработанной ПСД, ед
	1

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанной ПСД, ед
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанной ПСД, ед
	0

	5.1.2
	Обеспечение доступа правоохранительным органам в систему видеонаблюдения для получения сведений
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подключенных камер, доступных правоохранительным органам, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подключенных камер, доступных правоохранительным органам, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подключенных камер, доступных правоохранительным органам, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	270,00
	0,00
	0,00
	270,00
	0,00
	
	1. Количество подключенных камер, доступных правоохранительным органам, ед
	17

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	270,00
	0,00
	0,00
	270,00
	0,00
	
	1. Количество подключенных камер, доступных правоохранительным органам, ед
	17

	5.1.3
	Организация видеонаблюдения за объектами (элементами) благоустройства
	Всего
	870,22
	0,00
	0,00
	870,22
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	83,07
	0,00
	0,00
	83,07
	0,00
	
	1. Количество арендуемых камер видеонаблюдения, ед
	1

	
	
	2023
	336,26
	0,00
	0,00
	336,26
	0,00
	
	1. Количество арендуемых камер видеонаблюдения, ед
	10

	
	
	2024
	450,89
	0,00
	0,00
	450,89
	0,00
	
	1. Количество арендуемых камер видеонаблюдения, ед
	12

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	305,50
	0,00
	0,00
	305,50
	0,00
	
	1. Количество арендуемых камер видеонаблюдения, ед
	17

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	305,50
	0,00
	0,00
	305,50
	0,00
	
	1. Количество арендуемых камер видеонаблюдения, ед
	17








	 6.
	Задача 6 «Создание сервисов, повышающих уровень экологической безопасности на территории г.Северска» подпрограммы 1

	 6.1
	Основное мероприятие. Внедрение автоматизации системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами, в т.ч.: 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля контейнерных площадок, охваченных интеллектуальными системами обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, проц
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля контейнерных площадок, охваченных интеллектуальными системами обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, проц
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля контейнерных площадок, охваченных интеллектуальными системами обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 756,28
	1 577,28
	0,00
	179,00
	0,00
	
	1. Доля контейнерных площадок, охваченных интеллектуальными системами обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, проц
	90

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 756,28
	1 577,28
	0,00
	179,00
	0,00
	
	1. Доля контейнерных площадок, охваченных интеллектуальными системами обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, проц
	90

	6.1.1
	Внедрение информационной системы, анализирующей процесс накопления отходов, выполняющей контроль и анализ, позволяющий оптимизировать маршруты движения специализированной техники при сборе и вывозе отходов
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнеров, подключенных к информационной системе, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнеров, подключенных к информационной системе, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнеров, подключенных к информационной системе, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 702,28
	1 577,28
	0,00
	125,00
	0,00
	
	1. Количество контейнеров, подключенных к информационной системе, ед
	280

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 702,28
	1 577,28
	0,00
	125,00
	0,00
	
	1. Количество контейнеров, подключенных к информационной системе, ед
	280

	6.1.2
	Техническое обслуживание системы контроля за передвижением и работой специализированной техники в онлайн - режиме
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнерных площадок, поставленных на техобслуживание, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнерных площадок, поставленных на техобслуживание, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество контейнерных площадок, поставленных на техобслуживание, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	54,00
	0,00
	0,00
	54,00
	0,00
	
	1. Количество контейнерных площадок, поставленных на техобслуживание, ед
	280

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	54,00
	0,00
	0,00
	54,00
	0,00
	
	1. Количество контейнерных площадок, поставленных на техобслуживание, ед
	280

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	3 219,94
	0,00
	0,00
	3 219,94
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2022
	725,60
	0,00
	0,00
	725,60
	0,00
	
	1. Численность граждан, имеющих доступ к цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, чел
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество слоев, доступных для отображения в системе обеспечения градостроительной деятельности, ед
	256

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество специализированной техники, подключенной к системе автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество камер, обеспечивающих видеонаблюдение за объектами благоустройства, в местах скопления людей, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количество контейнерных площадок, оснащенных телеметрией и подключенных к системе управления обращения с твердыми коммунальными отходами, проц
	0

	
	
	2023
	978,79
	0,00
	0,00
	978,79
	0,00
	
	1. Численность граждан, имеющих доступ к цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, чел
	1830

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество слоев, доступных для отображения в системе обеспечения градостроительной деятельности, ед
	260

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество специализированной техники, подключенной к системе автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество камер, обеспечивающих видеонаблюдение за объектами благоустройства, в местах скопления людей, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количество контейнерных площадок, оснащенных телеметрией и подключенных к системе управления обращения с твердыми коммунальными отходами, проц
	0

	
	
	2024
	1 515,55
	0,00
	0,00
	1 515,55
	0,00
	
	1. Численность граждан, имеющих доступ к цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, чел
	2194

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество слоев, доступных для отображения в системе обеспечения градостроительной деятельности, ед
	265

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество специализированной техники, подключенной к системе автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество камер, обеспечивающих видеонаблюдение за объектами благоустройства, в местах скопления людей, ед
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количество контейнерных площадок, оснащенных телеметрией и подключенных к системе управления обращения с твердыми коммунальными отходами, проц
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	19 985,75
	12 301,58
	0,00
	7 684,17
	0,00
	
	1. Численность граждан, имеющих доступ к цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, чел
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество слоев, доступных для отображения в системе обеспечения градостроительной деятельности, ед
	265

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество специализированной техники, подключенной к системе автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники, ед
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество камер, обеспечивающих видеонаблюдение за объектами благоустройства, в местах скопления людей, ед
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количество контейнерных площадок, оснащенных телеметрией и подключенных к системе управления обращения с твердыми коммунальными отходами, проц
	280

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	19 985,75
	12 301,58
	0,00
	7 684,17
	0,00
	
	1. Численность граждан, имеющих доступ к цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, чел
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество слоев, доступных для отображения в системе обеспечения градостроительной деятельности, ед
	265

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество специализированной техники, подключенной к системе автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники, ед
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество камер, обеспечивающих видеонаблюдение за объектами благоустройства, в местах скопления людей, ед
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Количество контейнерных площадок, оснащенных телеметрией и подключенных к системе управления обращения с твердыми коммунальными отходами, проц
	280

	Подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях» Программы

	 1.
	Задача 1 «Повышение надежности работоспособности технических средств» подпрограммы 2

	 1.1
	Основное мероприятие. Переход на использование отечественного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях, в т.ч.: 
	Всего
	6 767,15
	0,00
	0,00
	6 767,15
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное общесистемное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	0

	
	
	2023
	3 676,93
	0,00
	0,00
	3 676,93
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное общесистемное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	38

	
	
	2024
	3 090,22
	0,00
	0,00
	3 090,22
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное общесистемное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	63

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 463,50
	0,00
	0,00
	1 463,50
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное общесистемное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 463,50
	0,00
	0,00
	1 463,50
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное общесистемное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	95

	1.1.1
	Приобретение и установка отечественного общесистемного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места
	Всего
	6 234,00
	0,00
	0,00
	6 234,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск,
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах (нарастающим итогом), проц
	0

	
	
	2023
	3 172,65
	0,00
	0,00
	3 172,65
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах (нарастающим итогом), проц
	50

	
	
	2024
	3 061,35
	0,00
	0,00
	3 061,35
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 078,50
	0,00
	0,00
	1 078,50
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 078,50
	0,00
	0,00
	1 078,50
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах (нарастающим итогом), проц


	95

	1.1.2
	Приобретение и установка отечественного общесистемного программного обеспечения на серверные станции
	Всего
	533,15
	0,00
	0,00
	533,15
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск,
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	0

	
	
	2023
	504,28
	0,00
	0,00
	504,28
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	25

	
	
	2024
	28,87
	0,00
	0,00
	28,87
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	30

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	385,00
	0,00
	0,00
	385,00
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	385,00
	0,00
	0,00
	385,00
	0,00
	
	1. Доля установленного общесистемного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	95

	 2.
	Задача 2 «Повышение безопасности и надежности при работе с прикладным и специализированным программным обеспечением» подпрограммы 2

	 2.1
	Основное мероприятие. Переход на использование отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях, в т.ч.: 
	Всего
	18 029,61
	0,00
	0,00
	18 029,61
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	3 058,69
	0,00
	0,00
	3 058,69
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное прикладное и специализированное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	17

	
	
	2023
	9 498,49
	0,00
	0,00
	9 498,49
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное прикладное и специализированное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	38

	
	
	2024
	5 472,43
	0,00
	0,00
	5 472,43
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное прикладное и специализированное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	63

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	5 239,41
	0,00
	0,00
	5 239,41
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное прикладное и специализированное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	5 239,41
	0,00
	0,00
	5 239,41
	0,00
	
	1. Доля технических средств, использующих отечественное прикладное и специализированное программное обеспечение, в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	95

	2.1.1
	Приобретение и установка отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места
	Всего
	17 918,17
	0,00
	0,00
	17 918,17
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск,
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	3 058,69
	0,00
	0,00
	3 058,69
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места (нарастающим итогом), проц
	17

	
	
	2023
	9 387,05
	0,00
	0,00
	9 387,05
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места (нарастающим итогом), проц
	45

	
	
	2024
	5 472,43
	0,00
	0,00
	5 472,43
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	3 888,48
	0,00
	0,00
	3 888,48
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	3 888,48
	0,00
	0,00
	3 888,48
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места (нарастающим итогом), проц
	95

	2.1.2
	Приобретение и установка отечественного специализированного программного обеспечения на серверные станции
	Всего
	111,44
	0,00
	0,00
	111,44
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск,
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	0

	
	
	2023
	111,44
	0,00
	0,00
	111,44
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	30

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	30

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 350,93
	0,00
	0,00
	1 350,93
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 350,93
	0,00
	0,00
	1 350,93
	0,00
	
	1. Доля установленного прикладного и специализированного программного обеспечения на серверные станции (нарастающим итогом), проц
	95

	 3.
	Задача 3 «Повышение надежности при работе с оборудованием, установленным на рабочих местах, в серверных помещениях и узлах связи» подпрограммы 2

	 3.1
	Основное мероприятие. Проведение модернизации серверного оборудования и оборудования связи, техники, установленной на рабочих местах работников Администрации ЗАТО Северск, в т.ч.: 
	Всего
	2 119,99
	0,00
	0,00
	2 119,99
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, Управление образования, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество оборудования, модернизированного в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	9

	
	
	2023
	1 919,99
	0,00
	0,00
	1 919,99
	0,00
	
	1. Количество оборудования, модернизированного в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	11

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество оборудования, модернизированного в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	11

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	2 650,00
	0,00
	0,00
	2 650,00
	0,00
	
	1. Количество оборудования, модернизированного в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	48

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	2 650,00
	0,00
	0,00
	2 650,00
	0,00
	
	1. Количество оборудования, модернизированного в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	48

	3.1.1
	Модернизация автоматизированных рабочих мест
	Всего
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск,
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированных рабочих мест (нарастающим итогом), ед
	9

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированных рабочих мест (нарастающим итогом), ед
	9

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированных рабочих мест (нарастающим итогом), ед
	9

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 200,00
	0,00
	0,00
	1 200,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированных рабочих мест (нарастающим итогом), ед
	45






	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 200,00
	0,00
	0,00
	1 200,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированных рабочих мест (нарастающим итогом), ед
	45

	3.1.2
	Модернизация серверного оборудования и оборудования связи
	Всего
	1 919,99
	0,00
	0,00
	1 919,99
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УИО Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск,
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированного серверного оборудования и оборудования связи, приборов учета (нарастающим итогом), ед
	0

	
	
	2023
	1 919,99
	0,00
	0,00
	1 919,99
	0,00
	
	1. Количество модернизированного серверного оборудования и оборудования связи, приборов учета (нарастающим итогом), ед
	2

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированного серверного оборудования и оборудования связи, приборов учета (нарастающим итогом), ед
	2

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 450,00
	0,00
	0,00
	1 450,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированного серверного оборудования и оборудования связи, приборов учета (нарастающим итогом), ед
	2

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 450,00
	0,00
	0,00
	1 450,00
	0,00
	
	1. Количество модернизированного серверного оборудования и оборудования связи, приборов учета (нарастающим итогом), ед
	2










	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	26 916,75
	0,00
	0,00
	26 916,75
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2022
	3 258,69
	0,00
	0,00
	3 258,69
	0,00
	
	1. Доля отечественного общесистемного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества общесистемного программного обеспечения (нарастающим итогом), проц
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества прикладного и специализированного программного обеспечения (нарастающим итогом), проц
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество модернизированных автоматизированных мест пользователей и серверного оборудования (нарастающим итогом), ед
	9

	
	
	2023
	15 095,41
	0,00
	0,00
	15 095,41
	0,00
	
	1. Доля отечественного общесистемного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества общесистемного программного обеспечения (нарастающим итогом), проц
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества прикладного и специализированного программного обеспечения (нарастающим итогом), проц
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество модернизированных автоматизированных мест пользователей и серверного оборудования (нарастающим итогом), ед
	11

	
	
	2024
	8 562,65
	0,00
	0,00
	8 562,65
	0,00
	
	1. Доля отечественного общесистемного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества общесистемного программного обеспечения (нарастающим итогом), проц
	63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества прикладного и специализированного программного обеспечения (нарастающим итогом), проц
	63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество модернизированных автоматизированных мест пользователей и серверного оборудования (нарастающим итогом), ед
	11

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	9 352,91
	0,00
	0,00
	9 352,91
	0,00
	
	1. Доля отечественного общесистемного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества общесистемного программного обеспечения (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества прикладного и специализированного программного обеспечения (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество модернизированных автоматизированных мест пользователей и серверного оборудования (нарастающим итогом), ед
	48

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	9 352,91
	0,00
	0,00
	9 352,91
	0,00
	
	1. Доля отечественного общесистемного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества общесистемного программного обеспечения (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества прикладного и специализированного программного обеспечения (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество модернизированных автоматизированных мест пользователей и серверного оборудования (нарастающим итогом), ед
	48

	Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск» Программы

	 1.
	Задача 1 «Развитие электронных муниципальных услуг Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 3

	 1.1
	Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. предоставляемых исключительно в цифровом виде, в т.ч.: 
	Всего
	5 244,89
	0,00
	0,00
	5 244,89
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	342,85
	0,00
	0,00
	342,85
	0,00
	
	1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц
	15

	
	
	2023
	342,85
	0,00
	0,00
	342,85
	0,00
	
	1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц
	25

	
	
	2024
	4 559,19
	0,00
	0,00
	4 559,19
	0,00
	
	1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц
	25

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	6 915,00
	2 240,00
	0,00
	4 675,00
	0,00
	
	1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц
	25

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	6 915,00
	2 240,00
	0,00
	4 675,00
	0,00
	
	1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц
	25













	1.1.1
	Обеспечение заявителей возможностью обращаться за получением муниципальных услуг без необходимости личного посещения Администрации ЗАТО Северск в электронной форме
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, ед
	3

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, ед
	3

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 000,00
	550,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, ед
	12

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 000,00
	550,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, ед
	12

	1.1.2
	Обеспечение заявителей возможностью обращаться за получением услуг без необходимости личного посещения бюджетных организаций ЗАТО Северск в электронной форме
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с муниципальными организациями, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с муниципальными организациями, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с муниципальными организациями, ед
	0

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	2 535,00
	1 690,00
	0,00
	845,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с муниципальными организациями, ед
	30

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	2 535,00
	1 690,00
	0,00
	845,00
	0,00
	
	1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия граждан с муниципальными организациями, ед
	30

	1.1.3
	Совершенствование электронного документооборота и межведомственного взаимодействия для эффективной деятельности Администрации ЗАТО Северск
	Всего
	5 244,89
	0,00
	0,00
	5 244,89
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	342,85
	0,00
	0,00
	342,85
	0,00
	
	1. Количество дел сводной номенклатуры дел органов местного самоуправления, переведенных в электронный вид, ед
	38

	
	
	2023
	342,85
	0,00
	0,00
	342,85
	0,00
	
	1. Количество дел сводной номенклатуры дел органов местного самоуправления, переведенных в электронный вид, ед
	38

	
	
	2024
	4 559,19
	0,00
	0,00
	4 559,19
	0,00
	
	1. Количество дел сводной номенклатуры дел органов местного самоуправления, переведенных в электронный вид, ед
	200

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	3 380,00
	0,00
	0,00
	3 380,00
	0,00
	
	1. Количество дел сводной номенклатуры дел органов местного самоуправления, переведенных в электронный вид, ед
	200

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	3 380,00
	0,00
	0,00
	3 380,00
	0,00
	
	1. Количество дел сводной номенклатуры дел органов местного самоуправления, переведенных в электронный вид, ед
	200

	 2.
	Задача 2 «Повышение доступности информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 3

	 2.1
	Основное мероприятие. Повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО Северск, в т.ч.: 
	Всего
	1 350,00
	0,00
	0,00
	1 350,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц
	28

	
	
	2023
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц
	32

	
	
	2024
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц
	32

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	5 419,40
	3 719,40
	0,00
	1 700,00
	0,00
	
	1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц
	32

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	5 419,40
	3 719,40
	0,00
	1 700,00
	0,00
	
	1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц
	40















	2.1.1
	Развитие электронного взаимодействия для повышения эффективности муниципального управления ЗАТО Северск
	Всего
	1 350,00
	0,00
	0,00
	1 350,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в течение года, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц
	56

	
	
	2023
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в течение года, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц
	44

	
	
	2024
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в течение года, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц
	6

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	3 919,40
	3 719,40
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в течение года, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц
	0

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	3 919,40
	3 719,40
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в течение года, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц
	0

	2.1.2
	Развитие официального интернет-сайта Администрации ЗАТО Северск
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО Северск, КРИО
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест
	2

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест
	2

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест
	2

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	1 500,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	0,00
	
	1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест
	3

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	1 500,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	0,00
	
	1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест
	3

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	6 594,89
	0,00
	0,00
	6 594,89
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2022
	792,85
	0,00
	0,00
	792,85
	0,00
	
	1. Количество муниципальных услуг, оказываемых гражданам в электронном виде, ед
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Позиция ЗАТО Северск в рейтинге сайтов муниципальных образований России в АИС «Мониторинг госсайтов», позиция, усл ед
	Не менее 2

	
	
	2023
	792,85
	0,00
	0,00
	792,85
	0,00
	
	1. Количество муниципальных услуг, оказываемых гражданам в электронном виде, ед
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Позиция ЗАТО Северск в рейтинге сайтов муниципальных образований России в АИС «Мониторинг госсайтов», позиция, усл ед
	2

	
	
	2024
	5 009,19
	0,00
	0,00
	5 009,19
	0,00
	
	1. Количество муниципальных услуг, оказываемых гражданам в электронном виде, ед
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Позиция ЗАТО Северск в рейтинге сайтов муниципальных образований России в АИС «Мониторинг госсайтов», позиция, усл ед
	Не менее 2

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	12 334,40
	5 959,40
	0,00
	6 375,00
	0,00
	
	1. Количество муниципальных услуг, оказываемых гражданам в электронном виде, ед
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Позиция ЗАТО Северск в рейтинге сайтов муниципальных образований России в АИС «Мониторинг госсайтов», позиция, усл ед
	Не менее 3

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	12 334,40
	5 959,40
	0,00
	6 375,00
	0,00
	
	1. Количество муниципальных услуг, оказываемых гражданам в электронном виде, ед
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Позиция ЗАТО Северск в рейтинге сайтов муниципальных образований России в АИС «Мониторинг госсайтов», позиция, усл ед
	Не менее 3

	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы

	
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	 
	Итого по Программе
	Всего
	36 731,58
	0,00
	0,00
	36 731,58
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2022
	4 777,14
	0,00
	0,00
	4 777,14
	0,00
	
	1. Количество аттестованных муниципальных информационных систем ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общий состав выполненных мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных на официальном сайте ЗАТО Северск, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, проц
	12

	
	
	2023
	16 867,05
	0,00
	0,00
	16 867,05
	0,00
	
	1. Количество аттестованных муниципальных информационных систем ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общий состав выполненных мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных на официальном сайте ЗАТО Северск, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, проц
	13

	
	
	2024
	15 087,39
	0,00
	0,00
	15 087,39
	0,00
	
	1. Количество аттестованных муниципальных информационных систем ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общий состав выполненных мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных на официальном сайте ЗАТО Северск, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, проц
	13

	
	
	2025 (прогноз-
ный период)
	41 673,06
	18 260,98
	0,00
	23 412,08
	0,00
	
	1. Количество аттестованных муниципальных информационных систем ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общий состав выполненных мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных на официальном сайте ЗАТО Северск, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, проц
	50

	
	
	2026 (прогноз-
ный период)
	41 673,06
	18 260,98
	0,00
	23 412,08
	0,00
	
	1. Количество аттестованных муниципальных информационных систем ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общий состав выполненных мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом), проц
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных на официальном сайте ЗАТО Северск, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, проц
	50
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