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	Приложение 14

	
	к постановлению

	
	Администрации ЗАТО Северск

	
	от __23.12.2024__№__5281-па_

	
	


	«2.1
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.:
	Всего
	214 882,15
	0,00
	0,00
	214 882,15
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	63 410,09
	0,00
	0,00
	63 410,09
	0,00

	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	
	
	2022
	61 065,94 <*>
	0,00
	0,00
	61 065,94 <*>
	0,00

	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2023
	48 032,58
	0,00
	0,00
	48 032,58
	0,00

	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	
	
	2024
	51 150,70 <*>
	0,00
	0,00
	51 150,70 <*>
	0,00

	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	25 259,50

	0,00

	0,00

	25 259,50

	0,00

	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2026 (прог-нозный период
	23 170,60
	0,00
	0,00
	23 170,60
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	2.1.1
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	Всего
	213 751,04
	0,00
	0,00
	213 751,04
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	63 259,95
	0,00
	0,00
	63 259,95
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	26

	
	
	2022
	60 963,52
	0,00
	0,00
	60 963,52
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	28,31

	
	
	2023
	47 707,08
	0,00
	0,00
	47 707,08
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	45

	
	
	2024
	50 495,23 <*>
	0,00
	0,00
	50 495,23 <*>
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	53

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	25 259,50
	0,00
	0,00
	25 259,50
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц

	58

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	23 170,60
	0,00
	0,00
	23 170,60
	23 170,60
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	62

	2.1.2
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства
	Всего
	1 131,11
	0,00
	0,00
	1 131,11
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	150,14
	0,00
	0,00
	150,14
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	
	
	2022
	102,42 <*>
	0,00
	0,00
	102,42 <*>
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2023
	325,50
	0,00
	0,00
	325,50
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	
	
	2024
	655,47
	0,00
	0,00
	655,47
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2026 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	214 882,15
	0,00
	0,00
	214 882,15
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	63 410,09
	0,00
	0,00
	63 410,09
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	61 065,94 <*>
	0,00
	0,00
	61 065,94 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	48 032,58
	0,00
	0,00
	48 032,58
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	51 150,70 <*>
	0,00
	0,00
	51 150,70 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прог-нозный период)
	25 259,50
	0,00
	0,00
	25 259,50
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный период)
	23 170,60
	0,00
	0,00
	23 170,60
	0,00
	
	X
	X»



Внутренний номер: 0338336
Внутренний номер: 0338336
