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	Приложение 8
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от __23.12.2024__№__5281-па_


ПЕРЕЧЕНЬ 
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»
		Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия  муниципаль-ной программы
	Срок реали-
зации,
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрог-раммы, участники мероприя-тия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согла-сованию (прогноз)
	област-ного бюджета (по согла-сованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источни-ков (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1

	1.1
	ВЦП  «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» 
(до 31.12.2023)
	Всего
	66 738,80
	0,00
	0,00
	66 738,80
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	X
	X

	
	
	2021
	17 655,85
	0,00
	0,00
	17 655,85
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	837

	
	
	2022
	22 684,21
	0,00
	0,00
	22 684,21
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	865

	
	
	2023
	26 398,74
	0,00
	0,00
	26 398,74
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	528

	1.
	Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1

	1.1
	КПМ  «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» 
(с 01.01.2024)
	Всего
	28 176,32
	0,00
	0,00
	28 176,32
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	X
	X

	
	
	2024
	28 176,32
	0,00
	0,00
	28 176,32
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	361

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный период)
	13 513,53
	0,00
	0,00
	13 513,53
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный период)
	21 084,96
	0,00
	0,00
	21 084,96
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	2.
	Задача 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1

	2.1
	ВЦП  «Восстановле-ние зеленого фонда города Северска» 
(до 31.12.2023)
	Всего
	1 934,21
	0,00
	0,00
	1 934,21
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	X
	X

	
	
	2021
	621,80
	0,00
	0,00
	621,80
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт
	227

	
	
	2022
	623,39
	0,00
	0,00
	623,39
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт
	236

	
	
	2023
	689,02
	0,00
	0,00
	689,02
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт
	392

	2.
	Задача 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1

	2.1
	КПМ  «Восстановле-ние зеленого фонда города Северска» 
(с 01.01.2024)
	Всего
	745,36
	0,00
	0,00
	745,36
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	745,36
	0,00
	0,00
	745,36
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт
	395

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный период)
	671,11
	0,00
	0,00
	671,11
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт
	450

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный период)
	671,11
	0,00
	0,00
	671,11
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт
	450

	 
	Итого по подпрограмме 1












	Всего
	97 594,69
	0,00
	0,00
	97 594,69
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	18 277,65
	0,00
	0,00
	18 277,65
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	23 307,60
	0,00
	0,00
	23 307,60
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	27 087,76
	0,00
	0,00
	27 087,76
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	28 921,68
	0,00
	0,00
	28 921,68
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прог-ноз-
ный период)
	14 184,64
	0,00
	0,00
	14 184,64
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прог-ноз-
ный период)
	21 756,07
	0,00
	0,00
	21 756,07
	0,00
	
	X
	X
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