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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2021 г. N 121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2021 - 2024 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 26.04.2021 N 907, от 29.03.2022 N 521, от 24.08.2022 N 1518,
от 13.04.2023 N 547-па, от 11.08.2023 N 1529-па, от 29.02.2024 N 685-па,
от 25.07.2024 N 2529-па, от 18.12.2024 N 4977-па)
	



В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации", распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 20.04.2020 N 474-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Северск" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации "Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск
Н.В.ДИДЕНКО
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Утверждена
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 29.01.2021 N 121
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"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК"
НА 2021 - 2024 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
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от 18.12.2024 N 4977-па)
	



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК"


	Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
	Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск

	Срок реализации Программы
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	Участники Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан, развитие и устойчивое функционирование инженерной инфраструктуры

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 25.07.2024 N 2529-па)

	Цель Программы
	Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск

	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч
	891,4
	878
	899,9
	899,8
	899,8
	899,9
	899,9

	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,278
	0,273
	0,257
	0,251
	0,255
	0,254
	0,253

	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	18,77
	18,48
	18,02
	17,68
	17,58
	18,34
	18,34

	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,23
	36,23
	36,71
	36,43
	36,39
	36,39
	36,39

	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч
	110,2
	108,9
	106,1
	96,0
	96,4
	96,5
	96,6

	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,255
	0,251
	0,208
	0,215
	0,217
	0,216
	0,216

	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,79
	1,77
	0,9
	0,96
	0,95
	0,96
	0,96

	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,82
	1,79
	1,78
	1,77
	1,77
	1,76
	1,76

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па)

	Задачи Программы
	1. Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий

	
	2. Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами

	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе"

	
	Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск"

	
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2024 N 685-па)

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	[bookmark: P155]Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет (потребность (прогноз)
	183364,70
	40516,42
	43402,24 <*>
	51035,24 <*>
	53893,31 <*>
	97163,88
	63989,04

	
	Местный бюджет
	183364,70
	40516,42
	43402,24 <*>
	51035,24 <*>
	53893,31 <*>
	32954,90
	32954,90

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (потребность (прогноз)
	90267,39
	5229,60
	0,00
	40717,29
	44320,50
	147395,36
	16257,60

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	90267,39
	5229,60
	0,00
	40717,29
	44320,50
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	3000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	276632,09
	46746,02
	44402,24 <*>
	92752,53 <*>
	98213,81 <*>
	32954,90
	32954,90

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па)




--------------------------------
[bookmark: P237]<*> Потребность и объем финансирования включают:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 2672,37 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1875,71 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".
(сноска в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 25.07.2024 N 2529-па)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

С вступлением в силу Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) была разработана муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 N 3530, в которой учтены требования, предусмотренные статьей 14 Федерального закона N 261-ФЗ, требования, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Результаты муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы свидетельствуют о положительном ее эффекте.
Программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы направлена на снижение потребления энергетических ресурсов путем использования энергосберегающих приборов и технологий, повышение уровня приборного учета, модернизацию сетей энергоснабжения путем строительства новых сетей, увеличение доли потребителей, подключенных к услугам газоснабжения, поддержание безопасных и комфортных условий проживания граждан.
Состояние объектов муниципальной социальной сферы оценивается как удовлетворительное, но при этом фактическое потребление коммунальных ресурсов превышает нормируемые объемы потребления. Сверхнормативное потребление обусловлено рядом объективных причин, таких как неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций, высокий износ инженерных систем зданий, отсутствие средств регулирования теплопотребления, низкий уровень подготовки специалистов, отсутствие механизмов экономического стимулирования.
Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем износа инженерных систем, средним уровнем оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.
Для определения основных направлений по сокращению энергопотребления и повышения энергоэффективности на территории ЗАТО Северск далее представлены основные проблемы, решение которых предлагается программным методом в рамках муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы (далее - Программа).
В Программу включен весь комплекс работ по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
Социальная сфера на территории ЗАТО Северск представлена образовательными организациями, организациями для занятий культурным досугом, физкультурой и спортом.
Образовательную систему на территории ЗАТО Северск представляют 22 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 18 муниципальных общеобразовательных учреждений и 12 учреждений дополнительного образования художественно-эстетической и спортивной направленности.
В настоящее время на территории ЗАТО Северск работают 8 муниципальных учреждений культуры.
Состояние объектов муниципальной социальной сферы по результатам энергоаудита (энергодеклараций) 2018, 2019 годов оценивается как удовлетворительное.
Данные о потреблении энергетических ресурсов в органах местного самоуправления (далее - ОМСУ) и муниципальных учреждениях (далее - МУ) за последние три года представлены в таблице 1.

Таблица 1

	Общие сведения
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Площадь помещений ОМСУ и МУ
	кв. м
	335937,4
	336327,3
	335936,3

	Численность сотрудников ОМСУ и МУ
	чел.
	6512
	6287
	6155

	Расход электрической энергии на снабжение ОМСУ и МУ
	кВт x ч
	11798844
	12625996
	12528982

	Расход тепловой энергии на снабжение ОМСУ и МУ
	Гкал
	94654,1
	86885,00
	86300,00

	Расход холодной воды на снабжение ОМСУ и МУ
	м3
	237713
	233882,80
	207800

	Расход горячей воды на снабжение ОМСУ и МУ
	м3
	191048
	203059
	203100



Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе за последние три года представлены в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей по годам

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов ОМСУ и МУ
	тыс. т.у.т./кв. м
	0,062
	0,059
	0,058

	Удельный расход энергоресурсов на снабжение ОМСУ и МУ в т.ч.:

	электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	кВт x ч/кв. м
	35,1
	37,5
	37,3

	тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв. м
	0,282
	0,258
	0,257

	холодной воды (в расчете на 1 человека)
	м3/чел.
	36,5
	37,2
	33,8

	горячей воды (в расчете на 1 человека)
	м3/чел.
	29,3
	32,3
	33,0



С учетом доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами ОМСУ и МУ и ежегодного роста тарифов необходима реализация мер, направленных на сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами ОМСУ и МУ за счет сокращения энергопотребления.
Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем износа инженерных систем, средним уровнем оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Данные о потреблении многоквартирными домами (далее - МКД) энергоресурсов за три предшествующих года представлены в таблице 3.

Таблица 3

	Общие сведения
	Единица измерения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Численность населения ЗАТО Северск на конец года
	тыс. чел.
	113,8
	113,3
	113,06

	Общая площадь МКД
	кв. м
	2513300
	2508900
	2524100

	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования
	кВт x ч
	107035094
	97904950
	98868923

	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования
	Гкал
	797723
	764266
	711495

	Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования
	м3
	4171280
	4230692
	3958387

	Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования
	м3
	4029676
	2503241
	2081415



Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном секторе за последние три года представлены в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей по годам

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Удельный расход энергоресурсов в МКД, в т.ч.:

	электрической
	кВт x ч/чел. (в расчете на 1 жителя)
	980,6
	896,6
	905,0

	тепловой энергии
	Гкал/кв. м общей площади
	0,317
	0,305
	0,282

	холодной воды
	м3/чел. (в расчете на 1 жителя)
	38
	39
	36

	горячей воды
	куб. м/чел. (в расчете на 1 жителя)
	37
	23
	19

	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД
	тыс. т.у.т./кв. м
	0,071
	0,067
	0,063



Данные указанных таблиц свидетельствуют о снижении потребления энергоресурсов по годам, что объясняется постоянным ростом уровня приборного учета.
По данным статистики из 46 тыс. квартир оснащено индивидуальными приборами учета воды 20,5 тыс. квартир (44%), в 4,5 тыс. квартир отсутствует наличие технической возможности установки приборов учета (требуется реконструкция внутридомовых инженерных систем). Оснащению приборами учета воды подлежат порядка 21 тыс. квартир.
Не оснащены индивидуальными приборами учета 3,5 тыс. муниципальных квартир, при этом обязанность по их установке возложена на собственника, т.е. на муниципалитет. Учитывая, что с 1 января 2015 года в рамках законодательства для начисления оплаты применяются повышающие коэффициенты, увеличивающие нормативы потребления коммунальной услуги, необходимо продолжить установку указанных приборов учета за счет бюджета ЗАТО Северск.
В настоящее время газоснабжение ЗАТО Северск осуществляется от двух ГРС, расположенных вблизи г. Северска (ГРС АО "СХК") и пос. Самусь (ГРС пос. Самусь).
Газоснабжение основного промышленного потребителя газа - ТЭЦ АО "РИР" на территории ЗАТО Северск осуществляется по газопроводу-отводу, который был введен в эксплуатацию в IV квартале 2003 года.
Газоснабжение ЗАТО Северск охватывает пос. Самусь, дер. Кижирово, пос. Орловка, дер. Семиозерки. Газификация частных домовладений в г. Северске согласно Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года предполагается в период с 2021 года по 2030 год.
В целях обеспечения газоснабжением резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Северск" планируется строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск".
На сегодняшний день на территории ЗАТО Северск имеется низкий уровень газификации. В результате строительства первой очереди газопровода в пос. Самусь (ул. Малопроточная, ул. Равенства, пер. Речной, ул. Набережная, ул. Розы Люксембург, пер. Песочный, пер. Набережный, пер. Новый) газифицировано 218 домов. В южной части поселка (ул. Корсакова, ул. Северская, ул. Кольцевая, ул. Кооперативная) газоснабжением обеспечено 90 земельных участков.
Кроме частных домовладений к газоснабжению в пос. Самусь подключено 6 прочих крупных потребителей, а именно: административно-бытовой корпус ООО "Самусьский судостроительный-судоремонтный завод"; Центральная отопительная котельная ООО "Тепло Плюс"; ООО "Топлайн", ЗАО "Интергласс", ООО "ЛПУМГ"; ИП Варданян А.М.
По предварительным оценкам, указанным в Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года, потенциальными потребителями газа являются 2938 частных домовладений и 14 прочих потребителей.
Для повышения уровня обеспеченности газоснабжением необходимо продолжение работ по строительству распределительного газопровода.
Освещение пешеходных пространств осуществляется преимущественно за счет части светового потока светильников уличного освещения. Как правило, целевое освещение пешеходных пространств в г. Северске отсутствует.
Серьезным недостатком освещения пешеходных пространств является монохромный желтый цвет освещения, создающий гомогенное визуальное пространство. Предназначенные для отдыха жителей пространства в темное время суток практически не посещаются, поскольку в них созданы агрессивные, психологически неблагоприятные условия, не располагающие к благополучному комфортному отдыху. Желтый свет противоречит принципам ландшафтного освещения, поскольку желтый свет натриевых ламп и зеленый цвет листьев несовместимы. Такая ситуация противоречит эстетическим принципам светового благоустройства и психологически не располагает к доброжелательному отношению к городскому интерьеру со стороны жителей, побуждает определенных представителей населения к насилию и вандализму. Гомогенная желтая световая среда с позиций видеоэкологии психологически неблагоприятна и провоцирует правонарушения (вандализм, хулиганство, агрессию).
В целях улучшения эстетического облика города, обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан на территории ЗАТО Северск будет продолжена работа по поддержанию и повышению качества освещенности улиц и дворовых территорий города, а именно: обеспечение энергоснабжения и проведение мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов уличного освещения, светофорных объектов, газосветных установок, электронных наружных часов, электрооборудования станции перекачки ливневых вод, светового праздничного оформления здания Детского театра. Данные мероприятия реализуются в рамках ВЦП "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск Томской области".
Таким образом, проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы ЗАТО Северск и может быть эффективно решена только программно-целевым методом управления. Использование программно-целевого метода управления позволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся муниципальные ресурсы для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения и повышения энергетической эффективности. Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в консолидации и целевом использовании финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, а также в эффективном планировании и мониторинге результатов реализации Программы.
Необходимо учитывать, что при реализации Программы могут возникнуть следующие риски:
увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;
недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в решении поставленных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий, в том числе за счет бюджетных средств.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск.
Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
1) экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий;
2) повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами.
Срок реализации Программы - 2021 - 2024 годы. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы приведены в таблице 5.
Базовые показатели, используемые для расчета целевых индикаторов Программы, представлены в приложении 4.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 5


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

	1.
	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего
	квт x ч
	905
	891,4
	878
	899,9
	899,8
	899,8
	899,9
	899,9
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади
	гигакал
	0,282
	0,278
	0,273
	0,257
	0,251
	0,255
	0,254
	0,253
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.
	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего
	м3
	19,05
	18,77
	18,48
	18,02
	17,68
	17,58
	18,34
	18,34
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	4.
	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего
	м3
	36,23
	36,23
	36,23
	36,71
	36,43
	36,39
	36,39
	36,39
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	5.
	Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения
	квт x ч
	110,8
	110,2
	108,9
	106,1
	96,0
	96,4
	96,5
	96,6
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	6.
	Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади
	гигакал
	0,257
	0,255
	0,251
	0,208
	0,215
	0,217
	0,216
	0,216
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	7.
	Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения
	м3
	1,8
	1,79
	1,77
	0,90
	0,96
	0,95
	0,96
	0,96
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	8.
	Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения
	м3
	1,84
	1,82
	1,79
	1,78
	1,77
	1,77
	1,76
	1,76
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторах с использованием энергосберегающих приборов и технологий" Программы

	1.1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	51,9
	50,8
	49,6
	53,2
	74,2
	74,6
	74,7
	74,8
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.3
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	83
	83
	83
	76,4
	76,1
	76,3
	76,5
	76,6
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.4
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	39
	39
	39
	34,3
	44,2
	44,5
	44,8
	45
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.5
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.6
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	проц
	79,4
	78,9
	79,1
	82,8
	84,1
	84,8
	84,9
	85,0
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.7
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
	проц
	79,1
	78,6
	78,7
	82,5
	83,9
	84,6
	84,6
	84,8
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами" Программы

	2.1
	Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения)
	проц
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	8,1
	8,1
	8,1
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.2
	Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии
	ед
	58
	58
	58
	58
	71
	73
	73
	73
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.3
	Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов
	км; тыс м
	120,9
	122,5
	122,5
	122,5
	122,5
	179,29
	179,29
	179,29
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС




III. ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели реализации Программы предусматривается реализация следующих подпрограмм:
подпрограммы 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" (приложение 1);
подпрограммы 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" (приложение 2);
подпрограммы 3 "Обеспечивающая подпрограмма".

[bookmark: P745]IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Расходы на обеспечение финансовой деятельности ответственного исполнителя Программы - УЖКХ ТиС в рамках данной Программы не осуществляются.
Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" приводится в таблице 6.

Информация об основных мерах правового регулирования, в том
числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной
программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

Таблица 6

	N п/п
	Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы
	Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков
	Срок действия меры, налоговой льготы
	Куратор налогового расхода
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	2021 - 2024 годы
	-
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижение ее целей и задач

	2
	Усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы
	Постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы
	2021 - 2024 годы
	-
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы

	3
	Своевременное изменение мероприятий Программы
	Уточнение объемов финансирования, целевых показателей (индикаторов) результативности Программы
	2021 - 2024 годы
	-
	Исполнение мероприятий Программы



V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках Программы планируется реализация следующих основных мероприятий:
1) реализация организационно-технических мероприятий по повышению эффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ;
2) реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе;
3) организация строительства газораспределительных сетей;
4) модернизация освещения пешеходных переходов г. Северска.
Для реализации мероприятий Программы кроме средств местного бюджета, учитывая значительную стоимость мероприятий, необходимо привлечение средств областного бюджета (в рамках государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 346а). Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3.
Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлены в таблице 7.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета представлена в таблице 8.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 7


	N п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе"
	Всего
	9383,06
	0,00
	0,00
	6383,06
	3000,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	3284,22
	0,00
	0,00
	2284,22
	1000,00
	

	
	
	2022
	2563,18
	0,00
	0,00
	1563,18
	1000,00
	

	
	
	2023
	2392,83
	0,00
	0,00
	1392,83
	1000,00
	

	
	
	2024
	1142,83
	0,00
	0,00
	1142,83
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	

	2.
	Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск"
	Всего
	267249,03
	0,00
	90267,39
	176981,64
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	43461,80
	0,00
	5229,60
	38232,20
	0,00
	

	
	
	2022
	41839,06 <*>
	0,00
	0,00
	41839,06 <*>
	0,00
	

	
	
	2023
	90359,70 <*>
	0,00
	40717,29
	49642,41 <*>
	0,00
	

	
	
	2024
	97070,98 <*>
	0,00
	44320,50
	52750,48 <*>
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	32754,90
	0,00
	0,00
	32754,90
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	32754,90
	0,00
	0,00
	32754,90
	0,00
	

	3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого по Программе
	Всего
	276632,09
	0,00
	90267,39
	183364,70
	3000,00
	

	
	
	2021
	46746,02
	0,00
	5229,60
	40516,42
	1000,00
	

	
	
	2022
	44402,24 <*>
	0,00
	0,00
	43402,24 <*>
	1000,00
	

	
	
	2023
	92752,53 <*>
	0,00
	40717,29
	51035,24 <*>
	1000,00
	

	
	
	2024
	98213,81 <*>
	0,00
	44320,50
	53893,31 <*>
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	32954,90
	0,00
	0,00
	32954,90
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	32954,90
	0,00
	0,00
	32954,90
	0,00
	



--------------------------------
<*> Объем финансирования включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 2672,37 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 1875,71 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

[bookmark: P1007]Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" за счет
средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям
бюджетных средств

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 8

	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия
	Срок реализации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	Управление культуры
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	УЖКХ ТиС
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
	Всего
	273632,09
	0,00
	0,00
	170961,39
	102670,70

	
	2021
	45746,02
	0,00
	0,00
	39078,16
	6667,86

	
	2022
	43402,24 <*>
	0,00
	0,00
	42793,22 <*>
	609,02

	
	2023
	91752,53 <*>
	0,00
	0,00
	45767,48 <*>
	45985,05

	
	2024
	98213,81 <*>
	0,00
	0,00
	48501,22 <*>
	49712,59 <*>

	
	2025 (прогнозный период)
	32954,90
	0,00
	0,00
	32954,90
	0,00

	
	2026 (прогнозный период)
	32954,90
	0,00
	0,00
	32954,90
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе"
	Всего
	6383,06
	0,00
	0,00
	6383,06
	0,00

	
	
	2021
	2284,22
	0,00
	0,00
	2284,22
	0,00

	
	
	2022
	1563,18
	0,00
	0,00
	1563,18
	0,00

	
	
	2023
	1392,83
	0,00
	0,00
	1392,83
	0,00

	
	
	2024
	1142,83
	0,00
	0,00
	1142,83
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.:
	Всего
	0,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00

	
	
	2021
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00

	
	
	2022
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00

	
	
	2023
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00

	
	
	2024
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	0,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00

	
	
	2021
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00

	
	
	2022
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00

	
	
	2023
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00

	
	
	2024
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5
	Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.:
	Всего
	6383,02
	0,00
	0,00
	6383,02
	0,00

	
	
	2021
	2284,21
	0,00
	0,00
	2284,21
	0,00

	
	
	2022
	1563,17
	0,00
	0,00
	1563,17
	0,00

	
	
	2023
	1392,82
	0,00
	0,00
	1392,82
	0,00

	
	
	2024
	1142,82
	0,00
	0,00
	1142,82
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00

	1.2.1
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего
	2359,84
	0,00
	0,00
	2359,84
	0,00

	
	
	2021
	861,30
	0,00
	0,00
	861,30
	0,00

	
	
	2022
	733,94
	0,00
	0,00
	733,94
	0,00

	
	
	2023
	507,30
	0,00
	0,00
	507,30
	0,00

	
	
	2024
	257,30
	0,00
	0,00
	257,30
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00

	1.2.2
	Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления
	Всего
	4023,18
	0,00
	0,00
	4023,18
	0,00

	
	
	2021
	1422,91
	0,00
	0,00
	1422,91
	0,00

	
	
	2022
	829,23
	0,00
	0,00
	829,23
	0,00

	
	
	2023
	885,52
	0,00
	0,00
	885,52
	0,00

	
	
	2024
	885,52
	0,00
	0,00
	885,52
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск"
	Всего
	267249,03
	0,00
	0,00
	164578,33
	102670,70

	
	
	2021
	43461,80
	0,00
	0,00
	36793,94
	6667,86

	
	
	2022
	41839,06 <*>
	0,00
	0,00
	41230,04 <*>
	609,02

	
	
	2023
	90359,70 <*>
	0,00
	0,00
	44374,65 <*>
	45985,05

	
	
	2024
	97070,98 <*>
	0,00
	0,00
	47358,39 <*>
	49712,59 <*>

	
	
	2025 (прогнозный период)
	32754,90
	0,00
	0,00
	32754,90
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	32754,90
	0,00
	0,00
	32754,90
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.:
	Всего
	102670,70
	0,00
	0,00
	0,00
	102670,70

	
	
	2021
	6667,86
	0,00
	0,00
	0,00
	6667,86

	
	
	2022
	609,02
	0,00
	0,00
	0,00
	609,02

	
	
	2023
	45985,05
	0,00
	0,00
	0,00
	45985,05

	
	
	2024
	49712,59 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	49712,59 <*>

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1
	Строительство сетей газоснабжения пос. Самусь, II очередь
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск
	Всего
	102670,70
	0,00
	0,00
	0,00
	102670,70

	
	
	2021
	6667,86
	0,00
	0,00
	0,00
	6667,86

	
	
	2022
	609,02
	0,00
	0,00
	0,00
	609,02

	
	
	2023
	45985,05
	0,00
	0,00
	0,00
	45985,05

	
	
	2024
	49712,59 <*>
	0,00
	0,00
	0,00
	49712,59 <*>

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	Корректировка схемы газоснабжения ЗАТО Северск
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г. Северска, в т.ч.:
	Всего
	865,68
	0,00
	0,00
	865,68
	0,00

	
	
	2021
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00

	
	
	2022
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00

	
	
	2023
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00

	
	
	2024
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1
	Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г. Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов
	Всего
	865,68
	0,00
	0,00
	865,68
	0,00

	
	
	2021
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00

	
	
	2022
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00

	
	
	2023
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00

	
	
	2024
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2
	Архитектурное освещение зданий и сооружений
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	ВЦП "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	118142,57
	0,00
	0,00
	118142,57
	0,00

	
	
	2021
	36577,52
	0,00
	0,00
	36577,52
	0,00

	
	
	2022
	41013,62 <*>
	0,00
	0,00
	41013,62 <*>
	0,00

	
	
	2023
	44158,23 <*>
	0,00
	0,00
	44158,23 <*>
	0,00

	2.3
	КПМ "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	45570,08
	0,00
	0,00
	45570,08
	0,00

	
	
	2024
	47141,97 <*>
	0,00
	0,00
	47141,97 <*>
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	32754,90
	0,00
	0,00
	32754,90
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	32754,90
	0,00
	0,00
	32754,90
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




--------------------------------
[bookmark: P2037]<*> Объем финансирования включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 2672,37 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 1875,71 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Ответственным исполнителем Программы является УЖКХ ТиС.
Участники Программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и условий, порядка и правил, установленных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.
С учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются, исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск.
Софинансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета предполагается в виде субсидий в порядке, предусмотренном органами государственной власти Томской области.
Текущий контроль и управление Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск в соответствии со своими полномочиями.
Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации".





Приложение 1
к муниципальной программе
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
на 2021 - 2024 годы

[bookmark: P2064]ПОДПРОГРАММА 1
"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
И ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 29.03.2022 N 521, от 24.08.2022 N 1518, от 13.04.2023 N 547-па,
от 29.02.2024 N 685-па, от 18.12.2024 N 4977-па)
	



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ И ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЗАТО СЕВЕРСК"


	Наименование подпрограммы 1
	Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе

	Срок реализации подпрограммы 1
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	50,8
	49,6
	53,2
	74,2
	74,6
	74,7
	74,8

	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	83
	83
	76,4
	76,1
	76,3
	76,5
	76,6

	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	39
	39
	34,3
	44,2
	44,5
	44,8
	45

	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	78,9
	79,1
	82,8
	84,1
	84,8
	84,9
	85,0

	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	78,6
	78,7
	82,5
	83,9
	84,6
	84,6
	84,8

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па)

	Задачи подпрограммы 1
	1. Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе

	
	2. Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	Отсутствуют

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2024 N 685-па)

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	6383,06
	2284,22
	1563,18
	1392,83
	1142,83
	200,00
	200,00

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	3000,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	9383,06
	3284,22
	2563,18
	2392,83
	1142,83
	200,00
	200,00

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па)




I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Состояние объектов муниципальной социальной сферы по результатам энергоаудита (энергодекларации) 2019 года оценивается как удовлетворительное, но при этом фактическое потребление коммунальных ресурсов превышает нормируемые объемы потребления. Сверхнормативное потребление обусловлено рядом объективных причин, таких как неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций, высокий износ инженерных систем зданий, отсутствие средств регулирования теплопотребления, низкий уровень подготовки специалистов, отсутствие механизмов экономического стимулирования.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит при прежней площади зданий и помещений, занимаемой органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, обеспечить снижение потребления тепловой энергии и стабильное потребление электрической энергии, а при росте численности сотрудников снизить потребление горячей и холодной воды.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Цель подпрограммы 1 - экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач подпрограммы 1:
экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе;
экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе.
Срок реализации подпрограммы 1 - 2021 - 2024 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Повышение
энергетической эффективности в муниципальном и жилищном
секторе" муниципальной программы "Повышение
энергоэффективности в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 1


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе"

	1.
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	51,9
	50,8
	49,6
	53,2
	74,2
	74,6
	74,7
	74,8
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	83
	83
	83
	76,4
	76,1
	76,3
	76,5
	76,6
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	4.
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	39
	39
	39
	34,3
	44,2
	44,5
	44,8
	45
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	5.
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	6.
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	проц
	79,4
	78,9
	79,1
	82,8
	84,1
	84,8
	84,9
	85,0
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	7.
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
	проц
	79,1
	78,6
	78,7
	82,5
	83,9
	84,6
	84,6
	84,8
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" подпрограммы 1

	1.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м
	тыс т усл топл
	0,058
	0,058
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" подпрограммы 1

	2.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м
	тыс т усл топл
	0,063
	0,062
	0,061
	0,06
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС



III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ведомственные целевые программы отсутствуют.
В рамках подпрограммы 1 планируется реализация следующих основных мероприятий:
1) реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ;
2) реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в таблице 2.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2024 N 685-па)
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 проводится за счет бюджета ЗАТО Северск.

[bookmark: P2418]Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1
"Повышение энергетической эффективности в муниципальном
и жилищном секторе" муниципальной программы "Повышение
энергоэффективности в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 2

	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.:
	Всего
	0,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2022
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2023
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2024
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	1.1.1
	Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	1.1.2
	Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	1.1.3
	Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	1.1.4
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	0,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	0

	
	
	2022
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2023
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2024
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	0

	1.1.5
	Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед
	0

	2.
	Задача 2 "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.:
	Всего
	9383,02
	0,00
	0,00
	6383,02
	3000,00
	УЖКХ ТиС, ТСЖ, управляющие организации
	X
	X

	
	
	2021
	3284,21
	0,00
	0,00
	2284,21
	1000,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,061

	
	
	2022
	2563,17
	0,00
	0,00
	1563,17
	1000,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,060

	
	
	2023
	2392,82
	0,00
	0,00
	1392,82
	1000,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2024
	1142,82
	0,00
	0,00
	1142,82
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2025 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2026 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	2.1.1
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего
	2359,84
	0,00
	0,00
	2359,84
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	861,30
	0,00
	0,00
	861,30
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	208

	
	
	2022
	733,94
	0,00
	0,00
	733,94
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	183

	
	
	2023
	507,30
	0,00
	0,00
	507,30
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	80

	
	
	2024
	257,30
	0,00
	0,00
	257,30
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	18

	
	
	2025 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	18

	
	
	2026 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	18

	2.1.2
	Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД
	Всего
	3000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3000,00
	УЖКХ ТиС, управляющие организации, ТСЖ
	X
	X

	
	
	2021
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	0

	
	
	2022
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	25

	
	
	2023
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	25

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	0

	2.1.3
	Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления
	Всего
	4023,18
	0,00
	0,00
	4023,18
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1422,91
	0,00
	0,00
	1422,91
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	495

	
	
	2022
	829,23
	0,00
	0,00
	829,23
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	497

	
	
	2023
	885,52
	0,00
	0,00
	885,52
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	203

	
	
	2024
	885,52
	0,00
	0,00
	885,52
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	218

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	200

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	182

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	9383,06
	0,00
	0,00
	6383,06
	3000,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	3284,22
	0,00
	0,00
	2284,22
	1000,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	2563,18
	0,00
	0,00
	1563,18
	1000,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	2392,83
	0,00
	0,00
	1392,83
	1000,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	1142,83
	0,00
	0,00
	1142,83
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	X
	X








Приложение 2
к муниципальной программе
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
на 2021 - 2024 годы
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	Наименование подпрограммы 2
	Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 2
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	8,1
	8,1
	8,1

	
	2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед
	58
	58
	58
	71
	73
	73
	73

	
	3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м
	122,5
	122,5
	122,5
	122,5
	179,29
	179,29
	179,29

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па)

	Задачи подпрограммы 2
	1. Повышение уровня газификации на территории ЗАТО Северск

	
	2. Улучшение качества освещения пешеходных переходов г. Северска

	
	3. Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2024 N 685-па)

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	[bookmark: P3169]Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	176981,64
	38232,20
	41839,06 <*>
	49642,41 <*>
	52750,48 <*>
	32754,90
	32754,90

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	90267,39
	5229,60
	0,00
	40717,29
	44320,50
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	267249,03
	43461,80
	41839,06 <*>
	90359,70 <*>
	97070,98 <*>
	32754,90
	32754,90

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па)




--------------------------------
<*> Объем финансирования включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 2672,37 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1875,71 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".
(сноска в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 25.07.2024 N 2529-па)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В настоящее время газоснабжение ЗАТО Северск осуществляется от двух ГРС, расположенных вблизи г. Северска (ГРС АО "СХК") и пос. Самусь (ГРС пос. Самусь).
Газоснабжение основного промышленного потребителя газа - ТЭЦ АО "РИР" на территории ЗАТО Северск осуществляется по газопроводу-отводу, который был введен в эксплуатацию в IV квартале 2003 года.
Газоснабжение ЗАТО Северск охватывает пос. Самусь, дер. Кижирово, пос. Орловка, дер. Семиозерки. Газификация частных домовладений в г. Северске согласно Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года предполагается в период с 2021 года по 2030 год.
На сегодняшний день на территории ЗАТО Северск имеется низкий уровень газификации. В результате строительства первой очереди газопровода в пос. Самусь (ул. Малопроточная, ул. Равенства, пер. Речной, ул. Набережная, ул. Розы Люксембург, пер. Песочный, пер. Набережный, пер. Новый) газифицировано 218 домов. В южной части поселка (ул. Корсакова, ул. Северская, ул. Кольцевая, ул. Кооперативная) газоснабжением обеспечено 90 земельных участков.
Кроме частных домовладений к газоснабжению в пос. Самусь подключено 6 прочих крупных потребителей, а именно: административно-бытовой корпус ООО "Самусьский судостроительный-судоремонтный завод"; Центральная отопительная котельная ООО "Тепло Плюс"; ООО "Топлайн", ЗАО "Интергласс", ООО "ЛПУМГ"; ИП Варданян А.М.
В целях газоснабжения резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Северск", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2019 года N 132 "О создании территории опережающего социально-экономического развития" и имеющей 5 резидентов, планируется одно из мероприятий подпрограммы 2 "Развитие сетей энергоснабжения ЗАТО Северск". Проектирование мероприятия "Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск" начато в 2020 году и планируется к завершению в 2021 году.
По предварительным оценкам, указанным в Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года, потенциальными потребителями газа являются 2938 частных домовладений и 14 прочих потребителей.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Цель подпрограммы 2 - повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач подпрограммы 2:
повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск;
улучшение качества освещения пешеходных переходов г. Северска;
организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск.
Срок реализации подпрограммы 2 - 2021 - 2024 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Развитие
сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" муниципальной
программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 1


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск"

	1.
	Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения)
	проц
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	8,1
	8,1
	8,1
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии
	ед
	58
	58
	58
	58
	71
	73
	73
	73
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.
	Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов
	км; тыс м
	122,5
	122,5
	122,5
	122,5
	122,5
	179,29
	179,29
	179,29
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	1.1
	Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения)
	ед
	225
	225
	225
	225
	225
	239
	239
	239
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Улучшение качества освещения пешеходных переходов г. Северска" подпрограммы 2

	2.1
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	квт x ч
	3,51
	3,51
	3,51
	3,51
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	3.1
	Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	61,3
	61,3
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.2
	Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	82,79
	82,79
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.3
	Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	61,3
	61,3
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.4
	Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС



III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 2 планируется реализация ведомственной целевой программы "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (далее - ВЦП), действующей до 31.12.2023, комплекса процессных мероприятий "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (далее - КПМ), действующего с 01.01.2024, организация строительства газораспределительных сетей, модернизация освещения пешеходных переходов в ЗАТО Северск.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2024 N 685-па)
Привлечение средств федерального и областного бюджета для строительства газораспределительных сетей возможно в рамках государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 346а.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в таблице 2.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2024 N 685-па)

Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2
"Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск"
муниципальной программы "Повышение энергоэффективности
в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 2

	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.:
	Всего
	102670,70
	0,00
	90267,39
	12403,31
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	6667,86
	0,00
	5229,60
	1438,26
	0,00
	
	1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед
	225

	
	
	2022
	609,02
	0,00
	0,00
	609,02
	0,00
	
	1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед
	225

	
	
	2023
	45985,05
	0,00
	40717,29
	5267,76
	0,00
	
	1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед
	225

	
	
	2024
	49712,59 <*>
	0,00
	44320,50
	5392,09 <*>
	0,00
	
	1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед
	239

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед
	239

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед
	239

	1.1.1
	Строительство сетей газоснабжения пос. Самусь, II очередь
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед
	0

	1.1.2
	Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск
	Всего
	102670,70
	0,00
	90267,39
	12403,31
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	6667,86
	0,00
	5229,60
	1438,26
	0,00
	
	1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м
	0

	
	
	2022
	609,02
	0,00
	0,00
	609,02
	0,00
	
	1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м
	0

	
	
	2023
	45985,05
	0,00
	40717,29
	5267,76
	0,00
	
	1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м
	2,5

	
	
	2024
	49712,59 <*>
	0,00
	44320,50
	5392,09 <*>
	0,00
	
	1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м
	3,4

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м
	0

	1.1.3
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	1

	1.1.4
	Корректировка схемы газоснабжения ЗАТО Северск
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед
	0

	2.
	Задача 2 "Улучшение качества освещения пешеходных переходов г. Северска" подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г. Северска, в т.ч.:
	Всего
	865,68
	0,00
	0,00
	865,68
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч
	3,51

	
	
	2022
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч
	2,59

	
	
	2023
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч
	2,24

	
	
	2024
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч
	2,24

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч
	2,24

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч
	2,24

	2.1.1
	Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г. Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов
	Всего
	865,68
	0,00
	0,00
	865,68
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	
	
	2022
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	
	
	2023
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	
	
	2024
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	0

	2.1.2
	Архитектурное освещение зданий и сооружений
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед
	0

	3.
	Задача 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	3.1
	ВЦП "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	118142,57
	0,00
	0,00
	118142,57
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	36577,52
	0,00
	0,00
	36577,52
	0,00
	
	1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2022
	41013,62 <*>
	0,00
	0,00
	41013,62 <*>
	0,00
	
	1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2023
	44158,23 <*>
	0,00
	0,00
	44158,23 <*>
	0,00
	
	1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц
	100

	3.
	Задача 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	3.1
	КПМ "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	45570,08
	0,00
	0,00
	45570,08
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	47141,97 <*>
	0,00
	0,00
	47141,97 <*>
	0,00
	
	1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2025 (прогнозный период)
	32754,90
	0,00
	0,00
	32754,90
	0,00
	
	1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц
	61,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц
	82,79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц
	61,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	32754,90
	0,00
	0,00
	32754,90
	0,00
	
	1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц
	61,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц
	82,79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц
	61,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	267249,03
	0,00
	90267,39
	176981,64
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	43461,80
	0,00
	5229,60
	38232,20
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	41839,06 <*>
	0,00
	0,00
	41839,06 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	90359,70 <*>
	0,00
	40717,29
	49642,41 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	97070,98 <*>
	0,00
	44320,50
	52750,48 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогнозный период)
	32754,90
	0,00
	0,00
	32754,90
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогнозный период)
	32754,90
	0,00
	0,00
	32754,90
	0,00
	
	X
	X




--------------------------------
[bookmark: P4110]<*> Объем финансирования включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 2672,37 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1875,71 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".





Приложение 3
к муниципальной программе
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
на 2021 - 2024 годы

[bookmark: P4125]ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК",
ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗНУЮ ОЦЕНКУ РАСХОДОВ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 18.12.2024 N 4977-па)
	



	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюджетных источников
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" Программы

	1.
	Задача 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.:
	Всего
	0,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2022
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2023
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2024
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1115,64
	0,00
	0,00
	1115,64
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1057,64
	0,00
	0,00
	1057,64
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	1.1.1
	Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	58,00
	0,00
	0,00
	58,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	1.1.2
	Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	1.1.3
	Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	57,64
	0,00
	0,00
	57,64
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	65

	
	
	2026 (прогнозный период)
	57,64
	0,00
	0,00
	57,64
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	65

	1.1.4
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	0,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	0

	
	
	2022
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2023
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2024
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1000,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1000,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	1.1.5
	Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед
	0

	2.
	Задача 2 "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.:
	Всего
	9383,02
	0,00
	0,00
	6383,02
	3000,00
	УЖКХ ТиС, ТСЖ, управляющие организации
	X
	X

	
	
	2021
	3284,21
	0,00
	0,00
	2284,21
	1000,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,061

	
	
	2022
	2563,17
	0,00
	0,00
	1563,17
	1000,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,060

	
	
	2023
	2392,82
	0,00
	0,00
	1392,82
	1000,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2024
	1142,82
	0,00
	0,00
	1142,82
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1188,97
	0,00
	0,00
	1188,97
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2026 (прогнозный период)
	893,82
	0,00
	0,00
	893,82
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	2.1.1
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего
	2359,84
	0,00
	0,00
	2359,84
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	861,30
	0,00
	0,00
	861,30
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	208

	
	
	2022
	733,94
	0,00
	0,00
	733,94
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	183

	
	
	2023
	507,30
	0,00
	0,00
	507,30
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	80

	
	
	2024
	257,30
	0,00
	0,00
	257,30
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	18

	
	
	2025 (прогнозный период)
	598,62
	0,00
	0,00
	598,62
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	54

	
	
	2026 (прогнозный период)
	598,62
	0,00
	0,00
	598,62
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	54

	2.1.2
	Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД
	Всего
	3000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3000,00
	УЖКХ ТиС, управляющие организации, ТСЖ
	X
	X

	
	
	2021
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	9

	
	
	2022
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	25

	
	
	2023
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	25

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц
	0

	2.1.3
	Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления
	Всего
	4023,18
	0,00
	0,00
	4023,18
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1422,91
	0,00
	0,00
	1422,91
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	495

	
	
	2022
	829,23
	0,00
	0,00
	829,23
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	497

	
	
	2023
	885,52
	0,00
	0,00
	885,52
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	203

	
	
	2024
	885,52
	0,00
	0,00
	885,52
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	218

	
	
	2025 (прогнозный период)
	590,35
	0,00
	0,00
	590,35
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	164

	
	
	2026 (прогнозный период)
	295,20
	0,00
	0,00
	295,20
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	110

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	9383,06
	0,00
	0,00
	6383,06
	3000,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	3284,22
	0,00
	0,00
	2284,22
	1000,00
	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	49,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	79,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	78,7

	
	
	2022
	2563,18
	0,00
	0,00
	1563,18
	1000,00
	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	53,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	34,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	82,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	82,5

	
	
	2023
	2392,83
	0,00
	0,00
	1392,83
	1000,00
	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	74,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	44,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	84,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	83,9

	
	
	2024
	1142,83
	0,00
	0,00
	1142,83
	0,00
	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	74,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	44,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	84,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	84,6

	
	
	2025 (прогнозный период)
	2304,61
	0,00
	0,00
	2304,61
	0,00
	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	74,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	44,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	84,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	84,6

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1951,46
	0,00
	0,00
	1951,46
	0,00
	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	74,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	85,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	84,8

	Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" Программы

	1.
	Задача 1 "Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.:
	Всего
	102670,70
	0,00
	90267,39
	12403,31
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	6667,86
	0,00
	5229,60
	1438,26
	0,00
	
	1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед
	225

	
	
	2022
	609,02
	0,00
	0,00
	609,02
	0,00
	
	1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед
	225

	
	
	2023
	45985,05
	0,00
	40717,29
	5267,76
	0,00
	
	1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед
	225

	
	
	2024
	49712,59 <*>
	0,00
	44320,50
	5392,09 <*>
	0,00
	
	1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед
	239

	
	
	2025 (прогнозный период)
	184839,40
	0,00
	147395,36
	37444,04
	0,00
	
	1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед
	388

	
	
	2026 (прогнозный период)
	20090,95
	0,00
	16257,60
	3833,35
	0,00
	
	1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед
	537

	1.1.1
	Строительство сетей газоснабжения пос. Самусь, II очередь
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	20090,95
	0,00
	16257,60
	3833,35
	0,00
	
	1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед
	149

	
	
	2026 (прогнозный период)
	20090,95
	0,00
	16257,60
	3833,35
	0,00
	
	1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед
	149

	1.1.2
	Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск
	Всего
	102670,70
	0,00
	90267,39
	12403,31
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	6667,86
	0,00
	5229,60
	1438,26
	0,00
	
	1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м
	0

	
	
	2022
	609,02
	0,00
	0,00
	609,02
	0,00
	
	1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м
	0

	
	
	2023
	45985,05
	0,00
	40717,29
	5267,76
	0,00
	
	1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м
	2,5

	
	
	2024
	49712,59 <*>
	0,00
	44320,50
	5392,09 <*>
	0,00
	
	1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м
	3,4

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м
	0

	1.1.3
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	164168,45
	0,00
	131137,76
	33030,69
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	2

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	2

	1.1.4
	Корректировка схемы газоснабжения ЗАТО Северск
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	580,00
	0,00
	0,00
	580,00
	0,00
	
	1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед
	1

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед
	0

	2.
	Задача 2 "Улучшение качества освещения пешеходных переходов г. Северска" подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г. Северска, в т.ч.:
	Всего
	865,68
	0,00
	0,00
	865,68
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч
	3,51

	
	
	2022
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч
	2,59

	
	
	2023
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч
	2,24

	
	
	2024
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч
	2,24

	
	
	2025 (прогнозный период)
	4011,88
	0,00
	0,00
	4011,88
	0,00
	
	1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч
	2,24

	
	
	2026 (прогнозный период)
	4800,88
	0,00
	0,00
	4800,88
	0,00
	
	1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч
	2,24

	2.1.1
	Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г. Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов
	Всего
	865,68
	0,00
	0,00
	865,68
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	
	
	2022
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	
	
	2023
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	
	
	2024
	216,42
	0,00
	0,00
	216,42
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	
	
	2025 (прогнозный период)
	362,88
	0,00
	0,00
	362,88
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	362,88
	0,00
	0,00
	362,88
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	2.1.2
	Архитектурное освещение зданий и сооружений
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	3649,00
	0,00
	0,00
	3649,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	4438,00
	0,00
	0,00
	4438,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед
	3

	3.
	Задача 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	3.1
	ВЦП "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	118142,57
	0,00
	0,00
	118142,57
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	36577,52
	0,00
	0,00
	36577,52
	0,00
	
	1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2022
	41013,62 <*>
	0,00
	0,00
	41013,62 <*>
	0,00
	
	1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2023
	44158,23 <*>
	0,00
	0,00
	44158,23 <*>
	0,00
	
	1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц
	100

	3.
	Задача 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	3.1
	КПМ "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	45570,08
	0,00
	0,00
	45570,08
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	47141,97 <*>
	0,00
	0,00
	47141,97 <*>
	0,00
	
	1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2025 (прогнозный период)
	53403,35
	0,00
	0,00
	53403,35
	0,00
	
	1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	53403,35
	0,00
	0,00
	53403,35
	0,00
	
	1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	267249,03
	0,00
	90267,39
	176981,64
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	43461,80
	0,00
	5229,60
	38232,20
	0,00
	
	1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц
	7,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м
	122,5

	
	
	2022
	41839,06 <*>
	0,00
	0,00
	41839,06 <*>
	0,00
	
	1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц
	8,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м
	122,5

	
	
	2023
	90359,70 <*>
	0,00
	40717,29
	49642,41 <*>
	0,00
	
	1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц
	7,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед
	71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м
	122,5

	
	
	2024
	97070,98 <*>
	0,00
	44320,50
	52750,48 <*>
	0,00
	
	1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц
	8,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м
	179,29

	
	
	2025 (прогнозный период)
	242254,63
	0,00
	147395,36
	94859,27
	0,00
	
	1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц
	18,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м
	179,29

	
	
	2026 (прогнозный период)
	78295,18
	0,00
	16257,60
	62037,58
	0,00
	
	1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц
	18,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м
	179,29

	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" Программы
	
	

	
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	Итого по Программе
	Всего
	276632,09
	0,00
	90267,39
	183364,70
	3000,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	46746,02
	0,00
	5229,60
	40516,42
	1000,00
	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч
	878

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,273

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	18,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч
	108,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,251

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,79

	
	
	2022
	44402,24 <*>
	0,00
	0,00
	43402,24 <*>
	1000,00
	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч
	899,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,257

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	18,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч
	106,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,208

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,78

	
	
	2023
	92752,53 <*>
	0,00
	40717,29
	51035,24 <*>
	1000,00
	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч
	899,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,251

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	17,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч
	96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,215

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,77

	
	
	2024
	98213,81 <*>
	0,00
	44320,50
	53893,31 <*>
	0,00
	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч
	899,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,255

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	17,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч
	96,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,217

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,77

	
	
	2025 (прогнозный период)
	244559,24
	0,00
	147395,36
	97163,88
	0,00
	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч
	899,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,254

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	18,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч
	96,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,76

	
	
	2026 (прогнозный период)
	80246,64
	0,00
	16257,60
	63989,04
	0,00
	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч
	899,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,253

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	18,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч
	96,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал
	0,216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,75




--------------------------------
[bookmark: P5731]<*> Потребность включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 2672,37 тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1875,71 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".





Приложение 4
к муниципальной программе
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
на 2021 - 2024 годы

[bookmark: P5746]БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 18.12.2024 N 4977-па)
	



	Индекс индикатора
	Общие сведения
	Единица измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г. (факт)
	2024 г. (факт)
	2025 г. (прогноз)
	2026 г. (прогноз)
	Ответственные за предоставление сведений
	Примечание по заполнению показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	п 1
	Общий объем электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	тыс. кВт x ч
	281633
	281940
	281955
	272367
	278029
	278029
	278029
	278029
	АО "ТЭСК"
	Сумма сведений о потреблении электроэнергии по ЗАТО Северск (по всем потребителям)

	п 2
	Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. кВт x ч
	281633
	281940
	281955
	272367
	278029
	278029
	278029
	278029
	АО "ТЭСК"
	Сумма сведений о потреблении электроэнергии по ЗАТО Северск по показаниям приборов учета (по всем потребителям)

	п 3
	Общий объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. Гкал
	1296
	1304
	1315
	1209
	1173
	1174
	1268,10
	1272,10
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "РИР", ОАО "ТС", ООО "Уют Орловка", МКП "СВК"
	Сумма сведений о потреблении тепловой энергии (на отопление и ГВС)

	
	г. Северск
	тыс. Гкал
	1250
	1256
	1262
	1167
	1136
	1132
	1226
	1230
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. Гкал
	46
	48
	53
	42
	36,7
	42,1
	42,1
	42,1
	
	

	п 4
	Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:
	тыс. Гкал
	672,6
	662,5
	652,6
	643,5
	870,5
	875,4
	947,1
	952,1
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "РИР", ОАО "ТС", ООО "Уют Орловка", МКП "СВК"
	Сумма сведений о потреблении тепловой энергии (на отопление и ГВС)

	
	г. Северск
	тыс. Гкал
	666,3
	656,3
	646,5
	637,5
	852
	856
	927,7
	932,7
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. Гкал
	6,3
	6,2
	6,1
	6,0
	18,5
	19,4
	19,4
	19,4
	
	

	п 5
	Общий объем холодной воды, потребляемой, используемой на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. куб. м
	6644,30
	6544,60
	6446,50
	6139,96
	6056,21
	6163,03
	6163,03
	6163,03
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "СВК", МКП "СВК"
	Сумма сведений о потреблении холодной воды по ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	тыс. куб. м
	6428,70
	6332,30
	6237,30
	5942,06
	5877,98
	5942,02
	5942,02
	5942,02
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. куб. м
	215,6
	212,4
	209,2
	197,9
	178,235
	221,01
	221,01
	221,01
	
	

	п 6
	Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:
	тыс. куб. м
	5515,20
	5432,40
	5350,90
	4692,81
	4611,72
	4705,34
	4715,34
	4723,12
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "СВК", МКП "СВК"
	Сумма сведений о потреблении холодной воды по ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	тыс. куб. м
	5391,20
	5310,30
	5230,60
	4574,81
	4512,32
	4582,14
	4592,14
	4599,92
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. куб. м
	124
	122,1
	120,3
	118
	99,4
	123,2
	123,2
	123,2
	
	

	п 7
	Общий объем горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. куб. м
	4601,10
	4532,10
	4464,10
	4593,25
	3625,00
	3607,57
	3673,93
	3670,88
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "РИР", ОАО "ТС", ООО "Уют Орловка", МКП "СВК"
	Сумма сведений о потреблении горячей воды по ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	тыс. куб. м
	4551,40
	4483,10
	4415,90
	4550,85
	3579,60
	3565,17
	3631,53
	3628,48
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. куб. м
	49,7
	49
	48,2
	42,4
	45,4
	42,4
	42,4
	42,4
	
	

	п 8
	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:
	тыс. куб. м
	1794,50
	1767,60
	1741,10
	1580,05
	1603,12
	1605,68
	1645,07
	1653,12
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "РИР", ОАО "ТС", ООО "Уют Орловка", ООО "Тепло Плюс", ООО "Сети Плюс"
	Сумма сведений о потреблении горячей воды по ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	тыс. куб. м
	1761,30
	1734,90
	1708,90
	1550,85
	1572,92
	1576,48
	1615,87
	1623,92
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. куб. м
	33,2
	32,7
	32,2
	29,2
	30,2
	29,2
	29,2
	29,2
	
	

	п 9
	Общий объем природного газа, потребляемого, используемого на территории муниципального образования
	тыс. куб. м
	6485
	6485
	6485
	6536
	6280
	6536
	6536
	6536
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	Потребление природного газа (для ЦОК пос. Самусь)

	п 10
	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб. м
	6485
	6485
	6485
	6536
	6280
	6536
	6536
	6536
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	Потребление природного газа (для ЦОК пос. Самусь по приборам учета)

	п 11
	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	тыс. т.у.т.
	330
	332
	334
	338
	340
	342
	344
	346
	УЖКХ ТиС
	Расчет производится по формуле

	п 12
	Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
	тыс. т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	УЖКХ ТиС
	Отсутствуют

	п 13
	Площадь помещений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	кв. м
	335936,30
	335936,30
	335936,30
	335936,30
	335936,30
	335936,30
	335936,30
	335936,30
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	Сумма площадей зданий, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

	п 14
	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	чел.
	6155
	5800
	5835
	5850
	5970
	5980
	5985
	5990
	Комитет по кадрам и муниципальной службе Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УЖКХ ТиС
	Общее количество сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

	п 15
	Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	кВт x ч
	12529000,00
	12411940,00
	12242840,00
	11806056
	10738235
	10738235
	10738235
	10738235
	АО "ТЭСК"
	Сумма потребления электроэнергии только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей)

	п 16
	Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе:
	Гкал
	86300,00
	85564,60
	84211,80
	70041,83
	72190,83
	72759,65
	72536,13
	72536,13
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "РИР", ООО "Уют Орловка", МКП "СВК"
	Сумма потребления тепловой энергии (отопление и ГВС) только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей)

	
	г. Северск
	Гкал
	80735,60
	80055,80
	78758,10
	65770,32
	68264,62
	68488,14
	68264,62
	68264,62
	
	

	
	внегородские территории
	Гкал
	5564,40
	5508,80
	5453,70
	4271,51
	3926,21
	4271,51
	4271,51
	4271,51
	
	

	п 17
	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе:
	куб. м
	207800,00
	204683,00
	201612,76
	198226,76
	197886
	197390,4
	195993,6
	195792,5
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "СВК", МКП "СВК"
	Сумма потребления холодной воды только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей)

	
	г. Северск
	куб. м
	198764,10
	195782,64
	192845,90
	189592,42
	187123,27
	186627,67
	185230,67
	185029,77
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	9035,90
	8900,36
	8766,86
	8634,34
	10762,73
	10762,73
	10762,73
	10762,73
	
	

	п 18
	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе:
	куб. м
	203100,00
	201069,00
	199058,00
	100156,95
	106879,12
	106066,56
	106854,32
	106854,32
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "РИР"
	Сумма потребления горячей воды только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей)

	
	г. Северск
	куб. м
	201979,10
	199964,91
	197970,47
	98794,15
	105491,52
	104703,76
	105491,52
	105491,52
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	1120,90
	1104,09
	1087,53
	1362,8
	1387,60
	1362,80
	1362,80
	1362,80
	
	

	п 19
	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	УЖКХ ТиС
	Не потребляется

	п 20
	Общий объем финансовой потребности муниципальной программы
	млн руб.
	299,56
	299,56
	299,56
	43,4
	51,03
	98,21
	244,55
	80,24
	УЖКХ ТиС
	

	п 21
	Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	млн руб.
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	УЖКХ ТиС
	

	п 22
	Среднегодовая численность населения муниципального образования
	тыс. чел.
	113,06
	112,63
	112,43
	111,27
	111,8
	111,38
	111,22
	111,15
	Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск
	

	п 23
	Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов
	кв. м
	2524100,00
	2524132,40
	2524165,40
	2524201,20
	2559330
	2571149
	2584149
	2606819
	УЖКХ ТиС
	Общая площадь многоквартирных домов (г. Северска и внегородских территорий), подключенных к централизованному электроснабжению

	п 24
	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	кВт x ч
	98868923,00
	97385889,16
	95925100,82
	97795608,37
	97780339
	97785339
	97790639
	97796606
	АО "ТЭСК"
	Суммарный объем потребленной электроэнергии только по многоквартирным домам ЗАТО Северск

	п 25
	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе:
	Гкал
	711495,00
	700823
	690310
	647661,95
	641622,39
	655642,99
	656373,84
	659525,20
	АО "РИР", УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	Суммарный объем потребленной тепловой энергии (на отопление и ГВС) только по многоквартирным домам ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	Гкал
	678643
	668463
	658436
	617200,95
	612075,39
	613466,37
	631517,32
	631518,32
	
	

	
	внегородские территории
	Гкал
	32852
	32359
	31874
	30461
	29547
	33977
	33977
	33977
	
	

	п 26
	Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе:
	куб. м
	3958387
	3958387
	3958387
	3988857,94
	3958983,39
	3954062
	3954062
	3954062
	АО "СВК", ООО, МКП "СВК"
	Суммарный объем потребленной холодной воды только по многоквартирным домам ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	куб. м
	3794930
	3738006
	3681936
	3848014,94
	3852297,39
	3847976
	3847976
	3847976
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	163457
	161005
	158590
	140843
	106086
	106086
	106086
	106086
	
	

	п 27
	Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе:
	куб. м
	2081415
	2050194
	2019441
	1958579,65
	1921514,12
	1911168,68
	1993895,01
	1993895,01
	АО "РИР", УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	Суммарный объем потребленной горячей воды только по многоквартирным домам ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	куб. м
	2033760
	2003254
	1973205
	1918196,65
	1877871,12
	1867525,68
	1950252,01
	1950252,01
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	47655
	46940
	46236
	40383
	43643
	43643
	43643
	43643
	
	

	п 28
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	тыс. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	УЖКХ ТиС
	Не потребляется

	п 29
	Общий расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т.у.т.
	8848
	8848
	8848
	7776
	7754
	8801
	8801
	8801
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	

	п 30
	Произведено тепловой энергии котельными
	Гкал
	56506
	56506
	56506
	50332
	49840
	55804
	55804
	55804
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	Объем произведенной тепловой энергии муниципальными источниками теплоснабжения

	п 31
	Объем электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, в том числе:
	кВт x ч
	1966081
	361280
	361280
	352086
	1226105
	1218555
	1218555
	1218555
	АО "ТЭСК"
	Электроэнергия только на передачу тепловой энергии (без учета электроэнергии на производство тепловой энергии источниками)

	
	г. Северск
	кВт x ч
	1905301
	300500
	300500
	300500
	1166969
	1166969
	1166969
	1166969
	
	

	
	внегородские территории
	кВт x ч
	60780
	60780
	60780
	51586
	59136
	51586
	51586
	51586
	
	

	п 32
	Общий отпуск тепловой энергии, в том числе:
	Гкал
	1624299
	1582796
	1582796
	1641202,10
	1547457,35
	1543215,60
	1708540,49
	1712590,43
	АО "РИР", УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	Отпуск тепловой энергии с учетом потерь и производственных расходов

	
	г. Северск
	Гкал
	1569705
	1528202
	1528202
	1591764,10
	1498489,35
	1488338,60
	1653663,49
	1657713,43
	
	

	
	внегородские территории
	Гкал
	54594
	54594
	54594
	49438
	48968
	54877
	54877
	54877
	
	

	п 33
	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче, в том числе:
	Гкал
	372952
	314058
	314058
	433333,23
	371198,14
	369465,90
	423218,78
	423218,78
	АО "РИР", УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	Суммарный объем потерь тепловой энергии по ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	Гкал
	359376
	300482
	300482
	421325,23
	359510,14
	356694,90
	424447,78
	424447,78
	
	

	
	внегородские территории
	Гкал
	13576
	13576
	13576
	12008
	11688
	12771
	12771
	12771
	
	

	п 34
	Общий отпуск холодной воды, в том числе:
	куб. м
	9726218
	9726218
	9726218
	8057328,10
	8682843,99
	8784952,49
	8784952,49
	8784952,49
	АО "СВК", МКП "СВК"
	Отпуск холодной воды с учетом потерь и производственных расходов

	
	г. Северск
	куб. м
	9347320
	9347320
	9347320
	7680398,10
	8282911,99
	8365512,49
	8365512,49
	8365512,49
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	378898
	378898
	378898
	376930
	399932
	419440
	419440
	419440
	
	

	п 35
	Объем потерь холодной воды при ее передаче, в том числе:
	куб. м
	2375676
	2375676
	2375676
	1917389,48
	1948517,53
	2062001
	2062001
	2062001
	АО "СВК", МКП "СВК"
	Суммарный объем потерь воды по ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	куб. м
	2212342
	2212342
	2212341
	1738342,48
	1770405,53
	1883889
	1883889
	1883889
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	163334
	163334
	163335
	179047
	178112
	178112
	178112
	178112
	
	

	п 36
	Объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) холодной воды, в том числе:
	кВт x ч
	1914490
	1914490
	1914490
	1673653
	2460847
	2481145
	2481145
	2481145
	
	Электроэнергия только на передачу холодной воды (без учета электроэнергии на производство)

	
	г. Северск
	кВт x ч
	1914490
	1914490
	1914490
	1673653
	1893539
	1895677
	1895677
	1895677
	
	

	
	внегородские территории
	кВт x ч
	0
	0
	0
	0
	567308
	585468
	585468
	585468
	
	

	п 37
	Объем электрической энергии, используемой в системах водоотведения, в том числе:
	кВт x ч
	2136111
	2136111
	2136111
	1913135
	1855633
	2017595
	2017595
	2017595
	АО "СВК", МКП "СВК"
	Электроэнергия на транспортировку и очистку канализационных стоков

	
	г. Северск
	кВт x ч
	1965465
	1965465
	1965465
	1750496
	1678060
	1840022
	1840022
	1840022
	
	

	
	внегородские территории
	кВт x ч
	170646
	170646
	170646
	162639
	177573
	177573
	177573
	177573
	
	

	п 38
	Общий объем водоотведения, в том числе:
	куб. м
	7889686
	7889686
	7889686
	7386977,04
	7955210,56
	7722397,04
	7722397,04
	7722397,04
	АО "СВК", МКП "СВК"
	Отпуск холодной воды с учетом потерь и производственных расходов

	
	г. Северск
	куб. м
	7621166
	7621166
	7621166
	7118457,04
	7793362,56
	7608387,04
	7608387,04
	7608387,04
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	268520
	268520
	268520
	268520
	161848
	164010
	164010
	164010
	
	

	п 39
	Объем электрической энергии, используемой для уличного освещения
	кВт x ч
	3771424
	3771424
	3771424
	2781874
	2408970
	2408970
	2408970
	2408970
	УЖКХ ТиС
	

	п 40
	Объем освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам
	кв. м
	1073271
	1073271
	1073271
	1073271
	1073271
	1073271
	1073271
	1073271
	УЖКХ ТиС
	

	п 41
	Общее количество жилых помещений в многоквартирных домах
	шт.
	48924
	49313
	49313
	49705
	49837
	49765
	49963
	50416
	АО "ЕРКЦ"
	

	п 42
	Количество жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	шт.
	38851
	38923
	38995
	41157
	41921
	42210
	42408
	42861
	АО "ЕРКЦ"
	

	п 43
	Количество жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
	шт.
	38684
	38754
	38824
	41020
	41802
	42086
	42284
	42737
	АО "ЕРКЦ"
	

	п 44
	Численность проживающих в многоквартирных жилых домах
	тыс. чел.
	109,25
	109,25
	109,25
	108,67
	108,67
	108,67
	108,67
	108,67
	АО "ЕРКЦ"
	






