Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2021 г. N 121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 26.04.2021 N 907, от 29.03.2022 N 521, от 24.08.2022 N 1518, от 13.04.2023 N 547-па, от 11.08.2023 N 1529-па, от 29.02.2024 N 685-па, от 25.07.2024 N 2529-па, от 18.12.2024 N 4977-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации", распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 20.04.2020 N 474-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Северск" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации "Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://зато-северск.рф).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск

Н.В.ДИДЕНКО

# Утверждена

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 29.01.2021 N 121

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК"

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2022 N 521, от 24.08.2022 N 1518, от 13.04.2023 N 547-па, от 11.08.2023 N 1529-па, от 29.02.2024 N 685-па, от 25.07.2024 N 2529-па, от 18.12.2024 N 4977-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК"

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан, развитие и устойчивое функционирование инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 25.07.2024 N 2529-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч | 891,4 | 878 | 899,9 | 899,8 | 899,8 | 899,9 | 899,9 |
|  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,278 | 0,273 | 0,257 | 0,251 | 0,255 | 0,254 | 0,253 |
|  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 18,77 | 18,48 | 18,02 | 17,68 | 17,58 | 18,34 | 18,34 |
|  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,23 | 36,23 | 36,71 | 36,43 | 36,39 | 36,39 | 36,39 |
|  | 5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч | 110,2 | 108,9 | 106,1 | 96,0 | 96,4 | 96,5 | 96,6 |
|  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,255 | 0,251 | 0,208 | 0,215 | 0,217 | 0,216 | 0,216 |
|  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,79 | 1,77 | 0,9 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
|  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,82 | 1,79 | 1,78 | 1,77 | 1,77 | 1,76 | 1,76 |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | ВЦП "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2024 N 685-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 183364,70 | 40516,42 | 43402,24 <*> | 51035,24 <*> | 53893,31 <*> | 97163,88 | 63989,04 |
|  | Местный бюджет | 183364,70 | 40516,42 | 43402,24 <*> | 51035,24 <*> | 53893,31 <*> | 32954,90 | 32954,90 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 90267,39 | 5229,60 | 0,00 | 40717,29 | 44320,50 | 147395,36 | 16257,60 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 90267,39 | 5229,60 | 0,00 | 40717,29 | 44320,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 276632,09 | 46746,02 | 44402,24 <*> | 92752,53 <*> | 98213,81 <*> | 32954,90 | 32954,90 |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.;

в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 2672,37 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1875,71 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

(сноска в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 25.07.2024 N 2529-па)

## I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

С вступлением в силу Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) была разработана муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 N 3530, в которой учтены требования, предусмотренные статьей 14 Федерального закона N 261-ФЗ, требования, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Результаты муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы свидетельствуют о положительном ее эффекте.

Программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы направлена на снижение потребления энергетических ресурсов путем использования энергосберегающих приборов и технологий, повышение уровня приборного учета, модернизацию сетей энергоснабжения путем строительства новых сетей, увеличение доли потребителей, подключенных к услугам газоснабжения, поддержание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Состояние объектов муниципальной социальной сферы оценивается как удовлетворительное, но при этом фактическое потребление коммунальных ресурсов превышает нормируемые объемы потребления. Сверхнормативное потребление обусловлено рядом объективных причин, таких как неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций, высокий износ инженерных систем зданий, отсутствие средств регулирования теплопотребления, низкий уровень подготовки специалистов, отсутствие механизмов экономического стимулирования.

Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем износа инженерных систем, средним уровнем оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.

Для определения основных направлений по сокращению энергопотребления и повышения энергоэффективности на территории ЗАТО Северск далее представлены основные проблемы, решение которых предлагается программным методом в рамках муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы (далее - Программа).

В Программу включен весь комплекс работ по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Социальная сфера на территории ЗАТО Северск представлена образовательными организациями, организациями для занятий культурным досугом, физкультурой и спортом.

Образовательную систему на территории ЗАТО Северск представляют 22 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 18 муниципальных общеобразовательных учреждений и 12 учреждений дополнительного образования художественно-эстетической и спортивной направленности.

В настоящее время на территории ЗАТО Северск работают 8 муниципальных учреждений культуры.

Состояние объектов муниципальной социальной сферы по результатам энергоаудита (энергодеклараций) 2018, 2019 годов оценивается как удовлетворительное.

Данные о потреблении энергетических ресурсов в органах местного самоуправления (далее - ОМСУ) и муниципальных учреждениях (далее - МУ) за последние три года представлены в таблице 1.

### Таблица 1

| Общие сведения | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь помещений ОМСУ и МУ | кв. м | 335937,4 | 336327,3 | 335936,3 |
| Численность сотрудников ОМСУ и МУ | чел. | 6512 | 6287 | 6155 |
| Расход электрической энергии на снабжение ОМСУ и МУ | кВт x ч | 11798844 | 12625996 | 12528982 |
| Расход тепловой энергии на снабжение ОМСУ и МУ | Гкал | 94654,1 | 86885,00 | 86300,00 |
| Расход холодной воды на снабжение ОМСУ и МУ | м3 | 237713 | 233882,80 | 207800 |
| Расход горячей воды на снабжение ОМСУ и МУ | м3 | 191048 | 203059 | 203100 |

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе за последние три года представлены в таблице 2.

### Таблица 2

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов ОМСУ и МУ | тыс. т.у.т./кв. м | 0,062 | 0,059 | 0,058 |
| Удельный расход энергоресурсов на снабжение ОМСУ и МУ в т.ч.: |  |  |  |  |
| электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт x ч/кв. м | 35,1 | 37,5 | 37,3 |
| тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,282 | 0,258 | 0,257 |
| холодной воды (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 36,5 | 37,2 | 33,8 |
| горячей воды (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 29,3 | 32,3 | 33,0 |

С учетом доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами ОМСУ и МУ и ежегодного роста тарифов необходима реализация мер, направленных на сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами ОМСУ и МУ за счет сокращения энергопотребления.

Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем износа инженерных систем, средним уровнем оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Данные о потреблении многоквартирными домами (далее - МКД) энергоресурсов за три предшествующих года представлены в таблице 3.

### Таблица 3

| Общие сведения | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения ЗАТО Северск на конец года | тыс. чел. | 113,8 | 113,3 | 113,06 |
| Общая площадь МКД | кв. м | 2513300 | 2508900 | 2524100 |
| Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования | кВт x ч | 107035094 | 97904950 | 98868923 |
| Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования | Гкал | 797723 | 764266 | 711495 |
| Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования | м3 | 4171280 | 4230692 | 3958387 |
| Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования | м3 | 4029676 | 2503241 | 2081415 |

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном секторе за последние три года представлены в таблице 4.

### Таблица 4

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Удельный расход энергоресурсов в МКД, в т.ч.: |  |  |  |  |
| электрической | кВт x ч/чел. (в расчете на 1 жителя) | 980,6 | 896,6 | 905,0 |
| тепловой энергии | Гкал/кв. м общей площади | 0,317 | 0,305 | 0,282 |
| холодной воды | м3/чел. (в расчете на 1 жителя) | 38 | 39 | 36 |
| горячей воды | куб. м/чел. (в расчете на 1 жителя) | 37 | 23 | 19 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД | тыс. т.у.т./кв. м | 0,071 | 0,067 | 0,063 |

Данные указанных таблиц свидетельствуют о снижении потребления энергоресурсов по годам, что объясняется постоянным ростом уровня приборного учета.

По данным статистики из 46 тыс. квартир оснащено индивидуальными приборами учета воды 20,5 тыс. квартир (44%), в 4,5 тыс. квартир отсутствует наличие технической возможности установки приборов учета (требуется реконструкция внутридомовых инженерных систем). Оснащению приборами учета воды подлежат порядка 21 тыс. квартир.

Не оснащены индивидуальными приборами учета 3,5 тыс. муниципальных квартир, при этом обязанность по их установке возложена на собственника, т.е. на муниципалитет. Учитывая, что с 1 января 2015 года в рамках законодательства для начисления оплаты применяются повышающие коэффициенты, увеличивающие нормативы потребления коммунальной услуги, необходимо продолжить установку указанных приборов учета за счет бюджета ЗАТО Северск.

В настоящее время газоснабжение ЗАТО Северск осуществляется от двух ГРС, расположенных вблизи г. Северска (ГРС АО "СХК") и пос. Самусь (ГРС пос. Самусь).

Газоснабжение основного промышленного потребителя газа - ТЭЦ АО "РИР" на территории ЗАТО Северск осуществляется по газопроводу-отводу, который был введен в эксплуатацию в IV квартале 2003 года.

Газоснабжение ЗАТО Северск охватывает пос. Самусь, дер. Кижирово, пос. Орловка, дер. Семиозерки. Газификация частных домовладений в г. Северске согласно Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года предполагается в период с 2021 года по 2030 год.

В целях обеспечения газоснабжением резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Северск" планируется строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск".

На сегодняшний день на территории ЗАТО Северск имеется низкий уровень газификации. В результате строительства первой очереди газопровода в пос. Самусь (ул. Малопроточная, ул. Равенства, пер. Речной, ул. Набережная, ул. Розы Люксембург, пер. Песочный, пер. Набережный, пер. Новый) газифицировано 218 домов. В южной части поселка (ул. Корсакова, ул. Северская, ул. Кольцевая, ул. Кооперативная) газоснабжением обеспечено 90 земельных участков.

Кроме частных домовладений к газоснабжению в пос. Самусь подключено 6 прочих крупных потребителей, а именно: административно-бытовой корпус ООО "Самусьский судостроительный-судоремонтный завод"; Центральная отопительная котельная ООО "Тепло Плюс"; ООО "Топлайн", ЗАО "Интергласс", ООО "ЛПУМГ"; ИП Варданян А.М.

По предварительным оценкам, указанным в Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года, потенциальными потребителями газа являются 2938 частных домовладений и 14 прочих потребителей.

Для повышения уровня обеспеченности газоснабжением необходимо продолжение работ по строительству распределительного газопровода.

Освещение пешеходных пространств осуществляется преимущественно за счет части светового потока светильников уличного освещения. Как правило, целевое освещение пешеходных пространств в г. Северске отсутствует.

Серьезным недостатком освещения пешеходных пространств является монохромный желтый цвет освещения, создающий гомогенное визуальное пространство. Предназначенные для отдыха жителей пространства в темное время суток практически не посещаются, поскольку в них созданы агрессивные, психологически неблагоприятные условия, не располагающие к благополучному комфортному отдыху. Желтый свет противоречит принципам ландшафтного освещения, поскольку желтый свет натриевых ламп и зеленый цвет листьев несовместимы. Такая ситуация противоречит эстетическим принципам светового благоустройства и психологически не располагает к доброжелательному отношению к городскому интерьеру со стороны жителей, побуждает определенных представителей населения к насилию и вандализму. Гомогенная желтая световая среда с позиций видеоэкологии психологически неблагоприятна и провоцирует правонарушения (вандализм, хулиганство, агрессию).

В целях улучшения эстетического облика города, обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан на территории ЗАТО Северск будет продолжена работа по поддержанию и повышению качества освещенности улиц и дворовых территорий города, а именно: обеспечение энергоснабжения и проведение мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов уличного освещения, светофорных объектов, газосветных установок, электронных наружных часов, электрооборудования станции перекачки ливневых вод, светового праздничного оформления здания Детского театра. Данные мероприятия реализуются в рамках ВЦП "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск Томской области".

Таким образом, проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы ЗАТО Северск и может быть эффективно решена только программно-целевым методом управления. Использование программно-целевого метода управления позволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся муниципальные ресурсы для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения и повышения энергетической эффективности. Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в консолидации и целевом использовании финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, а также в эффективном планировании и мониторинге результатов реализации Программы.

Необходимо учитывать, что при реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в решении поставленных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий, в том числе за счет бюджетных средств.

## II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск.

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

1) экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий;

2) повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами.

Срок реализации Программы - 2021 - 2024 годы. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы приведены в таблице 5.

Базовые показатели, используемые для расчета целевых индикаторов Программы, представлены в приложении 4.

### Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной программы

"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 5

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### Показатели муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего | квт x ч | 905 | 891,4 | 878 | 899,9 | 899,8 | 899,8 | 899,9 | 899,9 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади | гигакал | 0,282 | 0,278 | 0,273 | 0,257 | 0,251 | 0,255 | 0,254 | 0,253 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего | м3 | 19,05 | 18,77 | 18,48 | 18,02 | 17,68 | 17,58 | 18,34 | 18,34 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 4. | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего | м3 | 36,23 | 36,23 | 36,23 | 36,71 | 36,43 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 5. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения | квт x ч | 110,8 | 110,2 | 108,9 | 106,1 | 96,0 | 96,4 | 96,5 | 96,6 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 6. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади | гигакал | 0,257 | 0,255 | 0,251 | 0,208 | 0,215 | 0,217 | 0,216 | 0,216 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 7. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения | м3 | 1,8 | 1,79 | 1,77 | 0,90 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 8. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения | м3 | 1,84 | 1,82 | 1,79 | 1,78 | 1,77 | 1,77 | 1,76 | 1,76 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| #### Показатели задачи 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторах с использованием энергосберегающих приборов и технологий" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 51,9 | 50,8 | 49,6 | 53,2 | 74,2 | 74,6 | 74,7 | 74,8 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 83 | 83 | 83 | 76,4 | 76,1 | 76,3 | 76,5 | 76,6 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 39 | 39 | 39 | 34,3 | 44,2 | 44,5 | 44,8 | 45 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.6 | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды | проц | 79,4 | 78,9 | 79,1 | 82,8 | 84,1 | 84,8 | 84,9 | 85,0 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.7 | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды | проц | 79,1 | 78,6 | 78,7 | 82,5 | 83,9 | 84,6 | 84,6 | 84,8 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| #### Показатели задачи 2 "Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения) | проц | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии | ед | 58 | 58 | 58 | 58 | 71 | 73 | 73 | 73 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.3 | Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов | км; тыс м | 120,9 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 179,29 | 179,29 | 179,29 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |

## III. ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели реализации Программы предусматривается реализация следующих подпрограмм:

подпрограммы 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" (приложение 1);

подпрограммы 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" (приложение 2);

подпрограммы 3 "Обеспечивающая подпрограмма".

## IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Расходы на обеспечение финансовой деятельности ответственного исполнителя Программы - УЖКХ ТиС в рамках данной Программы не осуществляются.

Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" приводится в таблице 6.

### Информация об основных мерах правового регулирования, в том

числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной

программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

Таблица 6

| N п/п | Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы | Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков | Срок действия меры, налоговой льготы | Куратор налогового расхода | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2021 - 2024 годы | - | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижение ее целей и задач |
| 2 | Усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы | Постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы | 2021 - 2024 годы | - | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы |
| 3 | Своевременное изменение мероприятий Программы | Уточнение объемов финансирования, целевых показателей (индикаторов) результативности Программы | 2021 - 2024 годы | - | Исполнение мероприятий Программы |

## V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках Программы планируется реализация следующих основных мероприятий:

1) реализация организационно-технических мероприятий по повышению эффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ;

2) реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе;

3) организация строительства газораспределительных сетей;

4) модернизация освещения пешеходных переходов г. Северска.

Для реализации мероприятий Программы кроме средств местного бюджета, учитывая значительную стоимость мероприятий, необходимо привлечение средств областного бюджета (в рамках государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 346а). Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3.

Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлены в таблице 7.

Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета представлена в таблице 8.

### Ресурсное обеспечение муниципальной программы

"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 7

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" | Всего | 9383,06 | 0,00 | 0,00 | 6383,06 | 3000,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 3284,22 | 0,00 | 0,00 | 2284,22 | 1000,00 |  |
|  |  | 2022 | 2563,18 | 0,00 | 0,00 | 1563,18 | 1000,00 |  |
|  |  | 2023 | 2392,83 | 0,00 | 0,00 | 1392,83 | 1000,00 |  |
|  |  | 2024 | 1142,83 | 0,00 | 0,00 | 1142,83 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" | Всего | 267249,03 | 0,00 | 90267,39 | 176981,64 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 43461,80 | 0,00 | 5229,60 | 38232,20 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 41839,06 <*> | 0,00 | 0,00 | 41839,06 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 90359,70 <*> | 0,00 | 40717,29 | 49642,41 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 97070,98 <*> | 0,00 | 44320,50 | 52750,48 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 32754,90 | 0,00 | 0,00 | 32754,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 32754,90 | 0,00 | 0,00 | 32754,90 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 276632,09 | 0,00 | 90267,39 | 183364,70 | 3000,00 |  |
|  |  | 2021 | 46746,02 | 0,00 | 5229,60 | 40516,42 | 1000,00 |  |
|  |  | 2022 | 44402,24 <*> | 0,00 | 0,00 | 43402,24 <*> | 1000,00 |  |
|  |  | 2023 | 92752,53 <*> | 0,00 | 40717,29 | 51035,24 <*> | 1000,00 |  |
|  |  | 2024 | 98213,81 <*> | 0,00 | 44320,50 | 53893,31 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 32954,90 | 0,00 | 0,00 | 32954,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 32954,90 | 0,00 | 0,00 | 32954,90 | 0,00 |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.;

в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 2672,37 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 1875,71 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

### Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" за счет

средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям

бюджетных средств

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 8

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление культуры | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" |  | Всего | 273632,09 | 0,00 | 0,00 | 170961,39 | 102670,70 |
|  |  | 2021 | 45746,02 | 0,00 | 0,00 | 39078,16 | 6667,86 |
|  |  | 2022 | 43402,24 <*> | 0,00 | 0,00 | 42793,22 <*> | 609,02 |
|  |  | 2023 | 91752,53 <*> | 0,00 | 0,00 | 45767,48 <*> | 45985,05 |
|  |  | 2024 | 98213,81 <*> | 0,00 | 0,00 | 48501,22 <*> | 49712,59 <*> |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 32954,90 | 0,00 | 0,00 | 32954,90 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 32954,90 | 0,00 | 0,00 | 32954,90 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" | Всего | 6383,06 | 0,00 | 0,00 | 6383,06 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2284,22 | 0,00 | 0,00 | 2284,22 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1563,18 | 0,00 | 0,00 | 1563,18 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1392,83 | 0,00 | 0,00 | 1392,83 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1142,83 | 0,00 | 0,00 | 1142,83 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.: | Всего | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.: | Всего | 6383,02 | 0,00 | 0,00 | 6383,02 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2284,21 | 0,00 | 0,00 | 2284,21 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1563,17 | 0,00 | 0,00 | 1563,17 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1392,82 | 0,00 | 0,00 | 1392,82 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1142,82 | 0,00 | 0,00 | 1142,82 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | Всего | 2359,84 | 0,00 | 0,00 | 2359,84 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 861,30 | 0,00 | 0,00 | 861,30 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 733,94 | 0,00 | 0,00 | 733,94 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 507,30 | 0,00 | 0,00 | 507,30 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 257,30 | 0,00 | 0,00 | 257,30 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления | Всего | 4023,18 | 0,00 | 0,00 | 4023,18 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1422,91 | 0,00 | 0,00 | 1422,91 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 829,23 | 0,00 | 0,00 | 829,23 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 885,52 | 0,00 | 0,00 | 885,52 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 885,52 | 0,00 | 0,00 | 885,52 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" | Всего | 267249,03 | 0,00 | 0,00 | 164578,33 | 102670,70 |
|  |  | 2021 | 43461,80 | 0,00 | 0,00 | 36793,94 | 6667,86 |
|  |  | 2022 | 41839,06 <*> | 0,00 | 0,00 | 41230,04 <*> | 609,02 |
|  |  | 2023 | 90359,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 44374,65 <*> | 45985,05 |
|  |  | 2024 | 97070,98 <*> | 0,00 | 0,00 | 47358,39 <*> | 49712,59 <*> |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 32754,90 | 0,00 | 0,00 | 32754,90 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 32754,90 | 0,00 | 0,00 | 32754,90 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.: | Всего | 102670,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102670,70 |
|  |  | 2021 | 6667,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6667,86 |
|  |  | 2022 | 609,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,02 |
|  |  | 2023 | 45985,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45985,05 |
|  |  | 2024 | 49712,59 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49712,59 <*> |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Строительство сетей газоснабжения пос. Самусь, II очередь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск | Всего | 102670,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102670,70 |
|  |  | 2021 | 6667,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6667,86 |
|  |  | 2022 | 609,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,02 |
|  |  | 2023 | 45985,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45985,05 |
|  |  | 2024 | 49712,59 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49712,59 <*> |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Корректировка схемы газоснабжения ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г. Северска, в т.ч.: | Всего | 865,68 | 0,00 | 0,00 | 865,68 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г. Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | Всего | 865,68 | 0,00 | 0,00 | 865,68 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Архитектурное освещение зданий и сооружений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | ВЦП "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (до 31.12.2023) | Всего | 118142,57 | 0,00 | 0,00 | 118142,57 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 36577,52 | 0,00 | 0,00 | 36577,52 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 41013,62 <*> | 0,00 | 0,00 | 41013,62 <*> | 0,00 |
|  |  | 2023 | 44158,23 <*> | 0,00 | 0,00 | 44158,23 <*> | 0,00 |
| 2.3 | КПМ "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (с 01.01.2024) | Всего | 45570,08 | 0,00 | 0,00 | 45570,08 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 47141,97 <*> | 0,00 | 0,00 | 47141,97 <*> | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 32754,90 | 0,00 | 0,00 | 32754,90 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 32754,90 | 0,00 | 0,00 | 32754,90 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.;

в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 2672,37 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 1875,71 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

## VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Ответственным исполнителем Программы является УЖКХ ТиС.

Участники Программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Участники мероприятий: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и условий, порядка и правил, установленных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

С учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются, исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск.

Софинансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета предполагается в виде субсидий в порядке, предусмотренном органами государственной власти Томской области.

Текущий контроль и управление Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск в соответствии со своими полномочиями.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации".

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

на 2021 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА 1

"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

И ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2022 N 521, от 24.08.2022 N 1518, от 13.04.2023 N 547-па, от 29.02.2024 N 685-па, от 18.12.2024 N 4977-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ И ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ЗАТО СЕВЕРСК"

| Наименование подпрограммы 1 | Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 50,8 | 49,6 | 53,2 | 74,2 | 74,6 | 74,7 | 74,8 |
|  | 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 83 | 83 | 76,4 | 76,1 | 76,3 | 76,5 | 76,6 |
|  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 39 | 39 | 34,3 | 44,2 | 44,5 | 44,8 | 45 |
|  | 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 78,9 | 79,1 | 82,8 | 84,1 | 84,8 | 84,9 | 85,0 |
|  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 78,6 | 78,7 | 82,5 | 83,9 | 84,6 | 84,6 | 84,8 |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2024 N 685-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 6383,06 | 2284,22 | 1563,18 | 1392,83 | 1142,83 | 200,00 | 200,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 9383,06 | 3284,22 | 2563,18 | 2392,83 | 1142,83 | 200,00 | 200,00 |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |

### I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Состояние объектов муниципальной социальной сферы по результатам энергоаудита (энергодекларации) 2019 года оценивается как удовлетворительное, но при этом фактическое потребление коммунальных ресурсов превышает нормируемые объемы потребления. Сверхнормативное потребление обусловлено рядом объективных причин, таких как неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций, высокий износ инженерных систем зданий, отсутствие средств регулирования теплопотребления, низкий уровень подготовки специалистов, отсутствие механизмов экономического стимулирования.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит при прежней площади зданий и помещений, занимаемой органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, обеспечить снижение потребления тепловой энергии и стабильное потребление электрической энергии, а при росте численности сотрудников снизить потребление горячей и холодной воды.

### II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Цель подпрограммы 1 - экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач подпрограммы 1:

экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе;

экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе.

Срок реализации подпрограммы 1 - 2021 - 2024 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

#### Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Повышение

энергетической эффективности в муниципальном и жилищном

секторе" муниципальной программы "Повышение

энергоэффективности в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 1

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ##### Показатели подпрограммы 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 51,9 | 50,8 | 49,6 | 53,2 | 74,2 | 74,6 | 74,7 | 74,8 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 83 | 83 | 83 | 76,4 | 76,1 | 76,3 | 76,5 | 76,6 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 39 | 39 | 39 | 34,3 | 44,2 | 44,5 | 44,8 | 45 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 6. | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды | проц | 79,4 | 78,9 | 79,1 | 82,8 | 84,1 | 84,8 | 84,9 | 85,0 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 7. | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды | проц | 79,1 | 78,6 | 78,7 | 82,5 | 83,9 | 84,6 | 84,6 | 84,8 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| ##### Показатели задачи 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м | тыс т усл топл | 0,058 | 0,058 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| ##### Показатели задачи 2 "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м | тыс т усл топл | 0,063 | 0,062 | 0,061 | 0,06 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация следующих основных мероприятий:

1) реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ;

2) реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в таблице 2.

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2024 N 685-па)

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 проводится за счет бюджета ЗАТО Северск.

#### Перечень комплексов процессных мероприятий, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1

"Повышение энергетической эффективности в муниципальном

и жилищном секторе" муниципальной программы "Повышение

энергоэффективности в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 2

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ##### 1. | Задача 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.: | Всего | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл | 0,057 |
|  |  | 2022 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл | 0,057 |
|  |  | 2023 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл | 0,057 |
|  |  | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл | 0,057 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл | 0,057 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл | 0,057 |
| 1.1.1 | Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
| 1.1.2 | Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
| 1.1.3 | Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
| 1.1.4 | Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 0 |
| 1.1.5 | Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед | 0 |
| ##### 2. | Задача 2 "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.: | Всего | 9383,02 | 0,00 | 0,00 | 6383,02 | 3000,00 | УЖКХ ТиС, ТСЖ, управляющие организации | X | X |
|  |  | 2021 | 3284,21 | 0,00 | 0,00 | 2284,21 | 1000,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл | 0,061 |
|  |  | 2022 | 2563,17 | 0,00 | 0,00 | 1563,17 | 1000,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл | 0,060 |
|  |  | 2023 | 2392,82 | 0,00 | 0,00 | 1392,82 | 1000,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл | 0,059 |
|  |  | 2024 | 1142,82 | 0,00 | 0,00 | 1142,82 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл | 0,059 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл | 0,059 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл | 0,059 |
| 2.1.1 | Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | Всего | 2359,84 | 0,00 | 0,00 | 2359,84 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 861,30 | 0,00 | 0,00 | 861,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 208 |
|  |  | 2022 | 733,94 | 0,00 | 0,00 | 733,94 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 183 |
|  |  | 2023 | 507,30 | 0,00 | 0,00 | 507,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 80 |
|  |  | 2024 | 257,30 | 0,00 | 0,00 | 257,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 18 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 18 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 18 |
| 2.1.2 | Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД | Всего | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | УЖКХ ТиС, управляющие организации, ТСЖ | X | X |
|  |  | 2021 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц | 25 |
|  |  | 2023 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц | 25 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц | 0 |
| 2.1.3 | Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления | Всего | 4023,18 | 0,00 | 0,00 | 4023,18 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1422,91 | 0,00 | 0,00 | 1422,91 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 495 |
|  |  | 2022 | 829,23 | 0,00 | 0,00 | 829,23 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 497 |
|  |  | 2023 | 885,52 | 0,00 | 0,00 | 885,52 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 203 |
|  |  | 2024 | 885,52 | 0,00 | 0,00 | 885,52 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 218 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 200 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 182 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 9383,06 | 0,00 | 0,00 | 6383,06 | 3000,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 3284,22 | 0,00 | 0,00 | 2284,22 | 1000,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 2563,18 | 0,00 | 0,00 | 1563,18 | 1000,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 2392,83 | 0,00 | 0,00 | 1392,83 | 1000,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 1142,83 | 0,00 | 0,00 | 1142,83 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | X | X |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

на 2021 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА 2

"РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В ЗАТО СЕВЕРСК"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2022 N 521, от 24.08.2022 N 1518, от 13.04.2023 N 547-па, от 11.08.2023 N 1529-па, от 29.02.2024 N 685-па, от 25.07.2024 N 2529-па, от 18.12.2024 N 4977-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

В ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК"

| Наименование подпрограммы 2 | Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц | 7,6 | 7,6 | 7,6 |  | 7,6 | 8,1 |  | 8,1 | 8,1 |
|  | 2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед | 58 | 58 | 58 |  | 71 | 73 |  | 73 | 73 |
|  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м | 122,5 | 122,5 | 122,5 |  | 122,5 | 179,29 |  | 179,29 | 179,29 |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Повышение уровня газификации на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Улучшение качества освещения пешеходных переходов г. Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | ВЦП "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2024 N 685-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 176981,64 | 38232,20 |  | 41839,06 <*> |  | 49642,41 <*> | 52750,48 <*> | 32754,90 | 32754,90 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 90267,39 | 5229,60 |  | 0,00 |  | 40717,29 | 44320,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 267249,03 | 43461,80 |  | 41839,06 <*> |  | 90359,70 <*> | 97070,98 <*> | 32754,90 | 32754,90 |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.;

в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 2672,37 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1875,71 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

(сноска в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 25.07.2024 N 2529-па)

### I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В настоящее время газоснабжение ЗАТО Северск осуществляется от двух ГРС, расположенных вблизи г. Северска (ГРС АО "СХК") и пос. Самусь (ГРС пос. Самусь).

Газоснабжение основного промышленного потребителя газа - ТЭЦ АО "РИР" на территории ЗАТО Северск осуществляется по газопроводу-отводу, который был введен в эксплуатацию в IV квартале 2003 года.

Газоснабжение ЗАТО Северск охватывает пос. Самусь, дер. Кижирово, пос. Орловка, дер. Семиозерки. Газификация частных домовладений в г. Северске согласно Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года предполагается в период с 2021 года по 2030 год.

На сегодняшний день на территории ЗАТО Северск имеется низкий уровень газификации. В результате строительства первой очереди газопровода в пос. Самусь (ул. Малопроточная, ул. Равенства, пер. Речной, ул. Набережная, ул. Розы Люксембург, пер. Песочный, пер. Набережный, пер. Новый) газифицировано 218 домов. В южной части поселка (ул. Корсакова, ул. Северская, ул. Кольцевая, ул. Кооперативная) газоснабжением обеспечено 90 земельных участков.

Кроме частных домовладений к газоснабжению в пос. Самусь подключено 6 прочих крупных потребителей, а именно: административно-бытовой корпус ООО "Самусьский судостроительный-судоремонтный завод"; Центральная отопительная котельная ООО "Тепло Плюс"; ООО "Топлайн", ЗАО "Интергласс", ООО "ЛПУМГ"; ИП Варданян А.М.

В целях газоснабжения резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Северск", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2019 года N 132 "О создании территории опережающего социально-экономического развития" и имеющей 5 резидентов, планируется одно из мероприятий подпрограммы 2 "Развитие сетей энергоснабжения ЗАТО Северск". Проектирование мероприятия "Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск" начато в 2020 году и планируется к завершению в 2021 году.

По предварительным оценкам, указанным в Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года, потенциальными потребителями газа являются 2938 частных домовладений и 14 прочих потребителей.

### II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Цель подпрограммы 2 - повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач подпрограммы 2:

повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск;

улучшение качества освещения пешеходных переходов г. Северска;

организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск.

Срок реализации подпрограммы 2 - 2021 - 2024 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

#### Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Развитие

сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" муниципальной

программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 1

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Показатели подпрограммы 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения) | проц | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии | ед | 58 | 58 | 58 | 58 | 71 | 73 | 73 | 73 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов | км; тыс м | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 179,29 | 179,29 | 179,29 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 "Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения) | ед | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 239 | 239 | 239 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 "Улучшение качества освещения пешеходных переходов г. Северска" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | квт x ч | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61,3 | 61,3 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3.2 | Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82,79 | 82,79 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3.3 | Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61,3 | 61,3 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3.4 | Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |

### III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 2 планируется реализация ведомственной целевой программы "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (далее - ВЦП), действующей до 31.12.2023, комплекса процессных мероприятий "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (далее - КПМ), действующего с 01.01.2024, организация строительства газораспределительных сетей, модернизация освещения пешеходных переходов в ЗАТО Северск.

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2024 N 685-па)

Привлечение средств федерального и областного бюджета для строительства газораспределительных сетей возможно в рамках государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 346а.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в таблице 2.

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.02.2024 N 685-па)

#### Перечень комплексов процессных мероприятий, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

"Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск"

муниципальной программы "Повышение энергоэффективности

в ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.12.2024 N 4977-па)

Таблица 2

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ##### 1. | Задача 1 "Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.: | Всего | 102670,70 | 0,00 | 90267,39 | 12403,31 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 6667,86 | 0,00 | 5229,60 | 1438,26 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 225 |
|  |  | 2022 | 609,02 | 0,00 | 0,00 | 609,02 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 225 |
|  |  | 2023 | 45985,05 | 0,00 | 40717,29 | 5267,76 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 225 |
|  |  | 2024 | 49712,59 <*> | 0,00 | 44320,50 | 5392,09 <*> | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 239 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 239 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 239 |
| 1.1.1 | Строительство сетей газоснабжения пос. Самусь, II очередь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
| 1.1.2 | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск | Всего | 102670,70 | 0,00 | 90267,39 | 12403,31 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 6667,86 | 0,00 | 5229,60 | 1438,26 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м | 0 |
|  |  | 2022 | 609,02 | 0,00 | 0,00 | 609,02 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м | 0 |
|  |  | 2023 | 45985,05 | 0,00 | 40717,29 | 5267,76 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м | 2,5 |
|  |  | 2024 | 49712,59 <*> | 0,00 | 44320,50 | 5392,09 <*> | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м | 3,4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м | 0 |
| 1.1.3 | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
| 1.1.4 | Корректировка схемы газоснабжения ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед | 0 |
| ##### 2. | Задача 2 "Улучшение качества освещения пешеходных переходов г. Северска" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г. Северска, в т.ч.: | Всего | 865,68 | 0,00 | 0,00 | 865,68 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч | 3,51 |
|  |  | 2022 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч | 2,59 |
|  |  | 2023 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч | 2,24 |
|  |  | 2024 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч | 2,24 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч | 2,24 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч | 2,24 |
| 2.1.1 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г. Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | Всего | 865,68 | 0,00 | 0,00 | 865,68 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 0 |
| 2.1.2 | Архитектурное освещение зданий и сооружений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
| ##### 3. | Задача 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (до 31.12.2023) | Всего | 118142,57 | 0,00 | 0,00 | 118142,57 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 36577,52 | 0,00 | 0,00 | 36577,52 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 41013,62 <*> | 0,00 | 0,00 | 41013,62 <*> | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 44158,23 <*> | 0,00 | 0,00 | 44158,23 <*> | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
| ##### 3. | Задача 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (с 01.01.2024) | Всего | 45570,08 | 0,00 | 0,00 | 45570,08 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 47141,97 <*> | 0,00 | 0,00 | 47141,97 <*> | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 32754,90 | 0,00 | 0,00 | 32754,90 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 61,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 82,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 61,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 32754,90 | 0,00 | 0,00 | 32754,90 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 61,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 82,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 61,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 267249,03 | 0,00 | 90267,39 | 176981,64 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 43461,80 | 0,00 | 5229,60 | 38232,20 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 41839,06 <*> | 0,00 | 0,00 | 41839,06 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 90359,70 <*> | 0,00 | 40717,29 | 49642,41 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 97070,98 <*> | 0,00 | 44320,50 | 52750,48 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 32754,90 | 0,00 | 0,00 | 32754,90 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 32754,90 | 0,00 | 0,00 | 32754,90 | 0,00 |  | X | X |

--------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.;

в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 2672,37 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1875,71 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

на 2021 - 2024 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК",

ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗНУЮ ОЦЕНКУ РАСХОДОВ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.: | Всего | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл | 0,057 |
|  |  | 2022 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл | 0,057 |
|  |  | 2023 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл | 0,057 |
|  |  | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл | 0,057 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1115,64 | 0,00 | 0,00 | 1115,64 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл | 0,057 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1057,64 | 0,00 | 0,00 | 1057,64 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл | 0,057 |
| 1.1.1 | Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
| 1.1.2 | Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
| 1.1.3 | Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 57,64 | 0,00 | 0,00 | 57,64 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 65 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 57,64 | 0,00 | 0,00 | 57,64 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 65 |
| 1.1.4 | Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
| 1.1.5 | Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных узлов учета тепловой энергии, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.: | Всего | 9383,02 | 0,00 | 0,00 | 6383,02 | 3000,00 | УЖКХ ТиС, ТСЖ, управляющие организации | X | X |
|  |  | 2021 | 3284,21 | 0,00 | 0,00 | 2284,21 | 1000,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл | 0,061 |
|  |  | 2022 | 2563,17 | 0,00 | 0,00 | 1563,17 | 1000,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл | 0,060 |
|  |  | 2023 | 2392,82 | 0,00 | 0,00 | 1392,82 | 1000,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл | 0,059 |
|  |  | 2024 | 1142,82 | 0,00 | 0,00 | 1142,82 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл | 0,059 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1188,97 | 0,00 | 0,00 | 1188,97 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл | 0,059 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 893,82 | 0,00 | 0,00 | 893,82 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл | 0,059 |
| 2.1.1 | Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | Всего | 2359,84 | 0,00 | 0,00 | 2359,84 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 861,30 | 0,00 | 0,00 | 861,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 208 |
|  |  | 2022 | 733,94 | 0,00 | 0,00 | 733,94 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 183 |
|  |  | 2023 | 507,30 | 0,00 | 0,00 | 507,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 80 |
|  |  | 2024 | 257,30 | 0,00 | 0,00 | 257,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 18 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 598,62 | 0,00 | 0,00 | 598,62 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 54 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 598,62 | 0,00 | 0,00 | 598,62 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 54 |
| 2.1.2 | Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД | Всего | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | УЖКХ ТиС, управляющие организации, ТСЖ | X | X |
|  |  | 2021 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц | 9 |
|  |  | 2022 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц | 25 |
|  |  | 2023 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц | 25 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегуляторов, проц | 0 |
| 2.1.3 | Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления | Всего | 4023,18 | 0,00 | 0,00 | 4023,18 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1422,91 | 0,00 | 0,00 | 1422,91 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 495 |
|  |  | 2022 | 829,23 | 0,00 | 0,00 | 829,23 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 497 |
|  |  | 2023 | 885,52 | 0,00 | 0,00 | 885,52 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 203 |
|  |  | 2024 | 885,52 | 0,00 | 0,00 | 885,52 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 218 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 590,35 | 0,00 | 0,00 | 590,35 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 164 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 295,20 | 0,00 | 0,00 | 295,20 | 0,00 |  | 1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт | 110 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 9383,06 | 0,00 | 0,00 | 6383,06 | 3000,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 3284,22 | 0,00 | 0,00 | 2284,22 | 1000,00 |  | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 49,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 79,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 78,7 |
|  |  | 2022 | 2563,18 | 0,00 | 0,00 | 1563,18 | 1000,00 |  | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 53,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 76,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 34,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 82,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 82,5 |
|  |  | 2023 | 2392,83 | 0,00 | 0,00 | 1392,83 | 1000,00 |  | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 74,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 76,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 44,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 84,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 83,9 |
|  |  | 2024 | 1142,83 | 0,00 | 0,00 | 1142,83 | 0,00 |  | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 74,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 76,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 44,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 84,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 84,6 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2304,61 | 0,00 | 0,00 | 2304,61 | 0,00 |  | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 74,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 76,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 44,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 84,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 84,6 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1951,46 | 0,00 | 0,00 | 1951,46 | 0,00 |  | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 74,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 76,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 85,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 84,8 |
| ### Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 "Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.: | Всего | 102670,70 | 0,00 | 90267,39 | 12403,31 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 6667,86 | 0,00 | 5229,60 | 1438,26 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 225 |
|  |  | 2022 | 609,02 | 0,00 | 0,00 | 609,02 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 225 |
|  |  | 2023 | 45985,05 | 0,00 | 40717,29 | 5267,76 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 225 |
|  |  | 2024 | 49712,59 <*> | 0,00 | 44320,50 | 5392,09 <*> | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 239 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 184839,40 | 0,00 | 147395,36 | 37444,04 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 388 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 20090,95 | 0,00 | 16257,60 | 3833,35 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 537 |
| 1.1.1 | Строительство сетей газоснабжения пос. Самусь, II очередь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 20090,95 | 0,00 | 16257,60 | 3833,35 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 149 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 20090,95 | 0,00 | 16257,60 | 3833,35 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительных домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 149 |
| 1.1.2 | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск | Всего | 102670,70 | 0,00 | 90267,39 | 12403,31 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 6667,86 | 0,00 | 5229,60 | 1438,26 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м | 0 |
|  |  | 2022 | 609,02 | 0,00 | 0,00 | 609,02 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м | 0 |
|  |  | 2023 | 45985,05 | 0,00 | 40717,29 | 5267,76 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м | 2,5 |
|  |  | 2024 | 49712,59 <*> | 0,00 | 44320,50 | 5392,09 <*> | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м | 3,4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР "Северск", км; тыс м | 0 |
| 1.1.3 | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 164168,45 | 0,00 | 131137,76 | 33030,69 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 2 |
| 1.1.4 | Корректировка схемы газоснабжения ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |  | 1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Наличие откорректированной схемы газоснабжения ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 "Улучшение качества освещения пешеходных переходов г. Северска" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г. Северска, в т.ч.: | Всего | 865,68 | 0,00 | 0,00 | 865,68 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч | 3,51 |
|  |  | 2022 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч | 2,59 |
|  |  | 2023 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч | 2,24 |
|  |  | 2024 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч | 2,24 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 4011,88 | 0,00 | 0,00 | 4011,88 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч | 2,24 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 4800,88 | 0,00 | 0,00 | 4800,88 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт x ч | 2,24 |
| 2.1.1 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г. Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | Всего | 865,68 | 0,00 | 0,00 | 865,68 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 362,88 | 0,00 | 0,00 | 362,88 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 362,88 | 0,00 | 0,00 | 362,88 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 3 |
| 2.1.2 | Архитектурное освещение зданий и сооружений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 3649,00 | 0,00 | 0,00 | 3649,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 4438,00 | 0,00 | 0,00 | 4438,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 3 |
| 3. | Задача 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (до 31.12.2023) | Всего | 118142,57 | 0,00 | 0,00 | 118142,57 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 36577,52 | 0,00 | 0,00 | 36577,52 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 41013,62 <*> | 0,00 | 0,00 | 41013,62 <*> | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 44158,23 <*> | 0,00 | 0,00 | 44158,23 <*> | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
| 3. | Задача 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (с 01.01.2024) | Всего | 45570,08 | 0,00 | 0,00 | 45570,08 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 47141,97 <*> | 0,00 | 0,00 | 47141,97 <*> | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 53403,35 | 0,00 | 0,00 | 53403,35 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 53403,35 | 0,00 | 0,00 | 53403,35 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 267249,03 | 0,00 | 90267,39 | 176981,64 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 43461,80 | 0,00 | 5229,60 | 38232,20 | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц | 7,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м | 122,5 |
|  |  | 2022 | 41839,06 <*> | 0,00 | 0,00 | 41839,06 <*> | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц | 8,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м | 122,5 |
|  |  | 2023 | 90359,70 <*> | 0,00 | 40717,29 | 49642,41 <*> | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц | 7,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м | 122,5 |
|  |  | 2024 | 97070,98 <*> | 0,00 | 44320,50 | 52750,48 <*> | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц | 8,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед | 73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м | 179,29 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 242254,63 | 0,00 | 147395,36 | 94859,27 | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц | 18,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед | 73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м | 179,29 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 78295,18 | 0,00 | 16257,60 | 62037,58 | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц | 18,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед | 73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км; тыс м | 179,29 |
| ### Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 276632,09 | 0,00 | 90267,39 | 183364,70 | 3000,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 46746,02 | 0,00 | 5229,60 | 40516,42 | 1000,00 |  | 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч | 878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,273 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 18,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч | 108,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,79 |
|  |  | 2022 | 44402,24 <*> | 0,00 | 0,00 | 43402,24 <*> | 1000,00 |  | 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч | 899,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,257 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 18,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч | 106,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,208 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,78 |
|  |  | 2023 | 92752,53 <*> | 0,00 | 40717,29 | 51035,24 <*> | 1000,00 |  | 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч | 899,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 17,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч | 96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 0,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,77 |
|  |  | 2024 | 98213,81 <*> | 0,00 | 44320,50 | 53893,31 <*> | 0,00 |  | 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч | 899,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,255 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 17,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч | 96,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,217 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,77 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 244559,24 | 0,00 | 147395,36 | 97163,88 | 0,00 |  | 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч | 899,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,254 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 18,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч | 96,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 0,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,76 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 80246,64 | 0,00 | 16257,60 | 63989,04 | 0,00 |  | 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт x ч | 899,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,253 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 18,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт x ч | 96,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 0,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,75 |

--------------------------------

<*> Потребность включает:

в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.;

в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 2672,37 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1875,71 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках "Всего".

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

на 2021 - 2024 годы

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2024 N 4977-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Индекс индикатора | Общие сведения | Единица измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (прогноз) | 2026 г. (прогноз) | Ответственные за предоставление сведений | Примечание по заполнению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| п 1 | Общий объем электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | тыс. кВт x ч | 281633 | 281940 | 281955 | 272367 | 278029 | 278029 | 278029 | 278029 | АО "ТЭСК" | Сумма сведений о потреблении электроэнергии по ЗАТО Северск (по всем потребителям) |
| п 2 | Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт x ч | 281633 | 281940 | 281955 | 272367 | 278029 | 278029 | 278029 | 278029 | АО "ТЭСК" | Сумма сведений о потреблении электроэнергии по ЗАТО Северск по показаниям приборов учета (по всем потребителям) |
| п 3 | Общий объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, в том числе: | тыс. Гкал | 1296 | 1304 | 1315 | 1209 | 1173 | 1174 | 1268,10 | 1272,10 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "РИР", ОАО "ТС", ООО "Уют Орловка", МКП "СВК" | Сумма сведений о потреблении тепловой энергии (на отопление и ГВС) |
|  | г. Северск | тыс. Гкал | 1250 | 1256 | 1262 | 1167 | 1136 | 1132 | 1226 | 1230 |  |  |
|  | внегородские территории | тыс. Гкал | 46 | 48 | 53 | 42 | 36,7 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |  |  |
| п 4 | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: | тыс. Гкал | 672,6 | 662,5 | 652,6 | 643,5 | 870,5 | 875,4 | 947,1 | 952,1 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "РИР", ОАО "ТС", ООО "Уют Орловка", МКП "СВК" | Сумма сведений о потреблении тепловой энергии (на отопление и ГВС) |
|  | г. Северск | тыс. Гкал | 666,3 | 656,3 | 646,5 | 637,5 | 852 | 856 | 927,7 | 932,7 |  |  |
|  | внегородские территории | тыс. Гкал | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 18,5 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |  |  |
| п 5 | Общий объем холодной воды, потребляемой, используемой на территории муниципального образования, в том числе: | тыс. куб. м | 6644,30 | 6544,60 | 6446,50 | 6139,96 | 6056,21 | 6163,03 | 6163,03 | 6163,03 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "СВК", МКП "СВК" | Сумма сведений о потреблении холодной воды по ЗАТО Северск |
|  | г. Северск | тыс. куб. м | 6428,70 | 6332,30 | 6237,30 | 5942,06 | 5877,98 | 5942,02 | 5942,02 | 5942,02 |  |  |
|  | внегородские территории | тыс. куб. м | 215,6 | 212,4 | 209,2 | 197,9 | 178,235 | 221,01 | 221,01 | 221,01 |  |  |
| п 6 | Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: | тыс. куб. м | 5515,20 | 5432,40 | 5350,90 | 4692,81 | 4611,72 | 4705,34 | 4715,34 | 4723,12 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "СВК", МКП "СВК" | Сумма сведений о потреблении холодной воды по ЗАТО Северск |
|  | г. Северск | тыс. куб. м | 5391,20 | 5310,30 | 5230,60 | 4574,81 | 4512,32 | 4582,14 | 4592,14 | 4599,92 |  |  |
|  | внегородские территории | тыс. куб. м | 124 | 122,1 | 120,3 | 118 | 99,4 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |  |  |
| п 7 | Общий объем горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, в том числе: | тыс. куб. м | 4601,10 | 4532,10 | 4464,10 | 4593,25 | 3625,00 | 3607,57 | 3673,93 | 3670,88 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "РИР", ОАО "ТС", ООО "Уют Орловка", МКП "СВК" | Сумма сведений о потреблении горячей воды по ЗАТО Северск |
|  | г. Северск | тыс. куб. м | 4551,40 | 4483,10 | 4415,90 | 4550,85 | 3579,60 | 3565,17 | 3631,53 | 3628,48 |  |  |
|  | внегородские территории | тыс. куб. м | 49,7 | 49 | 48,2 | 42,4 | 45,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |  |  |
| п 8 | Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: | тыс. куб. м | 1794,50 | 1767,60 | 1741,10 | 1580,05 | 1603,12 | 1605,68 | 1645,07 | 1653,12 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "РИР", ОАО "ТС", ООО "Уют Орловка", ООО "Тепло Плюс", ООО "Сети Плюс" | Сумма сведений о потреблении горячей воды по ЗАТО Северск |
|  | г. Северск | тыс. куб. м | 1761,30 | 1734,90 | 1708,90 | 1550,85 | 1572,92 | 1576,48 | 1615,87 | 1623,92 |  |  |
|  | внегородские территории | тыс. куб. м | 33,2 | 32,7 | 32,2 | 29,2 | 30,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |  |  |
| п 9 | Общий объем природного газа, потребляемого, используемого на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 6485 | 6485 | 6485 | 6536 | 6280 | 6536 | 6536 | 6536 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Потребление природного газа (для ЦОК пос. Самусь) |
| п 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 6485 | 6485 | 6485 | 6536 | 6280 | 6536 | 6536 | 6536 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Потребление природного газа (для ЦОК пос. Самусь по приборам учета) |
| п 11 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | тыс. т.у.т. | 330 | 332 | 334 | 338 | 340 | 342 | 344 | 346 | УЖКХ ТиС | Расчет производится по формуле |
| п 12 | Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ ТиС | Отсутствуют |
| п 13 | Площадь помещений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кв. м | 335936,30 | 335936,30 | 335936,30 | 335936,30 | 335936,30 | 335936,30 | 335936,30 | 335936,30 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Сумма площадей зданий, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
| п 14 | Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | чел. | 6155 | 5800 | 5835 | 5850 | 5970 | 5980 | 5985 | 5990 | Комитет по кадрам и муниципальной службе Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УЖКХ ТиС | Общее количество сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
| п 15 | Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт x ч | 12529000,00 | 12411940,00 | 12242840,00 | 11806056 | 10738235 | 10738235 | 10738235 | 10738235 | АО "ТЭСК" | Сумма потребления электроэнергии только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей) |
| п 16 | Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе: | Гкал | 86300,00 | 85564,60 | 84211,80 | 70041,83 | 72190,83 | 72759,65 | 72536,13 | 72536,13 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "РИР", ООО "Уют Орловка", МКП "СВК" | Сумма потребления тепловой энергии (отопление и ГВС) только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей) |
|  | г. Северск | Гкал | 80735,60 | 80055,80 | 78758,10 | 65770,32 | 68264,62 | 68488,14 | 68264,62 | 68264,62 |  |  |
|  | внегородские территории | Гкал | 5564,40 | 5508,80 | 5453,70 | 4271,51 | 3926,21 | 4271,51 | 4271,51 | 4271,51 |  |  |
| п 17 | Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе: | куб. м | 207800,00 | 204683,00 | 201612,76 | 198226,76 | 197886 | 197390,4 | 195993,6 | 195792,5 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "СВК", МКП "СВК" | Сумма потребления холодной воды только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей) |
|  | г. Северск | куб. м | 198764,10 | 195782,64 | 192845,90 | 189592,42 | 187123,27 | 186627,67 | 185230,67 | 185029,77 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 9035,90 | 8900,36 | 8766,86 | 8634,34 | 10762,73 | 10762,73 | 10762,73 | 10762,73 |  |  |
| п 18 | Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе: | куб. м | 203100,00 | 201069,00 | 199058,00 | 100156,95 | 106879,12 | 106066,56 | 106854,32 | 106854,32 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО "РИР" | Сумма потребления горячей воды только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей) |
|  | г. Северск | куб. м | 201979,10 | 199964,91 | 197970,47 | 98794,15 | 105491,52 | 104703,76 | 105491,52 | 105491,52 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 1120,90 | 1104,09 | 1087,53 | 1362,8 | 1387,60 | 1362,80 | 1362,80 | 1362,80 |  |  |
| п 19 | Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ ТиС | Не потребляется |
| п 20 | Общий объем финансовой потребности муниципальной программы | млн руб. | 299,56 | 299,56 | 299,56 | 43,4 | 51,03 | 98,21 | 244,55 | 80,24 | УЖКХ ТиС |  |
| п 21 | Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | млн руб. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | УЖКХ ТиС |  |
| п 22 | Среднегодовая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 113,06 | 112,63 | 112,43 | 111,27 | 111,8 | 111,38 | 111,22 | 111,15 | Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск |  |
| п 23 | Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов | кв. м | 2524100,00 | 2524132,40 | 2524165,40 | 2524201,20 | 2559330 | 2571149 | 2584149 | 2606819 | УЖКХ ТиС | Общая площадь многоквартирных домов (г. Северска и внегородских территорий), подключенных к централизованному электроснабжению |
| п 24 | Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | кВт x ч | 98868923,00 | 97385889,16 | 95925100,82 | 97795608,37 | 97780339 | 97785339 | 97790639 | 97796606 | АО "ТЭСК" | Суммарный объем потребленной электроэнергии только по многоквартирным домам ЗАТО Северск |
| п 25 | Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе: | Гкал | 711495,00 | 700823 | 690310 | 647661,95 | 641622,39 | 655642,99 | 656373,84 | 659525,20 | АО "РИР", УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Суммарный объем потребленной тепловой энергии (на отопление и ГВС) только по многоквартирным домам ЗАТО Северск |
|  | г. Северск | Гкал | 678643 | 668463 | 658436 | 617200,95 | 612075,39 | 613466,37 | 631517,32 | 631518,32 |  |  |
|  | внегородские территории | Гкал | 32852 | 32359 | 31874 | 30461 | 29547 | 33977 | 33977 | 33977 |  |  |
| п 26 | Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе: | куб. м | 3958387 | 3958387 | 3958387 | 3988857,94 | 3958983,39 | 3954062 | 3954062 | 3954062 | АО "СВК", ООО, МКП "СВК" | Суммарный объем потребленной холодной воды только по многоквартирным домам ЗАТО Северск |
|  | г. Северск | куб. м | 3794930 | 3738006 | 3681936 | 3848014,94 | 3852297,39 | 3847976 | 3847976 | 3847976 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 163457 | 161005 | 158590 | 140843 | 106086 | 106086 | 106086 | 106086 |  |  |
| п 27 | Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе: | куб. м | 2081415 | 2050194 | 2019441 | 1958579,65 | 1921514,12 | 1911168,68 | 1993895,01 | 1993895,01 | АО "РИР", УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Суммарный объем потребленной горячей воды только по многоквартирным домам ЗАТО Северск |
|  | г. Северск | куб. м | 2033760 | 2003254 | 1973205 | 1918196,65 | 1877871,12 | 1867525,68 | 1950252,01 | 1950252,01 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 47655 | 46940 | 46236 | 40383 | 43643 | 43643 | 43643 | 43643 |  |  |
| п 28 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ ТиС | Не потребляется |
| п 29 | Общий расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т. | 8848 | 8848 | 8848 | 7776 | 7754 | 8801 | 8801 | 8801 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |
| п 30 | Произведено тепловой энергии котельными | Гкал | 56506 | 56506 | 56506 | 50332 | 49840 | 55804 | 55804 | 55804 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Объем произведенной тепловой энергии муниципальными источниками теплоснабжения |
| п 31 | Объем электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, в том числе: | кВт x ч | 1966081 | 361280 | 361280 | 352086 | 1226105 | 1218555 | 1218555 | 1218555 | АО "ТЭСК" | Электроэнергия только на передачу тепловой энергии (без учета электроэнергии на производство тепловой энергии источниками) |
|  | г. Северск | кВт x ч | 1905301 | 300500 | 300500 | 300500 | 1166969 | 1166969 | 1166969 | 1166969 |  |  |
|  | внегородские территории | кВт x ч | 60780 | 60780 | 60780 | 51586 | 59136 | 51586 | 51586 | 51586 |  |  |
| п 32 | Общий отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 1624299 | 1582796 | 1582796 | 1641202,10 | 1547457,35 | 1543215,60 | 1708540,49 | 1712590,43 | АО "РИР", УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Отпуск тепловой энергии с учетом потерь и производственных расходов |
|  | г. Северск | Гкал | 1569705 | 1528202 | 1528202 | 1591764,10 | 1498489,35 | 1488338,60 | 1653663,49 | 1657713,43 |  |  |
|  | внегородские территории | Гкал | 54594 | 54594 | 54594 | 49438 | 48968 | 54877 | 54877 | 54877 |  |  |
| п 33 | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче, в том числе: | Гкал | 372952 | 314058 | 314058 | 433333,23 | 371198,14 | 369465,90 | 423218,78 | 423218,78 | АО "РИР", УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Суммарный объем потерь тепловой энергии по ЗАТО Северск |
|  | г. Северск | Гкал | 359376 | 300482 | 300482 | 421325,23 | 359510,14 | 356694,90 | 424447,78 | 424447,78 |  |  |
|  | внегородские территории | Гкал | 13576 | 13576 | 13576 | 12008 | 11688 | 12771 | 12771 | 12771 |  |  |
| п 34 | Общий отпуск холодной воды, в том числе: | куб. м | 9726218 | 9726218 | 9726218 | 8057328,10 | 8682843,99 | 8784952,49 | 8784952,49 | 8784952,49 | АО "СВК", МКП "СВК" | Отпуск холодной воды с учетом потерь и производственных расходов |
|  | г. Северск | куб. м | 9347320 | 9347320 | 9347320 | 7680398,10 | 8282911,99 | 8365512,49 | 8365512,49 | 8365512,49 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 378898 | 378898 | 378898 | 376930 | 399932 | 419440 | 419440 | 419440 |  |  |
| п 35 | Объем потерь холодной воды при ее передаче, в том числе: | куб. м | 2375676 | 2375676 | 2375676 | 1917389,48 | 1948517,53 | 2062001 | 2062001 | 2062001 | АО "СВК", МКП "СВК" | Суммарный объем потерь воды по ЗАТО Северск |
|  | г. Северск | куб. м | 2212342 | 2212342 | 2212341 | 1738342,48 | 1770405,53 | 1883889 | 1883889 | 1883889 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 163334 | 163334 | 163335 | 179047 | 178112 | 178112 | 178112 | 178112 |  |  |
| п 36 | Объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) холодной воды, в том числе: | кВт x ч | 1914490 | 1914490 | 1914490 | 1673653 | 2460847 | 2481145 | 2481145 | 2481145 |  | Электроэнергия только на передачу холодной воды (без учета электроэнергии на производство) |
|  | г. Северск | кВт x ч | 1914490 | 1914490 | 1914490 | 1673653 | 1893539 | 1895677 | 1895677 | 1895677 |  |  |
|  | внегородские территории | кВт x ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 567308 | 585468 | 585468 | 585468 |  |  |
| п 37 | Объем электрической энергии, используемой в системах водоотведения, в том числе: | кВт x ч | 2136111 | 2136111 | 2136111 | 1913135 | 1855633 | 2017595 | 2017595 | 2017595 | АО "СВК", МКП "СВК" | Электроэнергия на транспортировку и очистку канализационных стоков |
|  | г. Северск | кВт x ч | 1965465 | 1965465 | 1965465 | 1750496 | 1678060 | 1840022 | 1840022 | 1840022 |  |  |
|  | внегородские территории | кВт x ч | 170646 | 170646 | 170646 | 162639 | 177573 | 177573 | 177573 | 177573 |  |  |
| п 38 | Общий объем водоотведения, в том числе: | куб. м | 7889686 | 7889686 | 7889686 | 7386977,04 | 7955210,56 | 7722397,04 | 7722397,04 | 7722397,04 | АО "СВК", МКП "СВК" | Отпуск холодной воды с учетом потерь и производственных расходов |
|  | г. Северск | куб. м | 7621166 | 7621166 | 7621166 | 7118457,04 | 7793362,56 | 7608387,04 | 7608387,04 | 7608387,04 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 268520 | 268520 | 268520 | 268520 | 161848 | 164010 | 164010 | 164010 |  |  |
| п 39 | Объем электрической энергии, используемой для уличного освещения | кВт x ч | 3771424 | 3771424 | 3771424 | 2781874 | 2408970 | 2408970 | 2408970 | 2408970 | УЖКХ ТиС |  |
| п 40 | Объем освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам | кв. м | 1073271 | 1073271 | 1073271 | 1073271 | 1073271 | 1073271 | 1073271 | 1073271 | УЖКХ ТиС |  |
| п 41 | Общее количество жилых помещений в многоквартирных домах | шт. | 48924 | 49313 | 49313 | 49705 | 49837 | 49765 | 49963 | 50416 | АО "ЕРКЦ" |  |
| п 42 | Количество жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды | шт. | 38851 | 38923 | 38995 | 41157 | 41921 | 42210 | 42408 | 42861 | АО "ЕРКЦ" |  |
| п 43 | Количество жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды | шт. | 38684 | 38754 | 38824 | 41020 | 41802 | 42086 | 42284 | 42737 | АО "ЕРКЦ" |  |
| п 44 | Численность проживающих в многоквартирных жилых домах | тыс. чел. | 109,25 | 109,25 | 109,25 | 108,67 | 108,67 | 108,67 | 108,67 | 108,67 | АО "ЕРКЦ" |  |