ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2020 г. N 2428

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО СЕВЕРСК"
НА 2021 - 2024 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 02.09.2021 N 1975, от 21.02.2022 N 261, от 21.03.2022 N 460,
от 29.07.2022 N 1333, от 28.02.2023 N 291-па, от 07.08.2023 N 1471-па,
от 19.02.2024 N 531-па, от 24.07.2024 N 2498-па, от 24.12.2024 N 5320-па)
	



В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации "Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск
Н.В.ДИДЕНКО
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Утверждена
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 29.12.2020 N 2428
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 24.12.2024 N 5320-па)


	Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
	Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск

	Срок реализации Программы
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	Участники Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Создание комфортных условий для проживания граждан

	Цель Программы
	Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО Северск

	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц
	0,56
	0,57
	0,61
	0,6
	0,65
	0,65
	0,65

	
	2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	2,1
	3,1
	2
	2,1
	2,4
	2,4
	2,3

	
	3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц
	4,3
	6,9
	7,3
	5,2
	5,4
	2,6
	1,6

	Задачи Программы
	1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск

	
	2. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск

	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

	
	Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"

	
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП)
(до 31.12.2023)
	ВЦП "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области"

	
	ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда"

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
(потребность (прогноз)
	88468,55
	21016,27
	25266,60
	21436,38
	20749,30
	193768,54
	25447,00

	
	Местный бюджет
	88468,55
	21016,27
	25266,60
	21436,38
	20749,30
	3008,65
	5008,65

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1042840,63
	0,00

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (потребность (прогноз)
	1685,14
	896,50
	788,64
	0,00
	0,00
	34045,80
	1793,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	1685,14
	896,50
	788,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	90153,69
	21912,77
	26055,24
	21436,38
	20749,30
	3008,65
	5008,65




I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наличие благоустроенного жилья является одной из главных ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье человека, положительное развитие демографической ситуации.
В составе жилищного фонда, находящегося на территории ЗАТО Северск, значительную долю занимают жилые дома, построенные в период 1955 - 1970 годов. Наряду с благоустроенными кирпичными и панельными домами, введенными в эксплуатацию в период 70 - 90 годов, продолжают эксплуатироваться деревянные и шлакоблочные дома с деревянными перекрытиями, построенные в период 1930 - 1960 годов.
Около 45% многоквартирных домов не ремонтировалось более 50 лет, что стало причиной их ветшания.
Проведение капитального ремонта в определенной мере решает проблему изношенного жилищного фонда.
Капитальный ремонт многоквартирного дома - это проведение работ по устранению изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества.
В связи с невыполненным капитальным ремонтом значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов домов пришло в неудовлетворительное состояние, что привело к повышенному износу жилищного фонда.
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах с 2014 года ЗАТО Северск принимает участие в реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 N 597а (далее - Региональная программа). В Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2046 годы включены 736 домов, находящихся в ЗАТО Северск.
Всего на капитальный ремонт многоквартирных домов с 2014 по 2019 годы было направлено 890751,09 тыс. руб., что позволило значительно улучшить ситуацию. Выделение указанных средств позволило выполнить работы (оказать услуги) по выборочному капитальному ремонту в 251 многоквартирном доме.
Несмотря на проводимые меры, на территории ЗАТО Северск еще существует необходимость в проведении капитального ремонта жилищного фонда.
В домах, включенных в Региональную программу, проводился ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем, фундаментов, лифтового оборудования.
Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда.
На территории ЗАТО Северск находится 814 многоквартирных домов, из них 151 дом деревянный. Более 50% указанных домов при визуальном осмотре строительных конструкций находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В целях предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью граждан ЗАТО Северск, проживающих в многоквартирных домах, не отвечающих техническим нормам, требуется проведение обследования технического состояния таких домов и составления соответствующего заключения для рассмотрения Межведомственной комиссией о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Комиссия), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2019 N 2834, вопроса о признании данных домов аварийными. В настоящее время граждане, проживающие в муниципальных аварийных жилых помещениях (жилых домах), в основном не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилые помещения удовлетворительного качества.
Также граждане, являющиеся собственниками помещений и проживающие в аварийном жилищном фонде, не имеют возможности улучшить свои жилищные условия.
Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (сносом) непригодного для проживания жилья и строительством (приобретением) жилья с целью переселения из аварийного жилищного фонда, наиболее эффективна при условии обеспечения равноценного подхода к переселению граждан независимо от формы собственности жилого помещения (муниципальной или частной).
Непригодный для проживания и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик территории ЗАТО Северск.
Таким образом, учитывая специфику ЗАТО, а именно: ограниченность территории застройки, географические условия, отсутствие переселенческого жилищного фонда, долю аварийного жилищного фонда, объем капиталовложений в реконструкцию и строительство жилья, и в связи с этим низкий показатель прироста вновь вводимого жилищного фонда, решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда (строительству, реконструкции жилых домов, приобретению жилых помещений) и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
По состоянию на 01.01.2020 на территории ЗАТО Северск 30 МКД признано в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 14652,7 кв. м. Численность проживающих в аварийном жилищном фонде - 815 человек.
В составе жилищного фонда ЗАТО Северск доля аварийного жилищного фонда составляет 0,56%.
Распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра "Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы" на территории Томской области начато расселение многоквартирных домов, которые признаны в установленном порядке до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Многоквартирные дома, расположенные на территории ЗАТО Северск, не включены в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ, так как признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01.01.2017.
При попадании ЗАТО Северск в Региональную программу по расселению аварийного жилищного фонда потребуется строительство многоквартирных домов или приобретение квартир для расселения аварийного жилья и снос расселенных аварийных домов.
Результатом реализации задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда является освобождение земельных участков в районе сложившейся застройки, обеспеченном социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Данные участки могут быть использованы при градостроительной деятельности в целях развития имеющейся инфраструктуры или для решения жилищной проблемы жителей ЗАТО Северск.
В настоящее время строительство жилья на территории ЗАТО Северск заметно снизило темпы, наблюдается небольшой спад в сфере ипотечного кредитования, что отражается и на снижении объемов приобретаемого жилья, в том числе и на первичном рынке.
Стратегической целью развития муниципального образования ЗАТО Северск Томской области, определенной в Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области до 2030 года, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 N 33/2 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 - 2030 годы", является создание комфортной городской среды, одним из основных достижений которой является обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, отвечающим предпочтениям и платежеспособному спросу различных групп населения.
Для поддержки строительной отрасли и стимулирования спроса у граждан на приобретение нового жилья на территории Томской области реализуется проект "Губернаторская ипотека на территории Томской области". Механизм реализации данного проекта устанавливается государственной программой "Жилье и городская среда Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 N 337а.
В рамках реализации проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области" планируется активизировать привлечение новых инвестиций в жилищное строительство, обеспечить возможность заключения отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитных договоров на более выгодных условиях, чем могут предложить кредитные организации, создав таким образом более широкие возможности для улучшения гражданами своих жилищных условий и повышения уровня привлекательности жизни в городе.
На территории ЗАТО Северск по состоянию на 01.01.2020 пустовало 86 муниципальных жилых помещений общей площадью 3058,6 кв. м. Обязанность по внесению платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда возложена на собственника помещений - Администрацию ЗАТО Северск.
Для приведения данных квартир в надлежащее состояние для их дальнейшего заселения требуется проведение ремонта.
Одной из важных задач, возложенных на органы местного самоуправления, является создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в многоквартирные дома.
В рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы (далее - Программа) планируется реализовать мероприятия, которые позволят выполнить одновременно несколько задач:
1) оказать помощь гражданам, проживающим на территории ЗАТО Северск, в улучшении жилищных условий;
2) оказать содействие в привлечении в строительную отрасль инвестиций;
3) привлечь в бюджет ЗАТО Северск средства бюджета Томской области на цели реализации данной Программы.
Программа определяет прогнозное количество жителей ЗАТО Северск, которые улучшат свои жилищные условия, а также необходимый объем финансирования мероприятий Программы.
По состоянию на 01.05.2020 муниципальный жилищный фонд ЗАТО Северск насчитывал 2689 жилых помещений общей площадью 125,98 тыс. кв. м. Часть помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск не состоит на кадастровом учете.
Для внесения сведений об этих помещениях в Государственный кадастр недвижимости в целях передачи жилых помещений в собственность граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", а также для предоставления жилых помещений специализированного (маневренного фонда) гражданам, чьи жилые помещения стали непригодными для проживания, ежегодно имеется потребность в изготовлении в среднем 20 - 25 технических планов на жилые помещения.
В связи с непростой экономической ситуацией престарелые одинокие пенсионеры и инвалиды сталкиваются со значительными материальными проблемами. Постоянно растет оплата коммунальных услуг, цены на продукты и другие предметы первой необходимости. При этом существуют риски мошеннических действий по завладению комнатами или квартирами, имеющимися у пожилых одиноких граждан.
В этих условиях договор пожизненной ренты гарантирует защиту жилищных прав пожилых граждан от посягательства третьих лиц, а также предусматривает возможность получения дополнительного дохода для улучшения условий проживания на пенсии.
В соответствии с Положением о пожизненной ренте в ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2019 N 119, пожилым гражданам гарантируется за счет средств бюджета ЗАТО Северск единовременная денежная выплата и ежемесячные выплаты в течение всего срока действия договора, которые подлежат ежегодной индексации. За счет бюджетных средств производятся все процедурные действия по оформлению и заключению договоров пожизненной ренты.
За 2019 год выплата рентных платежей составила 1610,84 тыс. руб. Исполнение обязательств по выполнению условий заключенных договоров пожизненной ренты позволит создать условия для сохранения уровня жизнеобеспечения престарелых граждан за счет перехода жилых помещений в собственность ЗАТО Северск.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО Северск.
Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск;
создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск.
В результате реализации Программы должен сложиться новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами: создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, обеспечение населения доступным и комфортным жильем, уменьшение доли аварийного жилищного фонда, увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, улучшение условий содержания и технического состояния многоквартирных домов.
Сроки реализации Программы - 2021 - 2024 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы приведены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 24.12.2024 N 5320-па)

Таблица 1


	N
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск"

	1.
	Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда
	проц
	0,56
	0,56
	0,57
	0,61
	0,6
	0,65
	0,65
	0,65
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда
	проц
	2,1
	2,1
	3,1
	2
	2,1
	2,4
	2,4
	2,3
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	4.
	Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта
	проц
	7,6
	4,3
	6,9
	7,3
	5,2
	5,4
	2,6
	1,6
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск" Программы

	1.1
	Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда
	м2
	0
	0
	0
	494,2
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	чел
	815
	815
	829
	871
	799
	874
	874
	874
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск" Программы

	2.1
	Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда
	проц
	0,3
	0,4
	0,9
	0,53
	0,37
	0,33
	0,03
	0,03
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.2
	Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта
	ед
	56
	32
	51
	54
	38
	40
	19
	12
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.3
	Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание
	шт
	33
	16
	94
	104
	104
	106
	11
	11
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС




III. ПОДПРОГРАММЫ

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач Программы, и состоит из 3 подпрограмм:
подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" (приложение 1);
подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" (приложение 2);
подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма".

[bookmark: P443]IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" не содержит финансового обеспечения деятельности ответственного исполнителя.
Информация об основных мерах регулирования реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы приводится в таблице 2.

Информация об основных мерах правового регулирования, в том
числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы

Таблица 2

	N
п/п
	Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы
	Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков
	Срок действия меры, налоговой льготы
	Куратор налогового расхода
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	2021 - 2024 годы
	-
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижение ее целей и задач

	2
	Усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы
	Постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы
	2021 - 2024 годы
	-
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы

	3
	Своевременное изменение мероприятий Программы
	Уточнение объемов финансирования, целевых показателей (индикаторов) результативности Программы
	2021 - 2024 годы
	-
	Исполнение мероприятий Программы



V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены исходя из целей и задач Программы. Реализация мероприятий Программы предусматривается на условиях софинансирования за счет:
- средств Фонда содействия реформированию ЖКХ;
- средств областного бюджета;
- средств бюджета ЗАТО Северск.
Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлены в таблице 3.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета представлена в таблице 4.
Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, отражена в приложении 3 Программы.
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(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 24.12.2024 N 5320-па)

Таблица 3


	N п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федерального бюджета
(по согласованию (прогноз)
	областного бюджета
(по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"
	Всего
	11418,51
	0,00
	1685,14
	9733,37
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	3240,53
	0,00
	896,50
	2344,03
	0,00
	

	
	
	2022
	5761,91
	0,00
	788,64
	4973,27
	0,00
	

	
	
	2023
	1147,96
	0,00
	0,00
	1147,96
	0,00
	

	
	
	2024
	1268,11
	0,00
	0,00
	1268,11
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1308,65
	0,00
	0,00
	1308,65
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1308,65
	0,00
	0,00
	1308,65
	0,00
	

	2.
	Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
	Всего
	78735,18
	0,00
	0,00
	78735,18
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	18672,24
	0,00
	0,00
	18672,24
	0,00
	

	
	
	2022
	20293,33
	0,00
	0,00
	20293,33
	0,00
	

	
	
	2023
	20288,42
	0,00
	0,00
	20288,42
	0,00
	

	
	
	2024
	19481,19
	0,00
	0,00
	19481,19
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1700,00
	0,00
	0,00
	1700,00
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	3700,00
	0,00
	0,00
	3700,00
	0,00
	

	3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого по Программе
	Всего
	90153,69
	0,00
	1685,14
	88468,55
	0,00
	

	
	
	2021
	21912,77
	0,00
	896,50
	21016,27
	0,00
	

	
	
	2022
	26055,24
	0,00
	788,64
	25266,60
	0,00
	

	
	
	2023
	21436,38
	0,00
	0,00
	21436,38
	0,00
	

	
	
	2024
	20749,30
	0,00
	0,00
	20749,30
	0,00
	

	
	
	2025 (прогнозный период)
	3008,65
	0,00
	0,00
	3008,65
	0,00
	

	
	
	2026 (прогнозный период)
	5008,65
	0,00
	0,00
	5008,65
	0,00
	




[bookmark: P707]Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО
Северск" за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным
распорядителям бюджетных средств

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 24.12.2024 N 5320-па)

Таблица 4

	N
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия
	Срок реализации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	УЖКХ ТиС
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск"
	Всего
	90153,69
	90153,69
	0,00

	
	2021
	21912,77
	21912,77
	0,00

	
	2022
	26055,24
	26055,24
	0,00

	
	2023
	21436,38
	21436,38
	0,00

	
	2024
	20749,30
	20749,30
	0,00

	
	2025 (прогнозный период)
	3008,65
	3008,65
	0,00

	
	2026 (прогнозный период)
	5008,65
	5008,65
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"
	Всего
	11418,51
	11418,51
	0,00

	
	
	2021
	3240,53
	3240,53
	0,00

	
	
	2022
	5761,91
	5761,91
	0,00

	
	
	2023
	1147,96
	1147,96
	0,00

	
	
	2024
	1268,11
	1268,11
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1308,65
	1308,65
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1308,65
	1308,65
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда, в т.ч.:
	Всего
	3195,50
	3195,50
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	3195,30
	3195,30
	0,00

	
	
	2023
	0,10
	0,10
	0,00

	
	
	2024
	0,10
	0,10
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Возмещение стоимости жилого помещения, находящегося в аварийном доме, изымаемого для муниципальных нужд
	Всего
	3195,50
	3195,50
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	3195,30
	3195,30
	0,00

	
	
	2023
	0,10
	0,10
	0,00

	
	
	2024
	0,10
	0,10
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Снос расселенных аварийных домов
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Основное мероприятие. Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области, в т.ч.:
	Всего
	2527,71
	2527,71
	0,00

	
	
	2021
	1344,75
	1344,75
	0,00

	
	
	2022
	1182,96
	1182,96
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1
	Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами
	Всего
	2527,71
	2527,71
	0,00

	
	
	2021
	1344,75
	1344,75
	0,00

	
	
	2022
	1182,96
	1182,96
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	ВЦП "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	600,00
	600,00
	0,00

	
	
	2021
	600,00
	600,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	КПМ "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	0,01
	0,01
	0,00

	
	
	2024
	0,01
	0,01
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Основное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты, в т.ч.:
	Всего
	5095,29
	5095,29
	0,00

	
	
	2021
	1295,78
	1295,78
	0,00

	
	
	2022
	1383,65
	1383,65
	0,00

	
	
	2023
	1147,86
	1147,86
	0,00

	
	
	2024
	1268,00
	1268,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1308,65
	1308,65
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1308,65
	1308,65
	0,00

	1.5.1
	Перечисление рентных платежей
	Всего
	5095,29
	5095,29
	0,00

	
	
	2021
	1295,78
	1295,78
	0,00

	
	
	2022
	1383,65
	1383,65
	0,00

	
	
	2023
	1147,86
	1147,86
	0,00

	
	
	2024
	1268,00
	1268,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1308,65
	1308,65
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1308,65
	1308,65
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
	Всего
	78735,18
	78735,18
	0,00

	
	
	2021
	18672,24
	18672,24
	0,00

	
	
	2022
	20293,33
	20293,33
	0,00

	
	
	2023
	20288,42
	20288,42
	0,00

	
	
	2024
	19481,19
	19481,19
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1700,00
	1700,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	3700,00
	3700,00
	0,00

	2.1
	ВЦП "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск"
(до 31.12.2023)
	Всего
	13422,32
	13422,32
	0,00

	
	
	2021
	3544,51
	3544,51
	0,00

	
	
	2022
	4851,02
	4851,02
	0,00

	
	
	2023
	5026,79
	5026,79
	0,00

	2.1
	КПМ "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск"
(с 01.01.2024)
	Всего
	4127,54
	4127,54
	0,00

	
	
	2024
	4127,54
	4127,54
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	500,00
	500,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	500,00
	500,00
	0,00

	2.2
	ВЦП "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск"
(до 31.12.2023)
	Всего
	10993,78
	10993,78
	0,00

	
	
	2021
	3918,17
	3918,17
	0,00

	
	
	2022
	3587,10
	3587,10
	0,00

	
	
	2023
	3488,51
	3488,51
	0,00

	2.2
	КПМ "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск"
(с 01.01.2024)
	Всего
	3549,71
	3549,71
	0,00

	
	
	2024
	3549,71
	3549,71
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	400,00
	400,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	400,00
	400,00
	0,00

	2.3
	ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области"
(до 31.12.2023)
	Всего
	1912,58
	1912,58
	0,00

	
	
	2021
	637,70
	637,70
	0,00

	
	
	2022
	637,44
	637,44
	0,00

	
	
	2023
	637,44
	637,44
	0,00

	2.3
	КПМ "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" (с 01.01.2024)
	Всего
	637,44
	637,44
	0,00

	
	
	2024
	637,44
	637,44
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	300,00
	300,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	300,00
	300,00
	0,00

	2.4
	ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	5,64
	5,64
	0,00

	
	
	2021
	1,88
	1,88
	0,00

	
	
	2022
	1,88
	1,88
	0,00

	
	
	2023
	1,88
	1,88
	0,00

	2.4
	КПМ "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	1,88
	1,88
	0,00

	
	
	2024
	1,88
	1,88
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	ВЦП "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" (до 31.12.2023)
	Всего
	32499,03
	32499,03
	0,00

	
	
	2021
	10384,61
	10384,61
	0,00

	
	
	2022
	11101,77
	11101,77
	0,00

	
	
	2023
	11012,65
	11012,65
	0,00

	2.5
	КПМ "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда"
(с 01.01.2024)
	Всего
	11012,65
	11012,65
	0,00

	
	
	2024
	11012,65
	11012,65
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	500,00
	500,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2500,00
	2500,00
	0,00

	2.6
	ВЦП "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	368,31
	368,31
	0,00

	
	
	2021
	135,16
	135,16
	0,00

	
	
	2022
	112,00
	112,00
	0,00

	
	
	2023
	121,15
	121,15
	0,00

	2.6
	КПМ "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	142,15
	142,15
	0,00

	
	
	2024
	142,15
	142,15
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7
	Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах, в т.ч.:
	Всего
	62,15
	62,15
	0,00

	
	
	2021
	50,21
	50,21
	0,00

	
	
	2022
	2,12
	2,12
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	9,82
	9,82
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.1
	Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями
	Всего
	62,15
	62,15
	0,00

	
	
	2021
	50,21
	50,21
	0,00

	
	
	2022
	2,12
	2,12
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	9,82
	9,82
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00



VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.
Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель Программы.
Участниками Программы являются:
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Участниками мероприятий Программы являются:
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;
Местная общественная организация "Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково".
С учетом объема финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, УЖКХ ТиС уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях УЖКХ ТиС готовит предложения об изменении перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.
Объемы финансирования Программы уточняются исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск.
В ходе реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации.
Внешние риски реализации Программы:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования Программ.
Внутренние риски реализации Программы:
- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.
Предложениями по мерам управления рисками реализации Программы являются:
- регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
- своевременное изменение мероприятий Программы.
Механизм реализации проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области" устанавливается государственной программой "Жилье и городская среда Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 N 337а.
Контроль реализации Программы, форм и методов контроля реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы
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ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ
И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ЗАТО СЕВЕРСК"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ
И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 24.12.2024 N 5320-па)

	Наименование подпрограммы 1
	Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 1
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2
	0
	0
	494,2
	0
	0
	0
	0

	
	2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел
	815
	829
	871
	799
	874
	874
	874

	Задачи подпрограммы 1
	1. Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда

	
	2. Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда

	
	3. Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир

	
	4. Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск

	
	5. Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023)
	ВЦП "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск"

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	9733,37
	2344,03
	4973,27
	1147,96
	1268,11
	1308,65
	1308,65

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	1685,14
	896,50
	788,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	11418,51
	3240,53
	5761,91
	1147,96
	1268,11
	1308,65
	1308,65



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение населению комфортных условий проживания.
Жилищный фонд в ЗАТО Северск "стареет" и требуется увеличение затрат на его содержание и ремонт. Однако выделяемых средств из бюджета хватает только на проведение самых неотложных работ, связанных с безопасностью жилищного фонда и подготовкой к зиме.
Дефицит финансовых ресурсов не позволяет в полном объеме выполнять планово-предупредительный и капитальный ремонт. Поэтому в основном осуществляется устранение аварийных ситуаций, что ведет к ухудшению технического состояния жилищного фонда.
Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда.
На территории ЗАТО Северск находится 814 многоквартирных домов, из них 151 дом деревянный. Более 50% указанных домов при визуальном осмотре строительных конструкций находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В целях предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью граждан ЗАТО Северск, проживающих в многоквартирных домах, не отвечающих техническим нормам, требуется проведение обследования таких домов и составления соответствующего заключения для рассмотрения Межведомственной комиссией вопроса о признании данных домов аварийными.
В настоящее время граждане, проживающие в муниципальных аварийных жилых помещениях (жилых домах), в основном не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилые помещения удовлетворительного качества.
Также граждане, являющиеся собственниками помещений и проживающие в аварийном жилищном фонде, не имеют возможности улучшить свои жилищные условия.
Непригодный для проживания и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик территории ЗАТО Северск.
Таким образом, учитывая специфику ЗАТО, а именно: ограниченность территории застройки, географические условия, отсутствие переселенческого жилищного фонда, долю аварийного жилищного фонда, объем капиталовложений в реконструкцию и строительство жилья и в связи с этим низкий показатель прироста вновь вводимого жилищного фонда, решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда (строительству, реконструкции жилых домов, приобретению жилых помещений) и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
По состоянию на 01.01.2020 на территории ЗАТО Северск 30 МКД признано в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 14652,7 кв. м. Численность проживающих в аварийном жилищном фонде - 815 человек.
В составе жилищного фонда ЗАТО Северск доля аварийного жилищного фонда составляет 0,56%.
Распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра "Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы" на территории Томской области начато расселение многоквартирных домов, которые признаны в установленном порядке до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Многоквартирные дома, расположенные на территории ЗАТО Северск, не включены в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ, так как признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01.01.2017.
При попадании ЗАТО Северск в Региональную программу по расселению аварийного жилищного фонда потребуется строительство многоквартирных домов или приобретение квартир для расселения жителей, проживающих в аварийном жилье.
В настоящее время наблюдается небольшой спад в сфере ипотечного кредитования, что отражается на снижении объемов приобретаемого жилья, в том числе и на первичном рынке.
В рамках реализации подпрограммы 1 планируется активизировать привлечение новых инвестиций в жилищное строительство, обеспечить возможность заключения отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитных договоров на более выгодных условиях, чем могут предложить кредитные организации, создав таким образом более широкие возможности для улучшения гражданами своих жилищных условий и повышения уровня привлекательности жизни в городе.
Подпрограмма 1 определяет прогнозное количество жителей ЗАТО Северск, которые улучшат свои жилищные условия, а также необходимый объем финансирования мероприятий подпрограммы 1.
В связи со сложной экономической ситуацией престарелые одинокие пенсионеры и инвалиды сталкиваются со значительными материальными проблемами. Постоянно растут оплата коммунальных услуг, цены на продукты и другие предметы первой необходимости. При этом существуют риски мошеннических действий по завладению комнатами или квартирами, имеющимися у пожилых одиноких граждан.
В этих условиях договор пожизненной ренты гарантирует защиту жилищных прав пожилых граждан от посягательства третьих лиц, а также предусматривает возможность получения дополнительного дохода для улучшения условий проживания на пенсии.
В соответствии с Положением о пожизненной ренте в ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2019 N 119, пожилым гражданам гарантируется за счет средств бюджета ЗАТО Северск единовременная денежная выплата и ежемесячные выплаты в течение всего срока действия договора, которые подлежат ежегодной индексации. За счет бюджетных средств производятся все процедурные действия по оформлению и заключению договоров пожизненной ренты.
Исполнение в рамках подпрограммы 1 обязательств по выполнению условий заключенных договоров пожизненной ренты позволит создать условия для сохранения уровня жизнеобеспечения престарелых граждан за счет перехода жилых помещений в собственность ЗАТО Северск.
Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" направлена на решение задач Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск.
В рамках реализации подпрограммы 1 будут реализованы мероприятия, которые позволят:
1) оказать помощь гражданам, проживающим на территории ЗАТО Северск, в улучшении жилищных условий;
2) оказать содействие в привлечении в строительную отрасль инвестиций;
3) привлечь в бюджет ЗАТО Северск средства бюджета Томской области;
4) ликвидировать аварийное жилье.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основной целью подпрограммы 1 является переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:
1) обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда;
2) ликвидация существующего аварийного жилищного фонда;
3) стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир;
4) обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск;
5) финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность.
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2021 - 2024 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Строительство
(приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда
в ЗАТО Северск" муниципальной программы "Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 24.12.2024 N 5320-па)

Таблица 1


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

	1.
	Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда
	м2
	0
	0
	0
	494,2
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	чел
	815
	815
	829
	871
	799
	874
	874
	874
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда" подпрограммы 1

	1.1
	Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда
	м2
	0
	0
	0
	494,2
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда" подпрограммы 1

	2.1
	Количество снесенных аварийных домов
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 3 "Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир" подпрограммы 1

	3.1
	Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами
	чел
	12
	12
	2
	6
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 4 "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск" подпрограммы 1

	4.1
	Количество обследованных жилых домов
	шт
	0
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 5 "Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность" подпрограммы 1

	5.1
	Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты
	чел
	9
	8
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация задач подпрограммы 1 предусматривается за счет реализации ВЦП (до 31.12.2023) и комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ) (с 01.01.2024) "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск" и четырех основных мероприятий:
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 531-па)
1) строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда;
2) снос расселенных аварийных домов;
3) реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области";
4) оплата расходов по договорам пожизненной ренты.
Выполнение мероприятий позволит:
1) обеспечить комфортным жильем граждан ЗАТО Северск;
2) ликвидировать аварийный жилищный фонд;
3) стимулировать спрос граждан на приобретение вновь построенных квартир;
4) поддержать строительную отрасль;
5) приобрести квартиры в муниципальную собственность.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в таблице 2.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 531-па)

Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1
"Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного
жилищного фонда в ЗАТО Северск" муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 24.12.2024 N 5320-па)

Таблица 2


	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда" подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда, в т.ч.:
	Всего
	3195,50
	0,00
	0,00
	3195,50
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2
	0

	
	
	2022
	3195,30
	0,00
	0,00
	3195,30
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2
	494,2

	
	
	2023
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2
	0

	
	
	2024
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2
	0

	
	
	2025
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2
	0

	
	
	2026
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2
	0

	1.1.1
	Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	1.1.2
	Возмещение стоимости жилого помещения, находящегося в аварийном доме, изымаемого для муниципальных нужд
	Всего
	3195,50
	0,00
	0,00
	3195,50
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2
	0

	
	
	2022
	3195,30
	0,00
	0,00
	3195,30
	0,00
	
	1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2
	494,2

	
	
	2023
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2
	0

	
	
	2024
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2
	0

	2.
	Задача 2 "Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда" подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	2.1.1
	Снос расселенных аварийных домов
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	3.
	Задача 3 "Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир" подпрограммы 1

	3.1
	Основное мероприятие. Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области, в т.ч.:
	Всего
	2527,71
	0,00
	1685,14
	842,57
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1344,75
	0,00
	896,50
	448,25
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	2

	
	
	2022
	1182,96
	0,00
	788,64
	394,32
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	6

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	0

	3.1.1
	Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами
	Всего
	2527,71
	0,00
	1685,14
	842,57
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1344,75
	0,00
	896,50
	448,25
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	2

	
	
	2022
	1182,96
	0,00
	788,64
	394,32
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	6

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	0

	4.
	Задача 4 "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск" подпрограммы 1

	4.1
	ВЦП "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск"
(до 31.12.2023)
	Всего
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	
	1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед
	4

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед
	0

	4.
	Задача 4 "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск" подпрограммы 1

	4.1
	КПМ "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед
	0

	5.
	Задача 5 "Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность" подпрограммы 1

	5.1
	Основное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты, в т.ч.:
	Всего
	5095,29
	0,00
	0,00
	5095,29
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1295,78
	0,00
	0,00
	1295,78
	0,00
	
	1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел
	6

	
	
	2022
	1383,65
	0,00
	0,00
	1383,65
	0,00
	
	1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел
	6

	
	
	2023
	1147,86
	0,00
	0,00
	1147,86
	0,00
	
	1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел
	5

	
	
	2024
	1268,00
	0,00
	0,00
	1268,00
	0,00
	
	1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел
	5

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1308,65
	0,00
	0,00
	1308,65
	0,00
	
	1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1308,65
	0,00
	0,00
	1308,65
	0,00
	
	1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел
	5

	5.1.1
	Перечисление рентных платежей
	Всего
	5095,29
	0,00
	0,00
	5095,29
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1295,78
	0,00
	0,00
	1295,78
	0,00
	
	1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт
	74

	
	
	2022
	1383,65
	0,00
	0,00
	1383,65
	0,00
	
	1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт
	72

	
	
	2023
	1147,86
	0,00
	0,00
	1147,86
	0,00
	
	1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт
	55

	
	
	2024
	1268,00
	0,00
	0,00
	1268,00
	0,00
	
	1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт
	60

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1308,65
	0,00
	0,00
	1308,65
	0,00
	
	1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт
	60

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1308,65
	0,00
	0,00
	1308,65
	0,00
	
	1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт
	60

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	11418,51
	0,00
	1685,14
	9733,37
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	3240,53
	0,00
	896,50
	2344,03
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	5761,91
	0,00
	788,64
	4973,27
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	1147,96
	0,00
	0,00
	1147,96
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	1268,11
	0,00
	0,00
	1268,11
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1308,65
	0,00
	0,00
	1308,65
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1308,65
	0,00
	0,00
	1308,65
	0,00
	
	X
	X
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОДЕРЖАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ
ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 24.12.2024 N 5320-па)

	Наименование подпрограммы 2
	Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 2
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	0,4
	0,9
	0,53
	0,37
	0,33
	0,03
	0,03

	
	2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед
	32
	51
	54
	38
	40
	19
	12

	
	3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт
	16
	94
	104
	104
	106
	11
	11

	Задачи подпрограммы 2
	1. Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск

	
	2. Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск

	
	3. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск

	
	4. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск

	
	5. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда

	
	6. Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск

	
	7. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП)
	ВЦП "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области"

	
	ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"

	
	ВЦП "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда"

	
	ВЦП "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск"

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	78735,18
	18672,24
	20293,33
	20288,42
	19481,19
	1700,00
	3700,00

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	78735,18
	18672,24
	20293,33
	20288,42
	19481,19
	1700,00
	3700,00




I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В составе жилищного фонда, находящегося на территории ЗАТО Северск, значительную долю занимают жилые дома, построенные в период 1955 - 1970 годов. Наряду с благоустроенными кирпичными и панельными домами, введенными в эксплуатацию в период 70 - 90 годов, продолжают эксплуатироваться деревянные и шлакоблочные дома с деревянными перекрытиями, построенные в период 1930 - 1960 годов.
Около 45% многоквартирных домов не ремонтировалось более 50 лет, что стало причиной их ветшания.
Проведение капитального ремонта в определенной мере решает проблему изношенности жилищного фонда.
В связи с невыполненным капитальным ремонтом значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов домов пришло в неудовлетворительное состояние, что привело к повышенному износу жилищного фонда.
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах с 2014 года ЗАТО Северск принимает участие в реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2046 годы, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 N 597а. В Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2046 годы включены 736 домов, находящихся в ЗАТО Северск.
За период с 2014 года по 2019 год в рамках реализации указанной выше программы направлено 890751,09 тыс. руб., что позволило значительно улучшить ситуацию. Выделение указанных средств позволило выполнить работ (оказать услуг) по выборочному капитальному ремонту в 251 многоквартирном доме.
Несмотря на принятые меры, на территории ЗАТО Северск сохраняется необходимость в проведении капитального ремонта жилищного фонда. На 2021 - 2024 годы запланированы работы в 126 многоквартирных домах.
На территории ЗАТО Северск по состоянию на 01.01.2020 пустовало 86 муниципальных жилых помещений общей площадью 3058,6 кв. м. Обязанность по внесению платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда возложена на собственника помещений - Администрацию ЗАТО Северск. Для приведения пустующих квартир в надлежащее состояние с целью их дальнейшего заселения требуется проведение ремонта.
Приоритетные направления государственной политики в отношении инвалидов ориентированы на предоставление им равных с другими гражданами возможностей реализации экономических, социальных, культурных, личных и политических прав, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.
К основным гарантированным правам инвалидов относятся права на беспрепятственный доступ к зданиям. Одной из важных задач, возложенных на органы местного самоуправления, является задача по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к многоквартирным домам.
Несмотря на существующую правовую основу, доступность для инвалидов мест проживания в многоквартирных домах на территории ЗАТО Северск находится на низком уровне.
На 01.05.2020 муниципальный жилищный фонд ЗАТО Северск насчитывал 2689 жилых помещений общей площадью 125,98 тыс. кв. м. Некоторые помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск не состоят на кадастровом учете.
Для внесения сведений об этих помещениях в Государственный кадастр недвижимости в целях передачи жилых помещений в собственность граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", а также для предоставления жилых помещений специализированного (маневренного фонда) гражданам, чьи жилые помещения стали непригодными для проживания, ежегодно имеется потребность в изготовлении в среднем 20 - 25 технических планов на жилые помещения.
Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" направлена на решение задач Программы по созданию благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основной целью подпрограммы 2 является создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск.
Для достижения поставленной цели необходимо решение основных задач:
1) ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск;
2) содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск;
3) организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск;
4) мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск;
5) финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда;
6) организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск;
7) создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах.
Срок реализации подпрограммы 2 - 2021 - 2024 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Содержание
и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
муниципальной программы "Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 24.12.2024 N 5320-па)

Таблица 1


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный период)
	2026 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"

	1.
	Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда
	проц
	0,3
	0,4
	0,9
	0,53
	0,37
	0,33
	0,03
	0,03
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта
	ед
	56
	32
	51
	54
	38
	40
	19
	12
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.
	Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание
	шт
	33
	16
	94
	104
	104
	106
	11
	11
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	1.1
	Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск
	м2
	347
	437,4
	1017,34
	599,32
	397
	346
	35
	35
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	2.1
	Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	10
	10
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.2
	Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта
	шт
	0
	0
	21
	7
	3
	3
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 3 "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	3.1
	Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона
	шт
	200
	200
	12
	12
	12
	12
	5
	5
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 4 "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	4.1
	Количество действующих ТСЖ
	шт
	46
	46
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 5 "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" подпрограммы 2

	5.1
	Площадь муниципального жилищного фонда, за который производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
	тыс м2
	130,71
	130,71
	111,81
	114,6
	106,15
	104,14
	4,0
	19,1
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 6 "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	6.1
	Количество жилых помещений, поставленных на государственный кадастровый учет, прошедших государственную регистрацию права собственности
	шт
	20
	20
	12
	20
	10
	10
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 7 "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах" подпрограммы 2

	7.1
	Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов
	ед
	6
	6
	2
	1
	0
	1
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 2 планируется реализация шести ВЦП (до 31.12.2023), шести комплексов процессных мероприятий (далее - КПМ) (с 01.01.2024) и одного основного мероприятия:
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 531-па)
"Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск";
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 531-па)
"Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск";
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 531-па)
"Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск";
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 531-па)
"Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск";
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 531-па)
"Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда";
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 531-па)
"Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск";
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 531-па)
Основное мероприятие подпрограммы 2 - "Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах".
Для решения задач подпрограммы 2 необходимо выполнить ряд мероприятий:
1) проведение ремонта муниципальных жилых помещений для их заселения;
2) оплату расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда;
3) выполнение работ, необходимых для обеспечения доступа в жилые помещения и их подготовки к проведению ремонта;
4) организацию мероприятий по содержанию и благоустройству территорий ТОС;
5) обучение представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, повышение квалификации лиц, осуществляющих управление МКД при способе управления ТСЖ;
6) информационно-просветительские мероприятия по вопросам поддержки инициативных граждан, желающих создать ТСЖ, освещение вопросов управления МКД;
7) уплату обязательного вноса на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли;
8) изготовление технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации);
9) оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями.
Выполнение указанных мероприятий позволит создать условия для комфортного проживания граждан на территории ЗАТО Северск.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в таблице 2.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2024 N 531-па)

Перечень комплексов процессных мероприятий, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2
"Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО
Северск" муниципальной программы "Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 24.12.2024 N 5320-па)

Таблица 2


	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	1.1
	ВЦП "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	13422,32
	0,00
	0,00
	13422,32
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	3544,51
	0,00
	0,00
	3544,51
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2
	1017,34

	
	
	2022
	4851,02
	0,00
	0,00
	4851,02
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2
	599,32

	
	
	2023
	5026,79
	0,00
	0,00
	5026,79
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2
	397

	1.
	Задача 1 "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	1.1
	КПМ "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	4127,54
	0,00
	0,00
	4127,54
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	4127,54
	0,00
	0,00
	4127,54
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2
	346

	
	
	2025 (прогнозный период)
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2
	35

	
	
	2026 (прогнозный период)
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2
	35

	2.
	Задача 2 "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	2.1
	ВЦП "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	10993,78
	0,00
	0,00
	10993,78
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	3918,17
	0,00
	0,00
	3918,17
	0,00
	
	1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт
	21

	
	
	2022
	3587,10
	0,00
	0,00
	3587,10
	0,00
	
	1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт
	7

	
	
	2023
	3488,51
	0,00
	0,00
	3488,51
	0,00
	
	1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт
	3

	2.
	Задача 2 "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	2.1
	КПМ "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	3549,71
	0,00
	0,00
	3549,71
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	3549,71
	0,00
	0,00
	3549,71
	0,00
	
	1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт
	3

	
	
	2025 (прогнозный период)
	400,00
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	
	1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	400,00
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	
	1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт
	0

	3.
	Задача 3 "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	3.1
	ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" (до 31.12.2023)
	Всего
	1912,58
	0,00
	0,00
	1912,58
	0,00
	УЖКХ ТиС, Местная общественная организация "Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково"
	X
	X

	
	
	2021
	637,70
	0,00
	0,00
	637,70
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт
	12

	
	
	2022
	637,44
	0,00
	0,00
	637,44
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт
	12

	
	
	2023
	637,44
	0,00
	0,00
	637,44
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт
	12

	3.
	Задача 3 "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	3.1
	КПМ "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" (с 01.01.2024)
	Всего
	637,44
	0,00
	0,00
	637,44
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	637,44
	0,00
	0,00
	637,44
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт
	12

	
	
	2025 (прогнозный период)
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт
	5

	4.
	Задача 4 "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	4.1
	ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	5,64
	0,00
	0,00
	5,64
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1,88
	0,00
	0,00
	1,88
	0,00
	
	1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт
	0

	
	
	2022
	1,88
	0,00
	0,00
	1,88
	0,00
	
	1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт
	1000

	
	
	2023
	1,88
	0,00
	0,00
	1,88
	0,00
	
	1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт
	1000

	4.
	Задача 4 "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	4.1
	КПМ "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	1,88
	0,00
	0,00
	1,88
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	1,88
	0,00
	0,00
	1,88
	0,00
	
	1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт
	1000

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт
	0

	5.
	Задача 5 "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" подпрограммы 2

	5.1
	ВЦП "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" (до 31.12.2023)
	Всего
	32499,03
	0,00
	0,00
	32499,03
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	10384,61
	0,00
	0,00
	10384,61
	0,00
	
	1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц
	100

	
	
	2022
	11101,77
	0,00
	0,00
	11101,77
	0,00
	
	1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц
	100

	
	
	2023
	11012,65
	0,00
	0,00
	11012,65
	0,00
	
	1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц
	100

	5.
	Задача 5 "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" подпрограммы 2

	5.1
	КПМ "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" (с 01.01.2024)
	Всего
	11012,65
	0,00
	0,00
	11012,65
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	11012,65
	0,00
	0,00
	11012,65
	0,00
	
	1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц
	100

	
	
	2025 (прогнозный период)
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	
	1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц
	3,9

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2500,00
	0,00
	0,00
	2500,00
	0,00
	
	1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц
	18,6

	6.
	Задача 6 "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	6.1
	ВЦП "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	368,31
	0,00
	0,00
	368,31
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	135,16
	0,00
	0,00
	135,16
	0,00
	
	1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт
	12

	
	
	2022
	112,00
	0,00
	0,00
	112,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт
	20

	
	
	2023
	121,15
	0,00
	0,00
	121,15
	0,00
	
	1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт
	10

	6.
	Задача 6 "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	6.1
	КПМ "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	142,15
	0,00
	0,00
	142,15
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	142,15
	0,00
	0,00
	142,15
	0,00
	
	1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт
	10

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт
	0

	7.
	Задача 7 "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах" подпрограммы 2

	7.1
	Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах, в т.ч.:
	Всего
	62,15
	0,00
	0,00
	62,15
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	50,21
	0,00
	0,00
	50,21
	0,00
	
	1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед
	2

	
	
	2022
	2,12
	0,00
	0,00
	2,12
	0,00
	
	1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед
	0

	
	
	2024
	9,82
	0,00
	0,00
	9,82
	0,00
	
	1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед
	0

	7.1.1
	Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями
	Всего
	62,15
	0,00
	0,00
	62,15
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	50,21
	0,00
	0,00
	50,21
	0,00
	
	1. Количество пандусов и поручней, шт
	2

	
	
	2022
	2,12
	0,00
	0,00
	2,12
	0,00
	
	1. Количество пандусов и поручней, шт
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество пандусов и поручней, шт
	0

	
	
	2024
	9,82
	0,00
	0,00
	9,82
	0,00
	
	1. Количество пандусов и поручней, шт
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество пандусов и поручней, шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество пандусов и поручней, шт
	0

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	78735,18
	0,00
	0,00
	78735,18
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	18672,24
	0,00
	0,00
	18672,24
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	20293,33
	0,00
	0,00
	20293,33
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	20288,42
	0,00
	0,00
	20288,42
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	19481,19
	0,00
	0,00
	19481,19
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1700,00
	0,00
	0,00
	1700,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026 (прогнозный период)
	3700,00
	0,00
	0,00
	3700,00
	0,00
	
	X
	X








Приложение 3
к Муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы
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В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО
СЕВЕРСК", ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗНУЮ ОЦЕНКУ РАСХОДОВ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 24.12.2024 N 5320-па)
	



	N
п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюджетных источников
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" Программы

	1.
	Задача 1 "Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда" подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда, в т.ч.:
	Всего
	3195,50
	0,00
	0,00
	3195,50
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2
	0

	
	
	2022
	3195,30
	0,00
	0,00
	3195,30
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2
	494,2

	
	
	2023
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2
	0

	
	
	2024
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1236496,71
	1042840,63
	32252,80
	161403,28
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2
	3590,5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2
	0

	1.1.1
	Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1075093,43
	1042840,63
	32252,80
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	2

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед
	0

	1.1.2
	Возмещение стоимости жилого помещения, находящегося в аварийном доме, изымаемого для муниципальных нужд
	Всего
	3195,50
	0,00
	0,00
	3195,50
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2
	0

	
	
	2022
	3195,30
	0,00
	0,00
	3195,30
	0,00
	
	1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2
	494,2

	
	
	2023
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2
	0

	
	
	2024
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	
	1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	161403,28
	0,00
	0,00
	161403,28
	0,00
	
	1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2
	3590,5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2
	0

	2.
	Задача 2 "Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда" подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	6000,00
	0,00
	0,00
	6000,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	35

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	2.1.1
	Снос расселенных аварийных домов
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	6000,00
	0,00
	0,00
	6000,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	35

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество снесенных аварийных домов, шт
	0

	3.
	Задача 3 "Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир" подпрограммы 1

	3.1
	Основное мероприятие. Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области, в т.ч.:
	Всего
	2527,71
	0,00
	1685,14
	842,57
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1344,75
	0,00
	896,50
	448,25
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	2

	
	
	2022
	1182,96
	0,00
	788,64
	394,32
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	6

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	2689,50
	0,00
	1793,00
	896,50
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	12

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2689,50
	0,00
	1793,00
	896,50
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	12

	3.1.1
	Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами
	Всего
	2527,71
	0,00
	1685,14
	842,57
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1344,75
	0,00
	896,50
	448,25
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	2

	
	
	2022
	1182,96
	0,00
	788,64
	394,32
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	6

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	2689,50
	0,00
	1793,00
	896,50
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	12

	
	
	2026 (прогнозный период)
	2689,50
	0,00
	1793,00
	896,50
	0,00
	
	1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел
	12

	4.
	Задача 4 "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск" подпрограммы 1

	4.1
	ВЦП "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск"
(до 31.12.2023)
	Всего
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	
	1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед
	4

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед
	0

	4.
	Задача 4 "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск" подпрограммы 1

	4.1
	КПМ "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск"
(с 01.01.2024)
	Всего
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед
	0

	
	
	2025 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед
	3

	5.
	Задача 5 "Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность" подпрограммы 1

	5.1
	Основное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты, в т.ч.:
	Всего
	5095,29
	0,00
	0,00
	5095,29
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1295,78
	0,00
	0,00
	1295,78
	0,00
	
	1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел
	6

	
	
	2022
	1383,65
	0,00
	0,00
	1383,65
	0,00
	
	1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел
	6

	
	
	2023
	1147,86
	0,00
	0,00
	1147,86
	0,00
	
	1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел
	6

	
	
	2024
	1268,00
	0,00
	0,00
	1268,00
	0,00
	
	1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел
	5

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1445,90
	0,00
	0,00
	1445,90
	0,00
	
	1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел
	5

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1445,90
	0,00
	0,00
	1445,90
	0,00
	
	1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел
	5

	5.1.1
	Перечисление рентных платежей
	Всего
	5095,29
	0,00
	0,00
	5095,29
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1295,78
	0,00
	0,00
	1295,78
	0,00
	
	1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт
	74

	
	
	2022
	1383,65
	0,00
	0,00
	1383,65
	0,00
	
	1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт
	72

	
	
	2023
	1147,86
	0,00
	0,00
	1147,86
	0,00
	
	1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт
	55

	
	
	2024
	1268,00
	0,00
	0,00
	1268,00
	0,00
	
	1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт
	60

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1445,90
	0,00
	0,00
	1445,90
	0,00
	
	1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт
	60

	
	
	2026 (прогнозный период)
	1445,90
	0,00
	0,00
	1445,90
	0,00
	
	1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт
	60

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	11418,51
	0,00
	1685,14
	9733,37
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	3240,53
	0,00
	896,50
	2344,03
	0,00
	
	1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел
	829

	
	
	2022
	5761,91
	0,00
	788,64
	4973,27
	0,00
	
	1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2
	494,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел
	871

	
	
	2023
	1147,96
	0,00
	0,00
	1147,96
	0,00
	
	1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел
	799

	
	
	2024
	1268,11
	0,00
	0,00
	1268,11
	0,00
	
	1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел
	874

	
	
	2025 (прогнозный период)
	1246832,11
	1042840,63
	34045,80
	169945,68
	0,00
	
	1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2
	16157,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	4335,40
	0,00
	1793,00
	2542,40
	0,00
	
	1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел
	0

	Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" Программы

	1.
	Задача 1 "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	1.1
	ВЦП "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск"
(до 31.12.2023)
	Всего
	13422,32
	0,00
	0,00
	13422,32
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	3544,51
	0,00
	0,00
	3544,51
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2
	1017,34

	
	
	2022
	4851,02
	0,00
	0,00
	4851,02
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2
	599,32

	
	
	2023
	5026,79
	0,00
	0,00
	5026,79
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2
	397

	1.
	Задача 1 "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	1.1
	КПМ "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск"
(с 01.01.2024)
	Всего
	4127,54
	0,00
	0,00
	4127,54
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	4127,54
	0,00
	0,00
	4127,54
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2
	346

	
	
	2025 (прогнозный период)
	6224,25
	0,00
	0,00
	6224,25
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2
	960,15

	
	
	2026 (прогнозный период)
	4798,21
	0,00
	0,00
	4798,21
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2
	941,05

	2.
	Задача 2 "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	2.1
	ВЦП "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск" (до 31.12.2023)
	Всего
	10993,78
	0,00
	0,00
	10993,78
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	3918,17
	0,00
	0,00
	3918,17
	0,00
	
	1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт
	21

	
	
	2022
	3587,10
	0,00
	0,00
	3587,10
	0,00
	
	1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт
	7

	
	
	2023
	3488,51
	0,00
	0,00
	3488,51
	0,00
	
	1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт
	3

	2.
	Задача 2 "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	2.1
	КПМ "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	3549,71
	0,00
	0,00
	3549,71
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	3549,71
	0,00
	0,00
	3549,71
	0,00
	
	1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт
	3

	
	
	2025 (прогнозный период)
	3790,61
	0,00
	0,00
	3790,61
	0,00
	
	1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт
	3

	
	
	2026 (прогнозный период)
	3790,61
	0,00
	0,00
	3790,61
	0,00
	
	1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт
	3

	3.
	Задача 3 "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	3.1
	ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области"
(до 31.12.2023)
	Всего
	1912,58
	0,00
	0,00
	1912,58
	0,00
	УЖКХ ТиС, Местная общественная организация "Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково"
	X
	X

	
	
	2021
	637,70
	0,00
	0,00
	637,70
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт
	12

	
	
	2022
	637,44
	0,00
	0,00
	637,44
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт
	12

	
	
	2023
	637,44
	0,00
	0,00
	637,44
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт
	12

	3.
	Задача 3 "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	3.1
	КПМ "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области"
(с 01.01.2024)
	Всего
	637,44
	0,00
	0,00
	637,44
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	637,44
	0,00
	0,00
	637,44
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт
	12

	
	
	2025 (прогнозный период)
	637,70
	0,00
	0,00
	637,70
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт
	12

	
	
	2026 (прогнозный период)
	637,70
	0,00
	0,00
	637,70
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт
	12

	4.
	Задача 4 "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	4.1
	ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"
(до 31.12.2023)
	Всего
	5,64
	0,00
	0,00
	5,64
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	1,88
	0,00
	0,00
	1,88
	0,00
	
	1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт
	0

	
	
	2022
	1,88
	0,00
	0,00
	1,88
	0,00
	
	1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт
	1000

	
	
	2023
	1,88
	0,00
	0,00
	1,88
	0,00
	
	1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт
	1000

	4.
	Задача 4 "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	4.1
	КПМ "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"
(с 01.01.2024)
	Всего
	1,88
	0,00
	0,00
	1,88
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	1,88
	0,00
	0,00
	1,88
	0,00
	
	1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт
	1000

	
	
	2025 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт
	0

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт
	0

	5.
	Задача 5 "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" подпрограммы 2

	5.1
	ВЦП "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда"
до 31.12.2023)
	Всего
	32499,03
	0,00
	0,00
	32499,03
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	10384,61
	0,00
	0,00
	10384,61
	0,00
	
	1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц
	100

	
	
	2022
	11101,77
	0,00
	0,00
	11101,77
	0,00
	
	1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц
	100

	
	
	2023
	11012,65
	0,00
	0,00
	11012,65
	0,00
	
	1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц
	100

	5.
	Задача 5 "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" подпрограммы 2

	5.1
	КПМ "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда"
(с 01.01.2024)
	Всего
	11012,65
	0,00
	0,00
	11012,65
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	11012,65
	0,00
	0,00
	11012,65
	0,00
	
	1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц
	100

	
	
	2025 (прогнозный период)
	12928,86
	0,00
	0,00
	12928,86
	0,00
	
	1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц
	100

	
	
	2026 (прогнозный период)
	13436,64
	0,00
	0,00
	13436,64
	0,00
	
	1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц
	100

	6.
	Задача 6 "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	6.1
	ВЦП "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск"
(до 31.12.2023)
	Всего
	368,31
	0,00
	0,00
	368,31
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	135,16
	0,00
	0,00
	135,16
	0,00
	
	1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт
	12

	
	
	2022
	112,00
	0,00
	0,00
	112,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт
	20

	
	
	2023
	121,15
	0,00
	0,00
	121,15
	0,00
	
	1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт
	10

	6.
	Задача 6 "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	6.1
	КПМ "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск"
(с 01.01.2024)
	Всего
	142,15
	0,00
	0,00
	142,15
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	142,15
	0,00
	0,00
	142,15
	0,00
	
	1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт
	10

	
	
	2025 (прогнозный период)
	121,15
	0,00
	0,00
	121,15
	0,00
	
	1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт
	10

	
	
	2026 (прогнозный период)
	121,15
	0,00
	0,00
	121,15
	0,00
	
	1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт
	10

	7.
	Задача 7 "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах" подпрограммы 2

	7.1
	Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах, в т.ч.:
	Всего
	62,15
	0,00
	0,00
	62,15
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	50,21
	0,00
	0,00
	50,21
	0,00
	
	1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед
	2

	
	
	2022
	2,12
	0,00
	0,00
	2,12
	0,00
	
	1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед
	0

	
	
	2024
	9,82
	0,00
	0,00
	9,82
	0,00
	
	1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	120,29
	0,00
	0,00
	120,29
	0,00
	
	1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед
	6

	
	
	2026 (прогнозный период)
	120,29
	0,00
	0,00
	120,29
	0,00
	
	1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед
	6

	7.1.1
	Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями
	Всего
	62,15
	0,00
	0,00
	62,15
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	50,21
	0,00
	0,00
	50,21
	0,00
	
	1. Количество пандусов и поручней, шт
	2

	
	
	2022
	2,12
	0,00
	0,00
	2,12
	0,00
	
	1. Количество пандусов и поручней, шт
	1

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество пандусов и поручней, шт
	0

	
	
	2024
	9,82
	0,00
	0,00
	9,82
	0,00
	
	1. Количество пандусов и поручней, шт
	1

	
	
	2025 (прогнозный период)
	120,29
	0,00
	0,00
	120,29
	0,00
	
	1. Количество пандусов и поручней, шт
	6

	
	
	2026 (прогнозный период)
	120,29
	0,00
	0,00
	120,29
	0,00
	
	1. Количество пандусов и поручней, шт
	6

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	78735,18
	0,00
	0,00
	78735,18
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	18672,24
	0,00
	0,00
	18672,24
	0,00
	
	1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	0,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед
	51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт
	94

	
	
	2022
	20293,33
	0,00
	0,00
	20293,33
	0,00
	
	1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	0,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед
	54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт
	104

	
	
	2023
	20288,42
	0,00
	0,00
	20288,42
	0,00
	
	1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	0,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт
	104

	
	
	2024
	19481,19
	0,00
	0,00
	19481,19
	0,00
	
	1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	0,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт
	106

	
	
	2025 (прогнозный период)
	22667,61
	0,00
	0,00
	22667,61
	0,00
	
	1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	0,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт
	110

	
	
	2026 (прогнозный период)
	22904,60
	0,00
	0,00
	22904,60
	0,00
	
	1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	0,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт
	110

	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" Программы

	
	Итого по Программе
	Всего
	90153,69
	0,00
	1685,14
	88468,55
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2021
	21912,77
	0,00
	896,50
	21016,27
	0,00
	
	1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц
	0,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	3,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц
	6,9

	
	
	2022
	26055,24
	0,00
	788,64
	25266,60
	0,00
	
	1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц
	0,61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц
	7,3

	
	
	2023
	21436,38
	0,00
	0,00
	21436,38
	0,00
	
	1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц
	0,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	2,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц
	2,7

	
	
	2024
	20749,30
	0,00
	0,00
	20749,30
	0,00
	
	1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц
	0,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	2,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц
	5,4

	
	
	2025 (прогнозный период)
	27003,01
	0,00
	1793,00
	25210,01
	0,00
	
	1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц
	2,6

	
	
	2026 (прогнозный период)
	27240,00
	0,00
	1793,00
	25447,00
	0,00
	
	1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	0,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц
	1,6






