# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы в 2024 году

I. О результатах реализации муниципальной Программы, подпрограмм, КПМ за отчетный период.

Мероприятия муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, предусмотренные в подпрограммах и ведомственных целевых программах, выполнены на 100 %.

II. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее - Программа) бюджетом ЗАТО Северск было утверждено 22 617,69 тыс. руб., израсходовано 22 574,71 тыс. руб.

В том числе на выполнение мероприятий подпрограмм:

1. «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» было утверждено 1 184,11 тыс. руб., израсходовано 1 183,81 тыс. руб.;

2. «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» было утверждено 21 433,58 тыс. руб., израсходовано 21 390,90 тыс. руб. Экономия 590 руб. по основному мероприятию «Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах» подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» сложилась в связи с изменением рыночной цены при заключении договора. Освоение бюджетных средств составило 94%.

III. О выполнении основных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы.

Основные мероприятия, предусмотренные Программой в 2024 году, выполнены.

IV. Предложений о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы нет.

V. В муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы в 2024 году 2 раза вносились изменения (постановления Администрации ЗАТО Северск от 24.07.2024 № 2498-па, от 24.12.2024 № 5320-па).

Внесения изменений были связаны с корректировками Программы в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

VI. Оценка эффективности муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы в 2024 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы и Подпрограмм проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707.

По результатам проведенных расчетов получены следующие результаты показателей:

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

1) Степень достижения Сдп = 1,0 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой эффективностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 1,0 по шкале оценки эффективности использования средств муниципальной программы: программа характеризуется полным освоением средств. Информация о финансировании реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы представлена в приложении.

3) Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений Сдп и Сос по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка - 5).

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы: подпрограмма характеризуется высокой эффективностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 1,0 по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: подпрограмма характеризуется полным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – эффективная (оценка - 5).

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 по шкале оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы: подпрограмма характеризуется высокой эффективностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 1,0 по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: подпрограмма характеризуется полным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка - 5).