ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы»

за 2024 год

- ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и КПМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 2024 год муниципальной программой «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы» (далее – муниципальная программа) предусмотрено финансирование в объеме 833,46 млн. руб. Реализовано мероприятий на сумму 824,74 млн. руб., что составило 99% от плановых назначений. Цель программы достигнуты в полном объеме.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы» отражена в приложении 1.

Перечень документов о внесении изменений в муниципальную программу указан 
в приложении 2.

Информация о финансировании реализации муниципальной программы представлена в форме 3.

Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 5.

Сведения о достижении в 2024 году значений целевых показателей (индикаторов) приведены в форме 1.

Сведения о достижении целевых значений подпрограмм представлены в форме 2.

Оценка эффективности средств муниципальной программы – в форме 4.

1. В рамках подпрограммы 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» реализовывались задача программы:

– увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск;

– обеспечение достижения показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

Результативность достижения целевых показателей подпрограммы высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в форме 2.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы соответствуют плановым и составили 402,06 млн. руб. Освоение средств – 99 %.

Работы проводились в рамках двух основных мероприятий.

1)  Основное мероприятие. Строительство и ремонт улично-дорожной сети. Реализовано мероприятий на сумму 221,60 млн. руб. (98,3 % потребности).

В рамках указанного мероприятия осуществлен ремонт автомобильной дороги Томск-Самусь (от знака "ЗАТО Северск" до населенного пункта Петропавловка), строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 в г.Северске, ремонт автомобильной дороги № 50. Разработка ПСД на капитальный ремонт автодорожного моста через р.Б.Киргизка на автомобильной дороге № 10 в г.Северске и капитальный ремонт моста на автодорожном проезде № 38 по ул.Первомайской в г.Северске. Протяженность ремонта составила 9,13 км.

2) Основное мероприятие. Участие в региональном проекте "Региональная и местная дорожная сеть". Реализовано мероприятий на сумму 180,46 млн. руб. (100 % потребности).

В рамках указанного мероприятия осуществлен капитальный ремонт автомобильных дорог на территории г.Северск общей протяженностью 3,5 км.

С учетом выполнения указанных работ  доля протяженности автомобильных дорог, не соответствуюших нормативным требованиям сократилась с 25,57 % в 2023 году до 23,42 %

2. В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» реализовывались задачи программы:

– формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;

– формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

– развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

– организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск.

Результативность достижения целевых показателей подпрограммы высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в форме 2.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы соответствуют плановым и составили 30,64 млн. руб. Освоение средств – 100 %.

Работы проводились в рамках трех основных мероприятий и КПМ.

1) Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения.

Финансирование данного основного мероприятия не предусматривалось. Задача, направленная на реализацию основного мероприятия, выполнена в рамках создания и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов. Значения целевых индикаторов соответствуют плановым.

2) Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения. Реализовано мероприятий на сумму 1,64 млн. руб. Освоение средств – 100 %.

В рамках указанного мероприятия 12 детских садов оборудованы детскими автогородками, также проведен конкурс направленный на формирование у детей правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения.

3) Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения. Реализовано мероприятий на сумму 26,83 млн. руб. Освоение средств – 100 %.

В рамках указанного мероприятия реализовано следующее.

– установлены светофоры на пешеходный переход расположенный на ул.Славского на пересечении с ул. Смолокурка и перекресток просп.Коммунистического и ул.Строителей;

– разработана проектно-сметная документация на обустройство светофорными объектами пешеходного перехода расположенного на ул.Славского, 5 и перекрестка просп.Коммунистического и ул.Крупской;

– нанесена горизонтальная дорожная разметка на автомобильные дороги ЗАТО Северск. На автомобильных дорогах «ул.Славского» и «ЦКПП – путепровод» при нанесении дорожной разметки применялись долговременные материалы (термопластик и холодный пластик). Также в августе 2024 года, с целью обеспечения лучшей видимости, повторно нанесена дорожная разметка на пешеходные переходы у образовательных учреждений и в местах с интенсивным транспортным потоком;

–приобретены дорожные знаки;

– в рамках заключенного договора разработаны новые проекты организации дорожного движения на следующие автомобильные дороги:

– «ЦКПП-Путепровод»;

– «ул.Славского»;

– «ул.Транспортная»;

– «ул.Парковая»;

– «ул.Леонтичука»;

– «ул.Маяковского»;

– «ул.Свердлова»;

– «ул.Лесная»;

– ликвидированы 3 пешеходных перехода (просп.Коммунистический, 10; перекресток ул.Парковой и ул.Горького; перекресток ул.Калинина и ул.Куйбышева);

– осуществлена расчистка обочин дорог от порослей.

3. В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» реализовывались задачи программы:

– текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска;

– обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания.

Результативность достижения целевых показателей подпрограммы высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в форме 2.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы соответствуют плановым и составили 347,39 млн. руб. Освоение средств – 99,8 %.

Работы выполнялись по двум КПМ и одному основному мероприятию.

1) КПМ «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска».

Финансирование данного КПМ осуществлялось за счет средств местного бюджета.

В рамках данного КПМ осуществлялось содержание улично-дорожной сети г.Северска в зимний и летний периоды.

Текущее содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог г.Северска в 2024 году осуществлялось силами двух организаций: МБЭУ ЗАТО Северск и ООО «УАТ».

В рамках муниципального задания и контракта было выполнено работ на 261,62 млн руб. с учетом затрат на текущий ремонт в рамках муниципального задания МБЭУ (в 2023 году – на 228,81 млн руб.).

Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог выполнен на сумму 31,11 млн руб. Площадь ремонта асфальтового покрытия составила 9,2 тыс. кв.м (2023 год –22,4 млн руб. на площади 9,8 тыс. кв.м), выполнена проливка швов протяженностью 10,8 км. Выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов на площади 4,6 тыс. кв.м. Выполнена прочистка участка ливневой канализации от жилого дома 149 по просп.Коммунистическому, до ул.Ленина общей протяженностью 480 п/м.

2) Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов.

Финансирование данного основного мероприятия не осуществлялось.

3) КПМ. Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания.

Финансирование данного КПМ осуществлялось за счет средств местного бюджета.

В рамках данного КПМ осуществлялось реализация полномочий МКУ ТЦ, осуществляющих контроль качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания

4. В рамках подпрограммы 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» реализовывались задачи программы:

– организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

– обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта;

Результативность достижения целевых показателей подпрограммы высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в форме 2.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы ниже плановых и составили 10,35 млн. руб. Освоение средств – 74 %.

Работы выполнялись по КПМ и основному мероприятию.

1) КПМ «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

Финансирование данного КПМ осуществлялось за счет средств местного бюджета.

В рамках КПМ осуществлялось перевозка пассажиров по 12 муниципальным маршрутам в рамках исполнение 5 контрактов. Не полное освоение стало возможным вследствие уменьшения размера оплаты по контрактам на сумму начисленных штрафов и пеней.

2) Основное мероприятие. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта.

В рамках мероприятия осуществлялся ремонт существующих остановочных павильонов, а также установлены 3 новых остановочных павильона.

5. В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

Плановый объем финансирования обеспечивающей подпрограммы составлял 35,02 млн руб. Фактическое освоение составило 34,29 млн руб. (97,9%).

Незначительное недоосвоение средств возникло в результате экономии по коммунальным услугам и услугам связи.

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности обеспечивающей подпрограммы указаны в приложении. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Оценка эффективности Программы определена в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» путем сопоставления:

1) фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы (подпрограммы) (форма 1);

2) фактических и плановых объемов финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ (форма 3).

Оценка эффективности (форме 4).

Степень достижения цели муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с вышеуказанной методикой равна 1,0, степень освоения средств – 99%.

В соответствии со шкалой оценки степени достижения цели, такие показатели говорят о том, что использование финансовых средств по программе имеет высокую эффективность.

Степень достижения цели подпрограммы 1 равна 1, степень освоения средств – 0,99.

Степень достижения цели подпрограммы 2 равна 1, степень освоения средств – 1.

Степень достижения цели подпрограммы 3 равна 1, степень освоения средств – 1.

Степень освоения средств подпрограммы 4 равна 1, степень освоения средств – 0,74.

Степень освоения средств подпрограммы 5 равна 1, степень освоения средств – 0,98.

Оценка эффективности программы в 2024 году – высокая эффективность.

Степень освоения средств муниципальной программы высокая (0,99).

Степень достижения цели 1,0 – программа результативная.

Врио начальника отдела ТиС							           В.В.Снегур

Приложение 1

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание

на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы»

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты 2021 - 2024 годов | 2021-2024 годы | 29.07.2022-27.12.2024 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы |
| 2 | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | Отчеты исполнителей мероприятий Программы | 2022-2024 годы | Февраль 2024 | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы |
| 3 | Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования | Выполнение корректировок Программы | 2021 - 2024 годы | Выполнено при корректи-ровке Программы | Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований |

Приложение 2

Информация о внесенных изменениях в 2024 году

в муниципальную программу

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание

на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы»

Муниципальная программа ««Дорожная деятельность и транспортное обслуживание

на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85

Изменения в муниципальную программу вносились, руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

В 2024 году в муниципальную программу изменения вносились 3 раза:

1. По результатам деятельности за 2023 год изменения были внесены постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2024 № 770-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85»;

2. По результатам деятельности за первое полугодие 2024 года изменения были внесены постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.09.2024 № 3049-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85»;

3. По результатам деятельности за 2024 год изменения были внесены постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 № 5368-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2021 № 85».