| Приложение 13 |  |
| --- | --- |
| к постановлению |  |
| Администрации ЗАТО Северск |  |
| от _01.04.2025___№__710-па__ |  |

«ПЕРЕЧЕНЬ
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципаль-ной программы | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограм-мы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-раль- ного бюд-жета (по согла-сова-нию (прог-ноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм, ед | 0 |
| 1.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных малых архитектур-ных форм, ед | 0 |
| 1.1.2 | Приобретение и монтаж садово-парковых диванов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установлен-ных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустрой-ства, в т.ч.: | Всего | 167 179,88 | 0,00 | 0,00 | 167 179,88 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 60 130,79 | 0,00 | 0,00 | 60 130,79 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  | 2027 | 47 049,09 | 0,00 | 0,00 | 47 049,09 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 1 |
| 2.1.1 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 0 |
| 2.1.2 | Строительство пешеходного тротуара по ул.Сосновой от дома 16/4 до дома 18/29 в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 0 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 0 |
| 2.1.3 | Строительство муниципаль-ного общественного кладбища в г.Северске | Всего | 167 179,88 | 0,00 | 0,00 | 167 179,88 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 60 130,79 | 0,00 | 0,00 | 60 130,79 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 57 |
|  |  | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 68 |
|  |  | 2027 | 47 049,09 | 0,00 | 0,00 | 47 049,09 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 77 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 167 179,88 | 0,00 | 0,00 | 167 179,88 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 60 130,79 | 0,00 | 0,00 | 60 130,79 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 47 049,09 | 0,00 | 0,00 | 47 049,09 | 0,00 |  | X | X» |