|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от _06.06.2025_ № _492-ра_ |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

на 2022 - 2024 годы

Муниципальная программа «Цифровое развитие ЗАТО Северск» на 2022 - 2024 годы была разработана в целях создания и развития информационного общества ЗАТО Северск (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы – Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск.

Целью Программы являлось создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для повышения эффективности муниципального управления ЗАТО Северск и свободного доступа к информации граждан и организаций.

Для достижения этой цели были поставлены 3 задачи:

формирование эффективной интеллектуальной системы управления городским хозяйством, обеспечивающей создание безопасных и комфортных условий для жизни населения ЗАТО Северск;

повышение надежности работоспособности технических средств посредством перехода на использование отечественного программного обеспечения для выполнения требований по информационной безопасности;

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы муниципального управления и оказания муниципальных услуг, предоставляемых населению и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск.

Программа состояла из 4 подпрограмм:

подпрограммы 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»;

подпрограммы 2 «Импортозамещение в информационных технологиях»;

подпрограммы 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск»;

подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках реализации Программы были выполнены мероприятия, направленные
на реализацию основных мер государственной политики Российской Федерации
по созданию необходимых условий для развития информационного общества и цифровой экономики, которые являются ключевым фактором экономического роста и качественного изменения показателей благосостояния населения ЗАТО Северск.

Реализация Программы осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования Программы представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализа-ции, год | План с учетом утвержденного бюджета, (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы), (тыс. руб.) | Процент выполне-ния, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» | Всего | 3 219,94 | 3174,35 | 97,9 |
|  |  | 2022 | 725,60 | 682,02 | 94 |
|  |  | 2023 | 978,79 | 978,73 | 100 |
|  |  | 2024 | 1515,55 | 1513,60 | 99,9 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях» | Всего | 26755,10 | 26691,42 | 99,8 |
|  |  | 2022 | 3258,69 | 3257,92 | 100 |
|  |  | 2023 | 15095,41 | 15032,66 | 99,6 |
|  |  | 2024 | 8401,00 | 8400,84 | 100 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск» | Всего | 6 594,89 | 6 594,88 | 100 |
|  |  | 2022 | 792,85 | 792,85 | 100 |
|  |  | 2023 | 792,85 | 792,85 | 100 |
|  |  | 2024 | 5009,19 | 5009,18 | 100 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | Всего | 36507,13 | 36460,66 | 99,7 |
|  |  | 2022 | 4777,14 | 4732,79 | 99,1 |
|  |  | 2023 | 16 804,25 | 16 804,25 | 100 |
|  |  | 2024 | 14925,74 | 14923,62 | 100 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Срок реализа-ции, год | Единица измере-ния | Значения целевых показателей результатив-ности |  | Оценка дости-жения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество аттестованных муниципальных информационных систем ЗАТО Северск (нарастающим итогом) | 2022 | ед. | 7 | 7 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 7 | 7 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 7 | 7 | 1 |
| 2. | Общий состав выполненных мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом) | 2022 | проц. | 30 | 30 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 38 | 38 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 63 | 63 | 1 |
| 3. | Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных на официальном сайте ЗАТО Северск, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск | 2022 | проц. | 12 | 12 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 13 | 13 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 13 | 13 | 1 |
| Показатели задачи 1 «Формирование эффективной интеллектуальной системы управления городским хозяйством, обеспечивающей создание безопасных и комфортных условий для жизни населения ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность граждан, имеющих доступ к цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития | 2022 | чел. | 1500 | 1500 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 1830 | 1830 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 2194 | 2194 | 1 |
| 1.2 | Количество слоев, доступных для отображения в системе обеспечения градостроительной деятельности | 2022 | ед. | 256 | 256 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 260 | 260 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 265 | 265 | 1 |
| 1.3 | Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн | 2022 | проц. | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2024 |  | 0 | 0 | Х |
| 1.4 | Количество специализированной техники, подключенной к системе автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники | 2022 | ед. | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2024 |  | 0 | 0 | Х |
| 1.5 | Количество камер, обеспечивающих видеонаблюдение за объектами благоустройства, в местах скопления людей | 2022 | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 10 | 10 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 12 | 12 | 1 |
| 1.6 | Количество контейнерных площадок, оснащенных телеметрией и подключенных к системе управления обращения с твердыми коммунальными отходами | 2022 | проц. | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | Х |
|  |  | 2024 |  | 0 | 0 | Х |
| Показатели задачи 2 «Повышение надежности работоспособности технических средств посредством перехода на использование отечественного программного обеспечения для выполнения требований по информационной безопасности» Программы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отечественного общесистемного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества общесистемного программного обеспечения (нарастающим итогом) | 2022 | проц. | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 38 | 38 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 63 | 63 | 1 |
| 2.2 | Доля отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества прикладного и специализированного программного обеспечения (нарастающим итогом) | 2022 | проц. | 17 | 17 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 38 | 38 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 63 | 63 | 1 |
| 2.3 | Количество модернизированных автоматизированных мест пользователей и серверного оборудования (нарастающим итогом) | 2022 | проц. | 9 | 9 | 1 |
|  |  | 2023 | проц. | 11 | 11 | Х |
|  |  | 2024 | проц. | 11 | 11 | Х |
| Показатели задачи 3 «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы муниципального управления и оказания муниципальных услуг, предоставляемых населению и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество муниципальных услуг, оказываемых гражданам в электронном виде | 2022 | ед. | 34 | 34 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 60 | 60 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 64 | 64 | 1 |
| 3.2 | Позиция ЗАТО Северск в рейтинге сайтов муниципальных образований России в АИС «Мониторинг госсайтов», позиция | 2022 | усл. ед. | 2 | 2 | 1 |
|  |  | 2023 |  | 2 | 2 | 1 |
|  |  | 2024 |  | 2 | 2 | 1 |

В соответствии с проведенным анализом в период с 2022 по 2024 год целевые показатели (индикаторы) результативности Программы в целом достигнуты.

За период реализации в Программу 3 раза вносились изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2024 № 513-па, от 01.08.2024 № 2617-па,
 от 20.12.2024 № 5104-па.

Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии
с решениями Думы ЗАТО Северск и постановлением Администрации ЗАТО Северск
от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования
и реализации».

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы приведена
в таблице 3.

Таблица 3

| Год | Степень достижения целей и решения задач | Степень освоения средств | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1 | 0,99 | 5 |
| 2023 | 1 | 1 | 5 |
| 2024 | 1 | 1 | 5 |

Подпрограмма 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» была направлена на формирование эффективной интеллектуальной системы управления городским хозяйством, обеспечивающей создание безопасных и комфортных условий для жизни населения ЗАТО Северск.

Для достижения цели подпрограммы 1 было поставлено 6 задач:

создание и совершенствование сервисов вовлечения граждан ЗАТО Северск
в решение вопросов городского хозяйства;

создание Интеллектуального центра городского управления;

внедрение «Умных технологий» в сфере жилищно-коммунального хозяйства
ЗАТО Северск;

внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных
на создание благоприятной (комфортной) городской среды;

создание сервисов, повышающих уровень общественной безопасности
на территории г.Северска;

создание сервисов, повышающих уровень экологической безопасности
на территории г.Северска.

В рамках решения задач подпрограммы 1 реализованы 6 основных мероприятий:

создание и совершенствование цифровой платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный гражданин»);

создание платформы «Цифровой двойник»;

внедрение системы интеллектуального учета коммунальных ресурсов;

создание автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники;

создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей;

внедрение автоматизации системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами.

Средства направлены на:

оказание услуг по техническому и информационному сопровождению муниципальной информационной системы «Мой Северск»;

проект по строительству системы видеонаблюдения;

организацию видеонаблюдения за объектами благоустройства.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Год | Степень достижения целей и решения задач | Степень освоения средств | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1,0 | 0,94 | 4 |
| 2023 | 1,0 | 1,0 | 5 |
| 2024 | 1,0 | 1,0 | 5 |

Подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях» была направлена на повышение надежности работоспособности технических средств посредством перехода на использование отечественного программного обеспечения
для выполнения требований по информационной безопасности.

Для достижения цели подпрограммы 2 были поставлены 3 задачи:

повышение надежности работоспособности технических средств;

повышение безопасности и надежности при работе с прикладным
и специализированным программным обеспечением;

повышение надежности при работе с оборудованием, установленным на рабочих местах, в серверных помещениях и узлах связи.

В рамках решения задач подпрограммы 2 реализованы 3 основных мероприятия:

переход на использование отечественного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях;

переход на использование отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях;

проведение модернизации серверного оборудования и оборудования связи, техники, установленной на рабочих местах работников Администрации ЗАТО Северск.

Средства направлены на:

оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров систем справочной правовой системы, установленной в Администрации ЗАТО Северск;

приобретение операционных систем Astra Linux, офисного программного обеспечения;

предоставление неисключительных прав на использование средств антивирусной защиты (продление лицензии Dr.Web Desktop Security Suite) для нужд Администрации ЗАТО Северск.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Год | Степень достижения целей и решения задач | Степень освоения средств | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1,0 | 1,0 | 5 |
| 2023 | 1,0 | 1,0 | 5 |
| 2024 | 1,0 | 1,0 | 5 |

Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск» была направлена на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы муниципального управления
и оказания муниципальных услуг, предоставляемых населению и субъектам малого
и среднего предпринимательства ЗАТО Северск.

Для достижения цели подпрограммы 3 были поставлены 2 задачи:

развитие электронных муниципальных услуг Администрации ЗАТО Северск;

повышение доступности информации о деятельности Администрации
ЗАТО Северск;

В рамках решения задач подпрограммы 2 реализованы 2 основных мероприятия:

комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск муниципальных услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде;

повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО Северск.

Средства направлены на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению муниципальной информационной системы «Электронный архив».

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 приведена в таблице 6.

Таблица 6

| Год | Степень достижения целей и решения задач | Степень освоения средств | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1,0 | 1,0 | 5 |
| 2023 | 1,0 | 1,0 | 5 |
| 2024 | 1,0 | 1,0 | 5 |

Проведенный анализ эффективности реализации Программы показал, что по шкале оценки эффективности Программа является высокоэффективной (оценка 5).