УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от _25.06.2025__№_546-ра______

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства

и озеленения города Северска» на 2021 - 2024годы

Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446                                  «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2021 - 2024 годы».

Программа была направлена на повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан.

Целью Программы являлось формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска.

Для достижения цели Программы реализовывались следующие задачи:

создание устойчивой системы озеленения города Северска;

обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания                                                     и жизнедеятельности населения города Северска;

повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры                              в местах массового посещения.

В отчетный период осуществлялась реализация трех подпрограмм, каждая из которых  была направлена на решение одной из поставленных задач:

подпрограммы 1 «Озеленение города Северска»;

подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска»;

подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска».

Кроме того, в состав Программы была включена подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма», включавшая расходы на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы.

Ответственный исполнитель Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

Реализация Программы осуществлялась участниками Программы, участниками мероприятий Программы путем выполнения мероприятий Программы.

Участниками Программы являлись Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, участниками мероприятий Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск.

Реализация Программы осуществлялась за счет средств бюджета ЗАТО Северск, областного и федерального бюджетов.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении реализации мероприятий Программы 
в целом и с распределением по подпрограммам представлена в таблице 1.

2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

на 2021 - 2024 годы

### Таблица 1

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» | Всего | 97 594,69 | 0,00 | 0,00 | 97 594,69 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 18 277,65 | 0,00 | 0,00 | 18 277,65 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 23 307,60 | 0,00 | 0,00 | 23 307,60 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 27 087,76 | 0,00 | 0,00 | 27 087,76 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 28 921,68 | 0,00 | 0,00 | 28 921,68 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» | Всего | 314 015,34 | 0,00 | 16 354,10 | 297 661,24 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 61 769,57 | 0,00 | 2 946,40 | 58 823,17 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 79 033,13 | 0,00 | 4 375,50 | 74 657,63 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 86 541,75 <*> | 0,00 | 4 708,20 | 81 833,55 <*> | 0,00 |
|  |  | 2024 | 87 030,89 <*> | 0,00 | 4 324,00 | 82 706,89 <*> | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» | Всего | 214 882,15 | 0,00 | 0,00 | 214 882,15 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 63 410,09 | 0,00 | 0,00 | 63 410,09 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 61 065,94 <*> | 0,00 | 0,00 | 61 065,94 <*> | 0,00 |
|  |  | 2023 | 48 032,58 | 0,00 | 0,00 | 48 032,58 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 51 150,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 51 150,70 <*> | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 146 740,32 | 209,64 | 233,20 | 146 297,48 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 31 736,36 | 0,00 | 65,00 | 31 671,36 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 33 956,91 | 0,00 | 68,80 | 33 888,11 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 39 474,81 <*> | 209,64 | 48,80 | 39 216,37 <*> | 0,00 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 41 574,18 <*> | 0,00 | 50,60 | 41 523,58 <*> | 0,00 |
|  | Итого по Программе | Всего | 773 232,50 | 209,64 | 16 587,30 | 756 435,56 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 175 193,67 | 0,00 | 3 011,40 | 172 182,27 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 197 363,58 <*> | 0,00 | 4 444,30 | 192 919,28 <*> | 0,00 |
|  |  | 2023 | 201 136,90 <*> | 209,64 | 4 757,00 | 196 170,26 <*> | 0,00 |
|  |  | 2024 | 208 677,45 <*> | 0,00 | 4 374,60 | 204 302,85 <*> | 0,00 |

------------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 102,42 тыс. руб.;

в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 360 тыс. руб.;

в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 1,06 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы                              в строках «Всего».

4

Ресурсное обеспечение Программы с распределением по источникам выглядело следующим образом:

местный бюджет – 97,8 % (756 435,56 тыс. руб.);

бюджет Томской области – 2,2 % (4 444,30 тыс. руб.);

Средства из федерального бюджета и внебюджетных источников в реализации Программы не были задействованы.

Фактическое исполнение (кассовые расходы) Программы за отчетный период составило 753 123,77 тыс. руб., (96,94 % от плана с учетом утвержденного бюджета ЗАТО Северск).

Информация о фактическом исполнении (кассовых расходах) Программы в целом 
и с распределением по годам реализации представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Срок реализации, год | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 175 193,67 | 170 948,84 | 97,58 |
| 2022 | 197 363,58 | 195 816,02 | 99,22 |
| 2023 | 201 136,90 | 188 651,36 | 93,79 |
| 2024 | 203 176,41 | 197 707,55 | 97,31 |
| Итого по Программе | 776 870,56 | 753 123,77 | 96,94 |

В целом реализация Программы была эффективна. Показатели реализации находились на плановом уровне или имели положительную динамику.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы в целом и по подпрограммам представлены в таблице 3.

### 5

### СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности за весь период реализации

### муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

### на 2021 - 2024 годы

### Таблица 3

| ### Наименование целевого показателя (индикатора) | ### Еди-ница изме-рения | ### Значения целевых показателей (индикаторов) результативности |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыполнения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2021 год |  | 2022 год |  | ### 2023 год |  | ### 2024 год |  |  |
|  |  | ### план | ### факт | ### план | ### факт | ### план | ### факт | ### план | ### факт |  |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска | ### ед. | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 4 | ### 1 | ### 1 | ### 3 | ### 3 | ### - |
| ### Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска | ### ед. | ### 342 | ### 342 | ### 315 | ### 315 | ### 272 | ### 272 | ### 440 | ### 440 | ### - |
| ### Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, | ### проц. | ### 24 | ### 24 | ### 26 | ### 26 | ### 26 | ### 26 | ### 31 | ### 31 | ### - |

### 6

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### подлежащих обновлению (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск | ### проц. | ### 70 | ### 70 | ### 73 | ### 73 | ### 67 | ### 67 | ### 65 | ### 65 | ### - |
| ### Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу | ### проц. | ### 10,66 | ### 10,66 | ### 10,79 | ### 10,79 | ### 16,37 | ### 16,37 | ### 11,92 | ### 11,92 | ### - |
| ### Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев) | ### проц. | ### 27 | ### 27 | ### 27 | ### 27 | ### 74,24 | ### 74,24 | ### 100 | ### 100 | ### - |
| ### Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО | ### м3 | ### 6040 | ### 6040 | ### 6326 | ### 6326 | ### 16876 | ### 16876 | ### 2800 | ### 2800 | ### - |

### 7

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов | ### м2 | ### 4900 | ### 4900 | ### 6326 | ### 3200 | ### 4500 | ### 45000 | ### 500 | ### 500 | ### - |
| ### Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели | ### ед. | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### - |
| ### Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта | ### ед. | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### - |
| ### Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту | ### ед. | ### - | ### - | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### - |

8

Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» Программы (далее – подпрограмма 1) была направлена на создание устойчивой системы озеленения города Северск.

В ходе реализации подпрограммы 1 решались следующие задачи:

организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска;

восстановление зеленого фонда города Северска.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 1 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.

Фактический объем финансирования за весь период реализации Программы составил 97 279,65 тыс. руб. (99,7% от планового объема финансирования). Финансирование мероприятий производилось из местного бюджета.

В целом реализация подпрограммы 1 имела высокую эффективность. Показатели реализации достигали планового уровня или имели положительную динамику.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 3.

Итоги реализации подпрограммы 1 выглядят следующим образом.

Реализация ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» и одноименного комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ) позволила выполнить работы по текущему содержанию объектов озеленения г.Северска на должном уровне. Доля площади ухоженных газонов составила 80%.  Ежегодно выкашивалось порядка 104 га газонов, многие газоны за сезон выкашивались  по 3 - 4 раза.

Доля ухоженных цветников составила 100%. На клумбы города ежегодно высаживалось 390 - 410 тыс. корней цветочной рассады.

За период действия Программы снесено 2 590 старовозрастных деревьев.

В рамках ВЦП и КПМ «Восстановление зеленого фонда города Северска» за период действия Программы высажено 1 250 саженцев деревьев и кустарников.

Индекс восстановленных зеленых насаждений, характеризующий отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев по годам реализации колебался от 27%                    до 109%. По итогам 4 лет реализации Программы данный показатель составил 48,26%. Это указывает на необходимость увеличения количества посадки деревьев при реализации Программы в последующие годы.

Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» (далее – подпрограмма 2) была направлена на обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска.

Достижение цели обеспечивалось путем решения следующих задач:

текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска;

проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска;

привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 2 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.

Фактический объем финансирования за весь период реализации Программы составил 304647,19 тыс. руб. (97,9 % от планового объема финансирования).

Распределение по бюджетам сложилось следующим образом:

бюджет Томской области – 12 034,42 тыс. руб.;

местный бюджет – 292 612,77 тыс. руб.;

Итоги реализации подпрограммы 2 за отчетный период выглядят следующим образом.

В рамках ВЦП и КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» проводились систематические мероприятия по благоустройству

9

общегородских территорий, текущее содержание внутриквартальных территорий, скверов города, территории городского кладбища, мест отдыха на реке Томи, ликвидация несанкционированных свалок на периферийных территориях города.

Площадь внутриквартальных территорий, которые ежегодно содержались в рамках мероприятий данных КПМ и ВЦП, составляла 2783 тыс. м2.

Содержалось 56 га муниципального кладбища г.Северска, обеспечивая жителям доступ во все кварталы в зимний период и удовлетворительное санитарное состояние в летний период. С территории кладбища ежегодно вывозилось порядка 1,5 тыс. т мусора.

Ежегодно выполнялись мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и проживания, в том числе:

праздничное оформление следующих объектов: площади имени В.И.Ленина, театральной площади, просп.Коммунистического и разделительной полосы, ул.Курчатова;

установка и украшение 8 новогодних елей;

изготовление и монтаж баннерной продукции;

поддержание в надлежащем состоянии памятников;

обеспечение функционирования 7 фонтанов (в летний период).

В г.Северске ежегодно проводился городской конкурс «Северский дворик» для привлечения населения, городских предприятий, предприятий и организаций бюджетной сферы, индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.

В рамках ВЦП и КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» ежегодно производилась противоклещевая обработка 138 - 150 га лесных массивов, прилегающих к городу.

В рамках областной субвенции выполнялся комплекс мероприятий по регулированию численности животных без владельцев. За отчетный период было отловлено 366 животных без владельцев. По состоянию на 31.12.2024 в приюте находилось 98 собак, подлежащих пожизненному содержанию.

Кроме того, в рамках указанных ВЦП и КПМ осуществлялось круглосуточное дежурство бригады для перевозки тел умерших жителей ЗАТО Северск в морг.

В рамках основного мероприятия «Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» уделялось большое внимание организации мероприятий по привлечению жителей города к выполнению работ по благоустройству и санитарной очистке территории. Данное мероприятие не имело финансирования.

Два раза в год, в весенний и осенний период, проводились традиционные месячники по санитарной уборке города. Кроме того, в течение весенне-летнего периода периодически проводились акции по санитарной уборке отдельных городских территорий.

Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска (далее – подпрограмма 3) была направлена на повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения.

Достижение цели обеспечивалось путем решения следующих задач:

создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска;

строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 3 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.

Итоги реализации подпрограммы 3  в отчетном периоде выглядят следующим образом.

Не финансировались и не реализовывались мероприятия основного мероприятия «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели».

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства» выполнялись  работы  по  строительству  муниципального

10

общественного кладбища в г.Северске, велась разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства.

Общий объем финансирования за период реализации Программы составил 205 258,53 тыс. руб., (95,52% от плановых назначений). Работы выполнялись за счет средств местного бюджета.

Выполнение подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» осуществлялось
в соответствии с годовыми и оперативными планами работы Управления жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, которое реализовывало меры по полному, качественному и своевременному выполнению мероприятий Программы и эффективному использованию финансовых средств.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 4 представлена в таблице 1.

Целевые показатели результативности подпрограммы 3 достигнуты в полном объеме.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования 
и реализации» в период реализации Программы в Программу вносились изменения.

Информация о внесенных изменениях в Программу представлена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Цель изменения | Обоснование изменения | Реквизиты нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 10.12.2020 № 5/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.08.2021 № 1915 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446» |
| 2. | Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 10.12.2020 № 5/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», принятие решения Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2022 № 225 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446» |
| 3. | Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.07.2022 № 1345 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446» |

## 11

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2023 № 258-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446» |
| 5. | Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.08.2023 №1498-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446» |
| 6. | Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», принятие решения Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2024 № 466-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446» |
| 7. | Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.08.2024 № 2622-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446» |
| 9. | Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2023 № 43/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2024 № 5281-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446» |

## 12

## В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы за годы ее реализации, 
в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Показатели оценки | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и решения задач СДП | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Степень освоения средств СОС | 0,81 | 0,99 | 0,94 | 0,97 |
| Оценка эффективности реализации Программы | 4 | 5 | 4 | 5 |

В 2021 и 2023 годах  Программа была эффективной из-за некорректно спланированного объема финансирования подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска».

В 2022 и 2024 годах был пересмотрен объем финансирования данной подпрограммы в части уточнения финансовых ресурсов и перераспределения их на другие подпрограммы.

Учитывая эффективность Программы, необходимо продолжать реализацию мероприятий в сфере благоустройства программным способом. В этих целях разработана и утверждена муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2025 - 2027 годы.