УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от _26.06.2025_№__551-ра__

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2020 № 2428 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»
на 2021 - 2024 годы».

Программа разработана и выполнялась с целью создания комфортных условий для проживания граждан.

Для достижения цели Программы реализовывались следующие задачи:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск;

создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск.

В отчетный период осуществлялась реализация трех подпрограмм, каждая из которых направлена на решение одной из поставленных задач:

подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»;

подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»;

подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма».

Ответственный исполнитель Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

Участники Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, участники мероприятий Программы – Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково», управляющие организации ЗАТО Северск, проектно-строительные организации.

Реализация Программы осуществлялась за счет средств бюджета ЗАТО Северск
и областного бюджета.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении реализации мероприятий Программы 
в целом и с распределением по подпрограммам представлена в таблице 1.

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

### Таблица 1

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» | Всего | 11 418,51 | 0,00 | 1 685,14 | 9 733,37 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 3 240,53 | 0,00 | 896,50 | 2 344,03 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5 761,91 | 0,00 | 788,64 | 4 973,27 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 147,96 | 0,00 | 0,00 | 1 147,96 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1 268,11 | 0,00 | 0,00 | 1 268,11 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» | Всего | 78 735,18 | 0,00 | 0,00 | 78 735,18 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 18 672,24 | 0,00 | 0,00 | 18 672,24 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 20 293,33 | 0,00 | 0,00 | 20 293,33 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 20 288,42 | 0,00 | 0,00 | 20 288,42 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 19 481,19 | 0,00 | 0,00 | 19 481,19 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | Всего | 90 153,69 | 0,00 | 1 685,14 | 88 468,55 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 21 912,77 | 0,00 | 896,50 | 21 016,27 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 26 055,24 | 0,00 | 788,64 | 25 266,60 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 21 436,38 | 0,00 | 0,00 | 21 436,38 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 20 749,30 | 0,00 | 0,00 | 20 749,30 | 0,00 |

Ресурсное обеспечение Программы с распределением по источникам выглядело следующим образом:

местный бюджет – 98,1% (88 468,55 тыс. руб.);

бюджет Томской области – 1,9% (1 685,14 тыс. руб.).

Фактическое исполнение (кассовые расходы) Программы за отчетный период составило 90 285,39 тыс. руб. (98,1% от плана с учетом утвержденного бюджета ЗАТО Северск).

Информация о фактическом исполнении (кассовых расходах) Программы в целом 
и с распределением по годам реализации представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Срок реализации, год | План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 21 912,77 | 20 585,84 | 93,9 |
| 2022 | 26 055,24 | 25 898,64 | 99,4 |
| 2023 | 21 436,38 | 21 226,20 | 99,0 |
| 2024 | 22 617,69 | 22 574,71 | 99,8 |
| Итого по Программе | 92 022,08 | 90 285,39 | 98,1 |

В целом реализация Программы имела высокую эффективность. Показатели реализации в основном находились на плановом уровне. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы в целом и по подпрограммам представлены в таблице 3.

### СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности за весь период реализации

### муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

### Таблица 3

| ### № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора), единица измерения | ### Значения целевых показателей (индикаторов) результативности |  |  |  |  |  |  |  | ### Причины невыполнения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |

| ### 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ### 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Целевые показатели программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц. | 0,57 | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,65 |  |  |
| ### 2 | Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц. | 3,1 | 3,1 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |  |  |
| ### 3 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| ### 4 | Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц. | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |  |  |
| ### 5 | Целевые показатели задачи 1 Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 0 | 0 | 494,2 | 494,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### 5.2 | Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел. | 829 | 829 | 871 | 871 | 799 | 799 | 874 | 874 |  |
| ### 6 | ### Целевые показатели задачи 2 Программы «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1 | ### Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц. | 0,9 | 0,9 | 0,53 | 0,53 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,33 |  |
| ### 6.2 | ### Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед. | 51 | 51 | 54 | 54 | 38 | 38 | 40 | 40 |  |
| ### 6.3 | ### Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, ед. | 94 | 94 | 104 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 |  |
| ### Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 7 | ### Целевые показатели подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 7.1 | Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 0 | 0 | 494,2 | 494,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### 7.2 | Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел. | 829 | 829 | 871 | 871 | 799 | 799 | 874 | 874 |  |
| ### 8 | ### Целевые показатели задачи 1 подпрограммы 1 «Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 8.1 | Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### 8.2 | Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 | 0 | 494,2 | 494,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### 9 | Целевые показатели задачи 2 подпрограммы 1 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 9.1 | Количество снесенных аварийных домов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### 10 | Целевые показатели задачи 3 подпрограммы 1 «Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 10.1 | Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел. | 12 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### В 2021 году не завершено строительство многоквартирного дома, в котором планировалось приобретение квартир |
| ### 11 | Целевые показатели задачи 4 подпрограммы 1 «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 11.1 | Количество обследованных жилых домов, ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### 12 | Целевые показатели задачи 5 подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 12.1 | Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 13 | ### Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 13.1 | Доля отремонтированной площади в общей площади муници-пального жилищного фонда, проц. | 0,9 | 0,9 | 0,53 | 0,53 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,33 |  |
| ### 13.2 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную про-грамму капитального ремонта, ед. | 51 | 51 | 54 | 54 | 38 | 38 | 40 | 40 |  |
| ### 13.3 | Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, ед. | 94 | 94 | 104 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 |  |
| ### 14 | Целевые показатели задачи 1 подпрограммы 2 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 14.1 | Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, проц. | 1017,34 | 1017,34 | 599,32 | 599,32 | 397 | 397 | 346 | 346 |  |
| ### 15 | Целевые показатели задачи 2 подпрограммы 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 15.1 | Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ### 15.2 | Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, ед. | 21 | 21 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| ### 16 | Целевые показатели задачи 3 подпрограммы 2 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 16.1 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| ### 17 | Целевые показатели задачи 4 подпрограммы 2 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 17.1 | Количество действующих ТСЖ, ед. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |  |
| ### 18 | Целевые показатели задачи 5 подпрограммы 2 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 18.1 | Площадь муниципального жилищного фонда, за который производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества, м2 | 111,81 | 111,81 | 114,6 | 114,6 | 106,15 | 106,15 | 104,14 | 140,14 |  |
| ### 19 | Целевые показатели задачи 6 подпрограммы 2 «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 19.1 | Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» Программы (далее – подпрограмма 1) была направлена на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в ЗАТО Северск.

В ходе реализации подпрограммы 1 решались следующие задачи:

обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда;

ликвидация существующего аварийного жилищного фонда;

стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир;

обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск;

финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 1 с распределением
по источникам представлена в таблице 1.

В целом реализация подпрограммы 1 имела высокую эффективность.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 3.

Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2) была направлена на создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск.

В ходе реализации подпрограммы 2 решались следующие задачи:

ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск;

содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск;

организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск;

мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск;

финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда;

организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск;

создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям
в многоквартирных домах.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 2 с распределением
по источникам представлена в таблице 1.

В целом реализация подпрограммы 2 имела высокую эффективность.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 3.

За период реализации в Программу были внесены изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2021 № 1975, от 21.02.2022 № 261, от 21.03.2022 № 460, от 29.07.2022 № 1333, от 28.02.2023 № 291-па, от 07.08.2023 № 1471-па, от 19.02.2024 № 531-па, от 24.07.2024 № 2498-па, от 24.12.2024 № 5320-па.

Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск и постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования
и реализации».

## В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы за годы ее реализации, в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Год | Степень достижения целей и решения задач СДП | Степень освоения средств СОС | Оценка эффективности реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,99 | 0,94 | 4 | Эффективная |
| 2022 | 1,00 | 0,99 | 5 | Высокая эффективность |
| 2023 | 1,00 | 0,99 | 5 | Высокая эффективность |
| 2024 | 1,00 | 0,99 | 5 | Высокая эффективность |
| Средняя оценка эффективности за весь период реализации Программы | 1,00 | 0,98 | 5 | Высокая эффективность |

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы за все годы ее реализации имела высокий уровень эффективности.

Фактические и плановые значения целевых показателей результативности Программы, фактические и плановые объемы финансирования, направленные на реализацию Программы, ежегодно публиковались в соответствии с требованиями Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования
и реализации.