	УТВЕРЖДЕН
распоряжением 
Администрации ЗАТО Северск
от ____________№___________



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» 
на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2020 № 2428 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»
на 2021 - 2024 годы».
Программа разработана и выполнялась с целью создания комфортных условий для проживания граждан.
[bookmark: _GoBack]Для достижения цели Программы реализовывались следующие задачи:
1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск;
2) создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск.
В отчетный период осуществлялась реализация трех подпрограмм, каждая из которых направлена на решение одной из поставленных задач:
- подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»;
- подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»;
- подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
Ответственным исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Участниками Программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, участниками мероприятий Программы - местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково», управляющие организации ЗАТО Северск, проектно-строительные организации.
Реализация Программы осуществлялась за счет средств бюджета ЗАТО Северск
и областного бюджета.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении реализации мероприятий Программы 
в целом и с распределением по подпрограммам представлена в таблице 1.
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Внутренний номер: 0352915
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» 
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования,
тыс. руб.
	В том числе за счет средств

	
	
	
	
	федерального бюджета
 
	областного бюджета 
	местного
бюджета
	внебюджетных источников




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск»
	Всего
	11 418,51
	0,00
	1 685,14
	9 733,37
	0,00

	
	
	2021
	3 240,53
	0,00
	896,50
	2 344,03
	0,00

	
	
	2022
	5 761,91
	0,00
	788,64
	4 973,27
	0,00

	
	
	2023
	1 147,96
	0,00
	0,00
	1 147,96
	0,00

	
	
	2024
	1 268,11
	0,00
	0,00
	1 268,11
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск»
	Всего
	78 735,18
	0,00
	0,00
	78 735,18
	0,00

	
	
	2021
	18 672,24
	0,00
	0,00
	18 672,24
	0,00

	
	
	2022
	20 293,33
	0,00
	0,00
	20 293,33
	0,00

	
	
	2023
	20 288,42
	0,00
	0,00
	20 288,42
	0,00

	
	
	2024
	19 481,19
	0,00
	0,00
	19 481,19
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого по Программе
	Всего
	90 153,69
	0,00
	1 685,14
	88 468,55
	0,00

	
	
	2021
	21 912,77
	0,00
	896,50
	21 016,27
	0,00

	
	
	2022
	26 055,24
	0,00
	788,64
	25 266,60
	0,00

	
	
	2023
	21 436,38
	0,00
	0,00
	21 436,38
	0,00

	
	
	2024
	20 749,30
	0,00
	0,00
	20 749,30
	0,00



Ресурсное обеспечение Программы с распределением по источникам выглядит следующим образом:
местный бюджет – 98,1% (88 468,55 тыс. руб.);
бюджет Томской области – 1,9% (1 685,14 тыс. руб.).
Фактическое исполнение (кассовые расходы) Программы за отчетный период – 90 285,39 тыс. руб., что составляет 98,1% от плана с учетом утвержденного бюджета ЗАТО Северск.
Информация о фактическом исполнении (кассовых расходах) Программы в целом 
и с распределением по годам реализации представлена в таблице 2.
Таблица 2
	Срок 
реализации, год 
	План с учетом
 утвержденного бюджета
 (тыс. руб.)
	Фактическое исполнение (кассовые расходы)
(тыс. руб.)
	Процент выполнения, 
%

	2021
	21 912,77
	20 585,84
	93,9

	2022
	26 055,24
	25 898,64
	99,4

	2023
	21 436,38
	21 226,20
	99,0 

	2024
	22 617,69
	22 574,71
	99,8

	Итого по Программе
	92 022,08
	90 285,39
	98,1


В целом реализация Программы имеет высокую эффективность. Показатели реализации, в основном, находятся на плановом уровне. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы в целом и по подпрограммам представлены в таблице 3.


СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности за весь период реализации
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора), единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности
	Причины невыполнения (при наличии) 

	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Целевые показатели программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

	1
	Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц.
	0,57
	0,57
	0,61
	0,61
	0,6
	0,6
	0,65
	0,65
	

	2
	Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц.
	3,1
	3,1
	2
	2
	2,1
	2,1
	2,4
	2,4
	

	3
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	4
	Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц.
	6,9
	6,9
	7,3
	7,3
	5,2
	5,2
	5,4
	5,4
	

	5
	Целевые показатели задачи 1 Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск»

	5.1
	Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2
	0
	0
	494,2
	494,2
	0
	0
	0
	0
	

	5.2
	Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел
	829
	829
	871
	871
	799
	799
	874
	874
	

	6
	Целевые показатели задачи 2 Программы «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск»

	6.1
	Доля  отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц
	0,9
	0,9
	0,53
	0,53
	0,37
	0,37
	0,33
	0,33
	

	6.2
	Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед
	51
	51
	54
	54
	38
	38
	40
	40
	

	6.3
	Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, ед
	94
	94
	104
	104
	104
	104
	106
	106
	

	Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск»

	7
	Целевые показатели подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»

	7.1
	Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2
	0
	0
	494,2
	494,2
	0
	0
	0
	0
	

	7.2
	Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел.
	829
	829
	871
	871
	799
	799
	874
	874
	

	8
	Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда»

	8.1
	Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8.2
	Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2
	0
	0
	494,2
	494,2
	0
	0
	0
	0
	

	9
	Целевые показатели задачи 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда»

	
	Количество снесенных аварийных домов, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	10
	Целевые показатели задачи 3 «Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир»

	10.1
	Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел.
	12
	2
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	В 2021 году не завершено строительство многоквартирного дома, в котором планировалось приобретение квартир.

	11
	Целевые показатели задачи 4 «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» 

	11.1
	Количество обследованных жилых домов, ед.
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	12
	Целевые показатели задачи 5 «Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность»

	12.1
	Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел.
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	

	Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск»

	13
	Целевые показатели подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск»

	13.1
	Доля отремонтированной площади в общей площади муници-пального жилищного фонда, проц.
	0,9
	0,9
	0,53
	0,53
	0,37
	0,37
	0,33
	0,33
	

	13.2
	Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную про-грамму капитального ремонта, ед.
	51
	51
	54
	54
	38
	38
	40
	40
	

	13.3
	Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, ед.
	94
	94
	104
	104
	104
	104
	106
	106
	

	14
	Целевые показатели задачи 1 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск»

	14.1
	Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, проц.
	1017,34
	1017,34
	599,32
	599,32
	397
	397
	346
	346
	

	15
	Целевые показатели задачи 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» 

	15.1
	Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	15.2
	Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, ед.
	21
	21
	7
	7
	3
	3
	3
	3
	

	16
	Целевые показатели задачи 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск»

	16.1
	Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	

	17
	Целевые показатели задачи 4 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск»

	17.1
	Количество действующих ТСЖ, ед.
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	

	18
	Целевые показатели задачи 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» 

	18.1
	Площадь муниципального жилищного фонда, за который производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества, м2
	111,81
	111,81
	114,6
	114,6
	106,15
	106,15
	104,14
	140,14
	

	19
	Целевые показатели задачи 6 «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск»

	19.1
	Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	




Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» Программы (далее – подпрограмма 1) была направлена на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в ЗАТО Северск.
 В ходе реализации подпрограммы 1 решались следующие задачи:
1. Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда;
2. Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда;
3. Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир;
4. Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск;
5. Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 1 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.
В целом реализация подпрограммы 1 имеет высокую эффективность.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 3.
Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2) была направлена на создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск.
В ходе реализации подпрограммы 2 решались следующие задачи:
1. Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск;
2. Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск;
3. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск;
4. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск;
5. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда;
6. Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск;
7. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 2 с распределением
по источникам представлена в таблице 1.
В целом реализация подпрограммы 2 имеет высокую эффективность.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 3.
За период реализации в Программу были внесены изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2021 № 1975, от 21.02.2022 № 261, от 21.03.2022 № 460, от 29.07.2022 № 1333, от 28.02.2023 № 291-па, от 07.08.2023 № 1471-па, от 19.02.2024 № 531-па, от 24.07.2024 № 2498-па, от 24.12.2024 № 5320-па.
Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск» и постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования
и реализации».
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы за годы ее реализации, в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 4.
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы за годы ее реализации, в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 5.
Таблица 5
	Год
	Степень достижения целей и решения задач СДП
	Степень освоения средств СОС
	Оценка эффективности реализации Программы

	2021
	0,99
	0,94
	4
	Эффективная

	2022
	1,00
	0,99
	5
	Высокая эффективность

	2023
	1,00
	0,99
	5
	Высокая эффективность

	2024
	1,00
	0,99
	5
	Высокая эффективность

	Средняя оценка эффективности за весь период реализации Программы
	1,00
	0,98
	5
	Высокая эффективность



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы за все годы ее реализации имела высокий уровень эффективности.
Фактические и плановые значения целевых показателей результативности Программы, фактические и плановые объемы финансирования, направленные на реализацию Программы, ежегодно публиковались в соответствии с требованиями Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования
и реализации.

