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«ПЕРЕЧЕНЬ 
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности 
и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» 
муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2
	[bookmark: _Hlk158122803]№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного 
результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» подпрограммы 3

	1.1
	КПМ «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска»
	Всего
	702 461,60
	0,00
	0,00
	702 461,60
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	308 270,02
	0,00
	0,00
	308 270,02
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	145,7

	
	
	2026
	186 253,58
	0,00
	0,00
	186 253,58
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	145,7

	
	
	2027
	207 938,00
	0,00
	0,00
	207 938,00
	0,00
	
	1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м
	145,7

	2.
	Задача 2 «Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест» подпрограммы 3

	[bookmark: _Hlk204349237]2.1
	Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов, в т.ч.:
	Всего
	0,20
	0,00
	0,00
	0,20
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,20
	0,00
	0,00
	0,20
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед
	0

	2.1.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях
	Всего
	0,20
	0,00
	0,00
	0,20
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,20
	0,00
	0,00
	0,20
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	0

	3.
	Задача 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» подпрограммы 3

	3.1
	КПМ «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания»
	Всего
	174 436,92
	0,00
	0,00
	174 436,92
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	58 547,72
	0,00
	0,00
	58 547,72
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	
	
	2026
	57 944,60
	0,00
	0,00
	57 944,60
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	
	
	2027 
	57 944,60
	0,00
	0,00
	57 944,60
	0,00
	
	1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед
	280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед
	12

	 Итого по 
подпрограмме 3
	Всего
	876 898,72
	0,00
	0,00
	876 898,72
	0,00
	
	X
	X

	
	2025
	366 817,94
	0,00
	0,00
	366 817,94
	0,00
	
	X
	X

	
	2026
	244 198,18
	0,00
	0,00
	244 198,18
	0,00
	
	X
	X

	
	2027
	265 882,60
	0,00
	0,00
	265 882,60
	0,00
	
	X
	X»




Внутренний номер: 0354738
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