Приложение 13

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _22.08.2025__№__2079-па__

| «1.1 | Основное мероприятие. Строительство и ремонт улично-дорожной сети, в т.ч.: | Всего | 974 030,48 | 0,00 | 197 131,20 | 776 899,28 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 836 855,73 | 0,00 | 197 131,20 | 639 724,53 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 1,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 10,59 |
|  |  | 2026 | 137 124,75 | 0,00 | 0,00 | 137 124,75 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 2 |
|  |  | 2027 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 0 |
| 1.1.1 | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске | Всего | 101 722,73 | 0,00 | 0,00 | 101 722,73 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 101 722,73 | 0,00 | 0,00 | 101 722,73 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0,54 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
| 1.1.2 | Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда | Всего | 376 539,56 | 0,00 | 0,00 | 376 539,56 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 376 539,56 | 0,00 | 0,00 | 376 539,56 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0,7 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильной дороги Томск-Самусь | Всего | 274 299,50 | 0,00 | 111 997,74 | 162 301,76 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 137 124,75 | 0,00 | 111 997,74 | 25 127,01 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 3,5 |
|  |  | 2026 | 137 124,75 | 0,00 | 0,00 | 137 124,75 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 2 |
|  |  | 2027 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 0 |
| 1.1.4 | Ремонт автомобильной дороги № 50 | Всего | 197 118,08 | 0,00 | 85 133,46 | 111 984,62 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 197 118,08 | 0,00 | 85 133,46 | 111 984,62 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 7 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 0»; |
| «2.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть», в т.ч.: | Всего | 593 181,92 | 0,00 | 351 000,00 | 242 181,92 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 232 981,92 | 0,00 | 117 000,00 | 115 981,92 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2026 | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2027 | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 593 181,92 | 0,00 | 351 000,00 | 242 181,92 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 232 981,92 | 0,00 | 117 000,00 | 115 981,92 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2026 | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2027 | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 1 567 212,40 | 0,00 | 548 131,20 | 1 019 081,20 | 0,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2025 | 1 069 837,65 | 0,00 | 314 131,20 | 755 706,45 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м | 1,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 81,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с 2019 года), км; тыс м | 57,77 |
|  |  | 2026 | 317 224,75 | 0,00 | 117 000,00 | 200 224,75 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 82,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с 2019 года), км; тыс м | 64,77 |
|  |  | 2027 | 180 150,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 150,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 83,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с 2019 года), км; тыс м | 69,77»; |
| «4.1 | КПМ «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» | Всего | 6 433,35 | 0,00 | 0,00 | 6 433,35 | 0,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2025 | 2 398,97 | 0,00 | 0,00 | 2 398,97 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 2 017,19 | 0,00 | 0,00 | 2 017,19 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 2 017,19 | 0,00 | 0,00 | 2 017,19 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 323 354,38 | 0,00 | 0,00 | 323 354,38 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 129 515,09 | 0,00 | 0,00 | 129 515,09 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2026 | 100 100,93 | 0,00 | 0,00 | 100 100,93 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2027 | 93 738,36 | 0,00 | 0,00 | 93 738,36 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0»; |
| «1.1 | КПМ «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» | Всего | 908 157,34 | 0,00 | 0,00 | 908 157,34 | 0,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2025 | 308 912,66 | 0,00 | 0,00 | 308 912,66 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 145,7 |
|  |  | 2026 | 285 762,18 | 0,00 | 0,00 | 285 762,18 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 145,7 |
|  |  | 2027 | 313 482,50 | 0,00 | 0,00 | 313 482,50 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 145,7»; |
| «3.1 | КПМ «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» | Всего | 174 436,92 | 0,00 | 0,00 | 174 436,92 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 58 547,72 | 0,00 | 0,00 | 58 547,72 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2026 | 57 944,60 | 0,00 | 0,00 | 57 944,60 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2027 | 57 944,60 | 0,00 | 0,00 | 57 944,60 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 1 214 637,96 | 0,00 | 0,00 | 1 214 637,96 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 409 760,38 | 0,00 | 0,00 | 409 760,38 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 387 698,78 | 0,00 | 0,00 | 387 698,78 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 417 178,80 | 0,00 | 0,00 | 417 178,80 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100»; |
| «2.1 | Основное мероприятие. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта, в т.ч.: | Всего | 13 389,56 | 0,00 | 0,00 | 13 389,56 | 0,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2025 | 10 306,98 | 0,00 | 0,00 | 10 306,98 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 15 |
|  |  | 2026 | 1 541,29 | 0,00 | 0,00 | 1 541,29 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 11 |
|  |  | 2027 | 1 541,29 | 0,00 | 0,00 | 1 541,29 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 11»; |
| «2.1.2 | Установка (ремонт) павильонов на остановках общественного транспорта | Всего | 4 371,27 | 0,00 | 0,00 | 4 371,27 | 0,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2025 | 1 622,69 | 0,00 | 0,00 | 1 622,69 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 12 |
|  |  | 2026 | 1 374,29 | 0,00 | 0,00 | 1 374,29 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 11 |
|  |  | 2027 | 1 374,29 | 0,00 | 0,00 | 1 374,29 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 317 071,56 | 0,00 | 0,00 | 317 071,56 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 30 366,98 | 0,00 | 0,00 | 30 366,98 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 18,8 |
|  |  | 2026 | 25 163,29 | 0,00 | 0,00 | 25 163,29 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 9,8 |
|  |  | 2027 | 261 541,29 | 0,00 | 0,00 | 261 541,29 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 0,8»; |
|  | «Итого по Программе | Всего | 3 524 521,80 | 0,00 | 548 131,20 | 2 976 390,60 | 0,00 |  | Х | X |
|  |  | 2025 | 1 675 480,42 | 0,00 | 314 131,20 | 1 361 349,22 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 18,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 6 400 |
|  |  | 2026 | 863 691,22 | 0,00 | 117 000,00 | 746 691,22 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 17,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 6 400 |
|  |  | 2027 | 985 350,16 | 0,00 | 117 000,00 | 868 350,16 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 16,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 9 800» |