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	Приложение 8

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от _22.08.2025__№__2079-па__

	



«ПЕРЕЧЕНЬ
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание на территории ЗАТО Северск»

Таблица 3

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий 
(далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, 
год
	Объем финансирования, тыс руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного 
результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в 
состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации 
ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед
	152

	1.1.1
	Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактических акций

	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации 
ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	12

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	12

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	12

	1.1.2
	Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения

	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации 
ЗАТО
Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	100

	1.1.3
	Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации 
ЗАТО
Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед
	40

	2.
	Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения, в т.ч.:
	Всего
	26,00
	0,00
	0,00
	26,00
	0,00
	Управление образования,
Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	26,00
	0,00
	0,00
	26,00
	0,00
	
	1. Количество мероприятий в год, ед
	1

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество мероприятий в год, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество мероприятий в год, ед
	0

	2.1.1
	Модернизация детского автогородка при МБУ ДО «Центр «Поиск»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц
	0

	2.1.2
	Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на формирование у детей правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения
	Всего
	26,00
	0,00
	0,00
	26,00
	0,00
	Управление образования
	X
	X

	
	
	2025
	26,00
	0,00
	0,00
	26,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	1

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед
	0

	2.1.3
	Приобретение автобусов для осуществления организованных перевозок детей
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры, Управление образования
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов, шт
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов, шт
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных автобусов, шт
	0

	2.1.4
	Изготовление полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед
	0

	3.
	Задача 3 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения, в т.ч.:
	Всего
	52 807,78
	0,00
	0,00
	52 807,78
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	27 215,04
	0,00
	0,00
	27 215,04
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных светофорных объектов, ед
	2

	
	
	2026








	12 796,37
	0,00
	0,00
	12 796,37
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных светофорных объектов, ед
	0

	
	
	2027
	12 796,37
	0,00
	0,00
	12 796,37
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных, модернизированных светофорных объектов, ед
	0

	3.1.1
	Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе сигнальными столбиками
	Всего
	3 160,18
	0,00
	0,00
	3 160,18
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО
Северск
	X
	X

	
	
	2025
	3 160,18
	0,00
	0,00
	3 160,18
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, м
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, м
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных барьерных ограждений, м
	0

	3.1.2
	Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусственными неровностями
	Всего
	862,81
	0,00
	0,00
	862,81
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	862,81
	0,00
	0,00
	862,81
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед
	0

	3.1.3
	Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации
	Всего
	8 838,41
	0,00
	0,00
	8 838,41
	0,00
	УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО
Северск
	X
	X

	
	
	2025
	8 838,41
	0,00
	0,00
	8 838,41
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	2

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед
	0

	3.1.4
	Модернизация (реконструкция) светофорных объектов
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт
	0

	3.1.5
	Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования  и контроля качества нанесения дорожной разметки
	Всего
	34 117,94
	0,00
	0,00
	34 117,94
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО
Северск
	X
	X

	
	
	2025
	10 630,24
	0,00
	0,00
	10 630,24
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	2026
	11 743,85
	0,00
	0,00
	11 743,85
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	414

	
	
	2027
	11 743,85
	0,00
	0,00
	11 743,85
	0,00
	
	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м
	414

	3.1.6
	Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков
	Всего
	538,67
	0,00
	0,00
	538,67
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО 
Северск
	X
	X

	
	
	2025
	538,67
	0,00
	0,00
	538,67
	0,00
	
	1. Количество приобретенных дорожных знаков, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных дорожных знаков, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных дорожных знаков, ед
	0

	3.1.7
	Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск
	Всего
	1 832,54
	0,00
	0,00
	1 832,54
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО
Северск
	X
	X

	
	
	2025
	1 832,54
	0,00
	0,00
	1 832,54
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	22

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед
	0

	3.1.8
	Обустройство или ликвидация пешеходных переходов
	Всего
	87,00
	0,00
	0,00
	87,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	87,00
	0,00
	0,00
	87,00
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных пешеходных переходов, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных пешеходных переходов, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных пешеходных переходов, ед
	0

	3.1.9
	Расчистка придорожных полос от порослей
	Всего
	3 370,23
	0,00
	0,00
	3 370,23
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО
Северск
	X
	X

	
	
	2025
	1 265,19
	0,00
	0,00
	1 265,19
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2026
	1 052,52
	0,00
	0,00
	1 052,52
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	
	
	2027
	1 052,52
	0,00
	0,00
	1 052,52
	0,00
	
	1. Объем выполненных работ, м3
	640

	4.
	Задача 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	4.1
	КПМ «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск»
	Всего
	6 433,35
	0,00
	0,00
	6 433,35
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	2 398,97
	0,00
	0,00
	2 398,97
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	
	
	2026 
	2 017,19
	0,00
	0,00
	2 017,19
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	0

	
	
	2027 
	2 017,19
	0,00
	0,00
	2 017,19
	0,00
	
	1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт
	6986

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м
	5771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м
	10618,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2
	278,6

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	59 267,13
	0,00
	0,00
	59 267,13
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2025
	29 640,01
	0,00
	0,00
	29 640,01
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	14 813,56
	0,00
	0,00
	14 813,56
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	14 813,56
	0,00
	0,00
	14 813,56
	0,00
	
	X
	X»



Внутренний номер: 0354738

Внутренний номер: 0354738
