ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы»

за 2025 год

- ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и КПМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 2025 год муниципальной программой «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы» (далее – муниципальная программа) предусмотрено финансирование в объеме 833,76 млн. руб. Реализовано мероприятий на сумму 828,16 млн. руб., что составило 99% от плановых назначений. Цель программы достигнуты в полном объеме.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы» отражена в приложении 1.

Перечень документов о внесении изменений в муниципальную программу указан 
в приложении 2.

Информация о финансировании реализации муниципальной программы представлена в форме 3.

Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 5.

Сведения о достижении в 2025 году значений целевых показателей (индикаторов) приведены в форме 1.

Сведения о достижении целевых значений подпрограмм представлены в форме 2.

Оценка эффективности средств муниципальной программы – в форме 4.

1. В рамках подпрограммы 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» реализовывались задача программы:

– увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск;

– обеспечение достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Результативность достижения целевых показателей подпрограммы высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в форме 2.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы соответствуют плановым и составили 378,80 млн. руб. Освоение средств – 100 %.

Работы проводились в рамках двух основных мероприятий.

1)  Основное мероприятие. Строительство и ремонт улично-дорожной сети. Реализовано мероприятий на сумму 219,40 млн. руб. (100 % потребности).

В рамках указанного мероприятия осуществлен ремонт автомобильной дороги Томск-Самусь, ремонт автомобильной дороги № 50. Разработка ПСД на капитальный ремонт автодорожного моста на автодорожном проезде № 38 по ул.Первомайской в г.Северске.

2) Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть». Реализовано мероприятий на сумму 159,40 млн. руб. (100 % потребности).

В рамках указанного мероприятия осуществлен капитальный ремонт автомобильных дорог на территории г.Северск.

2. В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» реализовывались задачи программы:

– формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;

– формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

– развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

– организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск.

Результативность достижения целевых показателей подпрограммы высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в форме 2.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы соответствуют плановым и составили 27,45 млн. руб. Освоение средств – 100 %.

Работы проводились в рамках трех основных мероприятий и КПМ.

1) Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения.

Финансирование данного основного мероприятия не предусматривалось. Задача, направленная на реализацию основного мероприятия, выполнена в рамках создания и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов. Значения целевых индикаторов соответствуют плановым.

2) Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения. Реализовано мероприятий на сумму 0,026 млн. руб. Освоение средств – 100 %.

В рамках указанного мероприятия проведен региональный этап конкурса «Безопасное колесо».

3) Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения. Реализовано мероприятий на сумму 24,99 млн. руб. Освоение средств – 100 %.

В рамках указанного мероприятия реализовано следующее.

– построены два светофорных объекта на перекрестке просп.Коммунистического – ул.Крупской и пешеходном переходе на ул.Славского, 5;

– разработана проектно-сметная документация на обустройство светофорами пешеходного перехода на просп.Коммунистический, 130 и перекрестка просп.Коммунистического и ул.Парковая;

– установлены три проекционных пешеходных перехода у образовательных учреждений на следующих пешеходных переходах;

– нанесена горизонтальная дорожная разметка на автомобильные дороги ЗАТО Северск. Также в августе 2025 года, с целью обеспечения лучшей видимости, повторно нанесена дорожная разметка на пешеходные переходы у образовательных учреждений и в местах с интенсивным транспортным потоком;

– на автомобильной дороге «ЦКПП-путепровод» установлены 288 м барьерного ограждения, разделяющего транспортные потоки;

– установлены 8 искусственных неровностей на ул.Первомайской, ул.Калинина и ул.Царевского;

– приобретены дорожные знаки;

– разработаны 7 новых проектов организации дорожного движения стоимостью 599 тыс. руб. на следующие автомобильные дороги: «ул.Первомайская», «от ул.Предзаводская до автодроги «Кузовлевский тракт», «от ТПХ до Автодороги № 14», № 12, № 2, № 38, № 42;

– осуществлена расчистка обочин дорог от поросли.

3. В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» реализовывались задачи программы:

– текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска;

– обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест;

– обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания.

Результативность достижения целевых показателей подпрограммы высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в форме 2.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы соответствуют плановым и составили 370,34 млн. руб. Освоение средств – 100 %.

Работы выполнялись по двум КПМ и одному основному мероприятию.

1) КПМ «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска».

Финансирование данного КПМ осуществлялось за счет средств местного бюджета.

В рамках данного КПМ осуществлялось содержание улично-дорожной сети г.Северска в зимний и летний периоды.

2) Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов.

Финансирование данного основного мероприятия не осуществлялось.

3) КПМ. Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания.

Финансирование данного КПМ осуществлялось за счет средств местного бюджета.

В рамках данного КПМ осуществлялось реализация полномочий МКУ ТЦ.

4. В рамках подпрограммы 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» реализовывались задачи программы:

– организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

– обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта;

Результативность достижения целевых показателей подпрограммы высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в форме 2.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы ниже плановых и составили 14,34 млн. руб. Освоение средств – 76 %.

Работы выполнялись по КПМ и основному мероприятию.

1) КПМ «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

Финансирование данного КПМ осуществлялось за счет средств местного бюджета.

В рамках КПМ осуществлялось перевозка пассажиров по 12 муниципальным маршрутам в рамках исполнение 5 контрактов. Не полное освоение стало возможным вследствие уменьшения размера оплаты по контрактам на сумму начисленных штрафов и пеней.

2) Основное мероприятие. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта.

В рамках мероприятия осуществлялся ремонт существующих остановочных павильонов, а также установлены 3 новых остановочных павильона.

5. В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

Фактические расходы на выполнение подпрограммы соответствуют плановым и составили 37,23 млн. руб. Освоение средств – 100 %.

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности обеспечивающей подпрограммы указаны в приложении. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Оценка эффективности Программы определена в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» путем сопоставления:

1) фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы (подпрограммы) (форма 1);

2) фактических и плановых объемов финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ (форма 3).

Оценка эффективности (форме 4).

Степень достижения цели муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с вышеуказанной методикой равна 0,78, степень освоения средств – 99%.

В соответствии со шкалой оценки степени достижения цели, такие показатели говорят о том, что использование финансовых средств по программе имеет уровень эффективности ниже среднего.

Степень достижения цели подпрограммы 1 равна 0,67, степень освоения средств –1.

Степень достижения цели подпрограммы 2 равна 0,84, степень освоения средств – 1.

Степень достижения цели подпрограммы 3 равна 0,77, степень освоения средств – 1.

Степень освоения средств подпрограммы 4 равна 1, степень освоения средств – 0,76.

Степень освоения средств подпрограммы 5 равна 1, степень освоения средств – 1.

Оценка эффективности программы в 2025 году – ниже среднего.

Степень освоения средств муниципальной программы высокая (0,99).

Степень достижения цели 0,78– программа результативная.

Врио начальника отдела ТиС							           В.В.Снегур

Приложение 1

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание

на территории ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы»

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты 2025 - 2027 годов | 2025-2027 годы | 29.04.2025-07.11.2025 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы |
| 2 | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | Отчеты исполнителей мероприятий Программы | 2025-2027 годы | Февраль 2026 | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы |
| 3 | Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования | Выполнение корректировок Программы | 2025 - 2027 годы | Выполнено при корректи-ровке Программы | Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований |

Приложение 2

Информация о внесенных изменениях в 2025 году

в муниципальную программу

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание

на территории ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы»

Муниципальная программа ««Дорожная деятельность и транспортное обслуживание

на территории ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 № 5369-па

Изменения в муниципальную программу вносились, руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

В 2025 году в муниципальную программу изменения вносились 3 раза:

1. Были внесены изменения постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.04.2025 № 905-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 № 5369-па»;

2. По результатам деятельности за первое полугодие 2025 года изменения были внесены постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.08.2025 № 2079-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 № 5369-па»;

3. По результатам деятельности за 2025 год изменения были внесены постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.11.2025 № 2711-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2024 № 5369-па».