	
	



ОТЧЕТ
 о реализации муниципальной программы 
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2025 - 2027 годах»
за 2025 год
I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и КПМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
На 2025 год муниципальной программой «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска» в 2025 - 2027 годах» (далее – муниципальная программа) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 267,33 млн. руб. Реализовано мероприятий на сумму 246,03 млн. руб., что составило 92,03% 
от плановых назначений. Цель программы достигнуты в полном объеме. 
Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах» отражена в приложении 1. 
Перечень документов о внесении изменений в муниципальную программу указан 
в приложении 2.
Информация о финансовой реализации муниципальной программы по форме 3 представлена в приложении 3. 
Отчет о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска 
в 2021 - 2024 годах» за 2024 год и использовании бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в разрезе  КПМ и Основных мероприятий и источников финансирования представлены в приложении 4.
Сведения о достижении в 2024 году значений целевых показателей (индикаторов) по форме 1 приведены в приложении 5 
Оценка эффективности средств муниципальной программы по форме 4  приведена в приложении 6
1. В рамках подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» реализовывалась задача программы – создание устойчивой системы озеленения города Северска.
Результативность достижения целевых показателей подпрограммы высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограмм указаны 
в приложении 7.
Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы соответствуют плановым и составили 39,02 млн. руб. Освоение средств – 100%. 
Работы проводились в рамках двух КПМ.
1)  КПМ «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска». Реализовано мероприятий на сумму 37,41 млн. руб. (100% потребности).
Большая часть выделенных средств направлена на текущее содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание газонов. В 2025 году выполнены большие работы по цветочному оформлению города. Клумбы города засажены однолетними цветами (5,2 тыс. м2). На чугунные ограждения вдоль пр.Коммунистического размещены подвесные цветочные кашпо.
2) КПМ «Восстановление зеленого фонда города Северска».
Мероприятия по посадке деревьев и кустарников на территории города Северска выполнены в сентябре 2025года МБЭУ ЗАТО Северск, в рамках муниципального задания. Финансирование по данному направлению освоено в полном объеме – 607,82 тыс. руб. Результативность исполнения плановых показателей 100%. Результативность достижения целевых показателей высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в приложении 9.

2. В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» Освоено 
144,94 млн. руб. (99,8% от плановых назначений). Цели и задачи подпрограммы достигнуты. Целевые показатели (индикаторы) достигли плановых значений (приложение 8).
Работы выполнялись по двум  КПМ и одному основному мероприятию.
1) КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории г.Северска».
Финансирование данной КПМ осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов . Областной бюджет - в части ликвидации несанкционированных свалок.
Из 139,22 млн. руб. плановых назначений освоено 138,90 млн. руб., что составило 99,8%.
2) КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания на территории города Северска».
Мероприятия, выполненные в рамках данной КПМ:
- отлов и содержание в приюте отловленных безнадзорных животных;
- противоклещевая обработка лесных массивов в черте города Северска;
- доставка тел умерших в морг.
Мероприятия осуществлялись за счет средств местного и областного бюджетов. 
За счет субвенции из областного бюджета выполнялись мероприятия по регулированию численности животных без владельцев. Освоение областных средств составило 100% - 3,05 млн. руб. Данных средств было не достаточно, в связи с чем был выделен и реализован 1 млн. руб. из местного бюджета.
В целом по КПМ Местные средства освоены на 100 %  в сумме 2,99 млн руб. 
3) основное мероприятие «Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска».
Финансирование данного основного мероприятия не предусматривалось. Задача, направленная на реализацию основного мероприятия, выполнена в рамках проведения месячников по санитарной очистке территории. Значения целевых индикаторов соответствуют плановым. Результаты реализации основного мероприятия описаны 
в разделе II. 
3. Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения 
на территории города Северска» выполнялась путем реализации основных мероприятий. Результаты реализации основного мероприятия описаны в разделе II. 
Освоение средств по подпрограмме составило 40,6%. Фактически исполнены работы на сумму 12,63 млн руб. из 47,026 млн руб. плановых назначений. Мероприятия подпрограммы финансировались за счет средств бюджета ЗАТО Северск. Недоосвоение средств возникло в результате не полного выполнения подрядной организацией мероприятий, предусмотренных заключенным муниципальным контрактом по мероприятию «Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске», где из 27 млн. плановых назначений   приняты и оплачены работы на сумму 8,55 млн. руб (31,7 %)
Работы организовывались только силами Управления капитального строительства 
в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства. 
Основное мероприятие «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели; в 2025 году не выполнялось, финансирование работ по данному основному мероприятию предусмотрено не было.
Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в приложении 9.
4. В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности УЖКХ ТиС отчет о реализации мероприятий обеспечивающей подпрограммы представлен в приложении . 
Плановый объем  бюджетных ассигнований обеспечивающей подпрограммы составлял 
51,97 тыс. руб. Фактическое освоение составило 49,44 тыс. руб. (95,1%).
Недоосвоение средств сложилась в результате не полного комплекта специалистов относительно штатного расписания УЖКХ ТиС.  
Значения целевых показателей (индикаторов) результативности обеспечивающей подпрограммы указаны в приложении 10. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Оценка эффективности Программы определена в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» путем сопоставления:
1) фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы (приложение 5);
2) фактических и плановых объемов финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ (приложение 4).
Оценка эффективности отражены в приложении 6.
Степень достижения цели муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с вышеуказанной методикой равна 1, степень освоения средств – 89%.
В соответствии со шкалой оценки степени достижения цели, такие показатели говорят о том, что использование финансовых средств по программе эффективное. 
Степень достижения цели подпрограммы 1 равна 1, степень освоения средств – 100%.
Степень достижения цели подпрограммы 2 равна 1, степень освоения средств – 100%.
Степень освоения средств подпрограммы 3 – 41%.  Степень достижения цели равна 47.Эффективность данной подпрограммы низкая. 
Степень достижения цели подпрограммы 4 равна 1, все показатели целей и задач подпрограммы выполнены.
Оценка эффективности программы в 2025 году - эффективная. 
Степень освоения средств муниципальной программы высокая (92%).
[bookmark: _GoBack]Степень достижения цели 1 – программа результативная. 
III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках подпрограммы 2 проводились работы в рамках основного мероприятия «Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска».
Данное мероприятие проводилось без привлечения бюджетных средств. Проводились мероприятия с участием общественности по благоустройству территории города. Два раза в год объявлялись месячники по весенней и осенний санитарной уборке города, представители трудовых коллективов принимали участие в посадке цветов. Кроме того, жители города привлекались к выкашиванию газонов на периферийных участках г.Северска. Как результат – оперативное приведение городских территорий в надлежащее санитарное состояние, оперативное проведение работ по озеленению города.
В рамках подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» Работы планировались в рамках реализации основного мероприятия:
Основное мероприятие 1: «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм» – не финансировалось, мероприятия не проводились.
Основное мероприятие 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства».
Работы проводились за счет средств местного бюджета. Работы проводились по одному мероприятию:
- строительство муниципального общественного кладбища. В рамках муниципального контракта, заключенного УКС Администрации ЗАТО Северск освоено 8,55 млн руб из 27,0 млн руб. плановых назначений.  Освоение средств -31,7%.
По мероприятию «Капитальный ремонт благоустройства пешеходной зоны по ул.Сосновая в г.Северске» работы по заключенному муниципальному контракту на сумму 3,51 млн руб. выполнены в полном объеме
По мероприятию Капитальный ремонт благоустройства, прилегающего к зданию по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 51 (ремонт наружного ограждения) работы по заключенному муниципальному контракту на сумму 566,3 тыс руб. выполнены в полном объеме
Общее освоение средств по основному мероприятию составило 40,6 % - освоено 12,63 млн из 31,08 млн.руб. плановых назначений.



Начальник отдела благоустройства 				                               О.А.Фадеева


Приложение 1
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска» в 2025  году
	№ п/п
	Наименование меры 
(бюджетной, налоговой, правовой, иной)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты 2025 - года 
	2025-год
	2025 год
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы

	2
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы
	Отчеты исполнителей мероприятий Программы
	2026 год годы
	Февраль 2026
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы

	3
	Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования
	Выполнение корректировок Программы
	2025-2026 год
	Выполнено при корректи-ровке Программы
	Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований


















Приложение 2

Информация о внесенных изменениях в 2025 году
в муниципальную программу
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2025 - 2027 годах» 

Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2025 - 2027 годах»
 (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 09.12.2024 № 4620

Изменения в муниципальную программу вносились, руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».
В 2025 году в муниципальную программу изменения вносились 3 раза:
1. В целях приведения финансирования 2025 года  к показателям, утвержденным  решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2024 № 54/1 2О бюджете ЗАТО Северск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»- решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2024 № 54/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
2. .По результатам деятельности за первое полугодие 2025 г изменения были внесены  Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.08.2024 № 2622-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2022 № 2446»;
4. В целях утверждения новой структуры муниципальной программы - постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.10.2025 № 2586-па «О внесении изменений в постановление Администрации от 09.12.2024 № 4620-па»
 По результатам деятельности за 2025 год изменения были внесены Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2024 № 5281-па «О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»
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	 Придожение 3 
Форма 3

	ИНФОРМАЦИЯ

	о финансировании реализации муниципальной программы

	"Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска" на 2025 - 2027 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, КМП, основного мероприятия муниципальной программы
	Объем финансирования (тыс. рублей)

	
	
	утверждённые расходы на реализацию программы в году
	фактические расходы на реализацию программы в году
	Степень освоения средств

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска», всего в т.ч.:
	39 016,19
	39 015,19
	1,00

	1.1.
	Основное мероприятие 1. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска, всего в т.ч.:
	38 408,37
	38 407,37
	1,00

	1.1.1.
	Содержание древесно-кустарниковых насаждений
	11 368,23
	11 367,29
	1,00

	1.1.2.
	Содержание газонов
	11 617,17
	11 617,11
	1,00

	1.1.3.
	Содержание цветников
	15 422,97
	15 422,97
	1,00

	1.3.
	КМП 3. Восстановление зеленого фонда города Северска
	607,82
	607,82
	1,00

	Оценка эффективности использования средств подпрограммы 1
	полное освоение

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» всего в т.ч.:
	145 262,42
	144 940,16
	1,00

	2.1.
	КМП 1. Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска
	139 218,99
	138 897,45
	1,00

	2.2.
	КМП 2. Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска
	6 043,43
	6 042,71
	1,00

	2.3.
	Основное мероприятие 3. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска, всего в т.ч.:
	0,00
	0,00
	Х

	2.3.1.
	Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска
	0,00
	0,00
	Х

	Оценка эффективности использования средств подпрограммы 2
	полное освоение

	3.
	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска», всего в т.ч.:
	31 080,06
	12 628,92
	0,41

	3.1.
	Основное мероприятие 1. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, всего в т.ч.:
	0,00
	0,00
	Х

	3.1.1.
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	0,00
	0,00
	Х

	3.1.2.
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	0,00
	0,00
	Х

	3.3.
	Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, всего в т.ч.:
	31 080,06
	12 628,92
	0,41

	3.3.1.
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске
	0,00
	0,00
	Х

	3.3.2.
	Капитальный ремонт благоустройства пешеходной зоны по ул.Сосновая в г.Северске
	3 512,03
	3 512,03
	1,00

	3.3.3.
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	27 001,69
	8 550,55
	0,32

	3.3.4.
	Капитальный ремонт благоустройства, прилегающего к зданию по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 51 (ремонт наружного ограждения)
	566,34
	566,34
	1,00

	Оценка эффективности использования средств подпрограммы 3
	неудовлетворительное освоение

	4.
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма», всего в т.ч.:
	51 968,28
	49 441,17
	0,95

	4.1.
	Основное мероприятие 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС, всего в т.ч.:
	51 968,28
	49 441,17
	0,95

	4.1.1.
	Организация деятельности УЖКХ ТиС
	51 968,28
	49 441,17
	0,95

	Оценка эффективности использования средств подпрограммы 4
	полное освоение

	
	Итого по Программе 
	267 326,95
	246 025,43
	0,92

	Оценка эффективности использования средств муниципальной программы
	неполное освоение





	Приложение 4

	Отчет

	о реализации муниципальной программы

	«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» за 2025 год на 2025 - 2027 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, структурного элеиента муниципальной программы
	Срок реализа-ции, (ед. изм. год)
	Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Объём финансирования, тыс. руб.
	Процент выполнения, % (гр.8/гр.6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	потребность на 2025 год
	план с учётом утверждённого бюджетом на 2025 год
	передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период
	фактическое исполнение за отчётный период
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска»

	1.
	Задача 1. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска

	1.1
	Основное мероприятие. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска, в т.ч.:
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	38 408,37
	38 408,37
	38 407,37
	38 407,37
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	38 408,37
	38 408,37
	38 407,37
	38 407,37
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	733,60
	733,60
	733,55
	733,55
	100
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	37 674,77
	37 674,77
	37 673,82
	37 673,82
	100
	

	1.1.1
	Содержание древесно-кустарниковых насаждений
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	11 368,23
	11 368,23
	11 367,29
	11 367,29
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	11 368,23
	11 368,23
	11 367,29
	11 367,29
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	11 368,23
	11 368,23
	11 367,29
	11 367,29
	100
	

	1.1.2
	Содержание газонов
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	11 617,17
	11 617,17
	11 617,11
	11 617,11
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	11 617,17
	11 617,17
	11 617,11
	11 617,11
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	10 883,57
	10 883,57
	10 883,56
	10 883,56
	100
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	733,60
	733,60
	733,55
	733,55
	100
	

	1.1.3
	Содержание цветников
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	15 422,97
	15 422,97
	15 422,97
	15 422,97
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	15 422,97
	15 422,97
	15 422,97
	15 422,97
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	15 422,97
	15 422,97
	15 422,97
	15 422,97
	100
	

	3.
	Задача 3. Восстановление зеленого фонда города Северска

	3.1
	КПМ. Восстановление зеленого фонда города Северска
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	607,82
	607,82
	607,82
	607,82
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	607,82
	607,82
	607,82
	607,82
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	607,82
	607,82
	607,82
	607,82
	100
	

	
	Итого по подпрограмме 1
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	39 016,19
	39 016,19
	39 015,19
	39 015,19
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	39 016,19
	39 016,19
	39 015,19
	39 015,19
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	733,60
	733,60
	733,55
	733,55
	100
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	38 282,59
	38 282,59
	38 281,64
	38 281,64
	100
	

	Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска»

	1.
	Задача 1. Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска

	1.1
	КПМ. Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	139 218,99
	139 218,99
	138 897,45
	138 897,45
	99,8
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	10 087,80
	10 087,80
	10 037,36
	10 037,36
	99,5
	

	
	
	
	местного бюджета
	129 131,19
	129 131,19
	128 860,08
	128 860,08
	99,8
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	139 218,99
	139 218,99
	138 897,45
	138 897,45
	99,8
	

	2.
	Задача 2. Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска

	2.1
	КПМ. Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	6 043,43
	6 043,43
	6 042,71
	6 042,71
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	3 052,10
	3 052,10
	3 052,04
	3 052,04
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	2 991,33
	2 991,33
	2 990,67
	2 990,67
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	6 043,43
	6 043,43
	6 042,71
	6 042,71
	100
	

	3.
	Задача 3. Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска

	3.1
	Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска, в т.ч.:
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.1.1
	Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого по подпрограмме 2
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	145 262,42
	145 262,42
	144 940,16
	144 940,16
	99,8
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	13 139,90
	13 139,90
	13 089,40
	13 089,40
	99,6
	

	
	
	
	местного бюджета
	132 122,52
	132 122,52
	131 850,75
	131 850,75
	99,8
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	145 262,42
	145 262,42
	144 940,16
	144 940,16
	99,8
	

	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»

	1.
	Задача 1. Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска

	1.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, в т.ч.:
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.
	Задача 3. Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска

	3.1
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.:
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	31 080,06
	31 080,06
	12 628,92
	12 628,92
	40,6
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	31 080,06
	31 080,06
	12 628,92
	12 628,92
	40,6
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	31 080,06
	31 080,06
	12 628,92
	12 628,92
	40,6
	

	3.1.1
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.1.2
	Капитальный ремонт благоустройства пешеходной зоны по ул.Сосновая в г.Северске
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	3 512,03
	3 512,03
	3 512,03
	3 512,03
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	3 512,03
	3 512,03
	3 512,03
	3 512,03
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	3 512,03
	3 512,03
	3 512,03
	3 512,03
	100
	

	3.1.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	27 001,69
	27 001,69
	8 550,55
	8 550,55
	31,7
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	27 001,69
	27 001,69
	8 550,55
	8 550,55
	31,7
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	27 001,69
	27 001,69
	8 550,55
	8 550,55
	31,7
	

	3.1.4
	Капитальный ремонт благоустройства, прилегающего к зданию по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 51 (ремонт наружного ограждения)
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	566,34
	566,34
	566,34
	566,34
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	566,34
	566,34
	566,34
	566,34
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	566,34
	566,34
	566,34
	566,34
	100
	

	
	Итого по подпрограмме 3
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	31 080,06
	31 080,06
	12 628,92
	12 628,92
	40,6
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	31 080,06
	31 080,06
	12 628,92
	12 628,92
	40,6
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	31 080,06
	31 080,06
	12 628,92
	12 628,92
	40,6
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

	1.
	Задача 1. Обеспечение деятельности УЖКХ ТиС

	1.1
	Основное мероприятие. Организация деятельности УЖКХ ТиС, в т.ч.:
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	51 968,28
	51 968,28
	49 441,17
	49 441,17
	95,1
	

	
	
	
	федерального бюджета
	227,67
	227,67
	227,67
	227,67
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	58,10
	58,10
	58,10
	58,10
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	51 682,50
	51 682,50
	49 155,40
	49 155,40
	95,1
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	51 968,28
	51 968,28
	49 441,17
	49 441,17
	95,1
	

	1.1.1
	Организация деятельности УЖКХ ТиС
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	51 968,28
	51 968,28
	49 441,17
	49 441,17
	95,1
	

	
	
	
	федерального бюджета
	227,67
	227,67
	227,67
	227,67
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	58,10
	58,10
	58,10
	58,10
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	51 682,50
	51 682,50
	49 155,40
	49 155,40
	95,1
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	51 968,28
	51 968,28
	49 441,17
	49 441,17
	95,1
	

	
	Итого по подпрограмме 4
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	51 968,28
	51 968,28
	49 441,17
	49 441,17
	95,1
	

	
	
	
	федерального бюджета
	227,67
	227,67
	227,67
	227,67
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	58,10
	58,10
	58,10
	58,10
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	51 682,50
	51 682,50
	49 155,40
	49 155,40
	95,1
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	51 968,28
	51 968,28
	49 441,17
	49 441,17
	95,1
	

	
	Итого по Программе 
	2 025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	267 326,95
	267 326,95
	246 025,43
	246 025,43
	92
	

	
	
	
	федерального бюджета
	227,67
	227,67
	227,67
	227,67
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	13 198,00
	13 198,00
	13 147,50
	13 147,50
	99,6
	

	
	
	
	местного бюджета
	253 901,27
	253 901,27
	232 650,26
	232 650,26
	91,6
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	733,60
	733,60
	733,55
	733,55
	100
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	235 513,29
	235 513,29
	232 662,97
	232 662,97
	98,8
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	31 080,06
	31 080,06
	12 628,92
	12 628,92
	40,6
	





	Приложение 5
Форма 1

	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности муниципальной программы

	«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2025 - 2027 годы


	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2025 - 2027 годы

	1.
	Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска
	ед
	3
	3
	3
	1,00
	

	2.
	Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска
	ед
	277
	378
	378
	1,00
	

	3.
	Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом)
	%
	31
	32
	32
	1,00
	

	4.
	Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск
	%
	65
	65
	65
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 0 муниципальной программы
	0
	Х

	Целевые показатели задачи 1 "Создание устойчивой системы озеленения города Северска" 

	1.
	Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу
	%
	6,98
	4,66
	4,66
	1,00
	

	2.
	Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев)
	%
	104,42
	77,08
	77,08
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы
	2,00
	Х

	Целевые показатели задачи 2 "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска" 

	1.
	Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО
	м3
	4295
	20 460
	20 460
	1,00
	

	2.
	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов
	м2
	4595
	2 100
	2 100
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы
	2,00
	Х

	Целевые показатели задачи 3 "Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения" 

	1.
	Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели
	ед
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта
	ед
	0
	1
	1
	1,00
	

	3.
	Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту
	ед
	1
	2
	2
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 муниципальной программы
	2,00
	Х

	Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы
	0,86
	Х

	Степень достижения целей и решения задач программы (СДМП)
	0,89
	Х








	Приложение 6 
Форма 4

	СВЕДЕНИЯ

	об оценке эффективности реализации

	в 2025 году муниципальной программы

	"Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска" на 2025 - 2027 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, КМП, основного мероприятия муниципальной программы
	Степень достижения целей и решения задач (СДП) 
	Степень освоения средств (СОС)
	Оценка эффективности программы (подпрограммы)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска»
	1,00
	1,00
	5
	Высокая эффективность.

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска»
	1,00
	1,00
	5
	Высокая эффективность.

	3.
	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»
	1
	0,41
	2
	Уровень эффективности ниже среднего. Необходим анализ причин отклонений, пересмотр муниципальной программы (подпрограммы) в части уточнения объемов финансирования, планируемых мероприятий, значений показателей (индикаторов)

	4.
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	1
	0,95
	1
	Высокая эффективность.

	
	Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2025 - 2027 годы
	1
	0,92
	4
	Эффективная. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы (подпрограммы) в части уточнения финансовых ресурсов или перераспределения их на другие подпрограммы (мероприятия подпрограмм)







	
Приложение 7 
Форма 2

	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности подпрограммы 1 муниципальной программы

	Озеленение города Северска

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели подпрограммы 1 «Озеленение города Северска»

	1.
	Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу
	%
	6,98
	4,66
	4,66
	1,00
	

	2.
	Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев)
	%
	109,42
	77,08
	77,08
	1,00
	

	Целевые показатели задачи 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» 

	1.1.
	Количество снесенных деревьев
	ед
	361
	493
	493
	1,00
	

	1.2.
	Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов
	%
	80
	80
	80
	1,00
	

	1.3.
	Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников
	%
	100
	100
	100
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы
	3,00
	Х

	Целевые показатели задачи 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» 

	2.1.
	Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений
	шт
	395
	380
	380
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы
	1,00
	Х

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 0 подпрограммы
	1,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	1,00
	Х








	 Приложение 8 
Форма 2

	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы

	Благоустройство города Северска

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» 

	1.
	Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО
	м3
	4298
	20 460
	20 460
	1,00
	

	2.
	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов
	м2
	4595
	2 100
	2 100
	1,00
	

	Целевые показатели задачи 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» 

	1.1.
	Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО
	т
	1074
	9 205
	9 205
	1,00
	

	1.2.
	Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год)
	ед
	22
	22
	22
	1,00
	

	1.3.
	Количество отремонтированных объектов благоустройства
	ед
	3
	1
	1
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы
	3,00
	Х

	Целевые показатели задачи 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» 

	2.1.
	Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска
	га
	138,1
	137,5
	137,5
	1,00
	

	2.2.
	Количество отловленных животных без владельцев
	ед
	32
	9
	9
	1,00
	

	2.3.
	Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг
	сут;^дн
	366
	365
	365
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы
	3,00
	Х

	Целевые показатели задачи 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» 

	3.1.
	Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска
	ед
	4
	4
	4
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы
	1,00
	Х

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 0 подпрограммы
	1,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	1,00
	Х











	 Приложение 9
 Форма 2

	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности подпрограммы 3 муниципальной программы

	Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» 

	1.
	Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели
	ед
	0
	0
	0
	0,00
	

	2.
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта
	ед
	0
	1
	1
	1,00
	

	3.
	Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту
	ед
	1
	2
	2
	1,00
	

	Целевые показатели задачи 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» 

	1.1.
	Количество установленных садово-парковых скамеек
	ед
	0
	0
	0
	0,00
	

	1.2.
	Количество установленных малых архитектурных форм
	ед
	0
	0
	0
	0,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы
	0,00
	Х

	Целевые показатели задачи 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» 

	2.1.
	Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту
	га
	3
	3,3
	3,3
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы
	1,00
	Х

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 0 подпрограммы
	1,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	0,47
	Х






Приложение 10

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2025 - 2027 годах»
за 2025 год

	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	План
	Факт
	Примечание

	
	
	
	

	Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС

	Объем финансирования, тыс. руб.
	51 968,28
	49 441,17
	Экономия средств сложилась в  результате  не полного комплекта специалистов относительно штатного расписания  

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме,
тыс. руб.
	51 968,28
	49 441,17
	 




