|  | Приложение 2 к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от__02.04.2026_№__280-ра__ «УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2025 № 1230-ра |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск»

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается комплекс процессных мероприятий | Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается комплекс процессных мероприятий | Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск |

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом) | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | проц | 87,3 | 88,4 | 89,4 | 89,4 |
|  |  |  |  |  | 87,3 | 87,3 | 87,3 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Еди-ница измере-ния | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз-ный период) |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | Проведение работ по проектированию, монтажу опор и светильников, подключению к электросети для обеспечения необходимой освещенности пешеходных переходов в г.Северске | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением | ед | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов на внегородских территориях ЗАТО Северск, в том числе с обследованием и разработкой проектов | Проведение работ по проектированию, монтажу опор и светильников, подключению к электросети для обеспечения необходимой освещенности пешеходных переходов на внегородских территориях ЗАТО Северск | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением | ед | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск», в т.ч.: | УЖКХ ТиС | Всего | 1 206,52 | 350,00 | 350,00 |
|  |  |  | 1 206,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 206,52 | 350,00 | 350,00 |
|  |  |  | 1 206,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | УЖКХ ТиС | Всего | 1 206,42 | 350,00 | 350,00 |
|  |  |  | 1 206,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 206,42 | 350,00 | 350,00 |
|  |  |  | 1 206,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов на внегородских территориях ЗАТО Северск, в том числе с обследованием и разработкой проектов | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00» |