# Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от _03.09.2026_ № _780-ра_

«УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 12.01.2026 № 1-ра

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий»

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | УЖКХ ТиС |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается комплекс процессных мероприятий | Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается комплекс процессных мероприятий | Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск |

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | км; тыс м | 414 | 559 | 559 | 559 |
|  |  |  |  |  | 414 | 414 | 414 |
| 2. | Количество установленных, модернизированных светофорных объектов | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | ед | 2 | 25 | 13 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе сигнальными столбиками | Повышение безопасности дорожного движения путем установки барьер-ных ограждений как на разделительных полосах дорог, так и на обочинах. Установка сигнальных столбиков на опасных участках дорог | 1. Протяженность установленных барьерных ограждений | м | 288 | 366 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусственными неровностями | Принудительное снижение трафика посредством установки искусственных неровностей (как стацио-нарных, так и сборно- разборных) перед нерегулируемыми пешеходными переходами, расположенными у детских учреждений | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями | ед | 4 | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | Введение светофорного регулирования на пешеходных переходах и перекрестках в соответствии с проектами организации дорожного движения | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов | ед | 2 | 22 | 13 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | Установка дополнительных и замена устаревших светофорных секций. Замена контролеров, кабельных линий светофоров | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов | шт | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, предусмотренной проектами организации дорожного движения. В состав работ входят: демаркировка старой разметки, нанесение предварительной разметки, нанесение разметочных материалов | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1 | км; тыс м | 414 | 559 | 559 | 559 |
|  |  |  |  |  |  | 414 | 414 | 414 |
| 6. | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | Приобретение дорожных знаков с последующей передачей в МБЭУ для установки либо замены согласно проектам | 1. Количество приобретенных дорожных знаков | ед | 467 | 1600 | 691 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | Подготовка документации, содержащей обоснованные проектные решения по оптимизации дорожного движения, обеспеченные необходимыми расчетами, схемами и согласованиями | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети | ед | 22 | 42 | 42 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 38 | 0 | 0 |
| 8. | Обустройство или ликвидация пешеходных переходов | Работы по обустройству либо демонтажу пешеходных дорожек, тротуаров, дорожных знаков, светофоров и других технических средств организации дорожного движения, размещаемых на пешеходных переходах | 1. Количество ликвидированных пешеходных переходов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2. Количество обустроенных пешеходных переходов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Расчистка придорожных полос от поросли | Работы по вырезке кустов, обрезке ветвей деревьев, мешающих видимости проезжей части, дорожных знаков и других технических средств организации дорожного движения | 1. Объем выполненных работ | м3 | 640 | 640 | 640 | 640 |
|  |  |  |  |  |  | 640 | 640 | 640 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий», в т.ч.: | УЖКХ ТиС | Всего | 144 361,51 | 91 640,95 | 32 825,67 |
|  |  |  | 25 532,43 | 32 825,67 | 32 825,67 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 144 361,51 | 91 640,95 | 32 825,67 |
|  |  |  | 25 532,43 | 32 825,67 | 32 825,67 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе сигнальными столбиками | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Всего | 2 920,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 2 920,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусственными неровностями | УЖКХ ТиС | Всего | 1 095,20 | 1 095,20 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 095,20 | 1 095,20 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 86 353,37 | 48 873,46 | 10 000,00 |
|  |  |  | 10 352,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 86 353,37 | 48 873,46 | 10 000,00 |
|  |  |  | 10 352,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | УЖКХ ТиС | Всего | 6 362,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 6 362,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Всего | 31 054,40 | 31 054,40 | 21 743,85 |
|  |  |  | 12 343,42 | 21 743,85 | 21 743,85 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 31 054,40 | 31 054,40 | 21 743,85 |
|  |  |  | 12 343,42 | 21 743,85 | 21 743,85 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Всего | 11 178,70 | 6 125,46 | 0,00 |
|  |  |  | 192,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 11 178,70 | 6 125,46 | 0,00 |
|  |  |  | 192,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Всего | 3 227,24 | 3 227,24 | 0,00 |
|  |  |  | 1 289,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 3 227,24 | 3 227,24 | 0,00 |
|  |  |  | 1 289,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство или ликвидация пешеходных переходов | УЖКХ ТиС | Всего | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчистка придорожных полос от поросли | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Всего | 1 370,03 | 1 265,19 | 1 081,82 |
|  |  |  | 1 354,73 | 1 081,82 | 1 081,82 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 370,03 | 1 265,19 | 1 081,82 |
|  |  |  | 1 354,73 | 1 081,82 | 1 081,82 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00» |