|  | Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от __05.10.2026__ № __882-ра_ «УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 15.12.2025 № 1168-ра |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта

«Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления»

| Ответственный за выполнение проекта | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Молодежная политика в ЗАТО Северск |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Семейная политика ЗАТО Северск |

ПОКАЗАТЕЛИ

проекта

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Количество капитально отремонтированных, вновь построенных зданий (сооружений) | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | ед | 0 | 2 | 4 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство столовой в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Строительство жилого корпуса в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Строительство комплексной спортивной площадки МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Строительство открытого летнего бассейна МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Капитальный ремонт очистных сооружений бытовых сточных вод МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» по адресу: Томская область, Томский район, д.Большое Протопопово, строение 10 | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) для отдыха детей на территории ДОЛ «Зеленый мыс» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | 1. Количество возведен-ных некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) | ед | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 2. Вместимость некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) | мест | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

проекта

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 (прогнозный период) |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проект «Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления», в т.ч.: | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | Всего | 101 482,85 | 331 718,51 | 0,00 |
|  |  |  | 7 177,10 | 39 418,50 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 35 047,40 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 35 047,40 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 21 188,63 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 4 331,70 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 101 482,85 | 275 482,48 | 0,00 |
|  |  |  | 7 177,10 | 39,40 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство столовой в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 155 006,44 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 155 006,44 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство жилого корпуса в СЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 104 171,67 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 104 171,67 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство комплексной спортивной площадки МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | Всего | 6 796,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 6 796,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство открытого летнего бассейна МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 3 504,37 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 3 504,37 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальный ремонт очистных сооружений бытовых сточных вод МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» по адресу: Томская область, Томский район, д.Большое Протопопово, строение 10 | УКС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» | Всего | 94 685,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 7 177,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 94 685,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 7 177,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) для отдыха детей на территории ДОЛ «Зеленый мыс» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | Всего | 0,00 | 69 036,03 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 39 418,50 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 35 047,40 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 35 047,40 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 21 188,63 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 4 331,70 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 39,40 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00» |