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УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от _______________ № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2017 ГОД
	
	


ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
ЗАТО Северск» на 2017 год
	Ответственный исполнитель Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участник Программы 
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск



	Цель Программы 
	Повышение уровня благоустройства территории г.Северска

	Задачи Программы 
	Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий.

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования

	Срок реализации Программы
	2017 год

	Объем финансирования за счет всех источников 
	Всего -  31 266,99 тыс. руб.,

	
	в том числе по источникам финансирования:

	
	федеральный бюджет – 22 981,63 тыс. руб.;

	
	областной бюджет - 8 074,62 тыс. руб.;

	
	местный бюджет – 155,30 тыс. руб.;

	
	внебюджетные источники -55,44 тыс. руб.

	Целевые показатели и индикаторы Программы
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	единица измерения
	Значение показателя 2017 год

	
	Количество благоустроенных  дворовых территорий
	Ед.
	30

	
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 
	%
	8,0

	
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения ЗАТО Северск)
	%
	7,4

	
	Количество благоустроенных мест общего пользования
	ед.
	5

	
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	га
	0,46

	
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования
	%
	5

	
	Доля финансового участия заинтересованных лиц                              в выполнении дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий 
	%  
от стоимости работ, входящих в состав дополнительного перечня
	1

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Ремонт 18,2 тыс. кв.м  асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов.

Установка 12 детских игровых комплексов.

Установка 60 скамеек и 84 урн  на внутридворовых территориях.

Благоустройство пяти объектов в местах общего пользования




I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА В ЗАТО СЕВЕРСК
Модернизация городской среды, формирование современных общественных пространств в соответствии с требованиями и стандартами качества жизни являются одним из ключевых направлений социально-экономического развития ЗАТО Северск.

На территории г.Северска имеется 385 дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее – МКД). В 804 многоквартирных жилых домах проживает 109,11 тыс. человек. 
Общая площадь внутридворовых территорий составляет 2 млн. 762 тыс. м2. Доля благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения) 44,4%. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения г.Северска, проживающего в многоквартирных жилых домах, – 35,0%.
Общая площадь внутриквартальных проездов на территории г.Северска составляет 642 тыс. м2, из них в настоящее время необходимо проведение текущего ремонта                              на площади 83,56 тыс. м2. 
Неотъемлемой частью внутриквартальной территории является детская площадка – территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования для организации досуга и физического развития. Все игровое оборудование должно соответствовать возрасту и физическим возможностям ребенка, требованиям безопасности. 

В настоящее время на внутриквартальных территориях г.Северска имеется                           420 детских игровых площадок, из которых на 310 площадках (73,8% от общего количества) требуется обновление игрового оборудования. За период с 2009 по 2016 год 110 площадок оснащено новым игровым оборудованием, соответствующим утвержденному комплексу стандартов безопасности детского игрового оборудования, что составляет                                 26,2% от потребности. 

Содержание в хорошем техническом и архитектурно-художественном состоянии элементов оформления площадей города, памятников, поддержание мест общего пользования в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков             и скверов города являются одной из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Природный парк, скверы, площади города, бульвары – традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. В г.Северске имеется 12 основных объектов благоустройства данной категории. Общая площадь скверов и площадей, расположенных на территории г. Северска, составляет 517,77 тыс. м2, 50% указанных объектов благоустройства не подвергались ремонту и реконструкции более 10 лет.
Северский природный парк занимает особое место в архитектурном облике                              и общественной жизни г.Северска. Площадь данного объекта составляет 23,15 га. 

В настоящее время имеется эскиз проекта планировки территории Северского природного парка, разработанного на основании договора от 16.07.2014 № 1407.                                        
Технические характеристики объекта:
площадь отведенной под проектирование территории составляет – 18,35 га;

площадь существующего озеленения – 11,20 га;

площадь существующей пешеходной сети – 2,37 га;

площадь существующих площадок с твердым покрытием – 1,14 га;

площадь новых покрытий пешеходной сети – 31 050 кв.м;

площадь покрытия велодорожек – 2 960 кв.м;

площадь новых покрытий спортивных и игровых площадок – 3 300 кв.м;

площадь новых лесных насаждений – 0,3 га. 

Проектное решение выполнено с учетом местных норм градостроительного проектирования и основано на анализе сложившейся планировочной структуры, функционального зонирования и ландшафтных особенностей территории. 

II.  ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Программа направлена на решение задач и достижение цели, определенной Стратегией социально-экономического развития ЗАТО Северск на период до 2030 года.

Развитие ЗАТО Северск предъявляет определенные требования, в том числе  к модернизации городской среды.

Состояние городской среды – один из важнейших факторов, определяющих благополучие муниципалитета, его привлекательность. Население может привлечь только обустроенное место жительства. В связи с этим благоустройство дворовых территорий и общественных пространств рассматривается в качестве основы создания комфортной среды проживания, благоприятных условий для жизни населения.
Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории г.Северска.

Достижение цели будет обеспечиваться путем решения следующих задач:
- повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий;
- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
Срок реализации Программы – 2017 год.
III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На решение задачи 1 Программы «Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий» направлено основное мероприятие «Благоустройство внутриквартальных территорий», ответственным исполнителем которого является                         Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее – УЖКХ ТиС).
Благоустройство дворовых территорий осуществляется по минимальному                                 и дополнительному перечням видов работ.

Минимальный перечень видов работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт элементов освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий; 

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование площадок (установку контейнеров для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов).

Программой предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц в реализации работ, учтенных в минимальном перечне. 

Дополнительный перечень видов работ включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение придомовой территории.

При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных            в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ по благоустройству территории,                          а также при наличии инициативы жителей – трудовое участие. 

Порядок трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ                               по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении 1.
Решение о включении дворовых территорий в Программу принимается                                      по результатам оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 № 299                       «Об общественной комиссии» (далее – Общественная комиссия).
Работы по ремонту внутриквартальных проездов в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории предложены жителями 31 двора. Общественной комиссией одобрено включение в Программу в составе работ минимального перечня ремонта асфальтобетонного покрытия проездов 28 дворовых территорий.

Кроме того, заинтересованными лицами предложено в рамках минимального перечня работ установить на отдельных внутридворовых территориях скамейки и урны, по одному адресу предложено установить фонарь освещения. 

Программой предусмотрено в составе работ дополнительного перечня оснастить                      в 2017 г. современным игровым оборудованием 12 детских площадок, при этом доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием составит 27%. 

Стоимость работ по дополнительному перечню (работы по установке детских площадок и озеленению) составляет 5,54 млн. руб. Софинансирование заинтересованными лицами составляет 1% от стоимости работ, входящих в состав дополнительного перечня. 

Общественной комиссией одобрено выполнение работ по благоустройству                            по следующим адресам, указанным в таблице 1.
Таблица 1

	№ п/п
	Адрес объекта благоустройства

(адрес дворовой территории                             в г. Северске)
	Виды работ по благоустройству в рамках минимального перечня
	Виды работ по благоустрой-ству в рамках дополнитель-ного перечня

	1
	2
	3
	4

	1
	просп.Коммунистический, 29
	Ремонт 300 кв.м  внутриквартального 
	Нет

	1
	2
	3
	4

	
	
	проезда, установка двух скамеек
	

	2
	ул.Парковая, 4 
	Установка двух урн
	Озеленение территории 

	3
	ул.Комсомольская, 20, 22, 26
	Ремонт 350 кв.м внутриквартального проезда, установка двух скамеек
	Нет

	4
	Просп. Коммунистический, 24, 26
	Установка столба освещения,

ремонт 1000 кв.м внутриквартального проезда, оснащение скамейкой
	Установка  новых игровых элементов на детской площадке

	5
	ул.Первомайская, 17,19
	Ремонт 125 кв.м  внутриквартального проезда, установка двух урн и двух скамеек
	Установка  новых игровых элементов на детской площадке

	6
	ул. Первомайская, 9
	Ремонт 150 кв.м  внутриквартального проезда, установка двух урн
	Установка  новых игровых элементов на детской площадке

	7
	ул.Транспортная, 14
	Ремонт 450 кв.м внутриквартального проезда, установка двух скамеек, двух урн
	Установка  новых игровых элементов на детской площадке

	8
	ул.Строителей,16
	Ремонт 35 кв.м  внутриквартального проезда, установка скамейки 
	Посадка кустарников

	9
	ул.Крупской, 9, 9а
	Ремонт 400 кв.м внутриквартального проезда
	Установка  новых игровых элементов на детской площадке

	10
	просп.Коммунистический, 83,

ул.Куйбышева,7а
	Ремонт 900 кв.м  внутриквартального проезда, установка двух скамеек, двух урн
	Нет

	11
	ул.Строителей, 33, 35, 37
	Ремонт 380 кв.м  внутриквартального проезда, установка двух скамеек, четырех урн
	Нет

	12
	ул.Крупской, 35,

ул. Ленина,48
	Ремонт 730 кв.м  внутриквартального проезда
	Установка  новых игровых элементов на детской площадке

	1
	2
	3
	4

	13
	ул.Крупской, 12


	Ремонт 650 кв.м  внутриквартального проезда, установка двух скамеек, двух урн
	Нет

	14
	ул.Крупской, 13


	Ремонт 400 кв.м  внутриквартального проезда, установка скамейки, двух урн
	Нет

	15
	ул.Калинина,101
	Ремонт 50 кв.м  внутриквартального проезда
	Установка  новых игровых элементов на детской площадке

	16
	ул.Калинина, 119
	Ремонт 700 кв.м  внутриквартального проезда
	Нет

	17
	ул.Калинина, 121
	Ремонт 500 кв.м  внутриквартального проезда
	Нет

	18
	ул.Солнечная, 7, 7а, 9
	Ремонт 150 кв.м  внутриквартального проезда, установка шестнадцати урн
	Установка  новых игровых элементов на детской площадке

	19
	ул.Ленина, 94
	Ремонт 900 кв.м внутриквартального проезда, установка шести урн
	Нет


	20
	ул.Солнечная, 1а
	Ремонт 600 кв.м  внутриквартального проезда
	Нет

	21
	ул.Южный проезд, 5, 7, 9 
	Ремонт 1200 кв.м  внутриквартального проезда, установка семнадцати скамеек, семнадцати урн
	Установка  новых игровых элементов на детской площадке

	22
	ул.Победы, 4а, 6
	Ремонт 650 кв.м  внутриквартального проезда, установка четырех, скамеек четырех урн
	Нет

	23
	ул.Победы, 22
	Установка двух скамеек двух урн
	Установка  новых игровых элементов на детской площадке

	24
	просп.Коммунистический, 143
	Ремонт 2000 кв.м внутриквартального проезда
	Установка  новых игровых элементов на детской площадке

	1
	2
	3
	4

	25
	ул.Курчатова, 34а 
	Ремонт 500 кв.м  внутриквартального проезда
	Нет

	26
	ул.Победы, 21
	Ремонт 350 кв.м  внутриквартального проезда, установка трех скамеек и трех урн
	Нет

	27
	ул.Ленинградская, 24
	Ремонт 100 кв.м  внутриквартального проезда
	Нет

	28
	ул.Победы, 17
	Ремонт 475 кв.м  внутриквартального проезда, установка четырех скамеек и четырех урн
	Нет

	29
	ул.Калинина, 86
	Ремонт 800 кв.м  внутриквартального проезда, установка четырех скамеек и четырех урн
	Нет

	30
	просп.Коммунистический, 151
	Ремонт 2800 кв.м внутриквартального проезда, установка десяти скамеек и десяти урн
	Установка  новых игровых элементов на трех детских площадках


Эскизы садово-парковых скамеек и урн, схемы выполнения работ по благоустройству представлены в приложении 2.
Начальная максимальная стоимость выполнения работ по благоустройству, входящих в минимальный перечень работ, составляет:

- установка садово-парковой скамейки (по результатам исследования рынка) – 12,8 тыс. руб.; 

- установка урны (по результатам исследования рынка) – 3,8 тыс. руб.
Текущий ремонт будет осуществляться по локальным сметным расчетам, составленным для каждого объекта, прошедшим экспертизу достоверности сметной документации.
Общий объем финансирования мероприятий «Благоустройство внутриквартальных территорий» составит 21 898,35 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета – 16 087,14 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 5 652,24
- средства местного бюджета– 103,53 тыс. руб.;
- внебюджетные средства (финансовое участие заинтересованных лиц) –                                 55,44 тыс. руб.
На реализацию задачи 2 программы «Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования» направлено основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий», которое реализуется участником  Программы Управлением капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (далее –                      УКС Администрации ЗАТО Северск).

В рамках Программы планируется выполнение работы по ремонту и оснащению малыми архитектурными формами пяти наиболее посещаемых и социально-значимых объектов. 
Решение о включении общественной территории, подлежащей благоустройству,                     в Программу принимается Общественной комиссией по результатам оценки предложений заинтересованных лиц. 
Общественной комиссией одобрено выполнение следующих мероприятий:

- ремонт ступеней на театральной площади перед зданием МБУ «Северский музыкальный театр»;

- ремонт подиума и ступеней на площади им.В.И.Ленина;

- благоустройство открытого общественного пространства у СК «Олимпия»;

- установка игровых комплексов у здания по ул.Калинина, 123;

- ремонт пешеходных дорожек в Северском природном парке.
Ремонт пешеходных дорожек в Северском природном парке включает ремонт асфальтобетонного покрытия  в природном парке г.Северска (центральная аллея                            от просп.Коммунистического и от ул.Свердлова), а так же ремонт пешеходных тротуаров на территории детских аттракционов в природном парке г.Северска.
Общий объем финансирования мероприятий «Благоустройство общественных территорий» составит 9 368,64 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета – 6 894,49 тыс. руб;
- средства областного бюджета – 2 422,38 тыс. руб;
- средства местного бюджета – 51,77 тыс. руб. 
Перечень основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 3
Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении 4. 
Ресурсное обеспечение реализации программы в разрезе мероприятий  представлено в приложении 5.
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу утвержден постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 № 298.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн  проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в соответствии                                с приложением 6.
Все работы по благоустройству в рамках Программы должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности программы представлены в приложении 7.
План реализации муниципальной программы представлен в приложении 8.
IV. КОНТРОЛЬ И КООРДИНАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Координация реализации Программы возлагается на Общественную комиссию. Включение объектов в Программу осуществляется по результатам рассмотрения                       и оценки Общественной комиссией предложений граждан и организаций г.Северска.

Положением об Общественной комиссии предусмотрено проведение заседаний                           в открытой форме с использованием видеофиксации и последующим размещением  соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Администрации ЗАТО Северск в разделе «Формирование комфортной городской среды». 

Общественный контроль реализации мероприятий по благоустройству муниципальной территории вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото -                              и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации проекта по благоустройству направляется                                    в Общественную комиссию.

Общественный контроль реализации проектов по благоустройству муниципальной территории общего пользования осуществляется с учетом положений и законов                               об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.  
В целях обеспечения эффективной реализации Программы разработан План реализации мероприятий Программы, представленный в приложении 7.
Контроль над реализацией Программы осуществляется в соответствии                               с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169                                 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель Программы. 
Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и объемы финансирования на их реализацию. В необходимых случаях готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию.
Участником Программы в части реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий является УКС Администрации ЗАТО Северск.
Отчетным периодом реализации программы является полугодие и календарный год. 
Участник программы до 15 числа месяца, следующего за отчетным предоставляет  ответственному исполнителю отчет о реализации программы в части освоения денежных средств и выполнения целевых показателей (индикаторов).

Отчет представляется в бумажной и электронной формах.
В случае отклонения фактической реализации программы от их плановых значений Исполнители в рассматриваемый срок также представляют в УЖКХ ТиС пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения                               по корректировке Программы. Отчет представляется в бумажной и электронной формах.

Ответственный исполнитель в 14-дневный срок после получения информации                        от участника Программы обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет                     о реализации Программы. Формы отчета представлены в приложении 9.

Ответственный исполнитель направляет отчет в Финансовое управление и Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск за подписью первого заместителя главы Администрации, а также размещает его на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Предварительный отчет о реализации программы готовится в установленной форме не позднее 01.12.2017.

Внесение изменений (далее - корректировка) в Программу осуществляется по итогам анализа предварительного отчета путем внесения изменений в соответствующее правовые акты Администрации ЗАТО Северск.

Изменение Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

Корректировка программы должна быть выполнена до окончания финансового года   и утверждается в установленном порядке.
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ПОРЯДОК

трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок, регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового                                                и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.  

2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Администрацией Томской области принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Томской областью принято решение о таком участии;

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций                        в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий                  в размере, установленном Томской областью.

II. ПОРЯДОК ТРУДОВОГО И (ИЛИ) ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
4. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций                в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» (далее – Государственная программа) .

5. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций                           в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются Государственной программой.

Организация трудового участия, в соответствии с Государственной программой, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей                      в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости                             и целесообразности организации таких работ.

III. УСЛОВИЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

6. На основании того, что государственной программой Томской области формирования городской среды предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц  в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий,               в случае включения заинтересованными лицами в состав работ по благоустройству дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый Акционерным обществом «Единый расчетно-консультационный центр»                           (далее – АО ЕРКЦ) в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов рублей, для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

7. АО ЕРКЦ заключает соглашения с заинтересованными лицами, в которых определяются порядок, размер и период взимания денежных средств через единый платежный документ по оплате жилищно-коммунальных и иных услуг, формируемый АО ЕРКЦ (строка «Софинансирование работ по благоустройству»).

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметой затрат на реализацию дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории. 

8. Перечисление денежных средств осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. 

9. АО ЕРКЦ обеспечивает учет поступающих денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

10. АО ЕРКЦ ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в Управление ЖКХ ТиС  Администрации ЗАТО Северск.
Управление ЖКХ ТиС обеспечивает ежемесячное направление в адрес Общественной комиссии данных о поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству и опубликование указанных данных на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашений, заключенных с заинтересованными лицами и условиями муниципальных контрактов на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

АО ЕРКЦ расходует аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц                   на основании письменных распоряжений Управления ЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется  в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в  разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
IV. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПОРЯДКА 
12. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Общественной комиссией в соответствии                                 с бюджетным законодательством.

13. АО ЕРКЦ обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31-го декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

АО ЕРКЦ возвращает денежные средства заинтересованным лицам посредством перерасчета платы по строке «Софинансирование работ по благоустройству» в единых платежных документах по оплате жилищно-коммунальных и иных услуг, выставляемых заинтересованным лицам.
Брагина Е.А.
78 00 81
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ЭСКИЗЫ

 садово-парковых скамеек и урн, схемы выполнения работ по благоустройству 
Эскиз 1
	Садово-парковый диван
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                                                                                                                                                                                                                  Эскиз 2
	Урна
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Схема 1
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 29 по просп.Коммунистическому 
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Схема 2
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 4 по ул.Парковой 
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Схема 3
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилых домов 20, 22, 26 по ул.Комсомольской 
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Схема 4
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилых домов 24, 26 по просп. Коммунистическому
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   Установка следующих игровых элементов:
1) детский игровой комплекс для детей среднего возраста с горкой;
2) песочница с детским игровым элементом; 

3) качели подвесные;
4) карусель;
5) скамейка;
6) ограждение площадки

Схема 5
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилых домов  17 и 19 по ул.Первомайской 
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	     Установка следующих игровых элементов:
     1) детский игровой комплекс для детей среднего возраста с горкой;
     2) песочница с детским игровым элементом; 

     3) качели подвесные;
     4) качалка-балансир;
     5) детский игровой комплекс для детей младшего возраста с горкой;
     6) карусель;
     7) качалка на пружине
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Схема 6
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 9 по ул.Первомайская 
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	Установка следующих игровых элементов:
1) детский игровой комплекс для детей среднего возраста с горкой;
2) песочница с детским игровым элементом; 

3) качели подвесные;
4) качалка-балансир;
5) карусель




Схема 7
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 14 по ул.Транспортной 
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	Установка следующих игровых элементов:
1) детский игровой комплекс для детей среднего возраста с горкой;
2) песочница с детским игровым элементом.;
3) качели подвесные;
4) качалка-балансир;
5) детский игровой комплекс для детей младшего возраста с горкой;
6) карусель;
7) качалка на пружине


Схема 8
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 16 по ул.Строителей 
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Схема 9
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилых домов 9 и 9 а по ул.Крупской
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	Установка следующих игровых элементов:
1) детский игровой комплекс для детей среднего возраста с горкой;
2) обшивка существующей песочницы;
3) качели подвесные;
4) качалка-балансир;
5) детский игровой комплекс для детей младшего возраста с горкой;
6) карусель;
7) качалка на пружине


Схема 10
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилых домов 83 по просп.Коммунистическому, 7а по ул.Куйбышева
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Схема 11
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилых домов 33, 35 и 37 по ул.Строителей
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Схема 12
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилых домов 35 а по ул.Крупской, и 48 ул.Ленина 
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	Установка следующих игровых элементов:
1) детский игровой комплекс для детей среднего возраста с горкой;
2) обшивка существующей песочницы; 

3) качели подвесные;
4) качалка-балансир(2);
5) детский игровой комплекс для детей младшего возраста с горкой;.

6) карусель;
7) качалка на пружине




Схема 13
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 12 по ул.Крупской
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Схема 14
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 13 по ул.Крупской
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Схема 15
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 101 по ул.Калинина
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	Установка следующих игровых элементов:
1) детский игровой комплекс для детей среднего возраста с горкой; 

2) детский игровой комплекс для детей младшего возраста с горкой;
3) карусель;
4) качели подвесные;
5) качалка на пружине;
6) качалка-балансир;
7) песочница с детским игровым элементом 


Схема 16
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 119 по ул.Калинина 
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Схема 17
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 121 по ул.Калинина 
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Схема 18
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилых домов 7, 7а, 9 по ул.Солнечной 
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	Установка следующих игровых элементов:
1) детский игровой комплекс для детей среднего возраста с горкой; 

2) детский игровой комплекс для детей младшего возраста с горкой;.

3) карусель;
4) качели подвесные;
5) качалка на пружине;
6) качалка-балансир;
7) песочница с детским игровым элементом


Схема 19
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 94 по ул.Ленина 
[image: image29.jpg]BJIATOYCTPONUCTBO 1BOPOBOU TEPPUTOPUU NO ALAPECY:
yn.JIEHUHA, 94 Jincr 3

Yny-uueHue kadecrsa 900 M2 achanbTO6ETOHHOI O MOKPbLITHS,
OCHalLleHue LUEeCTbIO ypHaMu

YC/IOBHBIE OE03HAYEHUA

yny4dluIeHne Ka4yecrsa
acganbTob6eTOHHOro NOKpbITUSA

Lo ad
9045 -yp H
s ,'ﬂgy:xan nnnumnxa
em na

Y,

A 15/ e

%:’i“
46

dem. n

)Qaﬁ nnowaa
N

3 @
¥





Схема 20
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 1а по ул.Солнечной 
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Схема 21
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилых домов 5, 7, 9 по ул.Южный проезд
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	Установка следующих игровых элементов:
1) детский игровой комплекс для детей среднего возраста с горкой. 

2) песочница с детским игровым элементом. 

3) качели подвесные

4) качалка-балансир.

5) детский игровой комплекс для детей младшего возраста с горкой.

6) карусель

7) качалка на пружине.




Схема 22
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилых домов 4а, 6 по ул.Победы 
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Схема 23
Выполнение работ по благоустройству  территории во дворе жилого дома 22  по ул.Победы 
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	Установка следующих игровых элементов:
1) детский игровой комплекс для детей среднего возраста с горкой; 

2) песочница с детским игровым элементом;
3) качели подвесные;
4) качалка-балансир;
5) детский игровой комплекс для детей младшего возраста с горкой;
6) карусель;
7) качалка на пружине



Схема 24
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 143 по просп.Коммунистическому 
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	Установка следующих игровых элементов:
1) детский игровой комплекс для детей младшего возраста с горкой;
2) качели подвесные;
3) качалка-балансир;
4) карусель;
5) качалка на пружине.



Схема 25
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 34а, по ул.Курчатова 
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Схема 26
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 21 по ул.Победы 
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Схема 27
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 24 по ул.Лениградская
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Схема 28
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 17 по ул.Победы 
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Схема 29
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 86 по ул.Калинина 
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Схема 30
Выполнение работ по благоустройству территории во дворе жилого дома 151 по просп.Коммунистическому 
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	Установка следующих игровых элементов
 на площадке 1:

1) детский игровой комплекс для детей среднего возраста с горкой;
2) песочница с детским игровым элементом;
3) качели подвесные;
4) качалка-балансир;
5) детский игровой комплекс для детей младшего возраста с горкой;
6) карусель;
7) качалка на пружине;
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	на площадке 2:
6) карусель;
7) качалка на пружине;

	
[image: image46]
	На площадке 3:
2) песочница с детским игровым элементом; 

3) качели подвесные;
4) качалка-балансир;
5) детский игровой комплекс для детей младшего возраста с горкой



Фадеева О.А.
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	Приложение 3
к муниципальной программе 

«Формирование современной

городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год



ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год
	№ п/п
	Наименования

основных мероприятий муниципальной

программы, адреса объектов благоустройства

(дворовых территорий)
	Ответственный исполнитель, участник (ГРБС) 
	Сроки
	Ожидаемый результат

 (краткое описание)
	Связь

с показателями Программы 

(с приложением 7)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе:
	УЖКХ ТиС
	
	
	
	

	1.1
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамеек во дворе жилого дома 29 по просп.Коммунистическому
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 300 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение двумя скамейками
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.2
	установка урн, озеленение во дворе жилого дома 4 по ул.Парковой
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Оснащение двумя урнами, озеленение территории
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.3
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамейки во дворе жилых домов 20, 22, 26 по ул.Комсомольской
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 350 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение  двумя скамейками
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.4
	ремонт внутриквартального проезда, установка столба освещения, установка 
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Оснащение столбом освещения, детским игровым комплексом Улучшение качества 1000 м2 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	новых игровых элементов на детской площадке во дворе жилых домов 24, 26 по просп. Коммунистическому
	
	
	
	асфальтобетонного покрытия
	

	1.5
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамеек, урн, новых игровых элементов на детской площадке во дворе жилых домов  17 и 19 по ул.Первомайской
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 125 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение территории двумя скамейками, двумя урнами, детским игровым комплексом
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1.6
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамеек, урн, новых игровых элементов на детской площадке во дворе жилого дома 9 по ул.Первомайская
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 150 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение территории двумя урнами, детским игровым комплексом
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1.7
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамеек, урн, новых игровых элементов на детской площадке во дворе жилого дома 14 по ул.Транспортной
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 450 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение двумя скамейками, двумя урнами, детским игровым комплексом
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1.8
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамейки, озеленение во дворе жилого дома 16 по ул.Строителей
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 35 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение территории скамейкой, озеленение территории
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.9
	ремонт внутриквартального проезда, установка новых игровых элементов на 
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 400 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение детским игровым 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	детской площадке во дворе жилых домов 9 и 9 а по ул.Крупской
	
	
	
	комплексом
	

	1.10
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамеек и урн во дворе жилых домов 83 по просп.Коммунистическому, 7а по ул.Куйбышева
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 900 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение двумя скамейками, двумя урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.11
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамеек и урн во дворе жилых домов 33, 35 и 37 по ул.Строителей
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 380 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение территории двумя скамейками, четырьмя урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.12
	ремонт внутриквартального проезда, новых игровых элементов на детской площадке во дворе жилых домов 35 а по ул.Крупской, и 48 ул.Ленина
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 730 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение детским игровым комплексом
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1.13
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамеек и урн во дворе жилого дома 12 по ул.Крупской
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 650 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение двумя скамейками, двумя урнами, 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.14
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамеек и урн во дворе жилого дома 13 по ул.Крупской
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 400 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение скамейкой, двумя урнами, 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.15
	ремонт внутриквартального проезда, новых игровых элементов на детской площадке во дворе жилого дома 101 по ул.Калинина
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 50 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение детским игровым комплексом
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.16
	ремонт внутриквартального проезда во дворе жилого дома 119 по ул.Калинина 
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 700 м2 асфальтобетонного покрытия
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.17
	ремонт внутриквартального проезда во дворе жилого дома 121 по ул.Калинина 
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 500 м2 асфальтобетонного покрытия
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.18
	ремонт внутриквартального проезда, установка новых игровых элементов на детской площадке и урн во дворе жилых домов 7, 7а, 9 по ул.Солнечной
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 150 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение территории детским игровым комплексом, шестнадцатью урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 


	1.19
	ремонт внутриквартального проезда, установка урн во дворе жилого дома 94 по ул.Ленина 
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 900 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение шестью урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.20
	ремонт внутриквартального проезда во дворе жилого дома 1а по ул.Солнечной 
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 600 м2 асфальтобетонного покрытия
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.21
	ремонт внутриквартального проезда, установка новых игровых элементов на детской площадке, скамеек и урн во дворе жилых домов 5, 7, 9 по ул.Южный проезд
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 1200 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение семнадцатью скамейками, семнадцатью урнами, детским игровым комплексом
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1.22
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамеек и урн во дворе жилых домов 4а, 6 по ул.Победы
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 650 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение четырьмя скамейками, четырьмя урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.23
	Установка детской площадки и двух скамеек во дворе жилого дома 22  
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Оснащение территории двумя урнами, двумя скамейками, детским игровым комплексом 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	по ул.Победы
	
	
	
	
	

	1.24
	ремонт внутриквартального проезда, установка новых игровых элементов на детской площадке во дворе жилого дома 143 по просп.Коммунистическому 
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 2000 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение детских площадок новым игровым оборудованием 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.25
	ремонт внутриквартального проезда во дворе жилого дома 34а, по ул.Курчатова 
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 500 м2 асфальтобетонного покрытия, 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.26
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамеек и урн во дворе жилого дома 21 по ул.Победы 
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 350 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение тремя скамейками, тремя урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.27
	ремонт внутриквартального проезда во дворе жилого дома 24 по ул.Лениградская
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 100 м2 асфальтобетонного покрытия
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.28
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамеек и урн во дворе жилого дома 17 по ул.Победы
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 475 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение четырьмя скамейками, четырьмя урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.29
	ремонт внутриквартального проезда, установка скамеек и урн во дворе жилого дома 86 по ул.Калинина 
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 800 м2  асфальтобетонного покрытия, оснащение четырьмя  скамейками, четырьмя урнами
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6

	1.30
	ремонт внутриквартального проезда, установка новых игровых элементов на 
	
	01.06.2017
	30.09.2017
	Улучшение качества 2800 м2 асфальтобетонного покрытия, оснащение десятью 
	Индикаторы № 1, 2, 3, 6, 7

	
	детских площадок, скамеек и урн во дворе жилого дома 151 по просп.Коммунистическому


	
	
	
	скамейками, десятью урнами, детские площадки укомплектованы новым игровым оборудованием
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Благоустройство общественных территорий:
	УКС Админстрации ЗАТО Северск
	01.06.2017
	30.09.2017
	
	

	2.1
	Ремонт ступеней на театральной площади перед зданием МБУ «Северский 
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение технического состояния 184 м2 ступеней (места массового отдыха 
	Индикаторы № 4, 5

	
	музыкальный театр»
	
	
	
	жителей г.Северска и места проведения праздничных мероприятий)
	

	2.2
	Ремонт подиума и ступеней на площади им.В.И.Ленина
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение технического состояния 362 м2 ступеней (места массового посещения жителей города).
	Индикаторы № 4, 5

	2.3
	Благоустройство открытого общественного пространства у СК «Олимпия»
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Оснащение общественного пространства спортивными тренажерами в соответствии с тематической нагрузкой объекта: площадка площадью 640 м2 оборудуется восьмью элементами скейтпарка  
	Индикаторы № 4, 5

	2.4
	Установка игровых комплексов у здания по 123 по ул.Калинина
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Оснащение общественного пространства большим детским игровым комплексом и семью игровыми элементами
	Индикаторы № 4, 5

	2.5
	Ремонт пешеходных дорожек в Северском природном парке
	
	01.05.2017
	30.09.2017
	Улучшение состояния пешеходных тротуаров на территории детских аттракционов и ремонт асфальтобетонного покрытия на центральной аллее от просп. Коммунистического
	Индикаторы № 4, 5


Фадеева О.А.
78 00 22
	
	Приложение 4

к муниципальной программе 

«Формирование современной

городской среды на территории

ЗАТО Северск » на 2017 год


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год

	Наименование

Программы 
	Ответственный исполнитель,  участник Программы
	Источник финансирования 
	Общий объем финансирования, тыс.рублей
	Объемы бюджетных ассигнований тыс.рублей
	Код бюджетной классификации

	
	
	
	
	
	ГРБС
	Рз

Пр
	ЦСР
	ВР

	Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год
	Всего, в том числе:
	
	31 266,99
	31 211,55
	
	0503
	4500000000
	244

	
	УЖКХ ТиС
	Всего
	21 898,35
	21 842,91
	952
	0503
	4504100000
	244

	
	
	Федеральный бюджет
	16 087,14
	16 087,14
	952
	0503
	45041L5550
	244

	
	
	Областной бюджет
	5 652,24
	5 652,24
	952
	0503
	45041L5550
	244

	
	
	Местный бюджет
	103,53
	103,53
	952
	0503
	45041S5550
	244

	
	
	Внебюджетные средства
	55,44
	
	
	
	
	

	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	Всего
	9 368,64
	9 368,64
	953
	0503
	4504200000
	244

	
	
	Федеральный бюджет 
	6 894,49
	6 894,49
	953
	0503
	45042L5550
	244

	
	
	Областной бюджет
	2 422,38
	2 422,38
	953
	0503
	45042L5550
	244

	
	
	Местный бюджет
	51,77
	51,77
	953
	0503
	45042S5550
	244

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                 Приложение 5
                                                                                                                                                                                          к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                          «Формирование современной

                                                                                                                                                                                              городской среды на территории

                                                                                                                                                                                       ЗАТО Северск » на 2017 год
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год 

в разрезе мероприятий программы
тыс.рублей
	№ п/п
	Наименования

основных мероприятий муниципальной

программы, местоположение объектов благоустройства

(дворовых территорий)
	Вид работ
	Источник финансирования

	
	
	
	всего по объекту
	всего  по видам работ
	федераль-ный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	Внебюджет-ные средства

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7
	8

	1
	Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе:
	
	21 898,35
	21 898,35
	16087,14
	5652,24
	103,53
	55,44

	1.1
	благоустройство территории во дворе жилого дома 29 по просп.Коммунистическому
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	287,61
	262,01
	262,01
	
	
	

	
	
	оснащение двумя скамейками
	
	25,60
	
	25,6
	
	

	1.2
	благоустройство территории во дворе жилого дома 4 по ул.Парковой
	Оснащение двумя урнами
	97,6
	7,6
	
	7,6
	
	

	
	
	озеленение территории
	
	90
	
	89,10
	
	0,90

	1.3
	благоустройство территории во дворе жилых домов 20, 22, 26 по ул.Комсомольской
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	334,29
	308,69
	308,69
	
	
	

	
	
	оснащение скамейкой
	
	25,60
	
	25,60
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.4
	благоустройство во дворе жилых домов 24, 26 по просп. Коммунистическому
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	1276,82
	865,69
	865,69
	
	
	

	
	
	оснащение столбом освещения
	
	72,53
	72,53
	
	
	

	
	
	оснащение детской площадки новым игровым оборудованием
	
	338,60
	
	335,21
	
	3,39

	1.5
	благоустройство территории во дворе жилых домов  17 и 19 по ул.Первомайской
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	592,01
	108,75
	108,75
	
	
	

	
	
	оснащение территории двумя скамейками, двумя урнами
	
	33,20
	
	33,20
	
	

	
	
	оснащение детской площадки новым игровым оборудованием
	
	450,06
	
	445,56
	
	4,50

	1.6
	благоустройство территории во дворе жилого дома 9 по ул.Первомайская
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	450,67
	132,38
	132,38
	
	
	

	
	
	оснащение территории двумя урнами
	
	7,60
	
	7,60
	
	

	
	
	оснащение детской площадки новым игровым оборудованием
	
	310,69
	
	307,59
	
	3,11

	1.7
	благоустройство территории во дворе жилого дома 14 по 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	863,02
	379,76
	379,76
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	ул.Транспортной
	оснащение  территории двумя скамейками, двумя урнами
	
	33,20
	
	33,20
	
	

	
	
	оснащение детской площадки новым игровым оборудованием
	
	450,06
	
	445,56
	
	4,5

	1.8
	благоустройство территории во дворе жилого дома 16 по ул.Строителей
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	50,37
	29,57
	29,57
	
	
	

	
	
	оснащение территории скамейкой
	
	12,80
	
	12,80
	
	

	
	
	озеленение территории
	
	8,0
	
	7,92
	
	0,08

	1.9
	благоустройство территории во дворе жилых домов 9 и 9 а по ул.Крупской
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	848,64
	345,00
	345,00
	
	
	

	
	
	оснащение детской площадки новым игровым оборудованием
	
	503,64

	
	498,60
	
	5,04

	1.10
	благоустройство

территории во дворе жилых домов 83 по просп.Коммунистическому,7а по ул.Куйбышева
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	803,40


	770,20
	770,20
	
	
	

	
	
	оснащение  территории двумя скамейками, двумя урнами
	
	33,20
	
	33,20
	
	

	1.11
	благоустройство

территории во дворе жилых домов 33, 35 и 37 по 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	375,77
	334,97
	334,97
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	 ул.Строителей
	оснащение территории двум скамейками, четырьмя урнами
	
	40,80
	
	40,80
	
	

	1.12
	благоустройство

территории во дворе жилых домов 35 а по ул.Крупской и 48  по ул.Ленина
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	1150,04
	632,70
	632,70
	
	
	

	
	
	оснащение детской площадки новым игровым оборудованием
	
	517,34
	
	512,17
	
	5,17

	1.13
	благоустройство

территории во дворе жилого дома 12 по ул.Крупской
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	586,32
	553,12
	553,12
	
	
	

	
	
	оснащение двумя скамейками, двумя урнами
	
	33,20
	
	33,20
	
	

	1.14
	благоустройство территории во дворе жилого дома 13 по ул.Крупской


	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	378,91
	345,71
	345,71
	
	
	

	
	
	оснащение скамейкой, двумя урнами
	
	33,20
	
	33,20
	
	

	1.15
	благоустройство территории во дворе жилого дома 101 по ул.Калинина
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	492,54
	42,48
	42,48
	
	
	

	
	
	оснащение детской площадки новым игровым оборудованием
	
	450,06
	
	445,56
	
	4,50

	1.16
	благоустройство территории во дворе жилого дома 119 по 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	586,24
	586,24
	586,24
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	ул.Калинина
	
	
	
	
	
	
	

	1.17
	благоустройство территории во дворе жилого дома 121 по ул.Калинина 


	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	550,98
	550,98
	550,98
	
	
	

	1.18
	благоустройство территории во дворе жилых домов 7, 7а, 9 по ул.Солнечной
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	638,84
	127,98
	127,98
	
	
	

	
	
	Оснащение территории шестнадцатью урнами
	
	60,80
	
	60,80
	
	

	
	
	оснащение детской площадки новым игровым оборудованием
	
	450,06
	
	445,56
	
	4,50

	1.19
	благоустройство территории во дворе жилого дома 94 по ул.Ленина 


	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	801,64
	778,84
	778,84
	
	
	

	
	
	оснащение шестью урнами
	
	22,80
	
	22,80
	
	

	1.20
	благоустройство территории во дворе жилого дома 1а по ул.Солнечной
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	515,78
	515,78
	515,78
	
	
	

	1.21
	благоустройство территории во дворе жилых домов 5, 7, 9 по ул.Южный проезд


	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	1765,63
	1033,37
	1033,37
	
	
	

	
	
	оснащение семнадцатью скамейками семнадцатью урнами
	
	450,06
	
	445,56
	
	4,50

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	оснащение детской площадки новым игровым оборудованием
	
	282,20
	
	282,20
	
	

	1.22
	благоустройство территории во дворе жилых домов 4а, 6 по ул.Победы
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	630,86
	564,46
	564,46
	
	
	

	
	
	оснащение четырьмя скамейками, четырьмя урнами
	
	66,40
	
	66,40
	
	

	1.23
	благоустройство территории во дворе жилого дома 22  по ул.Победы
	Оснащение территории двумя урнами, двумя скамейками
	556,93
	33,20
	
	33,20
	
	

	
	
	оснащение детской площадки новым игровым оборудованием
	
	533,73
	
	424,86
	103,53
	5,34

	1.24
	благоустройство территории во дворе жилого дома 143 по просп.Коммунистическому


	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	1895,21
	1723,63
	1723,63
	
	
	

	
	
	оснащение  детской площадки новым игровым оборудованием
	
	171,58
	20,87
	148,99
	
	1,72

	1.25
	жилого дома 34а, по ул.Курчатова
	Ремонт асфальтобетонного покрытия,
	438,64
	438,64
	438,64
	
	
	

	1.26
	благоустройство территории во дворе жилого дома 21 по ул.Победы 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	352,21
	302,41
	302,41
	
	
	

	
	
	оснащение тремя скамейками, тремя 
	
	49,80
	
	49,80
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	урнами
	
	
	
	
	
	

	1.27
	благоустройство территории во дворе жилого дома 24 по ул.Лениградская
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	85,88
	85,88
	85,88
	
	
	

	1.28
	благоустройство территории во дворе жилого дома 17 по ул.Победы
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	475,19
	408,79
	408,79
	
	
	

	
	
	оснащение четырьмя скамейками, четырьмя урнами
	
	66,40
	
	66,40
	
	

	1.29
	благоустройство территории во дворе жилого дома 86 по ул.Калинина 
	Ремонт  асфальтобетонного покрытия
	760,77
	694,37
	694,37
	
	
	

	
	
	оснащение четырьмя  скамейками, четырьмя урнами
	
	66,40
	
	66,40
	
	

	1.30
	благоустройство территории во дворе жилого дома 151 по просп.Коммунистическому
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	3245,54
	2259,86
	2259,86
	
	
	

	
	
	оснащение десятью скамейками, десятью урнами
	
	166,00
	
	166,00
	
	

	
	
	оснащение трех детских площадок  

новым игровым оборудованием 
	
	819,68
	811,48
	
	
	8,20

	2
	Благоустройство общественных территорий:
	УКС Админстрации ЗАТО Северск
	9368,64
	9368,64
	6894,49
	2422,38
	51,77
	

	2.1
	Ремонт ступеней на театральной площади перед зданием МБУ «Северский музыкальный театр»
	Улучшение технического состояния 184 м2 ступеней (места 
	2036,62
	2036,62
	1507,1
	529,52
	0
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7
	8

	
	
	массового отдыха жителей г.Северска и места проведения праздничных мероприятий
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Ремонт подиума и ступеней на площади им.В.И.Ленина
	Улучшение технического состояния 362 м2 ступеней (места массового посещения жителей города
	1509,34
	1509,34
	1116,92
	392,42
	
	

	2.3
	Благоустройство открытого общественного пространства у СК «Олимпия»
	Оснащение общественного пространства спортивными тренажерами в: соответствии с тематической нагрузкой объекта
	1911,26
	1911,26
	1376,03
	483,46
	51,77
	

	2.4
	Установка игровых комплексов у здания по 123 по ул.Калинина
	Оснащение общественного пространства большим детским игровым комплексом и семью игровыми элементами
	1829,27
	1829,27
	1353,65
	475,62
	
	

	2.5
	Ремонт пешеходных дорожек в Северском природном парке
	Ремонт пешеходных тротуаров на территории детских аттракционов
	2082,15
	1048,071
	507,35
	541,36
	0
	

	
	
	Ремонт асфальтобетонного
	
	1033,44
	1033,44
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	покрытия (центральная аллея от просп. Коммунистического, от ул. Свердлова)
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО 
	31266,99
	31266,99
	22 981,63
	8 074,62
	155,30
	55,44


Фадеева О.А.
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ПОРЯДОК

разработки, обсуждения, согласования и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в Программу
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения                               и согласования заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территории включенных в Программу.
2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленное в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – Дизайн проект).

Содержание Дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых                                         к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так                         и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ                         и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений                                            в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных                           в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

II. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

4. Разработка Дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Северск, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 № 95/16, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

5. Разработка Дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Северск, осуществляется Администрацией ЗАТО Северск в лице Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (КАиГ) в течение двадцати пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола, содержащего решение о включении дворовой территории                          в Программу.

6. Разработка Дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,                        в отношении которой разрабатывается Дизайн-проект благоустройства. 
III. ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

7. В целях обсуждения, согласования и утверждения Дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома Администрация ЗАТО Северск в лице КАиГ уведомляет Общественную комиссию о готовности Дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления Дизайн-проекта. 

8. Администрация ЗАТО Северск в лице КАиГ обеспечивает обсуждение                                 и согласование Дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в Программу, для дальнейшего его утверждения на ближайшем заседании Общественной комиссии, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня изготовления Дизайн-проекта.

10. Утверждение Дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Общественной комиссией на ближайшем заседании в течение 3 рабочих дней со дня согласования Дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома с уполномоченным лицом.

11. Решение об утверждении либо об отказе в утверждении Дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома принимается большинством голосов от общего числа членов Общественной комиссии.
12. Решение Общественной комиссии оформляется в форме протокола заседания общественной комиссии.

13. Протокол заседания Общественной комиссии оформляется секретарем Общественной комиссии в двух экземплярах в 3-дневный срок со дня проведения заседания.

14. Утвержденный Дизайн-проект хранится в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

15. Копия протокола заседания общественной комиссии, содержащего решение                      об утверждении либо об отказе в утверждении Дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, направляется (вручается) секретарем Общественной комиссии уполномоченному представителю (представителям) заинтересованных лиц                        в 10-дневный срок со дня проведения заседания общественной комиссии.

Крутов А.С.
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СВЕДЕНИЯ 

 о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя 

	1
	Количество благоустроенных  дворовых территорий
	ед.
	30

	2
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	8,0

	3
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗАТО Северск)
	%
	7,4

	4
	Количество благоустроенных мест общего пользования
	ед.
	5

	5
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	га
	0,46

	6
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования
	%
	5

	7
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий 
	%  от сумы сметной стоимости дополнительного перечня работ  по благоустройству территорий
	1


Фадеева О.А.
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ПЛАН

 реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск на 2017 год»

	№
	Наименование контрольного события
	Статус
	Ответственный исполнитель
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	
	2017 год

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IVквартал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе:
	
	УЖКХ ТиС
	
	
	
	

	1.1
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 29 по просп.Коммунистическому
	Окончание комплекса запланированных работ


	
	
	
	30.09.2017
	

	1.2
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 4 по ул.Парковой
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.3
	Благоустройство территории во дворе жилых домов 20, 22, 26 по ул.Комсомольской
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.4
	Благоустройство во дворе жилых домов 24, 26 по просп. Коммунистическому
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.5
	Благоустройство территории во дворе жилых домов  17 и 19 по ул.Первомайской
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.6
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 9 по ул.Первомайская
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.7
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 14 по ул.Транспортной
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.8
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 16 по ул.Строителей
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.9
	Благоустройство территории во дворе жилых домов 9 и 9 а по ул.Крупской
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.10
	Благоустройство территории во дворе жилых домов 83 по просп.Коммунистическому,7а по ул.Куйбышева
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.11
	Благоустройство территории во дворе жилых домов 33, 35 и 37 по ул.Строителей
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.12
	Благоустройство территории во дворе жилых домов 35 а по ул.Крупской, и 48 ул.Ленина
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.13
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 12 по ул.Крупской
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.14
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 13 по ул.Крупской
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.15
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 101 по ул.Калинина
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.16
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 119 по ул.Калинина 
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.17
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 121 по ул.Калинина 
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.18
	Благоустройство территории во дворе жилых домов 7, 7а, 9 по ул.Солнечной
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.19
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 94 по ул.Ленина 
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.20
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 1а по ул.Солнечной 
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.21
	Благоустройство территории во дворе жилых домов 5, 7, 9 по ул.Южный проезд
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.22
	Благоустройство территории во дворе жилых домов 4а, 6 по ул.Победы
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.23
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 22  по ул.Победы
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.24
	Благоустройство территории во дворе
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	жилого дома 143 по просп.Коммунистическому
	
	
	
	
	
	

	1.25
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 34а, по ул.Курчатова
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.26
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 21 по ул.Победы 
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.27
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 24 по ул.Лениградская
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.28
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 17 по ул.Победы
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.29
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 86 по ул.Калинина 
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	1.30
	Благоустройство территории во дворе жилого дома 151 по просп.Коммунистическому 
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	2
	Благоустройство общественных территорий, в том числе::
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	
	
	
	

	2.1
	Ремонт ступеней на театральной площади перед зданием МБУ «Северский музыкальный театр»
	Завершение ремонта
	
	
	
	30.09.2017
	

	2.2
	Ремонт подиума и ступеней на площади им.В.И.Ленина
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	2.3
	Благоустройство открытого общественного пространства у СК «Олимпия»
	Ввод объектов в эксплуатацию
	
	
	
	30.09.2017
	

	2.4
	Установка игровых комплексов у здания по 123 по ул.Калинина
	
	
	
	
	30.09.2017
	

	2.5
	Ремонт пешеходных дорожек в Северском природном парке
	Завершение утвержденного объема работ по ремонту
	
	
	
	30.09.2017
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ФОРМА ОТЧЕТА 

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Плановые значения  показателя 2017 год
	Фактические значения показателя
	Проблемы, возникшие 
в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	1
	Количество благоустроенных  дворовых территорий
	ед.
	30
	
	

	2
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	8,0
	
	

	3
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗАТО Северск)
	%
	7,4
	
	

	4
	Количество благоустроенных мест общего пользования
	ед.
	5
	
	

	5
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	га
	0,46
	
	

	6
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования
	%
	5
	
	

	7
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий 
	%
	1
	
	


ФОРМА ОТЧЕТА
о реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год

	№ п/п
	Наименования основного мероприятия муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Процент выполне-ния , %               (гр (6+7)/

гр 4)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2017 год и 
	передано бюджетных ассигнова-ний за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	объем освоенных внебюджетных средств
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Благоустрой-ство 
Внутриквар-тальных территорий 

	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджет-ные средства
	
	
	
	
	
	

	2
	Благоустрой-ство общественных территорий
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
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