УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЗАТО Северск

от ____________ № _________

ПЛАН

проведения общественных обсуждений по выбору общественных

территорий городского округа ЗАТО Северск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Администрации ЗАТО Северск | 29.12.2017– 01.03.2018 | Правовой комитет Администрации ЗАТО Северск |  |
| 2. | Размещение информации о начале приема предложений от жителей ЗАТО Северск в целях определения перечня общественных территорий городского округа ЗАТО Северск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы (далее – Перечень общественных территорий для рейтингового голосования) | 09.01.2018 | Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |  |
| 3. | Организация мест (пунктов) по сбору предложений от жителей ЗАТО Северск в целях определения Перечня общественных территорий для рейтингового голосования | 09.01.2018 | Заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск – Управляющий делами Администрации ЗАТО Северск |  |
| 4. | Организация работы волонтеров на пунктах сбора предложений от жителей ЗАТО Северск | 09.01.2018 | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |  |
| 5. | Выемка и обработка поступивших предложений жителей ЗАТО Северск | Еженедельно, начиная с 19.01.2018 | УКС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |
| 6. | Передача сводной информации о поступивших предложениях жителей ЗАТО Северск в общественную комиссию | Еженедельно, начиная с 22.01.2018 | УКС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 7. | Проведение заседаний общественной комиссии | 1 раз в 2 недели | Первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск, заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству |  |
| 8. | Публикация протоколов заседаний общественной комиссии | 1 раз в 2 недели | УКС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |  |
| 9. | Формирование и утверждение общественной комиссией по результатам поступивших предложений от жителей Перечня общественных территорий для рейтингового голосования | Не позднее 16.02.2018 | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |
| 10. | Организация приема предложений от жителей ЗАТО Северск по дизайн-проектам благоустройства территорий, включенных в Перечень общественных территорий для рейтингового голосования | С 16.02.2018 по 28.02.2018 | Заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск – Управляющий делами Администрации ЗАТО Северск, КАиГ |  |
| 11. | Опубликование дизайн-проектов благоустройства территорий, включенных в Перечень общественных территорий для рейтингового голосования, для ознакомления и общественного обсуждения | Не позднее 01.03.2018 | КАиГ, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |  |
| 12. | Организация общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий, включенных в Перечень общественных территорий для рейтингового голосования, в т.ч.: |  |  |  |
| 12.1 | на встречах с ветеранами, встречи с населением в МБУ ЦГБ | С 01.03.2018 по 15.03.2018 |  | ОСПН Администрации ЗАТО Северск |
| 12.2 | на тематических уроках в образовательных организациях | С 01.03.2018 по 15.03.2018 |  | Управление образования |
| 12.3 | на встречах с работниками организаций жилищно-коммунального комплекса | С 01.03.2018 по 15.03.2018 |  | УЖКХ ТиС |
| 12.4 | на встречах со студентами СТИ НИЯУ МИФИ | С 01.03.2018 по 15.03.2018 |  | Управление образования |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Размещение информации о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий городского округа ЗАТО Северск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы (далее – рейтинговое голосование), в средствах массовой информации с указанием мест (помещений) проведения голосования | Не позднее 16.03.2018 | Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |
| 14. | Проведение рейтингового голосования | 18.03.2018 | УКС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление образования, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
| 15. | Подготовка итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтингового голосования | Не позднее 23.03.2018 | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 16. | Опубликование итогов рейтингового голосования | Не позднее 25.03.2018 | УКС Администрации ЗАТО Северск, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |
| 17. | Направление общественной комиссией итогового протокола в Администрацию ЗАТО Северск для внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы | Не позднее 31.03.2018 | УКС Администрации ЗАТО Северск |

А.Н.Кочкина

77 38 92

28.12.2017