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Приложение 1
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от ______________№ ________


ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
	Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
	Формирование современной городской среды ЗАТО Северск

	Cрок реализации Программы
	2018 - 2022 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	Участники Программы
	Администрация ЗАТО Северск

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания

	Цель Программы
	Повышение уровня благоустройства территории г.Северска

	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	27,3
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9

	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	39,4
	44,5
	51,17
	51,17
	51,17
	51,17

	
	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	Задачи Программы
	1. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск

	
	2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск

	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»

	
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств»

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП)
	Отсутствуют

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	Местный бюджет 
(потребность (прогноз)
	156 144,27
	3 493,71
	880,47
	150 222,95
	773,57
	773,57

	
	Местный бюджет
	7 531,56
	3 493,71
	880,47
	2 177,38
	490,00
	490,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет 
(потребность (прогноз)
	185 884,69
	41 853,04
	67 409,09
	25 536,70
	25 542,93
	25 542,93

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию (прогноз)
	109 262,12
	41 853,04
	67 409,09
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области 
(потребность (прогноз)
	26 375,45
	8 596,84
	2 084,81
	5 230,42
	5 231,69
	5 231,69

	
	бюджет Томской области 
(по согласованию (прогноз)
	10 681,66
	8 596,84
	2 084,81
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию (прогноз)
	88,30
	88,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	127 563,64
	54 031,89
	70 374,37
	2 177,38
	490,00
	490,00
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Администрации ЗАТО Северск 
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СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 1
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

	 1.
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом
	проц
	19,5
	27,3
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9
	33,9
	Год
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	 2.
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом
	проц
	38
	39,4
	44,5
	51,17
	51,17
	51,17
	51,17
	Год
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	 3.
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню
	проц
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	Год
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск» Программы

	 1.1
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года
	ед
	15
	30
	26
	0
	0
	0
	0
	Год
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	 1.2
	Площадь отремонтированных дворовых проездов
	тыс м2
	0
	17,65
	12
	0
	0
	0
	0
	Год
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	 1.3
	Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием
	ед
	9
	15
	22
	0
	0
	0
	0
	Год
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск» Программы

	 2.1
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	2
	5
	6
	8
	0
	0
	0
	Год
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	 2.2
	Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом
	га
	28,7
	37,4
	65,2
	75
	75
	75
	75
	Год
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	 2.3
	Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании
	проц
	0
	0
	32
	35
	30
	30
	30
	Год
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
 Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реали-
зации,
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета
(по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников
(по согласо-
ванию (прогноз)
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»
	Всего
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	Отсутствуют

	
	
	2018
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств»
	Всего
	106 817,90
	92 201,75
	7 187,36
	7 278,59
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2018
	33 286,15
	24 792,66
	5 102,55
	3 390,94
	0,00
	

	
	
	2019
	70 374,37
	67 409,09
	2 084,81
	730,27
	0,00
	

	
	
	2020
	2 177,38
	0,00
	0,00
	2 177,38
	0,00
	

	
	
	2021
	490,00
	0,00
	0,00
	490,00
	0,00
	

	
	
	2022
	490,00
	0,00
	0,00
	490,00
	0,00
	

	 
	Итого по Программе
	Всего
	127 563,64
	109 262,12
	10 681,66
	7 531,56
	88,30
	 

	
	
	2018
	54 031,89
	41 853,04
	8 596,84
	3 493,71
	88,30
	

	
	
	2019
	70 374,37
	67 409,09
	2 084,81
	880,47
	0,00
	

	
	
	2020
	2 177,38
	0,00
	0,00
	2 177,38
	0,00
	

	
	
	2021
	490,00
	0,00
	0,00
	490,00
	0,00
	

	
	
	2022
	490,00
	0,00
	0,00
	490,00
	0,00
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 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск
 по главным распорядителям бюджетных средств
             Таблица 3

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Срок реализации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	УЖКХ ТиС
	УКС Администрации ЗАТО Северск



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
	Всего
	127 475,34
	155,47
	92,80
	298,80
	94,83
	20 853,59
	105 979,85

	
	2018
	53 943,59
	155,47
	92,80
	298,80
	94,83
	20 853,59
	32 448,10

	
	2019
	70 374,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 374,37

	
	2020
	2 177,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 177,38

	
	2021
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00

	
	2022
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»
	Всего
	20 657,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 657,44
	0,00

	
	
	2018
	20 657,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 657,44
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.:
	Всего
	20 657,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 657,44
	0,00

	
	
	2018
	20 657,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 657,44
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Ремонт дворовых проездов
	Всего
	10 733,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 733,67
	0,00

	
	
	2018
	10 733,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 733,67
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Установка скамеек и урн
	Всего
	1 019,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 019,78
	0,00

	
	
	2018
	1 019,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 019,78
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Ремонт освещения
	Всего
	163,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	163,58
	0,00

	
	
	2018
	163,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	163,58
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего
	6 788,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 788,18
	0,00

	
	
	2018
	6 788,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 788,18
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5
	Озеленение
	Всего
	553,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	553,91
	0,00

	
	
	2018
	553,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	553,91
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.6
	Ремонт тротуаров
	Всего
	814,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	814,19
	0,00

	
	
	2018
	814,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	814,19
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.7
	Устройство ограждений
	Всего
	584,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	584,13
	0,00

	
	
	2018
	584,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	584,13
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств»
	Всего
	106 824,11
	155,47
	92,80
	298,80
	94,83
	196,15
	105 785,40

	
	
	2018
	33 286,15
	155,47
	92,80
	298,80
	94,83
	196,15
	32 448,10

	
	
	2019
	70 374,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 374,37

	
	
	2020
	2 177,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 177,38

	
	
	2021
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00

	
	
	2022
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00

	2.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.:
	Всего
	103 172,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	103172,64

	
	
	2018
	31 478,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31 478,48

	
	
	2019
	70 224,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 224,17

	
	
	2020
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00

	
	
	2021
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00

	
	
	2022
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00

	2.1.1
	Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка
	Всего
	31 620,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31 620,41

	
	
	2018
	11 656,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 656,68

	
	
	2019
	18 493,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 493,73

	
	
	2020
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00

	
	
	2021
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00

	
	
	2022
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00

	2.1.2
	Устройство пляжа на берегу р.Томи
	Всего
	2 365,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 365,81

	
	
	2018
	2 365,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 365,81

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган-Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	1 156,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 156,39

	
	
	2018
	1 156,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 156,39

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска
	Всего
	15 371,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 371,12

	
	
	2018
	10 119,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 119,45

	
	
	2019
	5 251,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 251,68

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.5
	Благоустройство сквера по ул.Свердлова в г.Северске Томской области
	Всего
	233,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233,52

	
	
	2018
	233,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233,52

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.6
	Благоустройство прилегающих территорий на пл. им.В.И.Ленина в г.Северске
	Всего
	5 946,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 946,63

	
	
	2018
	5 946,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 946,63

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.7
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к  индивидуальным жилым домам
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.8
	Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске
	Всего
	12 334,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 334,25

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	12 334,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 334,25

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.9
	Благоустройство общественной территории у здания МАУ «ГДК» по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 39
	Всего
	8 051,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 051,11

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	8 051,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 051,11

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.10
	Благоустройство территории перед зданием Дома культуры в пос.Самусь
	Всего
	5 910,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 910,49

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	5 910,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 910,49

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.11
	Благоустройство территории по ул.Калинина, 123
	Всего
	1 452,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 452,80

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	1 452,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 452,80

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.12
	Благоустройство территории перед СК «Олимпия»
	Всего
	4 366,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 366,22

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	4 366,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 366,22

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.13
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	7 220,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 220,97

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	7 220,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 220,97

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.14
	Благоустройство микрорайона № 10 г.Северска
	Всего
	7 142,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 142,92

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	7 142,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 142,92

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.15
	Благоустройство пешеходной зоны (с рекультивацией газонов) на участке просп.Коммунистического от ул.Комсомольской до площади им.В.И.Ленина
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.16
	Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.17
	Благоустройство территории пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.18
	Устройство детской игровой и комплексной спортивной площадок в мкр.Иглаково
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в т.ч.:
	Всего
	3 645,25
	155,47
	92,80
	298,80
	94,83
	196,15
	2 807,20

	
	
	2018
	1 807,67
	155,47
	92,80
	298,80
	94,83
	196,15
	969,62

	
	
	2019
	150,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,20

	
	
	2020
	1 687,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 687,38

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 2.2.1
	Проведение рейтингового голосования
	Всего
	838,05
	155,47
	92,80
	298,80
	94,83
	196,15
	0,00

	
	
	2018
	838,05
	155,47
	92,80
	298,80
	94,83
	196,15
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 2.2.2
	Разработка дизайн-проектов общественных пространств
	Всего
	2 807,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 807,20

	
	
	2018
	969,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	969,62

	
	
	2019
	150,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,50

	
	
	2020
	1 687,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 687,38

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00















Приложение 5
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от ______________№ ________



ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»
муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

	Наименование подпрограммы 1
	Благоустройство дворовых территорий

	Срок реализации подпрограммы 1
	2018 - 2022 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	30
	26
	0
	0
	0
	0

	
	2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	17,65
	12
	0
	0
	0
	0

	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	15
	22
	0
	0
	0
	0

	Задачи подпрограммы 1
	1. Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП)
	Отсутствуют

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	Местный бюджет
	102,77
	102,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	17 060,38
	17 060,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	3 494,29
	3 494,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	88,30
	88,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	20 745,74
	20 745,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
























Приложение 6
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от ______________№ ________



СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
             Таблица 2
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Показатели подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»

	 1.
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года
	ед
	15
	30
	26
	0
	0
	0
	0
	Год
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	 2.
	Площадь отремонтированных дворовых проездов
	тыс м2
	0
	17,65
	12
	0
	0
	0
	0
	Год
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	 3.
	Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием
	ед
	9
	15
	22
	0
	0
	0
	0
	Год
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	 1.1
	Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях
	ед
	45
	126
	116
	0
	0
	0
	0
	Год
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	 1.2
	Количество объектов, на которых выполнены работы из минимального перечня
	ед
	0
	28
	26
	0
	0
	0
	0
	Год
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	 1.3
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню
	проц
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	Год
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС
































Приложение 7
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от ______________№ ________

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
             Таблица 3
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	 1.1
	Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.:
	Всего
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	26

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	1.1.1
	Ремонт дворовых проездов
	Всего
	10 733,67
	8 864,83
	1 815,69
	53,15
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	10 733,67
	8 864,83
	1 815,69
	53,15
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	12

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	0

	1.1.2
	Установка скамеек и урн
	Всего
	1 019,78
	842,18
	172,50
	5,10
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	1 019,78
	842,18
	172,50
	5,10
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	66/67

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	1.1.3
	Ремонт освещения
	Всего
	163,58
	135,09
	27,67
	0,82
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	163,58
	135,09
	27,67
	0,82
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	2

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	1.1.4
	Установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего
	6 856,75
	5 606,02
	1 148,22
	33,94
	68,57
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	6 856,75
	5 606,02
	1 148,22
	33,94
	68,57
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	116

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	0

	1.1.5
	Озеленение
	Всего
	559,51
	457,45
	93,69
	2,77
	5,60
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	559,51
	457,45
	93,69
	2,77
	5,60
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	410

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	1.1.6
	Ремонт тротуаров
	Всего
	822,42
	672,41
	137,71
	4,07
	8,23
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	822,42
	672,41
	137,71
	4,07
	8,23
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	350

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	0

	1.1.7
	Устройство ограждений
	Всего
	590,03
	482,40
	98,81
	2,92
	5,90
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	590,03
	482,40
	98,81
	2,92
	5,90
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	437

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	 
	X
	X

	
	
	2018
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	
	X
	X

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X
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ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
             Таблица 3
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	 1.1
	Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.:
	Всего
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	26

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	1.1.1
	Ремонт дворовых проездов
	Всего
	10 733,67
	8 864,83
	1 815,69
	53,15
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	10 733,67
	8 864,83
	1 815,69
	53,15
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	12

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	0

	1.1.2
	Установка скамеек и урн
	Всего
	1 019,78
	842,18
	172,50
	5,10
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	1 019,78
	842,18
	172,50
	5,10
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	66/67

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	1.1.3
	Ремонт освещения
	Всего
	163,58
	135,09
	27,67
	0,82
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	163,58
	135,09
	27,67
	0,82
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	2

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	1.1.4
	Установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего
	6 856,75
	5 606,02
	1 148,22
	33,94
	68,57
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	6 856,75
	5 606,02
	1 148,22
	33,94
	68,57
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	116

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	0

	1.1.5
	Озеленение
	Всего
	559,51
	457,45
	93,69
	2,77
	5,60
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	559,51
	457,45
	93,69
	2,77
	5,60
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	410

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	1.1.6
	Ремонт тротуаров
	Всего
	822,42
	672,41
	137,71
	4,07
	8,23
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	822,42
	672,41
	137,71
	4,07
	8,23
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	350

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	0

	1.1.7
	Устройство ограждений
	Всего
	590,03
	482,40
	98,81
	2,92
	5,90
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	590,03
	482,40
	98,81
	2,92
	5,90
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	437

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	 
	X
	X

	
	
	2018
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	
	X
	X

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X









Приложение 9
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от ______________№ ________

СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств»
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
            Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств»

	 1.
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	2
	5
	6
	8
	0
	0
	0
	Год
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	 2.
	Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом
	га
	28,7
	37,4
	65,2
	75
	75
	75
	75
	Год
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	 3.
	Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании
	проц
	0
	0
	32
	35
	30
	30
	30
	Год
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	 1.1
	Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом)
	проц
	14
	19
	22
	51,22
	51,22
	51,22
	51,22
	Год
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	 2.1
	Проведение рейтингового голосования
	ед
	0
	0
	1
	2
	1
	1
	1
	Год
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск




































Приложение 10
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от ______________№ ________

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
 Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реализации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1.
	Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	 1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.:
	Всего
	103 172,64
	91 915,01
	7 128,63
	4 129,01
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	31 478,48
	24 505,92
	5 043,82
	1 928,74
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц
	22

	
	
	2019
	70 224,17
	67 409,09
	2 084,81
	730,27
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц
	51,22

	
	
	2020
	490,00
	0,00
	0,00
	490,00
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц
	51,22

	
	
	2021
	490,00
	0,00
	0,00
	490,00
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц
	51,22

	
	
	2022
	490,00
	0,00
	0,00
	490,00
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц
	51,22

	 1.1.1
	Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка
	Всего
	31 620,41
	26 687,06
	2 386,73
	2 546,62
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	11 656,68
	8 837,83
	1 834,69
	984,16
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	4

	
	
	2019
	18 493,73
	17 849,22
	552,04
	92,47
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	3

	
	
	2020
	490,00
	0,00
	0,00
	490,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	490,00
	0,00
	0,00
	490,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	490,00
	0,00
	0,00
	490,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 1.1.2
	Устройство пляжа на берегу р.Томи
	Всего
	2 365,81
	1 953,85
	400,19
	11,77
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	2 365,81
	1 953,85
	400,19
	11,77
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 1.1.3
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган-Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	1 156,39
	953,54
	195,31
	7,54
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	1 156,39
	953,54
	195,31
	7,54
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 1.1.4
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска
	Всего
	15 371,12
	13 282,61
	1 846,56
	241,95
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	10 119,45
	8 256,66
	1 691,12
	171,67
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	5 251,68
	5 025,96
	155,44
	70,28
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 1.1.5
	Благоустройство сквера по ул.Свердлова в г.Северске Томской области
	Всего
	233,52
	0,00
	0,00
	233,52
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	233,52
	0,00
	0,00
	233,52
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 1.1.6
	Благоустройство прилегающих территорий на пл. им.В.И.Ленина в г.Северске
	Всего
	5 946,63
	4 504,04
	922,51
	520,08
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	5 946,63
	4 504,04
	922,51
	520,08
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 1.1.7
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к  индивидуальным жилым домам
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	2

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	 1.1.8
	Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске
	Всего
	12 334,25
	11 579,33
	358,12
	396,80
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	12 334,25
	11 579,33
	358,12
	396,80
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 1.1.9
	Благоустройство общественной территории у здания МАУ «ГДК» по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 39
	Всего
	8 051,11
	7 770,53
	240,33
	40,26
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	8 051,11
	7 770,53
	240,33
	40,26
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 1.1.10
	Благоустройство территории перед зданием Дома культуры в пос.Самусь
	Всего
	5 910,49
	5 704,51
	176,43
	29,55
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	5 910,49
	5 704,51
	176,43
	29,55
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.11
	Благоустройство территории по ул.Калинина, 123
	Всего
	1 452,80
	1 402,17
	43,37
	7,26
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	1 452,80
	1 402,17
	43,37
	7,26
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.12
	Благоустройство территории перед СК «Олимпия»
	Всего
	4 366,22
	4 214,05
	130,33
	21,83
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	4 366,22
	4 214,05
	130,33
	21,83
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.13
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	7 220,97
	6 969,32
	215,55
	36,10
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	7 220,97
	6 969,32
	215,55
	36,10
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.14
	Благоустройство микрорайона № 10 г.Северска
	Всего
	7 142,92
	6 893,99
	213,22
	35,71
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	7 142,92
	6 893,99
	213,22
	35,71
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 1.1.15
	Благоустройство пешеходной зоны (с рекультивацией газонов) на участке просп.Коммунистического от ул.Комсомольской до площади им.В.И.Ленина
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 1.1.16
	Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 1.1.17
	Благоустройство территории пешеходной зоны перед жилым домом 
№ 116 по просп.Коммунистическому
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 1.1.18
	Устройство детской игровой и комплексной спортивной площадок в мкр.Иглаково
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	 2.
	Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	 2.1
	Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в т.ч.:
	Всего
	3 645,25
	286,74
	58,73
	3 299,78
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования
	X
	X

	
	
	2018
	1 807,67
	286,74
	58,73
	1 462,20
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2019
	150,20
	0,00
	0,00
	150,20
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	2

	
	
	2020
	1 687,38
	0,00
	0,00
	1 687,38
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	 2.1.1
	Проведение рейтингового голосования
	Всего
	838,05
	0,00
	0,00
	838,05
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	838,05
	0,00
	0,00
	838,05
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	2

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	 2.1.2
	Разработка дизайн-проектов общественных пространств
	Всего
	2 807,20
	286,74
	58,73
	2 461,73
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	969,62
	286,74
	58,73
	624,15
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	16

	
	
	2019
	150,20
	0,00
	0,00
	150,20
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	8

	
	
	2020
	1 687,38
	0,00
	0,00
	1 687,38
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	0

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	106 817,90
	92 201,75
	7 187,36
	7 428,79
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2018
	33 286,15
	24 792,66
	5 102,55
	3 390,94
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	70 374,37
	67 409,09
	2 084,81
	880,47
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	2 177,38
	0,00
	0,00
	2 177,38
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021
	490,00
	0,00
	0,00
	490,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	490,00
	0,00
	0,00
	490,00
	0,00
	
	X
	X
















Приложение 11
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от _________ № _____________


Приложение 8 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
на 2018-2022 годы



ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
 в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск», 
включая прогнозную оценку расходов


	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюджетных источников
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» Программы

	1.
	Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: 
	Всего
	86 249,39
	70 728,53
	14 486,58
	945,98
	88,30
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	26

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2020
	21 824,55
	17 885,23
	3 663,25
	276,07
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	30

	
	
	2021
	21 839,55
	17 891,46
	3 664,52
	283,57
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	40

	
	
	2022
	21 839,55
	17 891,46
	3 664,52
	283,57
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	40

	1.1.1
	Ремонт дворовых проездов
	Всего
	55 158,80
	45 553,32
	9 330,20
	275,28
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	10 733,67
	8 864,83
	1 815,69
	53,15
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	12

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	2020
	13 741,71
	11 348,59
	2 324,41
	68,71
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	15

	
	
	2021
	15 341,71
	12 669,95
	2 595,05
	76,71
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	15

	
	
	2022
	15 341,71
	12 669,95
	2 595,05
	76,71
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	15

	1.1.2
	Установка скамеек и урн
	Всего
	3 049,70
	2 518,61
	515,85
	15,24
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	1 019,78
	842,18
	172,50
	5,10
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	66/67

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	0

	
	
	2020
	676,64
	558,81
	114,45
	3,38
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	40/41

	
	
	2021
	676,64
	558,81
	114,45
	3,38
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	40/41

	
	
	2022
	676,64
	558,81
	114,45
	3,38
	0,00
	
	1. Количество установленных урн/ скамеек, шт
	40/41

	1.1.3
	Ремонт освещения
	Всего
	263,58
	217,67
	44,59
	1,32
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	163,58
	135,09
	27,67
	0,82
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	2

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	
	
	2020
	100,00
	82,58
	16,92
	0,50
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	1

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество отремонтированных объектов, ед
	0

	1.1.4
	Установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего
	23 666,95
	19 060,72
	3 903,99
	633,67
	68,57
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	6 856,75
	5 606,02
	1 148,22
	33,94
	68,57
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	116

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	0

	
	
	2020
	6 593,40
	5 306,60
	1 086,89
	199,91
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	102

	
	
	2021
	5 108,40
	4 074,05
	834,44
	199,91
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	78

	
	
	2022
	5 108,40
	4 074,05
	834,44
	199,91
	0,00
	
	1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед
	78

	1.1.5
	Озеленение
	Всего
	856,51
	702,70
	143,94
	4,27
	5,60
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	559,51
	457,45
	93,69
	2,77
	5,60
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	410

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	0

	
	
	2020
	99,00
	81,75
	16,75
	0,50
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	125

	
	
	2021
	99,00
	81,75
	16,75
	0,50
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	125

	
	
	2022
	99,00
	81,75
	16,75
	0,50
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	125

	1.1.6
	Ремонт тротуаров
	Всего
	1 772,82
	1 457,30
	298,48
	8,81
	8,23
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	822,42
	672,41
	137,71
	4,07
	8,23
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	350

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	0

	
	
	2020
	316,80
	261,63
	53,59
	1,58
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	310

	
	
	2021
	316,80
	261,63
	53,59
	1,58
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	310

	
	
	2022
	316,80
	261,63
	53,59
	1,58
	0,00
	
	1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2
	310

	1.1.7
	Устройство ограждений
	Всего
	1 481,03
	1 218,21
	249,53
	7,39
	5,90
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2018
	590,03
	482,40
	98,81
	2,92
	5,90
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	437

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	0

	
	
	2020
	297,00
	245,27
	50,24
	1,49
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	250

	
	
	2021
	297,00
	245,27
	50,24
	1,49
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	250

	
	
	2022
	297,00
	245,27
	50,24
	1,49
	0,00
	
	1. Протяженность установленных ограждений, м
	250

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	86 249,39
	70 728,53
	14 486,58
	945,98
	88,30
	 
	Х
	Х

	
	
	2018
	20 745,74
	17 060,38
	3 494,29
	102,77
	88,30
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	22

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	0

	
	
	2020
	21 824,55
	17 885,23
	3 663,25
	276,07
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	15

	
	
	2021
	21 839,55
	17 891,46
	3 664,52
	283,57
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	15

	
	
	2022
	21 839,55
	17 891,46
	3 664,52
	283,57
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	15

	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» Программы

	1.
	Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: 
	Всего
	278 598,06
	114 869,42
	11 830,14
	151 898,50
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	31 478,48
	24 505,92
	5 043,82
	1 928,74
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц
	22

	
	
	2019
	70 224,17
	67 409,09
	2 084,81
	730,27
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц
	51,22

	
	
	2020
	157 478,14
	7 651,47
	1 567,17
	148 259,50
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц
	63,41

	
	
	2021
	9 708,64
	7 651,47
	1 567,17
	490,00
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц
	65,85

	
	
	2022
	9 708,64
	7 651,47
	1 567,17
	490,00
	0,00
	
	1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц
	68,29

	1.1.1
	Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка
	Всего
	59 426,33
	49 641,46
	7 088,24
	2 696,63
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	11 656,68
	8 837,83
	1 834,69
	984,16
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	4

	
	
	2019
	18 493,73
	17 849,22
	552,04
	92,47
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	3

	
	
	2020
	9 858,64
	7 651,47
	1 567,17
	640,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2021
	9 708,64
	7 651,47
	1 567,17
	490,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2022
	9 708,64
	7 651,47
	1 567,17
	490,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	1.1.2
	Устройство пляжа на берегу р.Томи
	Всего
	2 365,81
	1 953,85
	400,19
	11,77
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	2 365,81
	1 953,85
	400,19
	11,77
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.3
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган-Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	1 156,39
	953,54
	195,31
	7,54
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	1 156,39
	953,54
	195,31
	7,54
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.4
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска
	Всего
	15 371,13
	13 282,62
	1 846,56
	241,95
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	10 119,45
	8 256,66
	1 691,12
	171,67
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	5 251,68
	5 025,96
	155,44
	70,28
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.5
	Благоустройство сквера по ул.Свердлова в г.Северске Томской области
	Всего
	233,52
	0,00
	0,00
	233,52
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	233,52
	0,00
	0,00
	233,52
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.6
	Благоустройство прилегающих территорий на пл. им.В.И.Ленина в г.Северске
	Всего
	5 946,63
	4 504,04
	922,51
	520,08
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	5 946,63
	4 504,04
	922,51
	520,08
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.7
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к  индивидуальным жилым домам
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	2

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	1.1.8
	Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске
	Всего
	12 334,25
	11 579,33
	358,12
	396,80
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	12 334,25
	11 579,33
	358,12
	396,80
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.9
	Благоустройство общественной территории у здания МАУ «ГДК» по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 39
	Всего
	8 051,11
	7 770,53
	240,33
	40,26
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	8 051,12
	7 770,53
	240,33
	40,26
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.10
	Благоустройство территории перед зданием Дома культуры в пос.Самусь
	Всего
	5 910,49
	5 704,51
	176,43
	29,55
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	5 910,49
	5 704,51
	176,43
	29,55
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплу
атацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.11
	Благоустройство территории по ул.Калинина, 123
	Всего
	1 452,80
	1 402,17
	43,37
	7,26
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	1 452,80
	1 402,17
	43,37
	7,26
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.12
	Благоустройство территории перед СК «Олимпия»
	Всего
	4 366,22
	4 214,05
	130,33
	21,83
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	4 366,21
	4 214,05
	130,33
	21,83
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.13
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	7 285,96
	6 969,32
	215,55
	101,09
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	7 220,97
	6 969,32
	215,55
	36,10
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	64,99
	0,00
	0,00
	64,99
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.14
	Благоустройство микрорайона № 10 г.Северска
	Всего
	10 142,92
	9 893,99
	213,22
	35,71
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	10 142,92
	9 893,99
	213,22
	35,71
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.15
	Благоустройство пешеходной зоны (с рекультивацией газонов) на участке просп.Коммунистического от ул.Комсомольской до площади им.В.И.Ленина
	Всего
	83 644,69
	0,00
	0,00
	83 644,69
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	83 644,69
	0,00
	0,00
	83 644,69
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.16
	Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности
	Всего
	36 137,22
	0,00
	0,00
	36 137,22
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	36 137,22
	0,00
	0,00
	36 137,22
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.17
	Благоустройство территории пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому
	Всего
	18 991,58
	0,00
	0,00
	18 991,58
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	18 991,58
	0,00
	0,00
	18 991,58
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	1.1.18
	Устройство детской игровой и комплексной спортивной площадок в мкр.Иглаково
	Всего
	8 781,02
	0,00
	0,00
	8 781,02
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	8 781,02
	0,00
	0,00
	8 781,02
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в т.ч.: 
	Всего
	3 645,25
	286,74
	58,73
	3 299,78
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования
	X
	X

	
	
	2018
	1 807,67
	286,74
	58,73
	1 462,20
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2019
	150,20
	0,00
	0,00
	150,20
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	2

	
	
	2020
	1 687,38
	0,00
	0,00
	1 687,38
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	2.1.1
	Проведение рейтингового голосования
	Всего
	838,05
	0,00
	0,00
	838,05
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	838,05
	0,00
	0,00
	838,05
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	2

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	2.1.2
	Разработка дизайн-проектов общественных пространств
	Всего
	2 807,20
	286,74
	58,73
	2 461,73
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2018
	969,62
	286,74
	58,73
	624,15
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	16

	
	
	2019
	150,20
	0,00
	0,00
	150,20
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	8

	
	
	2020
	1 687,38
	0,00
	0,00
	1 687,38
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	5

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт
	0

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	282 243,32
	115 156,16
	11 888,87
	155 198,29
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2018
	33 286,15
	24 792,66
	5 102,55
	3 390,94
	0,00
	
	1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	65,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	32

	
	
	2019
	70 374,37
	67 409,09
	2 084,81
	880,47
	0,00
	
	1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	35

	
	
	2020
	159 165,52
	7 651,47
	1 567,17
	149 946,88
	0,00
	
	1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	77,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	
	2021
	9 708,64
	7 651,47
	1 567,17
	490,00
	0,00
	
	1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	77,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	
	2022
	9 708,64
	7 651,47
	1 567,17
	490,00
	0,00
	
	1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	78,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	 
	Итого по Программе
	Всего
	368 492,71
	185 884,69
	26 375,45
	156 144,27
	88,30
	 
	Х
	Х

	
	
	2018
	54 031,89
	41 853,04
	8 596,84
	3 493,71
	88,30
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	33,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	44,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	1

	
	
	2019
	70 374,37
	67 409,09
	2 084,81
	880,47
	0,00
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	33,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	51,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	0

	
	
	2020
	180 990,07
	25 536,70
	5 230,42
	150 222,95
	0,00
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	61,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	52,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	1

	
	
	2021
	31 548,19
	25 542,93
	5 231,69
	773,57
	0,00
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	79,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	53,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	1

	
	
	2022
	31 548,19
	25 542,93
	5 231,69
	773,57
	0,00
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	53,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	0
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Приложение 1


 


к постановлению


 


Администрации ЗАТО Северск 


 


от ______________№ ________


 


 


 


ПАСПОРТ


 


муниципальной программы 


«


Формирование современной городской среды ЗАТО Северск


»


 


Наименование муни


-


ципальной программы 


(далее 


-


 


Программа)


 


Формирование современно


й городской среды ЗАТО Северск


 


Cрок реализации Про


-


граммы


 


2018 


-


 


2022 годы


 


Ответственный ис


-


полнитель Программы


 


Управление жилищно


-


коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск


 


Соисполнители Про


-


граммы


 


Отсутствуют


 


Участники Про


-


граммы


 


Администрация ЗАТО Северск


 


Управление жилищно


-


коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск


 


Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск


 


Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северс


к


 


Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск


 


Управление образования Администрации ЗАТО Северск


 


Цель социально


-


эко


-


номического развития 


ЗАТО Северск, на ре


-


ализацию которой 


направлена Про


-


грамма


 


П


овышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания


 


Цель Программы


 


Повышение уровня благоустройства территории г.Северска


 


Целевые показатели 


(индикаторы) резуль


-


тативности Про


-


граммы и их значения 


(по годам реализ


ации)


 


Показатели цели,


 


единица измерения


 


2017 год


 


2018 год


 


2019 год


 


2020 год


 


2021 год


 


2022 год


 


1. Доля благоустроенных дво


-


ровых территорий от общего 


количества дворовых террито


-


27,3


 


33,9


 


33,9


 


33,9


 


33,9


 


33,9


 




Приложение 1   к постановлению   Администрации ЗАТО Северск    от ______________№ ________       ПАСПОРТ   муниципальной программы  « Формирование современной городской среды ЗАТО Северск »  

Наименование муни - ципальной программы  (далее  -   Программа)  Формирование современно й городской среды ЗАТО Северск  

Cрок реализации Про - граммы  2018  -   2022 годы  

Ответственный ис - полнитель Программы  Управление жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск  

Соисполнители Про - граммы  Отсутствуют  

Участники Про - граммы  Администрация ЗАТО Северск  

Управление жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск  

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск  

Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северс к  

Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск  

Управление образования Администрации ЗАТО Северск  

Цель социально - эко - номического развития  ЗАТО Северск, на ре - ализацию которой  направлена Про - грамма  П овышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания  

Цель Программы  Повышение уровня благоустройства территории г.Северска  

Целевые показатели  (индикаторы) резуль - тативности Про - граммы и их значения  (по годам реализ ации)  Показатели цели,   единица измерения  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  

1. Доля благоустроенных дво - ровых территорий от общего  количества дворовых террито -27,3  33,9  33,9  33,9  33,9  33,9  

