Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Формирование современной городской среды ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cрок реализации Программы | 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территории г.Северска |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 27,3 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
|  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 39,4 | 44,5 | 51,17 | 54,59 | 54,59 | 54,59 |
|  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 84 714,76 | 3 493,71 | 880,47 | 78 793,44 | 773,57 | 773,57 |
|  | Местный бюджет | 16 046,24 | 3 493,71 | 880,47 | 10 692,06 | 490,00 | 490,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 256 130,22 | 41 853,04 | 67 409,09 | 95 782,23 | 25 542,93 | 25 542,93 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 187 159,13 | 41 853,04 | 67 409,09 | 77 897,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 27 217,47 | 8 596,84 | 2 084,81 | 6 072,44 | 5 231,69 | 5 231,69 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 13 090,84 | 8 596,84 | 2 084,81 | 2 409,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 88,30 | 88,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 216 384,51 | 54 031,89 | 70 374,37 | 90 998,25 | 490,00 | 490,00 |

Внутренний номер: 225727

Приложение 2

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом | проц | 19,5 | 27,3 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом | проц | 38 | 39,4 | 44,5 | 51,17 | 54,59 | 54,59 | 54,59 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню | проц | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года | ед | 15 | 30 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Площадь отремонтированных дворовых проездов | тыс м2 | 0 | 17,65 | 12 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием | ед | 9 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом | га | 28,7 | 37,4 | 65,2 | 75 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании | проц | 0 | 0 | 32 | 35 | 30 | 30 | 30 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

Внутренний номер: 225727

Приложение 3

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | 20 793,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 150,77 | 88,30 | Отсутствуют |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» | Всего | 195 590,77 | 170 098,75 | 9 596,55 | 15 895,47 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2018 | 33 286,15 | 24 792,66 | 5 102,55 | 3 390,94 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 880,47 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 90 950,25 | 77 897,00 | 2 409,19 | 10 644,06 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 216 384,51 | 187 159,13 | 13 090,84 | 16 046,24 | 88,30 |  |
|  |  | 2018 | 54 031,89 | 41 853,04 | 8 596,84 | 3 493,71 | 88,30 |  |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 880,47 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 90 998,25 | 77 897,00 | 2 409,19 | 10 692,06 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  |

Внутренний номер: 225727

Приложение 4

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск

по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация ЗАТО Северск | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» |  | Всего | 216 296,21 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 20 901,59 | 194 752,72 |
|  |  | 2018 | 53 943,59 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 20 853,59 | 32 448,10 |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 374,37 |
|  |  | 2020 | 90 998,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 90 950,25 |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | 20 705,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 705,44 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 20 657,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 657,44 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: | Всего | 20 705,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 705,44 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 20 657,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 657,44 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 10 781,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 781,67 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 10 733,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 733,67 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Установка скамеек и урн | Всего | 1 019,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,78 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 019,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,78 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Ремонт освещения | Всего | 163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,58 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,58 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 6 788,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 788,18 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 6 788,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 788,18 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Озеленение | Всего | 553,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,91 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 553,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,91 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Ремонт тротуаров | Всего | 814,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,19 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 814,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,19 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Устройство ограждений | Всего | 584,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,13 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 584,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,13 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» | Всего | 195 590,77 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 196,15 | 194 752,72 |
|  |  | 2018 | 33 286,15 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 196,15 | 32 448,10 |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 374,37 |
|  |  | 2020 | 90 950,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 950,25 |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: | Всего | 191 911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 911,74 |
|  |  | 2018 | 31 478,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 478,48 |
|  |  | 2019 | 70 224,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 224,17 |
|  |  | 2020 | 89 229,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 229,10 |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2.1.1 | Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка | Всего | 42 098,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 098,72 |
|  |  | 2018 | 11 656,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 656,68 |
|  |  | 2019 | 18 493,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 493,73 |
|  |  | 2020 | 10 968,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 968,30 |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2.1.2 | Устройство пляжа на берегу р.Томи | Всего | 2 365,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365,81 |
|  |  | 2018 | 2 365,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365,81 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган-Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 1 156,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,39 |
|  |  | 2018 | 1 156,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,39 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | Всего | 15 371,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 371,12 |
|  |  | 2018 | 10 119,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 119,45 |
|  |  | 2019 | 5 251,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251,68 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Благоустройство сквера по ул.Свердлова в г.Северске Томской области | Всего | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,52 |
|  |  | 2018 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,52 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Благоустройство прилегающих территорий на пл. им.В.И.Ленина в г.Северске | Всего | 5 946,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946,63 |
|  |  | 2018 | 5 946,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946,63 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | Всего | 12 334,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 334,25 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 12 334,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 334,25 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Благоустройство общественной территории у здания МАУ «ГДК» по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 39 | Всего | 8 051,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 051,11 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 8 051,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 051,11 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Благоустройство территории перед зданием Дома культуры в пос.Самусь | Всего | 5 910,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910,49 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 5 910,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910,49 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Благоустройство территории по ул.Калинина, 123 | Всего | 1 452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,80 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,80 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | Благоустройство территории перед СК «Олимпия» | Всего | 4 366,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366,22 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 4 366,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366,22 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 7 285,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 285,96 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 7 220,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 220,97 |
|  |  | 2020 | 64,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,99 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14 | Благоустройство микрорайона № 10 г.Северска | Всего | 7 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 142,92 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 7 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 142,92 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15 | Благоустройство пешеходной зоны (с рекультивацией газонов) на участке просп.Коммунистического от ул.Комсомольской до площади им.В.И.Ленина | Всего | 15 771,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 771,38 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 15 771,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 771,38 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.16 | Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности | Всего | 21 034,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 034,63 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 21 034,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 034,63 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.17 | Благоустройство территории пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому | Всего | 20 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 224,40 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 20 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 224,40 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.18 | Устройство детской игровой и комплексной спортивной площадок в мкр.Иглаково | Всего | 21 165,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 165,40 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 21 165,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 165,40 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в т.ч.: | Всего | 3 679,02 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 196,15 | 2 840,97 |
|  |  | 2018 | 1 807,67 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 196,15 | 969,62 |
|  |  | 2019 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,20 |
|  |  | 2020 | 1 721,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721,15 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 838,05 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 196,15 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 838,05 | 155,47 | 92,80 | 298,80 | 94,83 | 196,15 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 2 840,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840,97 |
|  |  | 2018 | 969,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,62 |
|  |  | 2019 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,20 |
|  |  | 2020 | 1 721,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721,15 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Внутренний номер: 225727

Приложение 5

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 17,65 | 12 | 0 | 0,06 | 0 | 0 |
|  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Местный бюджет | 150,77 | 102,77 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 17 060,38 | 17 060,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 3 494,29 | 3 494,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 88,30 | 88,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 20 793,74 | 20 745,74 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |

Внутренний номер: 225727

Приложение 6

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года | ед | 15 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Площадь отремонтированных дворовых проездов | тыс м2 | 0 | 17,65 | 12 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием | ед | 9 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях | ед | 45 | 126 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Количество объектов, на которых выполнены работы из минимального перечня | ед | 0 | 28 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню | проц | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

Внутренний номер: 225727

Приложение 7

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: | Всего | 20 793,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 150,77 | 88,30 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 26 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 10 781,67 | 8 864,83 | 1 815,69 | 101,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 10 733,67 | 8 864,83 | 1 815,69 | 53,15 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 12 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0,06 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
| 1.1.2 | Установка скамеек и урн | Всего | 1 019,78 | 842,18 | 172,50 | 5,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 1 019,78 | 842,18 | 172,50 | 5,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 66/67 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
| 1.1.3 | Ремонт освещения | Всего | 163,58 | 135,09 | 27,67 | 0,82 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 163,58 | 135,09 | 27,67 | 0,82 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
| 1.1.4 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 6 856,75 | 5 606,02 | 1 148,22 | 33,94 | 68,57 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 6 856,75 | 5 606,02 | 1 148,22 | 33,94 | 68,57 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 116 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
| 1.1.5 | Озеленение | Всего | 559,51 | 457,45 | 93,69 | 2,77 | 5,60 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 559,51 | 457,45 | 93,69 | 2,77 | 5,60 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 410 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
| 1.1.6 | Ремонт тротуаров | Всего | 822,42 | 672,41 | 137,71 | 4,07 | 8,23 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 822,42 | 672,41 | 137,71 | 4,07 | 8,23 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 350 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
| 1.1.7 | Устройство ограждений | Всего | 590,03 | 482,40 | 98,81 | 2,92 | 5,90 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 590,03 | 482,40 | 98,81 | 2,92 | 5,90 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 437 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 20 793,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 150,77 | 88,30 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

Внутренний номер: 225727

Приложение 8

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 2 | Благоустройство общественных пространств |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
|  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 37,4 | 65,2 | 75 | 79,98 | 79,98 | 79,98 |
|  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 0 | 32 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Отбор общественных пространств для благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Местный бюджет | 15 895,47 | 3 390,94 | 880,47 | 10 644,06 | 490,00 | 490,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 170 098,75 | 24 792,66 | 67 409,09 | 77 897,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 9 596,55 | 5 102,55 | 2 084,81 | 2 409,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 195 590,77 | 33 286,15 | 70 374,37 | 90 950,25 | 490,00 | 490,00 |

Внутренний номер: 225727

Приложение 9

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом | га | 28,7 | 37,4 | 65,2 | 75 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании | проц | 0 | 0 | 32 | 35 | 30 | 30 | 30 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом) | проц | 14 | 19 | 22 | 51,22 | 63,41 | 63,41 | 63,41 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение рейтингового голосования | ед | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

Внутренний номер: 225727

Приложение 10

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ______________№ ________

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: | Всего | 191 911,74 | 169 812,01 | 9 537,82 | 12 561,92 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 31 478,48 | 24 505,92 | 5 043,82 | 1 928,74 |  | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 22 |
|  |  | 2019 | 70 224,17 | 67 409,09 | 2 084,81 | 730,27 |  | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 51,22 |
|  |  | 2020 | 89 229,10 | 77 897,00 | 2 409,19 | 8 922,91 |  | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 63,41 |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |  | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 63,41 |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |  | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 63,41 |
| 1.1.1 | Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка | Всего | 42 098,72 | 37 655,36 | 2 386,73 | 2 056,63 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 11 656,68 | 8 837,83 | 1 834,69 | 984,16 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 4 |
|  |  | 2019 | 18 493,73 | 17 849,22 | 552,04 | 92,47 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 10 968,30 | 10 968,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.2 | Устройство пляжа на берегу р.Томи | Всего | 2 365,81 | 1 953,85 | 400,19 | 11,77 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 2 365,81 | 1 953,85 | 400,19 | 11,77 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.3 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган-Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 1 156,39 | 953,54 | 195,31 | 7,54 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 1 156,39 | 953,54 | 195,31 | 7,54 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.4 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | Всего | 15 371,12 | 13 282,61 | 1 846,56 | 241,95 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 10 119,45 | 8 256,66 | 1 691,12 | 171,67 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 5 251,68 | 5 025,96 | 155,44 | 70,28 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.5 | Благоустройство сквера по ул.Свердлова в г.Северске Томской области | Всего | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 233,52 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 233,52 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.6 | Благоустройство прилегающих территорий на пл. им.В.И.Ленина в г.Северске | Всего | 5 946,63 | 4 504,04 | 922,51 | 520,08 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 5 946,63 | 4 504,04 | 922,51 | 520,08 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.7 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 1.1.8 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | Всего | 12 334,25 | 11 579,33 | 358,12 | 396,80 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 12 334,25 | 11 579,33 | 358,12 | 396,80 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.9 | Благоустройство общественной территории у здания МАУ «ГДК» по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 39 | Всего | 8 051,11 | 7 770,53 | 240,33 | 40,26 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 8 051,11 | 7 770,53 | 240,33 | 40,26 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.10 | Благоустройство территории перед зданием Дома культуры в пос.Самусь | Всего | 5 910,49 | 5 704,51 | 176,43 | 29,55 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 5 910,49 | 5 704,51 | 176,43 | 29,55 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.11 | Благоустройство территории по ул.Калинина, 123 | Всего | 1 452,80 | 1 402,17 | 43,37 | 7,26 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 452,80 | 1 402,17 | 43,37 | 7,26 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.12 | Благоустройство территории перед СК «Олимпия» | Всего | 4 366,22 | 4 214,05 | 130,33 | 21,83 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 4 366,22 | 4 214,05 | 130,33 | 21,83 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.13 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 7 285,96 | 6 969,32 | 215,55 | 101,09 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 7 220,97 | 6 969,32 | 215,55 | 36,10 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 64,99 | 0,00 | 0,00 | 64,99 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.14 | Благоустройство микрорайона № 10 г.Северска | Всего | 7 142,92 | 6 893,99 | 213,22 | 35,71 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 7 142,92 | 6 893,99 | 213,22 | 35,71 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.15 | Благоустройство пешеходной зоны (с рекультивацией газонов) на участке просп.Коммунистического от ул.Комсомольской до площади им.В.И.Ленина | Всего | 15 771,38 | 4 504,27 | 2 409,19 | 8 857,92 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 15 771,38 | 4 504,27 | 2 409,19 | 8 857,92 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.16 | Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности | Всего | 21 034,63 | 21 034,63 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 21 034,63 | 21 034,63 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.17 | Благоустройство территории пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому | Всего | 20 224,40 | 20 224,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 20 224,40 | 20 224,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.18 | Устройство детской игровой и комплексной спортивной площадок в мкр.Иглаково | Всего | 21 165,40 | 21 165,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 21 165,40 | 21 165,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в т.ч.: | Всего | 3 679,02 | 286,74 | 58,73 | 3 333,55 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2018 | 1 807,67 | 286,74 | 58,73 | 1 462,20 | 0,00 |  |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 0,00 |  |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 1 721,15 | 0,00 | 0,00 | 1 721,15 | 0,00 |  |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 838,05 | 0,00 | 0,00 | 838,05 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 838,05 | 0,00 | 0,00 | 838,05 | 0,00 |  |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 2 840,97 | 286,74 | 58,73 | 2 495,50 | 0,00 |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 969,62 | 286,74 | 58,73 | 624,15 | 0,00 |  |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 16 |
|  |  | 2019 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 0,00 |  |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 8 |
|  |  | 2020 | 1 721,15 | 0,00 | 0,00 | 1 721,15 | 0,00 |  |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 5 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 195 590,77 | 170 098,75 | 9 596,55 | 15 895,47 | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2018 | 33 286,15 | 24 792,66 | 5 102,55 | 3 390,94 | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 880,47 | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2020 | 90 950,25 | 77 897,00 | 2 409,19 | 10 644,06 | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2021 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  |  | X | X |
|  |  | 2022 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |  |  | X | X |

Внутренний номер: 225727

|  | Приложение 11 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от ______________№ ________ Приложение 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы |
| --- | --- |
| РЕЙТИНГОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ общественных пространств, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы |  |

| № п/п | Общественное пространство | Вид и перечень работ по предложению граждан | Количество набранных голосов | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественные пространства, отобранные по результатам рейтингового голосования, для выполнения работ в 2018 году |  |  |  |
| 1.1 | Северский природный парк | Благоустройство территории: - восстановление асфальтобетонного покрытия на площадке ветеранов, на аллее от ул.Свердлова, на пешеходных дорожках | 21137 | 2018 |
| 1.2 | Пляж на берегу р.Томи | Благоустройство территории: - установка сезонных конструкций: скамеек, урн, детских игровых комплексов, оборудования волейбольной площадки; - установка пляжного оборудования: настилов, навесов, кабинок для переодевания, открытых душевых, пергол; - ремонт лестницы от КПП у С/К «Дельфин» до пляжа | 18266 | 2018 |
| 1.3 | Сквер с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Благоустройство территории (1 этап): - устройство брусчатки вокруг мемориала; установка скамеек и урн; - устройство пешеходной дорожки; - благоустройство прилегающей территории | 17683 | 2018 |
| 1.4 | Сквер в микрорайоне № 10 | Благоустройство территории: - установка детской игровой площадки; - устройство комплексной спортивной площадки; - устройство газонов, клумб, пешеходных дорожек, освещения; - установка скамеек и урн | 11155 | 2018 |
| 1.5 | Площадь им. В.И.Ленина | Благоустройство территории: - восстановление асфальтового покрытия тротуаров; - замена существующего и установка недостающего бордюрного камня; - устройство газонов и клумб | 11010 | 2018 |
| 1.6 | Сквер и бульвар по ул.Свердлова | Благоустройство сквера по ул.Свердлова | 22,7 балла по резуль-татам рассмот-рения общест-венной комиссии в 2017 году | 2018 |
| 2. | Общественные пространства, отобранные по результатам рейтингового голосования, для выполнения работ в 2019 году |  |  |  |
| 2.1 | Северский природный парк | Благоустройство территории: -устройство съезда для маломобильных групп населения | 29193 | 2019 |
| 2.2 | Территория перед СК «Олимпия» | Благоустройство территории: - строительство фонтана; - устройство детской игровой площадки | 23248 | 2019 |
| 2.3 | Сквер в микрорайоне № 10 | Благоустройство территории: - устройство хоккейной площадки; - устройство площадок скейтпарка и воркаута | 21030 | 2019 |
| 2.4 | Территория перед зданием Дома культуры в пос.Самусь | Благоустройство территории: - ремонт малых архитектурных форм; - ремонт пешеходных дорожек | 18353 | 2019 |
| 2.5 | Территория по ул.Калинина, 123 | Благоустройство территории: - устройство комплексной спортивной площадки | 18849 | 2019 |
| 2.6 | Прибрежный парк | Благоустройство территории: - ремонт тротуара вдоль ул.Ленина | 10093 | 2019 |
| 2.7 | Сквер перед зданием детской городской больницы (просп.Коммунистический, 62) | Благоустройство территории: - ремонт малых архитектурных форм; - ремонт дорожек; - озеленение | 7724 | 2019 |
| 2.8 | Территория пляжа (в районе ул.Ленинградской) | Благоустройство территории: - расчистка и планировка территории; - установка малых архитектурных форм | 5541 | 2019 |
| 2.9 | Территория пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому | Благоустройство территории: - устройство съезда для маломобильных групп населения; - ремонт тротуара | 3840 | 2019 |
| 2.10 | Территория между жилыми домами 120 и 122 по просп.Коммунистичес-кому | Благоустройство территории: - устройство съезда для маломобильных групп населения; - ремонт подпорной стенки; - ремонт фонтана | 3284 | 2019 |
| 3. | Общественные пространства, отобранные по результатам рейтингового голосования, для выполнения работ в 2020 году |  |  |  |
| 3.1 | Пешеходная зона по просп.Коммунистическому | Благоустройство территории: - устройство пешеходной зоны с местами отдыха и озеленением от ул.Комсомольской до Театральной площади | 16812 | 2020 |
| 3.2 | Северский природный парк | Благоустройство территории: - ремонт и благоустройство пешеходной зоны | 14727 | 2020 |
| 3.3 | Общественная территория перед жилым домом № 116 по просп.Коммунисти-ческому | Благоустройство территории: - ремонт ступеней перед жилым домом по просп.Коммунистическому, 116 со стороны просп.Коммунистического | 12657 | 2020 |
| 3.4 | Общественная территория по ул.Чайковского в микрорайоне Иглаково | Благоустройство территории: - устройство детской игровой и спортивной площадок | 11471 | 2020 |
| 3.5 | Просп.Коммунистический, 96 | Благоустройство территории прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности | 10293 | 2020 |
| 3.6 | Прибрежный парк | Благоустройство территории: - ремонт и благоустройство пешеходной зоны | 10274 | 2020 |
| 4. | Общественные пространства, предложенные для благоустройства в рамках муниципальной программы на основании результатов голосования 2018-2019 годов и сбора предложений для рейтингового голосования 2020 года <*> |  |  |  |
| 4.1 | Пешеходная зона по просп.Коммунистическому | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха | – | 2021-2024 |
| 4.2 | Северский природный парк | Благоустройство территории. Ремонт наружного освещения | – | 2021 |
|  |  | Строительство ограждения территории | – | 2022 |
| 4.3 | Прибрежный парк | Благоустройство территории прибрежного парка | – | 2021-2024 |
|  |  | Ремонт тротуара вдоль ул.Ленина | – | 2021-2022 |
| 4.4 | Сквер на территории, прилегающей к жилым домам № 16 и 20 по ул.Победы в г.Северске и МБОУ «СОШ № 198» | Благоустройство территории. Устройство сквера с фонтаном, наружным освещением и местами отдыха | – | 2021 |
| 4.5 | Сквер у МЦ № 3 ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России | Благоустройство территории сквера у МЦ № 3 ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России по просп.Коммунисти-ческому, 62 | – | 2021 |
| 4.6 | Аллея строителей в районе МБУ СМТ | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха, наружным освещением и озеленением | – | 2021 |
| 4.7 | Территория, прилегающая к административному зданию по просп.Ком-мунистическиому, 25 | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха, парковкой и озеленением | – | 2021 |
| 4.8 | Общественная территория по просп.Коммунисти-ческому, 151 | Благоустройство территории, прилегающей к композиции «Три медведя» | – | 2022 |
| 4.9 | Аллея строителей на общественной территории по просп.Коммунисти-ческому, 119 | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха, наружным освещением и озеленением | – | 2022 |
| 4.10 | Просп.Коммунистический, 96 | Благоустройство территории прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности | – | 2022 |
| 4.11 | Территория городского пляжа вдоль ул.Ленинградской | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха | – | 2022 |
| 4.12 | Площадь им. В.И.Ленина со сквером | Благоустройство территории около памятника на площади им. В.И.Ленина | – | 2023 |
| 4.13 | Сквер с озером в районе мемориала «Курган Славы» | Благоустройство территории: - рекультивация озера; - комплексное озеленение; - обустройство пешеходных дорожек; - установка лавочек и урн; - монтаж освещения; - размещение малых архитектурных форм | – | 2023 |
| 4.14 | Общественная территория квартала № 25 (территория между Детским театром и магазином «Стройся») | Благоустройство территории: - устройство пешеходной зоны с местами отдыха и наружным освещением | – | 2023 |
| 4.15 | Сквер по просп.Коммунистическому | Благоустройство территории между жилыми домами № 120 и 122 по просп.Коммуни-стическому (восстановление ступеней и круглой клумбы) | – | 2023 |
| 4.16 | Сквер по ул.Свердлова | Благоустройство территории: - устройство пешеходной зоны с местами отдыха и наружным освещением | – | 2023 |
| 4.17 | Общественная территория квартала № 25 | Благоустройство территории: - устройство пешеходной зоны с местами отдыха и наружным освещением | – | 2024 |
| 4.18 | Территория автодороги по просп.Коммунисти-ческому – кольцо на въезде в город | Благоустройство территории: -устройство пешеходной зоны с местами отдыха и наружным освещением | – | 2024 |
| 4.19 | Аллея и памятник первостроителям по ул.Комсомольской | - устройство пешеходной зоны с местами отдыха и наружным освещением | – | 2024 |

------------------------------

<*> Уточнение перечня выполняется ежегодно при корректировке муниципальной программы после проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 – 2022 годы (рейтинговое голосование).

Внутренний номер: 225727

Приложение 12

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _________ № _____________

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

на 2018-2022 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»,

включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: | Всего | 86 249,39 | 70 728,53 | 14 486,58 | 945,98 | 88,30 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 26 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 21 824,55 | 17 885,23 | 3 663,25 | 276,07 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 30 |
|  |  | 2021 | 21 839,55 | 17 891,46 | 3 664,52 | 283,57 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 40 |
|  |  | 2022 | 21 839,55 | 17 891,46 | 3 664,52 | 283,57 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 40 |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 55 158,80 | 45 553,32 | 9 330,20 | 275,28 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 10 733,67 | 8 864,83 | 1 815,69 | 53,15 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 12 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 13 741,71 | 11 348,59 | 2 324,41 | 68,71 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  | 2021 | 15 341,71 | 12 669,95 | 2 595,05 | 76,71 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  | 2022 | 15 341,71 | 12 669,95 | 2 595,05 | 76,71 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
| 1.1.2 | Установка скамеек и урн | Всего | 3 049,70 | 2 518,61 | 515,85 | 15,24 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 1 019,78 | 842,18 | 172,50 | 5,10 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 66/67 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 676,64 | 558,81 | 114,45 | 3,38 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 40/41 |
|  |  | 2021 | 676,64 | 558,81 | 114,45 | 3,38 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 40/41 |
|  |  | 2022 | 676,64 | 558,81 | 114,45 | 3,38 | 0,00 |  | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 40/41 |
| 1.1.3 | Ремонт освещения | Всего | 263,58 | 217,67 | 44,59 | 1,32 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 163,58 | 135,09 | 27,67 | 0,82 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 100,00 | 82,58 | 16,92 | 0,50 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
| 1.1.4 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 23 666,95 | 19 060,72 | 3 903,99 | 633,67 | 68,57 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 6 856,75 | 5 606,02 | 1 148,22 | 33,94 | 68,57 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 116 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 6 593,40 | 5 306,60 | 1 086,89 | 199,91 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 102 |
|  |  | 2021 | 5 108,40 | 4 074,05 | 834,44 | 199,91 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 78 |
|  |  | 2022 | 5 108,40 | 4 074,05 | 834,44 | 199,91 | 0,00 |  | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 78 |
| 1.1.5 | Озеленение | Всего | 856,51 | 702,70 | 143,94 | 4,27 | 5,60 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 559,51 | 457,45 | 93,69 | 2,77 | 5,60 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 410 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 99,00 | 81,75 | 16,75 | 0,50 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 125 |
|  |  | 2021 | 99,00 | 81,75 | 16,75 | 0,50 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 125 |
|  |  | 2022 | 99,00 | 81,75 | 16,75 | 0,50 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 125 |
| 1.1.6 | Ремонт тротуаров | Всего | 1 772,82 | 1 457,30 | 298,48 | 8,81 | 8,23 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 822,42 | 672,41 | 137,71 | 4,07 | 8,23 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 350 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 316,80 | 261,63 | 53,59 | 1,58 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 310 |
|  |  | 2021 | 316,80 | 261,63 | 53,59 | 1,58 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 310 |
|  |  | 2022 | 316,80 | 261,63 | 53,59 | 1,58 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 310 |
| 1.1.7 | Устройство ограждений | Всего | 1 481,03 | 1 218,21 | 249,53 | 7,39 | 5,90 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2018 | 590,03 | 482,40 | 98,81 | 2,92 | 5,90 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 437 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  |  | 2020 | 297,00 | 245,27 | 50,24 | 1,49 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 250 |
|  |  | 2021 | 297,00 | 245,27 | 50,24 | 1,49 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 250 |
|  |  | 2022 | 297,00 | 245,27 | 50,24 | 1,49 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 250 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 86 249,39 | 70 728,53 | 14 486,58 | 945,98 | 88,30 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 20 745,74 | 17 060,38 | 3 494,29 | 102,77 | 88,30 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 22 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 21 824,55 | 17 885,23 | 3 663,25 | 276,07 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 15 |
|  |  | 2021 | 21 839,55 | 17 891,46 | 3 664,52 | 283,57 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 15 |
|  |  | 2022 | 21 839,55 | 17 891,46 | 3 664,52 | 283,57 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 15 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: | Всего | 278 222,34 | 185 114,95 | 12 672,16 | 80 435,23 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 31 478,48 | 24 505,92 | 5 043,82 | 1 928,74 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 22 |
|  |  | 2019 | 70 224,17 | 67 409,09 | 2 084,81 | 730,27 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 51,22 |
|  |  | 2020 | 157 102,41 | 77 897,00 | 2 409,19 | 76 796,22 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 63,41 |
|  |  | 2021 | 9 708,64 | 7 651,47 | 1 567,17 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 65,85 |
|  |  | 2022 | 9 708,64 | 7 651,47 | 1 567,17 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 68,29 |
| 1.1.1 | Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка | Всего | 60 535,99 | 52 958,29 | 5 521,07 | 2 056,63 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 11 656,68 | 8 837,83 | 1 834,69 | 984,16 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 4 |
|  |  | 2019 | 18 493,73 | 17 849,22 | 552,04 | 92,47 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 10 968,30 | 10 968,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 9 708,64 | 7 651,47 | 1 567,17 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 9 708,64 | 7 651,47 | 1 567,17 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 1.1.2 | Устройство пляжа на берегу р.Томи | Всего | 2 365,81 | 1 953,85 | 400,19 | 11,77 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 2 365,81 | 1 953,85 | 400,19 | 11,77 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.3 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган-Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 1 156,39 | 953,54 | 195,31 | 7,54 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 1 156,39 | 953,54 | 195,31 | 7,54 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.4 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | Всего | 15 371,13 | 13 282,62 | 1 846,56 | 241,95 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 10 119,45 | 8 256,66 | 1 691,12 | 171,67 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 5 251,68 | 5 025,96 | 155,44 | 70,28 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.5 | Благоустройство сквера по ул.Свердлова в г.Северске Томской области | Всего | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.6 | Благоустройство прилегающих территорий на пл. им.В.И.Ленина в г.Северске | Всего | 5 946,63 | 4 504,04 | 922,51 | 520,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 5 946,63 | 4 504,04 | 922,51 | 520,08 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.7 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 1.1.8 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | Всего | 12 334,25 | 11 579,33 | 358,12 | 396,80 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 12 334,25 | 11 579,33 | 358,12 | 396,80 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.9 | Благоустройство общественной территории у здания МАУ «ГДК» по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 39 | Всего | 8 051,11 | 7 770,53 | 240,33 | 40,26 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 8 051,12 | 7 770,53 | 240,33 | 40,26 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.10 | Благоустройство территории перед зданием Дома культуры в пос.Самусь | Всего | 5 910,49 | 5 704,51 | 176,43 | 29,55 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 5 910,49 | 5 704,51 | 176,43 | 29,55 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплу атацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.11 | Благоустройство территории по ул.Калинина, 123 | Всего | 1 452,80 | 1 402,17 | 43,37 | 7,26 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 1 452,80 | 1 402,17 | 43,37 | 7,26 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.12 | Благоустройство территории перед СК «Олимпия» | Всего | 4 366,22 | 4 214,05 | 130,33 | 21,83 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 4 366,21 | 4 214,05 | 130,33 | 21,83 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.13 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 7 285,96 | 6 969,32 | 215,55 | 101,09 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 7 220,97 | 6 969,32 | 215,55 | 36,10 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 64,99 | 0,00 | 0,00 | 64,99 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.14 | Благоустройство микрорайона № 10 г.Северска | Всего | 7 142,92 | 6 893,99 | 213,22 | 35,71 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 7 142,92 | 6 893,99 | 213,22 | 35,71 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.15 | Благоустройство пешеходной зоны (с рекультивацией газонов) на участке просп.Коммунистического от ул.Комсомольской до площади им.В.И.Ленина | Всего | 83 644,69 | 4 504,27 | 2 409,19 | 76 731,23 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 83 644,69 | 4 504,27 | 2 409,19 | 76 731,23 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.16 | Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности | Всего | 21 034,63 | 21 034,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 21 034,63 | 21 034,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.17 | Благоустройство территории пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому | Всего | 20 224,40 | 20 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 20 224,40 | 20 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.18 | Устройство детской игровой и комплексной спортивной площадок в мкр.Иглаково | Всего | 21 165,40 | 21 165,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 21 165,40 | 21 165,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в т.ч.: | Всего | 3 679,02 | 286,74 | 58,73 | 3 333,55 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования | X | X |
|  |  | 2018 | 1 807,67 | 286,74 | 58,73 | 1 462,20 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 1 721,15 | 0,00 | 0,00 | 1 721,15 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 838,05 | 0,00 | 0,00 | 838,05 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 838,05 | 0,00 | 0,00 | 838,05 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 2 840,97 | 286,74 | 58,73 | 2 495,50 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2018 | 969,62 | 286,74 | 58,73 | 624,15 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 16 |
|  |  | 2019 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 8 |
|  |  | 2020 | 1 721,15 | 0,00 | 0,00 | 1 721,15 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 5 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 281 901,36 | 185 401,69 | 12 730,89 | 83 768,78 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 33 286,15 | 24 792,66 | 5 102,55 | 3 390,94 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 65,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 32 |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 880,47 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 35 |
|  |  | 2020 | 158 823,56 | 77 897,00 | 2 409,19 | 78 517,37 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 86,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2021 | 9 708,64 | 7 651,47 | 1 567,17 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 91,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2022 | 9 708,64 | 7 651,47 | 1 567,17 | 490,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 96,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  | Итого по Программе | Всего | 368 150,75 | 256 130,22 | 27 217,47 | 84 714,76 | 88,30 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 | 54 031,89 | 41 853,04 | 8 596,84 | 3 493,71 | 88,30 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 33,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 44,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |
|  |  | 2019 | 70 374,37 | 67 409,09 | 2 084,81 | 880,47 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 33,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 51,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 180 648,11 | 95 782,23 | 6 072,44 | 78 793,44 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 61,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 59,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 31 548,19 | 25 542,93 | 5 231,69 | 773,57 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 79,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 62,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 31 548,19 | 25 542,93 | 5 231,69 | 773,57 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 66,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |

Внутренний номер: 225727

|  | Приложение 13 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от ______________№ ________ Приложение 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы |
| --- | --- |

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных пространств, для реализации  в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 
основании результатов голосования 2018-2019 годов и сбора предложений для рейтингового голосования 2020 года <*>

| № п/п | Общественное пространство | Вид и перечень работ по предложению граждан | Год реализации (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Северский природный парк | Ремонт наружного освещения | 2021 |
|  |  | Ремонт пешеходных дорожек в Природном парке (центральная дорожка от ул.Свердлова и площадки ветеранов) | 2018-2022 |
|  |  | Строительство ограждения территории | 2022 |
| 2 | Площадь им. В.И.Ленина со сквером | Территория около памятника на площади им. В.И.Ленина | 2023 |
| 3 | Сквер с озером в районе мемориала «Курган Славы» | Благоустройство территории (рекультивация озера, комплексное озеленение, обустройство пешеходных дорожек, установка лавочек и урн, монтаж освещения, размещение малых архитектурных форм) | 2023 |
| 4 | Общественная территория перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому | Ремонт ступеней перед жилым домом по просп.Коммунистическому, 116 со стороны просп.Коммунистического | 2020 |
| 5 | Общественная территория у МБОУ «Самусьский ДК» | Благоустройство сквера у МБОУ «Самусьский ДК» | 2019 |
| 6 | Общественная территория квартала № 25 (территория между Детским театром и магазином «Стройся») | Благоустройство территории с устройством пешеходной зоны с местами отдыха и наружным освещением | 2023 |
| 7 | Прибрежный парк | Благоустройство прибрежного парка | 2021-2024 |
|  |  | Ремонт тротуара вдоль ул.Ленина | 2021-2022 |
| 8 | Сквер по просп.Коммунистическому | Благоустройство территории между жилыми домами № 120 и № 122 по просп.Коммунистическому | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Сквер у МЦ № 3 ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России | Благоустройство сквера у МЦ № 3 ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России по просп.Коммунистическому, 62 | 2021 |
| 10 | Сквер на территории, прилегающей к жилым домам № 16 и 20 по ул.Победы в г.Северске (прилегающая к МБОУ «СОШ № 198») | Устройство сквера с фонтаном, наружным освещением и местами отдыха | 2021 |
| 11 | Территория, прилегающая к административному зданию по просп.Коммунистическому, 25 | Устройство пешеходной зоны с местами отдыха, парковкой и озеленением | 2021 |
| 12 | Аллея строителей в районе МБУ СМТ | Устройство пешеходной зоны с местами отдыха, наружным освещением и озеленением | 2021 |
| 13 | Пешеходная зона по просп.Коммунистическому | Устройство пешеходной зоны с местами отдыха | 2021-2024 |
| 14 | Общественная территория по просп.Коммунистическому, 151 | Благоустройство территории у композиции «Три медведя» | 2022 |
| 15 | Аллея строителей на общественной территории по просп.Коммунистическому, 119 | Устройство пешеходной зоны с местами отдыха, наружным освещением и озеленением | 2022 |
| 16 | Просп.Коммунистический, 96 | Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности | 2022 |
| 17 | Территория городского пляжа вдоль ул.Ленинградской | Устройство пешеходной зоны с местами отдыха | 2022 |
| 18 | Сквер по ул.Свердлова | Благоустройство территории с устройством пешеходной зоны с местами отдыха и наружным освещением | 2023 |
| 19 | Общественная территория квартала № 25 | Благоустройство территории с устройством пешеходной зоны с местами отдыха и наружным освещением | 2024 |
| 20 | Территория автодороги по просп.Коммунистическому – кольцо на въезде в город | Благоустройство территории с устройством пешеходной зоны с местами отдыха и наружным освещением | 2024 |
| 21 | Аллея и памятник первостроителям по ул.Комсомольской | Благоустройство территории с устройством пешеходной зоны с местами отдыха и наружным освещением | 2024 |

_________________

<*> Уточнение прогнозного перечня выполняется ежегодно при корректировке муниципальной программы после проведения рейтингового голосования для выполнения работ на последующий год и по результатом выполнения работ в текущем году.

Внутренний номер: 225727

Внутренний номер: 225727