Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cрок реализации Программы | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |
|  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц |  | 90,2 |  | 88,9 |  |  | 86,05 |  |  | 77,05 |  |  | 72,85 |  | 68,73 |  |  |  | 64,16 |  | 58,76 |  |  | 57,6 |  |
|  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц |  | 10,4 |  | 27,3 |  |  | 9,27 |  |  | 8,2 |  |  | 8,13 |  | 6,73 |  |  |  | 5,31 |  | 4,64 |  |  | 4,28 |  |
|  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц |  | 24,5 |  | 24,7 |  |  | 26,2 |  |  | 26,43 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |
|  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед |  | 434 |  | 290 |  |  | 105 |  |  | 250 |  |  | 40 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 58 |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |
| Задачи Программы | 1. Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов в 2015 - 2017 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество и безопасность пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |  |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 2 628 691,19 |  | 331 660,51 |  | 327 105,27 <*> |  |  | 429 651,07 <*> |  |  | 372 873,97 <*> |  |  | 408 583,59 <*> |  |  | 774 489,36 <*> |  |  | 745 899,98 |  |  | 793 632,68 |  |  |
|  | Местный бюджет | 2 270 349,97 |  | 331 660,51 |  | 327 105,27 <*> |  |  | 429 651,07 <*> |  |  | 372 873,97 <*> |  |  | 408 583,59 <*> |  |  | 419 999,58 <*> |  |  | 353 803,18 |  |  | 356 621,69 |  |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 259 846,10 |  | 597,10 |  | 0,00 |  |  | 60 000,00 |  |  | 38 890,00 |  |  | 80 359,00 |  |  | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 259 846,10 |  | 597,10 |  | 0,00 |  |  | 60 000,00 |  |  | 38 890,00 |  |  | 80 359,00 |  |  | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 198 327,69 |  | 63 147,90 |  | 10 684,02 |  |  | 13 520,57 |  |  | 13 106,00 |  |  | 57 997,00 |  |  | 39 872,20 |  |  | 38 011,60 |  |  | 38 011,60 |  |  |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 198 327,69 |  | 63 147,90 |  | 10 684,02 |  |  | 13 520,57 |  |  | 13 106,00 |  |  | 57 997,00 |  |  | 39 872,20 |  |  | 15 718,10 |  |  | 15 718,10 |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Всего | 2 728 523,75 |  | 395 405,51 |  | 337 789,29 <*> |  |  | 503 171,64 <*> |  |  | 424 869,97 <*> |  |  | 546 939,59 <*> |  |  | 539 871,78 <*> |  |  | 449 521,28 |  |  | 372 339,79 |  |  |
| ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6226,78 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3546,71 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2291,54 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 3851,44 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Приложение 2

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 2

| № п/п | Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответствен-ный исполнитель - УЖКХ ТиС | Задача 1 «Организация деятельности УЖКХ ТиС» обеспечивающей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 171 723,44 | 26 608,71 | 26 477,79 | 26 239,41 | 29 460,72 | 30 985,99 <*> | 32 001,14 <*> | 30 680,96 | 30 680,96 |
|  |  | местный бюджет | 171 177,64 | 26 556,71 | 26 430,89 | 26 192,51 | 29 411,32 | 30 700,39 <*> | 31 936,14 <*> | 30 624,46 | 30 624,46 |
|  |  | областной бюджет | 310,60 | 52,00 | 46,90 | 46,90 | 49,40 | 50,40 | 65,00 | 56,50 | 56,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств» задачи 1, проц | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Соисполнитель Программы - УКС Администрации ЗАТО Северск | Задача 2 «Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск» обеспечивающей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч: | 127 906,91 | 18 987,80 | 19 448,17 | 19 265,44 | 21 163,54 | 23 341,50 | 25 700,46 | 23 941,63 | 23 941,63 |
|  |  | местный бюджет | 127 783,11 | 18 987,80 | 19 448,17 | 19 265,44 | 21 163,54 | 23 217,70 | 25 700,46 | 23 941,63 | 23 941,63 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств)» задачи 1, проц | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 299 630,35 | 45 596,51 | 45 925,96 | 45 504,85 | 50 624,26 | 54 327,49 <*> | 57 701,60 <*> | 54 622,59 | 54 622,59 |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 23,28 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 27,04 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Приложение 3

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мерах правового регулирования, в том числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной программы 
«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 3

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы | Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков | Срок действия меры, налоговой льготы | Куратор налого-вого расхода | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бюджетная | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2015 № 2457 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» | Постоянно | - | Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями |
| 2. | Бюджетная | Соглашение о перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Северск со счета № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» на единый счет бюджета № 40201 «Средства местных бюджетов», а также их возврате на указанный счет | Срок не установлен | - | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга |
| 3. | Бюджетная | Приказ начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2019 № 119 «О мониторинге качества финансового менеджмента» | Постоянно | - | Повышение качества управления муниципальными финансами |

Приложение 4

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020___№ __2334__

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 4

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» | Всего | 622 985,93 | 198 890,00 | 130 110,00 | 293 985,93 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 60 000,00 | 13,50 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 38 890,00 | 10 110,00 | 45 784,68 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 190 863,01 <*> | 80 000,00 | 30 000,00 | 80 863,01 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 160 890,09 <*> | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 890,09 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 142 715,00 | 80 000,00 | 12 715,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 62 715,00 | 0,00 | 12 715,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений» | Всего | 107 158,94 | 0,00 | 0,00 | 107 158,94 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 24 835,40 | 0,00 | 0,00 | 24 835,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 17 838,40 | 0,00 | 0,00 | 17 838,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 16 939,08 | 0,00 | 0,00 | 16 939,08 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 15 480,99 | 0,00 | 0,00 | 15 480,99 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 15 573,98 | 0,00 | 0,00 | 15 573,98 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 16 491,09 | 0,00 | 0,00 | 16 491,09 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 11 011,30 | 0,00 | 0,00 | 11 011,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 061,30 | 0,00 | 0,00 | 10 061,30 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» | Всего | 114 526,36 | 0,00 | 30 000,00 | 84 526,36 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 5 367,30 | 0,00 | 0,00 | 5 367,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 17 467,91 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 467,91 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 17 625,08 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 625,08 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 9 283,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 9 283,82 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 882,93 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 31 337,88 <*> | 0,00 | 5 000,00 | 26 337,88 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» | Всего | 63 421,10 | 0,00 | 0,00 | 63 421,10 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 0,00 | 15 113,41 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 0,00 | 12 042,45 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 0,00 | 17 774,31 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 0,00 | 18 357,93 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,0 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего | 1 480 869,38 | 60 597,10 | 37 907,09 | 1 382 365,19 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 243 978,23 | 597,10 | 3 095,90 | 240 285,23 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 230 615,53 | 0,00 | 10 637,12 | 219 978,41 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 295 670,45 | 60 000,00 | 13 473,67 | 222 196,78 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 236 338,29<*> | 0,00 | 2 946,60 | 233 391,69<*> | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 240 242,18<*> | 0,00 | 2 946,60 | 237 295,58 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 236 090,88<*> | 0,00 | 4 807,20 | 231 283,68 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 197 463,00 | 0,00 | 2 946,60 | 194 516,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 190 606,87 | 0,00 | 2 946,60 | 187 660,27 | 0,00 |  |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 299 630,35 | 359,00 | 310,60 | 298 960,75 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2015 | 45 596,51 | 0,00 | 52,00 | 45 544,51 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 45 925,96 | 0,00 | 46,90 | 45 879,06 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 45 504,85 | 0,00 | 46,90 | 45 457,95 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 50 624,26 | 0,00 | 49,40 | 50 574,86 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 54 327,49 <*> | 359,00 | 50,40 | 53 918,09<*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 57 701,60 <*> | 0,00 | 65,00 | 57 636,60<*> | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 54 622,59 | 0,00 | 56,50 | 54 566,09 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 54 622,59 | 0,00 | 56,50 | 54566,09 | 0,00 |  |
| 8. | Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» | Всего | 37 277,24 | 0,00 | 0,00 | 37 277,24 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2020 | 37 277,24 | 0,00 | 0,00 | 37 277,24 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 18 659,39 | 0,00 | 0,00 | 18 659,39 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 29 284,03 | 0,00 | 0,00 | 29 284,03 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 2 728 523,75 | 259 846,10 | 198 327,69 | 2 270 349,97 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 | 395 405,51 | 597,10 | 63 147,90 | 331 660,51 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 337 789,29 <*> | 0,00 | 10 684,02 | 327 105,27 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 503 171,64 <*> | 60 000,00 | 13 520,57 | 429 651,07 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 424 869,97 <*> | 38 890,00 | 13 106,00 | 372 873,97 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 546 939,59 <*> | 80 359,00 | 57 997,00 | 408 583,59 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 539 871,78 <*> | 80 000,00 | 39 872,20 | 419 999,58 <*> | 0,00 |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 449 521,28 | 80 000,00 | 15 718,10 | 353 803,18 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 372 243,79 | 0,00 | 15 718,10 | 356 525,69 | 0,00 |  |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.,							в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1895,77 тыс. руб.,							в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 4331,01 тыс. руб.,							в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3500 тыс. руб.,							в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 46,71 тыс. руб.,							в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 21,56 тыс. руб.,							в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2246,7 тыс. руб.,							в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 23,28 тыс. руб.,							в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1000 тыс. руб.,							в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 826,49 тыс. руб.,							в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 27,04 тыс. руб.,							в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1997,91 тыс. руб.							Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Приложение 5

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 5

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реали- зации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» |  | Всего | 2 728 523,75 | 2 754,17 | 1 837 566,15 | 888 203,43 |
|  |  | 2015 | 395 405,51 | 2 754,17 | 307 842,54 | 84 808,80 |
|  |  | 2016 | 337 789,29 <*> | 0,00 | 282 842,83 | 54 946,46 <*> |
|  |  | 2017 | 503 171,64 <*> | 0,00 | 352 164,13 | 151 007,51 <*> |
|  |  | 2018 | 424 869,97 <*> | 0,00 | 288 087,66 <*> | 136 782,31 <*> |
|  |  | 2019 | 546 939,59 <*> | 0,00 | 286 852,15 <*> | 260 087,44 <*> |
|  |  | 2020 | 539 871,78 <*> | 0,00 | 321 893,35 <*> | 217 978,43 <*> |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 449 521,28 | 0,00 | 257 864,65 | 191 656,63 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 372 339,79 | 0,00 | 260 683,16 | 111 656,63 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» | Всего | 622 985,93 | 0,00 | 0,00 | 622 985,93 |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 0,00 | 60 013,50 |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 0,00 | 0,00 | 94 784,68 |
|  |  | 2019 | 190 863,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 190 863,01 <*> |
|  |  | 2020 | 160 890,09 <*> | 0,00 | 0,00 | 160 890,09 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 142 715,00 | 0,00 | 0,00 | 142 715,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 62 715,00 | 0,00 | 0,00 | 62 715,00 |
| 1.1 | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» | Всего | 302 985,93 | 0,00 | 0,00 | 302 985,93 |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 0,00 | 60 013,50 |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 0,00 | 0,00 | 94 784,68 |
|  |  | 2019 | 30 863,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 30 863,01 <*> |
|  |  | 2020 | 890,09 <*> | 0,00 | 0,00 | 890,09 <*> |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: | Всего | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  | 2020 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 142 715,00 | 0,00 | 0,00 | 142 715,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 62 715,00 | 0,00 | 0,00 | 62 715,00 |
| 1.2.1 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  | 2020 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 142 715,00 | 0,00 | 0,00 | 142 715,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 62 715,00 | 0,00 | 0,00 | 62 715,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений» | Всего | 107 158,94 | 0,00 | 107 158,94 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 24 835,40 | 0,00 | 24 835,40 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 17 838,40 | 0,00 | 17 838,40 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 16 939,08 | 0,00 | 16 939,08 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 15 480,99 | 0,00 | 15 480,99 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 15 573,98 | 0,00 | 15 573,98 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 16 491,09 | 0,00 | 16 491,09 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 11 011,30 | 0,00 | 11 011,30 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 061,30 | 0,00 | 10 061,30 | 0,00 |
| 2.1 | ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» | Всего | 13 127,77 | 0,00 | 13 127,77 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 5 711,20 | 0,00 | 5 711,20 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 3 275,79 | 0,00 | 3 275,79 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 1 065,85 | 0,00 | 1 065,85 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 1 037,22 | 0,00 | 1 037,22 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 1 044,47 | 0,00 | 1 044,47 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 993,24 | 0,00 | 993,24 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 052,99 | 0,00 | 1 052,99 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 052,99 | 0,00 | 1 052,99 | 0,00 |
| 2.2 | ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» | Всего | 2 518,15 | 0,00 | 2 518,15 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 384,50 | 0,00 | 384,50 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 382,80 | 0,00 | 382,80 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 379,59 | 0,00 | 379,59 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 396,80 | 0,00 | 396,80 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 367,45 | 0,00 | 367,45 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 607,01 | 0,00 | 607,01 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 399,08 | 0,00 | 399,08 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 399,08 | 0,00 | 399,08 | 0,00 |
| 2.3 | ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» | Всего | 91 513,02 | 0,00 | 91 513,02 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 18 739,70 | 0,00 | 18 739,70 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 14 179,81 | 0,00 | 14 179,81 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 15 493,64 | 0,00 | 15 493,64 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 14 046,97 | 0,00 | 14 046,97 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 14 162,06 | 0,00 | 14 162,06 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 14 890,84 | 0,00 | 14 890,84 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 9 559,23 | 0,00 | 9 559,23 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 8 609,23 | 0,00 | 8 609,23 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» | Всего | 114 526,36 | 0,00 | 4 528,85 | 109 997,51 |
|  |  | 2015 | 5 367,30 | 0,00 | 1 143,50 | 4 223,80 |
|  |  | 2016 | 17 467,91 <*> | 0,00 | 2 216,19 | 15 251,72 <*> |
|  |  | 2017 | 17 625,08 <*> | 0,00 | 306,38 | 17 318,70 <*> |
|  |  | 2018 | 9 283,82 <*> | 0,00 | 862,78 | 8 421,04 <*> |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 0,00 | 45 882,93 |
|  |  | 2020 | 31 337,88 <*> | 0,00 | 0,00 | 31 337,88 <*> |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.: | Всего | 4 528,85 | 0,00 | 4 528,85 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 1 143,50 | 0,00 | 1 143,50 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 2 216,19 | 0,00 | 2 216,19 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 306,38 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 862,78 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Приобретение и монтаж садовопарковых диванов | Всего | 336,30 | 0,00 | 336,30 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 336,30 | 0,00 | 336,30 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Приобретение и монтаж садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 4 192,55 | 0,00 | 4 192,55 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 1 143,50 | 0,00 | 1 143,50 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 879,89 | 0,00 | 1 879,89 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 306,38 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 862,78 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 109 997,51 | 0,00 | 0,00 | 109 997,51 |
|  |  | 2015 | 4 223,80 | 0,00 | 0,00 | 4 223,80 |
|  |  | 2016 | 15 251,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 15 251,72 <*> |
|  |  | 2017 | 17 318,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 318,70 <*> |
|  |  | 2018 | 8 421,04 <*> | 0,00 | 0,00 | 8 421,04 <*> |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 0,00 | 45 882,93 |
|  |  | 2020 | 31 337,88 <*> | 0,00 | 0,00 | 31 337,88 <*> |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3.2.1 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | Всего | 831,01 | 0,00 | 0,00 | 831,01 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 938,56 <*> | 0,00 | 0,00 | 938,56 <*> |
|  |  | 2017 | 831,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 831,01 <*> |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Строительство Почетного воинского захоронения | Всего | 4 033,20 | 0,00 | 0,00 | 4 033,20 |
|  |  | 2015 | 537,78 | 0,00 | 0,00 | 537,78 |
|  |  | 2016 | 3 495,42 | 0,00 | 0,00 | 3 495,42 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего | 82 835,32 | 0,00 | 0,00 | 82 835,32 |
|  |  | 2015 | 3 617,55 | 0,00 | 0,00 | 3 617,55 |
|  |  | 2016 | 3 500,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 <*> |
|  |  | 2017 | 3 500,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 <*> |
|  |  | 2018 | 7 000,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 <*> |
|  |  | 2019 | 45 702,93 | 0,00 | 0,00 | 45 702,93 |
|  |  | 2020 | 31 014,84 <*> | 0,00 | 0,00 | 31 014,84 <*> |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3.2.4 | Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений | Всего | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 |
|  |  | 2015 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/д переезда по ул.Предзаводской в г.Северске | Всего | 2 793,04 | 0,00 | 0,00 | 2 793,04 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 2 793,04 | 0,00 | 0,00 | 2 793,04 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске | Всего | 3 967,53 | 0,00 | 0,00 | 3 967,53 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 3 967,53 | 0,00 | 0,00 | 3 967,53 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | Всего | 13 096,69 | 0,00 | 0,00 | 13 096,69 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 557,17 | 0,00 | 0,00 | 557,17 |
|  |  | 2017 | 12 539,52 | 0,00 | 0,00 | 12 539,52 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул.Солнечная» до МБОУ «СОШ № 88 им.А.Бородина и А.Кочева» в г.Северске | Всего | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | Строительство площадки весового контроля на а/д г.Томск-пос.Самусь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | Капитальный ремонт фонтана у здания МБУ СМТ | Всего | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а | Всего | 771,80 | 0,00 | 0,00 | 771,80 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 434,48 | 0,00 | 0,00 | 434,48 |
|  |  | 2019 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  | 2020 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 157,32 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | Всего | 364,16 | 0,00 | 0,00 | 364,16 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 198,44 | 0,00 | 0,00 | 198,44 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 165,72 | 0,00 | 0,00 | 165,72 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие. Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием, в т.ч.: | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» | Всего | 63 421,10 | 0,00 | 36 108,02 | 27 313,08 |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 13 529,71 | 1 583,70 |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 3 776,12 | 8 266,33 |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 12 774,31 | 5 000,00 |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 5 944,88 | 12 413,05 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 83,00 | 0,00 | 33,00 | 50,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обновленной инфраструктурой, в т.ч.: | Всего | 63 421,10 | 0,00 | 36 108,02 | 27 313,08 |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 13 529,71 | 1 583,70 |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 3 776,12 | 8 266,33 |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 12 774,31 | 5 000,00 |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 5 944,88 | 12 413,05 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 83,00 | 0,00 | 33,00 | 50,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего | 36 108,02 | 0,00 | 36 108,02 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 13 529,71 | 0,00 | 13 529,71 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 3 776,12 | 0,00 | 3 776,12 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 12 774,31 | 0,00 | 12 774,31 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 5 944,88 | 0,00 | 5 944,88 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром | Всего | 27 313,08 | 0,00 | 0,00 | 27 313,08 |
|  |  | 2015 | 1 583,70 | 0,00 | 0,00 | 1 583,70 |
|  |  | 2016 | 8 266,33 | 0,00 | 0,00 | 8 266,33 |
|  |  | 2017 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 2018 | 12 413,05 | 0,00 | 0,00 | 12 413,05 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего | 1 480 869,38 | 2 754,17 | 1 478 115,21 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 243 978,23 | 2 754,17 | 241 224,06 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 230 615,53 | 0,00 | 230 615,53 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 295 670,45 | 0,00 | 295 670,45 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 236 338,29 <*> | 0,00 | 236 338,29 <*> | 0,00 |
|  |  | 2019 | 240 242,18 <*> | 0,00 | 240 242,18 <*> | 0,00 |
|  |  | 2020 | 236 090,88 <*> | 0,00 | 236 090,88 <*> | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 197 463,00 | 0,00 | 197 463,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 190 606,87 | 0,00 | 190 606,87 | 0,00 |
| 6.1 | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего | 1 180 406,19 | 0,00 | 1 180 406,19 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 194 780,01 | 0,00 | 194 780,01 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 187 580,21 | 0,00 | 187 580,21 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 251 210,90 | 0,00 | 251 210,90 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 186 916,96 <*> | 0,00 | 186 916,96 <*> | 0,00 |
|  |  | 2019 | 179 577,60 <*> | 0,00 | 179 577,60 <*> | 0,00 |
|  |  | 2020 | 182 375,33 <*> | 0,00 | 182 375,33 <*> | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 147 008,16 | 0,00 | 147 008,16 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 140 152,03 | 0,00 | 140 152,03 | 0,00 |
| 6.2 | ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» | Всего | 96 919,12 | 0,00 | 96 919,12 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 15 986,10 | 0,00 | 15 986,10 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 13 508,36 | 0,00 | 13 508,36 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 13 884,16 | 0,00 | 13 884,16 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 13 788,39 <*> | 0,00 | 13 788,39 <*> | 0,00 |
|  |  | 2019 | 24 118,82 | 0,00 | 24 118,82 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 15 664,65 | 0,00 | 15 664,65 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 13 828,30 | 0,00 | 13 828,30 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 13 828,30 | 0,00 | 13 828,30 | 0,00 |
| 6.3 | ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» | Всего | 200 789,90 | 0,00 | 200 789,90 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 30 457,95 | 0,00 | 30 457,95 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 29 526,96 | 0,00 | 29 526,96 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 30 575,39 | 0,00 | 30 575,39 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 35 632,94 | 0,00 | 35 632,94 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 36 545,76 | 0,00 | 36 545,76 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 38 050,90 | 0,00 | 38 050,90 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 36 626,54 | 0,00 | 36 626,54 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 36 626,54 | 0,00 | 36 626,54 | 0,00 |
| 6.4 | Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству, в т.ч.: | Всего | 2 754,17 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 2 754,17 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1 | Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству | Всего | 2 754,17 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 2 754,17 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 299 630,35 | 0,00 | 171 723,44 | 127 906,91 |
|  |  | 2015 | 45 596,51 | 0,00 | 26 608,71 | 18 987,80 |
|  |  | 2016 | 45 925,96 | 0,00 | 26 477,79 | 19 448,17 |
|  |  | 2017 | 45 504,85 | 0,00 | 26 239,41 | 19 265,44 |
|  |  | 2018 | 50 624,26 | 0,00 | 29 460,72 | 21 163,54 |
|  |  | 2019 | 54 327,49 <*> | 0,00 | 30 985,99 <*> | 23 341,50 |
|  |  | 2020 | 57 701,60 <*> | 0,00 | 32 001,14 <*> | 25 700,46 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 54 622,59 | 0,00 | 30 680,96 | 23 941,63 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 54 622,59 | 0,00 | 30 680,96 | 23 941,63 |
| 8. | Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» | Всего | 37 277,24 | 0,00 | 37 277,24 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 37 277,24 | 0,00 | 37 277,24 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 18 659,39 | 0,00 | 18 659,39 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 29 284,03 | 0,00 | 29 284,03 | 0,00 |
| 8.1 | ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Всего | 37 277,24 | 0,00 | 37 277,24 | 0,00 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 37 277,24 | 0,00 | 37 277,24 | 0,00 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 18 659,39 | 0,00 | 18 659,39 | 0,00 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 29 188,03 | 0,00 | 29 188,03 | 0,00 |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6226,78 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3546,71 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2291,54 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 3851,44 тыс. руб.

Приложение 6

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование подпрограммы 1 | Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год (прог-нозный период) |  |  | 2022 год (прог-нозный период) |  |
|  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед |  | 89 |  |  | 86 |  |  | 84 |  |  | 73 |  |  | 65 |  |  | 62 |  |  | 57 |  | 52 |  |  | 50 |  |
|  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км |  | 1,79 |  |  | 3,49 |  |  | 7,69 |  |  | 16,89 |  |  | 26,19 |  |  | 30,31 |  |  | 34,88 |  | 40,28 |  |  | 41,44 |  |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |  |
|  | Местный бюджет | 293 985,93 |  | 13,50 |  |  | 11 980,24 |  |  | 109 423,37 <*> |  |  | 45 784,68 |  |  | 80 863,01 <*> |  |  | 50 890,09 <*> |  |  | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 198 890,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 38 890,00 |  |  | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 130 110,00 |  | 60 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10 110,00 |  |  | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 |  |  | 12 715,00 |  |  | 12 715,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Всего | 622 985,93 |  | 60 013,50 |  |  | 11 980,24 |  |  | 109 423,37 <*> |  |  | 94 784,68 |  |  | 190 863,01 <*> |  |  | 160 890,09 <*> |  |  | 142 715,00 |  |  | 62 715,00 |  |  |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1895,77 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2246,7 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 826,49 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы

Приложение 7

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 5

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» | Всего | 302 985,93 | 38 890,00 | 70 110,00 | 193 985,93 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 60 000,00 | 13,50 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 3 |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 38 890,00 | 10 110,00 | 45 784,68 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 8 |
|  |  | 2019 | 30 863,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 30 863,01 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 890,09 <*> | 0,00 | 0,00 | 890,09 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: | Всего | 320 000,00 | 160 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2019 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,12 |
|  |  | 2020 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,57 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 142 715,00 | 80 000,00 | 12 715,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,4 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 62 715,00 | 0,00 | 12 715,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,4 |
| 2.1.1 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 320 000,00 | 160 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2019 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,12 |
|  |  | 2020 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,57 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 142 715,00 | 80 000,00 | 12 715,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,4 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 62 715,00 | 0,00 | 12 715,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,4 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 622 985,93 | 198 890,00 | 130 110,00 | 293 985,93 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 60 000,00 | 13,50 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 38 890,00 | 10 110,00 | 45 784,68 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 190 863,01 <*> | 80 000,00 | 30 000,00 | 80 863,01 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 160 890,09 <*> | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 890,09 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 142 715,00 | 80 000,00 | 12 715,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 62 715,00 | 0,00 | 12 715,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | X | X |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1895,77 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2246,7 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 826,49 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Приложение 8

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов

улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование подпрограммы 2 | Содержание зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 4500 | 3748 | 4208 | 4634 | 6253 | 6449 | 7129 | 7809 | 8489 |
|  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 7550 | 6271 | 5471 | 5998 | 6875 | 7121 | 7521 | 7921 | 8321 |
|  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 500 | 500 | 400 | 550 | 700 | 670 | 450 | 450 | 450 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 107 158,94 | 24 835,40 | 17 838,40 | 16 939,08 | 15 480,99 | 15 573,98 | 16 491,09 | 11 011,30 | 10 061,30 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 107 158,94 | 24 835,40 | 17 838,40 | 16 939,08 | 15 480,99 | 15 573,98 | 16 491,09 | 11 011,30 | 10 061,30 |

Приложение 9

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 5

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» | Всего | 13 127,77 | 0,00 | 0,00 | 13 127,77 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 5 711,20 | 0,00 | 0,00 | 5 711,20 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 752 |
|  |  | 2016 | 3 275,79 | 0,00 | 0,00 | 3 275,79 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 390 |
|  |  | 2017 | 1 065,85 | 0,00 | 0,00 | 1 065,85 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 380 |
|  |  | 2018 | 1 037,22 | 0,00 | 0,00 | 1 037,22 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 460 |
|  |  | 2019 | 1 044,47 | 0,00 | 0,00 | 1 044,47 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 465 |
|  |  | 2020 | 993,24 | 0,00 | 0,00 | 993,24 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 400 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 052,99 | 0,00 | 0,00 | 1 052,99 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 380 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 052,99 | 0,00 | 0,00 | 1 052,99 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 380 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» | Всего | 2 518,15 | 0,00 | 0,00 | 2 518,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 384,50 | 0,00 | 0,00 | 384,50 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2016 | 382,80 | 0,00 | 0,00 | 382,80 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2017 | 379,59 | 0,00 | 0,00 | 379,59 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2018 | 396,80 | 0,00 | 0,00 | 396,80 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2019 | 367,45 | 0,00 | 0,00 | 367,45 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 607,01 | 0,00 | 0,00 | 607,01 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 399,08 | 0,00 | 0,00 | 399,08 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 399,08 | 0,00 | 0,00 | 399,08 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
| 3. | Задача 3 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» | Всего | 91 513,02 | 0,00 | 0,00 | 91 513,02 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 18 739,70 | 0,00 | 0,00 | 18 739,70 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2016 | 14 179,81 | 0,00 | 0,00 | 14 179,81 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2017 | 15 493,64 | 0,00 | 0,00 | 15 493,64 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2018 | 14 046,97 | 0,00 | 0,00 | 14 046,97 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2019 | 14 162,06 | 0,00 | 0,00 | 14 162,06 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2020 | 14 890,84 | 0,00 | 0,00 | 14 890,84 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 9 559,23 | 0,00 | 0,00 | 9 559,23 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 8 609,23 | 0,00 | 0,00 | 8 609,23 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 107 158,94 | 0,00 | 0,00 | 107 158,94 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 24 835,40 | 0,00 | 0,00 | 24 835,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 17 838,40 | 0,00 | 0,00 | 17 838,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 16 939,08 | 0,00 | 0,00 | 16 939,08 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 15 480,99 | 0,00 | 0,00 | 15 480,99 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 15 573,98 | 0,00 | 0,00 | 15 573,98 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 16 491,09 | 0,00 | 0,00 | 16 491,09 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 11 011,30 | 0,00 | 0,00 | 11 011,30 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 10 061,30 | 0,00 | 0,00 | 10 061,30 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 10

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование подпрограммы 3 | Создание комфортной среды в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 3 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 146 | 6 | 49 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 1,7 | 0,02 | 4,1 | 2,1 | 1,1 | 0,5 | 28 | 27 | 26 |
|  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 84 526,36 | 5 367,30 | 17 467,91 <*> | 17 625,08 <*> | 9 283,82 <*> | 20 882,93 | 26 337,88 <*> | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 114 526,36 | 5 367,30 | 17 467,91 <*> | 17 625,08 <*> | 9 283,82 <*> | 45 882,93 | 31 337,88 <*> | 25 000,00 | 25 000,00 |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 4331,01 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3500 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1000 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Приложение 11

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 « Создание комфортной среды в местах

массового посещения»  муниципальной программы « Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,
благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 « Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.: | Всего | 4 528,85 | 0,00 | 0,00 | 4 528,85 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 1 143,50 | 0,00 | 0,00 | 1 143,50 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
|  |  | 2016 | 2 216,19 | 0,00 | 0,00 | 2 216,19 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 49 |
|  |  | 2017 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
|  |  | 2018 | 862,78 | 0,00 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 9 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
| 1.1.1 | Приобретение и монтаж садовопарковых диванов | Всего | 336,30 | 0,00 | 0,00 | 336,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 336,30 | 0,00 | 0,00 | 336,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
| 1.1.2 | Приобретение и монтаж садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 4 192,55 | 0,00 | 0,00 | 4 192,55 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 1 143,50 | 0,00 | 0,00 | 1 143,50 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
|  |  | 2016 | 1 879,89 | 0,00 | 0,00 | 1 879,89 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 9 |
|  |  | 2017 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
|  |  | 2018 | 862,78 | 0,00 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 9 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
| 2. | Задача 2 « Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 109 997,51 | 0,00 | 30 000,00 | 79 997,51 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 4 223,80 | 0,00 | 0,00 | 4 223,80 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
|  |  | 2016 | 15 251,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 15 251,72 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 3 |
|  |  | 2017 | 17 318,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 318,70 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 2 |
|  |  | 2018 | 8 421,04 <*> | 0,00 | 0,00 | 8 421,04 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 882,93 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 31 337,88 <*> | 0,00 | 5 000,00 | 26 337,88 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
| 2.1.1 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | Всего | 831,01 | 0,00 | 0,00 | 831,01 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 938,56 <*> | 0,00 | 0,00 | 938,56 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2017 | 831,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 831,01 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2.1.2 | Строительство Почетного воинского захоронения | Всего | 4 033,20 | 0,00 | 0,00 | 4 033,20 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 537,78 | 0,00 | 0,00 | 537,78 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 3 495,42 | 0,00 | 0,00 | 3 495,42 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего | 82 835,32 | 0,00 | 30 000,00 | 52 835,32 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 3 617,55 | 0,00 | 0,00 | 3 617,55 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 0,02 |
|  |  | 2016 | 3 500,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 4,1 |
|  |  | 2017 | 3 500,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 2,1 |
|  |  | 2018 | 7 000,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 1,1 |
|  |  | 2019 | 45 702,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 702,93 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 0,5 |
|  |  | 2020 | 31 014,84 <*> | 0,00 | 5 000,00 | 26 014,84 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 28 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 27 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 26 |
| 2.1.4 | Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений | Всего | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.5 | Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/д переезда по ул.Предзаводской в г.Северске | Всего | 2 793,04 | 0,00 | 0,00 | 2 793,04 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 2 793,04 | 0,00 | 0,00 | 2 793,04 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.6 | Реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске | Всего | 3 967,53 | 0,00 | 0,00 | 3 967,53 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 3 967,53 | 0,00 | 0,00 | 3 967,53 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2.1.7 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | Всего | 13 096,69 | 0,00 | 0,00 | 13 096,69 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 557,17 | 0,00 | 0,00 | 557,17 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 12 539,52 | 0,00 | 0,00 | 12 539,52 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.8 | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.9 | Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.10 | Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул.Солнечная» до МБОУ «СОШ № 88 им.А.Бородина и А.Кочева» в г.Северске | Всего | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.11 | Строительство площадки весового контроля на а/д г.Томск-пос.Самусь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.12 | Капитальный ремонт фонтана у здания МБУ СМТ | Всего | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.13 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а | Всего | 771,80 | 0,00 | 0,00 | 771,80 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 434,48 | 0,00 | 0,00 | 434,48 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 157,32 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2.1.14 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | Всего | 364,16 | 0,00 | 0,00 | 4 468,33 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 198,44 | 0,00 | 0,00 | 198,44 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 165,72 | 0,00 | 0,00 | 165,72 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 114 526,36 | 0,00 | 30 000,00 | 84 526,36 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 5 367,30 | 0,00 | 0,00 | 5 367,30 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 17 467,91 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 467,91 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 17 625,08 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 625,08 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 9 283,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 9 283,82 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 882,93 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 31 337,88 <*> | 0,00 | 5 000,00 | 26 337,88 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |  | X | X |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3500 тыс. руб.;

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 107,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 3500 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 831,01 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3500 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1000 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Приложение 12

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов

на внутридворовых территориях» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование подпрограммы 5 | Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 5 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 13,13 | 19,79 | 21,24 | 28,29 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 |
|  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 5 | 1. Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 5 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 63 421,10 | 15 113,41 | 12 042,45 | 17 774,31 | 18 357,93 | 50,00 | 83,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 63 421,10 | 15 113,41 | 12 042,45 | 17 774,31 | 18 357,93 | 50,00 | 83,00 | 50,00 | 50,00 |

Приложение 13

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок

автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обновленной инфраструктурой, в т.ч.: | Всего | 63 421,10 | 0,00 | 0,00 | 63 421,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 0,00 | 15 113,41 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 0,00 | 12 042,45 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 0,00 | 17 774,31 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 14 |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 0,00 | 18 357,93 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего | 36 108,02 | 0,00 | 0,00 | 36 108,02 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 13 529,71 | 0,00 | 0,00 | 13 529,71 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 19,79 |
|  |  | 2016 | 3 776,12 | 0,00 | 0,00 | 3 776,12 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 21,24 |
|  |  | 2017 | 12 774,31 | 0,00 | 0,00 | 12 774,31 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,29 |
|  |  | 2018 | 5 944,88 | 0,00 | 0,00 | 5 944,88 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  | 2020 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
| 1.1.2 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром | Всего | 27 313,08 | 0,00 | 0,00 | 27 313,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 1 583,70 | 0,00 | 0,00 | 1 583,70 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2016 | 8 266,33 | 0,00 | 0,00 | 8 266,33 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 6000 |
|  |  | 2017 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 3000 |
|  |  | 2018 | 12 413,05 | 0,00 | 0,00 | 12 413,05 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 8300 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 63 421,10 | 0,00 | 0,00 | 63 421,10 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 0,00 | 15 113,41 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 0,00 | 12 042,45 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 0,00 | 17 774,31 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 0,00 | 18 357,93 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 14

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ПАСПОРТ

подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» муниципальной

программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование подпрограммы 6 | Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 6 | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 6 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 6 | Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 6 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  |  |  | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц |  | 3,2 |  | 2,5 |  |  | 2,7 |  |  | 0,6 |  |  | 0,58 |  |  | 0,56 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол |  | 580 |  |  | 851 |  |  | 920 |  |  | 960 |  |  | 990 |  |  | 1155 |  |  | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  |
|  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  |
| Задачи подпрограммы 6 | 1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 6 (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 6, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год (прогноз- ный период) |  |  |  | 2022 год (прогноз- ный период) |  |
|  | Местный бюджет | 1 382 365,19 |  | 240 285,23 |  |  | 219 978,41 |  |  | 222 196,78 |  |  | 233 391,69 <*> |  |  | 237 295,58 <*> |  |  | 231 283,68 <*> |  |  | 194 516,40 |  |  |  | 187 660,27 |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 60 597,10 |  | 597,10 |  |  | 0,00 |  |  | 60 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 37 907,09 |  | 3 095,90 |  |  | 10 637,12 |  |  | 13 473,67 |  |  | 2 946,60 |  |  | 2 946,60 |  |  | 4 807,20 |  |  | 2 946,60 |  |  |  | 2 946,60 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Всего | 1 480 869,38 |  | 243 978,23 |  |  | 230 615,53 |  |  | 295 670,45 |  |  | 236 338,29 <*> |  |  | 240 242,18 <*> |  |  | 236 090,88 <*> |  |  | 197 463,00 |  |  |  | 190 606,87 |  |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают:

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 46,71 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 21,56 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1997,91 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».

Приложение 15

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт
объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов
 улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего | 1 180 406,19 | 60 597,10 | 18 217,59 | 1 101 591,51 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 194 780,01 | 597,10 | 0,00 | 194 182,91 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 13,7 |
|  |  | 2016 | 187 580,21 | 0,00 | 7 690,52 | 179 889,69 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 4,81 |
|  |  | 2017 | 251 210,90 | 60 000,00 | 10 527,07 | 180 683,83 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 12,1 |
|  |  | 2018 | 186 916,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 186 916,96 <*> | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 6 |
|  |  | 2019 | 179 577,60 <*> | 0,00 | 0,00 | 179 577,60 <*> | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
|  |  | 2020 | 182 375,33 <*> | 0,00 | 0,00 | 182 375,33 <*> | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 147 008,16 | 0,00 | 0,00 | 147 008,16 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 140 152,03 | 0,00 | 0,00 | 140 152,03 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» | Всего | 96 919,12 | 0,00 | 19 689,50 | 77 229,62 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 15 986,10 | 0,00 | 3 095,90 | 12 890,20 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,78 |
|  |  | 2016 | 13 508,36 | 0,00 | 2 946,60 | 10 561,76 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
|  |  | 2017 | 13 884,16 | 0,00 | 2 946,60 | 10 937,56 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
|  |  | 2018 | 13 788,39 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 10 841,79 <*> | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
|  |  | 2019 | 24 118,82 | 0,00 | 2 946,60 | 21 172,22 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 15 664,65 | 0,00 | 4 807,20 | 10 857,45 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 13 828,30 | 0,00 | 2 946,60 | 10 881,70 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 13 828,30 | 0,00 | 2 946,60 | 10 881,70 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» | Всего | 200 789,90 | 0,00 | 0,00 | 200 789,90 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МКУ ТЦ | X | X |
|  |  | 2015 | 30 457,95 | 0,00 | 0,00 | 30 457,95 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 600 |
|  |  | 2016 | 29 526,96 | 0,00 | 0,00 | 29 526,96 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2017 | 30 575,39 | 0,00 | 0,00 | 30 575,39 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2018 | 35 632,94 | 0,00 | 0,00 | 35 632,94 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2019 | 36 545,76 | 0,00 | 0,00 | 36 545,76 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2020 | 38 050,90 | 0,00 | 0,00 | 38 050,90 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 36 626,54 | 0,00 | 0,00 | 36 626,54 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 36 626,54 | 0,00 | 0,00 | 36 626,54 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 4. | Задача 4 «Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству, в т.ч.: | Всего | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 754,17 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 754,17 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
| 4.1.1 | Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству | Всего | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 754,17 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 754,17 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 6 | Всего | 1 480 869,38 | 60 597,10 | 37 907,09 | 1 382 365,19 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2015 | 243 978,23 | 597,10 | 3 095,90 | 240 285,23 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2016 | 230 615,53 | 0,00 | 10 637,12 | 219 978,41 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2017 | 295 670,45 | 60 000,00 | 13 473,67 | 222 196,78 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2018 | 236 338,29 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 233 391,69 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 240 242,18 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 237 295,58 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 236 090,88 <*> | 0,00 | 4 807,20 | 231 283,68 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 197 463,00 | 0,00 | 2 946,60 | 194 516,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 190 606,87 | 0,00 | 2 946,60 | 187 660,27 | 0,00 |  | X | X |

------------------------------

<*> Объем финансирования включает:

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 15,35 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 31,36 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 21,56 тыс. руб.;

в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1997,91 тыс. руб.							Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Приложение 16

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

Приложение 7

к муниципальной программе

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска»

| Наименование подпрограммы 8 | Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 8 | 2020 год |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 8 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 8 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 8 | Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество и безопасность пассажирских перевозок |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 8 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц | 70 | 70 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 8 | 1. Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 8 (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 8, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
|  | Местный бюджет | 37 277,24 | 37 277,24 | 18 659,39 | 29 284,03 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 37 277,24 | 37 277,24 | 18 659,39 | 29 284,03 |

Приложение 17

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 8 «Транспортное обслуживание населения 
в границах ЗАТО Северск» муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» подпрограммы 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Всего | 37 277,24 | 0,00 | 0,00 | 37 277,24 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2020 | 37 277,24 | 0,00 | 0,00 | 37 277,24 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 1 058 818,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 18 659,39 | 0,00 | 0,00 | 18 659,39 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 29 284,03 | 0,00 | 0,00 | 29 284,03 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 8 | Всего | 37 277,24 | 0,00 | 0,00 | 37 277,24 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 37 277,24 | 0,00 | 0,00 | 37 277,24 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 18 659,39 | 0,00 | 0,00 | 18 659,39 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 29 284,03 | 0,00 | 0,00 | 29 284,03 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 18

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __22.12.2020____№ __2334__

Приложение 8

к муниципальной программе

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,

благоустройства и озеленения территории г.Северска», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» | Всего | 303 812,42 | 38 890,00 | 70 110,00 | 194 812,42 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 60 000,00 | 13,50 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 3 |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 38 890,00 | 10 110,00 | 45 784,68 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 8 |
|  |  | 2019 | 30 863,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 30 863,01 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 3 |
|  |  | 2020 | 890,09 | 0,00 | 0,00 | 890,09 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 890,09 | 0,00 | 0,00 | 890,09 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 890,09 | 0,00 | 0,00 | 890,09 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть»« подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: | Всего | 320 000,00 | 160 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2019 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,12 |
|  |  | 2020 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 6,47 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,6 |
| 2.1.1 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 320 000,00 | 160 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 0 |
|  |  | 2019 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 4,12 |
|  |  | 2020 | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 6,47 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 160 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км | 5,6 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 623 812,42 | 198 890,00 | 130 110,00 | 294 812,42 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 60 013,50 | 0,00 | 60 000,00 | 13,50 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 3,49 |
|  |  | 2016 | 11 980,24 | 0,00 | 0,00 | 11 980,24 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 7,69 |
|  |  | 2017 | 109 423,37 <*> | 0,00 | 0,00 | 109 423,37 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 16,89 |
|  |  | 2018 | 94 784,68 | 38 890,00 | 10 110,00 | 45 784,68 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 26,19 |
|  |  | 2019 | 190 863,01 <*> | 80 000,00 | 30 000,00 | 80 863,01 <*> | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 30,31 |
|  |  | 2020 | 160 890,09 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 890,09 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 36,78 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 160 890,09 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 890,09 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 42,38 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 160 890,09 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 890,09 | 0,00 |  | 1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км | 43,98 |
| Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 4 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» | Всего | 19 245,78 | 0,00 | 0,00 | 19 245,78 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 5 711,20 | 0,00 | 0,00 | 5 711,20 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 752 |
|  |  | 2016 | 3 275,79 | 0,00 | 0,00 | 3 275,79 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 390 |
|  |  | 2017 | 1 065,85 | 0,00 | 0,00 | 1 065,85 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 380 |
|  |  | 2018 | 1 037,22 | 0,00 | 0,00 | 1 037,22 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 460 |
|  |  | 2019 | 1 044,47 | 0,00 | 0,00 | 1 044,47 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 465 |
|  |  | 2020 | 7 111,25 | 0,00 | 0,00 | 7 111,25 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 980 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 7 111,25 | 0,00 | 0,00 | 7 111,25 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 980 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 7 111,25 | 0,00 | 0,00 | 7 111,25 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт | 980 |
| 2. | Задача 5 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» | Всего | 18 072,81 | 0,00 | 0,00 | 18 072,81 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 384,50 | 0,00 | 0,00 | 384,50 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2016 | 382,80 | 0,00 | 0,00 | 382,80 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2017 | 379,59 | 0,00 | 0,00 | 379,59 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2018 | 396,80 | 0,00 | 0,00 | 396,80 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2019 | 367,45 | 0,00 | 0,00 | 367,45 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 16 161,67 | 0,00 | 0,00 | 16 161,67 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 24,93 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 16 161,67 | 0,00 | 0,00 | 16 161,67 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 24,93 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 16 161,67 | 0,00 | 0,00 | 16 161,67 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2 | 24,93 |
| 3. | Задача 6 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» | Всего | 111 336,24 | 0,00 | 0,00 | 111 336,24 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 18 739,70 | 0,00 | 0,00 | 18 739,70 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2016 | 14 179,81 | 0,00 | 0,00 | 14 179,81 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2017 | 15 493,64 | 0,00 | 0,00 | 15 493,64 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2018 | 14 046,97 | 0,00 | 0,00 | 14 046,97 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2019 | 14 162,06 | 0,00 | 0,00 | 14 162,06 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2020 | 34 714,06 | 0,00 | 0,00 | 34 714,06 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 34 714,06 | 0,00 | 0,00 | 34 714,06 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 34 714,06 | 0,00 | 0,00 | 34 714,06 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания цветников, ар | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь выкошенных газонов, га | 104,38 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 148 654,83 | 0,00 | 0,00 | 148 654,83 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 24 835,40 | 0,00 | 0,00 | 24 835,40 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 3748 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 6271 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 500 |
|  |  | 2016 | 17 838,40 | 0,00 | 0,00 | 17 838,40 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 4208 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 5471 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 400 |
|  |  | 2017 | 16 939,08 | 0,00 | 0,00 | 16 939,08 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 4634 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 5998 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 550 |
|  |  | 2018 | 15 480,99 | 0,00 | 0,00 | 15 480,99 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6253 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 6875 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 700 |
|  |  | 2019 | 15 573,98 | 0,00 | 0,00 | 15 573,98 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6449 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 7121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 670 |
|  |  | 2020 | 57 986,98 | 0,00 | 0,00 | 57 986,98 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6549 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 7021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 57 986,98 | 0,00 | 0,00 | 57 986,98 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6629 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 6921 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 57 986,98 | 0,00 | 0,00 | 57 986,98 | 0,00 |  | 1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт | 6709 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество деревьев, требующих формовки, шт | 6821 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество высаженных саженцев, шт | 650 |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.: | Всего | 5 822,40 | 0,00 | 0,00 | 5 822,40 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 1 143,50 | 0,00 | 0,00 | 1 143,50 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
|  |  | 2016 | 2 216,19 | 0,00 | 0,00 | 2 216,19 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 49 |
|  |  | 2017 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
|  |  | 2018 | 862,78 | 0,00 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 9 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 1 293,55 | 0,00 | 0,00 | 1 293,55 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 1 293,55 | 0,00 | 0,00 | 1 293,55 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 293,55 | 0,00 | 0,00 | 1 293,55 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
| 1.1.1 | Приобретение и монтаж садовопарковых диванов | Всего | 927,10 | 0,00 | 0,00 | 927,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 336,30 | 0,00 | 0,00 | 336,30 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 590,80 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 590,80 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 590,80 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт | 40 |
| 1.1.2 | Приобретение и монтаж садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 4 895,30 | 0,00 | 0,00 | 4 895,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 1 143,50 | 0,00 | 0,00 | 1 143,50 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
|  |  | 2016 | 1 879,89 | 0,00 | 0,00 | 1 879,89 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 9 |
|  |  | 2017 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
|  |  | 2018 | 862,78 | 0,00 | 0,00 | 862,78 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 9 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 702,75 | 0,00 | 0,00 | 702,75 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 702,75 | 0,00 | 0,00 | 702,75 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 702,75 | 0,00 | 0,00 | 702,75 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт | 6 |
| 2. | Задача 2 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 331 191,43 | 0,00 | 30 000,00 | 301 191,43 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 4 223,80 | 0,00 | 0,00 | 4 223,80 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
|  |  | 2016 | 15 251,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 15 251,72 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 3 |
|  |  | 2017 | 17 318,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 318,70 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 2 |
|  |  | 2018 | 8 421,04 <*> | 0,00 | 0,00 | 8 421,04 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 1 |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 882,93 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 251 531,80 | 0,00 | 5 000,00 | 246 531,80 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 3 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 31 014,84 | 0,00 | 5 000,00 | 26 014,84 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 31 544,72 | 0,00 | 5 000,00 | 26 544,72 | 0,00 |  | 1. Количество построенных объектов благоустройства, шт | 0 |
| 2.1.1 | Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске | Всего | 831,01 | 0,00 | 0,00 | 831,01 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2016 | 938,56 <*> | 0,00 | 0,00 | 938,56 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2017 | 831,01 <*> | 0,00 | 0,00 | 831,01 <*> | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество построенных фонтанов, шт | 0 |
| 2.1.2 | Строительство Почетного воинского захоронения | Всего | 4 033,20 | 0,00 | 0,00 | 4 033,20 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 537,78 | 0,00 | 0,00 | 537,78 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 3 495,42 | 0,00 | 0,00 | 3 495,42 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.3 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего | 83 835,32 | 0,00 | 30 000,00 | 53 835,32 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 3 617,55 | 0,00 | 0,00 | 3 617,55 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 0,02 |
|  |  | 2016 | 3 500,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 4,1 |
|  |  | 2017 | 3 500,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 2,1 |
|  |  | 2018 | 7 000,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 1,1 |
|  |  | 2019 | 45 702,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 702,93 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 0,5 |
|  |  | 2020 | 31 014,84 | 0,00 | 5 000,00 | 26 014,84 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 28 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 31 014,84 | 0,00 | 5 000,00 | 26 014,84 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 27 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 31 544,72 | 0,00 | 5 000,00 | 26 544,72 | 0,00 |  | 1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га | 26 |
| 2.1.4 | Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений | Всего | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 68,47 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.5 | Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/д переезда по ул.Предзаводской в г.Северске | Всего | 2 793,04 | 0,00 | 0,00 | 2 793,04 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 2 793,04 | 0,00 | 0,00 | 2 793,04 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.6 | Реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске | Всего | 3 967,53 | 0,00 | 0,00 | 3 967,53 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 3 967,53 | 0,00 | 0,00 | 3 967,53 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед | 0 |
| 2.1.7 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | Всего | 13 096,69 | 0,00 | 0,00 | 13 096,69 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 557,17 | 0,00 | 0,00 | 557,17 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2017 | 12 539,52 | 0,00 | 0,00 | 12 539,52 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.8 | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске | Всего | 55 967,37 | 0,00 | 0,00 | 55 967,37 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 55 967,37 | 0,00 | 0,00 | 55 967,37 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.9 | Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда | Всего | 158 150,00 | 0,00 | 0,00 | 158 150,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 158 150,00 | 0,00 | 0,00 | 158 150,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.10 | Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул.Солнечная» до МБОУ «СОШ № 88 им.А.Бородина и А.Кочева» в г.Северске | Всего | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 448,17 | 0,00 | 0,00 | 448,17 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.11 | Строительство площадки весового контроля на а/д г.Томск-пос.Самусь | Всего | 1 650,09 | 0,00 | 0,00 | 1 650,09 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 1 650,09 | 0,00 | 0,00 | 1 650,09 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.12 | Капитальный ремонт фонтана у здания МБУ СМТ | Всего | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 788,12 | 0,00 | 0,00 | 788,12 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2.1.13 | Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а | Всего | 1 094,09 | 0,00 | 0,00 | 1 094,09 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 434,48 | 0,00 | 0,00 | 434,48 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 479,61 | 0,00 | 0,00 | 479,61 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед | 0 |
| 2.1.14 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | Всего | 4 468,33 | 0,00 | 0,00 | 4 468,33 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 198,44 | 0,00 | 0,00 | 198,44 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 4 269,89 | 0,00 | 0,00 | 4 269,89 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 1 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 337 013,83 | 0,00 | 30 000,00 | 307 013,83 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 5 367,30 | 0,00 | 0,00 | 5 367,30 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 17 467,91 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 467,91 <*> | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 4,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 3 |
|  |  | 2017 | 17 625,08 <*> | 0,00 | 0,00 | 17 625,08 <*> | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 2,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 2 |
|  |  | 2018 | 9 283,82 <*> | 0,00 | 0,00 | 9 283,82 <*> | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1 |
|  |  | 2019 | 45 882,93 | 0,00 | 25 000,00 | 20 882,93 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 252 825,35 | 0,00 | 5 000,00 | 247 825,35 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 3 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 32 308,39 | 0,00 | 5 000,00 | 27 308,39 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 32 838,27 | 0,00 | 5 000,00 | 27 838,27 | 0,00 |  | 1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
| Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием, в т.ч.: | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |  | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 3 |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |  | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |  | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 1 |
| 1.1.1 | Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |  | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 3 |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |  | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 8 |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |  | 1. Количество устроенных детских площадок, ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 2 654,46 | 0,00 | 0,00 | 2 654,46 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 501,16 | 0,00 | 0,00 | 501,16 | 0,00 |  | 1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом), проц | 24,7 |
|  |  | 2016 | 1 918,80 | 0,00 | 0,00 | 1 918,80 | 0,00 |  | 1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом), проц | 26,19 |
|  |  | 2017 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 0,00 |  | 1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом), проц | 26,43 |
| Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 2 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях» подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обновленной инфраструктурой, в т.ч.: | Всего | 104 525,99 | 0,00 | 0,00 | 104 525,99 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 0,00 | 15 113,41 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 0,00 | 12 042,45 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 0,00 | 17 774,31 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 14 |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 0,00 | 18 357,93 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 41 187,89 | 0,00 | 0,00 | 41 187,89 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 10 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 41 187,89 | 0,00 | 0,00 | 41 187,89 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 10 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 41 187,89 | 0,00 | 0,00 | 41 187,89 | 0,00 |  | 1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед | 10 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего | 77 212,91 | 0,00 | 0,00 | 77 212,91 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 13 529,71 | 0,00 | 0,00 | 13 529,71 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 19,79 |
|  |  | 2016 | 3 776,12 | 0,00 | 0,00 | 3 776,12 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 21,24 |
|  |  | 2017 | 12 774,31 | 0,00 | 0,00 | 12 774,31 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,29 |
|  |  | 2018 | 5 944,88 | 0,00 | 0,00 | 5 944,88 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  | 2020 | 41 137,89 | 0,00 | 0,00 | 41 137,89 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 49,53 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 41 137,89 | 0,00 | 0,00 | 41 137,89 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 70,15 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 41 137,89 | 0,00 | 0,00 | 41 137,89 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 90,77 |
| 1.1.2 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром | Всего | 27 313,08 | 0,00 | 0,00 | 27 313,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 1 583,70 | 0,00 | 0,00 | 1 583,70 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2016 | 8 266,33 | 0,00 | 0,00 | 8 266,33 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 6000 |
|  |  | 2017 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 3000 |
|  |  | 2018 | 12 413,05 | 0,00 | 0,00 | 12 413,05 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 8300 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 104 525,99 | 0,00 | 0,00 | 104 525,99 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 15 113,41 | 0,00 | 0,00 | 15 113,41 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 19,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 2 |
|  |  | 2016 | 12 042,45 | 0,00 | 0,00 | 12 042,45 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 21,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 2 |
|  |  | 2017 | 17 774,31 | 0,00 | 0,00 | 17 774,31 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 14 |
|  |  | 2018 | 18 357,93 | 0,00 | 0,00 | 18 357,93 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 2 |
|  |  | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 28,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 41 187,89 | 0,00 | 0,00 | 41 187,89 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 49,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 8 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 41 187,89 | 0,00 | 0,00 | 41 187,89 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 70,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 10 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 41 187,89 | 0,00 | 0,00 | 41 187,89 | 0,00 |  | 1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2 | 90,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед | 10 |
| Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» | Всего | 1 214 673,09 | 60 597,10 | 18 217,59 | 1 135 858,40 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 194 780,01 | 597,10 | 0,00 | 194 182,91 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 13,7 |
|  |  | 2016 | 187 580,21 | 0,00 | 7 690,52 | 179 889,69 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 4,81 |
|  |  | 2017 | 251 210,90 | 60 000,00 | 10 527,07 | 180 683,83 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 12,1 |
|  |  | 2018 | 186 916,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 186 916,96 <*> | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 6 |
|  |  | 2019 | 179 577,60 <*> | 0,00 | 0,00 | 179 577,60 <*> | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
|  |  | 2020 | 214 644,32 | 0,00 | 0,00 | 214 644,32 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 214 644,32 | 0,00 | 0,00 | 214 644,32 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 214 644,32 | 0,00 | 0,00 | 214 644,32 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 100,72 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» | Всего | 99 882,70 | 0,00 | 17 828,90 | 82 053,80 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 15 986,10 | 0,00 | 3 095,90 | 12 890,20 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,78 |
|  |  | 2016 | 13 508,36 | 0,00 | 2 946,60 | 10 561,76 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
|  |  | 2017 | 13 884,16 | 0,00 | 2 946,60 | 10 937,56 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
|  |  | 2018 | 13 788,39 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 10 841,79 <*> | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 129,8 |
|  |  | 2019 | 24 118,82 | 0,00 | 2 946,60 | 21 172,22 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 18 628,23 | 0,00 | 2 946,60 | 15 681,63 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 18 628,23 | 0,00 | 2 946,60 | 15 681,63 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 18 628,23 | 0,00 | 2 946,60 | 15 681,63 | 0,00 |  | 1. Объем доставленной воды, м3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц | 100 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» | Всего | 200 789,90 | 0,00 | 0,00 | 200 789,90 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МКУ ТЦ | X | X |
|  |  | 2015 | 30 457,95 | 0,00 | 0,00 | 30 457,95 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 600 |
|  |  | 2016 | 29 526,96 | 0,00 | 0,00 | 29 526,96 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2017 | 30 575,39 | 0,00 | 0,00 | 30 575,39 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2018 | 35 632,94 | 0,00 | 0,00 | 35 632,94 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2019 | 36 545,76 | 0,00 | 0,00 | 36 545,76 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2020 | 38 050,90 | 0,00 | 0,00 | 38 050,90 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 38 050,90 | 0,00 | 0,00 | 38 050,90 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 38 050,90 | 0,00 | 0,00 | 38 050,90 | 0,00 |  | 1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед | 250 |
| 4. | Задача 8 «Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству» подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству, в т.ч.: | Всего | 7 754,17 | 0,00 | 0,00 | 7 754,17 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 754,17 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
| 4.1.1 | Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству | Всего | 7 754,17 | 0,00 | 0,00 | 7 754,17 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 2 754,17 | 0,00 | 0,00 | 2 754,17 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 1 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед | 2 |
|  | Итого по подпрограмме 6 | Всего | 1 524 960,46 | 60 597,10 | 37 907,09 | 1 426 456,27 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 243 978,23 | 597,10 | 3 095,90 | 240 285,23 | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 851 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2016 | 230 615,53 | 0,00 | 10 637,12 | 219 978,41 | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 2,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2017 | 295 670,45 | 60 000,00 | 13 473,67 | 222 196,78 | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 960 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2018 | 236 338,29 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 233 391,69 <*> | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 990 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2019 | 240 242,18 <*> | 0,00 | 2 946,60 | 237 295,58 <*> | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 0,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2020 | 278 184,05 | 0,00 | 4 807,20 | 273 376,85 | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 276 323,45 | 0,00 | 2 946,60 | 273 376,85 | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 276 323,45 | 0,00 | 2 946,60 | 273 376,85 | 0,00 |  | 1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, гол | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед | 280 |
| Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности УЖКХ ТиС» подпрограммы 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Организация деятельности УЖКХ ТиС, в т.ч.: | Всего | 171 750,48 | 235,20 | 310,60 | 171 204,68 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 26 608,71 | 0,00 | 52,00 | 26 556,71 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 26 477,79 | 0,00 | 46,90 | 26 430,89 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 26 239,41 | 0,00 | 46,90 | 26 192,51 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 29 460,72 | 0,00 | 49,40 | 29 411,32 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2019 | 30 985,99 <*> | 235,20 | 50,40 | 30 700,39 <*> | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 32 001,14 | 0,00 | 65,00 | 31 936,14 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 32 001,14 | 0,00 | 65,00 | 31 936,14 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 32 001,14 | 0,00 | 65,00 | 31 936,14 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 1.1.1 | Организация деятельности УЖКХ ТиС | Всего | 171 750,48 | 235,20 | 311,00 | 171 204,28 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2015 | 26 608,71 | 0,00 | 52,00 | 26 556,71 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2016 | 26 477,79 | 0,00 | 46,90 | 26 430,89 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2017 | 26 239,41 | 0,00 | 46,90 | 26 192,51 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2018 | 29 460,72 | 0,00 | 49,80 | 29 410,92 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2019 | 30 985,99 <*> | 235,20 | 50,40 | 30 700,39 <*> | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2020 | 32 001,14 | 0,00 | 65,00 | 31 936,14 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 32 001,14 | 0,00 | 65,00 | 31 936,14 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 32 001,14 | 0,00 | 65,00 | 31 936,14 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 127 906,91 | 123,80 | 0,00 | 127 783,11 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 18 987,80 | 0,00 | 0,00 | 18 987,80 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2016 | 19 448,17 | 0,00 | 0,00 | 19 448,17 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2017 | 19 265,44 | 0,00 | 0,00 | 19 265,44 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2018 | 21 163,54 | 0,00 | 0,00 | 21 163,54 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2019 | 23 341,50 | 123,80 | 0,00 | 23 217,70 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2020 | 25 700,46 | 0,00 | 0,00 | 25 700,46 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 25 321,63 | 0,00 | 0,00 | 25 321,63 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 321,63 | 0,00 | 0,00 | 25 321,63 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
| 2.1.1 | Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | Всего | 127 528,08 | 123,80 | 0,00 | 127 404,28 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2015 | 18 987,80 | 0,00 | 0,00 | 18 987,80 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2016 | 19 448,17 | 0,00 | 0,00 | 19 448,17 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2017 | 19 265,44 | 0,00 | 0,00 | 19 265,44 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2018 | 21 163,54 | 0,00 | 0,00 | 21 163,54 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2019 | 23 341,50 | 123,80 | 0,00 | 23 217,70 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2020 | 25 321,63 | 0,00 | 0,00 | 25 321,63 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 25 321,63 | 0,00 | 0,00 | 25 321,63 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 321,63 | 0,00 | 0,00 | 25 321,63 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | Всего | 299 657,39 | 359,00 | 310,60 | 298 987,79 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 45 596,51 | 0,00 | 52,00 | 45 544,51 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 45 925,96 | 0,00 | 46,90 | 45 879,06 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 45 504,85 | 0,00 | 46,90 | 45 457,95 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 50 624,26 | 0,00 | 49,40 | 50 574,86 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 54 327,49 <*> | 359,00 | 50,40 | 53 918,09 <*> | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 57 701,60 | 0,00 | 65,00 | 57 636,60 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 57 322,77 | 0,00 | 65,00 | 57 257,77 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 57 322,77 | 0,00 | 65,00 | 57 257,77 | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 2 «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» подпрограммы 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Всего | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2020 | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 516051,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 2000 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 237 892,01 | 0,00 | 0,00 | 237 892,01 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 3605824,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 2000 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 285 094,83 | 0,00 | 0,00 | 285 094,83 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км | 3605824,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт | 2000 |
|  | Итого по подпрограмме 8 | Всего | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2020 | 45 585,60 | 0,00 | 0,00 | 45 585,60 | 0,00 |  | 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц | 71,6 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 237 892,01 | 0,00 | 0,00 | 237 892,01 | 0,00 |  | 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц | 71,6 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 285 094,83 | 0,00 | 0,00 | 285 094,83 | 0,00 |  | 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц | 71,6 |
|  | Итого по Программе | Всего | 3 086 864,98 | 259 846,10 | 198 327,69 | 2 628 691,19 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2015 | 395 405,51 | 597,10 | 63 147,90 | 331 660,51 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 88,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 27,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 24,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 50 |
|  |  | 2016 | 337 789,29 <*> | 0,00 | 10 684,02 | 327 105,27 <*> | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 86,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 9,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 26,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 50 |
|  |  | 2017 | 503 171,64 <*> | 60 000,00 | 13 520,57 | 429 651,07 <*> | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 77,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 26,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
|  |  | 2018 | 424 869,97 <*> | 38 890,00 | 13 106,00 | 372 873,97 <*> | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 72,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 8,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
|  |  | 2019 | 546 939,59 <*> | 80 359,00 | 57 997,00 | 408 583,59 <*> | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 68,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 6,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 1031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
|  |  | 2020 | 894 361,56<*> | 80 000,00 | 39 872,20 | 774 489,36 <*> | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 64,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 13,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 1031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 863 911,58 | 80 000,00 | 38 011,60 | 745 899,98 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 57,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 12,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 1031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 911 644,28 | 80 000,00 | 38 011,60 | 793 632,68 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 57,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 12,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 1031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед | не более 60 |

<*> Потребность включает:

в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3 607,55 тыс. руб.;

в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6 226,78 тыс. руб.;

в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3 546,71 тыс. руб.;

в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2 291,54 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».