92

Приложение 1
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от __22.12.2020____№ __2334__


ПАСПОРТ
муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

	Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
	Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска

	Cрок реализации Программы
	2015 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Участники Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания

	Цель Программы
	Формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска

	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	90,2
	88,9
	86,05
	77,05
	72,85
	68,73
	64,16
	58,76
	57,6

	
	2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	10,4
	27,3
	9,27
	8,2
	8,13
	6,73
	5,31
	4,64
	4,28

	
	3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц
	24,5
	24,7
	26,2
	26,43
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	434
	290
	105
	250
	40
	0
	0
	0
	0

	
	5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед
	50
	50
	50
	55
	58
	50
	50
	50
	50

	Задачи Программы
	1. Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети

	
	2. Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения

	
	3. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения

	
	4. Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов в 2015 - 2017 годах

	
	5. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

	
	6. Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения

	
	7. Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество и безопасность пассажирских перевозок

	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»

	
	Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений»

	
	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»

	
	Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок»

	
	Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»

	
	Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	
	Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

	
	Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск»

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП)
	ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети»

	
	ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»

	
	ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда»

	
	ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»

	
	ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	
	ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

	
	ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания»

	
	ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	Местный бюджет 
(потребность (прогноз)
	2 628 691,19
	331 660,51
	327 105,27 <*>
	429 651,07 <*>
	372 873,97 <*>
	408 583,59 <*>
	774 489,36
<*>
	745 899,98
	793 632,68

	
	Местный бюджет
	2 270 349,97
	331 660,51
	327 105,27 <*>
	429 651,07 <*>
	372 873,97 <*>
	408 583,59 <*>
	419 999,58 <*>
	353 803,18
	356 621,69

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет 
(потребность (прогноз)
	259 846,10
	597,10
	0,00
	60 000,00
	38 890,00
	80 359,00
	80 000,00
	80 000,00
	0,00

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию (прогноз)
	259 846,10
	597,10
	0,00
	60 000,00
	38 890,00
	80 359,00
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00

	
	бюджет Томской области 
(потребность (прогноз)
	198 327,69
	63 147,90
	10 684,02
	13 520,57
	13 106,00
	57 997,00
	39 872,20
	38 011,60
	38 011,60

	
	бюджет Томской области 
(по согласованию (прогноз)
	198 327,69
	63 147,90
	10 684,02
	13 520,57
	13 106,00
	57 997,00
	39 872,20
	15 718,10
	15 718,10

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	2 728 523,75
	395 405,51
	337 789,29 <*>
	503 171,64 <*>
	424 869,97 <*>
	546 939,59 <*>
	539 871,78 <*>
	449 521,28 
	372 339,79 

	         ------------------------------
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<*> Потребность и объем финансирования включают:								
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;					
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6226,78 тыс. руб.;					
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3546,71 тыс. руб.;					
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2291,54 тыс. руб.;					
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 3851,44 тыс. руб.							
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».






   Приложение 2
   к постановлению
   Администрации ЗАТО Северск 
от __22.12.2020____№ __2334__


ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 
«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»
									
          																			   Таблица 2
	№ п/п
	Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	Всего
	2015 
год
	2016
 год
	2017 
год
	2018
 год
	2019 
год
	2020
 год
	2021 
год 
(прогноз)
	2022
 год 
(прогноз)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Ответствен-ный исполнитель - УЖКХ ТиС
	Задача 1 «Организация деятельности УЖКХ ТиС» обеспечивающей подпрограммы

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.:
	171 723,44
	26 608,71
	26 477,79
	26 239,41
	29 460,72
	30 985,99
<*>
	32 001,14 <*> 
	30 680,96
	30 680,96

	
	
	местный бюджет
	171 177,64
	26 556,71
	26 430,89
	26 192,51
	29 411,32
	30 700,39
<*>
	31 936,14 <*> 
	30 624,46
	30 624,46

	
	
	областной бюджет
	310,60
	52,00
	46,90
	46,90
	49,40
	50,40
	65,00
	56,50
	56,50

	
	
	федеральный бюджет
	235,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	235,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств» задачи 1, проц 
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	
	
	Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1, проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Соисполнитель Программы - 
УКС 
Администрации ЗАТО Северск
	Задача 2 «Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск» обеспечивающей подпрограммы

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч:
	127 906,91
	18 987,80
	19 448,17
	19 265,44
	21 163,54
	23 341,50
	25 700,46
	23 941,63
	23 941,63

	
	
	местный бюджет
	127 783,11
	18 987,80
	19 448,17
	19 265,44
	21 163,54
	23 217,70
	25 700,46
	23 941,63
	23 941,63

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	123,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123,80
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств)» задачи 1,
проц 
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб.
	299 630,35
	45 596,51
	45 925,96
	45 504,85
	50 624,26
	54 327,49
<*>
	57 701,60 <*> 
	54 622,59
	54 622,59


------------------------------
<*> Объем финансирования включает: 
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 23,28 тыс. руб.;
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 27,04 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».



Приложение 3
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от __22.12.2020____№ __2334__



ИНФОРМАЦИЯ
об основных мерах правового регулирования, в том числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной программы 
«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 3
	№ п/п
	Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы
	Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков
	Срок действия меры, налоговой льготы
	Куратор налого-вого расхода
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бюджетная
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2015 № 2457 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
	Постоянно
	-
	Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями

	2.
	Бюджетная
	Соглашение о перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Северск со счета № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» на единый счет бюджета № 40201 «Средства местных бюджетов», а также их возврате на указанный счет
	Срок не установлен
	-
	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

	3.
	Бюджетная
	Приказ начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2019 № 119 «О мониторинге качества финансового менеджмента»
	Постоянно
	-
	Повышение качества управления муниципальными финансами




     Приложение 4
     к постановлению
     Администрации ЗАТО Северск 
     от __22.12.2020___№ __2334__



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,
 благоустройства и озеленения территории г.Северска»
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок 
реали-
зации,
год
	Объем 
финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета
(по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников
(по согласо-
ванию (прогноз)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»
	Всего
	622 985,93
	198 890,00
	130 110,00
	293 985,93
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	
	
	2015
	60 013,50
	0,00
	60 000,00
	13,50
	0,00
	

	
	
	2016
	11 980,24
	0,00
	0,00
	11 980,24
	0,00
	

	
	
	2017
	109 423,37 <*>
	0,00
	0,00
	109 423,37 <*>
	0,00
	

	
	
	2018
	94 784,68
	38 890,00
	10 110,00
	45 784,68
	0,00
	

	
	
	2019
	190 863,01 <*>
	80 000,00
	30 000,00
	80 863,01 <*>
	0,00
	

	
	
	2020
	160 890,09 <*>
	80 000,00
	30 000,00
	50 890,09 <*>
	0,00
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	142 715,00
	80 000,00
	12 715,00
	50 000,00
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	62 715,00
	0,00
	12 715,00
	50 000,00
	0,00
	

	2. 
	Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений»
	Всего
	107 158,94
	0,00
	0,00
	107 158,94
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	24 835,40
	0,00
	0,00
	24 835,40
	0,00
	

	
	
	2016
	17 838,40
	0,00
	0,00
	17 838,40
	0,00
	

	
	
	2017
	16 939,08
	0,00
	0,00
	16 939,08
	0,00
	

	
	
	2018
	15 480,99
	0,00
	0,00
	15 480,99
	0,00
	

	
	
	2019
	15 573,98
	0,00
	0,00
	15 573,98
	0,00
	

	
	
	2020
	16 491,09
	0,00
	0,00
	16 491,09
	0,00
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	11 011,30
	0,00
	0,00
	11 011,30
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	10 061,30
	0,00
	0,00
	10 061,30
	0,00
	

	3. 
	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»
	Всего
	114 526,36
	0,00
	30 000,00
	84 526,36
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	5 367,30
	0,00
	0,00
	5 367,30
	0,00
	

	
	
	2016
	17 467,91 <*>
	0,00
	0,00
	17 467,91 <*>
	0,00
	

	
	
	2017
	17 625,08 <*>
	0,00
	0,00
	17 625,08 <*>
	0,00
	

	
	
	2018
	9 283,82 <*>
	0,00
	0,00
	9 283,82 <*>
	0,00
	

	
	
	2019
	45 882,93
	0,00
	25 000,00
	20 882,93
	0,00
	

	
	
	2020
	31 337,88 <*>
	0,00
	5 000,00
	26 337,88 <*>
	0,00
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	0,00
	

	4. 
	Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок»
	Всего
	2 654,46
	0,00
	0,00
	2 654,46
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	501,16
	0,00
	0,00
	501,16
	0,00
	

	
	
	2016
	1 918,80
	0,00
	0,00
	1 918,80
	0,00
	

	
	
	2017
	234,50
	0,00
	0,00
	234,50
	0,00
	

	5. 
	Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»
	Всего
	63 421,10
	0,00
	0,00
	63 421,10
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	15 113,41
	0,00
	0,00
	15 113,41
	0,00
	

	
	
	2016
	12 042,45
	0,00
	0,00
	12 042,45
	0,00
	

	
	
	2017
	17 774,31
	0,00
	0,00
	17 774,31
	0,00
	

	
	
	2018
	18 357,93
	0,00
	0,00
	18 357,93
	0,00
	

	
	
	2019
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	

	
	
	2020
	83,00
	0,00
	0,00
	83,0
	0,00
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	50,00

	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	

	6. 
	Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»
	Всего
	1 480 869,38
	60 597,10
	37 907,09
	1 382 365,19
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	243 978,23
	597,10
	3 095,90
	240 285,23
	0,00
	

	
	
	2016
	230 615,53
	0,00
	10 637,12
	219 978,41
	0,00
	

	
	
	2017
	295 670,45
	60 000,00
	13 473,67
	222 196,78
	0,00
	

	
	
	2018
	236 338,29<*> 
	0,00
	2 946,60
	233 391,69<*> 
	0,00
	

	
	
	2019
	240 242,18<*> 
	0,00
	2 946,60
	237 295,58 
	0,00
	

	
	
	2020
	236 090,88<*>
	0,00
	4 807,20
	231 283,68 <*>
	0,00
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	197 463,00
	0,00
	2 946,60
	194 516,40
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	190 606,87
	0,00
	2 946,60
	187 660,27
	0,00
	

	7. 
	Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	299 630,35
	359,00
	310,60
	298 960,75
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2015
	45 596,51
	0,00
	52,00
	45 544,51
	0,00
	

	
	
	2016
	45 925,96
	0,00
	46,90
	45 879,06
	0,00
	

	
	
	2017
	45 504,85
	0,00
	46,90
	45 457,95
	0,00
	

	
	
	2018
	50 624,26
	0,00
	49,40
	50 574,86
	0,00
	

	
	
	2019
	54 327,49 <*>
	359,00
	50,40
	53 918,09<*>
	0,00
	

	
	
	2020
	57 701,60 <*>
	0,00
	65,00
	57 636,60<*>
	0,00
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	54 622,59
	0,00
	56,50
	54 566,09
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	54 622,59
	0,00
	56,50
	54566,09
	0,00
	

	8. 
	Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск»
	Всего
	37 277,24
	0,00
	0,00
	37 277,24
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2020
	37 277,24
	0,00
	0,00
	37 277,24
	0,00
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	18 659,39
	0,00
	0,00
	18 659,39
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	29 284,03
	0,00
	0,00
	29 284,03
	0,00
	

	 
	Итого по Программе
	Всего
	2 728 523,75
	259 846,10
	198 327,69
	2 270 349,97
	0,00
	 

	
	
	2015
	395 405,51
	597,10
	63 147,90
	331 660,51
	0,00
	

	
	
	2016
	337 789,29 <*>
	0,00
	10 684,02
	327 105,27 <*>
	0,00
	

	
	
	2017
	503 171,64 <*>
	60 000,00
	13 520,57
	429 651,07 <*>
	0,00
	

	
	
	2018
	424 869,97 <*>
	38 890,00
	13 106,00
	372 873,97 <*>
	0,00
	

	
	
	2019
	546 939,59 <*>
	80 359,00
	57 997,00
	408 583,59 <*>
	0,00
	

	
	
	2020
	539 871,78 <*>
	80 000,00
	39 872,20
	419 999,58 <*>
	0,00
	

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	449 521,28
	80 000,00
	15 718,10
	353 803,18
	0,00
	

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	372 243,79
	0,00
	15 718,10
	356 525,69
	0,00
	


------------------------------
<*> Объем финансирования включает:							
	в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.,							в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1895,77 тыс. руб.,							в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 4331,01 тыс. руб.,							в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3500 тыс. руб.,							в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 46,71 тыс. руб.,							в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 21,56 тыс. руб.,							в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2246,7 тыс. руб.,							в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 23,28 тыс. руб.,							в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1000 тыс. руб.,							в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 826,49 тыс. руб.,							в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 27,04 тыс. руб.,							в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1997,91 тыс. руб.							Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».							





Приложение 5
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от __22.12.2020____№ __2334__


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств
                                                                                                                                                                                                                                                   Таблица 5
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Срок
реали-
зации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – 
ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	УЖКХ ТиС
	УКС Администрации ЗАТО Северск



	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»
	Всего
	2 728 523,75
	2 754,17
	1 837 566,15
	888 203,43

	
	2015
	395 405,51
	2 754,17
	307 842,54
	84 808,80

	
	2016
	337 789,29 <*>
	0,00
	282 842,83
	54 946,46 <*>

	
	2017
	503 171,64 <*>
	0,00
	352 164,13
	151 007,51 <*>

	
	2018
	424 869,97 <*>
	0,00
	288 087,66 <*>
	136 782,31 <*>

	
	2019
	546 939,59 <*>
	0,00
	286 852,15 <*>
	260 087,44 <*>

	
	2020
	539 871,78 <*>
	0,00
	321 893,35 <*>
	217 978,43 <*>

	
	2021 (прогнозный период)
	449 521,28
	0,00
	257 864,65
	191 656,63

	
	2022 (прогнозный период)
	372 339,79
	0,00
	260 683,16
	111 656,63

	1.
	Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»
	Всего
	622 985,93
	0,00
	0,00
	622 985,93

	
	
	2015
	60 013,50
	0,00
	0,00
	60 013,50

	
	
	2016
	11 980,24
	0,00
	0,00
	11 980,24

	
	
	2017
	109 423,37 <*>
	0,00
	0,00
	109 423,37 <*>

	
	
	2018
	94 784,68
	0,00
	0,00
	94 784,68

	
	
	2019
	190 863,01 <*>
	0,00
	0,00
	190 863,01 <*>

	
	
	2020
	160 890,09  <*>
	0,00
	0,00
	160 890,09  

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	142 715,00
	0,00
	0,00
	142 715,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	62 715,00
	0,00
	0,00
	62 715,00

	1.1
	ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети»
	Всего
	302 985,93
	0,00
	0,00
	302 985,93

	
	
	2015
	60 013,50
	0,00
	0,00
	60 013,50

	
	
	2016
	11 980,24
	0,00
	0,00
	11 980,24

	
	
	2017
	109 423,37 <*>
	0,00
	0,00
	109 423,37 <*>

	
	
	2018
	94 784,68
	0,00
	0,00
	94 784,68

	
	
	2019
	30 863,01 <*>
	0,00
	0,00
	30 863,01 <*>

	
	
	2020
	890,09 <*>
	0,00
	0,00
	890,09 <*>

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00 

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.:
	Всего
	320 000,00
	0,00
	0,00
	320 000,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	160 000,00
	0,00
	0,00
	160 000,00

	
	
	2020
	160 000,00
	0,00
	0,00
	160 000,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	142 715,00
	0,00
	0,00
	142 715,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	62 715,00
	0,00
	0,00
	62 715,00

	1.2.1
	Ремонт дорог и сооружений на них
	Всего
	320 000,00
	0,00
	0,00
	320 000,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	160 000,00
	0,00
	0,00
	160 000,00

	
	
	2020
	160 000,00
	0,00
	0,00
	160 000,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	142 715,00
	0,00
	0,00
	142 715,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	62 715,00
	0,00
	0,00
	62 715,00

	2.
	Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений»
	Всего
	107 158,94
	0,00
	107 158,94
	0,00

	
	
	2015
	24 835,40
	0,00
	24 835,40
	0,00

	
	
	2016
	17 838,40
	0,00
	17 838,40
	0,00

	
	
	2017
	16 939,08
	0,00
	16 939,08
	0,00

	
	
	2018
	15 480,99
	0,00
	15 480,99
	0,00

	
	
	2019
	15 573,98
	0,00
	15 573,98
	0,00

	
	
	2020
	16 491,09
	0,00
	16 491,09
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	11 011,30
	0,00
	11 011,30
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	10 061,30
	0,00
	10 061,30
	0,00

	2.1
	ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»
	Всего
	13 127,77
	0,00
	13 127,77
	0,00

	
	
	2015
	5 711,20
	0,00
	5 711,20
	0,00

	
	
	2016
	3 275,79
	0,00
	3 275,79
	0,00

	
	
	2017
	1 065,85
	0,00
	1 065,85
	0,00

	
	
	2018
	1 037,22
	0,00
	1 037,22
	0,00

	
	
	2019
	1 044,47
	0,00
	1 044,47
	0,00

	
	
	2020
	993,24
	0,00
	993,24
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	1 052,99
	0,00
	1 052,99
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	1 052,99
	0,00
	1 052,99
	0,00

	2.2
	ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда»
	Всего
	2 518,15
	0,00
	2 518,15
	0,00

	
	
	2015
	384,50
	0,00
	384,50
	0,00

	
	
	2016
	382,80
	0,00
	382,80
	0,00

	
	
	2017
	379,59
	0,00
	379,59
	0,00

	
	
	2018
	396,80
	0,00
	396,80
	0,00

	
	
	2019
	367,45
	0,00
	367,45
	0,00

	
	
	2020
	607,01
	0,00
	607,01
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	399,08
	0,00
	399,08
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	399,08
	0,00
	399,08
	0,00

	2.3
	ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»
	Всего
	91 513,02
	0,00
	91 513,02
	0,00

	
	
	2015
	18 739,70
	0,00
	18 739,70
	0,00

	
	
	2016
	14 179,81
	0,00
	14 179,81
	0,00

	
	
	2017
	15 493,64
	0,00
	15 493,64
	0,00

	
	
	2018
	14 046,97
	0,00
	14 046,97
	0,00

	
	
	2019
	14 162,06
	0,00
	14 162,06
	0,00

	
	
	2020
	14 890,84
	0,00
	14 890,84
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	9 559,23
	0,00
	9 559,23
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	8 609,23
	0,00
	8 609,23
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения»
	Всего
	114 526,36
	0,00
	4 528,85
	109 997,51

	
	
	2015
	5 367,30
	0,00
	1 143,50
	4 223,80

	
	
	2016
	17 467,91 <*>
	0,00
	2 216,19
	15 251,72 <*>

	
	
	2017
	17 625,08 <*>
	0,00
	306,38
	17 318,70 <*>

	
	
	2018
	9 283,82 <*>
	0,00
	862,78
	8 421,04 <*>

	
	
	2019
	45 882,93
	0,00
	0,00
	45 882,93

	
	
	2020
	31 337,88 <*>
	0,00
	0,00
	31 337,88 <*>

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00

	3.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.:
	Всего
	4 528,85
	0,00
	4 528,85
	0,00

	
	
	2015
	1 143,50
	0,00
	1 143,50
	0,00

	
	
	2016
	2 216,19
	0,00
	2 216,19
	0,00

	
	
	2017
	306,38
	0,00
	306,38
	0,00

	
	
	2018
	862,78
	0,00
	862,78
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Приобретение и монтаж садовопарковых диванов
	Всего
	336,30
	0,00
	336,30
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	336,30
	0,00
	336,30
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Приобретение и монтаж садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	Всего
	4 192,55
	0,00
	4 192,55
	0,00

	
	
	2015
	1 143,50
	0,00
	1 143,50
	0,00

	
	
	2016
	1 879,89
	0,00
	1 879,89
	0,00

	
	
	2017
	306,38
	0,00
	306,38
	0,00

	
	
	2018
	862,78
	0,00
	862,78
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в т.ч.:
	Всего
	109 997,51
	0,00
	0,00
	109 997,51

	
	
	2015
	4 223,80
	0,00
	0,00
	4 223,80

	
	
	2016
	15 251,72 <*>
	0,00
	0,00
	15 251,72 <*>

	
	
	2017
	17 318,70 <*>
	0,00
	0,00
	17 318,70 <*>

	
	
	2018
	8 421,04 <*>
	0,00
	0,00
	8 421,04 <*>

	
	
	2019
	45 882,93
	0,00
	0,00
	45 882,93

	
	
	2020
	31 337,88 <*> 
	0,00
	0,00
	31 337,88 <*>

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00

	3.2.1
	Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске
	Всего
	831,01
	0,00
	0,00
	831,01

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	938,56 <*>
	0,00
	0,00
	938,56 <*>

	
	
	2017
	831,01 <*>
	0,00
	0,00
	831,01 <*>

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Строительство Почетного воинского захоронения
	Всего
	4 033,20
	0,00
	0,00
	4 033,20

	
	
	2015
	537,78
	0,00
	0,00
	537,78

	
	
	2016
	3 495,42
	0,00
	0,00
	3 495,42

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	Всего
	82 835,32
	0,00
	0,00
	82 835,32

	
	
	2015
	3 617,55
	0,00
	0,00
	3 617,55

	
	
	2016
	3 500,00 <*>
	0,00
	0,00
	3 500,00 <*>

	
	
	2017
	3 500,00 <*>
	0,00
	0,00
	3 500,00 <*>

	
	
	2018
	7 000,00 <*>
	0,00
	0,00
	7 000,00 <*>

	
	
	2019
	45 702,93
	0,00
	0,00
	45 702,93

	
	
	2020
	31 014,84 <*>
	0,00
	0,00
	31 014,84 <*>

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00

	3.2.4
	Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений
	Всего
	68,47
	0,00
	0,00
	68,47

	
	
	2015
	68,47
	0,00
	0,00
	68,47

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5
	Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/д переезда по ул.Предзаводской в г.Северске
	Всего
	2 793,04
	0,00
	0,00
	2 793,04

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	2 793,04
	0,00
	0,00
	2 793,04

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.6
	Реконструкция элементов благоустройства территории  перед зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске
	Всего
	3 967,53
	0,00
	0,00
	3 967,53

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	3 967,53
	0,00
	0,00
	3 967,53

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.7
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска
	Всего
	13 096,69
	0,00
	0,00
	13 096,69

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	557,17
	0,00
	0,00
	557,17

	
	
	2017
	12 539,52
	0,00
	0,00
	12 539,52

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.8
	Строительство  проезда Новый в микрорайоне 
№ 12 в г.Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.9
	Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.10
	Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул.Солнечная» до МБОУ «СОШ № 88 им.А.Бородина и А.Кочева» в г.Северске
	Всего
	448,17
	0,00
	0,00
	448,17

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	448,17
	0,00
	0,00
	448,17

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.11
	Строительство площадки весового контроля на а/д г.Томск-пос.Самусь
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.12
	Капитальный ремонт фонтана у здания  МБУ СМТ
	Всего
	788,12
	0,00
	0,00
	788,12

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	788,12
	0,00
	0,00
	788,12

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.13
	Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а
	Всего
	771,80
	0,00
	0,00
	771,80

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	434,48
	0,00
	0,00
	434,48

	
	
	2019
	180,00
	0,00
	0,00
	180,00

	
	
	2020
	157,32
	0,00
	0,00
	157,32

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.14
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске
	Всего
	364,16
	0,00
	0,00
	364,16

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	198,44
	0,00
	0,00
	198,44

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	165,72
	0,00
	0,00
	165,72

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок»
	Всего
	2 654,46
	0,00
	2 654,46
	0,00

	
	
	2015
	501,16
	0,00
	501,16
	0,00

	
	
	2016
	1 918,80
	0,00
	1 918,80
	0,00

	
	
	2017
	234,50
	0,00
	234,50
	0,00

	4.1
	Основное мероприятие. Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием, в т.ч.:
	Всего
	2 654,46
	0,00
	2 654,46
	0,00

	
	
	2015
	501,16
	0,00
	501,16
	0,00

	
	
	2016
	1 918,80
	0,00
	1 918,80
	0,00

	
	
	2017
	234,50
	0,00
	234,50
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1
	Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием
	Всего
	2 654,46
	0,00
	2 654,46
	0,00

	
	
	2015
	501,16
	0,00
	501,16
	0,00

	
	
	2016
	1 918,80
	0,00
	1 918,80
	0,00

	
	
	2017
	234,50
	0,00
	234,50
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях»
	Всего
	63 421,10
	0,00
	36 108,02
	27 313,08

	
	
	2015
	15 113,41
	0,00
	13 529,71
	1 583,70

	
	
	2016
	12 042,45
	0,00
	3 776,12
	8 266,33

	
	
	2017
	17 774,31
	0,00
	12 774,31
	5 000,00

	
	
	2018
	18 357,93
	0,00
	5 944,88
	12 413,05

	
	
	2019
	50,00
	0,00
	50,00
	0,00

	
	
	2020
	83,00
	0,00
	33,00
	50,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	50,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	50,00
	0,00

	5.1
	Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обновленной инфраструктурой, в т.ч.:
	Всего
	63 421,10
	0,00
	36 108,02
	27 313,08

	
	
	2015
	15 113,41
	0,00
	13 529,71
	1 583,70

	
	
	2016
	12 042,45
	0,00
	3 776,12
	8 266,33

	
	
	2017
	17 774,31
	0,00
	12 774,31
	5 000,00

	
	
	2018
	18 357,93
	0,00
	5 944,88
	12 413,05

	
	
	2019
	50,00
	0,00
	50,00
	0,00

	
	
	2020
	83,00
	0,00
	33,00
	50,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	50,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	50,00
	0,00

	5.1.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях
	Всего
	36 108,02
	0,00
	36 108,02
	0,00

	
	
	2015
	13 529,71
	0,00
	13 529,71
	0,00

	
	
	2016
	3 776,12
	0,00
	3 776,12
	0,00

	
	
	2017
	12 774,31
	0,00
	12 774,31
	0,00

	
	
	2018
	5 944,88
	0,00
	5 944,88
	0,00

	
	
	2019
	50,00
	0,00
	50,00
	0,00

	
	
	2020
	33,00
	0,00
	33,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	50,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	50,00
	0,00

	5.1.2
	Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром
	Всего
	27 313,08
	0,00
	0,00
	27 313,08

	
	
	2015
	1 583,70
	0,00
	0,00
	1 583,70

	
	
	2016
	8 266,33
	0,00
	0,00
	8 266,33

	
	
	2017
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00

	
	
	2018
	12 413,05
	0,00
	0,00
	12 413,05

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»
	Всего
	1 480 869,38
	2 754,17
	1 478 115,21
	0,00

	
	
	2015
	243 978,23
	2 754,17
	241 224,06
	0,00

	
	
	2016
	230 615,53
	0,00
	230 615,53
	0,00

	
	
	2017
	295 670,45
	0,00
	295 670,45
	0,00

	
	
	2018
	236 338,29 <*>
	0,00
	236 338,29 <*>
	0,00

	
	
	2019
	240 242,18 <*>
	0,00
	240 242,18 <*>
	0,00

	
	
	2020
	236 090,88 <*>
	0,00
	236 090,88 <*>
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	197 463,00
	0,00
	197 463,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	190 606,87
	0,00
	190 606,87
	0,00

	6.1
	ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»
	Всего
	1 180 406,19
	0,00
	1 180 406,19
	0,00

	
	
	2015
	194 780,01
	0,00
	194 780,01
	0,00

	
	
	2016
	187 580,21
	0,00
	187 580,21
	0,00

	
	
	2017
	251 210,90
	0,00
	251 210,90
	0,00

	
	
	2018
	186 916,96 <*>
	0,00
	186 916,96 <*>
	0,00

	
	
	2019
	179 577,60 <*>
	0,00
	179 577,60 <*>
	0,00

	
	
	2020
	182 375,33 <*>
	0,00
	182 375,33 <*>
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	147 008,16
	0,00
	147 008,16
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	140 152,03
	0,00
	140 152,03
	0,00

	6.2
	ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»
	Всего
	96 919,12
	0,00
	96 919,12
	0,00

	
	
	2015
	15 986,10
	0,00
	15 986,10
	0,00

	
	
	2016
	13 508,36
	0,00
	13 508,36
	0,00

	
	
	2017
	13 884,16
	0,00
	13 884,16
	0,00

	
	
	2018
	13 788,39 <*>
	0,00
	13 788,39 <*>
	0,00

	
	
	2019
	24 118,82
	0,00
	24 118,82
	0,00

	
	
	2020
	15 664,65
	0,00
	15 664,65
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	13 828,30
	0,00
	13 828,30
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	13 828,30
	0,00
	13 828,30
	0,00

	6.3
	ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания»
	Всего
	200 789,90
	0,00
	200 789,90
	0,00

	
	
	2015
	30 457,95
	0,00
	30 457,95
	0,00

	
	
	2016
	29 526,96
	0,00
	29 526,96
	0,00

	
	
	2017
	30 575,39
	0,00
	30 575,39
	0,00

	
	
	2018
	35 632,94
	0,00
	35 632,94
	0,00

	
	
	2019
	36 545,76
	0,00
	36 545,76
	0,00

	
	
	2020
	38 050,90
	0,00
	38 050,90
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	36 626,54
	0,00
	36 626,54
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	36 626,54
	0,00
	36 626,54
	0,00

	6.4
	Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству, в т.ч.:
	Всего
	2 754,17
	2 754,17
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	2 754,17
	2 754,17
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.4.1
	Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству
	Всего
	2 754,17
	2 754,17
	0,00
	0,00

	
	
	2015
	2 754,17
	2 754,17
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	299 630,35
	0,00
	171 723,44
	127 906,91

	
	
	2015
	45 596,51
	0,00
	26 608,71
	18 987,80

	
	
	2016
	45 925,96
	0,00
	26 477,79
	19 448,17

	
	
	2017
	45 504,85
	0,00
	26 239,41
	19 265,44

	
	
	2018
	50 624,26
	0,00
	29 460,72
	21 163,54

	
	
	2019
	54 327,49 <*>
	0,00
	30 985,99 <*>
	23 341,50

	
	
	2020
	57 701,60 <*>
	0,00
	32 001,14 <*>
	25 700,46

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	54 622,59
	0,00
	30 680,96
	23 941,63

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	54 622,59
	0,00
	30 680,96
	23 941,63

	8.
	Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск»
	Всего
	37 277,24
	0,00
	37 277,24
	0,00

	
	
	2020
	37 277,24
	0,00
	37 277,24
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	18 659,39
	0,00
	18 659,39
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	29 284,03
	0,00
	29 284,03
	0,00

	8.1
	ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»
	Всего
	37 277,24
	0,00
	37 277,24
	0,00

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2020
	37 277,24
	0,00
	37 277,24
	0,00

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	18 659,39
	0,00
	18 659,39
	0,00

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	29 188,03
	0,00
	29 188,03
	0,00


------------------------------
<*> Объем финансирования включает:			
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;				
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6226,78 тыс. руб.;				
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3546,71 тыс. руб.;				
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2291,54 тыс. руб.;				
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 3851,44 тыс. руб.				



Приложение 6
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от __22.12.2020____№ __2334__


ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети»
муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

	Наименование подпрограммы 1
	Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети

	Срок реализации подпрограммы 1
	2015 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) 
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прог-нозный период)
	2022 год (прог-нозный период)

	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед
	89
	86
	84
	73
	65
	62
	57
	52
	50

	
	2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км
	1,79
	3,49
	7,69
	16,89
	26,19
	30,31
	34,88
	40,28
	41,44

	Задачи подпрограммы 1
	1. Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети

	
	2. Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть»

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП)
	ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети»

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	Местный бюджет
	293 985,93
	13,50
	11 980,24
	109 423,37 <*>
	45 784,68
	80 863,01 <*>
	50 890,09 <*>
	50 000,00
	50 000,00

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	федеральный 
бюджет
(по согласованию (прогноз)
	198 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 890,00
	80 000,00
	80 000,00
	80 000,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	130 110,00
	60 000,00
	0,00
	0,00
	10 110,00
	30 000,00
	30 000,00
	12 715,00
	12 715,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	622 985,93
	60 013,50
	11 980,24
	109 423,37 <*>
	94 784,68
	190 863,01 <*>
	160 890,09 <*>
	142 715,00
	62 715,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


------------------------------									
<*> Потребность и объем финансирования включают:								
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1895,77 тыс. руб.;				
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2246,7 тыс. руб.;				
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 826,49 тыс. руб.						
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы

Приложение 7
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от __22.12.2020____№ __2334__


ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска»
                           Таблица 5
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» подпрограммы 1

	1.1
	ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети»
	Всего
	302 985,93
	38 890,00
	70 110,00
	193 985,93
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	60 013,50
	0,00
	60 000,00
	13,50
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	3

	
	
	2016
	11 980,24
	0,00
	0,00
	11 980,24
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	2

	
	
	2017
	109 423,37 <*>
	0,00
	0,00
	109 423,37 <*>
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	1

	
	
	2018
	94 784,68
	38 890,00
	10 110,00
	45 784,68
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	8

	
	
	2019
	30 863,01 <*>
	0,00
	0,00
	30 863,01 <*>
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	0

	
	
	2020
	890,09 <*>
	0,00
	0,00
	890,09 <*>
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть» подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.:
	Всего
	320 000,00
	160 000,00
	60 000,00
	100 000,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2019
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	4,12

	
	
	2020
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	4,57

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	142 715,00
	80 000,00
	12 715,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	5,4

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	62 715,00
	0,00
	12 715,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	5,4

	2.1.1
	Ремонт дорог и сооружений на них
	Всего
	320 000,00
	160 000,00
	60 000,00
	100 000,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2019
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	4,12

	
	
	2020
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	4,57

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	142 715,00
	80 000,00
	12 715,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	5,4

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	62 715,00
	0,00
	12 715,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	5,4

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	622 985,93
	198 890,00
	130 110,00
		293 985,93
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2015
	60 013,50
	0,00
	60 000,00
	13,50
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	11 980,24
	0,00
	0,00
	11 980,24
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	109 423,37 <*>
	0,00
	0,00
	109 423,37 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2018
	94 784,68
	38 890,00
	10 110,00
	45 784,68
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	190 863,01 <*>
	80 000,00
	30 000,00
	80 863,01 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	160 890,09 <*> 
	80 000,00
	30 000,00
	50 890,09 <*> 
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	142 715,00
	80 000,00
	12 715,00
	50 000,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	62 715,00
	0,00
	12 715,00
	50 000,00
	0,00
	
	X
	X


------------------------------
<*> Объем финансирования включает:							
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 1895,77 тыс. руб.;					
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2246,7 тыс. руб.;					
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 826,49 тыс. руб.						
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».






Приложение 8
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от __22.12.2020____№ __2334__



ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов
 улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

	Наименование подпрограммы 2
	Содержание зеленых насаждений

	Срок реализации подпрограммы 2
	2015 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт
	4500
	3748
	4208
	4634
	6253
	6449
	7129
	7809
	8489

	
	2. Количество деревьев, требующих формовки, шт
	7550
	6271
	5471
	5998
	6875
	7121
	7521
	7921
	8321

	
	3. Количество высаженных саженцев, шт
	500
	500
	400
	550
	700
	670
	450
	450
	450

	Задачи подпрограммы 2
	1. Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений

	
	2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда

	
	3. Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП)
	ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»

	
	ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда»

	
	ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	Местный бюджет
	107 158,94
	24 835,40
	17 838,40
	16 939,08
	15 480,99
	15 573,98
	16 491,09
	11 011,30
	10 061,30

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	107 158,94
	24 835,40
	17 838,40
	16 939,08
	15 480,99
	15 573,98
	16 491,09
	11 011,30
	10 061,30








   Приложение 9
   к постановлению
   Администрации ЗАТО Северск 
   от __22.12.2020____№ __2334__



ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Содержание зеленых насаждений» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»
Таблица 5

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок 
реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» подпрограммы 2

	1.1
	ВЦП «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»
	Всего
	13 127,77
	0,00
	0,00
	13 127,77
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	5 711,20
	0,00
	0,00
	5 711,20
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	752

	
	
	2016
	3 275,79
	0,00
	0,00
	3 275,79
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	390

	
	
	2017
	1 065,85
	0,00
	0,00
	1 065,85
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	380

	
	
	2018
	1 037,22
	0,00
	0,00
	1 037,22
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	460

	
	
	2019
	1 044,47
	0,00
	0,00
	1 044,47
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	465

	
	
	2020
	993,24
	0,00
	0,00
	993,24
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	400

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	1 052,99
	0,00
	0,00
	1 052,99
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	380

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	1 052,99
	0,00
	0,00
	1 052,99
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	380

	2.
	Задача 2 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» подпрограммы 2

	2.1
	ВЦП «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда»
	Всего
	2 518,15
	0,00
	0,00
	2 518,15
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	384,50
	0,00
	0,00
	384,50
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	0

	
	
	2016
	382,80
	0,00
	0,00
	382,80
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	0

	
	
	2017
	379,59
	0,00
	0,00
	379,59
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	550

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	0

	
	
	2018
	396,80
	0,00
	0,00
	396,80
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	0

	
	
	2019
	367,45
	0,00
	0,00
	367,45
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	670

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	0

	
	
	2020
	607,01
	0,00
	0,00
	607,01
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	399,08
	0,00
	0,00
	399,08
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	399,08
	0,00
	0,00
	399,08
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	0

	3.
	Задача 3 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 2

	3.1
	ВЦП «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»
	Всего
	91 513,02
	0,00
	0,00
	91 513,02
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	18 739,70
	0,00
	0,00
	18 739,70
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2016
	14 179,81
	0,00
	0,00
	14 179,81
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2017
	15 493,64
	0,00
	0,00
	15 493,64
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2018
	14 046,97
	0,00
	0,00
	14 046,97
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2019
	14 162,06
	0,00
	0,00
	14 162,06
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2020
	14 890,84
	0,00
	0,00
	14 890,84
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	9 559,23
	0,00
	0,00
	9 559,23
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	8 609,23
	0,00
	0,00
	8 609,23
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	107 158,94
	0,00
	0,00
	107 158,94
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2015
	24 835,40
	0,00
	0,00
	24 835,40
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	17 838,40
	0,00
	0,00
	17 838,40
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	16 939,08
	0,00
	0,00
	16 939,08
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2018
	15 480,99
	0,00
	0,00
	15 480,99
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	15 573,98
	0,00
	0,00
	15 573,98
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	16 491,09
	0,00
	0,00
	16 491,09
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	11 011,30
	0,00
	0,00
	11 011,30
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	10 061,30
	0,00
	0,00
	10 061,30
	0,00
	
	X
	X




Приложение 10
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от __22.12.2020____№ __2334__


ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» муниципальной программы
«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»


	Наименование подпрограммы 3
	Создание комфортной среды в местах массового посещения

	Срок реализации подпрограммы 3
	2015 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 3
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 3
	Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения

	Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	146
	6
	49
	6
	9
	0
	0
	0
	0

	
	2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га
	1,7
	0,02
	4,1
	2,1
	1,1
	0,5
	28
	27
	26

	
	3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	2
	1
	3
	2
	1
	0
	1
	0
	0

	Задачи подпрограммы 3
	1. Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения

	
	2. Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП)
	Отсутствуют

	Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	Местный бюджет
	84 526,36
	5 367,30
	17 467,91 <*>
	17 625,08 <*>
	9 283,82 <*>
	20 882,93
	26 337,88 <*>
	25 000,00
	25 000,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	30 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	114 526,36
	5 367,30
	17 467,91 <*>
	17 625,08 <*>
	9 283,82 <*>
	45 882,93
	31 337,88 <*>
	25 000,00
	25 000,00


------------------------------									
<*> Потребность и объем финансирования включают:								
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3607,55 тыс. руб.;					
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 4331,01 тыс. руб.;					
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3500 тыс. руб.;					
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1000 тыс. руб.						
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».







Приложение 11
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
от __22.12.2020____№ __2334__


ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 « Создание комфортной среды в местах
 массового посещения»  муниципальной программы « Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,
благоустройства и озеленения территории г.Северска» 
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 « Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения»  подпрограммы 3

	1.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.:
	Всего
	4 528,85
	0,00
	0,00
	4 528,85
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2015
	1 143,50
	0,00
	0,00
	1 143,50
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	6

	
	
	2016
	2 216,19
	0,00
	0,00
	2 216,19
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	49

	
	
	2017
	306,38
	0,00
	0,00
	306,38
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	6

	
	
	2018
	862,78
	0,00
	0,00
	862,78
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	9

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	0

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	0

	1.1.1
	Приобретение и монтаж садовопарковых диванов
	Всего
	336,30
	0,00
	0,00
	336,30
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	0

	
	
	2016
	336,30
	0,00
	0,00
	336,30
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	40

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	0

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	0

	1.1.2
	Приобретение и монтаж садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	Всего
	4 192,55
	0,00
	0,00
	4 192,55
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2015
	1 143,50
	0,00
	0,00
	1 143,50
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	6

	
	
	2016
	1 879,89
	0,00
	0,00
	1 879,89
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	9

	
	
	2017
	306,38
	0,00
	0,00
	306,38
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	6

	
	
	2018
	862,78
	0,00
	0,00
	862,78
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	9

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	0

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	0

	2.
	Задача 2 « Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения»  подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в т.ч.:
	Всего
	109 997,51
	0,00
	30 000,00
	79 997,51
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	4 223,80
	0,00
	0,00
	4 223,80
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	1

	
	
	2016
	15 251,72 <*>
	0,00
	0,00
	15 251,72 <*>
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	3

	
	
	2017
	17 318,70 <*>
	0,00
	0,00
	17 318,70 <*>
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	2

	
	
	2018
	8 421,04 <*>
	0,00
	0,00
	8 421,04 <*>
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	1

	
	
	2019
	45 882,93
	0,00
	25 000,00
	20 882,93
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	0

	
	
	2020
	31 337,88
<*>
	0,00
	5 000,00
	26 337,88 <*>
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	1

	
	
	2021 (прогнозный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	1

	
	
	2022 (прогнозный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	1

	2.1.1
	Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске
	Всего
	831,01
	0,00
	0,00
	831,01
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2016
	938,56 <*>
	0,00
	0,00
	938,56 <*>
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2017
	831,01 <*>
	0,00
	0,00
	831,01 <*>
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	2.1.2
	Строительство Почетного воинского захоронения
	Всего
	4 033,20
	0,00
	0,00
	4 033,20
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	537,78
	0,00
	0,00
	537,78
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	3 495,42
	0,00
	0,00
	3 495,42
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	2.1.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	Всего
	82 835,32
	0,00
	30 000,00
	52 835,32
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	3 617,55
	0,00
	0,00
	3 617,55
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	0,02

	
	
	2016
	3 500,00 <*>
	0,00
	0,00
	3 500,00 <*>
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	4,1

	
	
	2017
	3 500,00 <*>
	0,00
	0,00
	3 500,00 <*>
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	2,1

	
	
	2018
	7 000,00 <*>
	0,00
	0,00
	7 000,00 <*>
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	1,1

	
	
	2019
	45 702,93
	0,00
	25 000,00
	20 702,93
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	0,5

	
	
	2020
	31 014,84 <*>
	0,00
	5 000,00
	26 014,84 <*>
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	28

	
	
	2021 (прогнозный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	27

	
	
	2022 (прогнозный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	26

	2.1.4
	Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений
	Всего
	68,47
	0,00
	0,00
	68,47
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	68,47
	0,00
	0,00
	68,47
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	2.1.5
	Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/д переезда по ул.Предзаводской в г.Северске
	Всего
	2 793,04
	0,00
	0,00
	2 793,04
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	2 793,04
	0,00
	0,00
	2 793,04
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	2.1.6
	Реконструкция элементов благоустройства территории  перед зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске
	Всего
	3 967,53
	0,00
	0,00
	3 967,53
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2016
	3 967,53
	0,00
	0,00
	3 967,53
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	1

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	0

	2.1.7
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска
	Всего
	13 096,69
	0,00
	0,00
	13 096,69
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	557,17
	0,00
	0,00
	557,17
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2017
	12 539,52
	0,00
	0,00
	12 539,52
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	2.1.8
	Строительство  проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	2.1.9
	Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	2.1.10
	Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул.Солнечная»  до МБОУ «СОШ № 88 им.А.Бородина и А.Кочева»  в г.Северске
	Всего
	448,17
	0,00
	0,00
	448,17
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	448,17
	0,00
	0,00
	448,17
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	2.1.11
	Строительство площадки весового контроля на а/д г.Томск-пос.Самусь
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	2.1.12
	Капитальный ремонт фонтана у здания  МБУ СМТ
	Всего
	788,12
	0,00
	0,00
	788,12
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	788,12
	0,00
	0,00
	788,12
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	2.1.13
	Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а
	Всего
	771,80
	0,00
	0,00
	771,80
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	0

	
	
	2018
	434,48
	0,00
	0,00
	434,48
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	1

	
	
	2019
	180,00
	0,00
	0,00
	180,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	1

	
	
	2020
	157,32
	0,00
	0,00
	157,32
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	1

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	0

	2.1.14
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске
	Всего
	364,16
	0,00
	0,00
	4 468,33
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	198,44
	0,00
	0,00
	198,44
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	165,72
	0,00
	0,00
	165,72
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2021 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	114 526,36
	0,00
	30 000,00
	84 526,36
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2015
	5 367,30
	0,00
	0,00
	5 367,30
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	17 467,91 <*>
	0,00
	0,00
	17 467,91 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	17 625,08 <*>
	0,00
	0,00
	17 625,08 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2018
	9 283,82 <*>
	0,00
	0,00
	9 283,82 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	45 882,93
	0,00
	25 000,00
	20 882,93
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	31 337,88 <*>
	0,00
	5 000,00
	26 337,88 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021 (прогнозный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022 (прогнозный период)
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	0,00
	
	X
	X


------------------------------
<*> Объем финансирования включает:								
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3500 тыс. руб.;					
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 107,55 тыс. руб.;					
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 3500 тыс. руб.;					
в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 831,01 тыс. руб.;					
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3500 тыс. руб.;					
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1000 тыс. руб.						
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».	
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ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов 
на внутридворовых территориях» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,
 благоустройства и озеленения территории г.Северска»

	Наименование подпрограммы 5
	Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях

	Срок реализации подпрограммы 5
	2015 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель Программы) 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 5
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 5
	Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

	Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	13,13
	19,79
	21,24
	28,29
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91
	28,91

	
	2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед
	9
	2
	2
	14
	2
	0
	0
	0
	0

	Задачи подпрограммы 5
	1. Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 5 (далее - ВЦП)
	Отсутствуют

	Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	Местный бюджет
	63 421,10
	15 113,41
	12 042,45
	17 774,31
	18 357,93
	50,00
	83,00
	50,00
	50,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	63 421,10
	15 113,41
	12 042,45
	17 774,31
	18 357,93
	50,00
	83,00
	50,00
	50,00
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Администрации ЗАТО Северск 
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ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок 
автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» муниципальной программы
«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

                                                                                                                                                                                                                                        Таблица 2

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях» подпрограммы 5

	1.1
	Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обновленной инфраструктурой, в т.ч.:
	Всего
	63 421,10
	0,00
	0,00
	63 421,10
	0,00
	УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	15 113,41
	0,00
	0,00
	15 113,41
	0,00
	
	1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед
	2

	
	
	2016
	12 042,45
	0,00
	0,00
	12 042,45
	0,00
	
	1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед
	2

	
	
	2017
	17 774,31
	0,00
	0,00
	17 774,31
	0,00
	
	1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед
	14

	
	
	2018
	18 357,93
	0,00
	0,00
	18 357,93
	0,00
	
	1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед
	2

	
	
	2019
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед
	0

	
	
	2020
	83,00
	0,00
	0,00
	83,00
	0,00
	
	1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Количество кварталов с обустроенной инфраструктурой, ед
	0

	1.1.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях
	Всего
	36 108,02
	0,00
	0,00
	36 108,02
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2015
	13 529,71
	0,00
	0,00
	13 529,71
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	19,79

	
	
	2016
	3 776,12
	0,00
	0,00
	3 776,12
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	21,24

	
	
	2017
	12 774,31
	0,00
	0,00
	12 774,31
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	28,29

	
	
	2018
	5 944,88
	0,00
	0,00
	5 944,88
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	28,91

	
	
	2019
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	28,91

	
	
	2020
	33,00
	0,00
	0,00
	33,00
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	28,91

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	28,91

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	28,91

	1.1.2
	Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром
	Всего
	27 313,08
	0,00
	0,00
	27 313,08
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	1 583,70
	0,00
	0,00
	1 583,70
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	0

	
	
	2016
	8 266,33
	0,00
	0,00
	8 266,33
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	6000

	
	
	2017
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	3000

	
	
	2018
	12 413,05
	0,00
	0,00
	12 413,05
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	8300

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	0

	
	
	2020
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	0

	 
	Итого по подпрограмме 5
	Всего
	63 421,10
	0,00
	0,00
	63 421,10
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2015
	15 113,41
	0,00
	0,00
	15 113,41
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	12 042,45
	0,00
	0,00
	12 042,45
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	17 774,31
	0,00
	0,00
	17 774,31
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2018
	18 357,93
	0,00
	0,00
	18 357,93
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	83,00
	0,00
	0,00
	83,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	X
	X
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ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» муниципальной
программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»




	Наименование подпрограммы 6
	Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства

	Срок реализации подпрограммы 6
	2015 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 6 (соисполнитель Программы) 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 6
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 6
	Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения

	Показатели цели подпрограммы 6 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц
	3,2
	2,5
	2,7
	0,6
	0,58
	0,56
	0,5
	0,5
	0,5

	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, гол
	580
	851
	920
	960
	990
	1155
	900
	900
	900

	
	3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед
	280
	280
	280
	280
	280
	280
	280
	280
	280

	Задачи подпрограммы 6
	1. Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства

	
	2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения

	
	3. Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания

	
	4. Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 6 (далее - ВЦП)
	ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»

	
	ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»

	
	ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания»

	Объем финансирования подпрограммы 6, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	Местный бюджет
	1 382 365,19
	240 285,23
	219 978,41
	222 196,78
	233 391,69 <*>
	237 295,58 <*>
	231 283,68 <*>
	194 516,40
	187 660,27

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	60 597,10
	597,10
	0,00
	60 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	37 907,09
	3 095,90
	10 637,12
	13 473,67
	2 946,60
	2 946,60
	4 807,20
	2 946,60
	2 946,60

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	1 480 869,38
	243 978,23
	230 615,53
	295 670,45
	236 338,29 <*>
	240 242,18 <*>
	236 090,88 <*>
	197 463,00
	190 606,87


------------------------------									
<*> Потребность и объем финансирования включают:								
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 46,71 тыс. руб.;					
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 21,56 тыс. руб.;					
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1997,91 тыс. руб.						
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
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к постановлению
Администрации ЗАТО Северск 
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ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 6 «Текущее содержание и ремонт
объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов
 улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

Таблица 2


	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» подпрограммы 6

	1.1
	ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»
	Всего
	1 180 406,19
	60 597,10
	18 217,59
	1 101 591,51
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	194 780,01
	597,10
	0,00
	194 182,91
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	13,7

	
	
	2016
	187 580,21
	0,00
	7 690,52
	179 889,69
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	4,81

	
	
	2017
	251 210,90
	60 000,00
	10 527,07
	180 683,83
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	12,1

	
	
	2018
	186 916,96 <*>
	0,00
	0,00
	186 916,96 <*>
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	6

	
	
	2019
	179 577,60 <*>
	0,00
	0,00
	179 577,60 <*>
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2
	100,72

	
	
	2020
	182 375,33 <*>
	0,00
	0,00
	182 375,33 <*>
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2
	100,72

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	147 008,16
	0,00
	0,00
	147 008,16
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2
	100,72

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	140 152,03
	0,00
	0,00
	140 152,03
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2
	100,72

	2.
	Задача 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» подпрограммы 6

	2.1
	ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»
	Всего
	96 919,12
	0,00
	19 689,50
	77 229,62
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	15 986,10
	0,00
	3 095,90
	12 890,20
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	129,78

	
	
	2016
	13 508,36
	0,00
	2 946,60
	10 561,76
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	129,8

	
	
	2017
	13 884,16
	0,00
	2 946,60
	10 937,56
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	129,8

	
	
	2018
	13 788,39 <*>
	0,00
	2 946,60
	10 841,79 <*>
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	129,8

	
	
	2019
	24 118,82
	0,00
	2 946,60
	21 172,22
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	2020
	15 664,65
	0,00
	4 807,20
	10 857,45
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	13 828,30
	0,00
	2 946,60
	10 881,70
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	13 828,30
	0,00
	2 946,60
	10 881,70
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц
	100

	3.
	Задача 3 «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» подпрограммы 6

	3.1
	ВЦП «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания»
	Всего
	200 789,90
	0,00
	0,00
	200 789,90
	0,00
	УЖКХ ТиС, МКУ ТЦ
	X
	X

	
	
	2015
	30 457,95
	0,00
	0,00
	30 457,95
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	600

	
	
	2016
	29 526,96
	0,00
	0,00
	29 526,96
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	
	
	2017
	30 575,39
	0,00
	0,00
	30 575,39
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	
	
	2018
	35 632,94
	0,00
	0,00
	35 632,94
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	
	
	2019
	36 545,76
	0,00
	0,00
	36 545,76
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	
	
	2020
	38 050,90
	0,00
	0,00
	38 050,90
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	36 626,54
	0,00
	0,00
	36 626,54
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	36 626,54
	0,00
	0,00
	36 626,54
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	4.
	Задача 4 «Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству» подпрограммы 6

	4.1
	Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству, в т.ч.:
	Всего
	2 754,17
	0,00
	0,00
	2 754,17
	0,00
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	2 754,17
	0,00
	0,00
	2 754,17
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	4.1.1
	Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству
	Всего
	2 754,17
	0,00
	0,00
	2 754,17
	0,00
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	2 754,17
	0,00
	0,00
	2 754,17
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	Итого по подпрограмме 6
	Всего
	1 480 869,38
	60 597,10
	37 907,09
	1 382 365,19
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2015
	243 978,23
	597,10
	3 095,90
	240 285,23
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2016
	230 615,53
	0,00
	10 637,12
	219 978,41
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2017
	295 670,45
	60 000,00
	13 473,67
	222 196,78
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2018
	236 338,29 <*>
	0,00
	2 946,60
	233 391,69 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2019
	240 242,18 <*>
	0,00
	2 946,60
	237 295,58 <*>
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2020
	236 090,88 <*> 
	0,00
	4 807,20
	231 283,68 <*> 
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	197 463,00
	0,00
	2 946,60
	194 516,40
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	190 606,87
	0,00
	2 946,60
	187 660,27
	0,00
	
	X
	X


------------------------------
	<*> Объем финансирования включает:								
	в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 15,35 тыс. руб.;					
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 31,36 тыс. руб.;						
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 21,56 тыс. руб.;						
в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1997,91 тыс. руб.							Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».	
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Приложение 7
к муниципальной программе 
«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы


ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск»
 муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска»


	Наименование подпрограммы 8
	Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 8
	2020 год

	Ответственный исполнитель подпрограммы 8 (соисполнитель Программы) 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск  

	Участники подпрограммы 8
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск  

	Цель подпрограммы 8
	Формирование системы транспортного обслуживания, обеспечивающей качество и безопасность пассажирских перевозок

	Показатели цели подпрограммы 8 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2019 год
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц
	70
	70
	0
	0

	Задачи подпрограммы 8
	1. Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 8 (далее - ВЦП)
	ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»

	Объем финансирования подпрограммы 8, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год (прогноз-
ный период)
	2022 год (прогноз-
ный период)

	
	Местный бюджет
	37 277,24
	37 277,24
	18 659,39
	29 284,03

	
	Другие источники:
	 
	 
	
	

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	37 277,24
	37 277,24
	18 659,39
	29 284,03
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ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 8 «Транспортное обслуживание населения 
в границах ЗАТО Северск» муниципальной программы
 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок 
реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» подпрограммы 8

	1.1
	ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»
	Всего
	37 277,24
	0,00
	0,00
	37 277,24
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2020
	37 277,24
	0,00
	0,00
	37 277,24
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км
	1 058 818,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	18 659,39

	0,00

	0,00

	18 659,39

	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	29 284,03
	0,00
	0,00
	29 284,03
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт
	0

	 
	Итого по подпрограмме 8
	Всего
	37 277,24
	0,00
	0,00
	37 277,24
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2020
	37 277,24
	0,00
	0,00
	37 277,24
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	18 659,39
	0,00
	0,00
	18 659,39
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	29 284,03
	0,00
	0,00
	29 284,03
	0,00
	
	X
	X
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Приложение 8 
к муниципальной программе 
«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети,
 благоустройства и озеленения территории г.Северска», включая прогнозную оценку расходов

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль- ного бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюджетных источников
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети» Программы

	 1.
	Задача 1 «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» подпрограммы 1

	 1.1
	ВЦП  «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети»
	Всего
	303 812,42
	38 890,00
	70 110,00
	194 812,42
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	60 013,50
	0,00
	60 000,00
	13,50
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	3

	
	
	2016
	11 980,24
	0,00
	0,00
	11 980,24
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	2

	
	
	2017
	109 423,37 <*>
	0,00
	0,00
	109 423,37 <*>
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	1

	
	
	2018
	94 784,68
	38 890,00
	10 110,00
	45 784,68
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	8

	
	
	2019
	30 863,01 <*>
	0,00
	0,00
	30 863,01 <*>
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	3

	
	
	2020
	890,09
	0,00
	0,00
	890,09
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	890,09
	0,00
	0,00
	890,09
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	890,09
	0,00
	0,00
	890,09
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, ед
	0

	 2.
	Задача 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть»« подпрограммы 1

	 2.1
	Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Дорожная сеть», в т.ч.: 
	Всего
	320 000,00
	160 000,00
	60 000,00
	100 000,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2019
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	4,12

	
	
	2020
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	6,47

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	5,6

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	5,6

	 2.1.1
	Ремонт дорог и сооружений на них
	Всего
	320 000,00
	160 000,00
	60 000,00
	100 000,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	0

	
	
	2019
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	4,12

	
	
	2020
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	6,47

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	5,6

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	160 000,00
	80 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	0,00
	
	1. Протяженность отремонтированных дорог, входящих в состав дорожной сети Томской агломерации, км
	5,6

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	623 812,42
	198 890,00
	130 110,00
	294 812,42
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	60 013,50
	0,00
	60 000,00
	13,50
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед
	86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км
	3,49

	
	
	2016
	11 980,24
	0,00
	0,00
	11 980,24
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед
	84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км
	7,69

	
	
	2017
	109 423,37 <*>
	0,00
	0,00
	109 423,37 <*>
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км
	16,89

	
	
	2018
	94 784,68
	38 890,00
	10 110,00
	45 784,68
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед
	65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км
	26,19

	
	
	2019
	190 863,01 <*>
	80 000,00
	30 000,00
	80 863,01 <*>
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед
	62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км
	30,31

	
	
	2020
	160 890,09
	80 000,00
	30 000,00
	50 890,09
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км
	36,78

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	160 890,09
	80 000,00
	30 000,00
	50 890,09
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед
	52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км
	42,38

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	160 890,09
	80 000,00
	30 000,00
	50 890,09
	0,00
	
	1. Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте, ед
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом), км
	43,98

	Подпрограмма 2 «Содержание зеленых насаждений» Программы

	 1.
	Задача 4 «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений» подпрограммы 2

	 1.1
	ВЦП  «Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений»
	Всего
	19 245,78
	0,00
	0,00
	19 245,78
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	5 711,20
	0,00
	0,00
	5 711,20
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	752

	
	
	2016
	3 275,79
	0,00
	0,00
	3 275,79
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	390

	
	
	2017
	1 065,85
	0,00
	0,00
	1 065,85
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	380

	
	
	2018
	1 037,22
	0,00
	0,00
	1 037,22
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	460

	
	
	2019
	1 044,47
	0,00
	0,00
	1 044,47
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	465

	
	
	2020
	7 111,25
	0,00
	0,00
	7 111,25
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	980

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	7 111,25
	0,00
	0,00
	7 111,25
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	980

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	7 111,25
	0,00
	0,00
	7 111,25
	0,00
	
	1. Количество ликвидированных старовозрастных деревьев, шт
	980

	 2.
	Задача 5 «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда» подпрограммы 2

	 2.1
	ВЦП  «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда»
	Всего
	18 072,81
	0,00
	0,00
	18 072,81
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	384,50
	0,00
	0,00
	384,50
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	650

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	0

	
	
	2016
	382,80
	0,00
	0,00
	382,80
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	0

	
	
	2017
	379,59
	0,00
	0,00
	379,59
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	550

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	0

	
	
	2018
	396,80
	0,00
	0,00
	396,80
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	0

	
	
	2019
	367,45
	0,00
	0,00
	367,45
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	670

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	0

	
	
	2020
	16 161,67
	0,00
	0,00
	16 161,67
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	650

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	24,93

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	16 161,67
	0,00
	0,00
	16 161,67
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	650

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	24,93

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	16 161,67
	0,00
	0,00
	16 161,67
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев, шт
	650

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного газона, тыс м2
	24,93

	 3.
	Задача 6 «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 2

	 3.1
	ВЦП  «Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии»
	Всего
	111 336,24
	0,00
	0,00
	111 336,24
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	18 739,70
	0,00
	0,00
	18 739,70
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2016
	14 179,81
	0,00
	0,00
	14 179,81
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2017
	15 493,64
	0,00
	0,00
	15 493,64
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2018
	14 046,97
	0,00
	0,00
	14 046,97
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2019
	14 162,06
	0,00
	0,00
	14 162,06
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2020
	34 714,06
	0,00
	0,00
	34 714,06
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	34 714,06
	0,00
	0,00
	34 714,06
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	34 714,06
	0,00
	0,00
	34 714,06
	0,00
	
	1. Площадь содержания цветников, ар
	56,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь выкошенных газонов, га
	104,38

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	148 654,83
	0,00
	0,00
	148 654,83
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	24 835,40
	0,00
	0,00
	24 835,40
	0,00
	
	1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт
	3748

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество деревьев, требующих формовки, шт
	6271

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество высаженных саженцев, шт
	500

	
	
	2016
	17 838,40
	0,00
	0,00
	17 838,40
	0,00
	
	1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт
	4208

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество деревьев, требующих формовки, шт
	5471

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество высаженных саженцев, шт
	400

	
	
	2017
	16 939,08
	0,00
	0,00
	16 939,08
	0,00
	
	1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт
	4634

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество деревьев, требующих формовки, шт
	5998

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество высаженных саженцев, шт
	550

	
	
	2018
	15 480,99
	0,00
	0,00
	15 480,99
	0,00
	
	1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт
	6253

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество деревьев, требующих формовки, шт
	6875

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество высаженных саженцев, шт
	700

	
	
	2019
	15 573,98
	0,00
	0,00
	15 573,98
	0,00
	
	1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт
	6449

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество деревьев, требующих формовки, шт
	7121

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество высаженных саженцев, шт
	670

	
	
	2020
	57 986,98
	0,00
	0,00
	57 986,98
	0,00
	
	1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт
	6549

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество деревьев, требующих формовки, шт
	7021

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество высаженных саженцев, шт
	650

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	57 986,98
	0,00
	0,00
	57 986,98
	0,00
	
	1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт
	6629

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество деревьев, требующих формовки, шт
	6921

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество высаженных саженцев, шт
	650

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	57 986,98
	0,00
	0,00
	57 986,98
	0,00
	
	1. Количество деревьев, подлежащих сносу, шт
	6709

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество деревьев, требующих формовки, шт
	6821

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество высаженных саженцев, шт
	650

	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» Программы

	 1.
	Задача 1 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» подпрограммы 3

	 1.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.: 
	Всего
	5 822,40
	0,00
	0,00
	5 822,40
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2015
	1 143,50
	0,00
	0,00
	1 143,50
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	6

	
	
	2016
	2 216,19
	0,00
	0,00
	2 216,19
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	49

	
	
	2017
	306,38
	0,00
	0,00
	306,38
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	6

	
	
	2018
	862,78
	0,00
	0,00
	862,78
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	9

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	0

	
	
	2020
	1 293,55
	0,00
	0,00
	1 293,55
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	46

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	1 293,55
	0,00
	0,00
	1 293,55
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	46

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	1 293,55
	0,00
	0,00
	1 293,55
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	46

	 1.1.1
	Приобретение и монтаж садовопарковых диванов
	Всего
	927,10
	0,00
	0,00
	927,10
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	0

	
	
	2016
	336,30
	0,00
	0,00
	336,30
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	40

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	0

	
	
	2020
	590,80
	0,00
	0,00
	590,80
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	40

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	590,80
	0,00
	0,00
	590,80
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	40

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	590,80
	0,00
	0,00
	590,80
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых диванов, шт
	40

	 1.1.2
	Приобретение и монтаж садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	Всего
	4 895,30
	0,00
	0,00
	4 895,30
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2015
	1 143,50
	0,00
	0,00
	1 143,50
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	6

	
	
	2016
	1 879,89
	0,00
	0,00
	1 879,89
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	9

	
	
	2017
	306,38
	0,00
	0,00
	306,38
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	6

	
	
	2018
	862,78
	0,00
	0,00
	862,78
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	9

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	0

	
	
	2020
	702,75
	0,00
	0,00
	702,75
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	6

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	702,75
	0,00
	0,00
	702,75
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	6

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	702,75
	0,00
	0,00
	702,75
	0,00
	
	1. Количество приобретенных и смонтированных садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм, шт
	6

	 2.
	Задача 2 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства в местах массового посещения» подпрограммы 3

	 2.1
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в т.ч.: 
	Всего
	331 191,43
	0,00
	30 000,00
	301 191,43
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	4 223,80
	0,00
	0,00
	4 223,80
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	1

	
	
	2016
	15 251,72 <*>
	0,00
	0,00
	15 251,72 <*>
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	3

	
	
	2017
	17 318,70 <*>
	0,00
	0,00
	17 318,70 <*>
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	2

	
	
	2018
	8 421,04 <*>
	0,00
	0,00
	8 421,04 <*>
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	1

	
	
	2019
	45 882,93
	0,00
	25 000,00
	20 882,93
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	0

	
	
	2020
	251 531,80
	0,00
	5 000,00
	246 531,80
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	3

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	31 014,84
	0,00
	5 000,00
	26 014,84
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	31 544,72
	0,00
	5 000,00
	26 544,72
	0,00
	
	1. Количество построенных объектов благоустройства, шт
	0

	 2.1.1
	Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске
	Всего
	831,01
	0,00
	0,00
	831,01
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2016
	938,56 <*>
	0,00
	0,00
	938,56 <*>
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2017
	831,01 <*>
	0,00
	0,00
	831,01 <*>
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество построенных фонтанов, шт
	0

	 2.1.2
	Строительство Почетного воинского захоронения
	Всего
	4 033,20
	0,00
	0,00
	4 033,20
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	537,78
	0,00
	0,00
	537,78
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	3 495,42
	0,00
	0,00
	3 495,42
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	 2.1.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	Всего
	83 835,32
	0,00
	30 000,00
	53 835,32
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	3 617,55
	0,00
	0,00
	3 617,55
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	0,02

	
	
	2016
	3 500,00 <*>
	0,00
	0,00
	3 500,00 <*>
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	4,1

	
	
	2017
	3 500,00 <*>
	0,00
	0,00
	3 500,00 <*>
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	2,1

	
	
	2018
	7 000,00 <*>
	0,00
	0,00
	7 000,00 <*>
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	1,1

	
	
	2019
	45 702,93
	0,00
	25 000,00
	20 702,93
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	0,5

	
	
	2020
	31 014,84
	0,00
	5 000,00
	26 014,84
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	28

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	31 014,84
	0,00
	5 000,00
	26 014,84
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	27

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	31 544,72
	0,00
	5 000,00
	26 544,72
	0,00
	
	1. Площадь свободных участков под новые захоронения, га
	26

	 2.1.4
	Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений
	Всего
	68,47
	0,00
	0,00
	68,47
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	68,47
	0,00
	0,00
	68,47
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	 2.1.5
	Строительство пешеходного тротуара от КПП № 13 до ж/д переезда по ул.Предзаводской в г.Северске
	Всего
	2 793,04
	0,00
	0,00
	2 793,04
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	2 793,04
	0,00
	0,00
	2 793,04
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	 2.1.6
	Реконструкция элементов благоустройства территории  перед зданием по ул.Калинина, 123 в г.Северске
	Всего
	3 967,53
	0,00
	0,00
	3 967,53
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2016
	3 967,53
	0,00
	0,00
	3 967,53
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	1

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество обустроенных объектов благоустройства, ед
	0

	 2.1.7
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска
	Всего
	13 096,69
	0,00
	0,00
	13 096,69
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	557,17
	0,00
	0,00
	557,17
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2017
	12 539,52
	0,00
	0,00
	12 539,52
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	 2.1.8
	Строительство  проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске
	Всего
	55 967,37
	0,00
	0,00
	55 967,37
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	55 967,37
	0,00
	0,00
	55 967,37
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	 2.1.9
	Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда
	Всего
	158 150,00
	0,00
	0,00
	158 150,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	158 150,00
	0,00
	0,00
	158 150,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	 2.1.10
	Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки «ул.Солнечная» до МБОУ «СОШ № 88 им.А.Бородина и А.Кочева» в г.Северске
	Всего
	448,17
	0,00
	0,00
	448,17
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	448,17
	0,00
	0,00
	448,17
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	 2.1.11
	Строительство площадки весового контроля на а/д г.Томск-пос.Самусь
	Всего
	1 650,09
	0,00
	0,00
	1 650,09
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	1 650,09
	0,00
	0,00
	1 650,09
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	 2.1.12
	Капитальный ремонт фонтана у здания  МБУ СМТ
	Всего
	788,12
	0,00
	0,00
	788,12
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	788,12
	0,00
	0,00
	788,12
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	 2.1.13
	Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а
	Всего
	1 094,09
	0,00
	0,00
	1 094,09
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	0

	
	
	2018
	434,48
	0,00
	0,00
	434,48
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	1

	
	
	2019
	180,00
	0,00
	0,00
	180,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	1

	
	
	2020
	479,61
	0,00
	0,00
	479,61
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	1

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных и реализованных проектов, ед
	0

	 2.1.14
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске
	Всего
	4 468,33
	0,00
	0,00
	4 468,33
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2018
	198,44
	0,00
	0,00
	198,44
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2020
	4 269,89
	0,00
	0,00
	4 269,89
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	1

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, актов сдачи в эксплуатацию, ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	337 013,83
	0,00
	30 000,00
	307 013,83
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	5 367,30
	0,00
	0,00
	5 367,30
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га
	0,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	1

	
	
	2016
	17 467,91 <*>
	0,00
	0,00
	17 467,91 <*>
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га
	4,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	3

	
	
	2017
	17 625,08 <*>
	0,00
	0,00
	17 625,08 <*>
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га
	2,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	2

	
	
	2018
	9 283,82 <*>
	0,00
	0,00
	9 283,82 <*>
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га
	1,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	1

	
	
	2019
	45 882,93
	0,00
	25 000,00
	20 882,93
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	0

	
	
	2020
	252 825,35
	0,00
	5 000,00
	247 825,35
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	3

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	32 308,39
	0,00
	5 000,00
	27 308,39
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	32 838,27
	0,00
	5 000,00
	27 838,27
	0,00
	
	1. Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения, шт
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище, га
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	0

	Подпрограмма 4 «Модернизация и устройство детских игровых площадок» Программы

	 1.
	Задача 1 «Доведение состояния максимально возможного количества детских площадок до соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности» подпрограммы 4

	 1.1
	Основное мероприятие. Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием, в т.ч.: 
	Всего
	2 654,46
	0,00
	0,00
	2 654,46
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2015
	501,16
	0,00
	0,00
	501,16
	0,00
	
	1. Количество устроенных детских площадок, ед
	3

	
	
	2016
	1 918,80
	0,00
	0,00
	1 918,80
	0,00
	
	1. Количество устроенных детских площадок, ед
	8

	
	
	2017
	234,50
	0,00
	0,00
	234,50
	0,00
	
	1. Количество устроенных детских площадок, ед
	1

	 1.1.1
	Устройство детских площадок с новым игровым оборудованием
	Всего
	2 654,46
	0,00
	0,00
	2 654,46
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2015
	501,16
	0,00
	0,00
	501,16
	0,00
	
	1. Количество устроенных детских площадок, ед
	3

	
	
	2016
	1 918,80
	0,00
	0,00
	1 918,80
	0,00
	
	1. Количество устроенных детских площадок, ед
	8

	
	
	2017
	234,50
	0,00
	0,00
	234,50
	0,00
	
	1. Количество устроенных детских площадок, ед
	1

	 
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	2 654,46
	0,00
	0,00
	2 654,46
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	501,16
	0,00
	0,00
	501,16
	0,00
	
	1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом), проц
	24,7

	
	
	2016
	1 918,80
	0,00
	0,00
	1 918,80
	0,00
	
	1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом), проц
	26,19

	
	
	2017
	234,50
	0,00
	0,00
	234,50
	0,00
	
	1. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом), проц
	26,43

	Подпрограмма 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» Программы

	 1.
	Задача 2 «Создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях» подпрограммы 5

	 1.1
	Основное мероприятие. Увеличение количества кварталов с обновленной инфраструктурой, в т.ч.: 
	Всего
	104 525,99
	0,00
	0,00
	104 525,99
	0,00
	УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	15 113,41
	0,00
	0,00
	15 113,41
	0,00
	
	1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед
	2

	
	
	2016
	12 042,45
	0,00
	0,00
	12 042,45
	0,00
	
	1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед
	2

	
	
	2017
	17 774,31
	0,00
	0,00
	17 774,31
	0,00
	
	1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед
	14

	
	
	2018
	18 357,93
	0,00
	0,00
	18 357,93
	0,00
	
	1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед
	2

	
	
	2019
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед
	0

	
	
	2020
	41 187,89
	0,00
	0,00
	41 187,89
	0,00
	
	1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед
	10

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	41 187,89
	0,00
	0,00
	41 187,89
	0,00
	
	1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед
	10

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	41 187,89
	0,00
	0,00
	41 187,89
	0,00
	
	1. Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой, ед
	10

	 1.1.1
	Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях
	Всего
	77 212,91
	0,00
	0,00
	77 212,91
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2015
	13 529,71
	0,00
	0,00
	13 529,71
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	19,79

	
	
	2016
	3 776,12
	0,00
	0,00
	3 776,12
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	21,24

	
	
	2017
	12 774,31
	0,00
	0,00
	12 774,31
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	28,29

	
	
	2018
	5 944,88
	0,00
	0,00
	5 944,88
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	28,91

	
	
	2019
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	28,91

	
	
	2020
	41 137,89
	0,00
	0,00
	41 137,89
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	49,53

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	41 137,89
	0,00
	0,00
	41 137,89
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	70,15

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	41 137,89
	0,00
	0,00
	41 137,89
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	90,77

	 1.1.2
	Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром
	Всего
	27 313,08
	0,00
	0,00
	27 313,08
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	1 583,70
	0,00
	0,00
	1 583,70
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	0

	
	
	2016
	8 266,33
	0,00
	0,00
	8 266,33
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	6000

	
	
	2017
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	3000

	
	
	2018
	12 413,05
	0,00
	0,00
	12 413,05
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	8300

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	0

	
	
	2020
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	0

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	0

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Прирост площади обустроенной территории в микрорайоне № 10, м2
	0

	 
	Итого по подпрограмме 5
	Всего
	104 525,99
	0,00
	0,00
	104 525,99
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	15 113,41
	0,00
	0,00
	15 113,41
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	19,79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед
	2

	
	
	2016
	12 042,45
	0,00
	0,00
	12 042,45
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	21,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед
	2

	
	
	2017
	17 774,31
	0,00
	0,00
	17 774,31
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	28,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед
	14

	
	
	2018
	18 357,93
	0,00
	0,00
	18 357,93
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	28,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед
	2

	
	
	2019
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	28,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед
	0

	
	
	2020
	41 187,89
	0,00
	0,00
	41 187,89
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	49,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед
	8

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	41 187,89
	0,00
	0,00
	41 187,89
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	70,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед
	10

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	41 187,89
	0,00
	0,00
	41 187,89
	0,00
	
	1. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом), тыс м2
	90,77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество кварталов с обновленной инфраструктурой для проживания и жизнедеятельности населения, ед
	10

	Подпрограмма 6 «Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» Программы

	 1.
	Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства» подпрограммы 6

	 1.1
	ВЦП  «Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства»
	Всего
	1 214 673,09
	60 597,10
	18 217,59
	1 135 858,40
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	194 780,01
	597,10
	0,00
	194 182,91
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	13,7

	
	
	2016
	187 580,21
	0,00
	7 690,52
	179 889,69
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	4,81

	
	
	2017
	251 210,90
	60 000,00
	10 527,07
	180 683,83
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	12,1

	
	
	2018
	186 916,96 <*>
	0,00
	0,00
	186 916,96 <*>
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	6

	
	
	2019
	179 577,60 <*>
	0,00
	0,00
	179 577,60 <*>
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2
	100,72

	
	
	2020
	214 644,32
	0,00
	0,00
	214 644,32
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2
	100,72

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	214 644,32
	0,00
	0,00
	214 644,32
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2
	100,72

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	214 644,32
	0,00
	0,00
	214 644,32
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного с периферийных дорог, тыс м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2
	100,72

	 2.
	Задача 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» подпрограммы 6

	 2.1
	ВЦП  «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения»
	Всего
	99 882,70
	0,00
	17 828,90
	82 053,80
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	15 986,10
	0,00
	3 095,90
	12 890,20
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	129,78

	
	
	2016
	13 508,36
	0,00
	2 946,60
	10 561,76
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	129,8

	
	
	2017
	13 884,16
	0,00
	2 946,60
	10 937,56
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	129,8

	
	
	2018
	13 788,39 <*>
	0,00
	2 946,60
	10 841,79 <*>
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	129,8

	
	
	2019
	24 118,82
	0,00
	2 946,60
	21 172,22
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	2020
	18 628,23
	0,00
	2 946,60
	15 681,63
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	18 628,23
	0,00
	2 946,60
	15 681,63
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	18 628,23
	0,00
	2 946,60
	15 681,63
	0,00
	
	1. Объем доставленной воды, м3
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение плановых работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов благоустройства, проц
	100

	 3.
	Задача 3 «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания» подпрограммы 6

	 3.1
	ВЦП  «Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания»
	Всего
	200 789,90
	0,00
	0,00
	200 789,90
	0,00
	УЖКХ ТиС, МКУ ТЦ
	X
	X

	
	
	2015
	30 457,95
	0,00
	0,00
	30 457,95
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	600

	
	
	2016
	29 526,96
	0,00
	0,00
	29 526,96
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	
	
	2017
	30 575,39
	0,00
	0,00
	30 575,39
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	
	
	2018
	35 632,94
	0,00
	0,00
	35 632,94
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	
	
	2019
	36 545,76
	0,00
	0,00
	36 545,76
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	
	
	2020
	38 050,90
	0,00
	0,00
	38 050,90
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	38 050,90
	0,00
	0,00
	38 050,90
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	38 050,90
	0,00
	0,00
	38 050,90
	0,00
	
	1. Количество курируемых контрактов и договоров подряда, производственных планов, усл ед
	250

	 4.
	Задача 8 «Увеличение материально-технической базы для выполнения работ по благоустройству» подпрограммы 6

	 4.1
	Основное мероприятие. Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству, в т.ч.: 
	Всего
	7 754,17
	0,00
	0,00
	7 754,17
	0,00
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	2 754,17
	0,00
	0,00
	2 754,17
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2020
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	2

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	2

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	2

	 4.1.1
	Приобретение специализированной техники и оборудования для выполнения работ по благоустройству
	Всего
	7 754,17
	0,00
	0,00
	7 754,17
	0,00
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	2 754,17
	0,00
	0,00
	2 754,17
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	1

	
	
	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	0

	
	
	2020
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	2

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	2

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	
	1. Количество приобретенной спецтехники и оборудования, ед
	2

	 
	Итого по подпрограмме 6
	Всего
	1 524 960,46
	60 597,10
	37 907,09
	1 426 456,27
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	243 978,23
	597,10
	3 095,90
	240 285,23
	0,00
	
	1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц
	2,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, гол
	851

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед
	280

	
	
	2016
	230 615,53
	0,00
	10 637,12
	219 978,41
	0,00
	
	1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц
	2,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, гол
	920

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед
	280

	
	
	2017
	295 670,45
	60 000,00
	13 473,67
	222 196,78
	0,00
	
	1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц
	0,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, гол
	960

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед
	280

	
	
	2018
	236 338,29 <*>
	0,00
	2 946,60
	233 391,69 <*>
	0,00
	
	1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц
	0,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, гол
	990

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед
	280

	
	
	2019
	240 242,18 <*>
	0,00
	2 946,60
	237 295,58 <*>
	0,00
	
	1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц
	0,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, гол
	900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед
	280

	
	
	2020
	278 184,05
	0,00
	4 807,20
	273 376,85
	0,00
	
	1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, гол
	900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед
	280

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	276 323,45
	0,00
	2 946,60
	273 376,85
	0,00
	
	1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, гол
	900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед
	280

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	276 323,45
	0,00
	2 946,60
	273 376,85
	0,00
	
	1. Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, от общей площади объектов улично-дорожной сети, проц
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, гол
	900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг, ед
	280

	Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы

	 1.
	Задача 1 «Организация деятельности УЖКХ ТиС» подпрограммы 7

	 1.1
	Основное мероприятие. Организация деятельности УЖКХ ТиС, в т.ч.: 
	Всего
	171 750,48
	235,20
	310,60
	171 204,68
	0,00
	УЖКХ ТиС, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2015
	26 608,71
	0,00
	52,00
	26 556,71
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2016
	26 477,79
	0,00
	46,90
	26 430,89
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2017
	26 239,41
	0,00
	46,90
	26 192,51
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2018
	29 460,72
	0,00
	49,40
	29 411,32
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2019
	30 985,99 <*>
	235,20
	50,40
	30 700,39 <*>
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2020
	32 001,14
	0,00
	65,00
	31 936,14
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	32 001,14
	0,00
	65,00
	31 936,14
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	32 001,14
	0,00
	65,00
	31 936,14
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	 1.1.1
	Организация деятельности УЖКХ ТиС
	Всего
	171 750,48
	235,20
	311,00
	171 204,28
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2015
	26 608,71
	0,00
	52,00
	26 556,71
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2016
	26 477,79
	0,00
	46,90
	26 430,89
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2017
	26 239,41
	0,00
	46,90
	26 192,51
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2018
	29 460,72
	0,00
	49,80
	29 410,92
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2019
	30 985,99 <*>
	235,20
	50,40
	30 700,39 <*>
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2020
	32 001,14
	0,00
	65,00
	31 936,14
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	32 001,14
	0,00
	65,00
	31 936,14
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	32 001,14
	0,00
	65,00
	31 936,14
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	 2.
	Задача 2 «Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 7

	 2.1
	Основное мероприятие. Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, в т.ч.: 
	Всего
	127 906,91
	123,80
	0,00
	127 783,11
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	18 987,80
	0,00
	0,00
	18 987,80
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2016
	19 448,17
	0,00
	0,00
	19 448,17
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2017
	19 265,44
	0,00
	0,00
	19 265,44
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2018
	21 163,54
	0,00
	0,00
	21 163,54
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2019
	23 341,50
	123,80
	0,00
	23 217,70
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2020
	25 700,46
	0,00
	0,00
	25 700,46
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	25 321,63
	0,00
	0,00
	25 321,63
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	25 321,63
	0,00
	0,00
	25 321,63
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	 2.1.1
	Организация деятельности Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
	Всего
	127 528,08
	123,80
	0,00
	127 404,28
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2015
	18 987,80
	0,00
	0,00
	18 987,80
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2016
	19 448,17
	0,00
	0,00
	19 448,17
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2017
	19 265,44
	0,00
	0,00
	19 265,44
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2018
	21 163,54
	0,00
	0,00
	21 163,54
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2019
	23 341,50
	123,80
	0,00
	23 217,70
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2020
	25 321,63
	0,00
	0,00
	25 321,63
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	25 321,63
	0,00
	0,00
	25 321,63
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	25 321,63
	0,00
	0,00
	25 321,63
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	 
	Итого по подпрограмме 7
	Всего
	299 657,39
	359,00
	310,60
	298 987,79
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	45 596,51
	0,00
	52,00
	45 544,51
	0,00
	
	 
	 

	
	
	2016
	45 925,96
	0,00
	46,90
	45 879,06
	0,00
	
	 
	 

	
	
	2017
	45 504,85
	0,00
	46,90
	45 457,95
	0,00
	
	 
	 

	
	
	2018
	50 624,26
	0,00
	49,40
	50 574,86
	0,00
	
	 
	 

	
	
	2019
	54 327,49 <*>
	359,00
	50,40
	53 918,09 <*>
	0,00
	
	 
	 

	
	
	2020
	57 701,60
	0,00
	65,00
	57 636,60
	0,00
	
	 
	 

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	57 322,77
	0,00
	65,00
	57 257,77
	0,00
	
	 
	 

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	57 322,77
	0,00
	65,00
	57 257,77
	0,00
	
	 
	 

	Подпрограмма 8 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» Программы

	 1.
	Задача 2 «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» подпрограммы 8

	 1.1
	ВЦП  «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»
	Всего
	45 585,60
	0,00
	0,00
	45 585,60
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2020
	45 585,60
	0,00
	0,00
	45 585,60
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км
	516051,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт
	2000

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	237 892,01
	0,00
	0,00
	237 892,01
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км
	3605824,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт
	2000

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	285 094,83
	0,00
	0,00
	285 094,83
	0,00
	
	1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км
	3605824,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Пробег транспортных средств по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт
	2000

	 
	Итого по подпрограмме 8
	Всего
	45 585,60
	0,00
	0,00
	45 585,60
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2020
	45 585,60
	0,00
	0,00
	45 585,60
	0,00
	
	1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц
	71,6

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	237 892,01
	0,00
	0,00
	237 892,01
	0,00
	
	1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц
	71,6

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	285 094,83
	0,00
	0,00
	285 094,83
	0,00
	
	1. Повышение качества транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск, проц
	71,6

	 
	Итого по Программе
	Всего
	3 086 864,98
	259 846,10
	198 327,69
	2 628 691,19
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2015
	395 405,51
	597,10
	63 147,90
	331 660,51
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	88,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	27,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц
	24,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	290

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед
	не более 50

	
	
	2016
	337 789,29 <*>
	0,00
	10 684,02
	327 105,27 <*>
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	86,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	9,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц
	26,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	105

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед
	не более 50

	
	
	2017
	503 171,64 <*>
	60 000,00
	13 520,57
	429 651,07 <*>
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	77,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	8,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц
	26,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед
	не более 60

	
	
	2018
	424 869,97 <*>
	38 890,00
	13 106,00
	372 873,97 <*>
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	72,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	8,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед
	не более 60

	
	
	2019
	546 939,59 <*>
	80 359,00
	57 997,00
	408 583,59 <*>
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	68,73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	6,73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	1031

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед
	не более 60

	
	
	2020
	894 361,56<*>
	80 000,00
	39 872,20
	774 489,36
<*>
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	64,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	13,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	1031

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед
	не более 60

	
	
	2021 (прогноз-
ный период)
	863 911,58
	80 000,00
	38 011,60
	745 899,98
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	57,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	12,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	1031

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед
	не более 60

	
	
	2022 (прогноз-
ный период)
	911 644,28
	80 000,00
	38 011,60
	793 632,68
	0,00
	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц
	57,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	12,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	1031

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения, ед
	не более 60



<*> Потребность включает:							
в 2016 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2015 года в сумме 3 607,55 тыс. руб.;			
	в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 6 226,78 тыс. руб.;			
в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 3 546,71 тыс. руб.;				
в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 2 291,54 тыс. руб.					
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».
		



Внутренний номер: 0234912

Внутренний номер: 0234912

