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города Северска» на 2021 - 2024 годы
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муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов 
 благоустройства и озеленения города Северска»
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	Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска

	Срок реализации Программы
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	Ответственный исполнитель Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	Участники Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
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	Показатели цели,
единица измерения
	2020 год
	2021 год 
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	2024 год 

	
	1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед.
	5
	4
	4
	3
	20

	
	2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и 
	560
	530
	500
	470
	800

	
	формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед.
	
	
	
	
	

	
	3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц
	19
	24
	36
	48
	48

	
	4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц
	-
	40
	40
	40
	40

	Задачи Программы
	1. Создание устойчивой системы озеленения города Северска

	
	2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска

	
	3. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения
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	Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска»

	
	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»

	
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
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	ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска»

	
	ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска»

	
	ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска»
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	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Местный бюджет 
(потребность (прогноз)
	1 261 973,78
	315 319,65
	321 512,66
	328 027,74
	297 113,73

	
	Местный бюджет
	355 930,50
	125 828,41
	88 480,39
	141 621,70
	0,00

	
	Другие источники:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет 
(потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области 
(потребность (прогноз)
	19 488,20
	4 872,20   
	4 872,20
	4 872,20
	4 872,20

	
	бюджет Томской области 
(по согласованию (прогноз)
	14 616,60 
	4 872,20
	4 872,20
	4 872,20
	0,00

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию (прогноз)
	
	
	
	
	

	
	Всего
	370 547,10
	130 700,61
	93 352,59
	146 493,90
	0,00
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В муниципальную программу «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» (далее – Программа) включен весь комплекс работ по благоустройству и озеленению территории г.Северска от капитального строительства и капитального ремонта до текущего содержания объектов благоустройства                и озеленения г.Северска.
Программа направлена на повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан.
В 2015 - 2020 годах основные мероприятия настоящей программы реализовывались                      в рамках муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения города Северска». Мероприятия                    по уборке несанкционированных свалок входили в подпрограмму «Чистый город» муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»,                    а мероприятия по противоклещевой обработке и содержанию мест отдыха на реке Томи -                      в состав подпрограммы «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск». 
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории г.Северска, требуют круглогодичного содержания и своевременного ремонта.
Для повышения уровня благоустройства, направленного на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение мероприятий по благоустройству общегородских территорий, а также внутриквартальных территорий, прилегающих к территориям многоквартирных домов.
Санитарное благоустройство территории города также является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. Необходимо выполнять мероприятия по санитарной уборке территорий, своевременному вывозу и утилизации мусора. На всех площадях, тротуарах, скверах, парковой зоне, остановках городского транспорта должны быть выставлены в достаточном количестве урны, контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Для обеспечения урнами всех мест общего пользования необходимо однократно изготовить не менее 200 урн, а в последующем ежегодно не менее 50, так как ежегодно около 50 урн приходят в негодность либо утрачиваются.  
Отдельной проблемой является ликвидация стихийно создающихся на периферийных участках города несанкционированных свалок. В 2019 году на полигон ТКО вывезен мусор                          с несанкционированных свалок в объеме 2 150 тонн. Ликвидация несанкционированных свалок это не только их систематический вывоз, но и проведение мероприятий по предотвращению их возникновения. К таким мероприятиям можно отнести проведение совместных рейдов с представителями УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, установку аншлагов, запрещающих сброс мусора в неустановленных местах, информирование населения о необходимости соблюдения установленных требований утилизации ТКО.
На территории г.Северска имеется порядка 160 гектаров газонов, требующих регулярной косьбы, около 70 км живой изгороди. Отдельной проблемой является наличие                на территории города большого количества переросших зеленых насаждений. В настоящее время более 6 тыс. деревьев подлежат сносу и 6,5 тыс. деревьев нуждаются в регулярной формовочной обрезке. 
С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории г.Северска и предупреждения нападения животных на людей в городе осуществляется отлов безнадзорных животных, в весенний период проводится противоклещевая обработка лесных массивов в черте города. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения города и наведения порядка осуществляется транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения. В настоящее время                    в рамках существующих муниципальных программ по данным направлениям достигнуто следующее: в рамках ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения» ежегодно выполняются мероприятия по отлову животных без хозяев, ежегодное количество отловленных животных – порядка 900 голов. В плановом периоде ожидается уменьшение количества животных без хозяев, что является результатом планомерной работы по их отлову и стерилизации. 
На территории ЗАТО Северск ежегодно фиксируется большое количество людей, пострадавших от укусов клещей. В пункты серопрофилактики обратились в 2017 г. – 2 287 чел., в 2018 г. – 1 377 чел., в 2019 г. – 1 679 чел. в 2020 г. – 1 887 чел. Из них 16,6 % случаев присасывания клещей произошли на территории г.Северска (в том числе 2,5 % – на территории гродского кладбища). Проведение противоклещевой обработки лесопарковой зоны на территории г.Северска необходимо для минимизации рисков заражения клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Площадь ежегодно обрабатываемой территории составляет более 160 га.
В 2015 - 2020 годах мероприятия проводились в рамках подпрограммы «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного          и военного времени» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения                    на территории ЗАТО Северск». Достигнутые объемы ежегодной противоклещевой обработки предполагается сохранить в плановом периоде. 
Следующим направлением по созданию благоприятной качественной городской среды является организация содержания мест захоронений и предоставление гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с действующим законодательством.
На территории города расположено общественное кладбище, территория которого требует постоянного санитарного содержания. В настоящее время площадь участков для захоронения на городском кладбище сокращается, в связи с чем ведется строительство нового городского кладбища. Мероприятия по строительству начаты в рамках подпрограммы «Создание комфортной среды в местах массового посещения» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории города Северска». В плановом периоде предполагается  завершение строительства данного объекта.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска. 
Для реализации поставленной цели предлагается решить следующие задачи:
- создание устойчивой системы озеленения города Северска;
- обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания                                          и жизнедеятельности населения города Северска;
- повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры                         в местах массового посещения.
Реализация Программы запланирована на 2021 - 2024 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы с учетом прогнозного финансирования приведены в таблице 1.


СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы 
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Значения целевых показателей
	Перио-дичность сбора 
данных
	Метод
сбора 
инфор-мации
	Ответ-ствен-ный за сбор данных по пока-зателю

	
	
	
	2019 
год
	2020 год
	2021
год
	2022
 год
	2023 
год
	2024
 год
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	Показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

	1.
	Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска
	ед
	6
	5
	4
	4
	3
	20
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС


	2.
	Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска 
	ед
	575
	560
	530
	500
	470
	800
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС

	3.
	Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом)
	проц
	19
	19
	24
	36
	48
	48
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  


	4.
	Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск
	проц
	-
	-
	40
	40
	40
	40
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  


	Показатели задачи 1 «Создание устойчивой системы озеленения города Северска» Программы

	1.1
	Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу 
	проц
	5,4
	6,3
	6,7
	6,3
	5,9
	-
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  


	1.2
	Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа  посаженных саженцев к числу снесенных деревьев)
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  


	Показатели задачи 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска» Программы

	2.1
	Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО 
	м3
	3400
	3400
	2800
	2800
	2800
	-
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  


	2.2
	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов 
	м2
	500
	500
	500
	500
	500
	-
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  

	Показатели задачи 3 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения» Программы

	3.1
	Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели 
	ед
	9
	0
	0
	0
	0
	-
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УЖКХ ТиС  

	3.2
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	Ежеквар-тально
	Ведом-ственная отчет-ность
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск  




III. ПОДПРОГРАММЫ

Программа включает 4 подпрограммы, каждая из которых направлена на решение задач Программы:
подпрограмму 1 «Озеленение города Северска» (приложение 1);
подпрограмму 2 «Благоустройство города Северска» (приложение 2); 
подпрограмму 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения                                              на территории города Северска» (приложение 3);
подпрограмму 4 «Обеспечивающая подпрограмма».

IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» включает расходы на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Сведения о мероприятиях и ресурсном обеспечении реализации подпрограммы                             4 «Обеспечивающая подпрограмма» приведены в таблице 2. 
Помимо финансирования подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»                       из средств местного бюджета предусмотрено финансирование из бюджета Томской области на осуществление управленческих функций при реализации отдельных государственных полномочий. 
Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год                        и на плановый период. 
Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы представлена в таблице 3.


ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 
                                                                                                                                                                                                              Таблица 2
	[bookmark: Par1158][bookmark: Par1160]№ п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финанси-рования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	Всего
	2021 
год
	2022 
год
	2023
 год
	2024 
год

	1.
	Ответственный    исполнитель – УЖКХ ТиС
	Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС

	
	
	Объем финансирования, тыс. руб., 
в т.ч.:
	95 995,63
	31 918,67
	31 973,03
	32 103,93
	0,00

	
	
	местный бюджет
	95 800,00
	31 853,67
	31 908,03
	32 038,93
	0,00

	
	
	областной бюджет
	195,00
	65,00
	65,00
	65,00
	0,00

	
	
	Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств)» задачи 1, проц
	Х
	98
	98
	98
	0,00

	
	
	Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1, проц
	Х
	100
	100
	100
	0,00

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб.
	95 995,63
	31 918,67
	31 973,03
	32 103,93
	0,00






ИНФОРМАЦИЯ
об основных мерах правового регулирования, в том числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной программы 
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 
Таблица 3
	№ п/п
	Наимено-вание меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы
	Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков
	Срок действия меры, налоговой льготы
	Куратор налого-вого расхода
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков

	1.
	Бюджетная
	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2015 № 2457 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
	Постоянно
	-
	Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями

	2.
	Бюджетная
	Соглашение о перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Северск со счета № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации», на единый счет бюджета № 40201 «Средства местных бюджетов», а также их возврате на указанный счет
	Срок не установлен
	-
	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

	3.
	Бюджетная
	Приказ начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2019 № 119 «О мониторинге качества финансового менеджмента»
	Постоянно
	-
	Повышение качества управления муниципальными финансами




V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены на основании целей и задач Программы.
Помимо финансирования из средств местного бюджета Программой предусмотрено финансирование из бюджета Томской области.
Ресурсное обеспечение Программы в целом с распределением по подпрограммам представлено в таблице 4.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы в разрезе главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск представлена в таблице 5.
Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 4 к Программе.























РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок 
реали-
зации,
год
	Объем 
финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соис-полнители

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета
(по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источ-ников
(по согласо-
ванию (прогноз)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска»
	Всего
	50 790,22   
	0,00
	0,00
	50 790,22   
	0,00
	Отсут-ствуют

	
	
	2021
	16 952,84   
	0,00
	0,00
	16 952,84   
	0,00
	

	
	
	2022 
	16 800,70   
	0,00
	0,00
	16 800,70   
	0,00
	

	
	
	2023 
	17 036,86   
	0,00
	0,00
	17 036,86   
	0,00
	

	
	
	2024
	 0,00   
	0,00
	0,00
	 0,00   
	0,00
	

	2. 
	Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска»
	Всего
	105 852,84   
	0,00
	14 421,60   
	91 431,24 
	0,00
	Отсут-ствуют

	
	
	2021
	56 829,10   
	0,00
	4 807,20   
	52 021,90   
	0,00
	

	
	
	2022 
	23 947,98   
	0,00
	4 807,20   
	19 140,78
	0,00
	

	
	
	2023 
	25 075,76   
	0,00
	4 807,20   
	20 268,56   
	0,00
	

	
	
	2024 


	0,00   
	0,00
	0,00   
	0,00   
	0,00
	

	3. 
	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»
	Всего
	117 908,41
	0,00
	0,00
	117 908,41
	0,00
	Отсут-ствуют

	
	
	2021
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	0,00
	

	
	
	2022 
	20 630,88
	0,00
	0,00
	20 630,88
	0,00
	

	
	
	2023 
	72 277,53
	0,00
	0,00
	72 277,53
	0,00
	

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4. 
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	95 995,63   
	0,00
	195,00
	95 800,63
	0,00
	Отсут-ствуют

	
	
	2021
	31 918,67   
	0,00
	65,00
	31 853,67
	0,00
	

	
	
	2022
	31 973,03   
	0,00
	65,00
	31 908,03
	0,00
	

	
	
	2023
	 32 103,93   
	0,00
	65,00
	32 038,93
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00   
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Итого по Программе
	Всего
	370 547,10
	0,00
	14 616,60
	355 930,50
	0,00
	 

	
	
	2021
	130 700,61
	0,00
	4 872,20
	125 828,41
	0,00
	

	
	
	2022
	93 352,59
	0,00
	4 872,20
	88 480,39
	0,00
	

	
	
	2023
	146 493,90
	0,00
	4 872,20
	141 621,70
	0,00
	

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


	




РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 
на 2021 - 2024 годы за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств 

                                                                                                                                                           Таблица 5
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Срок
реализации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС)- 
ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	УЖКХ ТиС
	УКС Администрации ЗАТО Северск



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства                                        и озеленения города Северска»
	Всего
	370 547,10
	252 638,69
	117 908,41

	
	2021
	130 700,61
	105 700,61
	25 000,00

	
	2022  
	93 352,59
	72 721,71
	20 630,88

	
	2023 
	146 493,90
	74 216,37
	72 277,53

	
	2024 
	0,00   
	0,00
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска»
	Всего
	50 790,22
	50 790,22
	0,00

	
	
	2021
	16 952,84
	16 952,84
	0,00

	
	
	2022  
	16 800,70
	16 800,70
	0,00

	
	
	2023 
	17 036,68
	17 036,68
	0,00

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска»
	Всего
	48 919,37
	48 919,37
	0,00

	
	
	2021
	16 337,68
	16 337,68
	0,00

	
	
	2022  
	16 177,41
	16 177,41
	0,00

	
	
	2023 
	16 404,28
	16 404,28
	0,00

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска»
	Всего
	1 870,85   
	1 870,85   
	0,00

	
	
	2021
	615,16
	615,16
	0,00

	
	
	2022  
	623,29
	623,29
	0,00

	
	
	2023 
	632,40
	632,40
	0,00

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска»
	Всего
	105 852,84
	105 852,84
	0,00

	
	
	2021
	56 829,10
	56 829,10
	0,00

	
	
	2022
	23 947,98
	23 947,98
	0,00

	
	
	2023 
	25 075,76
	25 075,76
	0,00

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов  благоустройства города Северска»
	Всего
	85 063,91
	85 063,91
	0,00

	
	
	2021
	49 566,12
	49 566,12
	0,00

	
	
	2022  
	17 685,01
	17 685,01
	0,00

	
	
	2023 
	17 812,78
	17 812,78
	0,00

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска»
	Всего
	20 788,93
	20 788,93
	0,00

	
	
	2021
	7 262,98
	7 262,98
	0,00

	
	
	2022  
	6 262,97
	6 262,97
	0,00

	
	
	2023 
	7 262,98
	7 262,98
	0,00

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей                          к благоустройству и санитарной очистке города Северска, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00   

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00   

	
	
	2022  
	0,00
	0,00
	0,00   

	
	
	2023 
	0,00
	0,00
	0,00   

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00   

	2.3.1
	Проведение месячников, субботников                   и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска

	Всего
	0,00
	0,00
	0,00   

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00   

	
	
	2022  
	0,00
	0,00
	0,00   

	
	
	2023 
	0,00
	0,00
	0,00   

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00   

	3.
	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»
	Всего
	117 908,41
	0,00
	117 908,41

	
	
	2021
	25 000,00
	0,00
	25 000,00

	
	
	2022  
	20 630,88
	0,00
	20 630,88

	
	
	2023 
	72 277,53
	0,00
	72 277,53

	
	
	2024 
	0,00     
	0,00     
	0,00

	3.1
	Основное мероприятие. Приобретение                   и монтаж малых архитектурных форм                 и садово-парковой мебели, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022  
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Приобретение и монтаж садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм


	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч:
	Всего
	117 908,41
	0,00
	117 908,41

	
	
	2021
	25 000,00
	0,00
	25 000,00

	
	
	2022  
	20 630,88
	0,00
	20 630,88

	
	
	2023 
	72 277,53
	0,00
	72 277,53

	
	
	2024 
	0,00     
	0,00     
	0,00

	3.2.1.
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	Всего
	117 908,41
	0,00
	117 908,41

	
	
	2021
	25 000,00
	0,00
	25 000,00

	
	
	2022  
	20 630,88
	0,00
	20 630,88

	
	
	2023 
	72 277,53
	0,00
	72 277,53

	
	
	2024 
	0,00     
	0,00     
	0,00

	4.
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	95 995,63
	95 995,63
	0,00

	
	
	2021
	31 918,67
	31 918,67
	0,00

	
	
	2022  
	31 973,03
	31 973,03
	0,00

	
	
	2023 
	32 103,93
	32 103,93
	0,00

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00



VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы                             и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.
Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель Программы.
Участниками Программы являются:
УЖКХ ТиС;
УКС Администрации ЗАТО Северск.
Участниками мероприятий Программы являются:
УЖКХ ТиС;
УКС Администрации ЗАТО Северск;
Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск.
Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств                                    на их реализацию.
Факторы риска:
внешние риски реализации Программы:
изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
изменение регионального законодательства в части финансирования Программ;
внутренние риски реализации Программы:
несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.
Предложения по мерам управления рисками реализации Программы:
регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;
усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы                                             и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.


	Приложение 1
к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2021 - 2024 годы



ПОДПРОГРАММА 1
 «Озеленение города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния
 объектов благоустройства и озеленения города Северска»

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния
 объектов благоустройства и озеленения города Северска» 

	Наименование подпрограммы 1
	Озеленение города Северска

	Срок реализации подпрограммы 1
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Создание устойчивой системы озеленения города Северска 

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения 
(по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 
год
	2021 
год
	2022 
год
	2023
 год
	2024 
год

	
	1. Доля снесенных старовозрастных деревьев, от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	7,5
	5,3
	5,1
	4,9
	-

	
	2. Индекс восстановленых
зеленых насаждений (отношение числа  посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц
	100
	100
	100
	100
	-

	Задачи подпрограммы 1
	1. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска

	
	2. Восстановление зеленого фонда города Северска

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП)
	ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов  озеленения города Северска»

	
	ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска»

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Местный бюджет
	50 790,22   
	16 952,84   
	16 800,70
	17 036,68
	0,00

	
	Другие источники:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	50 790,22   
	16 952,84   
	16 800,70
	17 036,68
	0,00


25

21

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью зеленого фонда города                              и основным фактором оздоровления экологической обстановки на его территории. 
Общая площадь зеленых насаждений на территории г.Северска составляет                   521 га, из них 72 га – насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары) , 77 га – озеленение автомобильных дорог местного значения, 372 га – городские леса.
Таким образом, на 1 жителя г.Северска приходится 13,5 кв.м зеленых насаждений (без учета городских лесов). Данный показатель является одним из важнейших при оценке благоустроенности города.
Вместе с тем часть зеленых насаждений достигла возраста естественного старения.  На территории общего пользования г.Северска по информации, включенной в реестр зеленых насаждений, подлежащих сносу и формовочной обрезке, в настоящее время имеется более 6 тысяч деревьев, подлежащих сносу, и порядка 6,5 тыс. деревьев, подлежащих формовочной и омолаживающей обрезке. Учитывая небольшой объем ежегодных работ                 по сносу и формовочной обрезке деревьев, который выполнялся в рамках муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории города Северска», а также ежегодный прирост количества деревьев, подлежащих сносу  и формовочной обрезке, данный показатель                      за последние годы не снизился. В 2018 году было снесено 460 деревьев, отформовано 510,                    в 2019 году данные показатели составили 465 и 440 соответственно. Количество деревьев, подлежащих сносу на конец 2018 года, составило 6 253 дерева, а на конец 2019 года – 6 449 деревьев. Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке, соответственно 6 875                   и 7 121. Для предотвращения ситуаций, опасных для жизни, здоровья и имущества жителей города, для формирования эстетически привлекательных объектов озеленения необходимо увеличение объема работ по сносу и формовочной обрезке зеленых насаждений.
В рамках текущего ухода за зелеными насаждениями в 2018 - 2020 годах выкашивалось порядка 104 га газонов. Данный уровень планируется сохранить в плановом периоде. При этом следует отметить, что многие газоны за сезон выкашиваются 2-4 раза.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основной целью подпрограммы 1 является создание устойчивой системы озеленения города Северска.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска;
восстановление зеленого фонда города Северска.
Сроки реализации подпрограммы 1 – 2021 - 2024 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Значения целевых показателей
	Перио-дич-ность сбора 
данных
	Метод
сбора 
информации
	Ответствен-ный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021
год
	2022
 год
	2023 
год
	2024
 год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Показатели подпрограммы 1 «Озеленение города Северска»


	1.
	Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества
деревьев, подлежащих сносу
	проц
	6,7
	7,5
	5,3

	5,1

	4,9

	-
	Еже-квар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УЖКХ ТиС

	2.
	Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа  посаженных саженцев к числу снесенных деревьев)


	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	Еже-квар-тально
	Ведомст-венная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1

	1.1
	Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов 
	проц
	80
	80
	80
	80
	80







	-
	Еже-квар-тально в сезон-ный период
	Ведомст-венная статистика
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	Еже-квар-тально в сезон-ный период
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	1.3
	Количество снесенных деревьев 
	ед
	465
	400
	450
	450
	450
	-
	Еже-квар-тально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1

	2.1
	Количество высаженных  саженцев древесно-кустарниковых насаждений 
	шт
	450
	450
	450
	450
	450
	-
	Еже-квар-тально 
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС



III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для выполнения задач подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» разработаны две ведомственные целевые программы (далее – ВЦП):
«Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска»;
«Восстановление зеленого фонда города Северска».
Разработчиками указанных ВЦП является участник Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Финансирование ВЦП осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета. 
В рамках ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» необходимо выполнить  следующие мероприятия:
снос старовозрастных, переросших зеленых насаждений;
формовочная обрезка зеленых насаждений;
текущее содержание зеленых насаждений, поддержание объектов озеленения                            в нормативном и эстетически привлекательном состоянии.
В рамках ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска» для решения задачи по восстановлению зеленого фонда реализуются мероприятия по планомерной замене снесенных старовозрастных насаждений с использованием в качестве посадочного материала саженцев ценных пород деревьев и декоративных кустарников.
Взамен ликвидированных зеленых насаждений в плановом периоде требуетсяя высаживать по 1 500 саженцев ежегодно. Всего в период действия Программы с учетом требуемого финансирования планируется высадить:
деревьев – 2 500 шт.;
одиночных кустарников (группы) – 500 шт.;
кустарников в живую изгородь – 3 000 шт.
Перечень ведомственных целевых программ и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок 
реали-
зации, 
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	област-ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источ-ников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значе-ния по годам реа-
лиза-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1

	1.1
	ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска»








	Всего
	 48 919,37   
	0,00
	0,00
	 48 919,37   
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ  
	X
	X

	
	
	2021
	 16 337,68   
	0,00
	0,00
	 16 337,68   
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	
	
	2022 
	16 177,41   
	0,00
	0,00
	16 177,41   
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	
	
	2023
	16 404,28

	0,00

	0,00

	16 404,28

	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	
	
	2024 
	0,00   
	0,00
	0,00
	0,00   
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1

	2.1
	ВЦП «Восстановле-ние зеленого фонда города Северска»
	Всего
	1 870,85
	0,00
	0,00
	1 870,85
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ 
	X
	X

	
	
	2021

	615,16

	0,00
	0,00
	615,16

	0,00
	
	1. Количество высаженных  саженцев древесно- кустарниковых насаждений, шт
	450

	
	
	2022
	623,29
	0,00
	0,00
	623,29
	0,00
	
	1. Количество высаженных  саженцев древесно- кустарниковых насаждений, шт
	450

	
	
	2023
	632,40
	0,00
	0,00
	632,40
	0,00
	
	1. Количество высаженных  саженцев древесно- кустарниковых насаждений, шт
	450

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество высаженных  саженцев древесно- кустарниковых насаждений, шт
	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	50 790,22
	0,00
	0,00
	50 790,22
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	16 952,84   
	0,00
	0,00
	16 952,84   
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022 
	16 800,70   
	0,00
	0,00
	16 800,70   
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023 
	17 036,68
	0,00
	0,00
	17 036,68
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X






	Приложение 2
к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения  города Северска» на 2021 - 2024 годы



ПОДПРОГРАММА 2 
«Благоустройство города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния
 объектов благоустройства и озеленения города Северска» 

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния 
объектов благоустройства и озеленения города Северска» 

	Наименование подпрограммы 2
	Благоустройство  города Северска

	Срок реализации подпрограммы 2
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель
подпрограммы 2
	Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения 
(по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3
	3400
	2800
	2800
	2800
	-

	
	2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия
	500
	500
	500
	500
	-

	
	внутриквартальных проездов, м2
	
	
	
	
	

	Задачи подпрограммы 2
	1. Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска

	
	2. Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска

	
	3. Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП)
	ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска»

	
	ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска»

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Местный бюджет
	91 431,24
	52 021,90
	19 140,78
	20 568,56
	0,00 

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	14 421,60
	4 807,20
	4 807,20
	4 807,20
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	105 852,84
	56 829,10
	23 947,98
	25 075,76
	0,00
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории г.Северска, требуют круглогодичного содержания и своевременного ремонта.
Санитарное благоустройство территории г.Северска является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. На всех площадях, улицах, парковой зоне, остановках городского транспорта должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Всего на улицах и в скверах должно быть установлено не менее 400 урн, тогда как                                в настоящее время их насчитывается менее 200. Необходимо выполнять мероприятия по санитарной уборке указанных территорий, своевременному вывозу и утилизации мусора,                                    в том числе с мест несанкционированного складирования ТКО. 
Объем мусора стихийно образующихся на периферийных территориях несанкционированных свалок, вывозимого ежегодно на полигон ТКО, составляет более 2 000 тонн. 
Несмотря на то, что в прошедшие годы вывоз мусора с несанкционированных свалок осуществлялся систематически, и вывозилось на полигон ТКО ежегодно порядка тысячи тонн мусора, ликвидировать несанкционированные свалки на периферийных участках города Северска не удалось. В плановом периоде предполагается не только вывозить мусор                            с несанкционированных свалок, но и выполнять мероприятия, не допускающие его образования.
Для содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии необходимо  своевременно выполнять комплекс работ по текущему содержанию, санитарной очистке   объектов благоустройства, которые объединены в ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска». 
Для повышения уровня благоустройства г.Северска, направленного на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение мероприятий по благоустройству общегородских территорий, а также по благоустройству внутриквартальных территорий, прилегающих к территориям многоквартирных домов.
Площадь внутриквартальных территорий, которые необходимо содержать в рамках мероприятий подпрограммы 2, составляет 2 783 тыс.м2.
Кроме того, в рамках подпрограммы 2 необходимо содержать 56 га муниципального кладбища г.Северска, обеспечивая жителям доступ во все кварталы в зимний период и удовлетворительное санитарное состояние в летний период. С территории кладбища ежегодно вывозится  порядка 1,5 тыс.т мусора.
В обязательном порядке необходимо выполнять праздничное оформление города, обеспечение бесперебойной работы фонтанов, а также иные мероприятия, направленные                   на повышение уровня комфортности и безопасности проживания.
В рамках подпрограммы 2 осуществляется текущее содержание внутриквартальных территорий, скверов города, территории городского кладбища, мест отдыха на реке Томи, ликвидация  несанкционированных свалок на периферийных территориях города.
В г.Северске для создания необходимого уровня благоустройства, в том числе для организации и проведения массовых мероприятий, необходимо осуществлять:
праздничное оформление следующих объектов: площади имени В.И.Ленина, театральной площади, просп.Коммунистического и разделительной полосы, ул.Курчатова;
установку и украшение 8 новогодних елей;
изготовление и монтаж баннерной продукции;
поддержание в надлежащем состоянии памятников;
обеспечение функционирования 7 фонтанов (в летний период).
В г.Северске ежегодно проводится городской конкурс «Северский дворик» для привлечения населения, городских предприятий, предприятий и организаций бюджетной сферы, индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.
В плановом периоде ожидается уменьшение количества отловленных безнадзорных животных, которое является результатом планомерной работы по их отлову и стерилизации. При этом уменьшение затрат на выполнение мероприятий в целом не ожидается, так как в приюте неизбежно увеличивается количество отловленных агрессивных животных, подлежащих пожизненному содержанию.
Площади ежегодно проводимой противоклещевой обработки позволяют не допускать наличия опасного количества клещей на территориях ЗАТО Северск, активно посещаемых жителями. Достигнутые объемы ежегодной противоклещевой обработки требуется сохранить в плановом периоде. 
Большое внимание уделяется организации мероприятий по привлечению жителей города к выполнению работ по благоустройству и санитарной очистке территории. Два раза в год, в весенний и осенний период, проводятся традиционные месячники
по санитарной уборке города. Кроме того, в течение весенне-летнего периода периодически проводятся акции по санитарной уборке отдельных  городских территорий. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основной целью подпрограммы 2 является обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска;
проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска;
привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска.
Сроки реализации подпрограммы 2 – 2021 - 2024 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-ность сбора 
данных
	Метод
сбора 
информации
	Ответствен-ный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021
год
	2022
 год
	2023 
год
	2024
 год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска»

	1.
	Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО 
	м3
	3400

	3400
	2800
	2800
	2800
	-
	Ежеквар-тально
	Ведомствен-ная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов 

	м2
	300
	500
	500
	500
	500
	-
	Ежеквар-тально
	Ведомствен-ная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2

	1.1
	Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО

	т
	850
	850
	800
	800
	800
	-
	Ежеквар-тально
	Ведомствен-ная отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Количество объектов, оформленных для проведения
	ед
	22
	22
	22
	22
	22
	-
	Ежеквар-тально
	Ведомствен-ная отчетность
	УЖКХ ТиС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	праздничных мероприятий (суммарное за год)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Количество  отремонтированных объектов благоустройства

	ед
	3
	3
	1
	1
	1
	-
	Ежеквар-тально
	Ведомствен-ная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 «Проведение  мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2

	2.1
	Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска
	га
	158,2
	160,0
	135,7
	0,0
	135,7
	-
	Ежеквар-тально в весенне- летний период
	Ведомствен-ная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.2
	Количество отловленных животных без владельцев 

	ед
	900
	900
	850
	800
	750
	-
	Ежеквар-тально 
	Ведомствен-ная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.3
	Количество  дней дежурства  бригады по доставке тел умерших в морг
	сут;^дн
	365
	366
	365
	365
	365
	-
	Ежеквар-тально 
	Ведомствен-ная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» подпрограммы 2

	3.1
	Количество  организован- ных меропри
	ед
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	Ежеквар- тально в весенне-                           
	Ведомствен-ная отчет ность
	УЖКХ ТиС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	ятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска
	
	
	
	
	
	
	
	летний период
	
	



III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Задачи подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» реализуются ведомственными целевыми программами «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска», «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска», а также  основным мероприятием «Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска».
Разработчиком указанных ВЦП является участник Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета           с привлечением средств областного бюджета. 
Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлены в таблице 2.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

 Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприя-тия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прог-ноз)
	
	наименование и единица измерения
	значе-ния по годам реали-зации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2

	1.1
	ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска»
	Всего
	85 063,91  
	0,00
	0,00
	85 063,91  
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021

	49 566,12   
	0,00
	0,00
	49 566,12   
	0,00
	
	1. Количество  мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество  отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед
	1

	
	
	2022 
	17 685,01   
	0,00
	0,00
	17 685,01   
	0,00
	
	1. Количество  мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество  отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед
	1

	
	
	2023 
	17 812,78   
	0,00
	0,00
	17 812,78   
	0,00
	
	1. Количество  мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество  отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед
	1

	
	
	2024
	0,00   
	0,00
	0,00
	0,00   
	0,00
	
	1. Количество  мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество  отремонтиро-ванных объектов благоустрой-ства, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2

	2.1
	ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска»
	Всего
	20 788,93

	0,00
	14 421,60   
	6 367,33   
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021

	7 262,98 
	0,00
	 4 807,20   
	 2 455,78   
	0,00
	
	1. Площадь противокле-щевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	135,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество  дней дежурства  бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн
	365

	
	
	2022 
	 6 262,97
	0,00
	4 807,20   
	1455,77   
	0,00
	
	1. Площадь противокле-щевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество  дней дежурства  бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн
	365

	
	
	2023 
	7 262,98   
	0,00
	4 807,20
	2 455,78   
	0,00
	
	1. Площадь противокле-щевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	135,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	750

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество  дней дежурства  бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн
	365

	
	
	2024 
	 0,00   
	0,00
	0,00
	0,00   
	0,00
	
	1. Площадь противокле-щевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество  дней дежурства  бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн
	0

	3
	Задача 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организован-ных меропри-ятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организован-ных меропри-ятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организован-ных меропри-ятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организован-ных меропри-ятий для привлечения жителей к благоустрой-ству и санитарной очистке г.Северска, ед
	4

	3.1.1
	Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Количество проведенных мероприятий, ед
	4

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	105 852,84
	0,00
	14 421,60
	91 431,24
	0,00
	 
	
	

	
	
	2021
	56 829,10
	0,00
	4 807,20
	52 021,90
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022 
	23 947,98
	0,00
	4 807,20
	19 140,78
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023 
	25 075,76
	0,00
	4 807,20
	20 268,56
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024 
	0,00   
	0,00
	0,00   
	 0,00  
	0,00
	
	X
	X




	Приложение 3
к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
города Северска» на 2021 - 2024 годы



ПОДПРОГРАММА 3 
«Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» 
муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 

	Наименование подпрограммы 3
	Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска

	Срок реализации подпрограммы 3
	2021 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 3
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 3
	Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения

	Показатели цели подпрограммы 3 и их значения 
(по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед.
	0
	0
	0
	0
	-

	
	2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	0
	0
	0
	0
	-

	Задачи подпрограммы 3
	1. Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска

	
	2. Строительство и обновление  объектов благоустройства на территории города Северска

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП)

	Отсутствуют

	Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2021год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Местный бюджет
	117 908,41
	25 000,00
	20 630,88
	72 277,53
	0,00

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	117 908,41
	25 000,00
	20 630,88
	72 277,53
	0,00



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Содержание мест массового отдыха горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов г.Северска являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.
Скверы, парки, бульвары - традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных                                    и культурных мероприятий. Работы по благоустройству общественных пространств выполняются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В рамках настоящей подпрограммы ведутся работы по техническому содержанию существующих элементов благоустройства, а также строительство отдельных объектов.
Оснащать скверы малыми архитектурными формами требуется постоянно, так как садовая мебель приходит в негодность в течение 5-7 лет, после чего требуется ее обновление. Кроме того, необходимо изготовление конструкций для праздничного оформления г.Северска. На территории г.Северска в настоящее время установлено более 400 садово-парковых скамеек и уличных диванов. В последние два года садово-парковая мебель на территории г.Северска в рамках текущего содержания не обновлялась. Около 100 скамеек требуют плановой замены. Кроме того, ежегодно поступают обращения жителей                                 о необходимости установки скамеек на новых участках.
Для поддержания уровня благоустройства общественных пространств необходимо проводить комплекс работ по их содержанию. Необходимо постоянное обновление садово-парковой мебели и малых архитектурных форм. 
С целью праздничного оформления г.Северска регулярно изготавливаются флаговые конструкции, отвечающие требованиям современного дизайна оформления городских пространств. По состоянию на 01.06.2020 для  праздничного оформления г.Северска имелось 18 флаговых конструкций, 8 из которых морально устарели и требуют обновления.
В настоящее время действующее городское кладбище может предоставить участки для захоронения на ближайшие два года, вследствие чего возникла потребность проектирования и устройства нового участка общественного муниципального кладбища.
В рамках муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»
на 2015 - 2020 годы разработана проектная документация и начаты работы                                           по строительству объекта. Завершение строительства кладбища предполагается выполнить                               в рамках мероприятий настоящей подпрограммы. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Основной целью подпрограммы 3 является повышение уровня благоустройства                           и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска;
строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска.
Сроки реализации подпрограммы 3 – 2021 - 2024 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах 
массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-ность сбора 
данных
	Метод
сбора 
инфор-мации
	Ответствен-ный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2019
 год
	2021 
год
	2021
год
	2022
 год
	2023 
год
	2024
 год
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»

	1.
	Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Количество объектов благоустрой-ства, введен-ных в эксплу-атацию после строительства или капиталь-ного ремонта
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная отчетность
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3

	1.1
	Количество установленных  садово-парковых скамеек
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Количество установленных малых архитектурных форм
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 «Строительство и обновление  объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3

	2.1
	Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту
	га 
	0
	3
	3
	3
	3
	-
	Ежеквар-тально
	Ведомст-венная отчетность
	УКС Администра-ции ЗАТО Северск




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Задачи подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» реализуются основными мероприятиями:
приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства.
Финансирование основных мероприятий осуществляется за счет средств местного                      и областного бюджетов. 
Главный распорядитель бюджетных средств основного мероприятия 1 – УЖКХ ТиС. 
Главный распорядитель бюджетных средств основного мероприятия 2 –  Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлены в таблице 2.


ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах 
массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок 
реали-
зации, 
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	област-ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источ-ников (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	наименова-ние и единица измерения
	значе-ния по годам реали-зации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3

	1.1
	Основное мероприятие.  Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, 
в т.ч:

	Всего
	 0,00   
	0,00
	0,00
	0,00  
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	 0,00   
	0,00
	0,00
	0,00  
	0,00
	
	1. Количест-во установ-ленных  садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количест-во установ-ленных малых архитектур-ных форм, ед
	0

	
	
	2022 
	 0,00   
	0,00
	0,00
	0,00  
	0,00
	
	1. Количест-во установ-ленных  садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количест-во установ-ленных малых архитектур-ных форм, ед
	0

	
	
	2023 
	 0,00   
	0,00
	0,00
	0,00  
	0,00
	
	1. Количест-во установ-ленных  садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количест-во установ-ленных малых архитектур-ных форм, ед
	0

	
	
	2024 
	 0,00   
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	
	1. Количест-во установ-ленных  садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количест-во установ-ленных малых архитектур-ных форм, ед
	0

	1.1.1
	Приобретение и монтаж садовопарковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во установ-ленных  садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количест-во установ-ленных малых архитектур-ных форм, ед
	0

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во установ-ленных  садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количест-во установ-ленных малых архитектур-ных форм, ед
	0

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во установ-ленных  садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количест-во установ-ленных малых архитектур-ных форм, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количест-во установ-ленных  садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количест-во установ-ленных малых архитектур-ных форм, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Строительство и обновление  объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства
	Всего
	117 908,41
	0,00
	0,00
	117 908,41
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строитель-ству и ремонту, га 
	3

	
	
	2022
	20 630,88
	0,00
	0,00
	20 630,88
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строитель-ству и ремонту, га 
	3

	
	
	2023 
	72 277,53
	0,00
	0,00
	72 277,53
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строитель-ству и ремонту, га 
	3

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строитель-ству и ремонту, га 
	0

	2.1.1
	Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске
	Всего
	117 908,41
	0,00
	0,00
	117 908,41
	0,00   
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2021
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	0,00   
	
	1. Степень готовности объекта строитель-ства,проц
	20

	
	
	2022
	20 630,88
	0,00
	0,00
	20 630,88
	0,00   
	
	1. Степень готовности объекта строитель-ства,проц
	25

	
	
	2023
	72 277,53
	0,00
	0,00
	72 277,53
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строитель-ства,проц
	30

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строитель-ства,проц
	30

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	117 908,41
	0,00
	0,00
	117 908,41
	0,00
	 
	X
	X

	
	
	2021
	25 000,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2022
	20 630,88
	0,00
	0,00
	20 630,88
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2023 
	72 277,53
	0,00
	0,00
	72 277,53
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X





	

	Приложение 4
к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2021 - 2024 годы



ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы
 «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства 
и озеленения города Северска», включая прогнозную оценку расходов 


	№ п/п
	Наименование подпрограм-мы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
	Срок 
реали-
зации, 
год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	област-ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источни-ков (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значе-ния по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» Программы

	1.
	Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1

	1.1
	ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» 



	Всего
	129 261,22   
	0,00
	0,00
	129 261,22   
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ 
	Х
	Х

	
	
	2021
	30 439,73  
	 0,00
	0,00
	30 439,73   
	 0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	1000

	
	
	2022
	31 657,32   

	 0,00
	0,00
	31 657,32   
	 0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	1000

	
	
	2023
	32 923,61   

	 0,00
	0,00
	32 923,61   
	 0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	1000

	
	
	2024
	34 240,56   
	0,00
	0,00
	34 240,56   
	 0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество снесенных деревьев, ед
	1000

	2.
	Задача 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1

	2.1






















	ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска»
	Всего
	6 624,49   
	0,00
	0,00
	 6 624,49   
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ 
	Х
	Х

	
	
	2021
	 1 560,00   
	0,00
	0,00
	 1 560,00   
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно- кустарниковых насаждений, ед
	1000

	
	
	2022
	 1 622,40   
	0,00
	0,00
	 1 622,40   
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно- кустарниковых насаждений, ед
	1000

	
	
	2023
	 1 687,30   
	0,00
	0,00
	 1 687,30   
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно- кустарниковых насаждений, ед







	1000

	
	
	2024
	 1 754,79   
	0,00
	0,00
	 1 754,79   
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно- кустарниковых насаждений, ед
	1000

	Итого по 
подпрограмме 1
	Всего
	 135 885,71   
	0,00
	0,00
	135 885,71   
	0,00
	
	Х
	Х

	
	2021
	 31 999,73   
 
 
	0,00
	0,00
	 31 999,73   
 
	0,00
	
	1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества де-ревьев, подлежащих сносу, проц
	26,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа  посаженных саженцев к числу сненных деревьев), проц
	100

	
	2022
	  33 279,72   
	0,00
	0,00
	33 279,72   

	0,00
	
	1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	29,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа  посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц
	100

	
	2023
	34 610,91   
	0,00
	0,00
	34 610,91
	0,00
	
	1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	32,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа  посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц
	100

	
	2024
	35 995,35   
	0,00
	0,00
	35 995,35   
	0,00
	
	1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	36,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа  посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц
	100

	Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» Программы

	1.
	Задача 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2

	1.1
	ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов  благоустрой-ства на территории города Северска»


	Всего
	489 372,31
	0,00
	0,00
	489 372,31
	0,00
	УЖКХ ТиС
	Х
	Х

	
	
	2021
	 116 197,56   
	0,00
	0,00
	116 197,56   
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т.
	1250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество  отремонтированных объектов благоустройства, ед
	3

	
	
	2022
	 120 845,47   
	0,00
	0,00
	120 845,47   
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	1250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество  отремонтированных объектов благоустройства, ед
	3

	
	
	2023
	 125 679,29   
	0,00
	0,00
	125 679,29   
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	1250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество  отремонтированных объектов благоустройства, ед
	3

	
	
	2024
	 126 650,00   
	0,00
	0,00
	126 650,00   
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	1250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество  отремонтированных объектов благоустройства, ед
	3

	2
	Задача 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2

	2.1
	ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска»


	Всего
	 32 494,71   
	0,00
	19 228,20   
	 13 265,91   
	0,00
	УЖКХ ТиС
	Х
	Х

	
	
	2021
	 7 931,19   
	0,00
	 4 807,20   
	 3 123,99   
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	160

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед 
	850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства  бригады по доставке тел умерших в морг, дней
	365

	
	
	2022
	8 056,15   
	0,00
	 4 807,20   
	3 248,95   
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	160

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед 
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства  бригады по доставке тел умерших в морг, дней
	365

	
	
	2023
	8 186,11   
	0,00
	 4 807,20   
	 3 378,91   
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	160

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед 
	750

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства  бригады по доставке тел умерших в морг, дней
	365

	
	
	2024
	 8 321,26   
	0,00
	 4 807,20   
	3 514,06   
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га
	160

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед 
	700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства  бригады по доставке тел умерших в морг, дней
	366

	3
	Задача 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска, 
в т.ч:
	Всего
	00,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	Х
	Х

	
	
	2021
	00,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед.
	4

	
	
	2022
	00,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед.
	4

	
	
	2023
	00,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед.
	4

	
	
	2024
	00,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед.

	4

	3.1.1
	Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска
	Всего
	00,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	Х

	
	
	2021
	00,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед.
	4

	
	
	2022
	00,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед.
	4

	
	
	2023
	00,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед.
	4

	
	
	2024
	00,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество проведенных мероприятий, ед.
	4

	Итого 
по подпрограмме 2 

	Всего
	 521 867,02   
	0,00
	19 228,80   
	502 638,22  
	0,00
	
	Х
	Х

	
	2021
	124 128,75   
	0,00
	 4 807,20   
	119 321,55   
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 
	2310

	
	2022
	 128 901,62   
	0,00
	 4 807,20   
	124 094,42   
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО,  м3
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 
	2310

	
	2023
	 133 865,39   
	0,00
	 4 807,20   
	129 058,19   
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО,  м3
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 
	2310

	
	2024
	 134 971,26   
	0,00
	 4 807,20   
	130 164,06   
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО,  м3
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 
	2310

	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» Программы

	1.
	Задача 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3

	1.1
	Основное мероприятие.  
Приобретение и монтаж малых  архитектурных форм и садово- парковой мебели, в т.ч.:
	Всего
	8 927,40
	0,00
	0,00
	8 927,40
	0,00
	УЖКХ ТиС 

	Х
	Х

	
	
	2021
	 2 144,70   
	0,00
	0,00
	 2 144,70   
	0,00
	
	1. Количество установленных  садово-парковых скамеек, ед
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	
	
	2022
	 2 230,49   
	0,00
	0,00
	 2 230,49   
	0,00
	
	1. Количество установленных  садово-парковых скамеек, ед
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	
	
	2023
	2 139,71
	0,00
	0,00
	2 139,71
	0,00
	
	1. Количество установленных  садово-парковых скамеек, ед
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	
	
	2024
	2 412,50   
	0,00
	0,00
	 2 412,50   
	0,00
	
	1. Количество установленных  садово-парковых скамеек, ед
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	1.1.1
	Приобретение и монтаж садовопарко-вых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	Всего
	8 927,40
	0,00
	0,00
	8 927,40
	0,00
	УЖКХ ТиС 
	Х
	Х

	
	
	2021
	 2 144,70   
	0,00
	0,00
	 2 144,70   
	0,00
	
	1. Количество установленных  садово-парковых скамеек, ед
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	
	
	2022
	 2 230,49   
	0,00
	0,00
	 2 230,49   
	0,00
	
	1. Количество установленных  садово-парковых скамеек, ед
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	
	
	2023
	 2 139,71   
	0,00
	0,00
	 2 139,71   
	0,00
	
	1. Количество установленных  садово-парковых скамеек, ед
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	
	
	2024
	 2 412,50   
	0,00
	0,00
	 2 412,50   
	0,00
	
	1. Количество установленных  садово-парковых скамеек, ед
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	2.
	Задача 2  «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие.
Строительтво, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустрой-ства, в т.ч.:
	Всего
	 486 502,90   
	0,00
	0,00
	486 502,90   
	0,00
	УКС Адми-нистрации 
ЗАТО Северск

	Х
	Х

	
	
	2021
	 130 000,00   
	0,00
	0,00
	130 000,00   
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га 
	5

	
	
	2022
	130 000,00   
	0,00
	0,00
	130 000,00   
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га 
	5

	
	
	2023
	130 000,00
	0,00
	0,00
	130 000,00
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га 
	5

	
	
	2024
	96 502,89
	0,00
	0,00
	96 502, 890
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га 
	4

	2.1.1
	Строительство муниципаль-ного общественного кладбища              
в г.Северске
	Всего
	 486 502,90   
	0,00
	0,00
	486 502,90   
	0,00
	УКС Адми-нистрации 
ЗАТО Северск
	Х
	Х

	
	
	2021
	 130 000,00   
	0,00
	0,00
	 130 000,00   
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	30

	
	
	2022
	130 000,00   
	0,00
	0,00
	130 000,00   
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	50

	
	
	2023
	130 000,00
	0,00
	0,00
	130 000,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	80

	
	
	2024
	96 502,89
	0,00
	0,00
	96 502,89
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	100

	Итого 
по подпрограмме 3 

	Всего
	495 610,29   
	0,00
	0,00
	495 610,29   
	0,00
	
	Х
	Х

	
	2021
	132 144,70   
   
	0,00
	0,00
	132 144,706   

	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед. 
	103

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед.
	0

	
	2022
	132 230,49

	0,00
	0,00
	132 230,49

	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед. 
	103

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед.
	0

	
	2023
	132 319,71
	0,00
	0,00
	132 319,71
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед. 
	103

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед.
	0

	
	2024
	98 915,39   
	0,00
	0,00
	98 915,39   
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед. 
	103

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед.
	1

	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы

	1.
	Задача 1 «Обеспечение деятельности УЖКХ ТиС» подпрограммы 4
	Всего
	128 099,56
	0,00
	260,00   
	127 839,56   
	0,00
	УЖКХ ТиС
	Х
	Х

	
	
	2021
	31 918,67
	0,00

	65,00 
	31 853,67   
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2022
	31 973,03
	0,00
	65,00 
	31 908,03   
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение, денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2023
	32 103,93
	0,00
	 65,0   
 
	32 038,93   
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение, денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	
	
	2024
	32 103,93
	0,00
	65,00 
	32 038,93   
	0,00
	
	1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение, денежных средств), проц
	98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц
	100

	Итого по 
подпрограмме 4
	Всего
	128 099,56
	0,00
	260,00   
	127 839,56   
	0,00
	
	Х
	X

	
	2021
	31 918,67
	0,00
	65,00 
	31 853,67   
	0,00
	
	Х
	X

	
	2022
	31 973,03
	0,00
	65,00 
	31 908,03   
	0,00
	
	Х
	X

	
	2023
	32 103,93
	0,00
	65,00 
	32 038,93   
	0,00
	
	Х
	X

	
	2024
	32 103,93
	0,00
	65,00 
	32 038,93   
	0,00
	
	Х
	X

	Итого по Программе
	Всего
	1 281 462,58
	0,00
	19 488,80
	1 261 973,78
	0,00
	
	Х
	X

	
	2021
	320 191,85   
	0,00 
	4 872,20
 
	315 319,65
	0,00
	
	1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед 
	530

	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов с обновленными  элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц
	40

	
	2022
	326 384,86
	0,00
	4 872,20
	321 512,66
	0,00
	
	1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед 
	500

	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов с обновленными  элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц
	40

	
	2023
	332 899,94
	0,00
	4 872,20
	328 027,74
	0,00
	
	1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед 
	470

	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов с обновленными  элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц
	40

	
	2024
	301 985,93   
	0,00 
	 4 872,20   
 
	297 113,73
	0,00
	
	1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед 
	440

	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов с обновленными  элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц
	40



