|  | Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__12.03.2021___№__506___ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ 
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск» муниципальной программы
 «Развитие информационного общества ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 "Создание и развитие инфраструктуры муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Формирование инфраструктуры муниципальной информационной системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 1 891,23 | 0,00 | 0,00 | 1 891,23 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 487,27 | 0,00 | 0,00 | 487,27 | 0,00 |  | 1. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (суммарная частота ядер процессоров), гигагц | 136,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем оперативной памяти), гбайт | 320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем дискового пространства), тбайт | 68,4 |
|  |  | 2020 | 701,98 | 0,00 | 0,00 | 701,98 | 0,00 |  | 1. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (суммарная частота ядер процессоров), гигагц | 152,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем оперативной памяти), гбайт | 384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем дискового пространства), тбайт | 69,8 |
|  |  | 2021 | 701,98 | 0,00 | 0,00 | 701,98 | 0,00 |  | 1. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (суммарная частота ядер процессоров), гигагц | 152,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем оперативной памяти), гбайт | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем дискового пространства), тбайт | 72,4 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (суммарная частота ядер процессоров), гигагц | 178,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем оперативной памяти), гбайт | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем дискового пространства), тбайт | 82,3 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (суммарная частота ядер процессоров), гигагц | 204,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем оперативной памяти), гбайт | 510 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем дискового пространства), тбайт | 92,2 |
| 1.1.1 | Организация системы сбора, хранения и резервного копирования данных в качестве основы построения ИТ-инфраструктуры муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Среднее время доступности информации в системе хранения, сут;^дн | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля информационных систем, использующих автоматическое резервное копирование, от общего количества информационных систем, проц | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Среднее время доступности информации в системе хранения, сут;^дн | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля информационных систем, использующих автоматическое резервное копирование, от общего количества информационных систем, проц | 1 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Среднее время доступности информации в системе хранения, сут;^дн | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля информационных систем, использующих автоматическое резервное копирование, от общего количества информационных систем, проц | 1 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Среднее время доступности информации в системе хранения, сут;^дн | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля информационных систем, использующих автоматическое резервное копирование, от общего количества информационных систем, проц | 1 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Среднее время доступности информации в системе хранения, сут;^дн | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля информационных систем, использующих автоматическое резервное копирование, от общего количества информационных систем, проц | 1 |
| 1.1.2 | Организация системы обработки и управления данными информационных систем в качестве ядра муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск, в т.ч. поставка средств вычислительной техники серверной | Всего | 1 891,23 | 0,00 | 0,00 | 1 891,23 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 487,27 | 0,00 | 0,00 | 487,27 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем, эксплуатируемых в условиях, соответствующих требованиям производителей, от общего количества информационных систем, проц | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Средняя скорость приема-передачи данных при обработке в информационных системах, мбит/с | 10 |
|  |  | 2020 | 701,98 | 0,00 | 0,00 | 701,98 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем, эксплуатируемых в условиях, соответствующих требованиям производителей, от общего количества информационных систем, проц | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Средняя скорость приема-передачи данных при обработке в информационных системах, мбит/с | 20 |
|  |  | 2021 | 701,98 | 0,00 | 0,00 | 701,98 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем, эксплуатируемых в условиях, соответствующих требованиям производителей, от общего количества информационных систем, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Средняя скорость приема-передачи данных при обработке в информационных системах, мбит/с | 25 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем, эксплуатируемых в условиях, соответствующих требованиям производителей, от общего количества информационных систем, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Средняя скорость приема-передачи данных при обработке в информационных системах, мбит/с | 25 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем, эксплуатируемых в условиях, соответствующих требованиям производителей, от общего количества информационных систем, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Средняя скорость приема-передачи данных при обработке в информационных системах, мбит/с | 25 |
| 1.1.3 | Обеспечение систематизации и кодирования информации, совершенствование и актуализация классификаторов, реестров и информационных ресурсов, формирование системы нормативно-справочной информации и реестра технических спецификаций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество тематических справочников системы нормативно-справочной информации в виде единой электронной базы знаний муниципальной информационной системы ЗАТО Северск (нарастающим итогом), шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество тематических справочников системы нормативно-справочной информации в виде единой электронной базы знаний муниципальной информационной системы ЗАТО Северск (нарастающим итогом), шт | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество тематических справочников системы нормативно-справочной информации в виде единой электронной базы знаний муниципальной информационной системы ЗАТО Северск (нарастающим итогом), шт | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество тематических справочников системы нормативно-справочной информации в виде единой электронной базы знаний муниципальной информационной системы ЗАТО Северск (нарастающим итогом), шт | 0 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество тематических справочников системы нормативно-справочной информации в виде единой электронной базы знаний муниципальной информационной системы ЗАТО Северск (нарастающим итогом), шт | 0 |
| 1.1.4 | Синхронизация процесса развития и эксплуатации муниципальной информационной системы в распределенной системе центров обработки данных (муниципальной, региональной) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем органов местного самоуправления ЗАТО Северск, перенесенных в распределенную систему центров обработки данных, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем органов местного самоуправления ЗАТО Северск, перенесенных в распределенную систему центров обработки данных, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем органов местного самоуправления ЗАТО Северск, перенесенных в распределенную систему центров обработки данных, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем органов местного самоуправления ЗАТО Северск, перенесенных в распределенную систему центров обработки данных, проц | 0 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем органов местного самоуправления ЗАТО Северск, перенесенных в распределенную систему центров обработки данных, проц | 0 |
| 2. | Задача 2 "Развитие информационно-телекоммуникационных сетей связи ЗАТО Северск для обеспечения доступа к муниципальной информационной системе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация работ, направленных на развитие сетей широкополосного доступа в информационно-телекоммуникаци-онную сеть "Интернет", в т.ч. создание новых технологий для передачи потоков информации в муниципальном центре обработки данных ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (WI-FI), проц | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (LPWAN), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (4G, 5G), проц | 91 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (WI-FI), проц | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (LPWAN), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (4G, 5G), проц | 91 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (WI-FI), проц | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (LPWAN), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (4G, 5G), проц | 91 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (WI-FI), проц | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (LPWAN), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (4G, 5G), проц | 91 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (WI-FI), проц | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (LPWAN), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (4G, 5G), проц | 91 |
| 2.1.1 | Формирование и развитие инфраструктуры беспроводных информационно-телекоммуникационных сетей "Интернет" по технологии публичной Wi-Fi-сети в местах общественного пребывания людей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест общественного пребывания людей оснащенных, публичной Wi-Fi-сетью, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных пользователей в инфраструктуре публичной Wi-Fi-сети, чел | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест общественного пребывания людей оснащенных, публичной Wi-Fi-сетью, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных пользователей в инфраструктуре публичной Wi-Fi-сети, чел | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест общественного пребывания людей оснащенных, публичной Wi-Fi-сетью, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных пользователей в инфраструктуре публичной Wi-Fi-сети, чел | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест общественного пребывания людей оснащенных, публичной Wi-Fi-сетью, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных пользователей в инфраструктуре публичной Wi-Fi-сети, чел | 0 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест общественного пребывания людей оснащенных, публичной Wi-Fi-сетью, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных пользователей в инфраструктуре публичной Wi-Fi-сети, чел | 0 |
| 2.1.2 | Создание муниципальной сети узкополосной связи по технологии LPWAN для сбора и обработки телеметрической информации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество устройств радиопередачи данных, зарегистрированных в сети узкополосной связи по технологии LPWAN, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество устройств радиопередачи данных, зарегистрированных в сети узкополосной связи по технологии LPWAN, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество устройств радиопередачи данных, зарегистрированных в сети узкополосной связи по технологии LPWAN, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество устройств радиопередачи данных, зарегистрированных в сети узкополосной связи по технологии LPWAN, ед | 0 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество устройств радиопередачи данных, зарегистрированных в сети узкополосной связи по технологии LPWAN, ед | 0 |
| 2.1.3 | Проведение информационных кампаний, направленных на рост информированности населения о возможностях муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, при использовании информационно-телекоммуникационных сетей связи операторов, представленных на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных кампаний по информированию граждан о возможностях муниципальной информационной системы ЗАТО Северск при использовании информационно-телекоммуникационных сетей связи, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных кампаний по информированию граждан о возможностях муниципальной информационной системы ЗАТО Северск при использовании информационно-телекоммуникационных сетей связи, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных кампаний по информированию граждан о возможностях муниципальной информационной системы ЗАТО Северск при использовании информационно-телекоммуникационных сетей связи, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных кампаний по информированию граждан о возможностях муниципальной информационной системы ЗАТО Северск при использовании информационно-телекоммуникационных сетей связи, ед | 0 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных кампаний по информированию граждан о возможностях муниципальной информационной системы ЗАТО Северск при использовании информационно-телекоммуникационных сетей связи, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 1 891,23 | 0,00 | 0,00 | 1 891,23 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2019 | 487,27 | 0,00 | 0,00 | 487,27 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2020 | 701,98 | 0,00 | 0,00 | 701,98 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 701,98 | 0,00 | 0,00 | 701,98 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |