Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от __25.08.2021___№ __1915___

| «2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.: | Всего | 187 727,65 | 0,00 | 0,00 | 187 727,65 | 0,00 | УКС Админис-трации ЗАТО Северск | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 74 819,24 | 0,00 | 0,00 | 74 819,24 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 40 630,88 | 0,00 | 0,00 | 40 630,88 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 72 277,53 | 0,00 | 0,00 | 72 277,53 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
| 2.1.1 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего | 187 577,51 | 0,00 | 0,00 | 187 577,51 | 0,00 | УКС Админис-трации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 74 669,10 | 0,00 | 0,00 | 74 669,10 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 20 |
|  |  | 2022 | 40 630,88 | 0,00 | 0,00 | 40 630,88 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 25 |
|  |  | 2023 | 72 277,53 | 0,00 | 0,00 | 72 277,53 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 30 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 30» |