| Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _27.09.2021___ № _2122_.. «Показатели цели Программы и их значения (по годам реализации); Показатели цели, единица измерения; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год. 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел; 350,0; 752,3; 563,0; 556,0; -. 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц; 35,3; 17,6; 23,5; 23,5; 23,5. 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед; 0; 0; 0; 0; -»;. «Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.; Источники; Всего; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год. Местный бюджет (потребность (прогноз); 1 730 966,74; 447 965,06; 464 144,22; 422 805,14; 396 052,32. Местный бюджет; 930 521,77; 363 586,05; 286 543,08; 280 392,64; 0,00. Другие источники:. федеральный бюджет (потребность (прогноз); 205 811,14; 143 625,72; 25 572,62; 19 212,80; 17 400,00. федеральный бюджет (по согласованию (прогноз); 52 707,06; 22 472,20; 17 983,40; 12 251,46; 0,00. бюджет Томской области (потребность (прогноз); 919 756,78; 174 764,76; 274 873,43; 287 099,82; 183 018,77. бюджет Томской области (по согласова-нию (прогноз); 171 438,58; 146 715,34; 12 364,00; 12 359,24; 0,00. внебюджетные источники (по согласова-нию (прогноз); 3 625,86; 731,51; 808,63; 1 279,95; 805,77. Всего; 1 158 293,27; 533 505,10; 317 699,11; 306 283,29; 805,77».. |  |
| --- | --- |

Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _27.09.2021___ № _2122

| «2. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | проц | 17,6 | 35,3 | 17,6 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | Ежеквар-тально | Акты технического обследования, отчеты участников | Управление культуры» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _27.09.2021___ № _2122

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

Таблица 6

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | Задача 1 «Материально-техническое снабжение, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения в области культуры и туризма» |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 32 493,20 | 11 041,86 | 10 725,67 | 10 725,67 | 0,00 |
|  |  | Показатель 1 «Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | Объем финансирования всего, тыс. руб. | 32 493,20 | 11 041,86 | 10 725,67 | 10 725,67 | 0,00 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 32 493,20 | 11 041,86 | 10 725,67 | 10 725,67 | 0,00 |

Приложение 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _27.09.2021___ № _2122

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

### Таблица 8

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласова-нию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласова- нию (прогноз) |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» | Всего | 1 125 302,67 | 52 707,06 | 171 438,58 | 898 028,57 | 3 128,46 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 522 247,24 | 22 472,20 | 146 715,34 | 352 544,19 | 515,51 |  |
|  |  | 2022 | 306 874,16 | 17 983,40 | 12 364,00 | 275 817,41 | 709,35 |  |
|  |  | 2023 | 295 471,92 | 12 251,46 | 12 359,24 | 269 666,97 | 1 194,25 |  |
|  |  | 2024 | 709,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,35 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» | Всего | 497,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,40 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |  |
|  |  | 2022 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 |  |
|  |  | 2023 | 85,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,70 |  |
|  |  | 2024 | 96,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 32 493,20 | 0,00 | 0,00 | 32 493,20 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 11 041,86 | 0,00 | 0,00 | 11 041,86 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 10 725,67 | 0,00 | 0,00 | 10 725,67 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 10 725,67 | 0,00 | 0,00 | 10 725,67 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 1 158 293,27 | 52 707,06 | 171 438,58 | 930 521,77 | 3 625,86 |  |
|  |  | 2021 | 533 505,10 | 22 472,20 | 146 715,34 | 363 586,05 | 731,51 |  |
|  |  | 2022 | 317 699,11 | 17 983,40 | 12 364,00 | 286 543,08 | 808,63 |  |
|  |  | 2023 | 306 283,29 | 12 251,46 | 12 359,24 | 280 392,64 | 1 279,95 |  |
|  |  | 2024 | 805,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,77 |  |

Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _27.09.2021___ № _2122

| «Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |  | Всего | 1 154 667,41 | 1 138 480,81 | 16 186,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 532 773,59 | 517 937,82 | 14 835,77 |
|  |  | 2022 | 316 890,48 | 315 539,65 | 1 350,83 |
|  |  | 2023 | 305 003,34 | 305 003,34 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» | Всего | 1 122 174,21 | 1 105 987,61 | 16 186,60 |
|  |  | 2021 | 521 731,73 | 506 895, 96 | 14 835,77 |
|  |  | 2022 | 306 164,81 | 304 813,98 | 1 350,83 |
|  |  | 2023 | 294 277,67 | 294 277,67 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | Всего | 742 160,35 | 742 160,35 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 358 232,50 | 358 232,50 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 194 363,73 | 194 363,73 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 189 564,12 | 189 564,12 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования» | Всего | 308 631,44 | 308 631,44 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 131 204,74 | 131 204,74 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 88 713,35 | 88 713,35 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 88 713,35 | 88 713,35 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | Всего | 1 543,13 | 0,00 | 1 543,13 |
|  |  | 2021 | 1 543,13 | 0,00 | 1 543,13 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт здания МАУ ДО «Детская школа искусств», корпус 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | Всего | 453,64 | 0,00 | 453,64 |
|  |  | 2021 | 453,64 | 0,00 | 453,64 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул.Гагарина, 4 | Всего | 1 089,49 | 0,00 | 1 089,49 |
|  |  | 2021 | 1 089,49 | 0,00 | 1 089,49 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «1.4 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего | 1 350,83 | 0,00 | 1 350,83 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 350,83 | 0,00 | 1 350,83 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «1.4.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 117а | Всего | 1 350,83 | 0,00 | 1 350,83 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 1 350,83 | 0,00 | 1 350,83 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северск | Всего | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «1.5.8 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «1.6 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего | 47 145,82 | 47 145,82 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 16 308,72 | 16 308,72 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 15 436,90 | 15 436,90 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 15 400,20 | 15 400,20 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего | 24 450,97 | 24 450,97 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 7 984,90 | 7 984,90 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 7 398,61 | 7 398,61 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 9 067,46 | 9 067,46 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир «МАУ «ГДК» | Всего | 8 434,77 | 8 434,77 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 2 661,64 | 2 661,64 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 4 004,39 | 4 004,39 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 1 768,74 | 1 768,74 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 12 772,08 | 12 772,08 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 5 166,18 | 5 166,18 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 3 537,90 | 3 537,90 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 4 068,00 | 4 068,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «1.7 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | Всего | 13 292,64 | 0,00 | 13 292,64 |
|  |  | 2021 | 13 292,64 | 0,00 | 13 292,64 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «1.7.2 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «Художественная школа» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Коммунистический, 122 | Всего | 13 292,64 | 0,00 | 13 292,64 |
|  |  | 2021 | 13 292,64 | 0,00 | 13 292,64 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч.: | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1 | Создание виртуальных концертных залов | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; |
| «3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 32 493,20 | 32 493,20 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 11 041,86 | 11 041,86 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 10 725,67 | 10 725,67 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 10 725,67 | 10 725,67 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

Приложение 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от _27.09.2021___ № _2122

| «Задачи подпрограммы 1 | # 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Организация предоставления дополнительного художественного образования |  |  |  |  |  |
|  | 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
|  | 4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 6. Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 7. Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 8. Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры»; |  |  |  |  |  |
| «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Местный бюджет | 898 028,57 | 352 544,19 | 275 817,41 | 269 666,97 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 52 707,06 | 22 472,20 | 17 983,40 | 12 251,46 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 171 438,58 | 146 715,34 | 12 364,00 | 12 359,24 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 3 128,46 | 515,51 | 709,35 | 1 194,25 | 709,35 |
|  | Всего | 1 125 302,67 | 522 247,24 | 306 874,16 | 295 471,92 | 709,35» |

Приложение 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _27.09.2021___ № _2122

| «3.1 | Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление культуры»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «3.3 | Количество разработанной ПСД | ед | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление культуры»; |
| «4.5 | Количество разработанной ПСД | ед | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление культуры»; |
| «5.1 | Количество творческих мероприятий, проведен-ных на территории ЗАТО Северск | ед | 30 | 10 | 16 | 7 | 8 | 2 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры»; |
| «7.2 | Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры | ед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | Ежеквар-тально | Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление культуры |
| Показатели задачи 8 «Создание условий для повышения доступности и возможности участия гаждан в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ежеквар-тально | Отчеты участников | Управление культуры» |

Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от _27.09.2021___ № _2122

| «1.1 | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | Всего | 742 160,35 | 0,00 | 137 795,90 | 604 364,45 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 358 232,50 | 0,00 | 122 217,10 | 236 015,40 | 0,00 |  | 1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 504,0 |
|  |  | 2022 | 194 363,73 | 0,00 | 7 789,40 | 186 574,33 | 0,00 |  | 1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 406,7 |
|  |  | 2023 | 189 564,12 | 0,00 | 7 789,40 | 181 774,72 | 0,00 |  | 1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 403,5 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, тыс чел | 0»; |
| «2.1 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования» | Всего | 308 631,44 | 0,00 | 25 373,70 | 283 257,74 | 0,00 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 131 204,74 | 0,00 | 19 895,50 | 111 309,24 | 0,00 |  | 1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образо-ванию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 3025 |
|  |  | 2022 | 88 713,35 | 0,00 | 2 739,10 | 85 974,25 | 0,00 |  | 1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образо-ванию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2480 |
|  |  | 2023 | 88 713,35 | 0,00 | 2 739,10 | 85 974,25 | 0,00 |  | 1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образо-ванию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 2480 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образо-ванию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, чел | 0»; |
| «3.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | Всего | 1 543,13 | 0,00 | 0,00 | 1 543,13 | 0,00 | Управление культуры, УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск, учреждения дополни-тельного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 1 543,13 | 0,00 | 0,00 | 1 543,13 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество разработанной ПСД, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУ ДО «Детская школа искусств», корпус 2, по адресу: Томская область, | Всего | 453,64 | 0,00 | 0,00 | 453,64 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 453,64 | 0,00 | 0,00 | 453,64 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  | г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул.Гагарина, 4 | Всего | 1 089,49 | 0,00 | 0,00 | 1 089,49 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 1 089,49 | 0,00 | 0,00 | 1 089,49 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0»; |
| «4.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего | 1 350,83 | 0,00 | 0,00 | 1 350,83 | 0,00 | Управление культуры, УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструированы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 350,83 | 0,00 | 0,00 | 1 350,83 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания кото-рых реконструированы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструированы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструированы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество разработанной ПСД, ед | 0»; |
| «4.1.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Комму-нистический, 117а | Всего | 1 350,83 | 0,00 | 0,00 | 1 350,83 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 350,83 | 0,00 | 0,00 | 1 350,83 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанной ПСД, ед | 0»; |
| «5.1 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего | 5 478,46 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 3128,46 | Управление культуры, учреждения дополни-тельного образова-ния, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 1 665,51 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 515,51 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 1 309,35 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 709,35 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 1 794,25 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1 194,25 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 709,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,35 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях, ед | 1 |
| 5.1.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северск | Всего | 2 580,80 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 880,80 | Управление культуры, учреждения культуры, учреждения дополни-тельного образования | X | X |
|  |  | 2021 | 1 220,20 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 220,20 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2022 | 570,20 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 220,20 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 570,20 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 220,20 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,20 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 5.1.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 40,00 | Управление культуры, МБУ «Са-мусьский ДК» | Х | Х |
|  |  | 2021 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
| 5.1.3 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | Управление культуры, МБУ «Са-мусьский ДК» | X | X |
|  |  | 2021 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 0»; |
| «5.1.8 | Организация социокультур-ных музейных мероприятий | Всего | 584,60 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 284,60 | Управление культуры, МБУ «Музей г.Северска» | X | X |
|  |  | 2021 | 171,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 171,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 171,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 71,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,15 |  | 1.Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, ед | 1»; |
| «6.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего | 47 145,82 | 36 977,16 | 6 214,66 | 3 954,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 16 308,72 | 12 442,30 | 2 548,42 | 1 318,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 148,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерчес-ких организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2022 | 15 436,90 | 12 283,40 | 1 835,50 | 1 318,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 149,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерчес-ких организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2023 | 15 400,20 | 12 251,46 | 1 830,74 | 1 318,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профес-сиональных театров, тыс чел | 150,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерчес-ких организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профес-сиональных театров, тыс чел | 167,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерчес-ких организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
| 6.1.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего | 24 450,97 | 19 673,87 | 3 286,23 | 1 490,87 | 0,00 | Управление культуры, МБУ СМТ | X | X |
|  |  | 2021 | 7 984,90 | 6 247,12 | 1 279,53 | 458,25 | 0,00 |  | Число посещений профес-сиональных театров, тыс чел | 103,8 |
|  |  | 2022 | 7 398,61 | 5 987,50 | 894,80 | 516,31 | 0,00 |  | 1. Число посещений профес-сиональных театров, тыс чел | 104,8 |
|  |  | 2023 | 9 067,46 | 7 439,25 | 1 111,90 | 516,31 | 0,00 |  | 1. Число посещений профес-сиональных театров, тыс чел | 105,9 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профес-сиональных театров, тыс чел | 0 |
| 6.1.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК» | Всего | 8 434,77 | 6 940,53 | 1 152,11 | 342,13 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2021 | 2 661,64 | 2 082,38 | 426,51 | 152,75 | 0,00 |  | 1. Число посещений профес-сиональных театров, тыс чел | 8 |
|  |  | 2022 | 4 004,39 | 3 401,50 | 508,20 | 94,69 | 0,00 |  | 1. Число посещений профес-сиональных театров, тыс чел | 8,1 |
|  |  | 2023 | 1 768,74 | 1 456,65 | 217,40 | 94,69 | 0,00 |  | 1. Число посещений профес-сиональных театров, тыс чел | 8,1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профес-сиональных театров, тыс чел | 0 |
| 6.1.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 12 772,08 | 10 362,76 | 1 776,32 | 633,00 | 0,00 | Управление культуры, Детский театр | X | X |
|  |  | 2021 | 5 166,18 | 4 112,80 | 842,38 | 211,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 36,3 |
|  |  | 2022 | 3 537,90 | 2 894,40 | 432,50 | 211,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 36,6 |
|  |  | 2023 | 4 068,00 | 3 355,56 | 501,44 | 211,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 36,9 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 0»; |
| «7.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | Всего | 13 292,64 | 10 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 | Управление культуры, УКС Админист-рации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 13 292,64 | 10 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0»; |
| «7.1.2 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «Художествен-ная школа» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Комму-нистический, 122 | Всего | 13 292,64 | 10 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 13 292,64 | 10 029,90 | 2 054,32 | 1 208,42 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 8. | Задача 8 «Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч. | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 0 |
|  |  | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
| 8.1.1 | Создание виртуальных концертных залов | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 0 |
|  |  | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 1 125 302,67 | 52 707,06 | 171 438,58 | 898 028,57 | 3 128,46 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 522 247,24 | 22 472,20 | 146 715,34 | 352 544,19 | 515,51 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 306 874,16 | 17 983,40 | 12 364,00 | 275 817,41 | 709,35 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 295 471,92 | 12 251,46 | 12 359,24 | 269 666,97 | 1 194,25 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 709,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,35 |  | X | X» |

24

Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск

от _27.09.2021___ № _2122

| «3.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | Всего | 190 096,91 | 119 457,20 |  | 24 467,10 |  | 46 172,61 | 0,00 | Управление культуры, УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск, учреждения дополнитель-ного образования | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 176 783,63 | 119 457,20 |  | 24 467,10 |  | 32 859,33 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреж-дений, оснащенных современным оборудованием, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество раз-работанной ПСД, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 8 738,82 | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 738,82 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреж-дений, оснащенных современным оборудованием, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество раз-работанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 2 893,25 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 893,25 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреж-дений, оснащенных современным оборудованием, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество раз-работанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 1 681,21 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 681,21 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреж-дений, оснащенных современным оборудованием, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт здания МАУ ДО «Детская школа искусств», корпус 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | Всего | 134 730,12 | 98 225,40 |  | 20 118,40 |  | 16 386,32 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 134 730,12 | 98 225,40 |  | 20 118,40 |  | 16 386,32 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество раз-работанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул.Гагарина, | Всего | 17 791,90 | 0,00 |  | 4 348,70 |  | 13 443,20 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 17 791,90 | 0,00 |  | 4 348,70 |  | 13 443,20 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество разработанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество раз-работанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество раз-работанной ПСД, ед | 0»; |
| «4.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего | 327 357,48 | 0,00 |  | 179 424,64 |  | 147 932,84 | 0,00 | Управление культуры, УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 24 686,30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 24 686,30 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выпол-ненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество разработанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2022 | 153 290,32 | 0,00 |  | 80 880,00 |  | 72 410,32 | 0,00 |  | 1. Количество муни-ципальных учрежде-ний, здания которых реконструированы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреж-дений, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 16,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество разработанной ПСД, ед. | 1 |
|  |  | 2023 | 135 277,33 | 0,00 |  | 98 544,64 |  | 36 732,69 | 0,00 |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструированы, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреж-дений, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступив-ших в фонды библиотек, тыс.экз | 16,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество разра-ботанной ПСД, ед. | 0 |
|  |  | 2024 | 14 103,53 | 0,00 |  | 0,00 |  | 14 103,53 |  |  | 1. Количество муниципальных учреждений, здания которых реконструи-рованы, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тыс.экз | 16,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество разработанной ПСД, ед. | 0»; |
| «4.1.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунис-тический, 117а | Всего | 1 350,83 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 350,83 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество раз-работанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 1 350,83 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 350,83 | 0,00 |  | 1. Количество раз-работанной ПСД, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество раз-работанной ПСД, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество раз-работанной ПСД, ед | 0»; |
| «6.1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего | 71 690,86 | 54 924,04 |  | 11 031,81 |  | 5 735,01 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 18 432,46 | 14 138,62 |  | 2 895,84 |  | 1 398,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 148,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2022 | 19 242,16 | 14 872,62 |  | 2 828,53 |  | 1 541,01 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 149,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2023 | 17 678,48 | 13 512,80 |  | 2 767,68 |  | 1 398,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 150,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14 |
|  |  | 2024 | 16 337,76 | 12 400,00 |  | 2 539,76 |  | 1 398,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 151,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив, чел | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск, чел | 14»; |
| «6.1.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК» | Всего | 11 056,78 | 8 924,68 |  | 1 610,33 |  | 521,77 | 0,00 | Управление культуры, МАУ «ГДК» | X | X |
|  |  | 2021 | 2 603,58 | 2 082,38 |  | 426,51 |  | 94,69 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 8,0 |
|  |  | 2022 | 4 754,00 | 3 929,18 |  | 587,12 |  | 237,70 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 8,1 |
|  |  | 2023 | 1 849,60 | 1 456,56 |  | 298,35 |  | 94,69 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 8,1 |
|  |  | 2024 | 1 849,60 | 1 456,56 |  | 298,35 |  | 94,69 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 8,1 |
| 6.1.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 17 983,28 | 14 225,60 |  | 2 913,68 |  | 844,00 | 0,00 | Управление культуры, Детский театр | X | X |
|  |  | 2021 | 5 166,18 | 4 112,80 |  | 842,38 |  | 211,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 36,3 |
|  |  | 2022 | 3 825,46 | 3 000,00 |  | 614,46 |  | 211,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 36,6 |
|  |  | 2023 | 5 166,18 | 4 112,80 |  | 842,38 |  | 211,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 36,9 |
|  |  | 2024 | 3 825,46 | 3 000,00 |  | 614,46 |  | 211,00 | 0,00 |  | 1. Число посещений профессиональных театров, тыс чел | 36,9»; |
| «7.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | Всего | 23 292,64 | 20 029,90 |  | 2 054,32 |  | 1 208,42 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | X | X |
|  |  | 2021 | 13 292,64 | 10 029,90 |  | 2 054,32 |  | 1 208,42 | 0,00 |  | 1. Количество соз-данных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0»; |
| «7.1.2 | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «Художественная школа» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Комму-нистический, 122 | Всего | 13 292,64 | 10 029,90 |  | 2 054,32 |  | 1 208,42 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 13 292,64 | 10 029,90 |  | 2 054,32 |  | 1 208,42 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, ед | 0 |
| 8. | Задача 8 «Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч.: | Всего | 11 970,00 | 11 400,00 |  | 0,00 |  | 570,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 0 |
|  |  | 2022 | 5 985,00 | 5 700,00 |  | 0,00 |  | 285,00 | 0,00 |  | 1. Количество соз-данных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2023 | 5 985,00 | 5 700,00 |  | 0,00 |  | 285,00 | 0,00 |  | 1. Количество соз-данных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество соз-данных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
| 8.1.1 | Создание виртуальных концертных залов | Всего | 11 970,00 | 11 400,00 |  | 0,00 |  | 570,00 | 0,00 | Управление культуры, учреждения культуры | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество соз-данных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 0 |
|  |  | 2022 | 5 985,00 | 5 700,00 |  | 0,00 |  | 285,00 | 0,00 |  | 1. Количество соз-данных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 1 |
|  |  | 2023 | 5 985,00 | 5 700,00 |  | 0,00 |  | 285,00 | 0,00 |  | 1. Количество соз-данных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество соз-данных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 2 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 2 654 764,10 | 205 811,14 |  | 807 975,47 |  | 1 637 849,03 | 3 128,46 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 737 601,01 | 143 625,72 |  | 174 477,96 |  | 418 981,82 | 515,51 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в орга-низациях различной органиационно-правовой формы и формы собствен-ности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень факти-ческой обеспечен-ности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактиче-ской обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от норматив-ной потребности, проц | 25 |
|  |  | 2022 | 702 382,93 |  | 25 572,62 |  | 234 146,63 | 441 954,33 | 709,35 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различ-ной организационно-правовой формы и формы собственнос-ти, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учрежде-ниями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактичес-кой обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
|  |  | 2023 | 667 531,03 |  | 19 212,80 |  | 246 373,02 | 400 750,96 | 1 194,25 |  | 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, проц | 19,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25 |
|  |  | 2024 | 547 249,13 |  | 17 400,00 |  | 152 977,86 | 376 161,92 | 709,35 |  | 1. Количество посещений культурно- досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, ед | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организа-ционно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возраст-ной группы, проц | 19,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, проц | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, проц | 25»; |
|  | «Итого по Программе | Всего | 2 860 160,52 |  | 205 811,14 |  | 919 756,78 | 1 730 966,74 | 3 625,86 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 767 087,05 |  | 143 625,72 |  | 174 764,76 | 447 965,06 | 731,51 |  | 1. Увеличение числа посещений организа-ций культуры, тыс чел | 752,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципаль-ных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 17,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 765 398,90 |  | 25 572,62 |  | 274 873,43 | 464 144,22 | 808,63 |  | 1. Увеличение числа посещений организа-ций культуры, тыс чел | 765,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципаль-ных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 11,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 730 397,71 |  | 19 212,80 |  | 287 099,82 | 422 805,14 | 1 279,95 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 781,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 597 276,86 |  | 17 400,00 |  | 183 018,77 | 396 052,32 | 805,77 |  | 1. Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс чел | 804,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | 2» |