ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы
I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ  И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
В 2018 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы было предусмотрено финансирование в размере 54 031,89 тыс.руб. 
Финансирование программы осуществлялось за счет следующих средств:

- средства федерального бюджета – 41 853,04 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета – 8 596,84 тыс. руб.;

- средства  местного бюджета – 3 493,70 тыс. руб. 

- внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц) – 88,29 тыс. руб. 

Указанная сумма реализована объеме 53 745,79 тыс. руб, (99,5%). Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований - в приложении 2.

Плановые показатели результативности муниципальной программы достигнуты. Сведения о достижении в 2018 году значений целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 3.

Эффективность программы в 2018 году высокая. Оценка эффективности средств муниципальной программы – в приложении 6.
1. В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий» реализовывалась задача «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск»

Освоено 20 745,75 тыс. руб, (100 % от плана, утвержденного бюджетом ЗАТО Северск на 2018 год). 
 Из них;

- средства федерального бюджета – 17 030,38тыс. руб.;
- средства областного бюджета –3 494,30 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 102,77 тыс. руб.
- софинансирование заинтересованных лиц – 88,29 тыс. руб. (1% от стоимости работ дополнительного перечня).
Средства федерального и областного бюджетов были предоставлены на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в рамках соглашения с Департаментом архитектуры и строительства Томской области от 28.02.2018 № 32.                           В результате реализации программных мероприятий выполнены работы по благоустройству                    в 26 дворах: 

- выполнен ремонт асфальтового покрытия в 21 дворе ЗАТО Северск (12,0 тыс. м2); 

- установлены новые элементы на детских площадках  в 22 дворах ЗАТО Северск (116 элементов);
- установлено 66 урн и 67 скамеек;
- выполнено освещение 2 дворов;  

- приобретены саженцы для озеленения в 3 дворах г. Северска, которые были посажены жителями в рамках трудового участия в благоустройстве дворовых территорий;

- выполнено озеленение в 2 дворах п. Самусь.

После реализации данных мероприятий плановые показатели результативности цели и задач, поставленные подпрограммой достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы) указаны в приложении 4.
Мероприятия выполнены в полном объеме. Результативность исполнения плановых показателей 100 %. Степень достижения цели - высокая.  
2. В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных пространств»  реализовывалась две задачи: «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» и «Отбор общественных пространств для благоустройства».

Освоено 33 000,04 тыс. руб, (99,14 % от плана, утвержденного бюджетом ЗАТО Северск на 2018 год). 

 Из них;

- средства федерального бюджета – 24 792,66 тыс. руб.;
- средства областного бюджета –5 102,55 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 275,79 тыс. руб.

Работы проводились как за счет средств, предоставленных  на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» (соглашение                           с Департаментом архитектуры  и строительства Томской области от 28.02.2018 № 32), так и за счет средств предоставленных на благоустройство городских парков (соглашение                         с Департаментом архитектуры и строительства Томской области от 28.02.2018 № 36).

В целях исполнения задачи «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» реализовывалось основное мероприятие «Благоустройство общественных пространств». 
Освоение средств составило 99,63 % (31 363,31тыс. руб.). 
За счет средств федерального, областного и местного бюджетов местного финансирования Управлением капитального строительства было организовано выполнение работ по благоустройству шести объектов: 

1) устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка (благоустройство «Площадки ветеранов» и ремонт пешеходных дорожек);
2) устройство пляжа на берегу р.Томи (ремонт лестницы к пляжу, прокладка наружного водопровода, установка МАФ); 

3) устройство сквера с озером и мемориалом «Курган-Славы» в микрорайоне «Ясный» (ремонт дорожек, ремонт ограждения, установка торшеров и МАФ). 

4) строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска (монтаж детской и спортивной площадок, устройство газонов и дорожек, установка торшеров, установка МАФ); 
5) благоустройство сквера по ул. Свердлова в г. Северске; 
6) благоустройство прилегающих территорий на пл. им. В.И.Ленина в г.Северске (ремонт асфальтового покрытия, замена бордюрного камня, восстановление газонов). 

В целях исполнения задачи «Отбор общественных пространств для благоустройства» реализовывалось основное мероприятие «Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы».

Освоение средств составило 91,2% (1 648,59 тыс. руб.). 
Подготовлено и проведено рейтинговое голосование с целью отбора  общественных пространств для благоустройства.  
Разработаны эскизные проекты на благоустройство общественных пространств в соответствии с рейтинговым голосованием на сумму 810,54 тыс.руб.

После реализации данных мероприятий плановые показатели результативности цели и задач, поставленные подпрограммой, достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы)  указаны в приложении 5.
Результативность достижения целевых показателей подпрограммы  высокая (99,14 %). Эффективность подпрограммы высокая.  
II. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» Работы проводились в рамках реализации одного основного мероприятия: «Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем».
За счет средств федерального, областного, местного бюджетов и софинансирования заинтересованных лиц в объеме 1% от стоимости работ дополнительного перечня выполнены работы по семи мероприятиям:

- ремонт дворовых проездов (минимальный перечень); 
- установка скамеек и урн (минимальный перечень);

- ремонт освещения (минимальный перечень);

- установка детского игрового и спортивного оборудования (дополнительный перечень); 
- озеленение (дополнительный перечень); 
- ремонт тротуаров (дополнительный перечень); 
- устройство ограждений (дополнительный перечень); 
Затраты соответствуют плану, утвержденному бюджетом на 2018 год, и составили                    20 745,75 тыс. руб.
Благоустроены следующие дворовые территории:

	№ п/п
	адрес дворовой территории
	выполненные виды работ

	1
	2
	3

	1
	просп.Коммунистический, 64
	Ремонт внутриквартальных проездов,.

Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.

	
	ул.Царевского, 6
	

	
	ул.Царевского,4
	

	2
	просп.Коммунистический, 93

	Ремонт внутриквартальных проездов,.

Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.

	
	просп.Коммунистический, 95
	

	
	просп.Коммунистический, 99
	

	3
	ул.Транспортная, 82
	Ремонт внутриквартальных проездов,.

Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.

Установка ограждения детской площадки 

Освещение детской площадки

	
	ул.Транспортная, 84
	

	
	ул.Транспортная, 86
	

	
	ул.Транспортная, 88
	

	
	ул.Транспортная, 92
	

	
	ул.Куйбышева, 14
	

	
	ул.Куйбышева, 16
	

	4
	ул.Ленина, 74
	Ремонт внутриквартальных проездов.

Установка скамеек  и урн.

	
	ул.Ленина, 78
	

	5
	просп.Коммунистический, 69
	Ремонт внутриквартальных проездов,.

Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.

	
	ул.Крупской, 22
	

	
	ул.Крупской, 24
	

	6
	п.Самусь, ул.Пекарского, 31а
	Ремонт внутриквартальных проездов.

Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.

Озеленение территории.


	
	п.Самусь, ул.Пекарского, 31
	

	1
	2
	3

	7
	п.Самусь, ул.Октябрьская, 34а
	Ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров.

	8
	п.Самусь, ул.Кирова, 51
	Ремонт внутриквартальных проездов.

Установка новых элементов детского игрового и спортивного оборудования.

Установка скамеек  и урн.

Установка ограждения детской площадки. 

Озеленение территории.

	9
	ул.Строителей, 29
	Ремонт внутриквартальных проездов.

Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.

	
	ул.Строителей, 33
	

	
	ул.Строителей, 31
	

	
	просп.Коммунистический, 61а
	

	10
	ул.Советская, 14
	Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.

	
	ул.Калинина, 41
	

	
	ул.Тупиковая, 10
	

	11
	ул.Советская, 18
	Установка новых элементов детского игрового и спортивного оборудования.

Установка скамеек  и урн.

Установка ограждения детской площадки.

	
	ул.Калинина, 8
	

	12
	просп.Коммунистический, 84 б
	Ремонт внутриквартальных проездов,.

Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.

	13
	просп.Коммунистический, 109
	Ремонт внутриквартальных проездов.

Установка новых элементов детского игрового и спортивного оборудования.

Установка скамеек  и урн.

Установка ограждения детской площадки

	
	просп.Коммунистический 105
	

	
	просп.Коммунистический, 107
	

	14
	просп.Коммунистический, 115
	Ремонт внутриквартальных проездов

	
	ул.Курчатова, 9
	

	15
	ул.Калинина, 96
	Ремонт внутриквартальных проездов.

Установка новых элементов детского игрового и спортивного оборудования.

Установка скамеек  и урн.

Установка ограждения детской площадки.

Озеленение территории.

	16
	просп.Коммунистический, 44
	

	
	ул.Строителей, 36
	

	17
	ул.Лесная, 1
	Ремонт внутриквартальных проездов.

Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.

	
	ул.Лесная, 2
	

	18
	ул.Строителей, 16
	Ремонт внутриквартальных проездов.

Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.

	
	ул.Калинина, 18
	

	
	ул.Калинина, 20
	

	19
	ул.Советская, 36
	Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.

	1
	2
	3

	20
	ул. Сосновая, 16-4
	Ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров.

Установка новых элементов детского игрового и спортивного оборудования.

Установка скамеек  и урн. Освещение подходов к жилому дому

	21
	пр.Коммунистический, 149
	Установка новых элементов детского игрового и спортивного оборудования. Установка ограждения детской площадки.

Озеленение территории.

	22
	ул.Курчатова, 13
	Ремонт внутриквартальных проездов.

Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.

	23
	ул.Калинина, 52
	Ремонт внутриквартальных проездов.



	24
	ул.Ленина, 52
	Ремонт внутриквартальных проездов.

Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.

Озеленение территории.

	
	ул.Ленина, 50
	

	
	ул.Ленина, 54
	

	25
	ул.Курчатова, 11
	Ремонт внутриквартальных проездов.

Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.



	
	просп. Коммунистический, 117
	

	26
	ул.Южный проезд, 11
	Ремонт внутриквартальных проездов.

Установка новых элементов детского игрового оборудования.

Установка скамеек  и урн.



	
	ул.Южный проезд, 13
	


После реализации данного Основного мероприятия плановые показатели результативности достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной подпрограммы указаны в приложении 4.
В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» работы проводились  в рамках реализации двух основных мероприятий:

- задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 исполнялась в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств»;

- задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2  исполнялась в рамках Основного мероприятия «Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы».
Финансовые затраты на реализацию основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств» составили 31 363,31 тыс. руб., из них 24 505,86 за счет средств федерального бюджета, 5 043,81тыс. руб. – за счет средств регионального бюджета, 1 813,58 тыс. руб.- за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
В рамках реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2 выполнено:

1) устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка (благоустройство «Площадки ветеранов», ремонт пешеходных дорожек) стоимостью                        11 656,65 тыс.руб. 

Виды работ:
- установка МАФ (лавочки, урны) – 74 скамейки, 6 урн;

- строительство крыши (навеса) над сценой – 1 шт.;

- поставка вагончика (раздевалка) – 1 шт.;

- установка скульптур героев мультфильмов и сказок 8 штук.

- ремонт асфальтового покрытия – 5776 м2;

- установка бордюрного камня – 788 м.п;

- устройство газонов с посевом трав – 266 м2.
2) устройство пляжа на берегу р.Томи (Ремонт лестницы к пляжу, прокладка наружного водопровода, установка МАФ) стоимостью 2 365,81 тыс.руб.
Виды работ:

- устройство колясочного съезда возле КПП «Дельфин»;

- частичный ремонт лестничного спуска с заменой ступеней (34 шт.);

- заливка бетонных площадок;

- ремонт лестничного ограждения – 158 м.п.;

- очистка территории от мусора – 2250 м2;

- вырубка кустарника и мелколесья – 4000 м2;

- планировка после вырубки – 4000 м2;

- прокладка водопровода для душевых – 294 м.п.;

- устройство теневых навесов – 3 шт.;

- детский игровой комплекс – 1 шт.;

- устройство волейбольной площадки – 1 шт.;

- душевые кабинки – 4 шт.;

- раздевалки – 4 шт.;

- качели – 3 шт.;

- песочница – 2 шт.;

- качалка балансировочная – 2 шт.;

- скамейки – 24 шт.;

- урны – 20 шт.

3) устройство сквера с озером и мемориалом «Курган-Славы» в микрорайоне «Ясный» (ремонт дорожек, ремонт ограждения, установка торшеров и МАФ), стоимостью                       1 155,08 тыс.руб. 

Виды работ:

- устройство пешеходной дорожки и площади перед мемориалом из тротуарной плитки S=162 м.п. с установкой бортового камня L=166 м.п.

- установка скамеек со спинкой – 6 шт.;

- установка урн – 6 шт.;

- устройство газонов S=120м2 с установкой вазонов для цветов – 2 шт;

- устройство ограждений – 110 м.п.;

- установка торшеров наружного освещения марки «БОЛ-1» со светодиодными светильниками GALAD – 6 шт., длина питающего кабеля L=267 м;

- установка щита автоматического управления освещением.

4) строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне  № 10 г.Северска (монтаж детской и спортивной площадок, устройство газонов и дорожек, установка торшеров, установка МАФ). Стоимость мероприятия 10 005,63 тыс.руб.
Виды работ:

- устройство газонов и цветников – 1157 м2;

- установка металлических диванов – 16 шт.;

- установка урны металлических – 16 шт.;

- укладка тротуарной плитки – 446 м2;

- установка бордюрного камня – 541 м;

- посадка деревьев и кустарников – 3175 шт.;

- устройство детской игровой площадки на бетонном основании с полиуретановым покрытием – 1 шт./380 м2;

- устройство детской спортивной площадки на бетонном основании с полиуретановым покрытием – 1 шт./ 384 м2;

- установка малых игровых архитектурных форм на детской и спортивной площадках – 13 шт.
5) благоустройство сквера по ул. Свердлова в г. Северске. Стоимостью                                233,52 тыс.руб.
Виды работ:

-установка  информационных конструкций
6) благоустройство прилегающих территорий на пл. им.В.И.Ленина в г.Северске (Ремонт асфальтового покрытия, замена бордюрного камня, восстановление газонов), стоимостью 5 946,62 тыс.руб. 

Виды работ:
- установка бордюрного камня – 1147,9 м.п.;

- устройство асфальтобетонного покрытия – 5190 м2 из них: устройство проезда 763,76 м2, устройство пешеходных проходов, тротуаров и т.п. – 4 426,24 м2;

- восстановление газонов с посевом травы - 197 м2.

После реализации данного Основного мероприятия плановые показатели результативности достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 5.
Финансовые затраты на реализацию основного мероприятия «Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы» составили 1 648,59 тыс. руб., из них 286,74 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 58,73 тыс. руб тыс. руб. – за счет средств регионального бюджета, 1291,26 тыс. руб. – за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
В рамках реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2 проведено рейтинговое голосование с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы в 2018 году. В голосовании приняло участие более 32 тыс. человек. В результате были отобраны общественные пространства, благоустройство которых выполнено в рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2.
Подготовлены дизайн - проекты с целью подготовки к реализации мероприятий                        на последующие годы.

После реализации данного Основного мероприятия плановые показатели результативности достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 4.
Начальник Управления

                                                                               В.Н.Панькин
		Приложение 1



	ОТЧЕТ 

	о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»                                                                                        на 2018-2022 годы

	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск                                                                                                                      за  2018 год (отчетный период)


	№ п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации
	Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств 
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Процент выпол-нения, % 
(гр. 8 / гр. 6)
        
	Проблемы возник-шие в ходе реализации меропри-ятий (причины невыпол-нения мероприятий)

	
	
	
	
	потребность на _2018_(отчет-ный год)
	план с учетом утвержденного бюджетом на 2018 (отчетный год) 
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»

	1
	Задача подпрограммы 1  Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск

	1.1
	Основное мероприятие 1. 
Благоустройство дворовых террито-рий в соответствии с рейтинговым перечнем, 
в том числе:
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	17 060,38
	17 060,38
	17 060,38
	17 060,38
	100,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	3 494,30
	3 494,30
	3 494,30
	3 494,30
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	102,77
	102,77
	102,77
	102,77
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	88,29
	88,29
	88,29
	88,29
	100,00
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	100,00
	 

	1.2
	Ремонт дворовых проездов 
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	10 733,68
	10 733,68
	10 733,68
	10 733,68
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	8 864,83
	8 864,83
	8 864,83
	8 864,83
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	1 815,69
	1 815,69
	1 815,69
	1 815,69
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	53,15
	53,15
	53,15
	53,15
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0
	0
	0
	0
	Х
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	100,00
	 

	1.3
	Установка скамеек и урн
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	1 019,78
	1 019,78
	1 019,78
	1 019,78
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	842,18
	842,18
	842,18
	842,18
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	172,5
	172,5
	172,5
	172,5
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УЖКХ ТиС

	1 019,78
	1 019,78
	1 019,78
	1 019,78
	100,00
	 

	1.4
	Ремонт освещения

	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	163,58
	163,58
	163,58
	163,58
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	135,09
	135,09
	135,09
	135,09
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	27,67
	27,67
	27,67
	27,67
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	163,58
	163,58
	163,58
	163,58
	100,00
	 

	1.5
	Установка детского игрового и спортивного оборудования
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	6 856,75
	6 856,75
	6 856,75
	6 856,75
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	5 606,02
	5 606,02
	5 606,02
	5 606,02
	100,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	1 148,22
	1 148,22
	1 148,22
	1 148,22
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	33,94
	33,94
	33,94
	33,94
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	68,57
	68,57
	68,57
	68,57
	100,00
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	6 856,75
	6 856,75
	6 856,75
	6 856,75
	100,00
	 

	1.6
	Озеленение
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	559,51
	559,51
	559,51
	559,51
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	457,45
	457,45
	457,45
	457,45
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	93,69
	93,69
	93,69
	93,69
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	100,00
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	559,51
	559,51
	559,51
	559,51
	100,00
	 

	1.7
	Ремонт тротуаров
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	822,42
	822,42
	822,42
	822,42
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	672,41
	672,41
	672,41
	672,41
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	137,72
	137,72
	137,72
	137,72
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	4,07
	4,07
	4,07
	4,07
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	8,22
	8,22
	8,22
	8,22
	100,00
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	822,42
	822,42
	822,42
	822,42
	100,00
	 

	1.8
	Устройство ограждений
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	590,03
	590,03
	590,03
	590,03
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	482,4
	482,4
	482,4
	482,4
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	98,81
	98,81
	98,81
	98,81
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	2,92
	2,92
	2,92
	2,92
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	100,00
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	590,03
	590,03
	590,03
	590,03
	100,00
	

	 
	Итого по подпрограмме 1
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	17 060,38
	17 060,38
	17 060,38
	17 060,38
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	3 494,30
	3 494,30
	3 494,30
	3 494,30
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	102,77
	102,77
	102,77
	102,77
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	88,29
	88,29
	88,29
	88,29
	100,00
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	100,00
	 

	2
	Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств"

	2.1
	Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств,
в т.ч.:
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	31 478,47
	31 478,47
	31 478,47
	31 363,31
	99,63
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	24 505,86
	24 505,86
	24 505,86
	24 505,86
	100,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	5 043,81
	5 043,81
	5 043,81
	5 043,81
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	1 928,73
	1 928,73
	1 928,73
	1 813,58
	94,03
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	31 478,47
	31 478,47
	31 478,47
	31 363,31
	99,63
	 

	2.1.1
	Устройство и ремонт элементов  благоустройства Природного парка
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	11 656,66
	11 656,66
	11 656,66
	11 656,65
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	8 837,83
	8 837,83
	8 837,83
	8 837,83
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	1 834,68
	1 834,68
	1 834,68
	1 834,68
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	984,15
	984,15
	984,15
	984,14
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	11656,66
	11656,66
	11656,66
	11656,65
	100,00
	 

	2.1.2
	Устройство пляжа на берегу р.Томи
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	2 365,81
	2 365,81
	2 365,81
	2 365,81
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	1 953,85
	1 953,85
	1 953,85
	1 953,85
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	400,19
	400,19
	400,19
	400,19
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	11,77
	11,77
	11,77
	11,77
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	2365,81
	2365,81
	2365,81
	2365,81
	100,00
	 

	2.1.3 
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган-Славы» в микрорайоне «Ясный»
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	1 156,39
	1 156,39
	1 156,39
	1 155,08
	99,89
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	953,54
	953,54
	953,54
	953,54
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	195,31
	195,31
	195,31
	195,31
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	7,54
	7,54
	7,54
	6,23
	82,63
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	1156,39
	1156,39
	1156,39
	1 155,08
	99,89
	 

	2.1.4
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне  № 10  г.Северска
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	10 119,45
	10 119,45
	10 119,45
	10 005,63
	98,88
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	8256,66
	8256,66
	8256,66
	8256,66
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	1 691,12
	1 691,12
	1 691,12
	1 691,12
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	171,67
	171,67
	171,67
	57,85
	33,70
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	10119,45
	10119,45
	10119,45
	10005,63
	98,88
	 

	2.1.5
	Благоустройство сквера по ул. Свердлова в г. Северске Томской области
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	233,52
	233,52
	233,52
	233,52
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	233,52
	233,52
	233,52
	233,52
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	233,52
	233,52
	233,52
	233,52
	100,00
	 

	2.1.6
	Благоустройство прилегающих территорий на пл. им. 
В.И.Ленина 
в г.Северске
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	5 946,63
	5 946,63
	5 946,63
	5 946,62
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	4 504,04
	4 504,04
	4 504,04
	4 504,04
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	922,51
	922,51
	922,51
	922,51
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	520,08
	520,08
	520,08
	520,07
	100,00
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	5946,63
	5946,63
	5946,63
	5946,62
	100,00
	 

	2.2
	Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	2.2.1
	Основное мероприятие. Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы,
в т.ч.:
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	1 807,67
	1 807,67
	1 807,67
	1648,59
	91,20
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	286,74
	286,74
	286,74
	286,74
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	58,73
	58,73
	58,73
	58,73
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	1 462,20
	1 462,20
	1 462,20
	1291,26
	88,31
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	196,15
	196,15
	196,15
	196,15
	100,00
	 

	
	
	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	969,62
	969,62
	969,62
	810,54

	83,59
	 

	
	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	155,47
	155,47
	155,47
	155,45
	99,99
	 

	
	
	
	Управление имуществен-ных отношений Администра-ции ЗАТО Северск
	94,83
	94,83
	94,83
	94,83
	100,00
	 

	
	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	298,80
	298,80
	298,80
	298,80
	100,00
	 

	
	
	
	Управление молодежной и семейной политики Админи-страции ЗАТО Северск
	92,80
	92,80
	92,80
	80,96
	87,24
	 

	2.2.1.1
	Проведение рейтингового голосования
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	838,05
	838,05
	838,05
	826,19
	98,58
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	838,05
	838,05
	838,05
	826,19
	98,58
	 

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	 

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	196,15
	196,15
	196,15
	196,15
	100,00
	 

	
	
	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	0
	0
	0
	0
	Х
	 

	
	
	
	Администра-ция ЗАТО Северск
	155,47
	155,47
	155,47
	155,45
	99,99
	 

	
	
	
	Управление имуществен-ных отношений Администрации ЗАТО Северск
	94,83
	94,83
	94,83
	94,83
	100,00
	 

	
	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	298,80
	298,80
	298,80
	298,80
	100,00
	 

	
	
	
	Управление молодежной и семейной политики Админи-страции ЗАТО еверск
	92,80
	92,80
	92,80
	80,96
	87,24
	 

	2.2.1.2
	Разработка дизайн-проектов  общественных пространств
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	969,62
	969,62
	969,62
	810,54
	83,59
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	286,74
	286,74
	286,74
	286,74
	100,00
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	58,73
	58,73
	58,73
	58,73
	100,00
	 

	
	
	
	местного бюджета 
	624,15
	624,15
	624,15
	465,07
	704,51
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	969,62
	969,62
	969,62
	810,54
	83,59
	

	 
	Итого по подпрограмме 2
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	33 286,14
	33 286,14
	33 286,14
	33 000,04
	99,14
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	24 792,66
	24 792,66
	24 792,66
	24 792,66
	100,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	5 102,55
	5 102,55
	5 102,55
	5 102,55
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	3 390,93
	3 390,93
	3 390,93
	3104,84
	91,56
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	 
	 
	 
	 
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	196,15
	196,15
	196,15
	196,15
	100
	

	
	
	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	32448,09
	32448,09
	32448,09
	32173,85
	99,15
	 

	
	
	
	Админи-страция ЗАТО Северск
	155,47
	155,47
	155,47
	155,45
	99,99
	 

	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	94,83
	94,83
	94,83
	94,83
	100,00
	 

	
	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	298,80
	298,80
	298,80
	298,80
	100,00
	 

	
	
	
	Управление молодежной и семейной политики Админи-страции ЗАТО Северск
	92,80
	92,80
	92,80
	80,96
	87,24
	 

	ИТОГО по программе
	2018
	Всего, в том числе за счет средств:        
	54031,89
	54031,89
	54031,89
	53 745,79
	99,47
	 

	
	
	федерального бюджета 
	41 853,04
	41 853,04
	41 853,04
	41 853,04
	100,00
	

	
	
	областного бюджета 
	8 596,84
	8 596,84
	8 596,84
	8 596,84
	100,00
	

	
	
	местного бюджета 
	3 493,70
	3 493,70
	3 493,70
	3 207,61
	91,81
	

	
	
	внебюджетных источников 
	88,29
	88,29
	88,29
	88,29
	100,00
	

	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	УЖКХ ТиС
	20 941,90
	20 941,90
	20 941,90
	20 941,90
	100,00
	 

	
	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	32448,09
	32448,09
	32448,09
	32 173.85
	99,15
	 

	
	
	Администра-ция ЗАТО Северск
	155,47
	155,47
	155,47
	155,45
	99,99
	 

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	94,83
	94,83
	94,83
	94,83
	100,00
	 

	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	298,80
	298,80
	298,80
	298,80
	100,00
	 

	
	
	Управление молодежной и семейной политики Админи-страции ЗАТО Северск
	92,80
	92,80
	92,80
	80,96
	87,24
	 


Приложение 2
	ОТЧЕТ 

	об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию 

	муниципальной программы  «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»  на 2018-2022 годы                                                                 за 2018 год (отчетный период)


	№ п/п
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы, (тыс. руб.)
	Процент выполнения, % 
(гр. 6 / гр.4)
        

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	 объем бюджетных ассигнований  план  (отчетный год) 
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»

	1
	Основное мероприятие 1. 
Благоустройство дворовых террито-рий в соответствии с рейтинговым перечнем, 
в том числе:
	Всего, в т.ч.:         
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	100,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	100,00

	1.1
	Ремонт дворовых проездов 
	Всего, в т.ч.:         
	10 733,68
	10 733,68
	10 733,68
	100,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	100,00

	1.2
	Установка скамеек и урн
	Всего, в т.ч.:         
	1 019,78
	1 019,78
	1 019,78
	100,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	1 019,78
	1 019,78
	1 019,78
	100,00

	1.3
	Ремонт освещения

	Всего, в т.ч.:         
	163,58
	163,58
	163,58
	100,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	163,58
	163,58
	163,58
	100,00

	1.4
	Установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего, в т.ч.:         
	6 856,75
	6 856,75
	6 856,75
	100,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	6 856,75
	6 856,75
	6 856,75
	100,00

	1.5
	Озеленение
	Всего, в т.ч.:         
	559,51
	559,51
	559,51
	100,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	559,51
	559,51
	559,51
	100,00

	1.6
	Ремонт тротуаров
	Всего, в т.ч.:         
	822,42
	822,42
	822,42
	100,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	822,42
	822,42
	822,42
	100,00

	1.7
	Устройство ограждений
	Всего, в т.ч.:         
	590,03
	590,03
	590,03
	100,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	590,03
	590,03
	590,03
	100,00

	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в т.ч.:         
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	100,00

	
	УЖКХ ТиС
	20 745,75
	20 745,75
	20 745,75
	100,00

	Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств"

	2.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств,
в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:         
	31 478,47
	31 478,47
	31 363,31
	99,63

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	31 478,47
	31 478,47
	31 363,31
	99,63

	2.1.1
	Устройство и ремонт элементов  благоустройства Природного парка
	Всего, в т.ч.:         
	11 656,66
	11 656,66
	11 656,65
	100,00

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	11656,66
	11656,66
	11656,65
	100,00

	2.1.2
	Устройство пляжа на берегу р.Томи
	Всего, в т.ч.:         
	2 365,81
	2 365,81
	2 365,81
	100,00

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	2365,81
	2365,81
	2365,81
	100,00

	2.1.3
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган-Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего, в т.ч.:         
	1 156,39
	1 156,39
	1 155,08
	99,89

	
	
	УЖКХ ТиС
	1156,39
	1156,39
	1 155,08
	99,89

	2.1.4
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне  № 10  г.Северска
	Всего, в т.ч.:         
	10 119,45
	10 119,45
	10 005,63
	98,88

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	10119,45
	10119,45
	10 005,63
	98,88

	2.1.5
	Благоустройство сквера по ул. Свердлова в г. Северске Томской области
	Всего, в т.ч.:         
	233,52
	233,52
	233,52
	100,00

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	233,52
	233,52
	233,52
	100,00

	2.1.6
	Благоустройство прилегающих территорий на пл. им. 
В.И.Ленина 
в г.Северске
	Всего, в т.ч.:         
	5 946,63
	5 946,63
	5 946,62
	100,00

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	5946,63
	5946,63
	5946,62
	100,00

	Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	2.2
	Основное мероприятие. Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы,
в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:         
	1 807,67
	1 807,67
	1648,59
	91,2

	
	
	УЖКХ ТиС
	196,15
	196,15
	196,15
	100,00

	
	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	969,62
	969,62
	810,54
	83,59

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	155,47
	155,47
	155,45
	99,99

	
	
	Управление имущественных отношений Администра-ции ЗАТО Северск
	94,83
	94,83
	94,83
	100,00

	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	298,80
	298,80
	298,80
	100,00

	
	
	Управление молодежной и семейной политики Админи-страции ЗАТО Северск
	92,80
	92,80
	80,96
	87,24

	2.2.1
	Проведение рейтингового голосования
	Всего, в т.ч.:         
	838,05
	838,05
	826,19
	98,58

	
	
	УЖКХ ТиС
	196,15
	196,15
	196,15
	100,00

	
	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	0
	0
	0
	Х

	
	
	Администрация ЗАТО Северск
	155,47
	155,47
	155,45
	99,99

	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	94,83
	94,83
	94,83
	100,00

	
	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	298,80
	298,80
	298,80
	100,00

	
	
	Управление молодежной и семейной политики Админи-страции ЗАТО Северск
	92,80
	92,80
	80,96
	87,24

	2.2.2
	Разработка дизайн-проектов  общественных пространств
	Всего, в т.ч.:         
	969,62
	969,62
	810,54
	83,59

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	969,62
	969,62
	810,54
	83,59

	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в т.ч.:         
	33 286,14
	33 286,14
	33 000,07
	99,14

	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	32448,09
	32448,09
	32 173,85
	99,15

	
	Администрация ЗАТО Северск
	155,47
	155,47
	155,45
	99,99

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	94,83
	94,83
	94,83
	100,00

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	298,80
	298,80
	298,80
	100,00

	
	Управление молодежной и семейной политики Админи-страции ЗАТО Северск
	92,80
	92,80
	80,96
	87,24

	ИТОГО по программе
	Всего, в т.ч.:         
	54031,89
	54031,89
	53 745,79
	99,47

	
	УЖКХ ТиС
	20 941,90
	20 941,90
	20 941,90
	100,00

	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	32448,09
	32448,09
	32 173,85
	99,15

	
	Администрация ЗАТО Северск
	155,47
	155,47
	155,45
	99,99

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	94,83
	94,83
	94,83
	100,00

	
	Управление образования Администрации ЗАТО Северск
	298,80
	298,80
	298,80
	100,00

	
	Управление молодежной и семейной политики Админи-страции ЗАТО Северск
	92,80
	92,80
	80,96
	87,24


Приложение 3

	СВЕДЕНИЯ 
о достижении в 2018 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы


	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшест- вующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

	1
	Доля благоустроенных дворовых террито-рий от общего количества дворо-вых территорий, нарастающим итогом
	проц
	27,3
	33,9
	33,9
	1,00
	 

	2
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования,  нарастающим итогом
	проц
	39,4
	44,5
	44,5
	1,00
	 

	3
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню
	проц
	1
	1
	1
	1,00
	 

	Показатели задачи 1 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий   ЗАТО Северск» Программы

	1.1
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года
	ед
	30
	26
	26
	1,00
	 

	1.2
	Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов
	тыс м2
	17,65
	12
	12
	1,00
	 

	1.3
	Количество детских  площадок, оснащенных новым игровым оборудованием
	ед
	15
	22
	22
	1,00
	 

	Показатели задачи 2 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск» Программы

	2.1
	Количество благоустроенных                                   в течение года  общественных пространств
	ед
	5
	6
	6
	1,00
	 

	2.2
	Площадь благоустроенных  общественных пространств на территории ЗАТО Северск нарастающим итогом
	га
	37,4
	65,2
	65,2
	1,00
	

	2.3
	Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании, на территории ЗАТО Северск от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании
	проц
	0
	32
	32
	1,00
	 


Сдп=0,40+0,60=1,00

Приложение 4
	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2018 году  значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»



	 N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»

	1.
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года
	ед
	30
	26
	26
	1,00
	 

	2.
	Площадь  отремонтированных дворовых проездов 
	тыс
	17,65
	12
	12
	1,00
	 

	3.
	Количество детских площадок,  оснащенных новым игровым оборудованием
	ед
	15
	22
	22
	1,00
	 

	Показатели задачи 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	1.1
	Количество   элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования,  размещенного на дворовых территориях
	ед
	126
	116
	116
	1,00
	 

	1.2
	Количество объектов, на которых выполнены работы из минимального перечня
	ед
	28
	26
	26
	1,00
	 

	1.3
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню
	проц
	1
	1
	1
	1,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Сдп=0,4+0,6=1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 5

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2018 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшеству-ющий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	


	Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств»

	1.
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	5
	6
	6
	1,00
	 

	2.
	Площадь благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом)
	га
	37,4
	65,2
	65,2
	1,00
	 

	3.
	Доля жителей ЗАТО Северск, принявших участие в рейтинговом голосовании
	проц.
	0
	32
	32
	1,00
	 

	Показатели задачи 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	1.1
	Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом)   
	проц.
	19
	22
	22
	1,00
	 

	Показатели задачи 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	2.1
	Проведение рейтингового
голосования
	шт.
	0
	1
	1
	1,00
	 

	
	С дп =0,4+0,6=1,0
 

Приложение 6

Оценка эффективности средств муниципальной программы  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы за 2018 год

 

 

№ п/п

Наименование подпрограмм

степень освоения средств( С ос)

степень достижения цели С дп

Оценка эффективности муниципальной программы

значение

оценка 

значение

оценка

значение

оценка 

1

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы 

100,00

полное освоение средств

1,00

высокая результативность

5
Высокая эффективность

2

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы 

99,14
полное освоение средств

1,00

высокая  результативность

5

Высокая эффективность

ВСЕГО по Программе

99,47
полное освоение средств

1,00

высокая результативность

5

Высокая эффективность


	
	
	
	
	
	


	
	
	
	Приложение 7

	ИНФОРМАЦИЯ

	о финансировании реализации муниципальной программы

	 «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы  за 2018 год

	
	
	
	
	

	Объем финансирования (тыс. рублей)
	Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Объем финансирования (тыс. рублей)

	
	
	утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году
	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
	степень освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	Подрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»

	1.1
	Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем
	20 745,75
	20 745,75
	1,00

	Итого по Подпрограмме 1
	20 745,75
	20 745,75
	1,00

	Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств"

	2.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств,
в т.ч.:
	31 478,47
	31 363,32
	1,00

	2.2
	Основное мероприятие. Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы
	1 807,67
	1 807,67
	1,00

	 Итого по Подпрограмме 2
	33 286,14
	32 332,59
	1,00

	 

Всего по Программе
	54 031,89
	53916,74
	1,00
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