ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации  в 2020 году муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» 
I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ  И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» было предусмотрено финансирование в размере 114 088,99 тыс.руб. 
Финансирование программы осуществлялось за счет следующих средств:

- средства федерального бюджета – 77 897,00 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета –  22 409,19 тыс. руб.;

- средства  местного бюджета – 13 782,8 тыс. руб. 

Указанная сумма реализована в объеме 91 736,04 тыс. руб, (80,4%). Отчет                      о реализации муниципальной программы представлен в приложении 1. Отчет                           об использовании бюджетных ассигнований - в приложении 2.

Плановые показатели результативности муниципальной программы достигнуты. Сведения о достижении в 2020 году значений целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 3.

Эффективность программы в 2020 году высокая. Оценка эффективности средств муниципальной программы – в приложении 6.
1. В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий» в 2020 году  выполнены работы по благоустройству дворовых территорий на сумму 21 688,20 тыс. руб в объеме 97,03 % от плановых назначений. (план-20 000,00 тыс. руб. - областной бюджет, 2 352,94 тыс.руб . бюджет ЗАТО Северск). 

При этом кассовое освоение средств составило 4 764,59 тыс. руб, так как не поступило финансирование из областного бюджета в объеме 16 923,62 тыс. руб. В настоящее время с Департаментом архитектуры и строительства Томской области ведется претензионная работа.
2. В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных пространств»  реализовывалась две задачи: «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» и «Отбор общественных пространств для благоустройства».

Освоено 90979,47 тыс. руб, (99,17 % от плана, утвержденного бюджетом ЗАТО Северск на 2020 год). 

 Из них;

- средства федерального бюджета – 77 897,00 тыс. руб.;

- средства областного бюджета –2 409,19  тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 11 396,08 тыс. руб.
Работы проводились за счет средств, предоставленных  на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 
В целях исполнения задачи «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» реализовывалось основное мероприятие «Благоустройство общественных пространств». 

Освоение средств составило 100 % (89 262,87 тыс. руб.). 
За счет средств федерального, областного и местного бюджетов местного финансирования Управлением капитального строительства было организовано выполнение работ по благоустройству шести объектов: 

1) устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка 
2) благоустройство общественной территории  пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп. Коммунистическому;

3) благоустройство территории  по ул. Чайковского в микр. Иглаково в г. Северске;
4) благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности в г.Северске;
5) благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Комсомольской до ул.Пушкина; участок от ул.Первомайской до ул.Парковой; участок от ул.Парковой до ул.Леонтичука; участок от ул.Леонтичука до ул.Маяковского; участок от ул.Маяковского до пл.Ленина; участок от пл.Ленина до ул.Строителей) в г.Северске.

В целях исполнения задачи «Отбор общественных пространств для благоустройства» реализовывались два основных мероприятия: «Проведение рейтингового голосования» и «Разработка дизайн-проектов  общественных пространств».

Основное мероприятие «Проведение рейтингового голосования» реализовывалось без привлечения бюджетных средств. На территории ЗАТО Северск в 2020 году было проведено рейтинговое голосование: отбор общественных пространств для включения в перечень работ  на 2021 год и отбор общественных пространств для включения в перечень работ  на 2022 год. Отмечена хорошая активность населения при проведении голосования, целевой индикатор муниципальной программы достигнут. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании, на территории ЗАТО Северск от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании составила 35%.

Освоение средств по основному мероприятию «Разработка дизайн-проектов  общественных пространств» составило 100% (2143,18 тыс. руб.).
Подготовлена проектно- сметная документация для реализации мероприятий программы и проведена оценка достоверности сметной документации.
Подготовлено и проведено рейтинговое голосование с целью отбора  общественных пространств для благоустройства.  
После реализации данных мероприятий плановые показатели результативности цели и задач, поставленные подпрограммой, достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» годы)  указаны в приложении 5.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА  ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) и их плановых значений по формуле:
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 ,   где:

1) СДП – степень достижения целей и решения задач  Программы;

2) ФЦП и ПЦП – фактическое и плановое значения целевых показателей (индикаторов).

Фактические и плановые значения целевых показателей и  рассчитанное на их основании  СДП по муниципальной программе отражены в приложении 4.

Фактические и плановые значения целевых показателей и  рассчитанное на их основании  СДП по подпрограммам- в приложениях 5-9.
Оценка эффективности использования финансовых средств Программы1 определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию Программы по формуле:

СОС = ФФ / ФП , где:

СОС – степень освоения средств;

ФФ – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в отчетном году;

ФП – утвержденные расходы на реализацию Подпрограммы 1 в отчетном году.

СОС = 70 314,65тыс.руб. / 70374,37 тыс.руб. =0,99
Учитывая, что степень освоения средств по программе и входящим в ее подпрограммам  <=0.95 и <=1, а  степень достижения целей программы =1, эффективность программы в целом  и входящих в нее подпрограмм высокая
III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство  дворовых территорий» работы проводились  в рамках реализации двух основных мероприятий
В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» работы проводились  в рамках реализации основного мероприятия Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем.
Задача -  выполнение благоустройства всех дворовых территорий ЗАТО Северск.

В рамках реализации программных мероприятий  на территории ЗАТО Северск в 2020 году  выполнены работы по благоустройству в 18 дворах: 17 дворовых территорий г. Северска и  1 – в п. Самусь.

Выполнен ремонт асфальтового покрытия в 12 дворах ЗАТО Северск  Общей площадью 11,42 тыс.м2  на сумму 12,17 млн.руб. 

Установлены новые игровые и спортивные элементы на детских площадках в 10 дворах ЗАТО Северск. Общей стоимостью 6,68 млн. руб. Предварительно выполнены работы по подготовке детских площадок - вырубка старовозрастных деревьев, планировка территории, подсыпка песка (0,86 млн. руб.).

В трех дворах установлено ограждение детских площадок (0,66 млн. руб.),

Установлено 73 скамейки и урны на сумму 1,63 млн. руб. 

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» работы проводились  о двум основным мероприятиям, с целью реализации двух задач

- задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 исполнялась в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств»;

- задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2  исполнялась в рамках Основного мероприятия «Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы».
Финансовые затраты на реализацию основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств» составили 89 262,87 тыс. руб., из них 77 897 за счет средств федерального бюджета, 2 409,19 тыс. руб. – за счет средств регионального бюджета, 8 956,68 тыс. руб.- за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
В рамках реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2 выполнено следующее:

1) устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка: выполнен ремонт асфальтового покрытия 
2) благоустройство общественной территории  пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп. Коммунистическому: Выполнен ремонт тротуара и лестниц, обустроены пандусы для граждан с ограниченными возможностями;

3) благоустройство территории  по ул. Чайковского в микр. Иглаково в г. Северске: обустроена детская и спортивная площадки, сцена, пещеходная зона;
4) благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности в г.Северске: заменено асфальтовое покрытие и бордюрный камень, восстановлены газоны, освещение, обновлены садовые скамейки ;
5) благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Комсомольской до ул.Пушкина; участок от ул.Первомайской до ул.Парковой; участок от ул.Парковой до ул.Леонтичука; участок от ул.Леонтичука до ул.Маяковского; участок от ул.Маяковского до пл.Ленина; участок от пл.Ленина до ул.Строителей) в г.Северске: обновлено асфальтовое покрытие, установлены скамейки, отремонтирован газон и живая изгородь.

Финансовые затраты на реализацию основного мероприятия «Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы» составили 2143,18 тыс тыс. руб. за счет средств бюджета ЗАТО Северск (100 % от плановых назначений). 
Подготовлена проектно- сметная документация для реализации мероприятий программы и проведена оценка достоверности сметной документации.

В рамках реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2 без привлечения финансовых средств дважды проведено рейтинговое голосование с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы в 2021  году. В голосовании приняло участие более 34 тыс. человек. В результате были отобраны общественные пространства, благоустройство которых выполнено в рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2. 
После реализации данного Основного мероприятия плановые показатели результативности достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 4. 
Начальник отдела благоустройства

                                                       О.А.Фадеева
Оценка результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»                                                                                        

	№ п/п
	Наименование меры 

(бюджетной, налоговой, правовой, иной)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты 2018 - 2022 годов
	2018 - 2022 годы
	31.01.

2020год
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы

	2
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы
	Отчеты исполнителей мероприятий Программы
	2018 - 2022 годы
	Февраль 2021
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы

	3
	Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования
	Выполнение корректировок Программы
	2018 - 2022 годы
	Выполне-но при корректи-ровке Програм-мы
	Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований


Информация о внесенных изменениях в 2020 году

в муниципальную программу

««Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»     

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы  (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2017 № 1965.

По результатам выполнения работ в 2020 году в муниципальную программу изменения вносились 3 раза:

1. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2020 № 550 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2017 № 1965»;

2. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.09.2020 № 1627 «О внесении изменений  в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2017 № 1965».

2. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.02.2021 № 1627. «О внесении изменений  в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2017 № 1965».

Постановлением Администрации ЗАТО Северск 31.03.2020 №550 внесены изменения                       в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 №58/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации». Постановлением внесены изменения об условиях выполнения работ в рамках муниципальной программы в соответствии с изменениями в нормативных документах вышестоящих уровней.

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.09.2020 № были внесены изменения в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

На согласовании в Прокуратуре ЗАТО Северск находится согласованное Комитетом экономического развития и Финансовым управлением Администрации ЗАТО Северск Постановление Администрации ЗАТО Северск о внесении изменении в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», и от 10.12.2020 №5/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

Приложение 1

Отчет  о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2020 год
	№ п/п
	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации
	Источники финанси-рования/ главные распорядители бюджетных средств 
	Объем финансирования, тыс.рублей
	про-цент выпол-нения, % 
(гр. 8 / гр. 6)
        
	Проблемы возник-шие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	потреб-ность на 2020               (отчетный год)
	план с учетом утвержденного бюдже-том на 2020 (отчетный год) 
	переда-но бюджет-ных ассигнований за отчетный период
	фактичес-кое исполне-ние (кассовые расходы) за отчетный период
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»

	1
	Задача подпрограммы 1  Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск

	1.1
	Основное мероприятие 1. 
Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, 
в том числе:
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	22 352,94
	22 352,94
	4 726,43
	4 726,43
	21,14
	Мероприятия  выполнены в полном объеме. Не выполнено финансирование из областного бюджета. В настоящее время ведется претензионная работа с целью взыскания средств в судебном порядке  

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	20 000,00
	20 000,00
	2 488,00
	2 488,00
	12,44
	

	
	
	
	местного бюджета 
	2 352,94
	2 352,94
	2 238,43
	2 238,43
	97,12
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	22 352,94
	22 352,94
	4 764,59
	4 726,43
	21,14
	 

	1.2
	Ремонт дворовых проездов 
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	11 087,52
	11 087,52
	2 902,14
	2 902,14
	26,29
	 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	9 898,08
	9 898,08
	1 712,69
	1 712,69
	17,39
	

	
	
	
	местного бюджета 
	1 189,45
	1 189,45
	1 189,45
	1 113,60
	93,62
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	22 352,94
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	11 039,37
	11 039,37
	2 902,14
	2 902,14
	26,29
	

	1.3
	Установка скамеек и урн
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	1 951,26
	1 951,26
	148,38
	229,27
	11,75
	 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	1 721,99
	1 721,99
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	229,27
	229,27
	229,27
	229,27
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	1 951,26
	1 951,26
	148,38
	229,27
	11,75
	

	1.4
	Ремонт освещения

	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	41,31
	41,31
	6,94
	6,94
	29,09
	 

 

 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	34,37
	34,37
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	6,94
	6,94
	6,94
	6,94
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	41,376
	41,376
	6,94
	6,94
	29,09
	

	1.5
	Установка детского игрового и спортивного оборудования
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	7 442,82
	7 442,82
	1 481,43
	1 481,43
	19,90
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	областного бюджета 
	6 698,54
	6 698,54
	737,15
	737,15
	11,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	744,28
	744,28
	744,28
	744,28
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	7 442,82
	7 442,82
	1 481,43
	1 481,43
	19,90
	

	1.6
	Озеленение
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	50,00
	50,00
	4,50
	4,50
	8,99
	 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	областного бюджета 
	45,00
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	5,00
	5,00
	4,50
	4,50
	89,91
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	50,00
	50,00
	4,50
	4,50
	8,99
	

	1.7
	Ремонт тротуаров
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	1 017,85
	1 017,85
	101,78
	101,78
	10,00
	 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	916,06
	916,06
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	101,78
	101,78
	101,78
	101,78
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	1017,85
	1017,85
	101,78
	101,78
	10,00
	

	1.8
	Устройство ограждений
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	762,18
	762,18
	76,22
	76,22
	10,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	 

	
	
	
	областного бюджета 
	685,96
	685,96
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	76,22
	76,22
	76,22
	76,22
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	762,18
	762,18
	76,22
	76,22
	10,00
	

	 
	Итого по подпрограмме 1
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	22 352,94
	22 352,94
	4 767,59
	4 767,59
	21,33
	 

 

 

 

 

 
 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	20 000,00
	20 000,00
	2 488,00
	2 488,00
	12,44
	

	
	
	
	местного бюджета 
	2 325,94
	2 325,94
	2 276,59
	2 276,59
	96,63
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	22 352,94
	22 352,94
	4 767,59
	4 767,59
	21,33
	

	2
	Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств"

	2.1
	Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды"
в т.ч.:
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	89 262,87
	89 262,87
	89 262,87
	89 262,87
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	77 897,00
	77 897,00
	77 897,00
	77 897,00
	100,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	2 409,19
	2 409,19
	2 409,19
	2 409,19
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	8 992,91
	8 992,91
	8 992,91
	8 992,91
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	89 262,87
	89 262,87
	89 262,87
	89 262,87
	100,00
	

	2.1.1
	Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	6622,7
	6622,7
	6622,7
	6622,7
	100,00
	 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	5781,62
	5781,62
	5781,62
	5781,62
	100,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	187,81
	187,81
	187,81
	187,81
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	662,27
	662,27
	662,27
	662,27
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	6622,70
	6622,70
	6622,70
	6622,70
	100,00
	

	2.1.2
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыхв ы микрорайоне №10 г. Северска
	2020 
	Всего, в том числе за счет средств:        
	33,77
	33,77
	33,77
	33,77
	100,00
	 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	местного бюджета 
	33,77
	33,77
	33,77
	33,77
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	33,77
	33,77
	33,77
	33,77
	100,00
	

	2.1.3
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Комсомольской до ул.Пушкина; участок от ул.Первомайской до ул.Парковой; участок от ул.Леонтичука до ул.Маяковского; участок от ул.Парковой до ул.Леонтичука; участок от ул.Маяковского до пл.Ленина; участок от пл.Ленина до ул.Строителей) в г.Северске
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	31223,39
	31223,39
	31223,39
	31223,39
	100,00
	 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	27258,02
	27258,02
	27258,02
	27258,02
	100,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	843,04
	843,04
	843,04
	843,04
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	3122,34
	3122,34
	3122,34
	3122,34
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	31223,39
	31223,39
	31223,39
	31223,39
	100,00
	

	2.1.4
	Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности в г.Северске (1 этап)
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	18 932,46
	18 932,46
	18 932,46
	18932,46
	100,00
	 

	
	
	
	федерального бюджета 
	16 582,04
	16 582,04
	16 582,04
	16582,04
	100,00
	 

 

 

 

 

 

	
	
	
	областного бюджета 
	511,18
	511,18
	511,18
	511,18
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	1 893,25
	1 893,25
	1 893,25
	1893,25
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	18932,46
	18932,46
	18932,46
	18932,46
	100,00
	

	2.1.6
	Благоустройство общественной территории пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому в г.Северске Томской области
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	18902,46
	18902,46
	18902,46
	18902,46
	100,00
	 

 

 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	16501,85
	16501,85
	16501,85
	16501,85
	100,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	510,37
	510,37
	510,37
	510,37
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	1890,25
	1890,25
	1890,25
	1890,25
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	18902,46
	18902,46
	18902,46
	18902,46
	100,00
	 

	2.1.7
	Благоустройство территории по ул.Чайковского в микрорайоне Иглаково в г.Северскеь
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	13548,09
	13548,09
	13548,09
	13548,09
	100,00
	 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	11827,48
	11827,48
	11827,48
	11827,48
	100,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	365,8
	365,8
	365,8
	365,8
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	1354,81
	1354,81
	1354,81
	1354,81
	100,00
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	13548,09
	13548,09
	13548,09
	13548,09
	100,00
	

	2.2
	Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в т.ч.:
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	100
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	100
	

	2.2.1
	Проведение рейтингового голосования
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	местного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	0
	0
	0
	0
	Х
	

	2.2.2
	Разработка дизайн-проектов  общественных пространств
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	100
	 

 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	местного бюджета 
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	1 716,60
	71,04
	

	 
	Итого по подпрограмме 2
	2020
	Всего, в том числе за счет средств:        
	91 736,05
	91 736,05
	91 736,05
	90979,47
	99,18
	 

 

	
	
	
	федерального бюджета 
	77 897,00
	77 897,00
	77 897,00
	77 897,00
	100,00
	

	
	
	
	областного бюджета 
	2 409,19
	2 409,19
	2 409,19
	2 409,19
	100,00
	

	
	
	
	местного бюджета 
	11 429,86
	11 429,86
	11 429,86
	10668,28
	93,34
	

	
	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	91 736,05
	91 736,05
	91 736,05
	91 736,05
	100,00
	 

	ИТОГО по программе
	2019
	Всего, в том числе за счет средств:        
	114 088,99
	114 088,99
	96 503,64
	91 736,04
	80,41
	 

 

 

 

	
	
	федерального бюджета 
	77 897,00
	77 897,00
	77 897,00
	77 897,00
	86,87
	

	
	
	областного бюджета 
	22409,19
	22409,19
	4 897,19
	4 897,19
	20,32
	

	
	
	местного бюджета 
	13 782,80
	13 782,80
	13 706,45
	13 706,45
	21,09
	

	
	
	внебюджетных источников 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	

	
	
	в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	УЖКХ ТиС
	22352,94
	22352,94
	4767,59
	4767,59
	21,33
	

	
	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	91 736,05
	91 736,05
	91 736,05
	91 736,05
	100,00
	


Приложение 2

	ОТЧЕТ 

	об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию 

	муниципальной программы  «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»  
за 2020 год (отчетный период)


	№ п/п
	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы, (тыс. руб.)
	Процент выполнения, % 
(гр. 6 / гр.4)
        

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	 объем бюджетных ассигнований  план  (отчетный год) 
	передано бюджетных ассигнований за отчетный период
	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»

	1
	Основное мероприятие 1. 
Благоустройство дворовых террито-рий в соответствии с рейтинговым перечнем, в том числе:
	Всего, в т.ч.:         
	22 352,94
	4 726,43
	4 726,43
	21,14

	
	
	УЖКХ ТиС
	22 352,94
	4 726,43
	4 726,43
	21,14

	1.1
	Ремонт дворовых проездов 
	Всего, в т.ч.:         
	11 087,52
	2 902,14
	2 902,14
	26,29

	
	
	УЖКХ ТиС
	11 087,52
	2 902,14
	2 902,14
	26,29

	1.2
	Установка скамеек и урн
	Всего, в т.ч.:         
	1 951,26
	229,27
	229,27
	11,75

	
	
	УЖКХ ТиС
	1 951,26
	229,27
	229,27
	11,75

	1.3
	Ремонт освещения

	Всего, в т.ч.:         
	41,31
	6,94
	6,94
	16,80

	
	
	УЖКХ ТиС
	41,31
	6,94
	6,94
	16,80

	1.4
	Установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего, в т.ч.:         
	7 442,82
	1 481,43
	1 481,43
	19,90

	
	
	УЖКХ ТиС
	7 442,82
	1 481,43
	1 481,43
	19,90

	1.5
	Озеленение
	Всего, в т.ч.:         
	50,00
	4,50
	4,50
	8,99

	
	
	УЖКХ ТиС
	50,00
	4,50
	4,50
	8,99

	1.6
	Ремонт тротуаров
	Всего, в т.ч.:         
	1 017,85
	101,78
	101,78
	10,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	1 017,85
	101,78
	101,78
	10,00

	1.7
	Устройство ограждений
	Всего, в т.ч.:         
	762,18
	76,22
	76,22
	10,00

	
	
	УЖКХ ТиС
	762,18
	76,22
	76,22
	10,00

	2
	Основное мероприятие 2. 
Участие в региональном проекте «Формирование  комфортной городской среды» 
	Всего, в т.ч.:         
	48,16
	38,16
	38,16
	79,24

	
	
	УЖКХ ТиС
	48,16
	38,16
	38,16
	79,24

	Итого по подпрограмме 1
	Всего, в т.ч.:         
	22 352,94
	4 726,43
	4 726,43
	21,33

	
	УЖКХ ТиС
	22 352,94
	4 726,43
	4726,43
	21,33

	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств»

	2.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств,
в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:         
	89 262,87
	89 262,87
	89 262,87
	100,00

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	89 262,87
	89 262,87
	89 262,87
	100,00

	2.1.1
	Устройство и ремонт элементов  благоустройства Природного парка
	Всего, в т.ч.:         
	6622,70
	6622,70
	6622,70
	100,00

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	6622,70
	6622,70
	6622,70
	100,00

	2.1.2
	Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыхв ы микрорайоне №10 г. Северска
	Всего, в т.ч.:         
	33,77
	33,77
	33,77
	100,00

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	33,77
	33,77
	33,77
	100,00

	2.1.3
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Комсомольской до ул.Пушкина; участок от ул.Первомайской до ул.Парковой; участок от ул.Леонтичука до ул.Маяковского; участок от ул.Парковой до ул.Леонтичука; участок от ул.Маяковского до пл.Ленина; участок от пл.Ленина до ул.Строителей) в г.Северске
	Всего, в т.ч.:         
	31223,39
	31223,39
	31223,39
	100

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	
	
	
	

	2.1.4
	Благоустройство территории, прилегающей к памятнику создателям атомной промышленности в г.Северске
(1 этап)
	Всего, в т.ч.:         
	18 932,46
	18 932,46
	18932,46
	100,00

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	18 932,46
	18 932,46
	18932,46
	100,00

	2.1.5
	Благоустройство общественной территории пешеходной зоны перед жилым домом № 116 по просп.Коммунистическому в г.Северске Томской области
	Всего, в т.ч.:         
	18902,46
	18902,46
	18902,46
	100,00

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	18902,46
	18902,46
	18902,46
	100,00

	2.1.6
	Благоустройство территории по ул.Чайковского в микрорайоне Иглаково в г.Северскеь
	Всего, в т.ч.:         
	13548,09
	13548,09
	13548,09
	100,00

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	13548,09
	13548,09
	13548,09
	100,00

	Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	2.2
	Основное мероприятие. Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы,
в т.ч.:
	Всего, в т.ч.:         
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	100,00

	
	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	100,00

	2.2.1
	Проведение рейтингового голосования
	Всего, в т.ч.:         
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	0,00
	0,0
	0,00
	Х

	2.2.2
	Разработка дизайн-проектов  общественных пространств
	Всего, в т.ч.:         
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	100,00

	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	2 473,18
	2 473,18
	2 473,18
	100,00

	Итого по подпрограмме 2
	Всего, в т.ч.:         
	91 736,05
	91 736,05
	91 736,05
	100,00

	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	91 736,05
	91 736,05
	91 736,05
	100,00

	ИТОГО по программе
	Всего, в т.ч.:         
	114 088,99
	96 503,64
	91 736,04
	80,41

	
	УЖКХ ТиС
	22352,94
	4767,59
	4767,59
	21,33

	
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	91 736,05
	91 736,05
	91 736,05
	100,00




	
	
	
	 
	 
	 
	
	Приложение 3

	СВЕДЕНИЯ 
о достижении в 2020 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» 



	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Еди-ница измере-ния
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшест- вующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

	1
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом
	проц
	33,9
	37,9
	37,9
	1,00
	 

	2
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования,  нарастающим итогом
	проц
	51,17
	55,44
	55,44
	1,00
	 

	3
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий отстоимости работ, выполненных по дополнительному перечню
	проц
	0
	1
	1
	1,00
	 

	Показатели задачи 1 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий   ЗАТО Северск» Программы

	1.1
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года
	ед
	0
	18
	18
	1,00
	 

	1.2
	Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов
	тыс м2
	0
	11,43
	11,43
	1,00
	 

	1.3
	Количество детских  площадок, оснащенных новым игровым оборудованием
	ед
	0
	10
	10
	1,00
	 

	Показатели задачи 2 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск» Программы

	2.1
	Количество благоустроенных                                   в течение года  общественных пространств
	ед
	8
	5
	5
	1,00
	 

	2.2
	Площадь благоустроенных  общественных пространств на территории ЗАТО Северск нарастающим итогом
	га
	75
	81,2
	81,2
	1,00
	

	2.3
	Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании, на территории ЗАТО Северск от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании
	проц
	35
	30
	30
	1,00
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	Сдп=0,40+0,60=1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение 4

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2020 году  значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	Показатели подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»

	1.
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года
	ед
	0
	18
	18
	1,00
	 

	2.
	Площадь  отремонтированных дворовых проездов 
	тыс
	0
	11,43
	11,43
	1,00
	 

	3.
	Количество детских площадок,  оснащенных новым игровым оборудованием
	ед
	0
	10
	10
	1,00
	 

	Показатели задачи 1 «Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1

	1.1
	Количество   элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования,  размещенного на дворовых территориях
	ед
	0
	234
	234
	1,00
	 

	1.2
	Количество объектов, на которых выполнены работы из минималь-ного перечня
	ед
	0
	18
	18
	1,00
	 

	1.3
	Доля финансового участия заинтересо-ванных лиц в выполнении допол-нительного перечня работ по благоус-тройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню
	проц
	0
	1
	1
	1,00
	 

	 
	Сдп=0,4+0,6=1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	Приложение 5

	СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2020 году значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

	N п/п                                               
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год реализации, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств»

	1.
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	8
	5
	5
	1,00
	 

	2.
	Площадь благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом)
	га
	75
	81,2
	81,2
	1,00
	 

	3.
	Доля жителей ЗАТО Северск, принявших участие в рейтинговом голосовании
	проц
	35
	30
	30
	1,00
	 

	Показатели задачи 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	1.1
	Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом)   
	проц
	51,22
	63,41
	63,41
	1,00
	 

	Показатели задачи 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	2.1
	Проведение рейтингового
голосования
	шт.
	2
	1
	1
	1,00
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	С дп =0,4+0,6=1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Приложение 6

	Оценка эффективности средств муниципальной программы  муниципальной программы
 «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск»  за 2020 год

	№ п/п
	Наименование подпрограмм
	степень освоения средств( С ос)
	степень достижения цели С дп
	Оценка эффективности муниципальной программы

	
	
	значение
	оценка 
	значение
	оценка
	Значе-ние
	оценка 

	1
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы 
	100,00
	полное освоение средств*
	1,00
	высокая результа-тивность
	4
	Высокая эффективность

	2
	 Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы 
	100,00
	полное освоение средств
	1,00
	высокая  результа-тивность
	5
	Высокая эффективность

	ВСЕГО по Программе
	100,00
	полное освоение средств
	1,00
	высокая результативность
	5
	Высокая эффективность

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	* средства освоены  в объеме 97,% акты выполненных роабот подписаны, однако кассовые расходы составляют 3%, так как не поступило финансирование из областного бюджета. В настоящее время ведется претензионная работа. 
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