|  | Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__29.12.2021__№__2718____ |
| --- | --- |

| ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль-ного бюджета | облас-тного бюд-жета | местного бюджета | вне-бюд- жет-ных ис-точ-ников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание и развитие инфраструктуры муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Формирование инфраструктуры муниципальной информационной системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 14 801,72 | 11 968,35 | 0,00 | 2 833,37 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 487,27 | 0,00 | 0,00 | 487,27 | 0,00 |  | 1. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (суммарная частота ядер процессоров), гигагц | 136,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем оперативной памяти), гбайт | 320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем дискового пространства), тбайт | 68,4 |
|  |  | 2020 | 701,98 | 0,00 | 0,00 | 701,98 | 0,00 |  | 1. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (суммарная частота ядер процессоров), гигагц | 152,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем оперативной памяти), гбайт | 384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем дискового пространства), тбайт | 69,8 |
|  |  | 2021 | 13 612,47 | 11 968,35 | 0,00 | 1 644,12 | 0,00 |  | 1. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (суммарная частота ядер процессоров), гигагц | 273,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем оперативной памяти), гбайт | 3404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем дискового пространства), тбайт | 225,8 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 23 160,00 | 22 138,56 | 0,00 | 1 021,44 | 0,00 |  | 1. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (суммарная частота ядер процессоров), гигагц | 468,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем оперативной памяти), гбайт | 7116 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем дискового пространства), тбайт | 323,7 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 23 160,00 | 22 138,56 | 0,00 | 1 021,44 | 0,00 |  | 1. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (суммарная частота ядер процессоров), гигагц | 663,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем оперативной памяти), гбайт | 10828 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Вычислительная мощность муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск (объем дискового пространства), тбайт | 421,6 |
| 1.1.1 | Организация системы сбора, хранения и резервного копирования данных в качестве основы построения ИТ-инфраструктуры муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск | Всего | 8 327,36 | 8 327,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Среднее время доступности информации в системе хранения, сут;^дн | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля информационных систем, использующих автоматическое резервное копирование, от общего количества информационных систем, проц | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Среднее время доступности информации в системе хранения, сут; дн | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля информационных систем, использующих автоматическое резервное копирование, от общего количества информационных систем, проц | 1 |
|  |  | 2021 | 8 327,36 | 8 327,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Среднее время доступности информации в системе хранения, сут; дн | 365 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля информационных систем, использующих автоматическое резервное копирование, от общего количества информационных систем, проц | 55 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 9 947,40 | 9 648,98 | 0,00 | 298,42 | 0,00 |  | 1. Среднее время доступности информации в системе хранения, сут; дн | 730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля информационных систем, использующих автоматическое резервное копирование, от общего количества информационных систем, проц | 95 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 9 947,40 | 9 648,98 | 0,00 | 298,42 | 0,00 |  | 1. Среднее время доступности информации в системе хранения, сут; дн | 1095 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля информационных систем, использующих автоматическое резервное копирование, от общего количества информационных систем, проц | 96 |
| 1.1.2 | Организация системы обработки и управления данными информационных систем в качестве ядра муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск, в т.ч. поставка средств вычислительной техники серверной | Всего | 2 833,37 | 0,00 | 0,00 | 2 833,37 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 487,27 | 0,00 | 0,00 | 487,27 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем, эксплуатируемых в условиях, соответствующих требованиям производителей, от общего количества информационных систем, проц | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Средняя скорость приема-передачи данных при обработке в информационных системах, мбит/с | 10 |
|  |  | 2020 | 701,98 | 0,00 | 0,00 | 701,98 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем, эксплуатируемых в условиях, соответствующих требованиям производителей, от общего количества информационных систем, проц | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Средняя скорость приема-передачи данных при обработке в информационных системах, мбит/с | 20 |
|  |  | 2021 | 1 644,12 | 0,00 | 0,00 | 1 644,12 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем, эксплуатируемых в условиях, соответствующих требованиям производителей, от общего количества информационных систем, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Средняя скорость приема-передачи данных при обработке в информационных системах, мбит/с | 25 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 7 978,60 | 7 412,60 | 0,00 | 566,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем, эксплуатируемых в условиях, соответствующих требованиям производителей, от общего количества информационных систем, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Средняя скорость приема-передачи данных при обработке в информационных системах, мбит/с | 50 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 7 978,60 | 7 412,60 | 0,00 | 566,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем, эксплуатируемых в условиях, соответствующих требованиям производителей, от общего количества информационных систем, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Средняя скорость приема-передачи данных при обработке в информационных системах, мбит/с | 60 |
| 1.1.3 | Обеспечение систематизации и кодирования информации, совершенствование и актуализация классификаторов, реестров и информационных ресурсов, формирование системы нормативно-справочной информации и реестра технических спецификаций | Всего | 2 085,50 | 2 085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество тематических справочников системы нормативно-справочной информации в виде единой электронной базы знаний муниципальной информационной системы ЗАТО Северск (нарастающим итогом), шт | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество тематических справочников системы нормативно-справочной информации в виде единой электронной базы знаний муниципальной информационной системы ЗАТО Северск (нарастающим итогом), шт | 0 |
|  |  | 2021 | 2 085,50 | 2 085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество тематических справочников системы нормативно-справочной информации в виде единой электронной базы знаний муниципальной информационной системы ЗАТО Северск (нарастающим итогом), шт | 2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 3 140,00 | 3 045,80 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |  | 1. Количество тематических справочников системы нормативно-справочной информации в виде единой электронной базы знаний муниципальной информационной системы ЗАТО Северск (нарастающим итогом), шт | 5 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 3 140,00 | 3 045,80 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |  | 1. Количество тематических справочников системы нормативно-справочной информации в виде единой электронной базы знаний муниципальной информационной системы ЗАТО Северск (нарастающим итогом), шт | 8 |
| 1.1.4 | Синхронизация процесса развития и эксплуатации муниципальной информационной системы в распределенной системе центров обработки данных (муниципальной, региональной) | Всего | 1 555,49 | 1 555,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем органов местного самоуправления ЗАТО Северск, перенесенных в распределенную систему центров обработки данных, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем органов местного самоуправления ЗАТО Северск, перенесенных в распределенную систему центров обработки данных, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 1 555,49 | 1 555,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем органов местного самоуправления ЗАТО Северск, перенесенных в распределенную систему центров обработки данных, проц | 50 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 2 094,00 | 2 031,18 | 0,00 | 62,82 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем органов местного самоуправления ЗАТО Северск, перенесенных в распределенную систему центров обработки данных, проц | 80 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 2 094,00 | 2 031,18 | 0,00 | 62,82 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем органов местного самоуправления ЗАТО Северск, перенесенных в распределенную систему центров обработки данных, проц | 95 |
| 2. | Задача 2 «Развитие информационно-телекоммуникационных сетей связи ЗАТО Северск для обеспечения доступа к муниципальной информационной системе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация работ, направленных на развитие сетей широкополосного доступа в информационно-телекоммуникацион-ную сеть «Интернет», в т.ч. создание новых технологий для передачи потоков информации в муниципальном центре обработки данных ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 23 585,55 | 23 585,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (WI-FI), проц | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (LPWAN), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (4G, 5G), проц | 91 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (WI-FI), проц | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (LPWAN), проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (4G, 5G), проц | 91 |
|  |  | 2021 | 23 585,55 | 23 585,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (WI-FI), проц | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (LPWAN), проц | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (4G, 5G), проц | 95 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 980,00 | 25 200,60 | 0,00 | 779,40 | 0,00 |  | 1. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (WI-FI), проц | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (LPWAN), проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (4G, 5G), проц | 95 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 25 980,00 | 25 200,60 | 0,00 | 779,40 | 0,00 |  | 1. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (WI-FI), проц | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (LPWAN), проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля территории ЗАТО Северск, обеспеченная доступом в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с использованием каналов радиосвязи (4G, 5G), проц | 95 |
| 2.1.1 | Формирование и развитие инфраструктуры беспроводных информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет» по технологии публичной Wi-Fi-сети в местах общественного пребывания людей | Всего | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест общественного пребывания людей оснащенных, публичной Wi-Fi-сетью, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных пользователей в инфраструктуре публичной Wi-Fi-сети, чел | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест общественного пребывания людей оснащенных, публичной Wi-Fi-сетью, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных пользователей в инфраструктуре публичной Wi-Fi-сети, чел | 0 |
|  |  | 2021 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество мест общественного пребывания людей оснащенных, публичной Wi-Fi-сетью, ед | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных пользователей в инфраструктуре публичной Wi-Fi-сети, чел | 570 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 150,00 | 145,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |  | 1. Количество мест общественного пребывания людей оснащенных, публичной Wi-Fi-сетью, ед | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных пользователей в инфраструктуре публичной Wi-Fi-сети, чел | 850 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 150,00 | 145,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |  | 1. Количество мест общественного пребывания людей оснащенных, публичной Wi-Fi-сетью, ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных пользователей в инфраструктуре публичной Wi-Fi-сети, чел | 1020 |
| 2.1.2 | Создание муниципальной сети узкополосной связи по технологии LPWAN для сбора и обработки телеметрической информации | Всего | 23 003,55 | 23 003,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество устройств радиопередачи данных, зарегистрированных в сети узкополосной связи по технологии LPWAN, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество устройств радиопередачи данных, зарегистрированных в сети узкополосной связи по технологии LPWAN, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 23 003,55 | 23 003,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество устройств радиопередачи данных, зарегистрированных в сети узкополосной связи по технологии LPWAN, ед | 300 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 25 180,00 | 24 424,60 | 0,00 | 755,40 | 0,00 |  | 1. Количество устройств радиопередачи данных, зарегистрированных в сети узкополосной связи по технологии LPWAN, ед | 1800 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 25 180,00 | 24 424,60 | 0,00 | 755,40 | 0,00 |  | 1. Количество устройств радиопередачи данных, зарегистрированных в сети узкополосной связи по технологии LPWAN, ед | 3600 |
| 2.1.3 | Проведение информационных кампаний, направленных на рост информированности населения о возможностях муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, при использовании информационно-телекоммуникацион-ных сетей связи операторов, представленных на территории ЗАТО Северск | Всего | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных кампаний по информированию граждан о возможностях муниципальной информационной системы ЗАТО Северск при использовании информационно-телекоммуникацион-ных сетей связи, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных кампаний по информированию граждан о возможностях муниципальной информационной системы ЗАТО Северск при использовании информационно-телекоммуникацион-ных сетей связи, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных кампаний по информированию граждан о возможностях муниципальной информационной системы ЗАТО Северск при использовании информационно-телекоммуникацион-ных сетей связи, ед | 2 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 650,00 | 630,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных кампаний по информированию граждан о возможностях муниципальной информационной системы ЗАТО Северск при использовании информационно-телекоммуникацион-ных сетей связи, ед | 3 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 650,00 | 630,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных кампаний по информированию граждан о возможностях муниципальной информационной системы ЗАТО Северск при использовании информационно-телекоммуникацион-ных сетей связи, ед | 6 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 38 387,27 | 35 553,90 | 0,00 | 2 833,37 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | 487,27 | 0,00 | 0,00 | 487,27 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, доступных для организаций и домохозяйств, перенесенных в государственную единую облачную платформу, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 701,98 | 0,00 | 0,00 | 701,98 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, доступных для организаций и домохозяйств, перенесенных в государственную единую облачную платформу, проц | 5 |
|  |  | 2021 | 37 198,02 | 35 553,90 | 0,00 | 1 644,12 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, доступных для организаций и домохозяйств, перенесенных в государственную единую облачную платформу, проц | 60 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 49 140,00 | 47 339,16 | 0,00 | 1 800,84 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, доступных для организаций и домохозяйств, перенесенных в государственную единую облачную платформу, проц | 80 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 49 140,00 | 47 339,16 | 0,00 | 1 800,84 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, доступных для организаций и домохозяйств, перенесенных в государственную единую облачную платформу, проц | 90 |
| Подпрограмма 2 «Информационная безопасность в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение защиты конфиденциальной информации в муниципальной информационной системе ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Комплекс мер, направленных на нивелирование возможности утечки конфиденциальной информации из муниципальных информационных систем ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 664,61 | 664,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, защищенных от утечки конфиденциальной информации, от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, защищенных от утечки конфиденциальной информации, от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 664,61 | 664,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, защищенных от утечки конфиденциальной информации, от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 4 392,03 | 454,47 | 0,00 | 3 937,56 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, защищенных от утечки конфиденциальной информации, от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 85 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 468,53 | 454,47 | 0,00 | 14,06 | 0,00 |  | 1. Доля информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, защищенных от утечки конфиденциальной информации, от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 90 |
| 1.1.1 | Организация защиты стационарных автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления ЗАТО Северск от несанкционирован-ного распространения конфиденциальной информации уполномоченными лицами в личных целях по каналам связи - блокировка отправки данных по электронной почте, в облачные хранилища и FTP, блокировка публикаций в социальных сетях, блокировка копирования на USB-носители, запрет использования снимков экрана, буфера обмена и печати | Всего | 501,50 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест, защищенных от утечки конфиденциальной информации, от общего количества АРМ органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест, защищенных от утечки конфиденциальной информации, от общего количества АРМ органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 501,50 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест, защищенных от утечки конфиденциальной информации, от общего количества АРМ органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, проц | 20 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 114,53 | 111,09 | 0,00 | 3,44 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест, защищенных от утечки конфиденциальной информации, от общего количества АРМ органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, проц | 50 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 114,53 | 111,09 | 0,00 | 3,44 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест, защищенных от утечки конфиденциальной информации, от общего количества АРМ органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, проц | 60 |
| 1.1.2 | Организация непрерывного мониторинга использования ИТ-ресурсов на предмет диагностики уязвимых мест в ИТ-инфраструктуре и работе сотрудников Администрации ЗАТО Северск, управления запуском приложений, контроля доступа сотрудников Администрации ЗАТО Северск к внешним устройствам и файлам, удаления данных с рабочих станций и мобильных устройств, централизованной политики безопасности | Всего | 108,74 | 108,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных аналитических политик мониторинга, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных аналитических политик мониторинга, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 108,74 | 108,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных аналитических политик мониторинга, проц | 7 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 236,00 | 228,92 | 0,00 | 7,08 | 0,00 |  | 1. Количество установленных аналитических политик мониторинга, проц | 10 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 236,00 | 228,92 | 0,00 | 7,08 | 0,00 |  | 1. Количество установленных аналитических политик мониторинга, проц | 20 |
| 1.1.3 | Реализация автоматического анализа информационных потоков с построением гибкой отчетности в режиме реального времени для выявления подозрительной активности сотрудников Администрации ЗАТО Северск: построение карты внешних коммуникаций, выявление обращений между несвязанными отделами Администрации ЗАТО Северск, обозначение неформального круга общения сотрудников Администрации ЗАТО Северск, выявление нестандартных схем движения конфиденциальных данных | Всего | 54,37 | 54,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество типов отчетов анализа информационных потоков для выявления подозрительной активности сотрудников, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество типов отчетов анализа информационных потоков для выявления подозрительной активности сотрудников, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 54,37 | 54,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество типов отчетов анализа информационных потоков для выявления подозрительной активности сотрудников, ед | 7 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 118,00 | 114,46 | 0,00 | 3,54 | 0,00 |  | 1. Количество типов отчетов анализа информационных потоков для выявления подозрительной активности сотрудников, ед | 10 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 118,00 | 114,46 | 0,00 | 3,54 | 0,00 |  | 1. Количество типов отчетов анализа информационных потоков для выявления подозрительной активности сотрудников, ед | 20 |
| 2. | Задача 2 «Организация защиты объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Комплекс мероприятий, направленных на модернизацию защищенной информационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, в т.ч. мероприятий по выявлению и устранению несоответствий требованиям регуляторов по информационной безопасности, в т.ч.: | Всего | 25 894,05 | 19 533,97 | 0,00 | 6 360,08 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 1 716,92 | 0,00 | 0,00 | 1 716,92 | 0,00 |  | 1. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (АРМ), проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (серверное оборудование), проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (ИСПДн), проц | 5 |
|  |  | 2020 | 3 297,99 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 297,99 <*> | 0,00 |  | 1. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (АРМ), проц | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (серверное оборудование), проц | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (ИСПДн), проц | 5 |
|  |  | 2021 | 21 490,55 | 19 533,97 | 0,00 | 1 956,58 | 0,00 |  | 1. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (АРМ), проц | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (серверное оборудование), проц | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (ИСПДн), проц | 40 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 9 981,48 | 8 742,89 | 0,00 | 1 238,59 | 0,00 |  | 1. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (АРМ), проц | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (серверное оборудование), проц | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (ИСПДн), проц | 50 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 9 981,48 | 8 742,89 | 0,00 | 1 238,59 | 0,00 |  | 1. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (АРМ), проц | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (серверное оборудование), проц | 96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск (ИСПДн), проц | 60 |
| 2.1.1 | Проведение аттестационных испытаний информационных сетей персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск в реальных условиях эксплуатации на соответствие уровню защищенности, исследование применяемых технических средств и организационных мер защиты от несанкционирован-ного доступа, в т.ч. компьютерных вирусов, от утечки через побочные электромагнитные излучения и наводки, от утечки или воздействия на информацию за счет специальных устройств, встроенных в информационные системы персональных данных | Всего | 8 103,14 | 8 103,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля аттестованных информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск на соответствие требованиям условий функционирования от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля аттестованных информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск на соответствие требованиям условий функционирования от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 8 103,14 | 8 103,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля аттестованных информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск на соответствие требованиям условий функционирования от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 40 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 2 497,51 | 2 422,58 | 0,00 | 74,93 | 0,00 |  | 1. Доля аттестованных информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск на соответствие требованиям условий функционирования от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 50 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 2 497,51 | 2 422,58 | 0,00 | 74,93 | 0,00 |  | 1. Доля аттестованных информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск на соответствие требованиям условий функционирования от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 60 |
| 2.1.2 | Организация работ по приведению в соответствие требованиям стандартов безопасного информационного взаимодействия в объектах информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск | Всего | 13 523,27 | 10 381,25 | 0,00 | 3 142,02 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 1 326,02 | 0,00 | 0,00 | 1 326,02 | 0,00 |  | 1. Доля информационных сетей персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 4 |
|  |  | 2020 | 2 427,41 <*> | 0,00 | 0,00 | 2 427,41 <*> | 0,00 |  | 1. Доля информационных сетей персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 57 |
|  |  | 2021 | 10 381,25 | 10 381,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля информационных сетей персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 57 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 4 698,00 | 4 557,06 | 0,00 | 140,94 | 0,00 |  | 1. Доля информационных сетей персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 71 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 4 698,00 | 4 557,06 | 0,00 | 140,94 | 0,00 |  | 1. Доля информационных сетей персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, соответствующих требованиям стандартов или иных нормативно-методических документов по безопасности информации, от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 86 |
| 2.1.3 | Организация работ по проведению регламентного контроля состояния и эффективности защиты информации объектов информатизации органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск в соответствии с требованиями нормативно-методических документов ФСТЭК России в области технической защиты информации | Всего | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обследованных информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск на соответствие требованиям условий функционирования от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 85 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обследованных информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск на соответствие требованиям условий функционирования от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 85 |
|  |  | 2021 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля обследованных информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск на соответствие требованиям условий функционирования от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 85 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 297,75 | 177,75 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |  | 1. Доля обследованных информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск на соответствие требованиям условий функционирования от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 297,75 | 177,75 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |  | 1. Доля обследованных информационных систем персональных данных муниципальной информационной системы ЗАТО Северск на соответствие требованиям условий функционирования от общего количества ИСПДн МИС ЗАТО Северск, проц | 100 |
| 2.1.4 | Внедрение в эксплуатацию системы обнаружения вторжений в муниципальную информационную систему ЗАТО Северск с целью противодействия сетевым атакам против уязвимых сервисов, атакам, направленным на повышение привилегий (неавторизованному доступу к важным файлам, действию вредоносного программного обеспечения) | Всего | 1 039,08 | 1 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля инцидентов несанкционированного управления информационными системами муниципальной информационной системы ЗАТО Северск через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» от общего количества потенциальных инцидентов, проц | 95 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля инцидентов несанкционированного управления информационными системами муниципальной информационной системы ЗАТО Северск через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» от общего количества потенциальных инцидентов, проц | 95 |
|  |  | 2021 | 1 039,08 | 1 039,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля инцидентов несанкционированного управления информационными системами муниципальной информационной системы ЗАТО Северск через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» от общего количества потенциальных инцидентов, проц | 25 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 071,22 | 1 039,08 | 0,00 | 32,14 | 0,00 |  | 1. Доля инцидентов несанкционированного управления информационными системами муниципальной информационной системы ЗАТО Северск через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» от общего количества потенциальных инцидентов, проц | 15 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 1 071,22 | 1 039,08 | 0,00 | 32,14 | 0,00 |  | 1. Доля инцидентов несанкционированного управления информационными системами муниципальной информационной системы ЗАТО Северск через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» от общего количества потенциальных инцидентов, проц | 10 |
| 2.1.5 | Организация защиты локальной сети между территориально распределенными органами местного самоуправления и муниципальными организациями, относящимися к муниципальной информационной сети ЗАТО Северск, посредством технологии туннелирования трафика для обеспечения возможности централизованного сбора, хранения и использования информации | Всего | 3 218,06 | 0,00 | 0,00 | 3 218,06 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 390,90 | 0,00 | 0,00 | 390,90 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления и муниципальных организаций, относящихся к муниципальной информационной системе ЗАТО Северск, имеющих доступ в защищенную приватную локальную сеть, от общего количества автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления и муниципальных организаций, относящихся к МИС ЗАТО Северск, проц | 44 |
|  |  | 2020 | 870,58 | 0,00 | 0,00 | 870,58 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления и муниципальных организаций, относящихся к муниципальной информационной системе ЗАТО Северск, имеющих доступ в защищенную приватную локальную сеть, от общего количества автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления и муниципальных организаций, относящихся к МИС ЗАТО Северск, проц | 56 |
|  |  | 2021 | 1 956,58 | 0,00 | 0,00 | 1 956,58 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления и муниципальных организаций, относящихся к муниципальной информационной системе ЗАТО Северск, имеющих доступ в защищенную приватную локальную сеть, от общего количества автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления и муниципальных организаций, относящихся к МИС ЗАТО Северск, проц | 72 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 417,00 | 546,42 | 0,00 | 870,58 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления и муниципальных организаций, относящихся к муниципальной информационной системе ЗАТО Северск, имеющих доступ в защищенную приватную локальную сеть, от общего количества автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления и муниципальных организаций, относящихся к МИС ЗАТО Северск, проц | 85 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 1 417,00 | 546,42 | 0,00 | 870,58 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления и муниципальных организаций, относящихся к муниципальной информационной системе ЗАТО Северск, имеющих доступ в защищенную приватную локальную сеть, от общего количества автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления и муниципальных организаций, относящихся к МИС ЗАТО Северск, проц | 97 |
| 3. | Задача 3 «Повышение знаний и навыков в области информационной безопасности жителей ЗАТО Северск, сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация обучения сотрудников органов местного самоуправления, а также жителей ЗАТО Северск в области информационной безопасности, в т.ч.: | Всего | 509,25 | 509,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля жителей ЗАТО Северск из числа опрошенных, обладающих знаниями по работе с персональными данными в информационных системах, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля жителей ЗАТО Северск из числа опрошенных, обладающих знаниями по работе с персональными данными в информационных системах, проц | 2 |
|  |  | 2021 | 509,25 | 509,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля жителей ЗАТО Северск из числа опрошенных, обладающих знаниями по работе с персональными данными в информационных системах, проц | 10 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 550,00 | 533,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 |  | 1. Доля жителей ЗАТО Северск из числа опрошенных, обладающих знаниями по работе с персональными данными в информационных системах, проц | 20 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 550,00 | 533,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 |  | 1. Доля жителей ЗАТО Северск из числа опрошенных, обладающих знаниями по работе с персональными данными в информационных системах, проц | 30 |
| 3.1.1 | Подготовка и переподготовка сотрудников органов местного самоуправления ЗАТО Северск основам информационной безопасности | Всего | 121,25 | 121,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение в сфере информационной безопасности с нарастающим итогом, чел | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение в сфере информационной безопасности с нарастающим итогом, чел | 0 |
|  |  | 2021 | 121,25 | 121,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение в сфере информационной безопасности с нарастающим итогом, чел | 40 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 150,00 | 145,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |  | 1. Численность сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение в сфере информационной безопасности с нарастающим итогом, чел | 70 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 150,00 | 145,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |  | 1. Численность сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение в сфере информационной безопасности с нарастающим итогом, чел | 80 |
| 3.1.2 | Формирование центров общественного доступа и телефонного обслуживания, предназначенных для информирования жителей ЗАТО Северск о противоправных действиях в области информационных технологий (компьютерном мошенничестве, навязывании услуг, фишинговых схемах) в целях противодействия компьютерной преступности, в т.ч. в финансовой сфере, а также об иных случаях криминального и противоправного использования информационных технологий | Всего | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество центров общественного доступа и телефонного обслуживания, оказывающих услуги по информированию граждан о противоправных действиях в области информационных технологий, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество центров общественного доступа и телефонного обслуживания, оказывающих услуги по информированию граждан о противоправных действиях в области информационных технологий, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество центров общественного доступа и телефонного обслуживания, оказывающих услуги по информированию граждан о противоправных действиях в области информационных технологий, ед | 8 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 400,00 | 388,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 1. Количество центров общественного доступа и телефонного обслуживания, оказывающих услуги по информированию граждан о противоправных действиях в области информационных технологий, ед | 8 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 400,00 | 388,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  | 1. Количество центров общественного доступа и телефонного обслуживания, оказывающих услуги по информированию граждан о противоправных действиях в области информационных технологий, ед | 8 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 27 067,91 | 20 707,83 | 0,00 | 6 360,08 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | 1 716,92 | 0,00 | 0,00 | 1 716,92 | 0,00 |  | 1. Средняя продолжительность простоя информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск в год в результате компьютерных атак, не более, ч | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления ЗАТО Северск, организаций, подключенных к МИС ЗАТО Северск), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия в киберфизических системах (нарастающим итогом), проц | 15 |
|  |  | 2020 | 3 297,99 <*> | 0,00 | 0,00 | 3 297,99 <*> | 0,00 |  | 1. Средняя продолжительность простоя информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск в год в результате компьютерных атак, не более, ч | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления ЗАТО Северск, организаций, подключенных к МИС ЗАТО Северск), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия в киберфизических системах (нарастающим итогом), проц | 15 |
|  |  | 2021 | 22 664,41 | 20 707,83 | 0,00 | 1 956,58 | 0,00 |  | 1. Средняя продолжительность простоя информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск в год в результате компьютерных атак, не более, ч | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления ЗАТО Северск, организаций, подключенных к МИС ЗАТО Северск), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия в киберфизических системах (нарастающим итогом), проц | 20 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 14 923,51 | 9 730,86 | 0,00 | 5 192,65 | 0,00 |  | 1. Средняя продолжительность простоя информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск в год в результате компьютерных атак, не более, ч | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления ЗАТО Северск, организаций, подключенных к МИС ЗАТО Северск), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия в киберфизических системах (нарастающим итогом), проц | 30 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 11 000,01 | 9 730,86 | 0,00 | 1 269,15 | 0,00 |  | 1. Средняя продолжительность простоя информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск в год в результате компьютерных атак, не более, ч | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления ЗАТО Северск, организаций, подключенных к МИС ЗАТО Северск), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия в киберфизических системах (нарастающим итогом), проц | 40 |
| Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание интеллектуальной многоуровневой системы управления безопасностью муниципального образования ЗАТО Северск за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Комплекс мероприятий, направленных на создание интеллектуальной многоуровневой информационной системы управления безопасностью муниципального образования за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга, в т.ч.: | Всего | 35 020,53 | 32 398,05 | 0,00 | 2 622,48 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 1 456,78 | 0,00 | 0,00 | 1 456,78 | 0,00 |  | 1. Количество объектов органов местного самоуправления ЗАТО Северск, оборудованных инженерно-техническими системами и средствами, включенных в систему управления безопасностью, ед | 1 |
|  |  | 2020 | 565,70 | 0,00 | 0,00 | 565,70 | 0,00 |  | 1. Количество объектов органов местного самоуправления ЗАТО Северск, оборудованных инженерно-техническими системами и средствами, включенных в систему управления безопасностью, ед | 1 |
|  |  | 2021 | 32 998,05 | 32 398,05 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов органов местного самоуправления ЗАТО Северск, оборудованных инженерно-техническими системами и средствами, включенных в систему управления безопасностью, ед | 40 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 26 250,00 | 23 673,71 | 0,00 | 2 576,29 | 0,00 |  | 1. Количество объектов органов местного самоуправления ЗАТО Северск, оборудованных инженерно-техническими системами и средствами, включенных в систему управления безопасностью, ед | 100 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 26 250,00 | 23 673,71 | 0,00 | 2 576,29 | 0,00 |  | 1. Количество объектов органов местного самоуправления ЗАТО Северск, оборудованных инженерно-техническими системами и средствами, включенных в систему управления безопасностью, ед | 100 |
| 1.1.1 | Создание единой информационной системы охранного телевидения муниципального образования ЗАТО Северск | Всего | 17 823,75 | 17 823,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств охранного телевидения, подключенных к системе, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств охранного телевидения, подключенных к системе, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 17 823,75 | 17 823,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств охранного телевидения, подключенных к системе, ед | 500 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 14 750,00 | 14 307,50 | 0,00 | 442,50 | 0,00 |  | 1. Количество средств охранного телевидения, подключенных к системе, ед | 800 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 14 750,00 | 14 307,50 | 0,00 | 442,50 | 0,00 |  | 1. Количество средств охранного телевидения, подключенных к системе, ед | 1200 |
| 1.1.2 | Создание единой информационной системы контроля и управления доступом муниципального образования ЗАТО Северск | Всего | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств контроля и управления доступом, подключенных к системе, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств контроля и управления доступом, подключенных к системе, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств контроля и управления доступом, подключенных к системе, ед | 30 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 2 000,00 | 1 940,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств контроля и управления доступом, подключенных к системе, ед | 200 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 2 000,00 | 1 940,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств контроля и управления доступом, подключенных к системе, ед | 230 |
| 1.1.3 | Создание единой информационной системы автоматизированного заказа и управления пропусками муниципального образования ЗАТО Северск | Всего | 4 956,78 | 2 934,30 | 0,00 | 2 022,48 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 1 456,78 | 0,00 | 0,00 | 1 456,78 | 0,00 |  | 1. Количество выданных пропусков с использованием системы, ед | 10 |
|  |  | 2020 | 565,70 | 0,00 | 0,00 | 565,70 | 0,00 |  | 1. Количество выданных пропусков с использованием системы, ед | 10 |
|  |  | 2021 | 2 934,30 | 2 934,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество выданных пропусков с использованием системы, ед | 5180 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 2 500,00 | 636,21 | 0,00 | 1 863,79 | 0,00 |  | 1. Количество выданных пропусков с использованием системы, ед | 20720 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 2 500,00 | 636,21 | 0,00 | 1 863,79 | 0,00 |  | 1. Количество выданных пропусков с использованием системы, ед | 30720 |
| 1.1.4 | Создание единой информационной системы охранной сигнализации муниципального образования ЗАТО Северск | Всего | 5 820,00 | 5 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств охранной сигнализации, подключенных к системе, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств охранной сигнализации, подключенных к системе, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 5 820,00 | 5 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств охранной сигнализации, подключенных к системе, ед | 2100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 3 500,00 | 3 395,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств охранной сигнализации, подключенных к системе, ед | 3000 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 3 500,00 | 3 395,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств охранной сигнализации, подключенных к системе, ед | 3900 |
| 1.1.5 | Создание единой информационной системы пожарной сигнализации муниципального образования ЗАТО Северск | Всего | 5 820,00 | 5 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств пожарной сигнализации, подключенных к системе, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств пожарной сигнализации, подключенных к системе, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 5 820,00 | 5 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств пожарной сигнализации, подключенных к системе, ед | 2100 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 3 500,00 | 3 395,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств пожарной сигнализации, подключенных к системе, ед | 3000 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 3 500,00 | 3 395,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |  | 1. Количество средств пожарной сигнализации, подключенных к системе, ед | 3900 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение цифрового характера нормотворческого процесса Администрации ЗАТО Северск с использованием современных технологий обмена информацией» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Комплекс мероприятий, направленных на создание защищенной инфраструктуры юридически значимого электронного взаимодействия и электронной доставки документов, системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для предоставления муниципальных услуг, в т.ч.: | Всего | 1 609,55 | 1 217,00 | 0,00 | 392,55 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 392,55 | 0,00 | 0,00 | 392,55 | 0,00 |  | 1. Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, использующих информационные системы обработки и обмена юридически значимых документов в электронном виде, проц | 10 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, использующих информационные системы обработки и обмена юридически значимых документов в электронном виде, проц | 15 |
|  |  | 2021 | 1 217,00 | 1 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, использующих информационные системы обработки и обмена юридически значимых документов в электронном виде, проц | 55 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 560,00 | 1 513,20 | 0,00 | 46,80 | 0,00 |  | 1. Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, использующих информационные системы обработки и обмена юридически значимых документов в электронном виде, проц | 100 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 1 560,00 | 1 513,20 | 0,00 | 46,80 | 0,00 |  | 1. Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, использующих информационные системы обработки и обмена юридически значимых документов в электронном виде, проц | 100 |
| 2.1.1 | Организация взаимодействия органов государственной, муниципальной власти и муниципальных организаций посредством системы юридически значимого межведомственного электронного документооборота и системы ведомственного документооборота | Всего | 896,95 | 504,40 | 0,00 | 392,55 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 392,55 | 0,00 | 0,00 | 392,55 | 0,00 |  | 1. Доля документов, обрабатываемых в электронном виде, от общего количества обрабатываемых документов, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля документов, обрабатываемых в электронном виде при взаимодействии органов государственной, муниципальной власти и муниципальных организаций, от общего количества обрабатываемых документов, проц | 5 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля документов, обрабатываемых в электронном виде, от общего количества обрабатываемых документов, проц | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля документов, обрабатываемых в электронном виде при взаимодействии органов государственной, муниципальной власти и муниципальных организаций, от общего количества обрабатываемых документов, проц | 5 |
|  |  | 2021 | 504,40 | 504,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля документов, обрабатываемых в электронном виде, от общего количества обрабатываемых документов, проц | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля документов, обрабатываемых в электронном виде при взаимодействии органов государственной, муниципальной власти и муниципальных организаций, от общего количества обрабатываемых документов, проц | 20 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 890,00 | 863,30 | 0,00 | 26,70 | 0,00 |  | 1. Доля документов, обрабатываемых в электронном виде, от общего количества обрабатываемых документов, проц | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля документов, обрабатываемых в электронном виде при взаимодействии органов государственной, муниципальной власти и муниципальных организаций, от общего количества обрабатываемых документов, проц | 30 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 890,00 | 863,30 | 0,00 | 26,70 | 0,00 |  | 1. Доля документов, обрабатываемых в электронном виде, от общего количества обрабатываемых документов, проц | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля документов, обрабатываемых в электронном виде при взаимодействии органов государственной, муниципальной власти и муниципальных организаций, от общего количества обрабатываемых документов, проц | 40 |
| 2.1.2 | Организация взаимодействия органов государственной и муниципальной власти, бизнеса и граждан посредством системы межведомственного электронного взаимодействия | Всего | 712,60 | 712,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество запросов, зарегистрированных в системе межведомственного электронного взаимодействия, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, проц | 1 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество запросов, зарегистрированных в системе межведомственного электронного взаимодействия, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, проц | 1 |
|  |  | 2021 | 712,60 | 712,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество запросов, зарегистрированных в системе межведомственного электронного взаимодействия, ед | 7500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, проц | 35 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 670,00 | 649,90 | 0,00 | 20,10 | 0,00 |  | 1. Количество запросов, зарегистрированных в системе межведомственного электронного взаимодействия, ед | 12000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, проц | 75 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 670,00 | 649,90 | 0,00 | 20,10 | 0,00 |  | 1. Количество запросов, зарегистрированных в системе межведомственного электронного взаимодействия, ед | 18000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных организаций, проц | 90 |
| 3. | Задача 3 «Развитие электронных муниципальных систем Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам ЗАТО Северск большинства массовых социально значимых муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления, в т.ч.: | Всего | 3 944,10 | 2 594,10 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц | 10 |
|  |  | 2021 | 3 044,10 | 2 594,10 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц | 30 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 3 002,30 | 2 734,87 | 0,00 | 267,43 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц | 40 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 3 002,30 | 2 734,87 | 0,00 | 267,43 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих действующие электронные сервисы взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, проц | 50 |
| 3.1.1 | Обеспечение заявителей возможностью обращаться за получением государственных и муниципальных услуг, получать результат указанных услуг и уведомления о ходе их предоставления посредством различных форм и способов доступа, в т.ч. посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), регионального и муниципального порталов, а также посредством многофункциона-льного центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциона-льный центр), в т.ч. за счет автоматизации предоставления муниципальных услуг на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Северск | Всего | 2 350,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |  | 1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, ед | 5 |
|  |  | 2020 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |  | 1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, ед | 10 |
|  |  | 2021 | 1 450,00 | 1 000,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |  | 1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, ед | 40 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 588,00 | 1 363,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |  | 1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, ед | 63 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 1 588,00 | 1 363,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |  | 1. Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных организаций с населением и организациями, ед | 70 |
| 3.1.2 | Обеспечение заявителей возможностью совершения платежей, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Северск | Всего | 69,84 | 69,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих механизм совершения платежей в электронной форме, от общего числа граждан ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих механизм совершения платежей в электронной форме, от общего числа граждан ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 69,84 | 69,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих механизм совершения платежей в электронной форме, от общего числа граждан ЗАТО Северск, проц | 25 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 72,00 | 69,84 | 0,00 | 2,16 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих механизм совершения платежей в электронной форме, от общего числа граждан ЗАТО Северск, проц | 35 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 72,00 | 69,84 | 0,00 | 2,16 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих механизм совершения платежей в электронной форме, от общего числа граждан ЗАТО Северск, проц | 45 |
| 3.1.3 | Обеспечение заявителей возможностью досудебного (внесудебного) обжалования в электронной форме решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Северск | Всего | 244,15 | 244,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих механизм досудебного обжалования в электронной форме, от общего числа граждан ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих механизм досудебного обжалования в электронной форме, от общего числа граждан ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 244,15 | 244,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих механизм досудебного обжалования в электронной форме, от общего числа граждан ЗАТО Северск, проц | 25 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 137,30 | 133,18 | 0,00 | 4,12 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих механизм досудебного обжалования в электронной форме, от общего числа граждан ЗАТО Северск, проц | 35 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 137,30 | 133,18 | 0,00 | 4,12 | 0,00 |  | 1. Доля граждан ЗАТО Северск, использующих механизм досудебного обжалования в электронной форме, от общего числа граждан ЗАТО Северск, проц | 45 |
| 3.1.4 | Создание и доработка информационной системы в целях обеспечения автоматизации предоставления государственных и (или) муниципальных услуг и исполнения контрольно-надзорных функций, в т.ч. автоматизации внутренних процессов и автоматизации процессов взаимодействия с заявителем на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Северск | Всего | 1 164,00 | 1 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных услуг, обрабатываемых в информационных системах полностью или частично автоматизированным способом, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных услуг, обрабатываемых в информационных системах полностью или частично автоматизированным способом, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 1 164,00 | 1 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных услуг, обрабатываемых в информационных системах полностью или частично автоматизированным способом, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц | 55 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 140,00 | 1 105,80 | 0,00 | 34,20 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных услуг, обрабатываемых в информационных системах полностью или частично автоматизированным способом, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц | 95 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 1 140,00 | 1 105,80 | 0,00 | 34,20 | 0,00 |  | 1. Доля муниципальных услуг, обрабатываемых в информационных системах полностью или частично автоматизированным способом, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, проц | 97 |
| 3.1.5 | Обеспечение заявителя возможностью оценить качество предоставления муниципальных услуг, в т.ч. предоставляемых в многофункциональ-ном центре | Всего | 116,11 | 116,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оценок качества предоставления муниципальных услуг, поступивших от жителей ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оценок качества предоставления муниципальных услуг, поступивших от жителей ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 116,11 | 116,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество оценок качества предоставления муниципальных услуг, поступивших от жителей ЗАТО Северск, ед | 285 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 65,00 | 63,05 | 0,00 | 1,95 | 0,00 |  | 1. Количество оценок качества предоставления муниципальных услуг, поступивших от жителей ЗАТО Северск, ед | 390 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 65,00 | 63,05 | 0,00 | 1,95 | 0,00 |  | 1. Количество оценок качества предоставления муниципальных услуг, поступивших от жителей ЗАТО Северск, ед | 700 |
| 4. | Задача 4 «Повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 6 290,06 | 4 363,06 | 0,00 | 1 927,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц | 20 |
|  |  | 2021 | 6 290,06 | 4 363,06 | 0,00 | 1 927,00 | 0,00 |  | 1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц | 65 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 3 220,30 | 1 210,56 | 0,00 | 2 009,74 | 0,00 |  | 1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц | 85 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 4 685,00 | 2 675,26 | 0,00 | 2 009,74 | 0,00 |  | 1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск доступностью информации о деятельности органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проц | 90 |
| 4.1.1 | Построение открытой системы взаимодействия организаций и граждан с органами местного самоуправления посредством использования информационно-телекоммуникацион-ных каналов связи с целью размещения и предоставления наборов открытых данных в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» и создание на их основе востребованных социальных сервисов и приложений | Всего | 3 152,50 | 3 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед | 18 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед | 20 |
|  |  | 2021 | 3 152,50 | 3 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед | 45 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 45,30 | 0,00 |  | 1. Количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед | 55 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 1 510,00 | 1 464,70 | 0,00 | 45,30 | 0,00 |  | 1. Количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед | 70 |
| 4.1.2 | Развитие официального интернет-сайта Администрации ЗАТО Северск | Всего | 1 210,56 | 1 210,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест | 15 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест | 20 |
|  |  | 2021 | 1 210,56 | 1 210,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест | 10 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 248,00 | 1 210,56 | 0,00 | 37,44 | 0,00 |  | 1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест | 10 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 1 248,00 | 1 210,56 | 0,00 | 37,44 | 0,00 |  | 1. Оценка качества функционирования официального интернет-сайта Администрации муниципального образования (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже, мест | 5 |
| 4.1.3 | Взаимодействие органов местного самоуправления со сторонними справочными правовыми системами | Всего | 1 927,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых одновременно доступов, имеющих вход в систему, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых одновременно доступов, имеющих вход в систему, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 1 927,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых одновременно доступов, имеющих вход в систему, проц | 26 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 927,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых одновременно доступов, имеющих вход в систему, проц | 26 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 1 927,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых одновременно доступов, имеющих вход в систему, проц | 26 |
| 5. | Задача 5 «Повышение грамотности сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных организаций ЗАТО Северск в сфере применения информационных технологий в муниципальном управлении» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Повышение информационной грамотности в сфере управления муниципальным образованием, в т.ч.: | Всего | 339,50 | 339,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающих программ (курсов) по эксплуатации информационных систем Администрации ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающих программ (курсов) по эксплуатации информационных систем Администрации ЗАТО Северск, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 339,50 | 339,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обучающих программ (курсов) по эксплуатации информационных систем Администрации ЗАТО Северск, ед | 7 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 525,00 | 509,25 | 0,00 | 15,75 | 0,00 |  | 1. Количество обучающих программ (курсов) по эксплуатации информационных систем Администрации ЗАТО Северск, ед | 10 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 525,00 | 509,25 | 0,00 | 15,75 | 0,00 |  | 1. Количество обучающих программ (курсов) по эксплуатации информационных систем Администрации ЗАТО Северск, ед | 12 |
| 5.1.1 | Проведение подготовки и переподготовки муниципальных служащих по используемым информационным системам эффективного управления, включая организацию защищенного электронного взаимодействия и электронного документооборота | Всего | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных организаций, прошедших обучение в сфере информационных систем эффективного управления, чел | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных организаций, прошедших обучение в сфере информационных систем эффективного управления, чел | 0 |
|  |  | 2021 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных организаций, прошедших обучение в сфере информационных систем эффективного управления, чел | 85 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 375,00 | 363,75 | 0,00 | 11,25 | 0,00 |  | 1. Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных организаций, прошедших обучение в сфере информационных систем эффективного управления, чел | 160 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 375,00 | 363,75 | 0,00 | 11,25 | 0,00 |  | 1. Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных организаций, прошедших обучение в сфере информационных систем эффективного управления, чел | 320 |
| 5.1.2 | Формирование центров общественного доступа и телефонного обслуживания, предназначенных для информирования заявителей о деятельности органов местного самоуправления и организаций, о предоставляемых ими услугах, а также для обеспечения доступа заявителей к получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Всего | 145,50 | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество центров, предназначенных для информирования заявителей о деятельности органов и организаций и о предоставляемых ими услугах, а также для обеспечения доступа заявителей к получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ед | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество центров, предназначенных для информирования заявителей о деятельности органов и организаций и о предоставляемых ими услугах, а также для обеспечения доступа заявителей к получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ед | 0 |
|  |  | 2021 | 145,50 | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество центров, предназначенных для информирования заявителей о деятельности органов и организаций и о предоставляемых ими услугах, а также для обеспечения доступа заявителей к получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ед | 8 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 150,00 | 145,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |  | 1. Количество центров, предназначенных для информирования заявителей о деятельности органов и организаций и о предоставляемых ими услугах, а также для обеспечения доступа заявителей к получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ед | 8 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 150,00 | 145,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |  | 1. Количество центров, предназначенных для информирования заявителей о деятельности органов и организаций и о предоставляемых ими услугах, а также для обеспечения доступа заявителей к получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ед | 8 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 47 203,74 | 40 911,71 | 0,00 | 6 292,03 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | 2 299,33 | 0,00 | 0,00 | 2 299,33 | 0,00 |  | 1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск качеством предоставления муниципальных услуг, проц | 66,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого органами местного самоуправления ЗАТО Северск, от общего числа используемого программного обеспечения, проц | 30 |
|  |  | 2020 | 1 015,70 | 0,00 | 0,00 | 1 015,70 | 0,00 |  | 1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск качеством предоставления муниципальных услуг, проц | 67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого органами местного самоуправления ЗАТО Северск, от общего числа используемого программного обеспечения, проц | 60 |
|  |  | 2021 | 43 888,71 | 40 911,71 | 0,00 | 2 977,00 | 0,00 |  | 1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск качеством предоставления муниципальных услуг, проц | 68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого органами местного самоуправления ЗАТО Северск, от общего числа используемого программного обеспечения, проц | 60 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 34 557,60 | 29 641,59 | 0,00 | 4 916,01 | 0,00 |  | 1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск качеством предоставления муниципальных услуг, проц | 68,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого органами местного самоуправления ЗАТО Северск, от общего числа используемого программного обеспечения, проц | 70 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 36 022,30 | 31 106,29 | 0,00 | 4 916,01 | 0,00 |  | 1. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск качеством предоставления муниципальных услуг, проц | 68,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого органами местного самоуправления ЗАТО Северск, от общего числа используемого программного обеспечения, проц | 80 |
| Подпрограмма 4 «Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Развитие информатизации в социально-экономической сфере ЗАТО Северск» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Информатизация посредством автоматизации социально -экономической сферы деятельности муниципального образования ЗАТО Северск, в т.ч.: | Всего | 7 825,65 | 5 824,85 | 0,00 | 2 000,80 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 1 281,44 | 0,00 | 0,00 | 1 281,44 | 0,00 |  | 1. Степень информированности населения ЗАТО Северск о преобразовании социально-экономической сферы ЗАТО Северск посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 76,83 | 0,00 | 0,00 | 76,83 | 0,00 |  | 1. Степень информированности населения ЗАТО Северск о преобразовании социально-экономической сферы ЗАТО Северск посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, проц | 20 |
|  |  | 2021 | 6 467,38 | 5 824,85 | 0,00 | 642,53 | 0,00 |  | 1. Степень информированности населения ЗАТО Северск о преобразовании социально-экономической сферы ЗАТО Северск посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, проц | 30 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 9 704,70 | 7 137,44 | 0,00 | 2 567,26 | 0,00 |  | 1. Степень информированности населения ЗАТО Северск о преобразовании социально-экономической сферы ЗАТО Северск посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, проц | 50 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 9 704,70 | 7 137,44 | 0,00 | 2 567,26 | 0,00 |  | 1. Степень информированности населения ЗАТО Северск о преобразовании социально-экономической сферы ЗАТО Северск посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, проц | 60 |
| 1.1.1 | Обеспечение населения возможностью активного участия в социальной жизни ЗАТО Северск, своевременное информирование о событиях и мероприятиях, предоставление полезных электронных сервисов во всех приоритетных сферах жизнедеятельности с использованием информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» и мобильных средств связи | Всего | 1 358,27 | 0,00 | 0,00 | 1 358,27 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 1 281,44 | 0,00 | 0,00 | 1 281,44 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей (активация) в информационной системе «Мой Северск» с нарастающим итогом, чел | 100 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей (активация) в информационной системе «Мой Северск» с нарастающим итогом, чел | 140 |
|  |  | 2021 | 76,83 | 0,00 | 0,00 | 76,83 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей (активация) в информационной системе «Мой Северск» с нарастающим итогом, чел | 900 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 594,70 | 826,00 | 0,00 | 768,70 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей (активация) в информационной системе «Мой Северск» с нарастающим итогом, чел | 2565 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 1 594,70 | 826,00 | 0,00 | 768,70 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей (активация) в информационной системе «Мой Северск» с нарастающим итогом, чел | 5000 |
| 1.1.2 | Внедрение в органах местного самоуправления ЗАТО Северск, организациях, относящихся к муниципальной информационной системе ЗАТО Северск, российских информационных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая технологии обработки больших объемов данных, облачных вычислений, «Интернета вещей» | Всего | 1 576,25 | 1 576,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей информационной системы, чел | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей информационной системы, чел | 0 |
|  |  | 2021 | 1 576,25 | 1 576,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей информационной системы, чел | 200 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 625,00 | 1 576,25 | 0,00 | 48,75 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей информационной системы, чел | 500 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 1 625,00 | 1 576,25 | 0,00 | 48,75 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей информационной системы, чел | 1200 |
| 1.1.3 | Создание электронной инфраструктуры транспортного обслуживания для обеспечения жителей ЗАТО Северск возможностью получения услуг дистанционного приобретения билетов, совершения электронных оплат проезда и мониторинга нахождения общественного пассажирского автотранспорта согласно маршрутным картам | Всего | 642,53 | 0,00 | 0,00 | 642,53 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей в информационной системе «Электронный транспорт», чел | 0 |
|  |  | 2020 | 76,83 | 0,00 | 0,00 | 76,83 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей в информационной системе «Электронный транспорт», чел | 0 |
|  |  | 2021 | 565,70 | 0,00 | 0,00 | 565,70 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей в информационной системе «Электронный транспорт», чел | 0 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 2 488,00 | 858,10 | 0,00 | 1 629,90 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей в информационной системе «Электронный транспорт», чел | 3400 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 2 488,00 | 858,10 | 0,00 | 1 629,90 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей в информационной системе «Электронный транспорт», чел | 6800 |
| 1.1.4 | Обеспечение жителей ЗАТО Северск возможностью преимущественного получения информации и услуг в электронной форме в сфере образования, в электронных библиотеках | Всего | 998,13 | 998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных уникальных пользователей в интеграционном модуле к системе «Электронный журнал», чел | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных уникальных пользователей в интеграционном модуле к системе «Электронный журнал», чел | 0 |
|  |  | 2021 | 998,13 | 998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных уникальных пользователей в интеграционном модуле к системе «Электронный журнал», чел | 1600 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 895,00 | 868,15 | 0,00 | 26,85 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных уникальных пользователей в интеграционном модуле к системе «Электронный журнал», чел | 2700 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 895,00 | 868,15 | 0,00 | 26,85 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных уникальных пользователей в интеграционном модуле к системе «Электронный журнал», чел | 3800 |
| 1.1.5 | Внедрение технологии электронных сервисов осуществления кадрового делопроизводства - информационных систем электронных трудовых книжек и листов нетрудоспособности | Всего | 715,86 | 715,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей в интеграционном модуле системы электронных трудовых книжек и листов нетрудоспособности, чел | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей в интеграционном модуле системы электронных трудовых книжек и листов нетрудоспособности, чел | 0 |
|  |  | 2021 | 715,86 | 715,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей в интеграционном модуле системы электронных трудовых книжек и листов нетрудоспособности, чел | 150 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 642,00 | 622,74 | 0,00 | 19,26 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей в интеграционном модуле системы электронных трудовых книжек и листов нетрудоспособности, чел | 350 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 642,00 | 622,74 | 0,00 | 19,26 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных пользователей в интеграционном модуле системы электронных трудовых книжек и листов нетрудоспособности, чел | 700 |
| 1.1.6 | Организация электронного систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий ЗАТО Северск, их застройке, о земельных участках и иных сведений, необходимых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Северск, физических и юридических лиц достоверной информацией, необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | Всего | 2 534,61 | 2 534,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента геоинформационной системы, ед | 2 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента геоинформационной системы, ед | 2 |
|  |  | 2021 | 2 534,61 | 2 534,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента геоинформационной системы, ед | 7 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 2 460,00 | 2 386,20 | 0,00 | 73,80 | 0,00 |  | 1. Среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента геоинформационной системы, ед | 10 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 2 460,00 | 2 386,20 | 0,00 | 73,80 | 0,00 |  | 1. Среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента геоинформационной системы, ед | 20 |
| 2. | Задача 2 «Повышение грамотности жителей ЗАТО Северск в области применения информационных технологий социально-экономической сферы ЗАТО Северск» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Комплекс мер, направленных на повышение информационной грамотности граждан в сфере преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в т.ч.: | Всего | 1 949,70 | 1 949,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, повысивших грамотность в области применения информационных технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, повысивших грамотность в области применения информационных технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 1 949,70 | 1 949,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, повысивших грамотность в области применения информационных технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, проц | 10 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 370,00 | 1 328,90 | 0,00 | 41,10 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, повысивших грамотность в области применения информационных технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, проц | 20 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 1 370,00 | 1 328,90 | 0,00 | 41,10 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, повысивших грамотность в области применения информационных технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, проц | 30 |
| 2.1.1 | Обеспечение возможности получения дополнительного образования в сфере компьютерной, медиа и финансовой грамотности, в т.ч. в рамках проекта «Умный город», в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» | Всего | 1 658,70 | 1 658,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, прошедших дополнительное обучение в сфере компьютерной, медиа и финансовой грамотности в электронном виде, от общего количества граждан ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, прошедших дополнительное обучение в сфере компьютерной, медиа и финансовой грамотности в электронном виде, от общего количества граждан ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  | 2021 | 1 658,70 | 1 658,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, прошедших дополнительное обучение в сфере компьютерной, медиа и финансовой грамотности в электронном виде, от общего количества граждан ЗАТО Северск, проц | 1,5 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 1 070,00 | 1 037,90 | 0,00 | 32,10 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, прошедших дополнительное обучение в сфере компьютерной, медиа и финансовой грамотности в электронном виде, от общего количества граждан ЗАТО Северск, проц | 4 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 1 070,00 | 1 037,90 | 0,00 | 32,10 | 0,00 |  | 1. Доля граждан, прошедших дополнительное обучение в сфере компьютерной, медиа и финансовой грамотности в электронном виде, от общего количества граждан ЗАТО Северск, проц | 6 |
| 2.1.2 | Создание инновационной муниципальной научно-технической площадки, концентрирующей передовые производства, качественные человеческие ресурсы и новую технологическую базу для формирования инновационной среды реализации концепции «Умный город» | Всего | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность участников научно-технической площадки, чел | 0 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность участников научно-технической площадки, чел | 0 |
|  |  | 2021 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Численность участников научно-технической площадки, чел | 15 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 300,00 | 291,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |  | 1. Численность участников научно-технической площадки, чел | 20 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 300,00 | 291,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |  | 1. Численность участников научно-технической площадки, чел | 25 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 9 775,35 | 7 774,55 | 0,00 | 2 000,80 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | 1 281,44 | 0,00 | 0,00 | 1 281,44 | 0,00 |  | 1. Доля жителей ЗАТО Северск, использующих информационные системы муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, относящиеся к социально-экономической сфере, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Степень информированности населения ЗАТО Северск об информационных системах муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, относящихся к социально-экономической сфере, проц | 0 |
|  |  | 2020 | 76,83 | 0,00 | 0,00 | 76,83 | 0,00 |  | 1. Доля жителей ЗАТО Северск, использующих информационные системы муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, относящиеся к социально-экономической сфере, проц | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Степень информированности населения ЗАТО Северск об информационных системах муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, относящихся к социально-экономической сфере, проц | 15 |
|  |  | 2021 | 8 417,08 | 7 774,55 | 0,00 | 642,53 | 0,00 |  | 1. Доля жителей ЗАТО Северск, использующих информационные системы муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, относящиеся к социально-экономической сфере, проц | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Степень информированности населения ЗАТО Северск об информационных системах муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, относящихся к социально-экономической сфере, проц | 50 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 11 074,70 | 8 466,34 | 0,00 | 2 608,36 | 0,00 |  | 1. Доля жителей ЗАТО Северск, использующих информационные системы муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, относящиеся к социально-экономической сфере, проц | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Степень информированности населения ЗАТО Северск об информационных системах муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, относящихся к социально-экономической сфере, проц | 80 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 11 074,70 | 8 466,34 | 0,00 | 2 608,36 | 0,00 |  | 1. Доля жителей ЗАТО Северск, использующих информационные системы муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, относящиеся к социально-экономической сфере, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Степень информированности населения ЗАТО Северск об информационных системах муниципальной информационной системы ЗАТО Северск, относящихся к социально-экономической сфере, проц | 85 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 122 434,27 | 104 947,99 | 0,00 | 17 486,28 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 | 5 784,96 | 0,00 | 0,00 | 5 784,96 | 0,00 |  | 1. Количество информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск передачи, обработки и хранения данных в цифровой форме ЗАТО Северск, ед | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, проц | 5 |
|  |  | 2020 | 5 092,50<*> | 0,00 | 0,00 | 5 092,50 <*> | 0,00 |  | 1. Количество информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск передачи, обработки и хранения данных в цифровой форме ЗАТО Северск, ед | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, проц | 7 |
|  |  | 2021 | 112 168,22 | 104 947,99 | 0,00 | 7 220,23 | 0,00 |  | 1. Количество информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск передачи, обработки и хранения данных в цифровой форме ЗАТО Северск, ед | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, проц | 35 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 109 695,81 | 95 177,95 | 0,00 | 14 517,86 | 0,00 |  | 1. Количество информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск передачи, обработки и хранения данных в цифровой форме ЗАТО Северск, ед | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, проц | 45 |
|  |  | 2023 (прогноз- ный период) | 107 237,01 | 96 642,65 | 0,00 | 10 594,36 | 0,00 |  | 1. Количество информационных систем муниципальной информационной системы ЗАТО Северск передачи, обработки и хранения данных в цифровой форме ЗАТО Северск, ед | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, проц | 50 |