Приложение 15

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от __15.02.2022__№___225___

Приложение 4

к муниципальной программе

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципаль-ной программы | Срок реали-зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участни-ки Програм-мы, участни-ки меропри-ятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-раль- ного бюд-жета | областного бюджета | местного бюджета | вне-бюд-джет-ных источ-ников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» | Всего | 116 477,34 | 0,00 | 0,00 | 116 477,34 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ | X | X |
|  |  | 2021 | 17 655,85 | 0,00 | 0,00 | 17 655,85 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество снесенных деревьев, ед | 837 |
|  |  | 2022 | 31 657,32 | 0,00 | 0,00 | 31 657,32 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
|  |  | 2023 | 32 923,61 | 0,00 | 0,00 | 32 923,61 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
|  |  | 2024 | 34 240,56 | 0,00 | 0,00 | 34 240,56 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
| 2. | Задача 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Восстановле-ние зеленого фонда города Северска» | Всего | 2 517,80 | 0,00 | 0,00 | 2 517,80 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ | X | X |
|  |  | 2021 | 621,80 | 0,00 | 0,00 | 621,80 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт | 227 |
|  |  | 2022 | 1 622,40 | 0,00 | 0,00 | 1 622,40 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт | 1000 |
|  |  | 2023 | 1 687,30 | 0,00 | 0,00 | 1 687,30 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт | 1000 |
|  |  | 2024 | 1 754,79 | 0,00 | 0,00 | 1 754,79 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт | 1000 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 122 163,63 | 0,00 | 0,00 | 122 163,63 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 18 277,65 | 0,00 | 0,00 | 18 277,65 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 10,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 27 |
|  |  | 2022 | 33 279,72 | 0,00 | 0,00 | 33 279,72 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 12,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 100 |
|  |  | 2023 | 34 610,91 | 0,00 | 0,00 | 34 610,91 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 12,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 100 |
|  |  | 2024 | 35 995,35 | 0,00 | 0,00 | 35 995,35 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 12,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 100 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» | Всего | 431 220,81 | 0,00 | 0,00 | 431 220,81 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 58 046,06 | 0,00 | 0,00 | 58 046,06 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1510 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтирован-ных объектов благоустройства, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 120 845,47 | 0,00 | 0,00 | 120 845,47 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтирован-ных объектов благоустройства, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 125 679,28 | 0,00 | 0,00 | 125 679,28 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтирован-ных объектов благоустройства, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 126 650,00 | 0,00 | 0,00 | 126 650,00 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтирован-ных объектов благоустройства, ед | 3 |
| 2. | Задача 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» | Всего | 28 287,03 | 0,00 | 17 368,00 | 10 919,03 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 3 723,51 | 0,00 | 2 946,40 | 777,11 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 138,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн | 365 |
|  |  | 2022 | 8 056,15 | 0,00 | 4 807,20 | 3 248,95 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн | 365 |
|  |  | 2023 | 8 186,11 | 0,00 | 4 807,20 | 3 378,91 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн | 365 |
|  |  | 2024 | 8 321,26 | 0,00 | 4 807,20 | 3514,06 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут;дн | 366 |
| 3. | Задача 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройст-ву и санитарной очистке города Северска, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
| 3.1.1 | Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройст-ву и санитарной очистке г. Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 4 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 459 507,84 | 0,00 | 17 368,00 | 442 139,84 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 61 769,57 | 0,00 | 2 946,40 | 58 823,17 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 6040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтирован-ного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 | 4900 |
|  |  | 2022 | 128 901,62 | 0,00 | 4 807,20 | 124 094,42 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтирован-ного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 | 2310 |
|  |  | 2023 | 133 865,39 | 0,00 | 4 807,20 | 129 058,19 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтирован-ного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 | 2310 |
|  |  | 2024 | 134 971,26 | 0,00 | 4 807,20 | 130 164,06 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтирован-ного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 | 2310 |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, в т.ч.: | Всего | 6 782,70 | 0,00 | 0,00 | 6 782,70 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 2 230,49 | 0,00 | 0,00 | 2 230,49 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 2 139,71 | 0,00 | 0,00 | 2 139,71 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 2 412,50 | 0,00 | 0,00 | 2 412,50 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
| 1.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 6 782,70 | 0,00 | 0,00 | 6 782,70 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0/00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 2 230,49 | 0,00 | 0,00 | 2 230,49 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
|  |  | 2023 | 2 139,71 | 0,00 | 0,00 | 2 139,71 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 2 412,50 | 0,00 | 0,00 | 2 412,50 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
| 2. | Задача 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустрой-ства, в т.ч.: | Всего | 455 486,77 | 0,00 | 0,00 | 455 486,77 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 63 410,09 | 0,00 | 0,00 | 63 410,09 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 132 076,68 | 0,00 | 0,00 | 13 2076,68 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
| 2.1.1 | Строительство муниципаль-ного общественного кладбища в г.Северске | Всего | 455 336,63 | 0,00 | 0,00 | 455 336,63 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 63 259,95 | 0,00 | 0,00 | 63 259,95 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 26 |
|  |  | 2022 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 50 |
|  |  | 2023 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 75 |
|  |  | 2024 | 132 076,68 | 0,00 | 0,00 | 132 076,68 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 100 |
| 2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройст-ва | Всего | 150,14 | 0,00 | 0,00 | 150,14 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 150,14 | 0,00 | 0,00 | 150,14 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 462 269,47 | 0,00 | 0,00 | 462 269,47 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 63 410,09 | 0,00 | 0,00 | 63 410,09 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 132 230,49 | 0,00 | 0,00 | 132 230,49 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 132 139,71 | 0,00 | 0,00 | 132 139,71 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 134 489,18 | 0,00 | 0,00 | 134 489,18 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 1 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение деятельности УЖКХ ТиС» | Всего | 127 697,27 | 0,00 | 260,00 | 127 437,27 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 31 736,36 | 0,00 | 65,00 | 31 671,36 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 31 999,77 | 0,00 | 65,00 | 31 934,77 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 31 980,57 | 0,00 | 65,00 | 31 915,57 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 31 980,57 | 0,00 | 65,00 | 31 915,57 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 127 697,27 | 0,00 | 260,00 | 127 437,27 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 31 736,36 | 0,00 | 65,00 | 31 671,36 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 31 999,77 | 0,00 | 65,00 | 31 934,77 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 31 980,57 | 0,00 | 65,00 | 31 915,57 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 31 980,57 | 0,00 | 65,00 | 31 915,57 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомствен-ными учреждениями, проц | 100 |
|  | Итого по Программе | Всего | 1 171 638,21 | 0,00 | 17 628,00 | 1 154 010,21 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 175 193,67 | 0,00 | 3 011,40 | 172 182,27 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 342 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 70 |
|  |  | 2022 | 326 411,60 | 0,00 | 4 872,20 | 321 539,40 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 70 |
|  |  | 2023 | 332 596,58 | 0,00 | 4 872,20 | 327 724,38 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 70 |
|  |  | 2024 | 337 436,36 | 0,00 | 4 872,20 | 332 564,16 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 70 |